**Информация**

**об исполнении наказов за 2018 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ изб. округа** | **ФИО**  **депутатов** | **Объект** | **Информация** |
| **1** | **2** | **3** | **8** |
| 1 | А.Ю. Харлов  Е.Б. Комисаренко | Выполнение работ по устройству тротуара по ул. Сахарова в капитальном исполнении | Выполнено  Асфальтирование от ул. Цветной бульвар до ул. Магистральной, пешеходный переход через ул. Магистральную |
| 2 | В.А. Климин  М.В. Кулик | Устройство тротуара по пер. Котовскому до ул. Лесной | Выполнено.  Тротуар из ж/б плит от ДЮШС «Смена» до ул. Лесная с установкой дренирующих колодцев |
| 3 | И.П. Данилова  Ф.С. Медведев | Разработка проектной документации на благоустройство территории в районе улицы Чкалова | На стадии разработки.  Предполагается разработать проект на благоустройство с учетом транспортных зон, зон отдыха и игровых зон, с последующей реализацией проекта. Срок окончания работ по проектированию – конец 2018 года |
| 4 | А.Ю. Годлевский  А.П. Иванов | Проведение работ по увеличению количества машино-мест для стоянки автотранспорта между домами Никольская 3 и Газовиков 6 | Выполнено.  Выполнены работы по увеличению асфальтобетонного покрытия существующей автомобильной стоянки на 300м2 |
| 5 | А.В. Беккер  А.А. Пантин | Переустройство скатов и направляющих в подземном пешеходном переходе с обеих сторон | Выполнено.  Выполнен монтаж универсального пандуса для маломобильных групп населения (мамы с колясками) |
| Ремонт лестницы и тротуара, ведущих на территорию школы № 5 | Выполнено.  Выполнен пандус на перепаде высот тротуара, а так же облагорожена лестница. |
| 6. | Е.Ю. Павлюк  Н.В. Тимченко | Работы по благоустройству и асфальтированию участка, расположенного по адресу Ленина 30- Механизаторов 16 | Выполнено.  Выполнены работы по асфальтированию междомового проезда, стоянки, ремонт тротуара |
| 7 | В.Н. Бендус  А.В. Михолап | Устройство тротуара у жилого дома Мира 18 | Выполнено  Выполнен тротуар из брусчатки от магазина «Цветы» до первого подъезда жилого дома Мира 18 |
| Благоустройство пешеходного перехода у д/с «Радуга», от проезда учебного центра до жилого дома Мира 14, с учетом лестниц и пандусов | Выполнено.  Выполнен тротуар из ж/бетонных плит и пандус для маломобильных групп населения на перепадах высот. |
| 8 | М.И. Бодак  Н.Т. Самарина | Строительство пешеходного перехода у Гимназии | Выполнено.  Выполнено устройство ИДН на пешеходном переходе через ул. Мира напротив «Гимназии» |
| Расширение парковки у дома № 13 по ул. Геологов | Выполнено.  Выполнено асфальтобетонное покрытие под автомобильную стоянку в объеме 240 м2. |
| 9 | А.Н. Соколов  С.П. Харлов | Устройство тротуара возле жилых домов № 12/2 и 12/3 по ул. Таежная | Выполнено.  Выполнен тротуар из ж/бетонных плит |
| 10 | В.П. Харлов  К.В. Астапенко | Устройство тротуара возле жилых домов № 1-8 по ул. Транспортная | Выполнено в лимитах финансирования.  Дальнейшее продолжение тротуара возможно при принятии решения Депутатов Думы города Югорска на 2019 год. |
| 11 | О.А. Баргилевич | Устройство освещения проезда от пожарной части до жилого дома №6 в  г. Югорске-2. | Депутатом совместно с жителями принято решение о устройстве освещения проезда от пожарной части до жилого дома №6 в г. Югорске-2. Объявлен аукцион. Планируемый срок окончания работ декабрь 2018 года. |