**Муниципальная программа города Югорска**

**«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

**(далее-муниципальная программа)**

**Раздел 2. Механизм реализации муниципальной программы**

Реализация мероприятия 3.6 «Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета автономного округа и местного бюджета, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр.

Реализация мероприятия по региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» осуществляется на принципах проектного управления с утверждением паспорта проекта и документов в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2015 № 485-п «О системе управления проектной деятельностью в исполнительных органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Субсидии предоставляются на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных образований автономного округа (дворовых и общественных территорий), в том числе площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных общественных территорий и дворовых территорий, прилегающих к многоквартирным домам.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключаемого между Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и администрацией города Югорска:

* на софинансирование с участием федерального бюджета - посредством электронного документооборота, по форме и в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12. 2017 № 232н;
* без участия федерального бюджета - посредством электронного документооборота, по форме и в соответствии с приказом Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.02.2018 № 8-нп.

Муниципальная программа включает инициативные идеи экспертного сообщества, сформированные по результатам проведения стратегической сессии «Югра-2024»:

* трудовое участие граждан при благоустройстве дворовых территорий по минимальному перечню;
* инициативное бюджетирование за счет средств местного бюджета и собственников жилья по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню;
* благоустройство общественных территорий только по итогам общественного обсуждения проектов с учетом участия граждан в решении вопросов развития городской среды.

Мероприятия по повышению уровня благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов состоят из мероприятий, определенных минимальным (обязательным) перечнем работ, и мероприятий дополнительного перечня работ.

**Минимальный (обязательный) перечень видов** работ включает: ремонт дворовых проездов, включая тротуары и ливневые канализации (дренажные системы); обеспечение освещения дворовых территорий; установку скамеек, урн для мусора. Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству, приведен в приложении 7 к муниципальной программе.

**Дополнительный перечень видов работ** выполняется на территориях, где обеспечен минимальный перечень работ и включает: оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок; оборудование автомобильных парковок; оборудование контейнерных (хозяйственных) площадок для твердых коммунальных отходов; устройство велосипедных парковок, оборудование площадок для выгула собак, озеленение дворовых территорий, устройство пешеходных дорожек и ограждений, установка элементов навигации (указателей, аншлагов, информационных стендов), иные работы.

При реализации минимального перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий финансовое и (или) трудовое участие заинтересованных лиц обязательным условием не является и устанавливается по решению собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений.

**Минимальный перечень видов работ является обязательным, без которого выполнение дополнительного перечня видов работ не допускается.**

При реализации дополнительного перечня работ в связи с реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий обязательным условием предоставления субсидий является финансовое и (или) трудовое участие собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, в том числе с определением порядка, формы и доли такого участия.

При выборе формы финансового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству, но не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории из состава работ по дополнительному перечню.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, приведен в приложении 5.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу приведен в приложении 6.

Порядок рассмотрения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды» утвержден постановлением администрации города от 21.04.2017 № 891.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу города Югорска «Формирование комфортной городской среды» утвержден постановлением администрации города от 21.04.2017 № 891.

При формировании перечня работ и обсуждения мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего пользования на собрании собственников, жителей многоквартирного (ых) домов обсуждаются работы по благоустройству дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой территории собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласовать следующие виды работы:

* соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с тротуаров на транспортный проезд;
* соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов;
* установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, дверных проемов для беспрепятственного перемещения внутри объектов специально оборудованных санитарно-гигиенических комнат и т.д.;
* размещение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;
* соблюдение количества и габаритных размеров парковочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных групп и инвалидов.

В целях осуществления контроля и координации реализации мероприятия «Формирование комфортной городской среды» на уровне муниципального образования создана общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», состав которой утвержден постановлением администрации города Югорска от 13.03.2017 № 531 (далее – Комиссия).

Уровень софинансирования автономным округом мероприятий муниципальной программы определяется в зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности.

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований автономного округа определяется в соответствии с Законом автономного округа от 10.11.2008 № 132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

В зависимости от уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальные образования делятся на 3 группы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа | Уровень расчетной бюджетной обеспеченности | Уровень софинансирования, % | |
| Бюджет автономного округа | Бюджет муниципального образования автономного округа |
| 1 | от 0,0 до 0,7 | 90 | 10 |
| 2 | от 0,7 до 1,0 | 85 | 15 |
| 3 | от 1,0 до 2,0 | 80 | 20 |

Уровень софинансирования из бюджета автономного округа устанавливается от годового объема бюджетных обязательств на финансирование мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды не более 90% для 1 группы, 85% для 2 группы, 80% для 3 группы.

Уровень софинансирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды из бюджета муниципального образования автономного округа ежегодно должен составлять не менее 10% для 1 группы, 15% для 2 группы, 20% для 3 группы годового объема бюджетных ассигнований.

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых и фактически достигнутых результатов ее реализации. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае выявления лучших практик реализации программных мероприятий в муниципальную программу могут быть внесены изменения, связанные с оптимизацией этих мероприятий.

В программу включены дворовые территории, которые требуют благоустройства по минимальному перечню работ. Очередность благоустройства территории будет определяться на основании заявок и конкурсных процедур, определенных постановлением администрации города Югорска от 19.09.2019 № 2056 «О реализации проектов инициативного бюджетирования в городе Югорске», при этом должны быть соблюдены условия о доле софинансирования (не менее 20 процентов от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории из состава работ по дополнительному перечню), а о принятии обязательства по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы.

Общественные территории включаются в программу на основании результатов рейтингового голосования.

Приложение 4

к муниципальной программе города Югорска

«Автомобильные дороги, транспорт и

городская среда»

План реализации мероприятия 3.6 «Участие в реализации регионального проекта«Формирование комфортной городской среды»»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события | | | | | | | | | | | | | | |
| 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026-2030 |
| 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв | 3 кв | 4 кв |
| Благоустройство дворовых территорий, в том числе: | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. Попова, д 4  ул. Попова, д 4А ул. Попова, д 6  ул. Попова, д 8  (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Попова, д 4  ул. Попова, д 4А ул. Попова, д 6  ул. Попова, д 8  (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ул. Буряка 3А  ул. Буряка 3Б  ул. Буряка 3Г  (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ул. Буряка 3А  ул. Буряка 3Б  ул. Буряка 3Г  (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Свердлова, 6 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Попова 66 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 5 | ул. Попова 60А  ул. Попова 60Б | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 6 | ул. Калинина, д. 23/1 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 7 | Ул. Таежная 18А  Ул. Таёжная, 12  ул. Таежная, 12/4  ул. Таежная, 20 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 8 | ул. Железнодорожная 33  ул. Железнодорожная 35 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 9 | Садовая, 23А | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 10 | ул. Таёжная, 20А  ул. Таёжная, 12/1  ул. Таёжная, 12/2  ул. Таёжная, 12/3 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 11 | ул. Толстого 12  ул. Толстого 14  ул. Толстого 16 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 12 | Ул. 40 Лет Победы,  дом 18 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 13 | ул. Советская 5 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 14 | Ул. Спортивная, 15 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 15 | ул. Механизаторов, д. 5  ул. Механизаторов, д. 7  ул. Буряка 12 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 16 | ул. Менделеева, 32/1  ул. Менделеева, 32/2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 17 | Ул. Менделеева, 37А  Ул. Менделеева, 41 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 18 | Ул. Свердлова, 2  ул. Свердлова, 4  ул. Газовиков, 2 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 19 | Ул. Никольская, 9  Ул. Никольская, 9А  ул. Ул. Никольская, 7 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 20 | ул. Железнодорожная 31, ул. Железнодорожная, 29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
| 21 | ул. Ермака 5  ул. Магистральная, д.23 Магистральная, д.29 | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |
| 22 | Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Благоустройство мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской» (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Парк по ул. Менделеева (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Парк по ул. Менделеева (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра "Лайнер") (1 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  |  |
| Благоустройство территории по ул. Октябрьская (напротив торгового центра "Лайнер") (2 этап) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  |
| 25 | Благоустройство территории на углу улиц 40 лет Победы - Ленина (за школой искусств) | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |
| 26 | Благоустройство территории в районе улицы Чкалова в городе Югорске | Окончательная приемка работ | ДЖКиСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории, в соответствии с минимальным (обязательным) перечнем работ по благоустройству города Югорска

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ogk-f-6 | Опоры граненые конические ОГКф-6 с фланцевым соединением стойки (надземной части) и закладного элемента (фундаментного блока). Высота надземной части опоры 6 м, нижний описанный диаметр опоры 135 мм, верхний описанный диаметр опоры 84 мм. | |
| 2 | [Светильник ЖКУ33-100-001.01G ЭмПРА Reflux](https://lampoid.ru/image/cache/data-gku331-450x450.jpg) | Светильник ЖКУ 33-100-012.01G консольный без отражателя, ЭмПРА компенсированный, выпуклый плафон из поликарбоната, материал корпуса – сталь, окрашенная порошковой краской, крепление плафона – защелки из нержавеющей стали. Степень защиты оптического отсека ПРА – IP 53, источник света – лампы ДНаТ, тип патрона – Е40, мощность лампы – 100 Вт, цвет корпуса – серый. | |
| 3 |  | Урна металлическая: размеры: Д\*Ш\*В 300\*300\*400 мм. Высота с ножками 550 мм. Материал: листовая сталь толщиной 1,5 мм, ножки из металлической трубы диаметром 15 мм. | |
| 4 |  | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2000\*500\*900 мм.  Материал: ножки из металлической трубы диаметром 25 мм. Спинка деревянный брусок размером 2000\*40\*60 мм и металлическая полоса шириной 40 мм, толщиной 4 мм. | |
| 5 |  | | Скамья (со спинкой):  размеры: Д\*Ш\*В 2080\*740\*8800 мм.  Материал: Конструкция стальная, сидение из деревянных ламелей |
| 6 |  | | Урна со вставкой:  размеры: Д\*Ш\*В 500\*500\*800 мм  Материал: Стальная конструкция, отделка деревянная, конструкция урны предполагает извлекаемый контейнер из оцинкованной стали |
| 7 |  | | Уличный светильник торшерный.  размеры 530\*2000 мм  материал: металл окрашенный |
| 8 | Тротуарная плитка  loupe | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка серого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 9 | Тротуарная плитка  603b2fffa8958febbb28426e365e4834 | | Тротуарная плитка: размеры: 400х400х50 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение –3% . Истираемость 0,4 г/см2. |
| 10 | Тротуарная плитка  144_original | | Тротуарная плитка: размеры: 195х160х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 11 | Тротуарная плитка  377_big | | Тротуарная плитка: размеры: 275х235х40 мм. Плитка желтого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 12 | Тротуарная плитка  brick_0021_curves-21-2 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка белого цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |
| 13 | Тротуарная плитка  i?id=f2db970780942ec13bf50a27a3268133&n=13 | | Тротуарная плитка: размеры: 200х100х80 мм. Плитка красного цвета. Водопоглощение – 3%. Истираемость 0,4 г/см2. |