### ДУМА  ГОРОДА  ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 30 мая 2017 года                                                                                                                         № 48

#### Об улучшении жилищных условий граждан,

#### состоящих на учете в качестве нуждающихся

#### в жилых помещениях по договору социального найма,

#### и о переселении граждан из жилых помещений,

#### признанных непригодными для проживания,

#### за 2016 год и о планах на 2017 год

#### Заслушав информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2016 год и о планах на 2017 год

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

#### 1. Принять к сведению информацию об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2016 год и о планах на 2017 год (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

#### Председатель Думы города Югорска                                                                          В.А. Климин

«30» мая 2017 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 30 мая  2017 года № 48

Информация администрации города Югорска

об улучшении жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,

за 2016 год и о планах на 2017 год

по городу Югорску

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением администрации города Югорска от 07.10.2013 № 2906 «О муниципальных и ведомственных целевых программах города Югорска», в целях содействия строительству и улучшению жилищных условий жителей города Югорска, постановлением администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 утверждена муниципальная программа города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы».

В указанной программе предусмотрено мероприятие «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве жилых помещений», в целях обеспечения гражданах, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма по городу Югорску, для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, обеспечения служебным жильем высококвалифицированных специалистов бюджетной сферы и формирования маневренного жилищного фонда.

Проблема обеспечения населения жильем продолжает оставаться в числе первостепенных как для города Югорска, так и для Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Для решения данных вопросов Правительство автономного округа ежегодно оказывает городу Югорску финансовую поддержку, объемы которой исходят из возможностей бюджета автономного округа и муниципального образования.

Указанное мероприятие в 2016 году финансировались в рамках мероприятия «Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований для приобретения жилья» Подпрограммы III «Содействие развитию жилищного строительства» Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014-2020 годах».

Выделяемые денежные средства используются на приобретение жилых помещений в завершенных строительством домах, введенным в эксплуатацию не ранее 2 лет, предшествующего текущему году, или в строящихся многоквартирных домах, в случае если их строительная готовность составляет не менее чем 60 процентов.

Денежные средства осваиваются в полном объеме, и поэтому администрация города постоянно обращается в округ с заявками об увеличении финансирования, т.к. способна освоить большее количество денег, в связи с активным развитием жилищного строительства в городе.

Подтверждением является то, что на начало 2016 года ассигнования окружного бюджета составляли 24 089,8 тыс. рублей (софинансирование из городского бюджета – 2 977,4 тыс. рублей), а по итогам года с учетом дополнительного финансирования из окружного бюджета город Югорск получил 367 829,9 тыс. рублей (софинансирование из городского бюджета – 46 078,9 тыс. рублей).

Более 31% от приобретенных жилых помещений направлены для обеспечения жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, на конец 2016 года это составило 51 жилое помещение, из которых 12 заселены в 2016 году, а 39 квартир будут заселены в 2017 году (т.к. приобретены по муниципальным контрактам о долевом участии в строительстве), кроме этого в 2017 году планируется заселить 36 квартир, приобретенных по долевому участию в строительстве с 2015 года.

Кроме этого, в 2016 года зарегистрированы в муниципальную собственность и распределены жилые помещения по заключенным в 2015 году муниципальным контрактам о долевом участии в строительстве для очередников по социальному найму – 11 квартир.

Таким образом, в 2016 году очередникам городских списков по договору социального найма предоставлена 23 квартиры в новостройках.

Для сведения: в 2011 году в списках  граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма по городу Югорску, состояли 1 092 семьи, на 01.01.2016 на учете состояли 760 семей на 01.01.2017 на учете состояли 719 семей. С 2011 года приобретено 306 жилых помещений для предоставления указанной категории граждан.

Прогноз о количестве семей, состоящих на учете на 31.12.2017 год составляет не более 715 семей на учете (с учетом принятия на учет граждан, обратившихся в календарном году).

Более 52% от приобретенных жилых помещений направлены для предоставления гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, на условиях договора социального найма, а также для заключение договоров мены с собственниками жилых помещений, признанных непригодными для проживания», что на конец года составило 86 жилых помещений, из которых в 2016 заселены – 44, по долевому участию в строительстве 42 квартиры будут заселены в 2017 году, кроме этого будут заселены 46 квартир, приобретенных по долевому участию в строительстве с 2015 года.

В 2016 году зарегистрированы в муниципальную собственность и распределены жилые помещения по заключенным в 2015 году муниципальным контрактам о долевом участии в строительстве для переселения граждан из непригодного жилфонда – 56 квартир.

Таким образом, гражданам, проживавшим в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, в 2016 году предоставлено 100 квартир в новостройках.

Переселение граждан из непригодного жилья позволило в 2016 году снести следующие дома:

1. ул. Строителей, 25;

2. ул. Строителей, 23;

3. ул. Лесозаготовителей, 24;

4. ул. Садовая, 68;

5. ул. Менделеева, 36;

6. ул. Менделеева, 49;

7. ул. Советская, 49;

8. ул. Мичурина, 1;

9. ул. Геологов, 3;

10. ул. Спортивная, 10,

общая площадь снесенных жилых домов составила 6,3 тыс. кв. метра,

и подготовить к сносу в 2017 году:

1. ул. Чкалова, 5;

2. ул. Калинина, 50;

3. ул. Таежная, 2 «А»;

4. ул. Попова, 2;

5. ул. Спортивная, 33;

6. ул. Магистральная, 27

7. ул. Мира, 50;

8. ул. Мира, 48;

9. ул. Сосновая, 9;

10. ул. Дружбы народов, 11 «А»;

11. ул. Таежная, 54;

12. ул. Королева, 6;

13.ул. Строителей, 32;

14. ул. Калинина, 16;

15. ул. Строителей, 45;

16. ул. Калинина, 5;

17. ул. Титова, 50;

18. ул. Садовая, 1;

19. пер. Северный, 5;

20. ул. Лесозаготовителей, 26;

21. пер. Сосновый, 5	;

22. пер. Сосновый, 7	;

23. ул. Октябрьская, 5;

24. ул. Лесная, 17;

25. ул. Лесозаготовителей, 28;

26. ул. Титова, 28;

27. ул. Октябрьская, 1;

28. ул. Октябрьская 3;

29. ул. Октябрьская, 9;

30. ул. Октябрьская, 11;

31. ул. Ленина, 3;

32. ул. Магистральная, 11;

33. ул. Красноармейская, 14,

и планировать к сносу в 2017 году:

1. пер. Зеленый, 2;

2. пер. Зеленый, 4;

3. ул. Лесная, 10;

4. ул. Красноармейская, 8;

5. ул. Титова, 80;

6. ул. Строителей, 21;

7. ул. Гастелло, 13 «А» (не расселена 1 квартира)

8. ул. Магистральная, 29 (не расселена 1 квартира);

9  ул. Попова, 60 (не расселена 1 квартира);

10. ул. Таежная, 2 (не расселены 2 квартиры);

11. ул. Мира, 57 «А» (не расселены 3 квартиры);

12. ул. Садовая, 66 (не расселена 1 квартира);

13. ул. Менделеева, 32 (не расселена 1 квартира);

14. ул. Менделеева, 38 (не переселена 1 квартира)

14. ул. Мира, 46 (не расселены 3 квартиры);

15. ул. Калинина, 48 (не расселены 2 квартиры);

16. ул. Калинина, 46 (не расселены 3 квартиры);

17. ул. Есенина, 3 (не расселена 1 квартира);

18. ул. Мира, 54 (не расселена 1 квартира).

Общая площадь подготовленных и запланированных к сносу домов составляет более 18 тыс. кв. м.

Для сведения: с 2011 года на территории города Югорска снесено 34,2 тыс. кв. метра – 62 дом, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания.

Администрация города Югорска запланировала в 2017 году единовременно переселить граждан из домов №№ 50, 52, 54 по улице Попова для освобождения территории под строительство школы на 180 мест.

В 2017 году рассматривается окончание переселения граждан из дома № 75 «А» по ул. Мира (не расселены 5 квартир из 24), при сносе которого возможно начало комплексного строительства для дальнейшего единовременного переселения из домов №№ 73 73 «А» по улице Мира. Переселение из дома № 71 «А» (не расселены 4 квартиры из 24) позволит освоить территорию под строительство и переселить граждан из домов №№ 71, 61, 65, 65«А».

В план сноса на 2017 год, согласно требованиям Соглашения о предоставлении субсидий из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований автономного округа для реализации полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений, целевой показатель по муниципальному образованию городской округ город Югорск по сносу ветхого жилья составляет не менее 6,0 тыс. квадратного метра.

На 2017 год из окружного бюджета в рамках указанного соглашения муниципальному образованию город Югорск выделено 34 980,5 тыс. рублей, соответственно из местного бюджета – 4 323,4 тыс. рублей (с 2016 года соотношения 89% и 11 % соответственно), которые все направлены на мероприятие «Приобретение жилых помещений и участие в долевом строительстве» муниципальной программы города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014-2020 годы»

На 01.04.2017 указанные денежные средства использованы. В округ направлена заявка на выделение дополнительных средств в размере 1035 млн. руб.

Прогноз показателей на 2017 год составлен с учетом активного строительства жилья на территории города Югорска, выполнения плана по вводу жилья на территории муниципального образования, а также, с учетом финансирование из  окружного бюджета для реализации мероприятия «Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований на реализацию полномочий в области строительства, градостроительной деятельности и жилищных отношений» подпрограммы «Содействие развитию жилищного строительства» государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-мансийского автономного округа-Югры в 2016 – 2020 годах» на уровне 2014-2015 годов.

Таблица

Список

жилых домов, жилые помещения в которых признанных непригодными для проживания и выселение граждан из которых осуществлялось в первоочередном порядке в 2015 году в городе Югорске

| №№ п/п | Адреса многоквартирных домов | Кол-во квартир (всего) | Кол-во переселенных квартир | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Мира, 50 | 18 | 18 | Снесен |
| 2 | ул. Менделеева, 36 | 36 | 36 | Снесен |
| 3 | ул. Менделеева, 49 | 32 | 32 | Снесен |
| 4 | ул. Садовая, 68 | 32 | 32 | Снесен |
| 5 | ул. Гастелло, 14 | 22 | 22 | Подготовлен к сносу |
| 6 | ул. Кирова, 3А | 2 | 2 | Снесен |
| 7 | ул. Железнодорожная. 1 | 2 | 2 | Снесен |
| 8 | ул. Спортивная, 10 | 2 | 2 | Снесен |
| 9 | ул. Советская, 49 | 3 | 3 | Снесен |
| 10 | ул. Красноармейская, 14 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 11 | ул. Менделеева, 45 | 16 | 16 | Снесен |
| 12 | ул. Менделеева, 38 | 18 | 17 | Квартира закреплена |
| 13 | ул. Менделеева, 32 | 12 | 11 | Квартира закреплена |
| 14 | ул. Магистральная, 29 | 18 | 17 | Квартира закреплена |
| 15 | ул. Магистральная, 27 | 19 | 19 | Снесен |
| 16 | ул. Гастелло, 2 | 2 | 2 | Дом подготовлен к сносу |
| 17 | ул. Калинина, 2-1 | 1 | 1 | Снесена |
| 18 | ул. Спортивная, 33 | 16 | 16 | Снесен |
| 19 | ул. Гастелло, 13А | 12 | 11 | Квартира закреплена |
| 20 | ул. Октябрьская, 11 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 21 | ул. Октябрьская, 7 | 2 | 1 |  |
| 22 | ул. Попова, 60 | 8 | 7 | Квартира закреплена |
| 23 | ул. Таежная, 2 | 12 | 10 | Квартиры закреплены Должник за коммунальные платежи 1 млн. руб. |
| 24 | ул. Таежная, 2А | 12 | 12 | Подготовлен к сносу |
| 25 | ул. Чкалова, 5 | 14 | 14 | Подготовлен к сносу |
| 26 | ул. Мира, 57А | 24 | 21 |  |
| 27 | ул. Садовая, 66 | 16 | 15 | Квартира закреплена |
| 28 | ул. Октябрьская, 1 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 29 | ул. Октябрьская, 3 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 30 | ул. Мира, 46 | 12 | 9 |  |
| 31 | ул. Мира, 54 | 16 | 15 |  |
| 32 | ул. Мира, 55 | 24 | 13 |  |
| 33 | ул. Мира, 75а | 24 | 20 |  |
| 34 | ул. Мичурина, 1 | 2 | 2 | Снесен |
| 35 | пер. Спортивный, 5 | 2 | 1 |  |
| 36 | ул. Пушкина, 24-2 | 1 | 1 | Снесен |
| 37 | ул. Лесная, 17 | 3 | 3 | Подготовлен к сносу |
| 38 | ул. Калинина, 26 | 8 | 5 |  |
| 39 | ул. Спортивная, 24 | 32 | 11 |  |
| 40 | ул. Спортивная, 35 | 18 | 4 |  |
| 41 | ул. Садовая, 62 | 16 | 4 |  |
| 42 | ул. Садовая, 62А | 16 | 3 |  |
| 43 | ул. Мира, 71 А | 24 | 19 |  |
| 44 | ул. Спортивная, 43 | 24 | 9 |  |
| 45 | ул. Спортивная, 45 | 16 | 6 |  |
| 46 | ул. Мира, 62 | 32 | 7 |  |
| 47 | ул. Мира, 55А | 24 | 2 |  |
| 48 | ул. Мира, 58 | 16 | 2 |  |
| 49 | ул. Мира, 49 | 16 | 3 |  |
| 50 | ул. Мира, 58А | 18 | 3 |  |
| 51 | ул. Калинина, 28 | 12 | 0 |  |
| 52 | ул. Таежная, 20 | 16 | 4 |  |
| 53 | ул. Мира, 38 | 8 | 1 |  |
| 54 | ул. Садовая, 78 | 12 | 0 |  |
| 55 | ул. Менделеева, 35 | 22 | 0 |  |
| 56 | ул. Мира, 48 «А» | 18 | 1 |  |
| 57 | ул. Калинина, 44 | 8 | 3 |  |
| 58 | ул. Калинина, 46 | 8 | 5 |  |
| 59 | ул. Калинина, 48 | 8 | 6 |  |
| 60 | ул. Калинина, 50 | 8 | 8 | снесен |
| 61 | ул. Магистральная, 21 | 32 | 1 |  |
| 62 | ул. Попова, 2 | 12 | 12 | Подготовлен к сносу |
| 63 | ул. Калинина, 24 | 12 | 0 |  |
| 64 | ул. Гастелло, 7 | 12 | 8 |  |
| 65 | ул. Геологов, 3 | 4 | 4 | Снесен |
| 66 | ул. Мира, 71 | 23 | 1 | Обеспечен инв. 1 гр. |
| 67 | ул. Таежная, 24 | 12 | 2 |  |
| 68 | ул. Снежная, 1 | 7 | 1 |  |
| 69 | ул. Дружбы народов, 7 | 2 | 1 |  |
| 70 | ул. Гастелло, 11 | 2 | 0 |  |
| 71 | пер. Северный, 5 | 3 | 3 | Подготовлен к сносу |
| 72 | ул. Калинина, 16 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 73 | ул. Строителей, 45 | 1 | 0 | Квартиры закреплены |
| 74 | пер. Зеленый, 2 | 1 | 1 | Квартира закреплена |
| 75 | пер. Зеленый, 4 | 1 | 1 | Квартира закреплена |
| 76 | пер. Сосновый, 5 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 77 | ул. Есенина, 3 | 3 | 2 |  |
| 78 | ул. Строителей, 21 | 1 | 0 | Закреплена квартира |
| 79 | ул. Таежная, 54 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 80 | ул. Королева, 6 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 81 | ул. Попова, 50 | 8 | 1 |  |
| 82 | ул. Попова, 52 | 8 | 2 |  |
| 83 | ул. Попова, 54 | 8 | 4 |  |
| 84 | ул. Попова, 56 | 8 | 1 |  |
| 85 | ул. Попова, 58 | 8 | 0 |  |
| 86 | ул. Мира, 43 | 22 | 3 |  |
| 87 | ул. Октябрьская, 16-2 | 1 | 1 | Царева |
| 88 | ул. Таежная, 25-15 | 1 | 0 | Инвалид 1 гр. |
| Кроме того, в течение 2016 года внесены в первоочередной список следующие дома, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, и работа с которыми будет продолжена в 2017 году: |
| 1 | ул. Садовая, 1 | 1 | 1 | Запланирован снос 2017 |
| 2 | ул.Лесозаготовителей,24 | 1 | 0 | Снесен |
| 3 | ул.Лесозаготовителей,26 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 4 | ул.Лесозаготовителей,28 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 5 | ул. Ленина,3 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 6 | ул. Титова, 80 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 7 | ул. Красноармейская, 8 | 1 | 0 | Квартира закреплена |
| 8 | ул. Сосновая, 9 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 9 | ул.Дружбы Народов,11А | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 10 | ул. Строителей, 32 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 11 | ул. Строителей, 30 | 1 | 0 |  |
| 12 | ул. Титова, 28 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 13 | ул. Магистральная, 11 | 1 | 0 | Подготовлен к сносу |
| 14 | ул. Октябрьская, 9 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 15 | ул. Лесная, 10 | 2 | 1 | Квартира закреплена |
| 16 | ул. Калинина, 5 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 17 | ул. Клары Цеткин, 10 | 2 | 1 |  |
| 18 | ул. Клары Цеткин, 14 | 2 | 2 |  |
| 19 | Ул. Клары Цеткин, 1 | 2 | 2 |  |
| 20 | ул. Калинина, 11 | 2 | 0 |  |
| 21 | ул. Октябрьская, 4 «А» | 3 | 1 |  |
| 22 | ул. Советская, 62 | 3 | 0 |  |
| 23 | Ул. Таежная, 8 | 20 | 0 |  |
| Итого: | 1 073 | 591 |  |

Таблица

Список

жилых домов, жилые помещения в которых признанных непригодными для проживания и выселение граждан из которых осуществлялось в первоочередном порядке в 2015 году в городе Югорске

| №№ п/п | Адреса многоквартирных домов | Кол-во квартир (всего) | Кол-во переселенных квартир | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Гастелло, 14 | 22 | 22 | Подготовлен к сносу |
| 2 | ул. Железнодорожная. 1 | 2 | 2 | Снесен |
| 3 | ул. Кирова, 3А | 2 | 2 | Снесен |
| 4 | ул. Красноармейская, 14 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 5 | ул. Октябрьская, 16-2 | 1 | 1 | Первооткрыватель. Переселена |
| 6 | ул. Пушкина, 11 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 7 | ул. Пушкина, 24 | 2 | 1 |  |
| 8 | ул. Спортивная, 10 | 2 | 2 | Снесен |
| 9 | ул. Спортивная, 33 | 16 | 16 | Снесен |
| 10 | ул. Мира, 48 | 12 | 12 | Снесен |
| 11 | ул. Мира, 50 | 18 | 18 | Снесен |
| 12 | ул. Чкалова, 5 | 14 | 14 | Подготовлен к сносу |
| 2 | ул. Менделеева, 36 | 36 | 36 | Снесен |
| 3 | ул. Менделеева, 49 | 32 | 32 | Снесен |
| 5 | ул. Садовая, 68 | 32 | 32 | Снесен |
| 15 | ул. Советская, 49 | 3 | 3 | Снесен |
| 17 | ул. Менделеева, 45 | 16 | 16 | Снесен |
| 18 | ул. Менделеева, 38 | 18 | 17 | Квартира закреплена |
| 19 | ул. Менделеева, 32 | 12 | 11 | Квартира закреплена |
| 20 | ул. Магистральная, 29 | 18 | 17 | Квартира закреплена |
| 21 | ул. Магистральная, 27 | 19 | 19 | Снесен |
| 23 | ул. Гастелло, 2 | 2 | 2 | Дом подготовлен к сносу |
| 26 | ул. Калинина, 2-1 | 1 | 1 | Снесена |
| 28 | ул. Гастелло, 13А | 12 | 11 | Квартира закреплена |
| 29 | ул. Октябрьская, 11 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 30 | ул. Октябрьская, 7 | 2 | 1 |  |
| 31 | ул. Попова, 60 | 8 | 7 | Квартира закреплена |
| 32 | ул. Таежная, 2 | 12 | 10 | Квартиры закреплены Должник за коммунальные платежи 1 млн. руб. |
| 33 | ул. Таежная, 2А | 12 | 12 | Подготовлен к сносу |
| 35 | ул. Мира, 57А | 24 | 21 |  |
| 36 | ул. Садовая, 66 | 16 | 15 | Квартира закреплена |
| 37 | ул. Октябрьская, 1 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 38 | ул. Октябрьская, 3 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 39 | ул. Мира, 46 | 12 | 9 |  |
| 40 | ул. Мира, 54 | 16 | 15 |  |
| 41 | ул. Мира, 55 | 24 | 13 |  |
| 42 | ул. Мира, 75а | 24 | 20 |  |
| 43 | ул. Мичурина, 1 | 2 | 2 | Снесен |
| 44 | пер. Спортивный, 5 | 2 | 1 |  |
| 46 | ул. Лесная, 17 | 3 | 3 | Подготовлен к сносу |
| 47 | ул. Калинина, 26 | 8 | 5 |  |
| 48 | ул. Спортивная, 24 | 32 | 11 |  |
| 49 | ул. Спортивная, 35 | 18 | 4 |  |
| 50 | ул. Садовая, 62 | 16 | 4 |  |
| 51 | ул. Садовая, 62А | 16 | 3 |  |
| 52 | ул. Мира, 71 А | 24 | 19 |  |
| 53 | ул. Спортивная, 43 | 24 | 9 |  |
| 54 | ул. Спортивная, 45 | 16 | 6 |  |
| 55 | ул. Мира, 62 | 32 | 7 |  |
| 56 | ул. Мира, 55А | 24 | 2 |  |
| 57 | ул. Мира, 58 | 16 | 2 |  |
| 58 | ул. Мира, 49 | 16 | 3 |  |
| 59 | ул. Мира, 58А | 18 | 3 |  |
| 60 | ул. Калинина, 28 | 12 | 0 |  |
| 61 | ул. Таежная, 20 | 16 | 4 |  |
| 62 | ул. Мира, 38 | 8 | 1 |  |
| 63 | ул. Садовая, 78 | 12 | 0 |  |
| 64 | ул. Менделеева, 35 | 22 | 0 |  |
| 65 | ул. Мира, 48 «А» | 18 | 1 |  |
| 66 | ул. Калинина, 44 | 8 | 3 |  |
| 67 | ул. Калинина, 46 | 8 | 5 |  |
| 68 | ул. Калинина, 48 | 8 | 6 |  |
| 69 | ул. Калинина, 50 | 8 | 8 | снесен |
| 70 | ул. Магистральная, 21 | 32 | 1 |  |
| 71 | ул. Попова, 2 | 12 | 12 | Подготовлен к сносу |
| 72 | ул. Калинина, 24 | 12 | 0 |  |
| 73 | ул. Гастелло, 7 | 12 | 8 |  |
| 74 | ул. Геологов, 3 | 4 | 4 | Снесен |
| 75 | ул. Мира, 71 | 23 | 1 | Обеспечен инв. 1 гр. |
| 76 | ул. Таежная, 24 | 12 | 2 |  |
| 77 | ул. Снежная, 1 | 7 | 1 |  |
| 79 | ул. Дружбы народов, 7 | 2 | 1 |  |
| 80 | ул. Гастелло, 11 | 2 | 0 |  |
| Кроме того, в течение 2016 года внесены в первоочередной список следующие дома, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, и работа с которыми будет продолжена в 2017 году: |
| 5 | пер. Северный, 5 | 3 | 3 | Подготовлен к сносу |
| 6 | ул. Калинина, 16 | 2 | 2 | Подготовлен к сносу |
| 7 | ул. Строителей, 45 | 1 | 0 | Квартиры закреплены |
| 8 | пер. Зеленый, 2 | 1 | 1 | Квартира закреплена |
| 9 | пер. Зеленый, 4 | 1 | 1 | Квартира закреплена |
| 10 | пер. Сосновый, 5 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 11 | ул. Есенина, 3 | 3 | 2 |  |
| 12 | ул. Строителей, 21 | 1 | 0 | Закреплена квартира |
| 13 | ул. Таежная, 54 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 14 | ул. Королева, 6 | 1 | 1 | Подготовлен к сносу |
| 15 | ул. Попова, 50 | 8 | 1 |  |
| 16 | ул. Попова, 52 | 8 | 2 |  |
| 17 | ул. Попова, 54 | 8 | 4 |  |
| 18 | ул. Попова, 56 | 8 | 1 |  |
| 19 | ул. Попова, 58 | 8 | 0 |  |
| 20 | ул. Мира, 43 | 22 | 3 |  |
| 22 | ул. Таежная, 25-15 | 1 | 0 | Инвалид 1 гр. |
| Итого: | 1 114 | 557 |  |