**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальных программ**

**за 2018 год**

**«Формирование комфортной городской среды в городе Югорске на 2018-2022 годы»**

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 100 201,3 тыс.руб. , в том числе средства федерального бюджета 2 170,1 тыс.руб., средства округа 15 611,8 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019 г. освоено 100 191,7 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 2 170,1 тыс.руб., средства округа 15 608,3 тыс.руб. а именно:

Задача 1 . Обеспечение формирования единого облика города Югорска. Создание и развитие объектов благоустройства на территории города Югорска.

На реализацию задачи предусмотрены средства в сумме 27 385,7 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 2 170,1 тыс.руб., средства округа 13 633,3 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019 освоено 25 211,0 тыс.руб., в том числе средства федерального бюджета 2 170,1 тыс.руб., средства округа 13 629,8 тыс.руб. За счет указанных средств выполнены следующие работы:

- Благоустройство территории от ЦК «Югра-Презент» до почты: устройство автомобильного проезда, тротуара; устройство освещения; установка урн, поручней, ограждений; озеленение,

- Благоустройство дворовой территории по ул. Свердлова,8: устройство автомобильной стоянки, тротуара; озеленение; установка спортивной и детской площадок, велопарковки,

- Устройство проезда в торце жилого дома №74 по ул. Садовая в г. Югорске,

- Благоустройство во дворе многоквартирных жилых домов по ул. Студенческая, 20 и Садовая, 3А: устройство проезда, устройство тротуара, озеленение,

- разработан дизайн-проект по объекту «Благоустройству во дворе жилых домов по ул. Студенческая, 20 и ул. Садовая, 3 "А" в городе Югорске»,

- разработан дизайн-проект по объекту «Устройству проезда в торце жилого дома №74 по ул. Садовая в городе Югорске»,

- разработан дизайн-проект и выполнены инженерно-геодезические изыскания по объекту « Благоустройство территории жилых домов № 4, 4а, 6, 8 по ул. Попова, городе Югорске»,

- выполнено устройство автомобильной стоянки по ул.Спортивная в целях исполнения поручения Губернатора ХМАО-Югры от 20.12.2016 по вопросу обеспечения необходимых парковочных мест, пожарных проездов, объектов благоустройства на территориях, прилегающих к медицинским учреждениям,

- выполнены проектные работы, разработан дизайн-проект по объекту «Благоустройство памятника – мемориала «Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской»,

- выполнены проектные работы по устройству стоянки возле детского сада «Брусничка»,

- начаты работы по устройству ямы «Беккари», в связи с полным заполнением существующей биологической ямы,

- выполнены работы по исполнению наказов избирателей по благоустройству.

Задача 2. Регулирование численности безнадзорных и бродячих животных

В рамках данного мероприятия осуществлялся отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления

муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

В 2018 году на данные цели из бюджета округа направлены средства субвенции 562,2 тыс.руб., исполнено 100%, из средств городского бюджета затрачено средств в сумме 1 517 тыс.руб., что составляет 99,9% от плана.

Был выполнен отлов безнадзорных и бродячих животных с проведением ветеринарного осмотра, содержание в пункте передержки (10 дней), эвтаназия путем усыпления в ветеринарной лечебнице и утилизацией в яме «Беккари». Оплата производилась согласно заключенным муниципальным контрактам.

Задача 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Югорска.

Средства не предусмотрены.

Задача 4. Содержание и приведение объектов благоустройства в надлежащее санитарно-техническое состояние.

На реализацию задачи предусмотрены средства в сумме 70 674,4 тыс.руб., в том числе средства округа 1 355,2 тыс.руб. По состоянию на 01.01.2019 освоено 70 670,3 тыс.руб., в том числе средства округа 1 355,2 тыс.руб.

Средства направлены на:

- поддержание в надлежащем техническом состоянии на улицах города 4680 светильников;

* высадке 165 тыс. корней однолетней и многолетней рассады цветов на площади 4 701 кв. метр;
* осуществление ухода за газонами – 214,2 тыс. кв. метров; скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям;
* осуществление ухода за саженцами 306 деревьев и кустарников, подготовить их к зиме (укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями); уход за альпийскими горками;
* установку 38 урн и 23 скамейки;
* поддержание в надлежащем техническом состоянии – 3-х городских часов;
* ремонт 47 автобусных остановок;

- дополнительную установку малых архитектурные формы на детских площадках по ул. Никольская д.9 «А» - спортплощадка, детский городок по ул. Толстого д.12-16, по ул. Никольская д.3-5, по ул. Декабристов д.8-10.

- снос 3,2 тыс. кв.м. ветхого жилья (13 строений), подготовлено к сносу ещё 17 зданий.

Соисполнителем программы (ДМСиГ) произведен расчет за возведение ледового городка, установку елок и гирлянд, выполнено озеленение городского парка – 2 526,1 тыс.руб.

Соисполнителем программы (Управление социальной политики администрации города Югорска) произведена оплата в сумме 1 321,2 тыс.руб. по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации летних оздоровительных площадок и мест общего пользования.

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) средства в сумме 95,1 тыс.руб. направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных и акарицидной обработки и барьерной дератизации.