ОТЧЕТ

О деятельности главы города и органов местного самоуправления  города Югорска за 2018 год

(ДЖКиСК – строительство)

Основными задачами строительного комплекса города являются продолжение жилищного строительства, строительства объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально- культурного назначения.

В 2018 году ввод жилья по городу Югорску составил 0,37 кв. м. на человека, или 13 782,5 кв. м.

Введено: 2 многоквартирных жилых дома

| № п/п | Адрес | Застройщик | Количество квартир | Количество квадратных метров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мичурина, 23 | ООО Профи Плюс | 36 | 1 830,60 |
| 2 | Мичурина, 25 | ООО Профи Плюс | 24 | 1 298,40 |
|  | Итого: |  | 60 | 3 129,00 |

64 индивидуальных жилых дома общей площадью 10 653,50 кв. м.

За период 2014-2018 годов в городе  было построено 146,1 тыс. кв. м. жилья, в том числе 65,3 ИЖС, что составляет 44,7 %.

| год | тыс. кв. м. | в том числе, ИЖС | В расчете на 1 жителя, всего | В расчете на 1 жителя, ИЖС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 37,4 | 18,2 | 1,03 | 0,50 |
| 2015 | 42,3 | 12,9 | 1,15 | 0,35 |
| 2016 | 28,0 | 13,8 | 0,76 | 0,37 |
| 2017 | 24,6 | 9,7 | 0,66 | 0,26 |
| 2018 | 13,8 | 10,7 | 0,37 | 0,28 |
| ИТОГО: | 146,1 | 65,3 |  |  |

За этот период введено в эксплуатацию 26 многоквартирных жилых домов (1381 квартир), 6 домов блокированной застройки, 401 индивидуальный жилой дом.

Город участвует в реализации Государственных программ автономного округа.

Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годах и на период до 2030 года (муниципальная программа города Югорска «Развитие физической культуры и спорта в городе Югорске на 2014- 2020 годы»).

В рамках этой программы ведется строительство Физкультурно-спортивного комплекса с универсальным игровым залом в районе ул. Декабристов. (Финансирование составило 235 545,1 тыс. руб.) Готовность объекта составляет 99%. Ожидаемый ввод в эксплуатацию – март 2019 года. Строительно-монтажные работы закончены, объект готовится к вводу в эксплуатацию. По окончании строительства город получит современное здание общей площадью 17968,42 м2 и пропускной способностью 390 чел/час, которое  предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий по различным видам спорта (мини-футбол, волейбол, бокс, акробатика, баскетбол, восточные единоборства и др.).  Комплекс будет содержать тренажерный зал, сауну, фитнес-центр, универсальный игровой зал, универсальный тренировочный зал, аквапарк, кафе-бар, бильярдную, конференц-зал.

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 (муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы»).

В рамках этой программы финансирование предусмотрено на выполнение работ по реконструкции канализационных очистных сооружений производительностью 500 куб. м. в сутки в городе Югорске (финансирование составило 26 315,8 тыс. руб.)

Выполнены земляные работы, устройство фундамента под станцию биологической очистки, монтаж 2х емкостей-усреднителей и 1-го пожарного резервуара, частичный монтаж технологического оборудования. Ожидаемый ввод объекта в эксплуатацию – декабрь 2019 года

Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 (муниципальная программа города Югорска «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»).

В рамках этой программы финансирование было предусмотрено для выполнения работ по благоустройству дворовых и общественных территорий города в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (финансирование составило 17 555,5 тыс. руб.).

В 2018 году было выполнено благоустройство трех дворовых территорий:

2. Благоустройство дворовой территории по ул. Свердлова, 8 (с участием жителей) – благоустроено 1 323 кв. м. Выполнено:

- Устройство автомобильной стоянки (451 кв. м.), тротуара (372 кв. м.), ИДН

- Озеленение (250 кв. м.)

- Освещение (2 опоры, 6 светильников)

- Установка спортивной и детской игровой площадок, велопарковки, ограждения, 5 скамеек, 5 урн.

3. Устройство проезда в торце жилого дома №74 по ул. Садовая в г. Югорске (с участием жителей) – благоустроено 960 кв. м. Выполнено:

- Устройство автомобильного проезда (148 кв. м.) и стоянки (152 кв. м.)

- Водоприемный колодец, 2 скамейки, 2 урны

- Тротуар (117,1 кв. м.)

- Освещение (2 опоры, 2 светильника)

- Озеленение (543 кв. м.)

4. Благоустройство во дворе многоквартирных жилых домов по ул. Студенческая, 20 и Садовая, 3А – благоустроено 865 кв. м. Выполнено:

- Устройство проезда – 95 кв. м.

- Тротуар – 214 кв. м.

- Озеленение – 556 кв. м.

Одной общественной территории:

1.Благоустройство территории от  ЦК «Югра-Презент» до почты мероприятие выбрано по итогам рейтингового голосования – благоустроено 5704,51 кв. м. Выполнено:

- Устройство автомобильных проездов (3323,13 кв. м.), стоянок (275 кв. м.), тротуаров (758,38 кв. м.)

- Устройство освещения (11 опор, 22 светильника)

- Установка 4 шт. урн, поручней, ограждений

- Озеленение (1348,0 кв. м.)

Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2018-2025 годы и на период до 2030 года (муниципальная программа города Югорска «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта в городе Югорске на 2014-2020 г. г.»).

В рамках этой программы было предусмотрено финансирование в размере 4 775,2 тыс. руб.,  в счет этих средств выполнена реконструкция дороги по ул. Звездная от ул. Магистральной до нового детского сада (117 м).

В счет средств местного бюджета оплачены проектно-изыскательские работы по реконструкции автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы.

Кроме того, реализуются муниципальные программы города Югорска:

Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы:

Были предусмотрены средства в размере 9826,4 тыс. руб., за счет них:

Благоустройство городских территорий – выполнялись дизайн проекты на благоустройство дворовых территорий (Садовая, 3А, Садовая, 74, Попова, 4,4А,6,8), необходимость в которых определена приоритетным проектом «Формирование комфортной городской среды».

Стоянка по ул. Спортивная – оплачены работы, выполненные в 2017 году.

Выполнены проектно-изыскательские работы по благоустройству территории мемориала Защитникам отечества и первопроходцам земли Югорской и Благоустройство территории в районе детского сада «Брусничка».

В мае-июне Депутаты Думы города Югорска произвели обход всех избирательных участков, были определены проблемы. В результате выполнены следующие работы:

- Устройство тротуара по ул. Сахарова (от ул. Цветной бульвар до ул. Магистральная)

- Устройство тротуара по пер. Котовскому (от ул. Лесная до МУ ДЮСШ «Смена» по ул. Садовая)

- Разработка рабочей документации по объекту «Благоустройство территории улицы Чкалова»

- Устройство автомобильной стоянки между жилыми домами Никольская, 3 и Газовиков, 6

- Устройство универсального пандуса в подземном переходе

- Ремонт тротуара с устройством пандуса, ведущих на территорию МБОУ «СОШ № 5»

- Работы по благоустройству территории по ул. Ленина 30 и ул. Механизаторов 16

- Устройство тротуара у жилого дома Мира 18

- Устройство пешеходного перехода возле д/с «Радуга», (от проезда учебного центра до жилого дома Мира 14)

- Устройство ИДН по ул. Мира

- Устройство дополнительных стоянок у дома №13 по ул. Геологов

- Устройство тротуара возле жилых домов № 12/2 и 22А по ул. Таежная

- Устройство тротуара возле жилых домов № 1-8 по ул. Транспортная

- Устройство освещения от пожарной части до дома №6 в микрорайоне Югорск-2  в городе Югорске.

Ввод объектов в эксплуатацию:

| Наименование объекта | Мощность |
| --- | --- |
| 2014 год |  |
| Контейнерная площадка, расположенная по ул. Кольцевая | 1454 кв. м |
| Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 микрорайона города Югорска | 10955 м |
| Многоэтажная застройка мкр.5а (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в городе Югорске 2 пусковой комплекс | Сети водоснабжения 587 м. Сети канализации 531 м |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5, 7 г.Югорск 1 этап | 962 м |
| 2 очередь строительства котельной в жилом квартале Авалон | 22,08 тыс. Гкал/год |
| Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая | 2013 м |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки в г.Югорске. 16 микрорайон | 6743 м |
| Комплексная система безопасности в городе Югорске, 3 этап | Протяженность ВОЛС 8-ОВ - 620 м. |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. мкр 3 | 6053 м |
| Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в районе ул. Полевой | 1266 м |
| 2015 год |  |
| Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая, 1 этап | 906 м |
| Сети канализации 5,7 мкр. 2 этап | 1115 м |
| Сети электроснабжения 5,7 мкр. 2 пусковая очередь | 7084 м |
| Инженерные сети микрорайона 5а в г. Югорске (1 этап 1 очередь) | Сети ТВС – 226 м, сети электроснабжения 604 м, сети газоснабжения 673 м, сети канализации – 322 м |
| Расширение ВОС.3 пусковая очередь | Блочная котельная 3,2 МВт, Площадка фильтрующих материалов - 450 м2, |
| 2016 год |  |
| Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская в городе Югорске | 1 525 м. |
| Транспортная развязка в двух уровнях. 1 этап. в городе Югорске | 1 707 м., в том числе путепровод - 84 м. |
| Сети канализации микрорайна индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г. Югорске . 2 этап | 2796 м. |
| Реконструкция улицы Менделеева | 1 431 м. |
| Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске. Корректировка проектной документации | 7 000 куб. м./сутки, внутриплощадочные сети - 1 164 м. |
| 2017 год |  |
| Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г. Югорске . 3 этап | 496 м |
| Расширение канализационных очистных сооружений в г.Югорске 3 пусковая очередь в составе: трансформаторная подстанция 2*630 кВА, блочная котельная | блочная котельная - 3,2 МВт, ТП2*630кВА |
| Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" в городе Югорске | 1 828,5 м |
| 2018 год |  |
| Транспортная развязка в двух уровнях в г. Югорске. 2 этап | 3636,08 м. |
| Улица Звездная в городе Югорске | 117 м. |
| Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске. Сооружение: станция 2 подъема и электролизная | 887,2 кв. м. |
| Реконструкция автомобильной дороги по ул. Южная-Вавилова (тротуар) | 2489 кв. м. |

В 2019 году планируются к вводу в эксплуатацию следующие объекты:

- физкультурно-спортивный комплекс с универсальным игровым залом

- ул. Никольская от ул. Газовиков до ул. Промышленной после реконструкции

- канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в Югорске-2 после реконструкции

В рамках окружных программ на 2019-2021 годы предусмотрено строительство следующих объектов:

- ул. Никольская от ул. Газовиков до ул. Промышленной после реконструкции (2019 год – 28 629,8 тыс. руб., в том числе средства АО – 26 947,6 тыс. руб.)

- канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб. м. в сутки в Югорске-2 после реконструкции (2019 год – 70 578,0 тыс. руб., в том числе средства АО – 64 199,1 тыс. руб.)

- сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5, 7 г. Югорск 3,4,5 этапы (2019 год – 80 000,0 тыс. руб., в том числе средства АО – 60 000,0 тыс. руб., 2020 год – 31 967,4 тыс. руб., в том числе средства АО – 23 975,5 тыс. руб.)