ОТЧЕТ работы отделов

Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

за II квартал 2011года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |  |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 3 | Сведения о параметрах реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» в Комитет по экономической политике | До 03 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 4 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» в Департамент ЖКХ ХМАО - Югры | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 5 | Исполнение бюджетной росписи за 1 кв. 2011 года | До 20 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 6 | Исполнение городских программ за 1 кв. 2011 года в Комитет по экономической политике | До 20 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 7 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. | + |
| 8 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям департамента финансов. | В течение квартала | Титова Е.В., Супрунова Н.С. | + |
| 9 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С., Супрунова Н.С. | + |
| 10 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент энергетики, строительства и ЖКК ХМАО - Югры | До 10 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 11 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 1 квартал 2011 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 мая | Супрунова Н.С. | + |
| 12 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске в 1 квартале 2011 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 мая | Супрунова Н.С. | + |
| 13 | Мониторинг по бюджетным ассигнованиям за 1 кв.2011г. в департамент финансов | До 20 апреля | Супрунова Н.С. | + |
| 14 | Прием и проверка справок формы КС-3 | До 25 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 15 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Супрунова Н.С. | + |
| 16 | Отчет в Комитет по экономической политике администрации города о контрактах, заключенных без проведения торгов | До 05 апреля | Титова Е.В. | + |
| 17 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |
| 18 | Мониторинг по созданию рабочих мест в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | Еженедельно | Сычева Е.Н. | + |
| 19 | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |
| 20 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Супрунова Н.С. | + |
| 21 | Проведение экспертиз и подготовка заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |
| 22 | Выдача конкурсной документации и документации об аукционе по заявлениям участников размещения заказа | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |
| 23 | Внесение изменений и разъяснений конкурсной документации и документации об аукционе, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |
|  | Подготовка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, запросов котировок по объектам: |  |  |  |
| 24 | Выполнение работ по ремонту сетей газоснабжения по ул. Лесозаготовителей | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 25 | Выполнение работ по строительству сетей газоснабжения к жилым домам | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 26 | Выполнение работ по проведению контрольно-исполнительной съемки сетей энергоснабжения 5,7 мкр. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 27 | Выполнение работ по технической инвентаризации сетей энергоснабжения 5,7 мкр. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 28 | Выполнение работ по сносу ветхих строений | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 29 | Выполнение работ по уходу за саженцами деревьев, кустарников, декоративных насаждений | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 30 | Выполнение работ по содержанию и обслуживанию городских часов | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 31 | Выполнение противопаводковых работ | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 32 | Выполнение работ по нанесению дорожной разметки | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 33 | Выполнение работ по установке дорожных знаков | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 34 | Выполнение работ по устройству искусственных дорожных неровностей | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 35 | Выполнение работ по отсыпке щебнем съездов дорог | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 36 | Выполнение работ по выравниванию дорожных плит | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 37 | Выполнение работ по ремонту тротуарных дорожек | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 38 | Выполнение работ по благоустройству Югорска-2 | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 39 | Выполнение работ по устройству без барьерной среды | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 40 | Выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 41 | Выполнение работ по строительству сетей канализации 13 мкр. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 42 | Благоустройство дворов угол Газовиков- Толстого и прилегающей территории к павильону "Аврора" и ПИР ул. Таежная | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 43 | Выполнение работ по установке узлов коммерческого учета тепловой энергии водяного отопления в муниципальных общежитиях города Югорска. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 44 | Посадка и уход за саженцами декоративных деревьев и кустарников для благоустройства территории от КДЦ «Югра-Презент» до храма «Сергия Радонежского» в городе Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 45 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ «Центральная городская больница г. Югорска». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 46 | Выполнение проектных работ по капитальному ремонту инфекционного отделения МЛПУ «Центральная городская больница г. Югорска». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 47 | Выполнение работ по капитальному ремонту квартир. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 48 | Выполнение работ по капитальному ремонту санитарно-бытового помещения в общежитии по ул. Садовая, 60. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 49 | Выполнение дополнительных работ по реконструкции автодороги по ул. Механизаторов. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 50 | Выполнение дополнительных работ по кап. Ремонту автодороги по ул. Лесозаготовителей (ул. Попова-ул. Ж/д). | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 51 | Выполнение работ по сносу детских городков и спортивных площадок в городе Югорске | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 52 | Выполнение работ по кап.ремонту сетей ТВС здания по ул. Ленина, 29 в г.Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 53 | Выполнение работ по установке ограждений придомовых территорий жилых домов по ул. Свердлова, 4, 6,; ул. Никольская, 17 в г.Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 54 | Выполнение работ по ремонту тротуарного покрытия между жилыми домами №10,12,14 по ул. Ленина в г.Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 55 | Выполнение работ по восстановлению водоотводной канавы по ул. Таежная в г.Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 56 | Выполнение работ по устройству ограждения и ремонту тротуарной дорожки по ул. Декабристов в г.Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 57 | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков в г.Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 58 | Поставка мультимедийного и интерактивного оборудования на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 59 | Поставка оргтехники на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 60 | Поставка ученической мебели на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 61 | Поставка мягкой и корпусной мебели на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 62 | Поставка сервис оборудования на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 63 | Поставка туалетной гарнитуры на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 64 | Поставка сплит системы на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 65 | Поставка спортивного оборудования на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 66 | Поставка аудифототехники на объект «Реконструкция зд. шк.Лицея». | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 67 | Выполнение работ по монтажу наружного видеонаблюдения на территории от КДЦ «Югра-Презент» до храма «Сергия Радонежского» в г.Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 68 | Выполнение работ по монтажу наружного видеонаблюдения на фонтанной площади в г.Югорске. | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 69 | Выполнение проектно-изыскательских работ квартала жилых домов по ул. Таежная,12/3.12/4 | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| 70 | Выполнение проектных работ контейнерной площадки | апрель-июнь | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |
| Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.) |  |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 2 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 3 | Подготовка срочных запросов прокуратуры | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 4 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (в газету, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 5 | Участие в работе комиссии по проверке документов на субсидии - баня, общежития, лифты в пределах полномочий. Анализ использования субсидии | ежемесячно | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| 6 | Работа с ОЦиТП, отделами ООО "Югорскэнергогаз" (ПЭО, ПТО) по заполнению информации в системе ЕИАС (по инвестиционным и производственным программам, по тарифам ресурсоснабжающей организации ООО "Югорскэнергогаз") | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО - Югры. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 8 | Сбор данных с предприятий ЖКК для подготовки отчетов в департамент развития ЖКК, бюджетный отдел, комитет по экономической политике | в течение квартала | Попова Т.В. | + |
| 9 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 10 | Курирование вопросов по Окружной целевой программе «Наш дом» ,участие в совещаниях | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |
| 11 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, ДРЖКК ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. | в течение квартала | Лысенко Н.Н. | + |
| 12 | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно | Попова Т.В. | + |
| 13 | Расчет и подготовка сметы и распоряжения по премированию за 3 место в конкурсе «ДЖКиСК - Лучшее предприятие сферы ЖКХ за 2010 год», по премированию предприятий «Самый благоустроенный город за 2010г» | апрель, июнь | Попова Т.В. | + |
| 14 | Ежемесячный мониторинг дебиторской задолженности населения за ЖКУ и кредиторской за энергоресурсы ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |
| 15 | Отчет за 1 квартал 2011 год Показатели, характеризующие ход развития ЖКК в ДСЭиЖКК | 30 апреля | Попова Т.В. | + |
| 16 | Отчет за 1 квартал 2011 год Исполнение расходов по жилищно-коммунальному хозяйству (по всем источникам, в том числе бюджетных средств) в ДСЭиЖКК | 25 апреля | Смолина Е.А. | + |
| 17 | Отчет за 1 квартал 2011 год Мониторинг качества исполнения бюджета в ДФ (показатели) | 22 апреля | Смолина Е.А. | + |
| 18 | Ежемесячный отчет О дебиторской задолженности населения за ЖКУ и мероприятиях по снижению в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 5 числа | Смолина Е.А. | + |
| 19 | Ежемесячный отчет О дебиторской задолженности ОКК бюджетных учреждений (финансируемых из федерального, окружного, местного бюджетов) в ДСЭиЖКК | ежемесячно на 25 число | Смолина Е.А. | + |
| 20 | Отчет за 1 квартал 2011 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК в ДСЭиЖКК | 20 апреля | Попова Т.В. | + |
| 21 | Отчет за 1 квартал 2011 года Информация по нормативно-правовому обеспечению органов местного самоуправления в ЮУ | 30 июня | Попова Т.В. | + |
| 22 | Ежемесячный отчет в РСТ - Информация об инцидентах по электрический энергии, приводящих к отключению технологического оборудования в РСТ | ежемесячно до 4 числа | Попова Т.В. | + |
| 23 | Отчет за 1 квартал 2011г. в РСТ ХМАО-Югры «Производственные показатели по воде, стокам, утилизации ТБО» | до 30 апреля | Смолина Е.А. | + |
| 24 | Отчет о сбалансированности бюджета за 1 квартал 2011г. в Департамент финансов | 15 апреля | Смолина Е.А. | + |
| 25 | Мониторинг производственной программы ООО «ЮЭГ» за 1 квартал 2011г. в РСТ ХМАО | 25 апреля | Смолина Е.А. | + |
| 26 | Отчет за 1 квартал Контроль за использованием инвестиционных средств в РСТ | 25 апреля | Смолина Е.А. | + |
| 27 | Подготовка анализа, заключения деятельности предприятия ООО «ЮЭГ» за 2010 год к балансовой комиссии | апрель | Смолина Е.А., Попова Т.В., Кондратичева Г.А. | + |
| 28 | Отчеты за 1 кв. 2011г. по исполнению целевых ведомственных, долгосрочных программ . Размещение отчетов на официальном сайте | до 22 апреля | Смолина Е.А., Кондратичева Г.А., Лысенко Н.Н. | + |
| 29 | Ежеквартальная информация за 1 кв. 2011г. «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» в УЭП | 25 апреля | Попова Т.В. | + |
| 30 | Отчет за 1 кв.2011 года в ФАС — информация о проведенных конкурсах по отбору УО для МКД в ФАС | 20 апреля | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. | + |
| 31 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика"), в том числе субсидии на поддержку ЖКХ за счет бюджета города | ежемесячно | Попова Т.В. | + |
| 32 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | ежемесячно, до 17 числа | Попова Т.В. | + |
| 33 | Ежемесячный отчет анализ финансирования работ по ЖКХ и благоустройству (вопросы местного значения и по п.16.1) | ежемесячно, до 10 числа | Смолина Е.А. | + |
| 34 | Еженедельная информация о создании рабочих мест на предприятиях жилищно-коммунальной сферы в ДСЭиЖКК | еженедельно | Кондратичева ГА | + |
| 35 | Анализ за 1 квартал 2011г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | 30 апреля | Кондратичева Г.А. | + |
| 36 | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДСЭиЖКК ХМАО. | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 37 | Ежеквартальный отчет в ДСЭиЖКК по энергосбережению | 15 апреля | Лысенко Н.Н. | + |
| 38 | Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2011г. о ходе реализации программ по энергосбережению в Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса в ДСЭиЖКК | 5 апреля | Лысенко Н.Н. | + |
| 39 | Ежемесячный отчет о расходовании средств 185-ФЗ в ДСЭиЖКК ХМАО.-.Югры. | ежемесячно, до 1 числа | Кондратичева Г.А. | + |
| 40 | Ежеквартальный отчет за 1 кв. 2011г. сведения о реформировании г. Югорск 185-ФЗ в ДСЭиЖКК | 5 апреля | Кондратичева Г.А. | + |
| 41 | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ зима в ДСЭиЖКК (с ноября по 1 апреля) | ежемесячно до 2 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 42 | Еженедельный отчет о реализации программы по 185-ФЗ | Каждую среду | Кондратичева Г.А. | + |
| 43 | Ежеквартальный отчет о реализации программ по 185-ФЗ. «Наш дом» | 5 апреля | Кондратичева Г.А. | + |
| 44 | Ежеквартальный отчет о наличии денежных средств на счетах кредитных организациях. | 5 апреля | Кондратичева Г.А. | + |
| 45 | Ежемесячный отчет - о своевременной очистке внутриквартальных проездов от снега в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 46 | Ежемесячный отчет - о занятости работников и задолженности по з/плате предприятий сферы ЖКХ в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 20 числа | Лысенко Н.Н. | + |
| 47 | Ежегодный отчет - о реализации программы комплексного развития в Думу города Югорска | май | Лысенко Н.Н. | + |
| 48 | Ежегодный отчет – об исполнении плана подготовки к ОЗП в Думу города Югорска | май | Лысенко Н.Н. | + |
| 49 | Ежеквартально – предоставление информационно – аналитической информации по водоснабжению города | 2 апреля | Лысенко Н.Н. | + |
| 50 | Работа над Показателями к докладу главы города за 2010 год, согласование в ДСЭиЖКК , прогноз | апрель | Попова Т.В. | + |
| 51 | Контроль за сайтами предприятий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика» за своевременным и полным раскрытие информации | ежемесячно | Кондратичева Г.А. Попова Т.В. | + |
| 52 | Прием и проверка документов, работа комиссии по рассмотрению заявления на получение субсидии из бюджета по Лифтам на 2011 год | апрель | Попова Т.В. | + |
| 53 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |
| 54 | Подготовка документов для участия в конкурсе «Самое благоустроенное поселение России за 2010 год» | 23-24 июня | Попова Т.В. | + |
| 55 | Рейтинг показателей к Докладу главы города по всем МО, сравнение, динамика | 29 июня | Попова Т.В. | + |
| 56 | Прием и проверка документов, работа комиссии по рассмотрению заявления на получение субсидии из бюджета по Общежитиям на 2011 год | 31 мая | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |
| Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О.В.) |  |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | В течение года | Лихачева Н.К. | + |
| 4 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение года | Володькина Л.А. | + |
| 5 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | В течение года | Лихачева Н.К. | + |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | В течение года | Лихачева Н.К.. | + |
| 7 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | В течение года | Лихачева Н.К. Володькина Л.А. | + |
| 8 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 9 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | В течение года | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 10 | Подготовка и оформление документов по передачи затрат по объектам в ДМСиГ | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 11 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | По мере предоставления ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту лифтов | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по содержанию, обслуживанию и ремонту помещений в муниципальных общежитиях | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 14 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг бань и душевых населению | По мере предоставления ежемесячно | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 15 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | По мере предоставления | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | Субсидия не предоставлялась |
| 16 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | По мере предоставления | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | Субсидия не предоставлялась |
| 17 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | В течение года | Лихачева Н.К. Володькина Л.А. | + |
| 18 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | Ежемесячно | Володькина Л.А. | + |
| 19 | Составление и оформление реестра расходных обязательств ДЖКиСК | Ежемесячно | Володькина Л.А. | + |
| 20 | Подготовка первичных документов к хранению | В течение года | Лихачева Н.К. Новикова О.В. Володькина Л.А. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 21 | Оформление заявок на финансирование | В течение месяца 5 и 20 числа, а также по потребности | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 22 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Новикова О.В. | + |
| 23 | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций | По мере поступления запроса | Новикова О.В. Лихачева Н.К. Володькина Л.А. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 24 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Новикова О.В. | + |
| 25 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Ильтенбаева Г.Т., Новикова О.В. | + |
| 26 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) | Ежемесячно до 03 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 27 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) | до 20 апреля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 28 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого месяца (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 29 | Сведения о размере незавершенного строительства (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 30 | Справочная таблица к отчету об исполнении консолидированного бюджета субъекта РФ (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | отменен |
| 31 | Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий МО | По требованию Департамента финансов | Ильтенбаева Г.Т. | Не запрошен Фин.органом |
| 32 | Отчет о ходе строительства объектов с участием средств бюджета ХМАО | По требованию Департамента финансов | Ильтенбаева Г.Т. | отменен |
| 34 | Подготовка и сдача отчета в Департамент финансов администрации города Югорска | До 15 апреля 2011 | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Володькина Л.А. | + |
| 35 | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 | до 20 апреля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 36 | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального развития | до 15 апреля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 37 | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд | до 16 мая 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 38 | Подготовка и сдача отчета в Департамент ЖКК ХМАО-Югра | до 20 апреля 2011 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 39 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Лихачева Н.К. Володькина Л.А. | + |
| 4. Отдел подготовки к строительству (Камаева И.Г.) |  |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО «Уралсвязьинформ» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков | В течении квартала | Тарышкина Н.В. Округина О.А. | + |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков | постоянно | Тарышкина Н.В. Округина О.А. | + |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Тарышкина Н.В. Округина О.А. | + |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектно-изыскательские работы для ДЖК и СК | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 5 | Подготовка приложений к муниципальным контрактам | По мере заключения | Брюзгин И.В. Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, приказами и т. д. | Постоянно | Брюзгин И.В. | + |
| 7 | Разработка технического задания на дополнительный капитальный ремонт сетей газоснабжения | До 20.05 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 8 | Получение проектной документации на строительство пандусов для детского лечебного корпуса и здания по ул. Ленина, 29 | До 30.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 9 | Разработка задания на проектирование по капитальному ремонту инфекционного отделения ЦГБ | До 15.04. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 10 | Работа с архивом | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. | + |
| 11 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению градостроительного плана | постоянно | Округина О.А Тарышкина Н.В. | + |
| 12 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. Тарутина Е.В. | + |
| 13 | Получение проектной документации в стадии Проект по расширению лыжной базы | До 30.06 | Брюзгин И.В. Камаева И | - |
| 14 | Разработка задания на проектирование по капитальному ремонту операционного блока ЦГБ | До 15. 04 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | + |
| 15 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту операционного блока и инфекционного отделения ЦГБ | До 30.06. | Парилов С.А. Тарутина И.В. | + |
| 16 | Получение Проекта по реконструкции и капитальному ремонту автодорог | До 01.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 17 | Получение Проекта по капитальному ремонту школы № 3 | До 01.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 18 | Составление сметной документации согласно дефектным актам | постоянно | Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 19 | Регистрация и занос в архив проектной документации | Сразу после получения | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Округина О.А. | + |
| 20 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 21 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. Парилов С.А. | + |
| 22 | Получение проекта по капитальному ремонту школы № 5 (детский сад брусничка) | До 01.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 23 | Получение проекта по капитальному ремонту школы № 6 (детский сад Светлячок) | До 01.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 24 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту школы № 3 | До 30.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 25 | Получение проекта по сетям водоснабжения в Югорске 2 | До 01.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 26 | Получение проекта по сетям канализации в Югорске 2 | До 01.06 | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 27 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту и реконструкции автодорог | До 20.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 28 | Получение проекта по капитальному ремонту детского сада «Радуга» | До 01.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 29 | Получение проекта по капитальному ремонту школы № 4 | До 01.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 30 | Получение проекта по капитальному ремонту под здание «Амарант» | До 01.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. | - |
| 31 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту школы № 5 (детский сад брусничка) | До 30.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Парилов С.А. | - |
| 32 | Подготовка конкурсной документации по капитальному ремонту детского сада «Радуга» | До 30.06. | Брюзгин И.В. Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Парилов С.А. | - |
| 33 | Составления отчета за 2-й квартал 2010 год | До 30.06. | Брюзгин И.В. | + |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |  |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 4 | Коньюктурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. | + |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С.., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В. | + |
| 6. Юридический отдел (Валинурова О. С.) |  |
| Деятельность по решению вопросов местного значения |  |
| 1 | Организация строительства объектов социального, бытового и жилищно-коммунального назначения в городе Югорске. | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Организация освещения улиц в границах города Югорска | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 3 | Организация благоустройства и озеленения территории города | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. |  |
| 4 | Осуществление в городе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 5 | Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 6 | Участие в обеспечении организации ритуальных услуг и организации содержания мест захоронения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 7 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 8 | Организация содержания и строительства муниципального жилищного фонда | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 9 | Участие в реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| Правовое сопровождение деятельности ДЖКиСК |  |
| 1 | Правовая оценка муниципальных контрактов для подписания и заключения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Претензионная работа | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 3 | Заключения (правовая оценка) спорных ситуаций | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 4 | Участие в судебных заседаниях | По назначению дел к рассмотрению | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 5 | Предоставление сведений о заключенных муниципальных контрактах в Уполномоченный орган | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| Организационная работа юридического отдела |  |
| 1 | Взаимодействие с победителями торгов и единственными поставщиками в целях заключения с ними муниципальных (государственных контрактов) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Качественная подготовка к участию в судебных заседаниях | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| Контрольно-аналитическая работа |  |
| 1 | Проведение анализа работы отдела по итогам работы за прошедший квартал | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 2 | Подготовка информации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 3 | Подготовка отчетов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 4 | Документирование подготовленных материалов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 5 | Архивирование подготовленных документов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 6 | Совершенствование профессионального мастерства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 7 | Плановое изучение законодательства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |
| 8 | Проведение консультаций специалистов департамента | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |

И.о. директора ДЖКиСК							А.А. Коробенко