«В регистр»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

(с изменениями от 15.11.2018 № 3166, от 29.04.2019 № 888, от 10.10.2019     № 2202, от 13.11.2019 № 2439, от 23.12.2019 № 2742, от 24.12.2019 № 2783, от 09.04.2020 № 543, 25.09.2020 № 1371, от 21.12.2020 № 1919, от 22.12.2020 № 1931,от 29.12.2020 № 2018, от 01.02.2021 № 78-п, от 26.04.2021 № 606-п, от 24.09.2021 № 1795-п, от 15.11.2021 № 2173-п, от 20.12.2021 № 2440-п, от 29.03.2022 № 553-п, от 01.08.2022 № 1656-п, от 13.09.2022 № 1957-п., от 11.11.2022 № 2366-п, от 14.11.2022 № 2399-п, от 05.12.2022 № 2550-п, от 29.12.2023 № 2769-п, от 06.03.2023 № 277-п, от 14.11.2023 № 1585-п, от 20.11.2023 № 1621-п, от 28.12.2023 № 1906, от 18.03.2024 № 411-п, от 17.07.2024 № 1228-п)

от 31 октября 2018								      № 3011

О муниципальной программе города Югорска

«Развитие жилищной сферы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», постановлением администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития», в целях развития жилищного строительства в городе Югорске:

- Утвердить муниципальную программу города Югорска «Развитие жилищной сферы» (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления администрации города Югорска:

- от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 15.05.2014 № 2112 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 06.08.2014 № 4000 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 12.09.2014 № 4727 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 17.11.2014 № 6237 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 25.11.2014 № 6409 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 19.12.2014 № 7214 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 31.12.2014 № 7434 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 13.04.2015 № 1825 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 29.05.2015 № 2178 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 28.08.2015 № 2901 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 01.12.2015 2015 № 3482 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 18.12.2015 № 3695 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 22.12.2015 № 3726 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 30.12.2015 № 3912 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 23.03.2016 № 628 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287;

- от 05.05.2016 № 957 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 29.06.2016 № 1531 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- 13.09.2016 № 2220 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- 21.11.2016 № 2860 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 22.12.2016 № 3294 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 04.05.2017 № 1000 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 05.07.2017 № 1639«О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 19.12.2017 № 3224 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 19.12.2017 № 3225 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 28.12.2017 № 3346 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 22.02.2018 № 523 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 19.04.2018 № 1099 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы»;

- от 24.09.2018 №2627 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 31.10.2013 № 3287 «О муниципальной программе города Югорска «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Югорска на 2014 – 2020 годы».

- 3. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.01.2023.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска      Ю.В. Котелкину

Исполняющий обязанности

главы города Югорска					Н И. Долгодворова

- Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от 31.10.2018 № 3011

Муниципальная программа города Югорска

«Развитие жилищной сферы»

(далее-муниципальная программа)

Паспорт

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы | Развитие жилищной сферы |
| --- | --- |
| Дата утверждения муниципальной программы (наименование и номер соответствующего муниципального правового акта) | Постановление администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3011 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие жилищной сферы» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление жилищной политики администрации города Югорска |
| Соисполнители муниципальной программы | 1. Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска 2. Отдел опеки и попечительства администрации города Югорска 3. Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска 4. Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса |
| Цели муниципальной программы | Создание условий для развития жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан |
| Задачи муниципальной программы | 1. Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства. 2. Стимулирование жилищного строительства. 3. Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан |
| Подпрограммы и (или) структурные элементы основные мероприятия | Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства» Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |
| Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной программы, параметры их финансового обеспечения | Национальный проект «Жилье и городская среда», портфель проектов «Жилье и городская среда», региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - 179 869,8 тыс. рублей. Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» - 21 090,0 тыс. рублей. Региональный проект «Жилье» - 301 607,2 тыс. рублей. |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение объема ввода жилья с 0,3 до 1,0 кв. м на человека в год. 2. Увеличение доли семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия, с 45 % до 53 %. 3. Увеличение доли муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство с 40 % до 95 %. 4. Увеличение общей площади жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя с 28,1 до 28,2 кв. м. 5. Предоставление социальной выплаты в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий 94 молодым семьям. 6. Обеспечение субсидией лиц, приравненных по льготе к ветеранам Великой Отечественной войны – 2 человека. 7. Приобретение 488 жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. 8. Приобретение 57 жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях договора социального найма. 9. Приобретение 9 жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду. 10. Приобретение 35 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения. 11. Площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства – 95,84 га. 12. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного до 01.01.2017 – 1 728 кв. м. 13. Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья признанного после 01.01.2017 – 27 382 кв. м. 14. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 – 58 чел. 15. Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда не менее 1 052 чел. 16. Объем жилищного строительства – 40,0 тыс. кв. м. 17. Количество семей, улучшивших жилищные условия – 0,300 тыс. семей в год. 18. Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения – 834,96 га. 19. Общая площадь снесенных (демонтированных) объектов – 11 419,6 кв. м. 20. Количество обследованных многоквартирных домов – 24 домов. 21. Количество обследованных жилых помещений на содержание фенола/формальдегида – 20 жилых помещений. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019 – 2030 года |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 238 966,2 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 220 839,8 тыс. рублей; 2020 год – 402 135,3 тыс. рублей; 2021 год – 227 885,2 тыс. рублей; 2022 год – 242 239,1 тыс. рублей; 2023 год – 965 848,0 тыс. рублей; 2024 год – 358 223,2 тыс. рублей; 2025 год – 164 029,2 тыс. рублей; 2026 год – 175 237,2 тыс. рублей; 2027 год – 136 882,3 тыс. рублей; 2028 год - 136 882,3 тыс. рублей; 2029 год – 106 882,3 тыс. рублей; 2030 год – 101 882,3 тыс. рублей. |
| Объем налоговых расходов города Югорска | - |

Раздел 1. Характеристика структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

1.1. Цель муниципальной программы – создание условий для реализации жилищного строительства и обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

1.2. Достигнутые результаты государственной жилищной политики и сложившаяся ситуация обусловливают необходимость дальнейшей реализации запланированных мероприятий и определения новых стратегических целей, направленных на преодоление диспропорций на рынке жилья и жилищного строительства и создание условий для удовлетворения жилищных потребностей и спроса на жилье различных категорий граждан, в том числе нуждающихся в государственной поддержке.

1.3. Исходя из Приоритетов, сформированы цели и задачи муниципальной программы:

1.3.1. В подпрограмме 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» задача 1 «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства» включает следующие мероприятия:

1.3.1.1. Мероприятие 1.1 «Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства – включает в себя корректировку документов территориального планирования, градостроительного зонирования, связанную с изменениями градостроительного законодательства, выполнение обосновывающих материалов и инженерных изысканий для их корректировки (генеральный план города Югорска, правила землепользования и застройки).

1.3.1.2. Мероприятие 1.2 «Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались» включают в себя разработку документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий.

1.3.1.3. Мероприятие 1.3 «Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование»  включает в себя обеспечение согласованности процесса планирования социально-экономического развития города Югорска,  подготовку, согласование, утверждение и размещение в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (далее - ФГИС ТП) местных нормативов градостроительного проектирования, принятие документов территориального планирования, обеспечение сбалансированного, перспективного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур местного значения на основании генерального плана города Югорска,  обеспечение установления территориальных зон и градостроительных регламентов, сокращение сроков оказания услуги по получению градостроительного плана земельного участка, получению разрешения на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию, сокращение сроков оказания услуги по заключению договоров подключения(технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения, электрическим сетям, включая получение технических условий, повышении уровня обеспечения предоставления услуг в электронном виде, повышении уровня развития онлайнсервисов в сфере строительства.

1.3.1.4. Мероприятие 1.4 «Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания разрабатывались» включает в себя:

- разработку документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания разрабатывались;

- разработку документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались с учетом «Югорского стандарта развития территорий»;

- внесение изменений в документацию по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий с учетом «Югорского стандарта развития территорий».

1.3.1.5. Мероприятие 1.5 «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями» включает в себя:

- выполнение кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности в целях определения границ зон с особыми условиями использования территории;

- выполнение комплексных кадастровых работ.1.3.2. В подпрограмме 2 «Содействие развитию жилищного строительства» задача 2 «Стимулирование жилищного строительства» включает следующие мероприятия:

1.3.2.1. Мероприятие 2.1 «Стимулирование развития жилищного строительства» - характеризуется софинансированием расходных обязательств в рамках планируемых мероприятий по переселению граждан из помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида. Также данное мероприятие предусматривает выполнение реконструкции автомобильной дороги по ул. Магистральная в целях создания условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства.

1.3.2.2. Мероприятие 2.2 «Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» включает в себя компенсацию части затрат отдельным категориям граждан, осуществляющим строительство индивидуального жилья в городе Югорске.

1.3.2.3. Мероприятие 2.3 «Приобретение жилых помещений» - приобретение жилых помещений в целях переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, выплата компенсации за изымаемые жилые помещения в аварийных домах, приобретение жилых помещений в целях обеспечения жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма и для формирование маневренного жилищного фонда, предоставление субсидий гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступившим после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда, г. Ханты-Мансийск), принимающим участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключившим контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, членам их семей, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность.

1.3.2.4. Мероприятие 2.4 «Участие в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включает в себя ликвидацию в города Югорске жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

1.3.2.5. Мероприятие 2.5 «Строительство (реконструкция) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» предусматривает строительство систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства на условиях софинансирования из средств бюджета автономного округа и местного бюджета.

1.3.2.6. Мероприятие 2.6 «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства» предусматривается выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов, утративших технологическую необходимость или пришедших в ветхое состояние, систем инженерной инфраструктуры, хозяйственных построек, незаконных (самовольных) построек, в том числе подготовка проектной документации на выполнение таких работ.

1.3.2.7. Мероприятие 2.7 «Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также о действительном техническом состоянии здания и его элементов, обследование жилых помещений на содержание фенола и (или) формальдегида, содержание муниципального жилого фонда,  платежи установленные законодательством в отношении муниципального жилого фонда» предусматривается заказ и оплата выполнения работ по обследованию технического состояния многоквартирного жилого дома, содержанию фенола и (или) формальдегида в жилом помещении специализированной организацией и выдача соответствующего технического заключения.

1.3.2.8. Мероприятие 2.8 «Участие в реализации регионального проекта «Жилье» предусматривает выполнение реконструкции автомобильной дороги по ул. Магистральная в целях создания условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства.

1.3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» задача 3 «Оказание мер государственной поддержки на приобретение жилых помещений отдельным категориям граждан»:

1.3.3.1. Мероприятие 3.1 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» направлено на предоставление жилого помещения по договору социального найма или единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 714, Закона Российской Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», по месту жительства на территории автономного округа.

1.3.3.2. Мероприятие 3.2 «Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий» направлено на поддержку молодых семей, которая осуществляется в виде:

- социальной выплаты на оплату договора купли-продажи жилого помещения, договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома; для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере;

- социальной выплаты для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам;

- социальной выплаты для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

К получателям субсидии относится молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного и более детей, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного и более детей, возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье не превышает 35 лет на день принятия Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры решения о включении молодой семьи - участницы мероприятия в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году, при наличии у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, нуждающаяся в улучшении жилищных условий. Социальная выплата предоставляется в размере:

30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, не имеющих детей;

35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья - для молодых семей, имеющих 1 ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из 1 молодого родителя и 1 ребенка или более.

1.3.3.3. Мероприятие 3.3 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» направлено на приобретение (строительство) жилых помещений с целью их дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам по договорам найма специализированных жилых помещений.

1.3.3.4. Мероприятие 3.4 «Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан» направлено для оплаты выполнения работ по расчистке территорий для индивидуального жилищного строительства 19 микрорайона.

1.3.3.5. Мероприятие 3.5 «Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан» включает в себя направление предоставленных из бюджета автономного округа субвенций для осуществления администрацией города Югорска отдельных государственных полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03. 2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», а именно постановка на учет, формирование пакетов документов на получение жилищной субсидии гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

- Раздел 2. Механизм реализации структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы

2.1. Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана на мониторинге ожидаемых целевых (непосредственных) показателей и конечных ее результатов как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показателями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам в муниципальную программу могут быть внесены корректировки.

2.2. Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» направлена на решение задачи «Развитие градостроительного регулирования в сфере жилищного строительства» через реализацию следующих мероприятий:

Мероприятие 1.1 «Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства».

Мероприятие 1.2 «Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались».

Мероприятие 1.3 «Участие в реализации портфеля проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование».

Мероприятие 1.4 «Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания разрабатывались».

Мероприятие 1.5 «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями».

Мероприятие 1.4 и 1.5 реализуются в рамках выполнения Дорожной карты реализации мероприятий по проекту «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Мероприятия 1.1 – 1.5 реализуются в рамках предоставления из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в бюджет города Югорска субсидии на реализацию полномочий в области градостроительной деятельности в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Пространственное развитие и формирование комфортной городской среды».

Субсидия предоставляется из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на условиях софинансирования из местного бюджета на основании соглашения, заключенного с Департаментом пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- Мероприятия 1.4 и 1.5 реализуются в том числе за счет средств бюджета города.

- 2.3. Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства» направлена на решение задачи «Стимулирование жилищного строительства» через следующие мероприятия:

2.3.1. Мероприятие 2.1 «Стимулирование развития жилищного строительства» - предоставление гражданам социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в рамках планируемого мероприятия  по переселению граждан из помещений, не отвечающих требованиям в связи с превышением предельно допустимой концентрации фенола и формальдегида в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,

Предоставление субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Комплексное развитие территорий» государственной программы «Развитие жилищной сферы».

Субсидия предоставляется из бюджета автономного округа на условиях софинансирования из местного бюджета на основании соглашения, заключенного с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.3.2. Мероприятие 2.2 «Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» предполагает финансирование из местного бюджета.

2.3.3. Мероприятие 2.3 «Приобретенные жилых помещений» для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными и включенными в реестр жилых домов признанных аварийными в городе Югорске, который формируется исходя из даты признания многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Очередность расселения аварийного дома может быть изменена с учетом заключения Межведомственной комиссии по формированию и ведению реестра многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу. Указанный реестр утверждается постановлением администрации города Югорска два раза в календарном году, по состоянию на 1 января и 1 июля текущего года. Приобретаемые жилые помещения предоставляются гражданам на условиях установленных Положением о переселении из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, утвержденным решением Думы города Югорска от 29.09.2015 № 68. В рамках мероприятия, денежные средства могут направляться на выплату компенсации за изымаемые жилые помещения в аварийных домах в рамках статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В первоочередном порядке подлежат переселению граждане Российской Федерации, призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, поступившие после 23 февраля 2022 года на военную службу по контракту в Вооруженные Силы Российской Федерации (через Военный комиссариат автономного округа, пункт отбора на военную службу по контракту 3 разряда, г. Ханты-Мансийск), принимающие участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Херсонской областей (за исключением лиц, в отношении которых в установленном законодательством Российской Федерации порядке компетентные органы Российской Федерации проводят процессуальные действия, направленные на установление признаков состава преступления по статье 337 и (или) статье 338 Уголовного кодекса Российской Федерации, или в отношении которых имеются вступившие в законную силу решения суда по одной из указанных статей Уголовного кодекса Российской Федерации), заключившие контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации (далее - участники специальной военной операции), члены их семей, из жилых помещений, расположенных в жилых домах, признанных аварийными, и являющихся для них единственными.

В рамках мероприятия, денежные средства могут направляться на выплату компенсации за изымаемые жилые помещения в аварийных домах в рамках статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Приобретенные жилые помещения на обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, предоставляются согласно спискам очередности указанных граждан, утвержденным главой города Югорска ежегодно, по состоянию на первое апреля текущего года. Предоставление жилых помещений по договорам социального найма осуществляется в рамках Жилищного Кодекса Российской Федерации и Закона Ханты – Мансийского автономного округа-Югра от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты - Мансийском автономном округе-Югре».

Формирования маневренного жилищного фонда, осуществляется в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации.

Жилые помещения приобретаются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Субсидии на приобретение (строительство) жилых помещений участникам специальной военной операции и членам их семей предоставляются в рамках Порядка предоставления субсидий отдельным категориям граждан, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность, утвержденного постановлением администрации города Югорска от 27.10.2023 № 1494-п.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета муниципального образования городской округ Югорск в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа «Развитие жилищной сферы».

3.3.4. Мероприятие 2.4 «Участие в реализации регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» включает в себя получение субсидий на реализацию городом Югорском полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на приобретенные жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными до 01.01.2017, в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

2.3.5. Мероприятие 2.5. «Строительство (реконструкция) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» финансируется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета муниципального образования городской округ Югорск в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа «Развитие жилищной сферы». Мероприятие реализуется в соответствии с муниципальными контрактами, заключенными в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.3.6. Мероприятие 2.6. «Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства» предусматривается выполнение работ по сносу (демонтажу) объектов, финансируется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и бюджета муниципального образования городской округ Югорск в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа «Развитие жилищной сферы».

2.3.7. Мероприятие 2.7 «Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также о действительном техническом состоянии здания и его элементов, обследование жилых помещений на содержание фенола и (или) формальдегида, содержание муниципального жилого фонда,  платежи установленные законодательством в отношении муниципального жилого фонда» финансируется за счет средств бюджета города Югорска.

2.3.8. Мероприятие 2.8 «Участие в реализации регионального проекта «Жилье» - предоставление субсидии на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения при реализации проектов по развитию территорий, предусматривающих строительство жилья.

Субсидия предоставляется из бюджета автономного округа на условиях софинансирования из федерального бюджета при реализации государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на основании соглашения, заключенного с Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.4. Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»:

2.4.1. Мероприятие 3.1 «Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны» финансируется за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Ханты – Мансийского автономного округа - Югры в рамках закона Российской Федерации от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах». Размер выплаты предусмотрен в соответствие с Приложением 1 к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2020 года N 643-п «Об организации в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре условий реализации жилищных прав граждан».

2.4.2. Мероприятие 3.2 «Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий» финансируется за счет средств федерального бюджета, бюджета Ханты – Мансийского автономного округа и бюджета города Югорска на условиях софинансирования. Финансирование регулируется Приложением 5 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 476-п.

Порядок реализации мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденный постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.12.2020 N 643-п «Об организации в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре условий реализации жилищных прав граждан».

2.4.3. Мероприятие 3.3 «Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» финансируется за счет средств бюджета Российской Федерации и бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры.

Субвенция направлена на обеспечение благоустроенными жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Поддержка семьи, материнства и детства» государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социальное и демографическое развитие».

Приобретение (строительство) жилых помещений с целью их дальнейшего предоставления детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, иным лицам осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Общая площадь жилого помещения для указанной категории граждан, не должна быть менее 33 кв. метров.

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре осуществляется в соответствии с требованиями статьи 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», статьи 5 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», пункта 46.1 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.01.2013 № 21-п  «Об отдельных вопросах обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Решения о включении в Список (об отказе во включении в Список), о предоставлении по договору найма специализированного жилого помещения, принимаются и оформляются в форме постановлений администрации города Югорска.

Ежемесячно отделом опеки и попечительства администрацией города Югорска формируются и ведутся Списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (общий и по годам обеспечения). Решение о включении в Список (об отказе во включении в Список) принимается и оформляется в форме постановления администрации города Югорска.

2.4.4. Мероприятие 3.4 «Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан» финансируется за счет средств бюджета муниципального образования в рамках реализации проекта постановления администрации города Югорска «Об утверждении плана мероприятий («чек-лист») по обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой земельных участков под индивидуальное жилищное строительство» разработанный в соответствии с пунктом 2 Перечня поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам онлайн-встреч с жителями города Югорска от 21.03.2021.

2.4.5. Мероприятие 3.5 «Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан» финансируется за счет средств бюджета Ханты – Мансийского автономного округа – Югры и направлены для осуществления администрацией города Югорска отдельных государственных полномочий, указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.03.2009 № 36-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, определенных федеральным законодательством», а именно постановка на учет, формирование пакетов документов на получение жилищной субсидии гражданами, выезжающими из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

2.5. Управление жилищной политики администрации города Югорска является ответственным исполнителем муниципальной программы. Совместно с соисполнителями муниципальной программы Департаментом муниципальной собственности и градостроительства, отделом опеки и попечительства, управлением бухгалтерского учета и отчетности, Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса осуществляют реализацию ее мероприятий, координацию деятельности, контроль ее реализации, мониторинг и оценку результативности реализуемых программных мероприятий. Изменения показателей и объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных задач муниципальной программы, обеспечение при необходимости их корректировки осуществляют непосредственные исполнители мероприятий.

2.6. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется с учетом принципов «бережливого производства» путем повышения прозрачности и открытости деятельности администрации города Югорска, инициативного бюджетирования, устранения административных барьеров, уменьшения временных потерь, снижения излишней бюрократической нагрузки на получателей государственных услуг, в том числе посредством автоматизации процессов, разработки автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, позволяющей снизить количество запрашиваемой информации, создание автоматизированной информационной системы учета граждан, нуждающихся в получении государственной поддержки, в жилищной сфере Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с целью совершенствования проводимой жилищной политики, в том числе в части государственной поддержки граждан автономного округа, повышения качества услуг населению, мониторинга состояния жилищной сферы, принятия управленческих решений.

2.7. Комплексный подход внедрения «бережливого производства» предусматривает широкое вовлечение сотрудников всех уровней в новый способ работы, построенной на последовательной и продуманной коммуникации, проведение обучающих мероприятий по обучению методам и инструментам «бережливого производства», оптимизации процессов, обеспечению управленческой инфраструктуры, в соответствии с установленным муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.8. Механизм реализации муниципальной программы включает:

разработку и принятие нормативных правовых актов органов местного самоуправления;

заключение соглашений (договоров) с органами государственной власти автономного округа о взаимодействии в целях совместной реализации государственной программы автономного округа «Развитие жилищной сферы» на территории города Югорска;

заключение муниципальных контрактов (договоров) на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых Департаментом муниципальной собственности и градостроительства с поставщиками, исполнителями, в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

предоставление отчета о реализации муниципальной программы в составе итогов социально-экономического развития города Югорска;

информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, финансировании программных мероприятий.

2.9. Должностные лица администрации города Югорска – ответственные за реализацию мероприятий и достижение показателей, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидий из окружного и федерального бюджетов бюджету муниципального образования город Югорск, в рамках муниципальной программы, несут персональную ответственность.

2.10. Ответственный исполнитель и соисполнители муниципальной программы принимают меры для полного и качественного выполнения её мероприятий и несут ответственность за эффективное и целевое использование средств.

2.11. В перечень мероприятий, реализуемых муниципальной программой, входят направления, по которым необходимо взаимодействие с Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Департаментом пространственного развития и архитектуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, так как их реализация предусмотрена на условиях софинансирования из средств федерального и регионального бюджетов, а также уточнением затрат по программным мероприятиям на очередной финансовый год и плановый период. Привлечение средств федерального и регионального бюджетов для софинансирования программных мероприятий потребует ассигнований из средств городского бюджета.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

| № показателя | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Объем ввода жилья на одного человека в год | кв. м. в год | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2 | Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия | % | 45 | 47 | 50 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | 53 | 53 | 53 |
| 3 | Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство | % | 40 | 50 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 95 |
| 4 | Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя | кв. м. | 28,1 | 28,1 | 28,1 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 | 28,2 |
| 5 | Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий | ед. | 3 | 3 | 21 | 0 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 6 | 103 |
| 6 | Число лиц, обеспеченных субсидией, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны | чел. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | шт. | 10 | 62 | 103 | 71 | 40 | 145 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 488 |
| 8 | Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на условиях социального найма | шт. | 8 | 0 | 11 | 12 | 4 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 57 |
| 9 | Количество приобретенных жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | шт. | 7 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| 11 | Площадь территорий, подготовленных для индивидуального жилищного строительства | га | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 4,3 | 4,5 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 13,44 | 95,84 |
| 12 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного до 01.01.2017 | кв. м. | 1 728 | 1 728 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 728 |
| 13 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного после 01.01.2017 | кв. м. | 2 791 | 2 491 | 500 | 7 800 | 6 270 | 7 121,0 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 27 382,0 |
| 14 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда признанного до 01.01.2017 | чел. | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| 15 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 | чел. | 150 | 150 | 25 | 245 | 178 | 337 | 22 | 20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1 052 |
| 16 | Объем жилищного строительства<1> | тыс. кв. метров в год | 25,000 | 20,000 | 31,894 | 23,700 | 24,850 | 33,500 | 31,000 | 31,000 | 31,0 | 33,0 | 34,0 | 35,0 | 40,0 | 40,0 |
| 17 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей в год | 0,425 | 0,340 | 0,273 | 0,280 | 0,280 | 0,282 | 0,290 | 0,290 | 0,292 | 0,293 | 0,294 | 0,295 | 0,300 | 0,300 |
| 18 | Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения | га | 758,34 | 758,34 | 758,34 | 758,34 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 | 834,96 |
| 19 | Общая площадь снесенных (демонтированных) объектов | кв. м. | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 975,6 | 1 244 | 500,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 11 419,6 |
| 20 | Количество обследованных многоквартирных домов | шт.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 21 | Количество обследованных жилых помещений на содержание фенола/формальдегида | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

<1> В соответствии с перечнем показателей, распределенных по городским округам и муниципальным районам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 N 476-п.

Расчет целевых показателей

Показатель 1

1. Общий объем ввода жилья - Формы федерального статистического наблюдения: № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений», № 1-ИЖС «Сведения о построенных населением жилых домах».

Показатель 2

Доля семей, обеспеченных жилыми помещениями, от числа семей, желающих улучшить жилищные условия (отношение числа семей, которые приобрели или получили доступное и комфортное жилье в течение года, к числу семей, желающих улучшить свои жилищные условия).

Показатель 3

Доля муниципальных услуг в электронном виде в общем количестве предоставленных услуг по выдаче разрешения на строительство  данный показатель находится в портфеле проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденном заседанием проектного комитета ХМАО-Югры.

Показатель 4

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя,  кв. м. № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде». Численность населения (человек) по данным Федеральной службы государственной статистики от 5 июля 2013 года № 261.

Показатель 5

Количество молодых семей, получивших социальную выплату в виде денежной субсидии на улучшение жилищных условий рассчитывается исходя из учетной нормы общей площади (18 кв. метров) на каждого члена молодой семьи и показателя средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, утвержденной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на квартал года в котором производится расчет субсидии.

Показатель 6

Число лиц, обеспеченных субсидией, приравненных по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны рассчитывается из фактически выданных субсидий указанной категории лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Показатель 7

Количество приобретенных жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рассчитывается по фактически приобретенным жилым помещениям исходя из объемов финансирования, норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Югорск, утвержденному ежеквартально приказом региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Показатель 8

Количество приобретенных жилых помещений для семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях и улучивших жилищные условия рассчитывается по фактически приобретенным жилым помещениям исходя из объемов финансирования, норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Югорск, утвержденному ежеквартально приказом региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Показатель 9

Количество приобретенных жилых помещений для отнесения к маневренному жилому фонду рассчитывается по фактически приобретенным жилым помещениям исходя из объемов финансирования, норматива средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию город Югорск, утвержденному ежеквартально приказом региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Показатель 10

Количество приобретенных жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (заявка на финансирование связана с достижением совершеннолетия граждан, указанной категории в текущем году) Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

Показатель 11

Площадь территорий, подготовленных  для индивидуального жилищного строительства определяется актами выполненных работ по отчистке территорий.

Показатель 12

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного до 01.01.2017 ГИС ЖКХ.

Показатель 13

Количество квадратных метров расселенного аварийного жилья, признанного после 01.01.2017 ГИС ЖКХ.

Показатель 14

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного до 01.01.2017 ГИС ЖКХ.

Показатель 15

Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, признанного после 01.01.2017 ГИС ЖКХ.

Показатель 16

Объем жилищного строительства - Формы федерального статистического наблюдения: № С-1 «Сведения о вводе в эксплуатацию зданий и сооружений» № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».

Показатель 17

Количество семей, улучшивших жилищные условия согласно методике расчета показателя «Количество семей, улучшивших жилищные условия» за отчетный период (прошедший год), утвержденной приложением 10                                      к постановлению Правительства Российской Федерации от 03.04.2021 № 542.

Показатель 18

Площадь земельных участков, обеспеченных инженерными сетями водоотведения – определяется по данным административного учета с нарастающим итогом.

Показатель 19

Общая площадь снесенных (демонтированных) объектов № 1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде».

Показатель 20

Общее количество обследованных многоквартирных домов определяется исходя их предоставленных технических заключений по результатам обследования технического состояния многоквартирного жилого дома специализированной организацией.

Показатель 21

Общее количество обследованных жилых помещений на содержание фенола/формальдегида определяется исходя из предоставленных протоколов лабораторных испытаний воздуха в жилом помещении, предоставленных специализированной организацией.

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы (по годам)

| Номер строки | Номер структурного элемента (основного мероприятия | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель / соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения, учреждения) | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Содействие развитию градостроительной деятельности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 1.1 | Корректировка градостроительной документации, связанная с изменениями градостроительного законодательства (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 9 131,3 | 8 137,3 | 0,0 | 0,0 | 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 567,7 | 7 567,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 |  |  |  | местный бюджет | 1 563,6 | 569,6 | 0,0 | 0,0 | 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | 1.2 | Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания не разрабатывались (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 35 016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 405,0 | 4 537,0 | 4 537,0 | 4 537,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 8 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 |  |  |  | бюджет автономного округа | 32 467,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 209,0 | 4 219,4 | 4 219,4 | 4 219,4 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 650,0 |
| 10 |  |  |  | местный бюджет | 2 548,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 196,0 | 317,6 | 317,6 | 317,6 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 11 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | 1.3 | Участие в реализации портфеля проектов "Получение разрешения на строительство и территориальное планирование" (1,3,4,16,17) | ДМСиГ | всего | 12 952,7 | 0,0 | 12 952,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 |  |  |  | бюджет автономного округа | 12 046,0 | 0,0 | 12 046,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 |  |  |  | местный бюджет | 906,7 | 0,0 | 906,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 1.4 | Разработка документации по планировке и межеванию территорий и выполнение инженерных изысканий для территорий, на которых ранее проекты планировки и межевания разрабатывались (1,3,4,16) | ДМСиГ | всего | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 |  |  |  | местный бюджет | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 1.5 | Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями | ДМСиГ | всего | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 25 |  |  |  | местный бюджет | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27 | Итого по подпрограмме 1 |  |  | всего | 61 500,0 | 8 137,3 | 12 952,7 | 0,0 | 994,0 | 1 405,0 | 8 937,0 | 4 537,0 | 4 537,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 |
| 28 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29 |  |  |  | бюджет автономного округа | 52 080,9 | 7 567,7 | 12 046,0 | 0,0 | 0,0 | 1 209,0 | 4 219,4 | 4 219,4 | 4 219,4 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 650,0 |
| 30 |  |  |  | местный бюджет | 9 419,1 | 569,6 | 906,7 | 0,0 | 994,0 | 196,0 | 4 717,6 | 317,6 | 317,6 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |
| 31 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Подпрограмма 2 «Содействие развитию жилищного строительства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 2.1 | Стимулирование развития жилищного строительства (1,2,4,16,17) | УЖП | всего | 206 657,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 761,9 | 53 444,4 | 56 757,9 | 74 692,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 |  |  |  | федеральный бюджет | 77 094,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 107,2 | 22 366,5 | 22 697,5 | 22 923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 |  |  |  | бюджет автономного округа | 115 096,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 131,4 | 27 336,8 | 30 087,4 | 46 541,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 |  |  |  | местный бюджет | 14 465,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 523,3 | 3 741,1 | 3 973,0 | 5 228,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 38 |  |  | ДЖКиСК | всего | 9 060,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 290,0 | 5 770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 41 |  |  |  | местный бюджет | 9 060,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 290,0 | 5 770,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 43 | 2.2 | Реализация муниципального проекта «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» (1,2,16,17) | ДМСиГ | всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 44 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 |  |  |  | местный бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 47 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | 2.3 | Приобретение жилых помещений (1,2,4,7,8,9,12,13,14,15,16,17) | УЖП | всего | 1 968 686,8 | 10 244,8 | 349 084,7 | 208 101,5 | 170 731,3 | 786 619,1 | 34 358,6 | 57 814,2 | 57 814,2 | 73 479,6 | 73 479,6 | 73 479,6 | 73 479,6 |
| 49 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 |  |  |  | бюджет автономного округа | 1 739 337,4 | 9 527,7 | 323 611,4 | 193 534,4 | 158 780,1 | 728 471,9 | 4 053,5 | 53 767,2 | 53 767,2 | 53 456,0 | 53 456,0 | 53 456,0 | 53 456,0 |
| 51 |  |  |  | местный бюджет | 229 349,4 | 717,1 | 25 473,3 | 14 567,1 | 11 951,2 | 58 147,2 | 30 305,1 | 4 047,0 | 4 047,0 | 20 023,6 | 20 023,6 | 20 023,6 | 20 023,6 |
| 52 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 53 | 2.4 | Участие в реализации регионального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" (1,2,4,12,13,14,15,16,17) | УЖП | всего | 179 869,8 | 179 869,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 54 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 55 |  |  |  | бюджет автономного округа | 167 278,9 | 167 278,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 56 |  |  |  | местный бюджет | 12 590,9 | 12 590,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 57 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 58 | 2.5 | Строительство (реконструкция) систем инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (1,2,4,16,17,18) | ДЖКиСК | всего | 70 284,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 524,1 | 0,0 | 50 760,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 |  |  |  | бюджет автономного округа | 65 364,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18 157,4 | 0,0 | 47 206,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 61 |  |  |  | местный бюджет | 4 919,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 366,7 | 0,0 | 3 553,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 62 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 63 | 2.6 | Освобождение земельных участков, планируемых для жилищного строительства (19) | ДЖКиСК | всего | 24 072,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 027,3 | 2 044,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 64 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 |  |  |  | бюджет автономного округа | 7 187,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 535,4 | 652,10 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 |  |  |  | местный бюджет | 16 884,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 491,9 | 1 392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 67 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | 2.7 | Обследование жилых домов на предмет признания их аварийными, а также о действительном техническом состоянии здания и его элементов, обследование жилых помещений на содержание фенола и (или) формальдегида, содержание муниципального жилого фонда, платежи установленные законодательством в отношении муниципального жилого фонда (20,21) | ДМСиГ | всего | 6 328,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 483,6 | 845,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 69 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 70 |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 71 |  |  |  | местный бюджет | 6 328,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 483,6 | 845,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 72 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 73 | 2.8 | Участие в реализации регионального проекта «Жилье» (1,4,16) | ДЖКиСК | всего | 301 607,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 122 781,6 | 178 825,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 74 |  |  |  | федеральный бюджет | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 |  |  |  | бюджет автономного округа | 242 451,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 567,0 | 169 884,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 |  |  |  | местный бюджет | 12 760,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 819,4 | 8 941,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 77 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 78 | Итого по подпрограмме 2 |  |  | всего | 2 767 366,3 | 190 114,6 | 349 084,7 | 208 101,5 | 202 766,3 | 937 342,7 | 323 159,0 | 114 572,1 | 132 507,0 | 78 679,6 | 78 679,6 | 78 679,6 | 73 679,6 |
| 79 |  |  |  | федеральный бюджет | 123 489,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 502,4 | 22 366,5 | 22 697,5 | 22 923,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 80 |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 336 716,1 | 176 806,6 | 323 611,4 | 193 534,4 | 183 472,9 | 812 822,4 | 248 481,5 | 83 854,6 | 100 308,3 | 53 456,0 | 53 456,0 | 53 456,0 | 53 456,0 |
| 81 |  |  |  | местный бюджет | 307 160,6 | 13 308,0 | 25 473,3 | 14 567,1 | 19 293,4 | 69 017,9 | 52 311,0 | 8 020,0 | 9 275,5 | 25 223,6 | 25 223,6 | 25 223,6 | 20 223,6 |
| 82 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 83 | Подпрограмма 3 «Обеспечение мерами государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 3.1 | Улучшение жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны (2,6,17) | УЖП | всего | 7 105,9 | 4 638,2 | 0,0 | 2 467,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 85 |  |  |  | федеральный бюджет | 4 858,4 | 2 968,3 | 0,0 | 1 890,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 86 |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 247,5 | 1 669,9 | 0,0 | 577,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 87 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 88 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 89 | 3.2 | Предоставление субсидий молодым семьям на улучшение жилищных условий (2,5,17) | УЖП | всего | 253 601,8 | 4 471,0 | 23 373,4 | 0,0 | 11 298,6 | 23 910,4 | 24 662,1 | 34 913,6 | 38 186,7 | 23 196,5 | 23 196,5 | 23 196,5 | 23 196,5 |
| 90 |  |  |  | федеральный бюджет | 18 498,2 | 204,7 | 6 661,4 | 0,0 | 538,3 | 1 394,8 | 1 835,9 | 1 795,1 | 1 361,2 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 |
| 91 |  |  |  | бюджет автономного округа | 222 423,6 | 4 042,7 | 15 543,3 | 0,0 | 10 195,4 | 21 320,1 | 21 593,1 | 31 372,8 | 34 916,2 | 20 860,0 | 20 860,0 | 20 860,0 | 20 860,0 |
| 92 |  |  |  | местный бюджет | 12 680,0 | 223,6 | 1 168,7 | 0,0 | 564,9 | 1 195,5 | 1 233,1 | 1 745,7 | 1 909,3 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 159,8 | 1 159,8 |
| 93 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 94 | 3.3 | Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (2,10,17) | ООиП | всего | 70 175,1 | 12 974,4 | 16 720,2 | 16 811,7 | 23 668,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 95 |  |  |  | федеральный бюджет | 2 257,9 | 0,0 | 337,9 | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 96 |  |  |  | бюджет автономного округа | 67 917,2 | 12 974,4 | 16 382,3 | 14 891,7 | 23 668,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 97 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 98 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 99 | 3.4 | Подготовка территорий для индивидуального жилищного строительства в целях обеспечения земельными участками отдельных категорий граждан (1,2,11,16,17) | ДМСиГ | всего | 2 064,9 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 1 064,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 100 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 101 |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 102 |  |  |  | местный бюджет | 2 064,9 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 1 064,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 103 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 104 |  |  | ДЖКиСК | всего | 78 618,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 435,1 | 3 183,7 | 3 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 105 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 106 |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 107 |  |  |  | местный бюджет | 78 618,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 435,1 | 3 183,7 | 3 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 108 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 109 | 3.5 | Обеспечение деятельности по предоставлению финансовой поддержки на приобретение жилья отдельными категориями граждан (2,17) | УБУиО | всего | 74,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 11,4 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 110 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 111 |  |  |  | бюджет автономного округа | 74,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 11,4 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 112 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 113 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 114 | Итого по подпрограмме 3 |  |  | всего | 411 641,3 | 22 587,9 | 40 097,9 | 19 783,7 | 38 478,8 | 27 100,3 | 27 668,6 | 44 920,1 | 38 193,2 | 53 202,7 | 53 202,7 | 23 202,7 | 23 202,7 |
| 115 |  |  |  | федеральный бюджет | 25 614,5 | 3 173,0 | 6 999,3 | 3 810,1 | 538,3 | 1 394,8 | 1 835,9 | 1 795,1 | 1 361,2 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 |
| 116 |  |  |  | бюджет автономного округа | 292 663,1 | 18 691,3 | 31 929,9 | 15 473,6 | 33 875,6 | 21 326,3 | 21 599,6 | 31 379,3 | 34 922,7 | 20 866,2 | 20 866,2 | 20 866,2 | 20 866,2 |
| 117 |  |  |  | местный бюджет | 93 363,7 | 723,6 | 1 168,7 | 500,0 | 4 064,9 | 4 379,2 | 4 233,1 | 11 745,7 | 1 909,3 | 31 159,8 | 31 159,8 | 1 159,8 | 1 159,8 |
| 118 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 119 |  | Всего по муниципальной программе |  | всего | 3 240 507,6 | 220 839,8 | 402 135,3 | 227 885,2 | 242 239,1 | 965 848,0 | 359 764,6 | 164 029,2 | 175 237,2 | 136 882,3 | 136 882,3 | 106 882,3 | 101 882,3 |
| 120 |  |  |  | федеральный бюджет | 149 104,1 | 3 173,0 | 6 999,3 | 3 810,1 | 538,3 | 56 897,2 | 24 202,4 | 24 492,6 | 24 284,4 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 |
| 121 |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 681 460,1 | 203 065,6 | 367 587,3 | 209 008,0 | 217 348,5 | 835 357,7 | 274 300,5 | 119 453,3 | 139 450,4 | 78 972,2 | 78 972,2 | 78 972,2 | 78 972,2 |
| 122 |  |  |  | местный бюджет | 409 943,4 | 14 601,2 | 27 548,7 | 15 067,1 | 24 352,3 | 73 593,1 | 61 261,7 | 20 083,3 | 11 502,4 | 56 733,4 | 56 733,4 | 26 733,4 | 21 733,4 |
| 123 |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 124 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  | инвестиции в объекты муниципальной собственности |  | всего | 2 562 364,3 | 203 089,0 | 365 804,9 | 224 913,2 | 213 924,2 | 875 371,6 | 269 714,6 | 57 814,2 | 57 814,2 | 73 479,6 | 73 479,6 | 73 479,6 | 73 479,6 |
| 126 |  |  |  | федеральный бюджет | 48 653,1 | 0,0 | 337,9 | 1 920,0 | 0,0 | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 127 |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 250 726,2 | 189 781,0 | 339 993,7 | 208 426,1 | 200 606,3 | 769 416,0 | 221 144,7 | 53 767,2 | 53 767,2 | 53 456,0 | 53 456,0 | 53 456,0 | 53 456,0 |
| 128 |  |  |  | местный бюджет | 262 985,0 | 13 308,0 | 25 473,3 | 14 567,1 | 13 317,9 | 59 560,4 | 48 569,9 | 4 047,0 | 4 047,0 | 20 023,6 | 20 023,6 | 20 023,6 | 20 023,6 |
| 129 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 130 |  | Прочие расходы |  | всего | 678 143,3 | 17 750,8 | 36 330,4 | 2 972,0 | 28 314,9 | 90 476,4 | 90 050,0 | 106 215,0 | 117 423,0 | 63 402,7 | 63 402,7 | 33 402,7 | 28 402,7 |
| 131 |  |  |  | федеральный бюджет | 100 451,0 | 3 173,0 | 6 661,4 | 1 890,1 | 538,3 | 10 502,0 | 24 202,4 | 24 492,6 | 24 284,4 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 |
| 132 |  |  |  | бюджет автономного округа | 430 733,9 | 13 284,6 | 27 593,6 | 581,9 | 16 742,2 | 65 941,7 | 53 155,8 | 65 686,1 | 85 683,2 | 25 516,2 | 25 516,2 | 25 516,2 | 25 516,2 |
| 133 |  |  |  | местный бюджет | 146 958,4 | 1 293,2 | 2 075,4 | 500,0 | 11 034,4 | 14 032,7 | 12 691,8 | 16 036,3 | 7 455,4 | 36 709,8 | 36 709,8 | 6 709,8 | 1 709,8 |
| 134 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 135 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 |  | проектная часть |  | всего | 495 229,7 | 179 869,8 | 12 952,7 | 0,0 | 0,0 | 122 781,6 | 178 825,6 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 137 |  |  |  | федеральный бюджет | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 138 |  |  |  | бюджет автономного округа | 421 776,2 | 167 278,9 | 12 046,0 | 0,0 | 0,0 | 72 567,0 | 169 884,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 139 |  |  |  | местный бюджет | 27 058,3 | 12 590,9 | 906,7 | 0,0 | 0,0 | 3 819,4 | 8 941,3 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| 140 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 141 |  | процессная часть |  | всего | 2 745 277,9 | 40 970,0 | 389 182,6 | 227 885,2 | 242 239,1 | 843 066,4 | 180 939,0 | 164 029,2 | 175 237,2 | 136 682,3 | 136 682,3 | 106 682,3 | 101 682,3 |
| 142 |  |  |  | федеральный бюджет | 102 708,9 | 3 173,0 | 6 999,3 | 3 810,1 | 538,3 | 10 502,0 | 24 202,4 | 24 492,6 | 24 284,4 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 |
| 143 |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 259 683,9 | 35 786,7 | 355 541,3 | 209 008,0 | 217 348,5 | 762 790,7 | 104 416,2 | 119 453,3 | 139 450,4 | 78 972,2 | 78 972,2 | 78 972,2 | 78 972,2 |
| 144 |  |  |  | местный бюджет | 382 885,1 | 2 010,3 | 26 642,0 | 15 067,1 | 24 352,3 | 69 773,7 | 52 320,4 | 20 083,3 | 11 502,4 | 56 533,4 | 56 533,4 | 26 533,4 | 21 533,4 |
| 145 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 146 | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 |  | Ответственный исполнитель: | УЖП | всего | 2 615 921,3 | 199 223,8 | 372 458,1 | 210 569,2 | 182 029,9 | 832 291,4 | 112 465,1 | 149 485,7 | 170 693,7 | 96 676,1 | 96 676,1 | 96 676,1 | 96 676,1 |
| 148 |  |  |  | федеральный бюджет | 100 451,0 | 3 173,0 | 6 661,4 | 1 890,1 | 538,3 | 10 502,0 | 24 202,4 | 24 492,6 | 24 284,4 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 | 1 176,7 |
| 149 |  |  |  | бюджет автономного округа | 2 246 384,1 | 182 519,2 | 339 154,7 | 194 112,0 | 168 975,5 | 760 923,4 | 52 983,4 | 115 227,4 | 135 224,5 | 74 316,0 | 74 316,0 | 74 316,0 | 74 316,0 |
| 150 |  |  |  | местный бюджет | 269 086,2 | 13 531,6 | 26 642,0 | 14 567,1 | 12 516,1 | 60 866,0 | 35 279,3 | 9 765,7 | 11 184,8 | 21 183,4 | 21 183,4 | 21 183,4 | 21 183,4 |
| 151 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 152 |  | Соисполнитель 1: | ДМСиГ | всего | 70 693,7 | 8 637,3 | 12 952,7 | 500,0 | 7 542,5 | 2 250,2 | 8 937,0 | 4 537,0 | 4 537,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 | 5 200,0 |
| 153 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 154 |  |  |  | бюджет автономного округа | 52 080,9 | 7 567,7 | 12 046,0 | 0,0 | 0,0 | 1 209,0 | 4 219,4 | 4 219,4 | 4 219,4 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 650,0 | 4 650,0 |
| 155 |  |  |  | местный бюджет | 18 612,8 | 1 069,6 | 906,7 | 500,0 | 7 542,5 | 1 041,2 | 4 717,6 | 317,6 | 317,6 | 550,0 | 550,0 | 550,0 | 550,0 |
| 156 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 157 |  | Соисполнитель 2: | ООиП | всего | 70 175,1 | 12 974,4 | 16 720,2 | 16 811,7 | 23 668,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 158 |  |  |  | федеральный бюджет | 2 257,9 | 0,0 | 337,9 | 1 920,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 159 |  |  |  | бюджет автономного округа | 67 917,2 | 12 974,4 | 16 382,3 | 14 891,7 | 23 668,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 160 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 161 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 162 |  | Соисполнитель 3: | УБУиО | всего | 74,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 11,4 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 163 |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 164 |  |  |  | бюджет автономного округа | 74,8 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 11,4 | 6,2 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 6,2 |
| 165 |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 166 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 167 |  | Соисполнитель 4: | ДЖКиСК | всего | 483 642,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28 986,5 | 131 300,2 | 238 356,0 | 10 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 168 |  |  |  | федеральный бюджет | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 169 |  |  |  | бюджет автономного округа | 315 003,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24 692,8 | 73 219,1 | 217 091,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 170 |  |  |  | местный бюджет | 122 244,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 293,7 | 11 685,9 | 21 264,8 | 10 000,0 | 0,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 5 000,0 | 0,0 |
| 171 |  |  |  | иные внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

УЖП - управление жилищной политики администрации города Югорска

ДМСиГ - департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска

ООиП - отдел опеки и попечительства администрации города Югорска

УБУиО - управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска

ДЖКиСК – департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

- Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления

| № п/п | Наименование портфеля проектов, проекта<1> | Наименование проекта или мероприятия<1> | Номер мероприятия <2> |  | Номер показателя из таблицы 1 |  | Срок реализации | Источники финансирования | Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Раздел I. Региональные проекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Портфель проектов «Жилье и городская среда» | Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда (Сокращение НЖФ)» | 2.3 |  | 1,2,4,12,13,14,15,16 |  | 03.2025 | всего | 179 869,8 | 179 869,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 167 278,9 | 167 278,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 590,9 | 12 590,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Региональный проект «Жилье» | 2.8 |  | 1,4,16 |  | 12.2024 | всего | 301 607,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 122 781,6 | 178 825,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 46 395,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 242 451,3 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 72 567,1 | 169 884,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 12 760,7 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3 819,3 | 8 941,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов 1: |  |  |  |  |  | всего | 481 477,0 | 179 864,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 122781,6 | 178 825,6 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 46 395,2 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 409 730,3 | 167 278,9 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 72 567,1 | 169 884,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25 351,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 3 819,3 | 8 941,3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | Портфель проектов «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование» | 1.1* 1.3 |  | 1,3,4,16 |  | 03.2022 | всего | 21 090,0 | 8 137,3 | 12 952,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0, | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 19 613,7 | 7 567,7 | 12 046,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 476,3 | 569,6 | 906,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого по портфелю проектов 2: |  |  |  |  |  | всего | 21 090,0 | 8 137,3 | 12 952,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0, | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 19 613,7 | 7 567,7 | 12 046,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 476,3 | 569,6 | 906,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел III. Муниципальные проекты города Югорска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Муниципальный проект «Стимулирование индивидуального жилищного строительства» |  | 2.2 |  | 1,2,16,17 | 12.2025 | всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Итого: по муниципальному проекту: |  |  |  |  |  | всего | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Всего проектная часть: |  |  |  |  |  | всего | 495 229,7 | 179869,8 | 12 952,7 | 0,0 |  |  | 0,0 | 122 781,6 |  | 178 825,6 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 46 395,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 46 395,2 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 421 776,2 | 167278,9 | 12 046,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 72 567,1 |  | 169 884,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27 058,3 | 12 590,9 | 906,7 | 0,0 |  |  | 0,0 | 3 819,3 |  | 8 941,3 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Раздел II не заполняется в связи с отсутствием соответствующих проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> – указываются полные наименования региональных проектов, проектов автономного округа, муниципальных проектов города Югорска, в соответствии с утвержденными управленческими документами.

<2> – указываются номера структурных элементов (основных мероприятий) из таблицы 2.

Таблица 4

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения,

масштабные инвестиционные проекты (далее – инвестиционные проекты)

*Таблица не заполняется в связи с отсутствием муниципальных заданий.

Таблица 5

Перечень объектов капитального строительства и приобретаемых объектов недвижимого имущества

| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования | Механизм реализации | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5, 7 в г. Югорске | 10 528,4 м | 2022-2023 | Прямые инвестиции | Бюджет автономного округа и местный бюджет |
| 4 | Улица Магистральная в городе Югорске | 2,314 км | 2023-2024 | Прямые инвестиции | Федеральный бюджет, бюджет автономного округа и местный бюджет |