

«В регистр»

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

( с изменениями от 21.01.2016 № 97, от 02.02.2016 № 196, от 13.07.2016 № 1718, от 17.01.2017 № 80)

от\_05 марта 2015 \_ №\_1534\_

Об утверждении Порядка осуществления

бюджетных инвестиций и принятия решений

о подготовке и реализации их в объекты

муниципальной собственности

На основании статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций и принятия решений о подготовке и реализации их в объекты муниципальной собственности (приложение).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2015.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

**Глава администрации**

**города Югорска М.И. Бодак**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 05 марта 2015 № 1534**

**Порядок**

**осуществления бюджетных инвестиций и принятия решений о подготовке**

**и реализации их в объекты муниципальной собственности**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Югорска за счет средств бюджета города Югорска (далее - бюджетные инвестиции).

1.2. Полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования городской округ город Югорск муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности исполняют:

- Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (далее - Департамент) в части подготовки проектно-сметной документации и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности города Югорска, а также комплектации строящихся объектов, если иное не установлено муниципальными правовыми актами администрации города Югорска;

- Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска в части приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность города Югорска.

1.3. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями, заключенными в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.4. 1.4. Не допускается при исполнении бюджета города Югорска предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, по которым принято решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

При исполнении бюджета города Югорска допускается предоставление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности, указанные в [абзаце первом](file:///Z%3A%5C%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%D0%92%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%5C%D0%94%D0%96%D0%9A%D0%B8%D0%A1%D0%9A%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%BE%D1%82%2005.03.2015%20%E2%84%96%201534-2.doc#sub_796) настоящего пункта, в случае изменения в установленном порядке типа бюджетного или автономного учреждения или организационно-правовой формы муниципального унитарного предприятия, являющихся получателями субсидий, предусмотренных [статьей 78.2](file:///Z%3A%5C%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%A2%D0%94%D0%95%D0%9B%5C%D0%92%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%90%D0%A2%D0%AC%5C%D0%94%D0%96%D0%9A%D0%B8%D0%A1%D0%9A%5C%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82.%20%D0%BE%D1%82%2005.03.2015%20%E2%84%96%201534-2.doc#sub_7802) Бюджетного Кодекса РФ, на казенное учреждение после внесения соответствующих изменений в решение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в указанные объекты с внесением соответствующих изменений в ранее заключенные бюджетным или автономным учреждением, муниципальным унитарным предприятием договоры в части замены стороны договора - бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на казенное учреждение и вида договора - гражданско-правового договора бюджетного или автономного учреждения, муниципального унитарного предприятия на муниципальный контракт.

1.5. Утверждение объема бюджетных инвестиций осуществляется:

- в части подготовки проектно-сметной документации и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности города Югорска, а также комплектации строящихся объектов путем формирования Перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период;

- в части приобретения объектов недвижимого имущества - в соответствии с муниципальными программами города Югорска.

**2. Порядок принятия решений о подготовке и реализации**

**бюджетных инвестиций**

2.1. Решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, принимаются путем включения объемов финансирования в муниципальную программу. Основанием для включения в программу является:

- включение объекта в региональную программу;

- принятие решения о необходимости осуществления бюджетных инвестиций, оформленное распоряжением администрации города Югорска.

2.2. Бюджетные инвестиции осуществляются при наличии средств на эти цели в бюджете города Югорска на соответствующий финансовый год и плановый период.

**3.Порядок формирования Перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период**

3.1. Формирование Перечня строек и объектов на очередной финансовый год и плановый период (далее - Перечень) осуществляется Департаментом исходя из параметров бюджета города Югорска на очередной финансовый год и плановый период, и утверждается распоряжением администрации города Югорска.

3.2. В Перечень включаются стройки и объекты муниципальной собственности, расходы на капитальные вложения по которым предусмотрены в рамках реализации муниципальных программ города Югорска.

3.3. Перечень формируется с учетом средств из бюджетов всех уровней.

3.4. В Перечне на очередной финансовый год и плановый период указываются:

- наименование строек и объектов;

- коды функциональной, экономической и ведомственной классификации расходов бюджета;

- мощность объектов;

- сметная стоимость объекта;

- объем капитальных вложений на очередной финансовый год и плановый период.

3.5. Департамент производит распределение бюджетных инвестиций в соответствии с объемами и условиями, предусмотренными муниципальными программами города Югорска.

3.6. Условиями отбора для включения объектов в Перечень (кроме объектов, предусмотренных в окружных программах) являются:

- обеспеченность объекта проектно-сметной (сметной) документацией (стадия рабочая документация), утвержденной в установленном порядке;

- наличие неисполненных бюджетных обязательств (переходящие объекты из Перечня года, предшествующего очередному, в том числе объекты, по которым производились проектно-изыскательские работы);

- соответствие заявляемых объемов финансирования условиям состоявшихся торгов на выполнение работ, расчетным показателям стоимости объекта.

3.7. Департамент в месячный срок после вступления в силу решения Думы города Югорска о бюджете города Югорска на очередной финансовый год и плановый период представляет Перечень на согласование и утверждение главе города Югорска.

3.8. Для комплектации объектов, включаемых в Перечень, осуществление закупок на технологическое оборудование, мебель и инвентарь производится в соответствии со спецификациями оборудования, обеспечивающего функционирование объекта в связи с его назначением. В спецификацию не включаются предметы внутреннего убранства (в том числе картины, ковры), мягкий инвентарь и мелкие предметы хозяйственно-бытового назначения, спецодежда, наглядные пособия, учебное оборудование, программное обеспечение.

3.9. Корректировка утвержденного Перечня производится не чаще 1 раза в квартал и утверждается распоряжением администрации города Югорска.

3.10. Департамент вносит предложения главе города Югорска по перераспределению бюджетных ассигнований на объекты Перечня, по которым существует наибольшая потребность в финансовых ресурсах, в случаях:

- внесения изменений в действующие государственные программы автономного округа и муниципальные программы города Югорска;

- по предписанию контролирующих органов, в связи с использованием средств не по целевому назначению.

3.11. В первую очередь дополнительные бюджетные ассигнования направляются на объекты, вводимые в эксплуатацию в текущем году и не обеспеченные достаточным финансированием, а также на объекты с высокой степенью готовности в пределах объемов финансирования, предусмотренных муниципальными программами города Югорска.

**4. Порядок реализации бюджетных инвестиций**

4.1. Заключение муниципальных контрактов, иных договоров в целях строительства, реконструкции, модернизации объектов капитального строительства муниципальной собственности или приобретения объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность при реализации бюджетных инвестиций осуществляется в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и муниципальными правовыми актами города Югорска.

4.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств бюджета города Югорска, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных решениями, на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств.

4.3. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города Югорска, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, модернизации) и (или) приобретения объектов муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств бюджета города Югорска.

4.4. Санкционирование оплаты денежных обязательств, связанных с реализацией бюджетных инвестиций, осуществляется в порядке, установленном финансовым органом администрации города Югорска

4.5. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации для исполнения бюджета города Югорска, и отражаются на открытых в финансовом органе в установленном порядке лицевых счетах.

4.6. Муниципальные заказчики, реализующие бюджетные инвестиции:

- ведут бюджетный и статистический учет, составляют и предоставляют в установленном порядке отчетность и несут ответственность за ее достоверность;

- несут ответственность за нецелевое и неэффективное использование выделенных им средств бюджета города Югорска.

4.7. Контроль за целевым и эффективным использованием финансовых средств, направляемых на осуществление бюджетных инвестиций, осуществляют органы муниципального финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

4.8. Передача администрацией города Югорска муниципальным бюджетным и автономным учреждениям или муниципальным унитарным предприятиям (далее – организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования городской округ город Югорск муниципальных контрактов от лица администрации города Югорска при осуществлении бюджетных инвестиций осуществляется при условии:

- наличия предложения Департамента и Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска о передаче организации полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени муниципального образования городской округ город Югорск муниципальных контрактов от лица муниципального заказчика, направленного на рассмотрение главе города Югорска;

- включения объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества в Перечень строек и объектов (в части подготовки проектно-сметной документации и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности города Югорска, а также комплектации строящихся объектов) или муниципальную программу города Югорска (в части приобретение объектов недвижимого имущества);

- наличия положительного решения о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов, утвержденного распоряжением администрации города Югорска.

4.9. Соглашение о передаче полномочий заключается между администрацией города Югорска и организацией в течение 10 рабочих дней со дня издания распоряжения администрации города о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению муниципальных контрактов.

Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать в том числе:

- цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с распределением по годам в отношении каждого объекта капитального строительства или объекта недвижимости с указанием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, модернизации) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного в бюджете города.

Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному в Перечне (в части подготовки проектно-сметной документации и строительства (реконструкции) объектов капитального строительства муниципальной собственности города Югорска, а также комплектации строящихся объектов) или муниципальной программе города Югорска (в части приобретения объектов недвижимого имущества);

- положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от имени муниципального образования от лица администрации города Югорска муниципальных контрактов;

- ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей полномочий;

- положения, устанавливающие право администрации города Югорска на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий;

- положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности администрации города Югорска, как получателю средств местного бюджета в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации.