| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ Г.А.Ярков «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска __________М.И. Бодак «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием города Югорска.

Югорск,  2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием города Югорска в 2012 году. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием города Югорска в 2012 году. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, улично-дорожная сеть северной части города с грунтовым покрытием. Срок выполнения работ: начало выполнения работ: 01.01.2012; окончание работ: до 31.12.2012. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 2 811 980 (два миллиона восемьсот одиннадцать тысяч девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат в пределах лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «07» декабря 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «08» декабря 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «12» декабря 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 140 599 (сто сорок тысяч пятьсот девяносто девять) рублей, 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ______ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | __________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | _____________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием города Югорска в 2012 году.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, улично-дорожная сеть северной части города с грунтовым покрытием.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: 01.01.2012;

окончание  работ: до 31.12.2012.

Объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

-  предусмотрен на весь объем работ  выполненный подрядчиком.

Содержание автомобильных дорог, улиц, проездов и тротуаров осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем протяжении дороги по всем ее элементам и сооружениям.

Участникам размещения заказа предоставляется следующая информация:

- характеристика,  перечень работ; титульный список дорог, тротуаров, проездов (Приложение 1).

Приложение 1

к техническому заданию

характеристика и перечень работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием.

| Зимнее содержание № п/п; Наименование работ; Процент в общем объеме работ. 1.; . По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины (ежедневно по необходимости, включая выходные и праздничные дни); 10. 1; 1.2. - Обеспечение отвода талых вод в весенний период; 3. 1.1.3.; Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах; 3. 1.2.; По дорожным одеждам:. 1.2.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, (ежедневно, включая выходные и праздничные дни); 10. 1.2.2.; - Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (ежедневно по необходимости, включая выходные и праздничные дни) - Профилирование и уплотнение снежного покрова проезжей части грунтовых дорог не реже 1 раза в месяц; 25. 1.2.3.; - Подсыпка песком грунтовых дорог и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости; 10. 1.3.; По обустройству дорог, организа; ии и обеспечению безопасности движения. 1.3.1.; - Уход за знаками (исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега); 5. 1.4.; Вывозка снега не реже 1 раз в месяц по всему титульному списку за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри; 34. 100. Летнее содержание. № п/п; Наименование работ; Процент в общем объеме работ. 1.1.; По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю); 5. 1.1.2.; - Планировка обочин на ширину обочины с отсыпкой песком обочин не реже 1 раза в месяц; 10. 1.1.3.; - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения; 2. 1.1.4.; - Обеспече; ие отвода дождевых и талых вод 2. 1.1.5.; Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах; 2. 1.2.; По дорожным одеждам:. 1.2.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (ежедневно, включая выходные и праздничные дни); 8. 1.2.2.; - Профилирование проезжей части грунтовых и грунтовых улучшенных дорог с отсыпкой грунтом или щебнем не реже 1 раза в месяц; 50. 1.2.3.; - Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог; 15. 1.3.; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.3.1.; - Уход за знаками (очистка от пыли и грязи, влажная уборка не реже 1 раза в месяц, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек).; 6. 100. Титульный список северная часть города с грунтовым покрытием |
| --- |
| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |
| 1 | Новая | 6,0 | 833 | 4998 |
| 2 | К. Цеткин | 6,0 | 435 | 2610 |
| 3 | Энтузиастов | 6,0 | 321 | 1926 |
| 4 | Таежная | 6,0 | 871 | 4902 |
| 5 | Дружба Народов | 6,0 | 546 | 3276 |
| 6 | Советская | 6,0 | 1401 | 8406 |
| 7 | пер. Радужный | 6,0 | 357 | 2142 |
| 8 | пер. Ясный | 6,0 | 195 | 1170 |
| 9 | пер. Спортивный | 6,0 | 413 | 2478 |
| 10 | Транспортная | 6,0 | 373 | 2238 |
| 11 | Снежная | 6,0 | 239 | 1434 |
| 12 | Кедровая | 6,0 | 452 | 2712 |
| 13 | Северная | 6,0 | 290 | 1740 |
| 14 | Сосновая | 6,0 | 287 | 1722 |
| 15 | Нововятская | 6,0 | 283 | 1698 |
| 16 | Лермонтова | 6,0 | 1374 | 8244 |
| 17 | Труда | 6,0 | 1348 | 8088 |
| 18 | Мичурина | 6,0 | 610 | 3660 |
| 19 | Есенина | 6,0 | 288 | 1728 |
| 20 | Западная | 6,0 | 297 | 1782 |
| 21 | Чехова | 6,0 | 1074 | 6444 |
| 22 | Покровская | 6,0 | 803 | 4818 |
| 23 | Ремизова | 6,0 | 630 | 3780 |
| 24 | Загородная | 6,0 | 587 | 3522 |
| 25 | Кооперативная | 6,0 | 455 | 2730 |
| 26 | Югорская | 6,0 | 750 | 4500 |
| 27 | Тополиная | 6,0 | 621 | 3729 |
| 28 | Солнечная | 66,0 | 389 | 2334 |
| 29 | Гагарина | 6,0 | 766 | 4596 |
| 30 | Юбилейная | 6,0 | 385 | 2310 |
| 31 | 8 Марта | 6,0 | 400 | 2400 |
| 32 | Светлая | 6,0 | 319 | 1914 |
| 33 | проезд Загородная-Чехова | 6,0 | 280 | 1680 |
| 34 | Защитников отечества | 6,0 | 367 | 2202 |
| 35 | пер. Титова | 6,0 | 271 | 1626 |
| 36 | Строителей | 6,0 | 332 | 1992 |
| 37 | Октябрьская | 6,0 | 288 | 1729 |
| 38 | 40 лет Победы | 6,0 | 259 | 1554 |
| 39 | проезд Солнечная-Чехова | 6,0 | 296 | 1776 |
|  | ВСЕГО |  | 20485 | 122590 |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием города Югорска в 2012 году.

г. Югорск                                                                 	                   	« ____»_________20___  г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице ______________, действующего на основании положения, с одной стороны, _________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы  по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием города Югорска в 2012 году, площадью содержания 122590 кв.м., в соответствии с Приложением 1;

- ежемесячно сдавать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  единой комиссии № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

2.2. Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пункта 2.4. настоящего контракта.

2.3. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, накладные расходы, налоги, пошлины и прочие сборы, которые исполнитель муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Оплата выполненных работ Муниципальным заказчиком производится после подписания акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат, путем перечисления денежных средств на счет подрядчика в течение 90 календарных дней на основании справки о  стоимости выполненных работ и затрат,  но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.6. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало - с 01.01.2012 года, окончание 31.12.2012 года.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два экземпляра Муниципальному заказчику..

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат  с приложением акта приемки выполненных работ, выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний и выписку из журнала производства работ, акты фактического выполнения работ  и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Период январь-ноябрь  вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик предоставляют с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным. В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

Период декабрь вышеперечисленные документы Управляющая организация и Подрядчик по состоянию на 25.12.2012 г. предоставляют до 25 числа текущего месяца, а в первый рабочий день января следующего года, предоставляют  выписку из журнала фиксирования замечаний, акты замечаний, выписку из журнала производства работ, акты фактического выполнения работ и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ за период 26.12.2012 -31.12.2012 года.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.3. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.4. Оплатить за свой счет ущерб, причиненный имуществу  муниципального образования и третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

Под муниципальным имуществом понимаются элементы автомобильной дороги (покрытие, бордюры, искусственные дорожные неровности и т.д.), газоны, цветники и иное имущество, расположенное на прилегающей к объекту территории.

4.5. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.6. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.7. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.8. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.9. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.10. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального заказчика журнал производства работ и другую исполнительную документацию. В журнале производства работ ежедневно отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика.

Права Подрядчика:

4.11. Имеет право предъявлять результат работ Управляющей организации и получать оплату выполненных работ от Муниципального заказчика.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.3. Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.4. Ежедневно контролирует ход выполнения работ Подрядчиком.

5.5.  Заблаговременно планирует работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.6. Ежемесячно при приемке работ Подрядчика, составляет аналитическую таблицу по исполнению муниципального контракта по видам выполненных работ.

5.7.Принимает работы выполненные Подрядчиком ежемесячно в течение всего отчетного года в соответствии с ГОСТ и  СНиП.

5.8. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.9. В течение пяти дней предоставить Муниципальному заказчику расчет стоимости по видам работ, подписанный Подрядчиком.

Права Муниципального заказчика:

5.10. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

Права Управляющей организации:

5.11. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества;

5.12. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ, Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения. При необходимости привлекаются представители Муниципального заказчика.

5.13. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных технической частью документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику об устранении  выявленных дефектов.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением ГОСТ и СНиП или отступлением от условий контракта, Управляющая организация излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.3. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает работу в течение 24 часов с момента получения замечаний, при невозможности устранения замечаний в течение 24 часов, срок устранения замечаний устанавливает Управляющая организация, но не более трех календарных дней. При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о дате, времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Управляющей организацией  в одностороннем порядке с участием Муниципального заказчика и привлеченных ими специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией,   организуемой Управляющей организацией и Муниципальным заказчиком.

Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

6.6. При дальнейшем отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае не устранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Управляющая организация при приемке выполненных работ указывает в акте приемки процент снижения объемов выполненных работ пропорционально количеству дней ненадлежащего исполнения условий муниципального контракта.

7. Ответственность сторон.

7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком,  Муниципальный заказчик  вправе потребовать уплату неустойки  за каждый день неисполнения обязательства, начиная с дня  обнаружения неисполнения обязательства в размере 3% за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3 В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя  Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ предусмотренных контрактом.

7.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9.  Действие контракта

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств за исключением случаев, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего контракта.

9.3. Если Подрядчик допускает неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых на себя обязательств в течение 5 (пяти) календарных дней подряд, настоящий контракт прекращает свое действие на следующий день после истечения указанных 5 (пяти) календарных дней неисполнения (ненадлежащего) исполнения обязательств. При этом Управляющая организация  представляет муниципальному заказчику акты свидетельствующие о неисполнении (ненадлежащем) исполнении обязательств со стороны Подрядчика. При отказе представителя Подрядчика в подписании акта об этом делается отметка и акт составляется в присутствии представителя Муниципального заказчика и других лиц с обязательной фотосъемкой фиксируемых в акте обстоятельств. На фото должны быть отражены наименование места нахождения, дата съемки и подписи лиц, присутствующих при составлении акта.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

-  Перечень и объемы работ, необходимых к выполнению (Приложение 1)

  - Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

______________________________________________________ /___________________________/

11.2.Управляющая организация_______________________________________________

# 11.3. Подрядчик: ________________________________________

# Приложение №1

к муниципальному контракту

№_______от ________

Перечень и объемы работ по зимнему и летнему содержанию дорог центральной части города с грунтовым покрытием города.

| Зимнее содержание № п/п; Наименование работ; Процент в общем объеме работ; Сумма, руб.. 1.1.; По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю) - Расчистка обочин от снега на ширину обочины (ежедневно по необходимости, включая выходные и праздничные дни); 10. 1.1.2.; - Обеспечение отвода талых вод в весенний период; 3. 1.1.3.; Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах; 3. 1.2.; По дорожным одеждам:. 1.2.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, (ежедневно, включая выходные и праздничные дни); 10. 1.2.2.; - Патрульная снегоочистка проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам, с устранением снежных заносов и наката (ежедневно по необходимости, включая выходные и праздничные дни) - Профилирование и уплотнение снежного покрова проезжей части грунтовых дорог не реже 1 раза в месяц; 25. 1.2.3.; - Подсыпка песком грунтовых дорог и подходов к пешеходным переходам для устранения скользкости; 10. 1.3.; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.3.1.; - Уход за знаками (исправление и замена поврежденных стоек и знаков, очистка от снега); 5. 1.4.; Вывозка снега не реже 1 раз в месяц по всему титульному списку за исключением дорог, позволяющих сбрасывание снега в кюветы и сдвигание на пустыри; 34. 100. Летнее содержание. № п/п; Наименование работ; Процент в общем объеме работ; Сумма, руб.. 1.1.; По полосе отвода, земляному полотну и водоотводу:. 1.1.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с обочин (не реже 2-х раз в неделю); 5. 1.1.2.; - Планировка обочин на ширину обочины с отсыпкой песком обочин не реже 1 раза в месяц; 10. 1.1.3.; - Очистка обочин от зеленых насаждений и выступающих частей деревьев и кустарников, обеспечивающая безопасность движения; 2. 1.1.4.; - Обеспечение отвода дождевых и талых вод; 2. 1.1.5.; Ликвидация съездов и въездов в неустановленных местах; 2. 1.2.; По дорожным одеждам:. 1.2.1.; - Уборка мусора и посторонних предметов с проезжей части грунтовых дорог, подходов к пешеходным переходам (ежедневно, включая выходные и праздничные дни); 8. 1.2.2.; - Профилирование проезжей части грунтовых и грунтовых улучшенных дорог с отсыпкой грунтом или щебнем не реже 1 раза в месяц; 50. 1.2.3.; - Уход за участками дорог с пучинистыми и слабыми грунтами с отсыпкой дорог; 15. 1.3.; По обустройству дорог, организации и обеспечению безопасности движения. 1.3.1.; - Уход за знаками (очистка от пыли и грязи, влажная уборка не реже 1 раза в месяц, исправление и замена поврежденных стоек и знаков, окрашивание стоек).; 6. 100. - Ремонтные работы на объекте подтверждаются актами фактически выполненных работ. - Снижение работ за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства производится пропорционально стоимости каждого вида работ по контракту. Титульный список северная часть города с грунтовым покрытием |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование улиц, проездов | Ширина, м | Протяженность, м | Площадь, м² |  |
| 1 | Новая | 6,0 | 833 | 4998 |  |
| 2 | К. Цеткин | 6,0 | 435 | 2610 |  |
| 3 | Энтузиастов | 6,0 | 321 | 1926 |  |
| 4 | Таежная | 6,0 | 871 | 4902 |  |
| 5 | Дружба Народов | 6,0 | 546 | 3276 |  |
| 6 | Советская | 6,0 | 1401 | 8406 |  |
| 7 | пер. Радужный | 6,0 | 357 | 2142 |  |
| 8 | пер. Ясный | 6,0 | 195 | 1170 |  |
| 9 | пер. Спортивный | 6,0 | 413 | 2478 |  |
| 10 | Транспортная | 6,0 | 373 | 2238 |  |
| 11 | Снежная | 6,0 | 239 | 1434 |  |
| 12 | Кедровая | 6,0 | 452 | 2712 |  |
| 13 | Северная | 6,0 | 290 | 1740 |  |
| 14 | Сосновая | 6,0 | 287 | 1722 |  |
| 15 | Нововятская | 6,0 | 283 | 1698 |  |
| 16 | Лермонтова | 6,0 | 1374 | 8244 |  |
| 17 | Труда | 6,0 | 1348 | 8088 |  |
| 18 | Мичурина | 6,0 | 610 | 3660 |  |
| 19 | Есенина | 6,0 | 288 | 1728 |  |
| 20 | Западная | 6,0 | 297 | 1782 |  |
| 21 | Чехова | 6,0 | 1074 | 6444 |  |
| 22 | Покровская | 6,0 | 803 | 4818 |  |
| 23 | Ремизова | 6,0 | 630 | 3780 |  |
| 24 | Загородная | 6,0 | 587 | 3522 |  |
| 25 | Кооперативная | 6,0 | 455 | 2730 |  |
| 26 | Югорская | 6,0 | 750 | 4500 |  |
| 27 | Тополиная | 6,0 | 621 | 3729 |  |
| 28 | Солнечная | 66,0 | 389 | 2334 |  |
| 29 | Гагарина | 6,0 | 766 | 4596 |  |
| 30 | Юбилейная | 6,0 | 385 | 2310 |  |
| 31 | 8 Марта | 6,0 | 400 | 2400 |  |
| 32 | Светлая | 6,0 | 319 | 1914 |  |
| 33 | проезд Загородная-Чехова | 6,0 | 280 | 1680 |  |
| 34 | Защитников отечества | 6,0 | 367 | 2202 |  |
| 35 | пер. Титова | 6,0 | 271 | 1626 |  |
| 36 | Строителей | 6,0 | 332 | 1992 |  |
| 37 | Октябрьская | 6,0 | 288 | 1729 |  |
| 38 | 40 лет Победы | 6,0 | 259 | 1554 |  |
| 39 | проезд Солнечная-Чехова | 6,0 | 296 | 1776 |  |
|  | ВСЕГО |  | 20485 | 122590 |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН8622012310, телефон/факс (34675)7-30-81.

_______________________________________________________ /______________/

Управляющая организация_______________________________________________

Подрядчик: ________________________________________

|  | ЧАСТЬ IV. Обоснование формирования (начальной) максимальной цены контракта. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормативные документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реестр контрактов, контракт №ЖКХ-91.10 от 28.12.2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Минэкономразвития России (прогноз показателей инфляции и системы цен до 2014 года) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по зимнему и летнему содержанию дорог северной части города с грунтовым покрытием города Югорска в 2012 году |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование работ | Стоимость контракта в 2011, руб. | Площадь в 2011 году, м2 | Стоимость 1 кв.м | Площадь с учетом увеличения в 2012 году | Стоимость работ с учетом увеличения площадей, руб. | % роста | Начальная (максимальная) цена контракта, руб. |
| 1 | Дороги северной части города с грунтовым покрытием | 2 730 000 | 122590 | 22,27 | 122590 | 2 730 000 | 3,0 | 2 811 980 |
| Примечание: показатель инфляции прогнозный 2012/2011 году составляет 5,4% |  |  |  |  |  |  |  |  |