Приложение 5

к Порядку разработки, утверждения и реализации

долгосрочных целевых программ г. Югорска

Отчет о ходе реализации программы и достижении целевых показателей эффективности долгосрочной целевой программы за 2012 год

«Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 21012-2016 годы»

Муниципальный заказчик – Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса

| № п/п | Наименование показателей результативности программы | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Предусмотрено по программе | Выполнено | Результат гр.8 / гр. 6, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На весь период реализации | На отчетный год | С начала реализации | За отчетный год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Производительность водоочистных сооружений | м3/сут. | 13600 | 15000 | 13600 | - | - | - |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений | м3/сут. | 7000 | 14000 | 7000 | - | - | - |
| 3 | Мощность котельных | МВт | 20,5 | 70 | 25,5 | - | 25,5 | 100 |
| 4 | Протяженность сетей электроснабжения | м | 853410 | 866701 | 854992 | - | 854992 | 100 |
| 5 | Протяженность сетей газоснабжения | м | 130100 | 142149 | 130788 | - | 130515,64 | 99,8 |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения | м | 250200 | 274123 | 251503 | - | 251503 | 100 |
| 7 | Протяженность сетей канализации | м | 197100 | 233673 | 199706 | - | 199706 | 100 |
| 8 | Протяженность сетей теплоснабжения | м | 107100 | 108558 | 107638 | - | 107638 | 100 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Число аварий, отказов и повреждений с 0,53 до 0,48 на 1 км сетей |  | 0,53 | 0,48 | 0,52 | - | 0,52 | 100 |
| 2 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями электроснабжения | га | 1682 | 1788 | 1717 | - | 1713 | 99,8 |
| 3 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями газоснабжения | га | 1682 | 1890 | 1717 | - | 1717 | 100 |
| 4 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями водоснабжения | га | 1443 | 1563 | 1482 | - | 1482 | 100 |
| 5 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями канализации | га | 1238 | 1456 | 1278 | - | 1278 | 100 |
| 7 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями теплоснабжения | га | 1142 | 1186 | 1177 | - | 1177 | 100 |

Заместитель директор ДЖКиСК                                                                     Г.А. Ярков

Исп. ведущий специалист ПАО

Королева Елена Николаевна,7-43-03