**Пояснительная записка**

к отчёту за 2024 год

о ходе реализации муниципальной программы города Югорска

«Развитие информационного общества»

1. В течение 2024 года мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества» исполнены на общую сумму 8 228,6 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 8 228,7 тыс. рублей, исполнение составило 99,9%.

Финансирование мероприятий выполнялось в полном объёме из средств местного бюджета (8 228,7 тыс. рублей).

2. В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы в течение 2024 года достигнуты следующие итоги:

2.1. Система электронного документооборота:

- общее количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления города Югорска составило 708 человек, все органы местного самоуправления, структурные подразделения администрации и муниципальные учреждения города Югорска подключены к электронному документообороту.

2.2. Веб-ресурсы органов местного самоуправления города Югорска:

- осуществлялась онлайн-трансляция заседаний Думы города Югорска на страницах официального сайта;

- выполняется поддержка официального сайта органов местного самоуправления города Югорска, других веб-ресурсов;

- в деятельности органов и структурных подразделений администрации города активно используется программное обеспечение для совместной работы «Битрикс24» для максимальной автоматизации бизнес-процессов в организации;

- заключены контракты на услуги хостинга с арендой 3 выделенных серверов на площадке хостинга.

2.3. Развитие технической базы сферы информационных технологий:

- для оснащения рабочих мест в течение 2024 года приобретены 17 МФУ, 1 цветной МФУ, 19 мониторов, 2 компьютера, ноутбук и планшетный компьютер;

- произведена модернизация 44 автоматизированных рабочих мест сотрудников администрации города Югорска;

- выполнен переход на собственный почтовый сервер с переносом почтовых ящиков сотрудников администрации города;

- для обеспечения выездных мероприятий приобретены 4 телевизора с мобильными стойками, радиомикрофоны, микшерный пульт, микрофон для конференций;

- произведён перевод на IP-телефонию удалённых подразделений администрации города Югорска, приобретены и установлены 50 IP-телефонов. Удалённые подразделения администрации города Югорска переведены на работу в изолированной сети передачи данных;

- в зале совещаний администрации города (каб.413) установлена видеостена (диагональ 2,79 м), выполнена модернизация точки доступа видеоконференцсвязи.

2.4. Развитие системы обеспечения безопасности органов местного самоуправления города Югорска:

1) выполнено продление сопровождения программного обеспечения VipNet (подсеть № 3901 администрации города Югорска) в составе: программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 100С – 7 штук, ПО ViPNet Administrator – 1 штука, ПО ViPNet Client – 137 штук, программно-аппаратный комплекс ViPNet IDS NS – 1 штука;

2) приобретены лицензии ПО ViPNet Client – 3 штуки, ПО для защиты от несанкционированного доступа Secret Net - 25 штук;

3) приобретено и установлено программное обеспечение для расследования инцидентов внутренней информационной безопасности - 20 лицензий;

4) продлены лицензии антивирусного программного обеспечения на 330 рабочих мест, программного обеспечения для автоматизации формирования и актуализации внутренней документации в сфере защиты данных для бюджетной организации, работающей с информационными системами персональных данных (ИСПДн) и государственными информационными системами (ГИС) «Альфа-Док»;

5) к системе видеонаблюдения в администрации города Югорска добавлены дополнительные 8 камер, выполнена модернизация видеорегистратора;

6) выполнены работы по поставке и монтажу системы контроля и управления доступом (СКУД) в здании администрации города Югорска на общую сумму 1 193,2 тыс. рублей.

2.5. Формирование и сопровождение других информационных ресурсов и систем, другие работы:

- приобретено 4 дополнительных рабочих места программного обеспечения для работы с объектно-ориентированными параметрическими трёхмерными моделями зданий и сооружений (для ДЖКиСК, ДМИСиГ);

- сопровождение автоматизированной системы учёта муниципального имущества SAUMI на 30 рабочих местах, обновление системы и клиентского программного обеспечения до версии 4.11.3 для соответствия формату взаимодействия с Государственной информационной системой государственных и муниципальных платежей (ГИС ГМП;

- администрирование 8 профилей органов и структурных подразделений города Югорска, назначение и изменение полномочий и настройка 35 автоматизированных рабочих мест специалистов, исполняющих государственные и муниципальные услуги и функции;

- сформировано 166 сертификатов для усиленных электронных подписей, выдан 121 носитель ключевой информации;

- произведено сопровождение более 60 информационных систем различного уровня;

- выполнено обновление и сопровождение программного комплекса «Гранд-Смета» на 4 рабочих местах, приобретено дополнительное рабочее место;

- подготовлена документация для проведения 56 электронных аукционов, заключены и исполнены 4 договора с единственным поставщиком.

3. Фактические показатели реализации муниципальной программы соответствуют запланированным значениям, отдельные непосредственные показатели превышают запланированные значения по следующим причинам:

Исполнение показателя 1 «Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска» составило 107,3% в связи с опережающими темпами внедрения услуг в электронном виде во взаимодействии с органами государственной власти автономного округа. Из 58 реализованных услуг 56 переданы в МФЦ города Югорска. Увеличилась доля услуг, оказываемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) без участия МФЦ.

Целевой показатель 3 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» - мониторинг показателя не проводится с 2021 года в связи с достижением целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Целевой показатель 4 «Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг» - мониторинг показателя не проводится с 2023 года, т.к. данные для расчёта показателя не предоставляются ПАО "Ростелеком" и Департаментом информационных технологий и цифрового развития Югры в связи с достижением целей, поставленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Исполнение показателя 7 «Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде» составило 43,3% в связи с отсутствием финансирования на исполнение целевого мероприятия.

4. Все мероприятия муниципальной программы исполнены.

Начальник управления

информационных технологий П.Н. Ефремов