Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (техническое задание)**

**на выполнение работ по уходу за газонами и скосу травы на южной территории города Югорска**

**Места выполнения работ:** Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, южная территория города Югорска: городские территории, территории жилищного фонда и незакрепленные территории.

**Срок выполнения работ:**

уход за газонами на городских территориях:

- начало работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: 31.10. 2023.

скос травы на городских, придомовых и незакрепленных территориях:

- начало работ: 01.06.2023;

- окончание: 30.09.2023.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 08.12.2023.

Цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе стоимость материалов, оборудования и инвентаря, затраты на уход за газонами и скос травы, затратымеханизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС, либо без НДС.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

- качество выполнения всех работ, в соответствии с требованиями извещения об осуществлении закупки; нормами федерального законодательства, законодательства ХМАО-Югры, правовым актам администрации города Югорска; сводом правил СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий», Актуализированная редакция, МДС 13-5.2020 (утвержд. приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 №153). Правилами благоустройства территории города Югорска.

Организация вывоза мусора осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями и дополнениями) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами (утв. [постановлением](#sub_0) Правительства РФ от 12 ноября 2016 г. N 1156) (с изменениями и дополнениями).

**Площадь ухода за газонами – 96 893,60 кв. м.**

**Места и объем работ по уходу за газонами на городских территориях**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Площадь, кв.м** |
| **Городские территории** |  |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль детского сада "Гусельки" (ул. Чкалова, Декабристов) | 697,00 |
| 2 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар) | 9 555,70 |
| 3 | Ул. Декабристов (от ул.Сахарова до ул.Южная с обеих сторон проезжей части)  | 4 172,00 |
| 4 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара)  | 1 411,00 |
| 5 | Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе) | 76,00 |
| 6 | Проезд ул. Садовая,74 | 543,00 |
| 7 | Ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена») | 78,00 |
| 8 |  Ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков) | 5 709,00 |
| 9 | Ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской) | 1 156,00 |
| 10 | Ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул.Садовая)  | 4 172,70 |
| 11 | Ул. Студенческая (от ул.Садовая до ул. Сахарова) | 4 648,00 |
| 12 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда  | 4 197,50 |
| 13 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты) | 9 475,50 |
| 14 | Территория на углу ж/домов ул.Толстого,2-ул.Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1) | 1 825,50 |
| 15 | Ул. Газовиков (от ул.Толстого до ул.Никольская) | 5 918,50 |
| 16 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 1 200,00 |
| 17 | Ул. Ермака,5 (от ул.Магистральная до шк.№6) | 1 373,50 |
| 18 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 4 219,50 |
| 19 | Ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 8 741,80 |
| 20 | Ул. Вавилова, в том числе автобусные остановки | 7 535,00 |
| 21 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1 184,40 |
| 22 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский) | 3 174,00 |
| 23 | Газоны транспортной развязки | 8 758,00 |
| 24 | Югорск-2 в том числе:-территория напротив дома №5 – 1806 м2- территория напротив дома №4 – 1074 м2- территория напротив дома №1 – 2446 м2 (включая аллею к ДК)- территория напротив дома №9 – 312 м2- территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2 | 7 072,00 |
| **Общая площадь городских газонов** | **96 893,60** |

**Характеристика выполняемых работ по уходу за газонами**

|  |  |
| --- | --- |
| **Месяц** | **Характеристика выполняемых работ**  |
| **Май** | 1. Удаление сорной травы и порослей деревьев2. Подкормка азотными удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района 3. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках4. Взрыхление растительного грунта легкими боронами (граблями) |
| **Июнь** | 1. Подкормка азотными удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках3. Взрыхление растительного грунта легкими боронами (граблями)4.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов7. Удаление сорной травы и порослей деревьев8. Организация вывоза мусора |
| **Июль** | 1. Подкормка азотными удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района2.Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках3. Взрыхление растительного грунта легкими боронами (граблями)4.Подсев семян газонной травы на поврежденных участках5. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы6. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов7. Удаление сорной травы и порослей деревьев8. Организация вывоза мусора |
| **Август** | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов3. Удаление сорной травы и порослей деревьев4. Организация вывоза мусора |
| **Сентябрь** | 1. Прочесывание газонной травы и взрыхление почвы легкими боронами (граблями)2. Удаление сорной травы и порослей деревьев3. Подкормка удобрениями, с учетом агротехнических требований данного климатического района4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов6. Организация вывоза мусора |
| **Октябрь** | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов
2. Организация вывоза мусора
 |

Места и объем выполняемых работ по скосу травы на городских территориях, по жилфонду и незакрепленных территориях

**Площадь скоса травы** – **171 611,8 кв. м.**

Скос травы производится: по газонам на городских территориях не менее 4 раз за сезон, по газонам на территориях по жилфонду и незакрепленных территориях - не менее 2 раз за сезон.

Срезанную траву обязательно сгребают и вывозят в течение суток.

**Перечень выполняемых работ по скосу травы**

1. Выкашивание травы при высоте травостоя 10-15 см. Высота оставляемого травостоя 3-5 см.

2. Сгребание скошенной травы.

3. Организация вывоза мусора.

**Места выполнения работ по скосу травы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Площадь, кв.м** |
| **Городские территории** |  |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль детского сада "Гусельки" (ул. Чкалова, Декабристов) | 697,00 |
| 2 | Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» (ул. Чкалова, Сахарова, Молодежная, Цветной бульвар) | 9 555,70 |
| 3 | Ул. Декабристов (от ул.Сахарова до ул.Южная с обеих сторон проезжей части)  | 4 172,00 |
| 4 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5, в том числе вдоль тротуара)  | 1 411,00 |
| 5 | Территория ул. Садовая №3А, Студенческая,20 (кольца во дворе) | 76,00 |
| 6 | Проезд ул. Садовая,74 | 543,00 |
| 7 | Ул. Котовского (от ул. Лесная до здания «Смена») | 78,00 |
| 8 |  Ул. Никольская (от Студенческой до Газовиков) | 5 709,00 |
| 9 | Ул. Никольская (от Газовиков до Арантурской) | 1 156,00 |
| 10 | Ул. Студенческая (от кольцевого движения до ул.Садовая)  | 4 172,70 |
| 11 | Ул. Студенческая (от ул.Садовая до ул. Сахарова) | 4 648,00 |
| 12 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда  | 4 197,50 |
| 13 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты, включая здания ГИБДД и Управления соцзащиты) | 9 475,50 |
| 14 | Территория на углу ж/домов ул.Толстого,2-ул.Газовиков,1 (от подземного перехода до тротуара к ж/дому Газовиков,1) | 1 825,50 |
| 15 | Ул. Газовиков (от ул.Толстого до ул.Никольская) | 5 918,50 |
| 16 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 1 200,00 |
| 17 | Ул. Ермака,5 (от ул.Магистральная до шк.№6) | 1 373,50 |
| 18 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 4 219,50 |
| 19 | Ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 8 741,80 |
| 20 | Ул. Вавилова, в том числе автобусные остановки | 7 535,00 |
| 21 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1 184,40 |
| 22 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский) | 3 174,00 |
| 23 | Газоны транспортной развязки | 8 758,00 |
| 24 | Югорск-2 в том числе:-территория напротив дома №5 – 1806 м2- территория напротив дома №4 – 1074 м2- территория напротив дома №1 – 2446 м2 (включая аллею к ДК)- территория напротив дома №9 – 312 м2- территория у зданий администрации и больницы – 1434 м2 | 7 072,00 |
| **Общая площадь городских газонов** | **96 893,60** |
| **№ п/п** | **Территория по жилищному фонду** | **Площадь кв.м** |
| 1 | Ул. Никольская №15, в том числе Заводская,16/1 граница с детским городком | 1 768,00 |
| 2 | Ул. Сахарова, Декабристов№2,2а | 2 663,00 |
| 3 | Ул. Толстого территории жилых домов №14-16,12,6,4,2,18 | 8 073,00 |
| 4 | Ул. Газовиков территории жилых домов №1,2,3,4,5,6 | 7 665,00 |
| 5 | Ул. Свердлова территории жилых домов №1,3,2,4,5,6,8,10,14 | 9 357,00 |
| 6 | Ул. Никольская территории жилых домов №1,3-5,7-9а, 1А,5А,11,13 | 3 909,30 |
| 7 | Ул. Студенческая территории жилых домов №16,20,18,18/1 | 3 478,00 |
| 8 | Ул. Садовая территории жилых домов №84,72/1,74, 76,80А | 4 709,50 |
| 9 | Ул. Ермака территория жилого дома №5 | 1 996,40 |
| 10 | Территория района Югорск-2(дома №5 – 1230 м2, №4 – 1390 м2, №3 – 1300м2, №2 – 750 м2, №1 – 2100м2, №6 – 1100м2, №7 -814 м2 | 8 684,00 |
| 11 | Ул. Чкалова территории жилых домов №7/7; 7/6;7/5; 7/3 | 17 245,00 |
| 12 | ул. Толстого не четная сторона от ж/д переезда до ул. Газовиков | 716,00 |
|   | **ИТОГО** | **70 264,20** |
|   | **Незакрепленные территории** |   |
| 1 | Ул. Толстого (от Управления социальной защиты населения до подземного перехода) | 4 454,00 |
|  | **ИТОГО** | **4 454,00** |
|   | **ВСЕГО** | **171 611,80** |