

«В регистр»

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2021 года № 1796-п

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска от 30.10.2018

№ 2999 «О муниципальной программе города

Югорска «Развитие информационного общества»

В соответствии с постановлением администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития», в связи с уточнением объёмов финансирования программных мероприятий:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Югорска от 30.10.2018 № 2999 «О муниципальной программе города Югорска «Развитие информационного общества» (с изменениями от 08.07.2019 № 1511, от 10.10.2019 № 2192, от 20.12.2019 № 2727, от 24.12.2019 № 2787, от 04.06.2020 № 739, от 16.10.2020 № 1503, от 21.12.2020 № 1906, от 21.12.2020 № 1909) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы строку «Целевые показатели муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Увеличение доли государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска, с 10% до 90%.  2. Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, с 10% до 80%.  3. Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, с 71,2% до 71,4%.  4. Сохранение доли граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг, не менее 80%.  5. Уменьшение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения, с 50% до 10%.  6. Уменьшение среднего срока простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год, с 65 до 1 часа.  7. Увеличение доли аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 0% до 100%.  8. Увеличение доли органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи, с 0% до 100% |

».

1.2. Таблицы 1, 2 изложить в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска, разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска и в государственной автоматизированной системе «Управление».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника отдела информационных технологий администрации города Югорска П.Н. Ефремова.

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от 24 сентября 2021 года №1796-п**

Таблица 1,

**Целевые показатели муниципальной программы**

| № | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | | | | | | | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска | % | 10 | 15 | 20 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| 2 | Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде | % | 10 | 15 | 20 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | % | 71,2 | 71,3 | 71,4 | - | - | - | - | - | 71,4 |
| 4 | Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 5 | Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения | % | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 10 |
| 6 | Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год | час | 65 | 48 | 24 | 18 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде | % | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 100 |
| 8 | Доля органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи | % | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Методика расчёта показателей:

**Показатель 1.** Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска.

Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Ду / Дпр) \* 100, где

Ду – количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска;

Дпр – количество предоставленных государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.

**Показатель 2.** Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде.

Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Дц / Доб) \* 100, где

Дц– количество государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, оказываемых в цифровом виде;

Доб – количество оказываемых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.

**Показатель 3.** Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме (методика расчёта показателя утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.09.2016 № 486).

**Показатель 4.** Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Определяется по данным, предоставляемым ПАО «Ростелеком».

**Показатель 5.** Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения.

Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Ди / Доб) \* 100, где:

Ди – стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска иностранного программного обеспечения;

Доб – стоимость закупаемого и (или) арендуемого органами местного самоуправления города Югорска программного обеспечения.

**Показатель 6.** Средний срок простоя государственных и муниципальных систем в органах местного самоуправления города Югорска в результате компьютерных атак, в год. Показатель расчётный, определяется по формуле: Тср.п = (∑Тп) / Кинц, где

Тп – время, затраченное на восстановление доступности муниципальной системы после реализации компьютерной атаки;

∑Тп – сумма общих временных затрат на восстановление доступности муниципальных систем после реализации компьютерных атак;

Кинц– количество инцидентов информационной безопасности, в результате которых нарушена доступность муниципальных систем в результате компьютерных атак.

**Показатель 7.** Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Да / Дрм) \* 100, где

Да – количество аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

Дрм – количество рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

**Показатель 8.** Доля органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи.

Показатель расчётный, определяется по формуле: Д = (Дсерт / Дп) \* 100, где

Дсерт – количество органов местного самоуправления города Югорска, подключённых по защищённым сертифицированными средствами защиты информации линиям связи;

Дп – общее количество подключённых органов местного самоуправления города Югорска.

Таблица 2

**Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы**

| Код строки | № основного мероприятия | Основные мероприятия программы (связь мероприятий с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель/ соисполнитель (наименование органа или структурного подразделения) | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе по годам: | | | | | | | |
| Источники финансирования | Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2030 |
| 1 | 1 | Развитие электронного правительства, формирование и сопровождение информационных ресурсов и систем, обеспечение доступа к ним (1,2,3,4,5,6) | Отдел информационных технологий администрации города Югорска | всего | 13 407,1 | 440,7 | 861,1 | 621,4 | 1023,4 | 1114,8 | 1222,9 | 1268,2 | 6854,6 |
| 2 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | местный бюджет | 13 407,1 | 440,7 | 861,1 | 621,4 | 1023,4 | 1114,8 | 1222,9 | 1268,2 | 6854,6 |
| 5 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 2 | Развитие технической базы для становления информационного общества и электронного правительства, обеспечение деятельности органов местного самоуправления города Югорска (1,5,6) | Отдел информационных технологий администрации города Югорска | всего | 22 832,3 | 1297,4 | 1885,4 | 1 233,4 | 1783,2 | 1446,7 | 2390,8 | 1532,3 | 11263,1 |
| 7 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | бюджет автономного округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | местный бюджет | 22 332,3 | 797,4 | 1885,4 | 1 233,4 | 1783,2 | 1446,7 | 2390,8 | 1532,3 | 11263,1 |
| 10 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Департамент финансов администрации города Югорска | всего | 166,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | местный бюджет | 166,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | ИТОГО | всего | 22 999,0 | 1464,1 | 1885,4 | 1 233,4 | 1783,2 | 1446,7 | 2390,8 | 1532,3 | 11263,1 |
| 17 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | бюджет автономного округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | местный бюджет | 22 499,0 | 964,1 | 1885,4 | 1 233,4 | 1783,2 | 1446,7 | 2390,8 | 1532,3 | 11263,1 |
| 20 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 3 | Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска (1,5,6,7,8) | Отдел информационных технологий администрации города Югорска | всего | 13 737,5 | 1255,2 | 780,5 | 2145,2 | 1193,4 | 1438,5 | 906,3 | 939,8 | 5078,6 |
| 22 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24 | местный бюджет | 13 737,5 | 1255,2 | 780,5 | 2145,2 | 1193,4 | 1438,5 | 906,3 | 939,8 | 5078,6 |
| 25 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 26 | **ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ** | | | **всего** | **50 143,6** | **3160,0** | **3527,0** | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **4520,0** | **3740,3** | **23196,3** |
| 27 | **федеральный бюджет** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 28 | **бюджет автономного округа** | **500,0** | **500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 29 | **местный бюджет** | **49 643,6** | **2660,0** | **3527,0** | **4000,0** | **4000,0** | **4000,0** | **4520,0** | **3740,3** | **23196,3** |
| 30 | **иные источники финансирования** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |
| 31 | В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Инвестиции в объекты муниципальной собственности (за исключением инвестиций в объекты муниципальной собственности по проектам, портфелям проектов) | | | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 37 | Прочие расходы | | | всего | 50 143,6 | 3160,0 | 3527,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4520,0 | 3740,3 | 23196,3 |
| 38 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 39 | бюджет автономного округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | местный бюджет | 49 643,6 | 2660,0 | 3527,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4520,0 | 3740,3 | 23196,3 |
| 41 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 42 | В том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | **Ответственный исполнитель:**  Отдел информационных технологий администрации города Югорска | | | всего | 49 976,9 | 2993,3 | 3527,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4520,0 | 3740,3 | 23196,3 |
| 44 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 45 | бюджет автономного округа | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 46 | местный бюджет | 49 476,9 | 2493,3 | 3527,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4520,0 | 3740,3 | 23196,3 |
| 47 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | **Соисполнитель:**  Департамент финансов администрации города Югорска | | | всего | 166,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 50 | бюджет автономного округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 51 | местный бюджет | 166,7 | 166,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 52 | иные источники финансирования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |