| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ Г.А. Ярков «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации города Югорска – директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска _________С.Д. Голин «____» _______________ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт операционного блока

МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске.

Югорск

2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
| 1 | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81. Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
| 2 | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
| 3 | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
| 4 | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
| 5 | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске. |
| 6 | Предмет контракта | Выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске. |
| 7 | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Механизаторов, 22. Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Попова, 29. Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; окончание работ: один месяц с даты заключения муниципального контракта. |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | - 255 245 (двести пятьдесят пять тысяч двести сорок пять) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на выполнение проектных и изыскательских работ, согласование рабочего проекта с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: МЛПУ «Центральная городская больница г.Югорска» и Муниципальным заказчиком, затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях. |
| 9 | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
| 10 | Источник финансирования заказа | Источник финансирования бюджет города Югорска на 2012 год. |
| 11 | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
| 12 | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
| 13 | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
| 14 | Обязательные требования к участникам размещения заказ | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
| 15 | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «25» июля 2012 года |
| 16 | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «26» июля 2012 года |
| 17 | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «30» июля 2012 года |
| 18 | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1 | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе: 1)Свидетельство о допуске к видам работ по инженерным изысканиям, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. 2)Свидетельство о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, или: раздел 13. Работы по организации подготовки проектной документации, привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным проектировщиком). |
| 19 | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
| 20 | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
| 21 | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 12 762,25 (двенадцать тысяч семьсот шестьдесят два) рубля, 25 копеек НДС не облагается. |
| 22 | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
| 23 | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
| 24 | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется. |
| 25 | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ____________ |
| 26 | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____________ |
| 27 | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | ____________ |
| 28 | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
| 29 | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
| 30 | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске.

Место сдачи-приемки работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск,  ул. Механизаторов, 22.

Место нахождения объекта для выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл.,  г. Югорск,  ул. Попова, 29.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта;

- окончание работ:  один месяц с даты заключения муниципального контракта.

Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

Подрядчик должен будет предоставить Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию, с положительными согласованиями  заинтересованных органов и эксплуатирующих организаций: МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске и Муниципальным заказчиком.

Количество экземпляров проектно-сметной документации:

- 5 экземпляров на бумажном носителе;

- 1 экземпляр  на электронном носителе в формате PDF (DWG);

- 1 экземпляр  на электронном носителе в сокращенном варианте для организации процедуры торгов по строительству объекта в формате PDF.

Сметную документацию предоставлять на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета» («Смета Плюс») и Excel. 5 экземпляров на бумажном носителе.

Приложение 1

к техническому заданию

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Корректировка  проектно-сметной документации  по

объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ ЦГБ   г. Югорске»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |

1							                   2

| 1.Наименование объекта Местонахождение объекта | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ ЦГБ г. Югорске» Тюменская область, ХМАО –Югры, г. Югорск , ул. Попова, д.29 |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Программа: Модернизация здравоохранения в городе Югорске на 2011- 2012 годы Постановление администрации города от 16августа 2011г № 1730 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 27.06.2011г № 1386» |
| 3. Заказчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 4. Проектная организация | Определяется на основании торгов |
| 5. Источник финансирования | Бюджет ХМАО-Югры, Бюджет города Югорска |
| 6 Вид строительства | капитальный ремонт |
| 7.Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район 111 Снеговой район -4 Расчетная. температура наружного воздуха –41С Зона влажности- нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 9. Основные требования к проектной организации | Наличие свидетельства о допуске к выполнении работ по подготовке проектной документации определённых приказом Минрегиона России от 30.12.2009г № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям , по подготовке проектной документации , по строительству , реконструкции , капитальному ремонту объектов капитального строительства , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ |
| 10. Краткая характеристика проектируемого объекта | Операционный блок -2 этаж Общая площадь операционного блока -310,8, м2 Полезная площадь -88,3 м2 Строительный объём- 963,48 м3; При корректировке проектно- сметной документации на объект: «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ ЦГБ г. Югорске» предусмотреть : - обследование объекта с предоставлением отчёта ; - выполнить корректировку разделов: - раздел электроснабжение 029-П-11-ЭС ( предусмотреть светильники-2 шт для операционного блока с расключением и испытанием), - раздел архитектурно-строительная часть 029-П-11-АС (крепление консолей выполнить с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа) - раздел сметной документации 029-П-11-СД (добавить в сметную документацию -светильники для операционных -2шт; -операционные столы- 2шт; -потолочные хирургические консоли в операционном зале - 2шт; -потолочные консоли для анестезиолога в операционном зале - 2 шт;; -хирургический стол- 2шт |
| 12. Основные требования к проектным решениям | Соответствие требованиям нормативных актов РФ . Проектную документацию откорректировать с учётом требований федерального закона от 22.07.2008г № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , от 23.11.2009г № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» Проектную документацию разработать с учётом действующих ПУЭ, СП, СНиП ,ППБ, и других нормативно- правовых документов. |
| 13. Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Решить проектом в соответствии с действующим СНиП и СанПин по результатам обследования |
| 14. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций , отделке помещений | 14..1 Решить проектом в соответствии с техническими условиями на строительные материалы, конструкции инженерное оборудование, согласованными с эксплуатирующей организацией и Заказчиком. |
| 15.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Инженерное обеспечение здания выполнить в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, 15.1. Применить современные энергосберегающие технологии. |
| 16. Материалы предоставляемые заказчиком | 1. Градостроительный план земельного участка №RU 86322000 70 от 5.05.2011г 2 .Проектная документация шифр 029-11-П -2011г г. Советский ИП Воронов ; 3. Техническое задание МЛПУ ЦГБ г. Югорска |
| 17.Требования по вариантной разработке | Вариантные разработки не требуются. |
| 18. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | 19.1.Пожарную безопасность здания обеспечить в соответствии с требованиями СниП 21-01-97* Правил пожарной безопасности 01-03. |
| 19. Требование к составу и оформлению проектной документации | Состав и содержание проектной документации должны соответствовать : требованиям Градостроительного кодекса РФ; Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию ( утверждено постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г № 87) ; ГОСТ Р21.1.101-2009» Предоставить откорректированную документацию : - обследование объекта с предоставлением отчёта ; - раздел электроснабжения ; - раздел архитектурно- строительная часть (крепление консолей) - раздел сметной документации |
| 20. Требования к разработке сметной документации | 23.1.Сметную документацию откорректировать в соответствии с действующей территориальной сметной нормативной базой (ТСНБ в редакции 2010г), в ТЕР-2001 и в ценах сложившихся на момент ее составления. |
| 21.Потребность в инженерных изысканиях | Не требуется |
| 22. Особые условия проектирования | 22.1 Сборник спецификаций, опросные листы и задания заводам – изготовителям, сводную ведомость потребности материалов оформить отдельной книгой . 22.2. Выполнить обследование объекта с предоставлением отчёта |
| 24. Требования к согласованиям | Откорректированные чертежи согласовать с Муниципальным лечебно- профилактическим учреждением « Центральная городская больница г. Югорска , ул. Попова,д.29 |
| 25.Сроки проектирования | 1 месяц с момента заключения контракта |
| 26.Количество выданных экземпляров ПСД | Количество выдаваемой проектной - сметной документации: 5 экземпляров на бумажном носителе 1-экземпляр на электронном носителе (чертежи в формате DVG) 1-экземпляр на электронном носителе в сокращенном варианте для организации процедуры торгов по строительству объекта в формате PDF. Сметную документацию предоставлять на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета»(«Смета Плюс») и Excel.5 -экземпляров на бумажном носителе , |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

- на выполнение работ по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске.

г. Югорск                                                              	                                           «____»_________20____ г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» с одной стороны, и________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

-  выполнить работы по корректировке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске, в соответствии с  техническим заданием документации об аукционе,  условиями настоящего контракта, заданием на проектирование (Приложение №1);

- разработать и сдать в собственность Муниципальному заказчику проектно-сметную документацию (далее - «техническая документация»), согласовать документацию с  заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске и Муниципальным заказчиком.

1.2. Место нахождения объекта для выполнения проектно-изыскательских работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,  ул. Попова, 29.

1.3. Состав проектных работ определяется заданием на проектирование (Приложение №1).

1.4. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а так же  заданию на проектирование объекта.

1.5. Муниципальный заказчик вправе неоднократно использовать разработанную Исполнителем по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

1.6. Муниципальный контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом №  ____ от _________ года.

1.7.  Финансирование объекта осуществляется из бюджета города Югорска.

1.8. Муниципальный контракт считается выполненным при условии передачи по акту  Муниципальному заказчику проектной документации  в пяти экземплярах на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (формате DVG, PDF) с положительными согласованиями МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске и Муниципальным заказчиком.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1.Стоимость работ, подлежащих выполнению по настоящему контракту, составляет  ______ (сумма прописью).

2.2. Стоимость работ включает в себя затраты на выполнение проектных и изыскательских работ, согласование рабочего проекта с заинтересованными органами и эксплуатирующими организациями: МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске и Муниципальным заказчиком, затраты на налоги, пошлины и прочие сборы, которые Подрядчик муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях.

2.3. Оплата по контракту производится Муниципальным заказчиком  в течение 90 календарных дней со дня подписания Муниципальным заказчиком акта сдачи-приемки технической документации с приложением к нему комплекта технической документации, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.4. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон  без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального контракта;

окончание работ:  один месяц с даты  заключения муниципального контракта.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

3.3. Срок устранения недостатков не входит в срок выполнения работ, указанный в пункте 3.1. настоящего контракта.

4.Права и обязанности Подрядчика

Обязанности  Подрядчика:

При проведении работ по созданию технической документации:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел  подготовки строительства Муниципального заказчика:

- подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога);

- календарный график выдачи проектно-сметной документации.

  - Выполнить все Работы в соответствии с условиями настоящего контракта, технического задания документации об аукционе, заданием на выполнение проектно-изыскательских работ, требованиями инспектирующих и эксплуатирующих органов, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», законодательством Российской Федерации, нормативными документами (ГОСТ, СНиП и др.)

4.3. В установленные контрактом сроки разработать и передать Муниципальному заказчику техническую документацию с положительным согласованиями МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске и Муниципальным заказчиком.

4.4. Все замечания Муниципального заказчика, согласующих организаций  Подрядчик обязуется устранить в течение 7 календарных дней, в случае невозможности устранения замечаний Подрядчик обязуется дать в тот же срок письменное объяснение Муниципальному заказчику. При несвоевременном устранении  Подрядчиком замечаний и отступлений от условий контракта и задания на проектирование, Муниципальный  заказчик вправе за счет Подрядчика устранить вышеуказанные замечания, путем привлечения третьих лиц, с обязательным извещением Подрядчика. В этом случае расчеты стоимости этих работ на устранение некачественно выполненных работ, недостатков и отступлений производятся Муниципальным заказчиком с последующей компенсацией за счет Подрядчика, либо уменьшения договорной цены контракта, указанной в п.2.1. настоящего контракта, соразмерно сумме выявленных замечаний.

4.5. Назначить в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания контракта Сторонами своего представителя, ответственного за ходом работ по контракту, официально в письменном виде известив об этом Муниципального заказчика с указанием представленных представителю полномочий (с приложением соответствующей доверенности).

4.6. До начала проектирования согласовать с Муниципальным заказчиком карточку технических решений.

4.7. Обеспечить высокий уровень и наивысший экономический эффект проектируемого объекта, соблюдать требования, содержащиеся в задании и не допускать от них отступлений при выполнении работ.

4.8. Согласовать готовую техническую документацию с МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске и Муниципальным заказчиком.

4.9. В минимально возможный срок, согласованный с Муниципальным заказчиком, за собственный счет устранять выявленные недостатки в разработанной технической документации.

4.10. Выполнять указания Муниципального заказчика, представленные в письменной форме, в том числе о внесении изменений и дополнений в разрабатываемую техническую документацию, если они не противоречат условиям контракта, действующему законодательству.

4.11. Предоставлять Муниципальному заказчику в 5-дневный срок с момента получения соответствующего запроса любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего контракта.

4.12. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта либо действующим законодательством Российской Федерации.

4.13. Техническая документация, разработанная Подрядчиком по контракту, передается Подрядчиком в собственность Муниципальному заказчику.

4.14. Подрядчик гарантирует Муниципальному заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Подрядчиком по настоящему контракту технической документации.

4.15. Подрядчик не вправе передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Муниципального заказчика и требовать от Муниципального заказчика предоставления права на участие в реализации проекта в будущем.

4.16. Согласовывать с Муниципальным заказчиком привлекаемых к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц (субподрядчиков). Генеральный подрядчик обязан по требованию Заказчика представлять копии договоров, заключенных со сторонними специализированными (субподрядными) организациями.

4.17. Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, субподрядчиком, а также  за убытки, причиненные участием субподрядчика в исполнении настоящего контракта, а перед субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Муниципальным заказчиком обязательств по контракту.

4.18. Передать Муниципальному заказчику готовую техническую документацию по акту сдачи-приемки технической продукции с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной техническим заданием и условиями контракта не позднее 25 числа текущего месяца для оплаты выполненных работ. Наличие в  акте  исправлений и подчисток влечет его недействительность.

4.19. Своевременно уведомлять Муниципального заказчика о невозможности достижения положительного результата работ.

Права Подрядчика:

4.20.  Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком в четырехдневный срок в письменной форме.

4.21. В случае если в период производства работ у Подрядчика возникнет необходимость получения дополнительных исходных данных, он имеет право получить содействие в этом вопросе у Муниципального заказчика.

5.Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Организовать в установленном порядке финансирование работ, предусмотренных настоящим Контрактом, из средств бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования.

5.2. Контролировать соблюдение сроков выполнения работ.

5.3. Привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Муниципальному заказчику третьим лицом в связи с недостатками разработанной Подрядчиком технической документации и/или выполненных изыскательских работ по Контракту.

5.4. Надлежащим образом выполнить все свои обязанности, предусмотренные в других разделах контракта.

Права Муниципального заказчика:

5.5. Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно–хозяйственную деятельность Подрядчика, а также вносить изменения в установленном порядке в задание на выполнение проектно-изыскательских работ, существенно не влияющие на объем и характер Работ.

5.6. Запрашивать и получать от Подрядчика любую информацию и документы, связанные с реализацией условий настоящего Контракта.

5.7. В любое время приостановить финансирование работ по контракту в случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязанностей по Контракту.

5.8. Неоднократно использовать разработанную Подрядчиком по контракту техническую документацию в будущем, используя ее в качестве типовой проектной документации либо модифицированной типовой проектной документации, не затрагивающей конструктивных и других характеристик надежности и безопасности объекта капитального строительства.

5.9. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ.

5.10. Заказчик имеет право потребовать от Подрядчика разъяснений по любому вопросу, связанному с результатом выполненных работ по контракту. Разъяснения должны быть даны Подрядчиком в течение пяти дней с даты получения запроса.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1.Исполнитель выполняет работы в соответствии с заданием на проектирование и исходными данными, предусмотренными техническим заданием  документации об аукционе.

6.2. В сроки, установленные пунктом 3.1 контракта  подрядчик передает заказчику по накладной 1 комплект разработанной проектно-сметной документации, с положительными согласованиями МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске и Муниципальным заказчиком.

6.3. Закзачик в течение 10 рабочих дней с момента получения проектно-сметной документации по накладной проверяет предъявленный результат выполненных работ.

6.4. В срок указанный в пункте 6.3. заказчик обязан направить в адрес подрядчика посредством почтовой или факсимильной связи, электронной почты либо иным способом уведомление о приемке выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. Основанием для отказа Муниципального заказчика в приемке работ является несоответствие технической документации требованиям, изложенным в контракте, в т.ч. требованиям действующего законодательства и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, государственным стандартам,  а также требованиям и указаниям Муниципального заказчика.

6.5. После получения уведомления о приемке выполненных работ подрядчик направляет в адрес заказчика акт о приемки выполненных работ с приложением 4  комплектов разработанной проектно-сметной документации на бумажном носителе и в одном экземпляре в электронном виде (формате  DVG, PDF) с положительными согласованиями МЛПУ «Центральная городская больница» в городе Югорске и Муниципальным заказчиком.

В случае некачественной или некомплектной проектно-сметной документации акт сдачи-приемки к оплате не принимается до устранения замечаний.

6.6. В случае приемки выполненных работ сторонами подписывается акт сдачи-приёмки проектно-сметной документации, являющийся основанием для оплаты выполненных работ.

6.7. В случае отсутствия замечаний по выполненным работам, предъявленным по накладной, датой исполнения обязательств подрядчика по разработке проектной документации является дата подписания заказчиком накладной по передаче проектной документации.

6.8. Перечень изготавливаемой в соответствии с контрактом документации, подлежащей оформлению и сдаче Подрядчиком Муниципальному заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ определен СНиП  и заданием на проектирование.

6.9. Моментом перехода к Заказчику-застройщику права собственности на проектную, рабочую документацию является момент подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ по Контракту.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует выполнение работ в соответствии с требованиями задания на проектирование и технического задания документации об аукционе, согласно действующим нормативным документам, несет ответственность за отступление от них.

7.2. Устранение недостатков и выполнение необходимых доработок, независимо от срока их обнаружения, производится Подрядчиком за свой счет, если они не выходят за пределы требований и условий настоящего контракта.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки  от суммы неисполненного обязательства.

8.3.  В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии хода строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных обследовательских работ, в пределах задания на проектирование.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты заключения муниципального контракта.

9.2. Настоящий контракт прекращает свое действие после полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему контракту.

9.3. По настоящему контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта.

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте, предписании.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1. настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту.

9.4. При принятии Муниципальным заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3. Муниципальный Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего контракта представитель Муниципального заказчика должен оценить стоимость работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Муниципальный заказчик, разница должна быть выплачена Муниципальному заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- задание на проектирование (Приложение № 1);

- приложение №2.

  - Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

__________________________________________________________/_______________/

11.2. Подрядчик: _________________________________________/___________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

«____»_______________2012 г.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Корректировка  проектно-сметной документации  по

объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ ЦГБ   г. Югорске»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |

1                                                                                   2

| 1.Наименование объекта Местонахождение объекта | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ ЦГБ г. Югорске» Тюменская область, ХМАО –Югры, г. Югорск , ул. Попова, д.29 |
| --- | --- |
| 2. Основание для проектирования | Программа: Модернизация здравоохранения в городе Югорске на 2011- 2012 годы Постановление администрации города от 16августа 2011г № 1730 «О внесении изменений в постановление администрации города Югорска от 27.06.2011г № 1386» |
| 3. Заказчик | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| 4. Проектная организация | Определяется на основании торгов |
| 5. Источник финансирования | Бюджет ХМАО-Югры, Бюджет города Югорска |
| 6 Вид строительства | капитальный ремонт |
| 7.Условия строительства | Климатический район – 1В Ветровой район 111 Снеговой район -4 Расчетная. температура наружного воздуха –41С Зона влажности- нормальная Глубина промерзания – 2,5-2,8м |
| 8. Стадийность проектирования | Рабочая документация |
| 9. Основные требования к проектной организации | Наличие свидетельства о допуске к выполнении работ по подготовке проектной документации определённых приказом Минрегиона России от 30.12.2009г № 624 « Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям , по подготовке проектной документации , по строительству , реконструкции , капитальному ремонту объектов капитального строительства , которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданного в порядке установленном Градостроительным кодексом РФ |
| 10. Краткая характеристика проектируемого объекта | Операционный блок -2 этаж Общая площадь операционного блока -310,8, м2 Полезная площадь -88,3 м2 Строительный объём- 963,48 м3; При корректировке проектно- сметной документации на объект: «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ ЦГБ г. Югорске» предусмотреть : - обследование объекта с предоставлением отчёта ; - выполнить корректировку разделов: - раздел электроснабжение 029-П-11-ЭС ( предусмотреть светильники-2 шт для операционного блока с расключением и испытанием), - раздел архитектурно-строительная часть 029-П-11-АС (крепление консолей выполнить с помощью анкеров без использования пространства верхнего этажа) - раздел сметной документации 029-П-11-СД (добавить в сметную документацию -светильники для операционных -2шт; -операционные столы- 2шт; -потолочные хирургические консоли в операционном зале - 2шт; -потолочные консоли для анестезиолога в операционном зале - 2 шт;; -хирургический стол- 2шт |
| 12. Основные требования к проектным решениям | Соответствие требованиям нормативных актов РФ . Проектную документацию откорректировать с учётом требований федерального закона от 22.07.2008г № 123–ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» , от 23.11.2009г № 261-ФЗ « Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» Проектную документацию разработать с учётом действующих ПУЭ, СП, СНиП ,ППБ, и других нормативно- правовых документов. |
| 13. Основные требования к архитектурно-планировочному решению | Решить проектом в соответствии с действующим СНиП и СанПин по результатам обследования |
| 14. Основные требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций , отделке помещений | 14..1 Решить проектом в соответствии с техническими условиями на строительные материалы, конструкции инженерное оборудование, согласованными с эксплуатирующей организацией и Заказчиком. |
| 15.Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию | Инженерное обеспечение здания выполнить в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, 15.1. Применить современные энергосберегающие технологии. |
| 16. Материалы предоставляемые заказчиком | 1. Градостроительный план земельного участка №RU 86322000 70 от 5.05.2011г 2 .Проектная документация шифр 029-11-П -2011г г. Советский ИП Воронов ; 3. Техническое задание МЛПУ ЦГБ г. Югорска |
| 17.Требования по вариантной разработке | Вариантные разработки не требуются. |
| 18. Требования о выполнении противопожарных мероприятий | 19.1.Пожарную безопасность здания обеспечить в соответствии с требованиями СниП 21-01-97* Правил пожарной безопасности 01-03. |
| 19. Требование к составу и оформлению проектной документации | Состав и содержание проектной документации должны соответствовать : требованиям Градостроительного кодекса РФ; Положению о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию ( утверждено постановлением Правительства РФ от 16.02.2008г № 87) ; ГОСТ Р21.1.101-2009» Предоставить откорректированную документацию : - обследование объекта с предоставлением отчёта ; - раздел электроснабжения ; - раздел архитектурно- строительная часть (крепление консолей) - раздел сметной документации |
| 20. Требования к разработке сметной документации | 23.1.Сметную документацию откорректировать в соответствии с действующей территориальной сметной нормативной базой (ТСНБ в редакции 2010г), в ТЕР-2001 и в ценах сложившихся на момент ее составления. |
| 21.Потребность в инженерных изысканиях | Не требуется |
| 22. Особые условия проектирования | 22.1 Сборник спецификаций, опросные листы и задания заводам – изготовителям, сводную ведомость потребности материалов оформить отдельной книгой . 22.2. Выполнить обследование объекта с предоставлением отчёта |
| 24. Требования к согласованиям | Откорректированные чертежи согласовать с Муниципальным лечебно- профилактическим учреждением « Центральная городская больница г. Югорска , ул. Попова,д.29 |
| 25.Сроки проектирования | 1 месяц с момента заключения контракта |
| 26.Количество выданных экземпляров ПСД | Количество выдаваемой проектной - сметной документации: 5 экземпляров на бумажном носителе 1-экземпляр на электронном носителе (чертежи в формате DVG) 1-экземпляр на электронном носителе в сокращенном варианте для организации процедуры торгов по строительству объекта в формате PDF. Сметную документацию предоставлять на бумажных носителях и в электронном виде в формате программ «Гранд-Смета»(«Смета Плюс») и Excel.5 -экземпляров на бумажном носителе , |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

______________________________________________________/_________________/

Подрядчик: _________________________________________/________________/

Приложение № 2

к муниципальному контракту

№ _____ от «___»_______ 20___г.

Корректировка  проектно-сметной документации  по

объекту «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ ЦГБ   в г. Югорске»

| № п/п | Наименование видов работ | Относительная доля раздела от общего объема работ по контракту в процентах |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обследование объекта с предоставлением отчета | 10 |
| 2 | Раздел «Электроснабжение» | 30 |
| 3 | Раздел «Архитектурно-строительная часть» | 30 |
| 4 | Раздел «Сметная документация» | 30 |
|  | ВСЕГО: | 100 % |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

______________________________________________________/_________________/

Подрядчик: _________________________________________/________________/

| Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Нормативные документы: Сборники базовых цен на проектно-изыскательские работы Сборники на инженерные изыскания Методические документы в строительстве. Приложение №4 к письму Минрегиона России от 07.11.2011г. № 30394-ИП/08. Индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на IV квартал 2011г. |  |  |

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА НА ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Капитальный ремонт операционного блока МЛПУ ЦГБ в г. Югорске (корректировка)» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Раздел: ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Характеристика работ | Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей | Единица измерения | Расчет стоимости: (a+bx)*Kj | Стоимость работ, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Инженерные обследования строительных конструкций | Обмерные работы и обследования зданий и сооружений Глава №04 — 002 Состав проекта: 34,2% - перекрытия Индекс перевода в текущие цены=26,35 | 100 м3 строительного объема | (14,94 * 167,76) * 26,35 * 0,342 * 0,001 | 22,586 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Оперблок | Объекты жилищно-гражданского строительства. 2003г. Глава № 02 Раздел № 03 - 003 Состав проекта = 57,2% Архитектурно-строительная часть — 36,5% Электроснабжение, электрооборудование, электроосвещение — 9,5% Сметная документация — 11,2% Индекс перевода в текущие цены=3,42 | объект | (81,6 + 0,374*46,6) * 0,572 * 3,42 | 193,723 |  |  |  |  |  |  |

ИТОГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ                                                                            216,309  тыс. руб.

СРЕДСТВА НА ПОКРЫТИЕ ЗАТРАТ ПО УПЛАТЕ НДС 18%                                            38,936 тыс. руб.

ВСЕГО ПО СМЕТЕ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 18%                                                     255,245  тыс. руб