Часть IV. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта

При определении начальной (максимальной) цены контракта в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г.№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» применен проектно-сметный метод путем использования общедоступной информации. Для выполнения работ по устройству тротуара из плит 3х2 по ул. Мичурина и ул. Транспортная в городе Югорске, методики и нормативы (государственные элементные сметные нормативы), утвержденные в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти и (или) органом исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, и (или) органом местного самоуправления города Югорска, осуществляющими функции нормативно-правового регулирования в сфере строительства.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ ТРОТУАРА ИЗ ПЛИТ 3Х2 ПО УЛ. МИЧУРИНА И УЛ. ТРАНСПОРТНАЯ В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ Основание: Дефектный акт Сметная стоимость в текущих ценах с НДС 20 % ________________________________491,546 тыс.руб. Средства на оплату труда ___________________________________________________ 0,637 тыс.руб. Сметная трудоемкость ______________________________________________________ 55,25 чел.час. Составлен(а) в ценах 2001 г. № пп Шифр и номер позиции норматива Наименование работ и затрат, единица измерения Количество Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин всего эксплуата- ции машин мате- риалы Всего оплаты труда эксплуата- ции машин мате- риалы оплаты труда в т.ч. оплаты труда в т.ч. оплаты труда на единицу всего 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Раздел 1. Подготовительные работы. 1 ФЕР01-01-030-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно Срезка растительного слоя грунта - Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) НР (2,55 руб.): 100% от ФОТ (2,55 руб.) СП (1,28 руб.): 50% от ФОТ (2,55 руб.) 0,0252 (168*0,15) / 1000 592,23 592,23 101,12 14,92 14,92 2,55 2 ФССЦпг-01-01-01-039 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка грунта растительного слоя (земля, перегной) (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ 35,28 168*0,15*1,4 3,96 3,96 139,71 139,71 3 ФССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 1 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ 35,28 168*0,15*1,4 2,91 2,91 102,66 102,66 4 ФЕР01-02-099-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Валка деревьев мягких пород с корня, диаметр стволов: до 16 см (100 шт) НР (0,82 руб.): 84% от ФОТ (0,98 руб.) СП (0,44 руб.): 45% от ФОТ (0,98 руб.) 0,02 2 / 100 48,97 48,97 0,98 0,98 5,21 0,1 5 ФЕР01-02-101-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 16 см (100 деревьев) НР (1,89 руб.): 84% от ФОТ (2,25 руб.) СП (1,01 руб.): 45% от ФОТ (2,25 руб.) 0,02 2 / 100 112,29 112,29 2,25 2,25 13,4 0,27 6 ФЕР01-02-105-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе мощностью 79 кВт (108 л.с.) с перемещением пней до 5 м, диаметр пней: до 24 см (100 шт) НР (0,59 руб.): 84% от ФОТ (0,7 руб.) СП (0,32 руб.): 45% от ФОТ (0,7 руб.) 0,02 2 / 100 216,94 216,94 35,14 4,34 4,34 0,70 7 ФССЦпг-01-01-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка леса круглого (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ 0,688 0,86*0,8 12,12 12,12 8,34 8,34 8 ФССЦпг-03-21-01-007 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 7 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ 0,688 0,86*0,8 8,58 8,58 5,9 5,9 Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 279,1 3,23 275,87 3,25 0,37 Накладные расходы 5,85 Сметная прибыль 3,05 Итого по разделу 1 Подготовительные работы 288 0,37 Раздел 2. Устройство тротуара 9 ФЕР27-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка (100 м3) НР (152,02 руб.): 149% от ФОТ (102,03 руб.) СП (96,93 руб.): 95% от ФОТ (102,03 руб.) 0,336 (168*0,2) / 100 2281,99 126,07 2143,72 177,59 12,2 766,75 42,36 720,29 59,67 4,1 15,72 5,28 10 ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Песок природный для строительных: работ средний (м3) 36,96 168*0,2*1,1 55,26 55,26 2042,41 2042,41 11 ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т (1 т груза) НР 100% от ФОТ СП 60% от ФОТ 58,8 2,1*28 10,71 10,71 629,75 629,75 12 ФССЦпг-03-01-01-005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 5 км (1 т груза) НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ 58,8 2,1*28 9,35 9,35 549,78 549,78 13 ФЕР27-12-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно Устройство плит тротуарных 3х2х0,14 м - Устройство дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 (100 м3) 5 026,02 = 5 091,23 - 1,18 x 55,26 НР (572,34 руб.): 149% от ФОТ (384,12 руб.) СП (364,91 руб.): 95% от ФОТ (384,12 руб.) 0,2352 (3*2*0,14*28) / 100 5026,02 1169,18 3856,84 463,99 1182,12 274,99 907,13 109,13 139,52 32,82 14 прайс-лист Плита ж/б 3х2х0,14 м (шт) 28 1153,1 13500,00/1,20/10,25*1,02*1,03 1153,1 13500,00/1,20/10,25*1,02*1,03 32286,8 32286,8 15 ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно Устройство монолитных участков из бетона - Устройство бетонной подготовки (100 м3) 2 992,23 = 3 897,23 - 250 x 3,62 НР (20,31 руб.): 110% от ФОТ (18,46 руб.) СП (12 руб.): 65% от ФОТ (18,46 руб.) 0,0112 (8*0,14) / 100 2992,23 1404 1587,74 244,51 0,49 33,51 15,72 17,78 2,74 0,01 180 2,02 16 ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) 1,1424 592,76 592,76 677,17 677,17 17 ФЕР01-02-027-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2 (1000 м2) НР (105,76 руб.): 84% от ФОТ (125,9 руб.) СП (56,66 руб.): 45% от ФОТ (125,9 руб.) 0,12 120 / 1000 1049,19 1049,19 125,9 125,9 123 14,76 Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах 38294,19 458,97 2824,73 171,54 35010,49 54,88 Накладные расходы 850,43 Сметная прибыль 530,5 Итого по разделу 2 Устройство тротуара 39675,12 54,88 ИТОГИ ПО СМЕТЕ: Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 38573,29 462,2 3100,60 174,79 35010,49 55,25 Накладные расходы 856,28 Сметная прибыль 533,54 Итоги по смете: Земляные работы, выполняемые механизированным способом 18,75 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках 777,8 Перевозка грузов автотранспортом 658,34 Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) 300,95 15,13 Автомобильные дороги 3135,07 38,1 Материалы 35006,38 Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве 65,82 2,02 Итого в ценах 2001 г. 39963,11 55,25 В том числе: Материалы 35010,49 Машины и механизмы 3100,6 ФОТ 636,99 Накладные расходы 856,28 Сметная прибыль 533,54 Индекс перевода в текущие цены 39 963,11 * 10,25 409621,88 НДС 20% 81924,38 ВСЕГО по смете в текущих ценах с НДС 20% 491546,26 55,25

Начальная (максимальная) цена начальная сумма цен указанных единиц и максимальное значение цены контракта принята в размере – 491 546,26 рублей.