##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2012                                                                                                  № 2073

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 01.12.2011 № 2779

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 22.07.2010 № 1328 «О долгосрочных и ведомственных целевых программах»

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779                   «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы» (с изменениями от 26.04.2012 № 972) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы разделы «Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы», «Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы», «Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности)» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 2 «Мероприятия программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 – 2016 годы» изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Глава администрации

города Югорска                                                                                                                  М.И. Бодак

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 22 августа 2012 № 2073

| Ожидаемые непосредственные результаты реализации долгосрочной целевой программы | Увеличение производительности водоочистных сооружений с 13 600 м3/сут. до 15 000 м3/сут. Увеличение производительности канализационных очистных сооружений с 7000 м3/сут до 14000 м3/сут. Увеличение мощности котельных. Увеличение протяженности инженерных сетей: - Сетей электроснабжения на 13 291 м - Сетей газоснабжения на 14 148 м - Сетей водоснабжения на 24 963 м - Сетей канализации на 20 555 м - Сетей теплоснабжения на 1 763 м |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | На реализацию Программы планируется направить 570 965,2 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 308 216,9 тыс. руб. 2013 год – 109 272,8 тыс. руб. 2014 год – 112 643,8 тыс. руб. 2015 год – 22 971,7 тыс. руб. 2016 год – 17 860,0 тыс. руб. Из бюджета автономного округа – 500 562,0 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 295 412,3 тыс. руб. 2013 год – 101 240,0 тыс. руб. 2014 год – 103 909,7 тыс. руб. Из бюджета города Югорска – 70 403,2 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 12 804,6 тыс. руб. 2013 год – 8 032,8 тыс. руб. 2014 год – 8 734,1 тыс. руб. 2015 год – 22 971,7 тыс. руб. 2016 год – 17 860,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации долгосрочной целевой программы (показатели социально-экономической эффективности) | 1. Сокращение числа аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,48 на 1 километр сетей; 2. Увеличение площади земельных участков обеспеченных инженерными сетями: сетями электроснабжения на 106 га сетями газоснабжения на 221 га сетями водоснабжения на 128 га сетями канализации 185 га сетями теплоснабжения 49 га |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 22 августа 2012 № 2073

Приложение 1

Система показателей,

характеризующих результаты реализации программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Производительность водоочистных сооружений, м3/сут. | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 15000 | 15000 | 15000 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений, м3/сут. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 | 14000 |
| 3 | Мощность котельных МВт | 20,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 70,0 | 70,0 |
| 4 | Протяженность сетей электроснабжения, м | 853 410 | 854 992 | 854 992 | 859 844 | 860 304 | 866 701 | 866 701 |
| 5 | Протяженность сетей газоснабжения , м | 130 100 | 130 788 | 130 788 | 137 990 | 140 288 | 144 248 | 144 248 |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения, м | 250 200 | 251 803 | 251 803 | 255 014 | 266 583 | 275 163 | 275 163 |
| 7 | Протяженность сетей канализации, м | 197 100 | 207 947 | 216 277 | 216 816 | 217 555 | 217 655 | 217 655 |
| 8 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 107 100 | 107 638 | 107 638 | 108 558 | 108 863 | 108 863 | 108 863 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Число аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,48 на 1 километр сетей | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями электроснабжения, га | 1682 | 1717 | 1717 | 1744 | 1749 | 1788 | 1788 |
| 3 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями газоснабжения , га | 1682 | 1717 | 1717 | 1772 | 1797 | 1903 | 1903 |
| 4 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями водоснабжения, га | 1443 | 1482 | 1482 | 1499 | 1536 | 1571 | 1571 |
| 5 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями канализации, га | 1238 | 1335 | 1405 | 1414 | 1423 | 1423 | 1423 |
| 6 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями теплоснабжения, га | 1142 | 1177 | 1177 | 1186 | 1191 | 1191 | 1191 |

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 22 августа 2012 № 2073

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012 - 2016 годы» |
| № п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования | Результат |
|  |  |  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  |  |
| Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий (проектирование, строительство и реконструкция). |
| 1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 136 692,7 | 89 582,1 | 26 315,8 | 19 041,8 | 1 753,0 | 0,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут |
|  |  |  | 129 270,0 | 86 180,3 | 25 000,0 | 18 089,7 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 7 422,7 | 3 401,8 | 1 315,8 | 952,1 | 1 753,0 |  | бюджет МО |  |
| 1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | 2012-2015 | 135 136,2 | 68 817,2 | 31 579,0 | 31 579,0 | 3 161,0 | 0,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут |
|  |  |  | 125 763,7 | 65 763,7 | 30 000,0 | 30 000,0 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 9 372,5 | 3 053,5 | 1 579,0 | 1 579,0 | 3 161,0 |  | бюджет МО |  |
| 1.3. | Реконструкция КОС-500 | 2015-2016 | 645,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 295,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Исполнение предписаний природоохранных служб |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 645,0 |  |  |  | 350,0 | 295,0 | бюджет МО |  |
| 1.4. | Строительство котельной №18/2 | 2015-2016 | 6 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 250,0 | 3 250,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 500,0 |  |  |  | 3 250,0 | 3 250,0 | бюджет МО |  |
| 1.5. | Строительство 2 очереди котельной в 5 А микрорайоне | 2015-2016 | 5 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 700,0 | 2 700,0 |  | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 20 МВт |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 400,0 |  |  |  | 2 700,0 | 2 700,0 | бюджет МО |  |
| 1.6. | Реконструкция сетей газоснабжения в 14 микрорайоне | 2016 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 |  | Строительство Газопровода среднего давления – 111 м; газопровоа низкого давления – 740 м. |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325,0 |  |  |  |  | 325,0 | бюджет МО |  |
| 1.7. | Реконструкция сетей газоснабжения в 3 микрорайоне | 2016 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 |  | Строительство газопровода среднего давления – 151 м; газопровода низкого давления – 858,5 м. |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325,0 |  |  |  |  | 325,0 | бюджет МО |  |
| 1.8. | Реконструкция газоснабжения микрорайона № 6 | 2015 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 |  | Строительство газопровода высокого давления – 257,6 м; газопровода низкого давления – 1635,3 м. |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 325,0 |  |  |  | 325,0 |  | бюджет МО |  |
| 1.9. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки. 13-14 микрорайоне | 2015-2016 | 4 850,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 425,0 | 2 425,0 |  | Строительство 8580 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 850,0 |  |  |  | 2 425,0 | 2 425,0 | бюджет МО |  |
| 1.10. | Сети канализации по ул. Заводской | 2015 | 462,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 462,1 | 0,0 |  | Строительство 304,69 м сетей канализации |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 462,1 |  |  |  | 462,1 |  | бюджет МО |  |
|  | ИТОГО по 1 задаче: |  | 290 661,0 | 158 399,3 | 57 894,8 | 50 620,8 | 14 426,1 | 9 320,0 |  |  |
| Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей) |
| 2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | 2012-2014 | 51 756,4 | 30 718,6 | 15 222,2 | 5 815,6 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м |
|  |  |  | 47 880,2 | 28 946,6 | 13 700,0 | 5 233,6 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 876,2 | 1 772,0 | 1 522,2 | 582,0 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.2. | Сети водоснабжения 13 микрорайона | 2012-2014 | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 | 4 600,0 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 980 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 4 140,0 |  |  | 4 140,0 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 460,0 |  |  | 460,0 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 3 микрорайон | 2012 | 19 764,3 | 19 764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации |
|  |  |  | 18 797,6 | 18 797,6 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 966,7 | 966,7 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.4. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. 16 микрорайон | 2012-2013 | 34 168,8 | 34 168,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации |
|  |  |  | 34 105,8 | 34 105,8 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 63,0 | 63,0 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.5. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | 2012-2015 | 31 092,8 | 15 898,7 | 2 216,7 | 10 000,0 | 2 977,4 | 0,0 |  | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 26 666,0 | 15 671,0 | 1 995,0 | 9 000,0 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 4 426,8 | 227,7 | 221,7 | 1 000,0 | 2 977,4 |  | бюджет МО |  |
| 2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 6 068,2 | 6 068,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 6 034,2 | 6 034,2 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 34,0 | 34,0 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | 2012 | 11 604,3 | 11 604,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации |
|  |  |  | 10 443,9 | 10 443,9 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 160,4 | 1 160,4 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 15 819,0 | 2 991,2 | 6 111,1 | 6 716,7 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения |
|  |  |  | 14 251,0 | 2 706,0 | 5 500,0 | 6 045,0 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 568,0 | 285,2 | 611,1 | 671,7 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 16 300,1 | 1 000,0 | 8 494,6 | 6 805,5 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 2014 м сетей водоснабжения |
|  |  |  | 14 670,0 | 900,0 | 7 645,0 | 6 125,0 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 630,1 | 100,0 | 849,6 | 680,5 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | 2012-2014 | 12 672,4 | 4 461,3 | 3 337,0 | 4 874,1 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 1002 м сетей газоснабжения |
|  |  |  | 11 413,4 | 4 023,4 | 3 003,3 | 4 386,7 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 259,0 | 437,9 | 333,7 | 487,4 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.11. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | 2012-2014 | 15 590,0 | 3 823,3 | 6 111,1 | 5 655,6 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 6200 м сетей газоснабжения |
|  |  |  | 14 031,0 | 3 441,0 | 5 500,0 | 5 090,0 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 559,0 | 382,3 | 611,1 | 565,6 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.12. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2012-2014 | 14 676,2 | 3 553,8 | 4 285,3 | 6 837,1 | 0,0 | 0,0 |  | Строительство 2100 м сетей электроснабжения |
|  |  |  | 13 230,0 | 3 220,0 | 3 856,7 | 6 153,3 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 446,2 | 333,8 | 428,6 | 683,8 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.13. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | 2015-2016 | 1 580,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,0 | 1 500,0 |  | Строительство2100 м сетей газоснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 580,0 |  |  |  | 80,0 | 1 500,0 | бюджет МО |  |
| 2.14. | Сети энергоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки. 17 микрорайон | 2015-2016 | 7 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 850,0 | 3 500,0 |  | Строительство 6000 м сетей электроснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 350,0 |  |  |  | 3 850,0 | 3 500,0 | бюджет МО |  |
| 2.15. | Инженерные сети 14 мкр | 2012 | 14 578,1 | 14 578,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | Сети теплоснабжения – 537,5 м; Котельная 5 МВт; Сети водоснабжения - 145,1 м; Сети канализации – 1194,3 м; Сети электроснабжения – 1582 м; Сети газоснабжения – 688,3 м |
|  |  |  | 14 458,8 | 14 458,8 |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 119,3 | 119,3 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.16. | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | 2012-2016 | 18 756,6 | 800,0 | 5 600,0 | 10 718,4 | 1 638,2 | 0,0 |  | наружные сети газопровода - 405 м; наружные сети теплоснабжения – 305 м; наружные сети водоснабжения - 60м; наружные сети электроснабжения 0.4кВ - 460 м; наружные сети канализации - 535 м. |
|  |  |  | 15 406,4 | 720,0 | 5 040,0 | 9 646,4 |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 350,2 | 80,0 | 560,0 | 1 072,0 | 1 638,2 |  | бюджет МО |  |
| 2.17. | Строительство сетей уличного освещения по улице Сахарова | 2012-2016 | 776,6 | 196,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580,0 |  | Строительство 182 м сетей электроснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 776,6 | 196,6 |  |  |  | 580,0 | бюджет МО |  |
| 2.18. | Строительство сетей уличного освещения по улице Кл.Цеткин | 2012-2016 | 3 150,4 | 190,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 960,0 |  | Строительство 215 м сетей электроснабжения |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 150,4 | 190,4 |  |  |  | 2 960,0 | бюджет МО |  |
|  | Итого по 2 задаче |  | 280 304,2 | 149 817,6 | 51 378,0 | 62 023,0 | 8 545,6 | 8 540,0 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 570 965,2 | 308 216,9 | 109 272,8 | 112 643,8 | 22 971,7 | 17 860,0 |  |  |
|  | в т.ч. Бюджет АО |  | 500 562,0 | 295 412,3 | 101 240,0 | 103 909,7 |  |  |  |  |
|  | Бюджет МО |  | 70 403,2 | 12 804,6 | 8 032,8 | 8 734,1 | 22 971,7 | 17 860,0 |  |  |

# Text boxes

«В регистр»