|  |
| --- |
| **УТВЕРЖДАЮ:**  **Заместитель главы города-**  **директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.К. Бандурин**  **«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.** |

**План-график проведения технического обследования**

**систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МУП «Югорскэнергогаз»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации\*** | **Ответственный исполнитель** |
| 1 | Формирование перечня объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МУП «Югорскэнергогаз», в отношении которых будет проведено техническое обследование | до 30.11.2017 г. | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска совместно с МУП «Югорскэнергогаз» |
| 2 | Разработка технического задания, конкурсной документации, контракта на выполнение работ по техническому обследованию | до 26.01.2018 г. | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска совместно с МУП «Югорскэнергогаз» |
| 3 | Объявление конкурса на выполнение работ по техническому обследованию | до 07.02.2018 г. | МУП «Югорскэнергогаз» |
| 4 | Проведение конкурса на выполнение работ по техническому обследованию, рассмотрение заявок, подведение итогов | в соответствии с регламентом проведения конкурсов | МУП «Югорскэнергогаз» |
| 5 | Заключение контракта с победителем конкурса | не ранее чем через 10 дней, но не позже чем через 20 дней со дня публикации итогового протокола | МУП «Югорскэнергогаз» |
| 6 | Проведение технического обследования систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения МУП «Югорскэнергогаз», подготовка отчета | в соответствии с условиями контракта (не более 4 месяцев с момента подписания муниципального контракта) | Подрядная организация совместно с МУП «Югорскэнергогаз» |

\*- указанные сроки реализации мероприятий ориентировочные