Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

**Описание объекта закупки (Техническое задание)**

**на выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске.**

**Место выполнения работ**: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, 19 микрорайон: ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая); ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная); ул. Семейная (р-н ТП); ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото); ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) и ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова).

**Срок выполнения работ:**

- начало: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание: 28 дней с даты заключения муниципального контракта.

Срок исполнения контракта Сторонами: 66 (шестьдесят шесть дней) с даты заключения муниципального контракта.

В цену контракта включены: затраты на весь перечень работ в полном объеме, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также расходы на транспортировку рабочих, стоимость расходных и иных материалов, необходимых для выполнения работ, иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

**Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:**

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них. Подрядчик гарантирует выполнять работы в соответствии с методическими рекомендациями, принятыми письмом Росавтодора от 17.03.2004 г. №ОС-28/1270-ис.

Выполнение сопутствующих работ (погрузка, разгрузка, вывоз мусора и т.п.) Подрядчиком осуществляется за свой счет.

Объемы и перечень выполняемых работ указаны в Локальном сметном расчете.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА)** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Выполнение работ по отсыпке грунтовых дорог в 19 микрорайоне в городе Югорске** | | | | | | | | | | | | | |

сметная стоимость \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_200,18 тыс. рублей в ценах 2001 г.

в т.ч: строительных работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_166,82 тыс. рублей

нормативные затраты труда машинистов\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_31,18 чел. час

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | | | Единица измерения | Количество | | | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. | | | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |
|
| на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **Раздел 1. ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр** | | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **ФЕР01-01-030-01** | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** | | | **1000 м3** |  |  | **0,75** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 438,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 114,14 |  | 85,61 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 9,84 |  | 7,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 438,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 85,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 79,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 39,38 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **557,89** |  |  |
| **2** | **ФССЦпг-01-01-01-040** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна** | | | **1 т груза** |  |  | **1050** | **11,90** |  | **12 495,00** |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **12 495,00** |  |  |
| **3** | **ФССЦпг-03-21-01-005** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км** | | | **1 т груза** |  |  | **1050** | **6,69** |  | **7 024,50** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7 024,50** |  |  |
| **4** | **ФЕР01-01-036-02** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)** | | | **1000 м2** |  |  | **1,5** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 27,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,11 |  | 4,67 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,23 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 27,29 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 4,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 4,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,15 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **33,78** |  |  |
| **5** | **Прайс-лист** | **Песок природный для строительных работ** | | | **м3** |  |  | **750** | **250,00** |  | **15 419,41** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=300,00/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **15 419,41** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 1 ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 35 405,09 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 7 490,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 90,28 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 27 914,41 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 35 530,58 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 28 506,08 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 466,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 90,28 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 27 914,41 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 83,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 41,53 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 7 024,50 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 90,28 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 83,96 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 41,53 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 1 ул. Ермака (ул. Вишневая - ул. Тихая) 19 мкр** | | | | | | | | | **35 530,58** |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 15 419,41 |  |  |
| **Раздел 2. ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр** | | | | | | | | | | | | | |
| **6** | **ФЕР01-01-030-01** | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** | | | **1000 м3** |  |  | **0,6** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 351,11 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 114,14 |  | 68,48 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 9,84 |  | 5,904 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 351,11 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 68,48 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 63,69 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 31,50 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **446,30** |  |  |
| **7** | **ФССЦпг-01-01-01-040** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна** | | | **1 т груза** |  |  | **840** | **11,90** |  | **9 996,00** |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **9 996,00** |  |  |
| **8** | **ФССЦпг-03-21-01-005** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км** | | | **1 т груза** |  |  | **840** | **6,69** |  | **5 619,60** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **5 619,60** |  |  |
| **9** | **ФЕР01-01-036-02** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)** | | | **1000 м2** |  |  | **1,2** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 21,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,11 |  | 3,73 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,23 |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 21,83 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **27,02** |  |  |
| **10** | **Прайс-лист** | **Песок природный для строительных работ** | | | **м3** |  |  | **600** | **250,00** |  | **12 335,53** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=300,00/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **12 335,53** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 2 ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 28 324,07 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 5 992,54 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 72,21 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 22 331,53 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 28 424,45 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 22 804,85 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 372,94 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 72,21 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 22 331,53 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 67,16 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 33,22 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 5 619,60 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 72,21 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 67,16 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 33,22 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 2 ул. Комсомольская (ул. Кондинская - ул. Клюквенная) 19 мкр** | | | | | | | | | **28 424,45** |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 12 335,53 |  |  |
| **Раздел 3. ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр** | | | | | | | | | | | | | |
| **11** | **ФЕР01-01-036-02** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)** | | | **1000 м2** |  |  | **1,2** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 21,83 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,11 |  | 3,73 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,23 |  | 0,276 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 21,83 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 3,73 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 3,47 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,72 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **27,02** |  |  |
| **12** | **Прайс-лист** | **Песок природный для строительных работ** | | | **м3** |  |  | **1200** | **250,00** |  | **24 671,05** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=300,00/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **24 671,05** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 3 ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 24 692,88 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 21,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 3,73 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 24 671,05 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 24 698,07 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 21,83 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 3,73 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 24 671,05 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 3,47 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 1,72 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 3,73 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 3,47 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 1,72 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 3 ул. Семейная (р-н ТП) 19 мкр** | | | | | | | | | **24 698,07** |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 24 671,05 |  |  |
| **Раздел 4. ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр** | | | | | | | | | | | | | |
| **13** | **ФЕР01-01-030-01** | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** | | | **1000 м3** |  |  | **0,45** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 263,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 114,14 |  | 51,36 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 9,84 |  | 4,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 263,33 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 51,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 47,76 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 23,63 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **334,72** |  |  |
| **14** | **ФССЦпг-01-01-01-040** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна** | | | **1 т груза** |  |  | **630** | **11,90** |  | **7 497,00** |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7 497,00** |  |  |
| **15** | **ФССЦпг-03-21-01-005** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км** | | | **1 т груза** |  |  | **630** | **6,69** |  | **4 214,70** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 214,70** |  |  |
| **16** | **ФЕР01-01-036-02** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)** | | | **1000 м2** |  |  | **0,9** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 16,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,11 |  | 2,80 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,23 |  | 0,207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 16,37 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **20,26** |  |  |
| **17** | **Прайс-лист** | **Песок природный для строительных работ** | | | **м3** |  |  | **450** | **250,00** |  | **9 251,64** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=300,00/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **9 251,64** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 4 ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 21 243,04 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 4 494,40 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 54,16 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 16 748,64 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 21 318,32 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 17 103,62 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 279,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 54,16 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 16 748,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 50,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 24,92 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 4 214,70 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 54,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 50,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 24,92 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 4 ул. Комсомольская (ул. Сахарова - болото) 19 мкр** | | | | | | | | | **21 318,32** |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 9 251,64 |  |  |
| **Раздел 5. ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр** | | | | | | | | | | | | | |
| **18** | **ФЕР01-01-030-01** | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** | | | **1000 м3** |  |  | **0,45** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 263,33 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 114,14 |  | 51,36 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 9,84 |  | 4,428 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 263,33 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 51,36 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 47,76 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 23,63 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **334,72** |  |  |
| **19** | **ФССЦпг-01-01-01-040** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна** | | | **1 т груза** |  |  | **630** | **11,90** |  | **7 497,00** |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7 497,00** |  |  |
| **20** | **ФССЦпг-03-21-01-005** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км** | | | **1 т груза** |  |  | **630** | **6,69** |  | **4 214,70** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **4 214,70** |  |  |
| **21** | **ФЕР01-01-036-02** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)** | | | **1000 м2** |  |  | **0,9** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 16,37 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,11 |  | 2,80 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,23 |  | 0,207 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 16,37 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 2,80 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 2,60 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 1,29 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **20,26** |  |  |
| **22** | **Прайс-лист** | **Песок природный для строительных работ** | | | **м3** |  |  | **450** | **250,00** |  | **9 251,64** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=300,00/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **9 251,64** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 5 ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 21 243,04 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 4 494,40 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 54,16 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 16 748,64 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 21 318,32 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 17 103,62 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 279,70 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 54,16 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 16 748,64 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 50,36 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 24,92 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 4 214,70 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 54,16 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 50,36 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 24,92 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 5 ул. Первопроходцев (ул. Сахарова - болото) 19 мкр** | | | | | | | | | **21 318,32** |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 9 251,64 |  |  |
| **Раздел 6. ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр** | | | | | | | | | | | | | |
| **23** | **ФЕР01-01-030-01** | **Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1** | | | **1000 м3** |  |  | **0,75** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 438,89 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 114,14 |  | 85,61 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 9,84 |  | 7,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 585,18 |  | 438,89 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 85,61 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 79,62 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 39,38 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **557,89** |  |  |
| **24** | **ФССЦпг-01-01-01-040** | **Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка дерна** | | | **1 т груза** |  |  | **1050** | **11,90** |  | **12 495,00** |  |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы) | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **12 495,00** |  |  |
| **25** | **ФССЦпг-03-21-01-005** | **Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км** | | | **1 т груза** |  |  | **1050** | **6,69** |  | **7 024,50** |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **7 024,50** |  |  |
| **26** | **ФЕР01-01-036-02** | **Планировка площадей бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.)** | | | **1000 м2** |  |  | **1,5** |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 27,29 |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм | | |  |  |  |  | 3,11 |  | 4,67 |  |  |
|  |  | ЗТм | | | чел.-ч | 0,23 |  | 0,345 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке | | |  |  |  |  | 18,19 |  | 27,29 |  |  |
|  |  | ФОТ | | |  |  |  |  |  |  | 4,67 |  |  |
|  | Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.1.1 | НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 93 |  | 93 |  |  | 4,34 |  |  |
|  | Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.1.1 | СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом | | | % | 46 |  | 46 |  |  | 2,15 |  |  |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **33,78** |  |  |
| **27** | **Прайс-лист** | **Песок природный для строительных работ** | | | **м3** |  |  | **750** | **250,00** |  | **15 419,41** |  |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) | | | | | | | | | | | |
|  |  | Цена=300,00/1,2 | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Всего по позиции** | | |  |  |  |  |  |  | **15 419,41** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по разделу 6 ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр :** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 35 405,09 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 7 490,68 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 90,28 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 27 914,41 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 35 530,58 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 28 506,08 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 466,18 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 90,28 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 27 914,41 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 83,96 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 41,53 |  |  |
|  |  | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 7 024,50 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 90,28 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 83,96 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 41,53 |  |  |
|  |  | **Итого по разделу 6 ул. Добрая (ул. Ермака - ул. Сахарова) 19 мкр** | | | | | | | | | **35 530,58** |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | | 15 419,41 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итоги по смете:** | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (справочно) | | | | | | | | | 166 313,21 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин | | | | | | | | | 29 984,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) | | | | | | | | | 364,82 |  |  |
|  |  | Материалы | | | | | | | | | 136 328,68 |  |  |
|  |  | Строительные работы | | | | | | | | | 166 820,32 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Строительные работы | | | | | | | | | 138 722,32 |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов | | | | | | | | | 1 886,53 |  |  |
|  |  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) | | | | | | | | | 364,82 |  |  |
|  |  | материалы | | | | | | | | | 136 328,68 |  |  |
|  |  | накладные расходы | | | | | | | | | 339,27 |  |  |
|  |  | сметная прибыль | | | | | | | | | 167,84 |  |  |
|  | 2 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.06.2022 г. №29698-ИФ/09, прил.5 | Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ | | | | | | | | | 28 098,00 |  |  |
|  |  | Итого ФОТ (справочно) | | | | | | | | | 364,82 |  |  |
|  |  | Итого накладные расходы (справочно) | | | | | | | | | 339,27 |  |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (справочно) | | | | | | | | | 167,84 |  |  |
|  |  | НДС 20% | | | | | | | | | 33 364,06 |  |  |
|  |  | **ВСЕГО по смете** | | | | | | | | | **200 184,38** |  |  |
|  |  | в том числе: | | | | | | | | |  |  |  |
|  |  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ | | | | | | | | |  |  |  |