**Пояснительная записка о реализации муниципальной программы**

**«Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»**

**за 2021 год**

На реализацию муниципальной программы предусмотрены средства в сумме 355 436,0 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 020,1 тыс. рублей, средства округа –76 649,1 тыс. рублей, местные средства – 274 766,8 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 года освоено 354 996,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 020,1 тыс. рублей, средства округа – 76 596,1 тыс. рублей и средства местного бюджета – 274 379,9 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 99,9%.

тыс. рублей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» | Источники финансирования | Утверждено по программе (план по программе) | Утверждено в бюджете  | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |
| Абсолютное значение | Относительное значение |
| Всего по муниципальной программе: | **Всего** | **355 436,0** | **355 436,0** | **354 996,1** | **-439,9** | **99,9** |
| Федеральный бюджет | 4 020,1 | 4 020,1 | 4 020,1 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет автономного округа | 76 649,1 | 76 649,1 | 76 596,1 | -53,0 | 99,9 |
| Местный бюджет | 274 766,8 | 274 766,8 | 274 379,9 | -386,9 | 99,9 |

Программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» состоит из 3 подпрограмм:

1. Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»;
2. Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;
3. Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды».

**Подпрограмма 1: Развитие сети автомобильных дорог и транспорта.**

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 185 483,5 тыс. рублей, в том числе средства округа – 32 025,6 тыс. рублей, местные средства – 153 457,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 года освоено 185 182,7 тыс. рублей, в том числе средства округа – 32 025,6 тыс. рублей, местные средства – 153 157,1 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 99,8%.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

 *Мероприятие 1.1. «Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения».*

В 2021 году предусмотрены средства местного бюджета в объеме 6 597,2 тыс. рублей, их них освоено 6 493,0 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 98,4%.

В 2021 году пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования на территории города Югорска выполнялись по 8 городским муниципальным маршрутам регулярного сообщения, из них 5 маршрутов по регулируемым тарифам и 3 по нерегулируемым.

Муниципальные маршруты по регулируемым тарифам:

- №5 «А» «Финский комплекс» - 16 мкр – «Экспоцентр»

- № 6 «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;

- № 6 «Б» «Югорск (МФЦ) – Югорск-2»;

- № 7 «Зеленая зона – Лайнер - Школа № 2»

- № 7 «А» «Зеленая зона – Финский комплекс»

Перевозки по муниципальным маршрутам № 5 «А», 6, 7, 7 «А» осуществлялись индивидуальным предпринимателем Бургутовым Д.Н. (г. Советский), по маршруту № 6 «Б» - индивидуальным предпринимателем Стахеевым Д.А. (г. Советский).

Маршруты по нерегулируемым тарифам:

- № 1 «Авалон – Школа №2»;

- № 2 «Школа № 6 –Школа № 2»;

- № 4 «Школа №2 - Зеленая зона».

Перевозки осуществлялись индивидуальным предпринимателем Стахеевым Д.А. (г. Советский).

В 2021 году отбор Перевозчика по регулируемым тарифам производился путем осуществления закупки в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Оплата услуг осуществляется исходя из объема фактически оказанных услуг, но не превышающих объема услуг, подлежащих оказанию в соответствии с контрактом, по цене единицы услуги. За единицу услуги принята стоимость одного рейса. Оплата услуг по перевозке пассажиров по основным социально - значимым маршрутам позволяет компенсировать убытки предприятия и, соответственно, обеспечивать надежность и безопасность пассажирских перевозок.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 1) муниципальной программы в 2021 году:

количество рейсов для перевозки пассажиров – 24 082 шт. - плановое значение, фактическое значение – 37 979 шт. рейсов, по причине увеличения количества рейсов по маршруту № 5А (по поручению Губернатора с 01.04.2021), и снижением количества рейсов с 18 до 17 по маршруту № 7 по обращению перевозчика в связи со снижением пассажиропотока на рейсе.

 *Мероприятие 1.2. «Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности».*

В 2021 году мероприятие не реализовывалось.

 *Мероприятие 1.3. «Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту* *и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения».*

На реализацию данного мероприятия предусмотрены средства в сумме 61 340,4 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа – 32 025,6 тыс. рублей. Освоено по состоянию на 31.12.2021 года – 61 168,3 тыс. рублей, в том числе из местного бюджета – 29 142,7 тыс. рублей и из окружного бюджета – 32 025,6 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 99,7%.

За счет указанных средств оплачены:

- выполненные работы по реконструкции автомобильной дороги «Улица Уральская в городе Югорске». Стоимость по контракту 27 441,9 тыс. рублей. На 2021 год предусмотрены средства из окружного бюджета в размере 25 661,6 тыс. рублей, местного бюджета 1 350,9 тыс. рублей. Профинансировано на 31.12.2021 года 27 012,2 тыс. рублей, в том числе из окружного бюджета 25 661,6 тыс. рублей, местного бюджета 1 350,6 тыс. рублей. Работы выполнены. Объект введен в эксплуатацию. Характеристика объекта: протяженность 483 м., тротуары, автомобильная стоянка у детского сада, газоны.

- выполненные работы по текущему ремонту дорог. На 2021 год выделено средств из окружного бюджета в размере 6 364,0 тыс. рублей, местного бюджета в размере 22 083,9 тыс. рублей. Профинансировано на 31.12.2021 года из окружного бюджета 6 364,0 тыс. рублей, местного бюджета 21 912,2 тыс. рублей. Ремонт выполнен на следующих участках автомобильных дорог: ул. Геологов (от ул. Попова до ул. Ленина); ул. Толстого (между ГИБДД и жилым домом №12 по ул. Толстого); ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Мира); кольцевой автомобильной дороги (от КНС до ул. Студенческая); ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Декабристов). Общая протяженность участков составляет 2,0 км.

- выполненные работы по ямочному ремонту дорог с твердым покрытием в сумме 5 480,0 тыс. рублей. Общая площадь ремонта в 2021 году составила 3 239,5 кв. метров дорожного полотна.

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 3) муниципальной программы в 2021 году:

выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог, фактическое значение составляет 2,0 км., что соответствует плановому значению по показателю.

Соисполнителем программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) средства местного бюджета в размере 400,0 тыс. рублей исполнены в полном объеме. Средства направлены на работы по уборке леса с выкорчевкой пней по ул.Нововятская, д.36- д.40 в районе ПМК-5.

 *Мероприятие 1.4. «Текущее содержание городских дорог».*

На реализацию данного мероприятия направлены средства из местного бюджета в сумме 117 545,9 тыс. рублей. Расходы на содержание городских дорог в 2021 году исполнены в сумме 117 521,4 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100%.

В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

1) Текущее содержание дорог на сумму 102 896,6 тыс. рублей.

Выделенный объем средств позволил:

* содержать в нормативном состоянии 171,9 км. уличной дорожной сети;
* нанести дорожную разметку краской 24396,7 кв.м;
* установить дорожные знаки в количестве 51 шт.;
* выполнить устройство ИДН по ул. Южная, Попова, Студенческая.
* выполнить окрашивание бордюрного камня площадью 4617кв.м.
* выполнить замену бордюрного камня вдоль проезжей части дорог 1289м
* выполнить отсыпку грунтовых дорог 13672,86 кв.м.
* выполнить восстановление профиля дорог с добавлением щебня 839,24 кв.м
* выполнить ремонт подпорной стены по ул. Ленина;
* выполнить устройство дренажного колодца по ул. Труда;
* выполнить обустройство пешеходного перехода на улице Ж/дорожная в районе дома 31;
* выполнить обустройство тротуара в районе д/с "Брусничка";
* содержать светофорные объекты в количестве 24 шт., из них: регулируемые перекрестки - 12 объектов по 4 светофора; регулируемые пешеходные переходы – 2 объекта по 2 светофора; нерегулируемые пешеходные переходы, оборудованные светофорами Т 7 – 9 объектов; регулируемый железнодорожный пешеходный переход – 1 объект.

 Произведены расходы в сумме 2 150,0 тыс. рублей на основании Постановлений судебного участка № 1 Югорского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (штрафы ГИБДД).

2) Противопаводковые мероприятия на сумму 6 424,7 тыс. рублей **-** проведены противопаводковые мероприятия в весенний период (вывоз снега – 32 774,15 м3., откачка воды 1 375,985 маш/ час).

4) Грейдирование дорогна сумму1 250,0 тыс. рублей - выполнено грейдирование на площади 1 837 395 кв. м.

5) Оплата оказанных услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию городских дорог на сумму 4 800,0 тыс. рублей.

Реализация данного мероприятия позволила поддержать автомобильные дороги общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями на 100%, что соответствует целевому показателю (№ 4) муниципальной программы.

**Подпрограмма 2: Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения.**

В отчетном году мероприятие с привлечением средств бюджета города Югорска не реализовывалось.

В рамках данной подпрограммы проводятся мероприятия без привлечения средств местного бюджета. Ежемесячно проводится анализ дорожно-транспортных происшествий на территории обслуживания по видам ДТП, времени и местам их совершения.

Администрацией города Югорска проводится работа по обеспечению безопасности дорожного движения и снижению аварийности на дорогах, а также заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

 Благодаря им, выполнены целевые показатели (№5-7, №10-12) по муниципальной программе.

Целевой показатель № 5, общее количество дорожно-транспортных происшествий превышает плановое значение - 289 шт, фактическое значение – 342 шт. Увеличилось общее количество дорожно-транспортных происшествий с механическими повреждениями транспортных средств, при этом уменьшилось количество ДТП с пострадавшими.

**Подпрограмма 3: Формирование комфортной городской среды.**

На реализацию подпрограммы предусмотрены средства в сумме 169 952,5 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 020,1 тыс. рублей, средства автономного округа – 44 623,5 тыс. рублей, местные средства – 121 308,9 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.2021 года освоено 169 813,4 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 020,1 тыс. рублей, средства автономного округа – 44 570,5 тыс. рублей и средства местного бюджета – 121 222,8 тыс. рублей. Исполнение по подпрограмме от плана составляет 99,9 %.

В рамках данной подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

 *Мероприятие 3.1. «Выполнение работ по благоустройству».*

В 2021 году предусмотрены средства в сумме 28 659,1 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа – 10 000,0 тыс. рублей. Освоено на 31.12.2021 г. – 28 595,8 тыс. рублей, в том числе средства автономного округа – 9 947,0 тыс. рублей Исполнение по мероприятию от плана составляет 99,8 %.

За счет указанных средств выполнено:

- оказание услуг по разработке и изготовлению листовок, плакатов «Сделаем город комфортнее» в сумме 19,5 тыс.руб.,

- инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул.Железнодорожная №29, №31 в городе Югорске» в сумме 43,4 тыс.руб.,

- инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул.Таежная,18А в городе Югорске» в сумме 11,4 тыс.руб.,

- инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул.Свердлова, 6 в городе Югорске» в сумме 50,2 тыс.руб.,

- инженерные изыскания по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул.Никольская №7, №9, №9А в городе Югорске» в сумме 73,1 тыс.руб.,

- оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул.Таежная,18А в городе Югорске» в сумме 45,0 тыс.руб.,

- разработка дизайн-проекта по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул.Никольская №7, №9, №9А в городе Югорске» в сумме 30,0 тыс.руб.,

- разработка дизайн-проекта по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул.Железнодорожная №29, №31 в городе Югорске» в сумме 30,0 тыс.руб.,

- оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул.Свердлова, 6 в городе Югорске» в сумме 45,0 тыс.руб.,

- оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул.Железнодорожная №29, №31 в городе Югорске» в сумме 45,0 тыс.руб.,

- оказание услуг по проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул.Никольская №7, №9, №9А в городе Югорске» в сумме 45,0 тыс.руб.,

- разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул.Таежная,18А в городе Югорске» в сумме 339,3 тыс.руб.,

- разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул.Никольская №7, №9, №9А в городе Югорске» в сумме 317,6 тыс.руб.,

- разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по ул.Свердлова, 6 в городе Югорске» в сумме 460,4 тыс.руб.,

- разработка проектной документации по объекту «Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирных жилых домов по ул.Железнодорожная №29, №31 в городе Югорске» в сумме 445,1 тыс.руб.,

- оказание услуг по изготовлению и установке информационных щитов на объектах благоустройства в городе Югорске в сумме 40,0 тыс.руб.,

- оказание услуг по подготовке, разработке и презентации конкурсной заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в сумме 1 389,0 тыс.руб.,

- отсыпка и планировка земельных участков для ИЖС в 19 и 16А микрорайонах в сумме 3 551,0 тыс.руб.,

- устройство контейнерной площадки на 5 контейнеров в районе жилого дома по улице Спасская, 21 в городе Югорске в сумме 454,3 тыс.руб.,

- устройство автобусной остановки по ул. Студенческая в сумме 240,2 тыс.руб.,

- замена элементов малых форм на детских городках и спортивных площадках в городе Югорске по следующим адресам: ул. Мира 9 - ул. Ленина 8; ул. Чкалова 7/7; ул. Толстого 12; ул.40 Лет Победы 5; ул. Газовиков 6; ул. Титова 9; ул. Железнодорожная 19А; район ПММК-5 в сумме 476,2 тыс.руб.,

- инженерно-геодезические изыскания по объекту биологическая яма «Беккари» в городе Югорске в сумме 25,4 тыс.руб.,

- разработка проекта санитарно-защитной зоны биологической ямы «Беккари» в городе Югорске в сумме 310,0 тыс.руб.,

- работы по благоустройству территорий в соответствии с наказами избирателей депутатам Думы города Югорска, а именно:

*- установка дополнительных элементов малых форм на детской площадке возле жилого дома №57 по улице Мира в городе Югорске в сумме 500,0 тыс.руб.,*

*- установка элементов детского игрового оборудования в мкр. Югорск-2 города Югорска в сумме 542,0* *тыс.руб.,*

*- устройство основания из щебеночно-песчаного основания территории автомобильной стоянки по ул. Кирова (возле жилого дома № 9 по ул. Лесозаготовителей) в городе Югорске в сумме 266,3 тыс.руб.,*

*- устройство тротуара в районе жилого дома № 6 по улице Газовиков в городе Югорске в сумме 269,1 тыс.руб.,*

*- ремонт дворового проезда по ул. Механизаторов,12,14 в городе Югорске в сумме 500,0 тыс.руб.,*

*- устройство автомобильной стоянки вдоль проезда по ул. Чкалова к жилому комплексу «Авалон» в городе Югорске в сумме 487,2 тыс.руб.,*

 *- обустройство детской площадки дополнительными МАФ по улице Советская д. 5 в городе Югорске в сумме 498,2 тыс.руб.,*

 *- устройство тротуара вдоль парка «Молодежный» в городе Югорске в сумме 456,2 тыс.руб.,*

 *- устройство тротуара из асфальтобетона по пер. Поперечному (от ул. Попова) в городе Югорске в сумме 467,0 тыс.руб.,*

*- устройство тротуара из плит 3х2 по улице Заводская (от магазина «Хлебный мир» до ул. Студенческая) в городе Югорске в сумме 499,2 тыс.руб.,*

*- устройство тротуара по переулку Школьный в городе Югорске в сумме 595,0 тыс.руб.,*

*-* *ремонт подпорной стенки по улице Свердлова, 8 в городе Югорске в сумме 97,3 тыс.руб.,*

 *- устройство тротуара по ул. Попова (возле жилого дома №4) в городе Югорске в сумме 82,7 тыс.руб.,*

*- устройство автомобильных стоянок по ул. Никольская,1А в городе Югорске в городе Югорске в сумме 230,2 тыс.руб.,*

- благоустройство территории возле духовно-просветительского центра. Объект признан победителем регионального конкурса инициативных проектов. Средства предусмотрены из окружного бюджета в размере 10 000,0 тыс. рублей, местного бюджета 4 173,8 тыс. рублей, средства граждан 500,0 тыс. рублей. Профинансировано на 31.12.2021 из окружного бюджета 9 947,0 тыс. рублей, местного бюджета 4 173,8 тыс. рублей, средства граждан 498,5 тыс. рублей. Выполнены: обустройство подъезда от улицы Сахарова, проезды, парковка для автомобилей на 10 парковочных мест, разворотная площадка, тротуар 200 м., установка скамеек и урн.

 *Мероприятие 3.2. «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных».*

В 2021 году на данные цели из бюджета автономного округа направлены средства в размере 2 175,6 тыс. рублей, из средств местного бюджета направлено 14 750,7 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 99,7 %.

 В рамках данного мероприятия осуществляется отлов и транспортировка, содержание и учет отловленных безнадзорных и бродячих домашних животных, умерщвление и утилизация бродячих домашних животных в рамках переданного муниципальному образованию отдельного государственного полномочия законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.04.2013 года № 29-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований ХМАО - Югры отдельным государственным полномочием ХМАО - Югры по проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных».

Порядок отлова, содержания и регулирования численности безнадзорных и бродячих домашних животных осуществляется в соответствии с законодательством РФ, законодательством ХМАО-Югры, в том числе в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа от 23.07.2001 № 366-п «Об утверждении «Правил содержания домашних животных в Ханты-Мансийском автономном округе и других организационных мероприятий».

Оплата по мероприятию «Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенному муниципальному контракту.

Произведена оплата оказанных услуг по проведению экспертизы выполненных работ по санитарному отлову безнадзорных и бродячих животных на сумму 200,0 тыс. рублей.

Выполнено устройство приюта для безнадзорных и бродячих животных. Стоимость работ составила 12 757,2 тыс. рублей. Характеристика объекта: блок-бокс (площадь – 136,6 м2); вольеры для собак (20 шт.); площадка для выгула животных площадью 630 кв.м., ограждение протяженностью 210,6 м., сети электроснабжения и септик.

По данному мероприятию реализуется выполнение целевого показателя (№17) муниципальной программы в 2021 году:

плановое значение показателя - 300 шт. отловленных безнадзорных и бродячих животных, фактическое значение составило 211 шт. (количество фактически отловленных безнадзорных и бродячих животных, в том числе и по обращениям жителей).

 Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) освоены средства окружного бюджета в размере 63,4 тыс. рублей, которые направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных.

 *Мероприятие 3.3. «Информирование населения о благоустройстве».*

В отчетном году мероприятие не реализовывалось.

 *Мероприятие 3.4. «Демонтаж информационных конструкций».*

Соисполнителем программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска освоены средства местного бюджета в размере 42,4 тыс. рублей, которые направлены на демонтаж рекламных конструкций по следующим адресам: ул. Механизаторов, д.8; ул. Садовая, 84/1 ул. Менделеева, д.27А

 *Мероприятие 3.5. «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства».*

В 2021 году предусмотрены средства в объеме 91 372,9 тыс. рублей, в том числе средства округа – 9 001,5 тыс. рублей. На 31.12.2021 год освоены средства в размере 91 345,8, в том числе средства округа – 9 001,5 тыс. рублей. Исполнение по мероприятию от плана составляет 100 %.

Средства в рамках мероприятия направлены на обеспечение содержания объектов благоустройства города. За счет указанных средств проводились мероприятия, направленные на обеспечение текущего содержания, уборку и санитарную очистку территории города, на обеспечение функционирования уличного освещения, на озеленение города, содержание кладбищ, снос ветхих строений, ремонт и содержание объектов благоустройства, оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию объектов благоустройства и санитарно-профилактическую обработку (дезинфекцию) общественной инфраструктуры города Югорска.

Оплата по мероприятию «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства» производится за фактически выполненные работы с предоставлением оформленных документов, согласно заключенных муниципальных контрактов.

На территории города Югорска обслуживаются следующие объекты благоустройства:

памятник – мемориал защитникам Отечества и первопроходцам г. Югорска; городской пруд, подземный переход; городские площади: фонтанная площадь; территория возле бюста П.В. Попову, памятник В.И. Ленину, памятник Сергию Радонежскому; между муниципальным автономным учреждением «ЦК «Югра - Презент» и Храмом Сергия Радонежского (сквер Юбилейный), благоустройство территории между спортивно-техническим зданием «Юный техник» и санаторием-профилакторием ООО «Газпром трансгаз Югорск», сквер на ул. Газовиков (с площадкой для выгула домашних животных), территория по ул. Попова, 10-12), а также содержатся контейнерные площадки на ул. Газовиков, ул. Кольцевой и в Югорске-2, автобусные остановки, детские городки и спортивные площадки, пожарные водоемы и пожарные гидранты.

Проводятся такие мероприятия, как:

- поддержание в надлежащем состоянии городских кладбищ;

- озеленение города, включает в себя следующие работы:

* посадка и уход за 112500 корнями однолетней и многолетней рассады цветов на площади 4 161,0 тыс. м2;
* уход за газонами (рыхление, полив, подкормка, уборка мусора, частичный подсев газонной травы, подсыпка плодородного грунта) – 220,78 тыс. м2;
* скос травы по всей площади городских газонов и два раза за сезон на газонах по внутридомовым территориям; 438,119 тыс.м2
* уход за саженцами 457деревьев и кустарников, подготовка их к зиме - укрытие неткаными материалами и деревянными ограждениями, уход за альпийскими горками.

- поддержание в надлежащем техническом состоянии уличного освещения (протяженность сетей наружного уличного и дворового освещения – 149,55 км, количество опор – 4304 шт., светильников наружного освещения - 4980 шт., приборов учета потребляемой электроэнергии – 94 шт.);

- дополнительно установлено 15 урн и 14 скамеек;

- заменены на новые 14 шт. ограждений и произведен ремонт металлических ограждений площадью 2,31 м2;

- дополнительная установка и замена малых архитектурных форм на детских и спортивных площадках (Толстого,18, ул. ул.Мира,18, Студенческая,16, Лесозаготовителей,9, ул.Студенческая,18, ул.Титова,11, ул.Толстого,16, ул.Никольская,9а,ул.Свердлова,14, ул.Ленина,1/1, ул.Мира,12, ул.Механизаторов,22)

- текущий ремонт скульптурно - декоративных композиций: «Паровоз», мемориал «Машина»; «Вертолет».

- текущий ремонт малых архитектурных форм: тележка; колодец; мельница; шары; Башня; скульптурно - декоративной композиции «Стелла любви».

- на протяжении всего года поддержание в надлежащем состоянии малых архитектурных форм (баннеры, скамейки, урны, остановочные комплексы, городские часы, прочие малые архитектурные формы, установленные в сквере Юбилейный, символы города Югорска на фонтанной площади, «Шары» по ул. Механизаторов, ул. 40 лет Победы, в р-не 5 школы, «Лошади», «Олени», «Мельница», скульптурно-декоративные композиции: «Вертолёт», «Паровоз» «Машина», «Самолет Як-40»).

Проводится уборка и вывоз мусора, очистка от снега в зимний период с вывозом снега, текущий ремонт объектов по необходимости.

Отведение (прием) поверхностных сточных вод 49 904,33 м3.

Оплачены оказанные услуги по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию объектов благоустройства на сумму 3 210,3 тыс.руб.

В рамках реализации данного мероприятия в 2021 году:

- произведен снос 10 ветхих жилых домов, по следующим адресам: ул. Магистральная, д.21, ул. Мира,д.71, ул. Таежная,д.19, ул. Мира,д.73, ул. Попова,д.64, ул. Садовая,д.62, ул. Таежная,д.54, ул. Мира,д.40, ул. Таежная,д.32, Красноармейская,д.15, в городе Югорске общей стоимостью 8 299,1 тыс.руб., в том числе средства окружного бюджета 7 646,2 тыс.руб.;

- разработан проект организации работ по сносу объектов капитального строительства (ветхого и аварийного жилья) в городе Югорске – 525,0 тыс.руб.,

- проведение государственной экспертизы в объеме проверки достоверности определения сметной стоимости – 74,1 тыс.руб.,

Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение целевого показателя (№ 16) муниципальной программы в 2021 году:

- сохранение достигнутого уровня доли содержания и текущего ремонта объектов благоустройства и городского хозяйства от общего их количества – 100%.

|  |
| --- |
| **Структура расходов на исполнение мероприятия «Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске» на 2021 год**  |
| № п/п | Наименование статей расходов, мероприятий | Источники финансирования | Предельные ассигнования на 2021 год (бюджет), руб. | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |
| Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| **Мероприятие 3.5. "Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства в городе Югорске"** | **Всего** | **87 397,7** | **87 370,6** | **-27,1** | **100,0** |
| Бюджет автономного округа | 7 646,3 | 7 646,3 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 79 751,4 | 79 724,3 | -27,1 | 100,0 |
| в том числе, по статьям расходов: |
| **1** | Освещение улиц города, в том числе: | Местный бюджет | **28 473,1** | **28 473,1** | **0,0** | **100,0** |
| 1.1. | уличное освещение - поставка электрической энергии | Местный бюджет | 13 537,7 | 13 537,7 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2. | уличное освещение-содержание | Местный бюджет | 14 935,4 | 14 935,4 | 0,0 | 100,0 |
| **2** | Озеленение города | Местный бюджет | 11 331,5 | 11 331,5 | 0,0 | 100,0 |
| **3** | Содержание городских кладбищ | Местный бюджет | 3 600,0 | 3 600,0 | 0,0 | 100,0 |
| **4** | Содержание памятника-мемориала | Местный бюджет | 2 290,0 | 2 290,0 | 0,0 | 100,0 |
| **5** | Содержание подземного перехода | Местный бюджет | 699,5 | 699,5 | 0,0 | 100,0 |
| **6** | Содержание городских площадей | Местный бюджет | 5 605,0 | 5 602,4 | -2,6 | 100,0 |
| **7** | Содержание городского пруда | Местный бюджет | 2 796,5 | 2 796,5 | 0,0 | 100,0 |
| **8** | Содержание и ремонт детских и спортивных площадок | Местный бюджет | 4 800,0 | 4 800,0 | 0,0 | 100,0 |
| **9** | Содержание пожарных водоемов | Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 100,0 |
| **10** | Содержание пожарных гидрантов | Местный бюджет | 1 600,0 | 1 600,0 | 0,0 | 100,0 |
| **11** | Содержание малых архитектурных форм | Местный бюджет | 1 120,4 | 1 120,4 | 0,0 | 100,0 |
| **12** | Содержание автобусных остановок | Местный бюджет | 1 352,5 | 1 352,5 | 0,0 | 100,0 |
| **13** | Содержание контейнерных площадок | Местный бюджет | 9 505,3 | 9 505,3 | 0,0 | 100,0 |
| **14** | Снос ветхих строений | Бюджет автономного округа | 7 646,3 | 7 646,3 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 1 252,0 | 1 252,0 | 0,0 | 100,0 |
| **15** | Содержание скульптурно-декоративных композиций | Местный бюджет | 159,9 | 159,9 | 0,0 | 100,0 |
| **16** | Оказание услуг по проведению экспертизы выполненных работ по содержанию объектов благоустройства | Местный бюджет | 3 210,3 | 3 210,3 | 0,0 | 100,0 |
| **17** | Отведение (прием) поверхностных сточных вод | Местный бюджет | 1 605,4 | 1 580,9 | -24,5 | 98,5 |

Соисполнителем программы (Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска) произведена оплата за выполненные работы по монтажу и демонтажу новогодней ели и гирлянд; озеленению, уходу за цветниками и газонами в городском парке, уборку аварийно-опасных деревьев, формирование крон деревьев, устройство ледового городка из средств местного бюджета на общую сумму 2 620,0 тыс. рублей.

Соисполнителем программы (Управление социальной политики администрации города Югорска) произведена оплата по договору на проведение акарицидной обработки и барьерной дератизации мест общего пользования. Работы выполнены и оплачены за счет средств окружного бюджета в полном объеме на сумму 1 321,2 тыс. рублей.

Соисполнителем программы (Управление бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска) средства из окружного бюджета в размере 34,0 тыс. рублей исполнены на 100 %. Направлены на администрирование расходов по отдельным государственным полномочиям: акарицидной обработки и барьерной дератизации.

 *Мероприятие 3.6. «Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».*

На реализацию мероприятия в 2021 году предусмотрены средства в сумме 32 903,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 020,1 тыс. рублей, средства округа – 23 446,4 тыс. рублей, местные средства – 5 436,6 тыс. рублей.

По состоянию на 31.12.2021 года освоено 32 903,1 тыс. рублей, в том числе федеральные средства – 4 020,1 тыс. рублей, средства автономного округа – 23 446,4 тыс. рублей, местные средства – 5 436,6 тыс. рублей. Исполнение по программе от плана составляет 100,0%.

|  |
| --- |
| **Структура расходов на исполнение мероприятия «Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2021 год**  |
| № п/п | Наименование статей расходов, мероприятий | Источники финансирования | Предельные ассигнования на 2021 год (бюджет), руб. | Фактическое значение за отчетный период | Отклонение |
| Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| **Мероприятие 3.6. « Участие в реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»** | **Всего** | **32 903,1** | **32 903,1** | **0,0** | **100** |
| Федеральный бюджет | 4 020,1 | 4 020,1 | 0,0 | 100 |
| Бюджет автономного округа | 23 446,4 | 23 446,4 | 0,0 | 100 |
| Местный бюджет | 5 436,6 | 5 436,6 | 0,0 | 100 |
| в том числе, по статьям расходов: |
| 1 | Парк по улице Менделеева | Федеральный бюджет | 4 020,1 | 4 020,1 | 0,0 | 100,0 |
| Бюджет автономного округа | 12 407,0 | 12 407,0 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 2 898,9 | 2 898,9 | 0,0 | 100,0 |
| **Всего** | **19 326,0** | **19 326,0** | **0,0** | **100,0** |
| 2 | Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Свердлова №6 в городе Югорске | Бюджет автономного округа | 4 262,2 | 4 262,2 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 898,4 | 898,4 | 0,0 | 100,0 |
| **Всего** | **5 160,6** | **5 160,6** | **0,0** | **100,0** |
| 3 | Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Таежная №18А в городе Югорске | Бюджет автономного округа | 1 743,5 | 1 743,5 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 426,9 | 426,9 | 0,0 | 100,0 |
| **Всего** | **2 170,4** | **2 170,4** | **0,0** | **100,0** |
| 4 | Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Никольская №7, №9, №9А в городе Югорске | Бюджет автономного округа | 3 281,8 | 3 281,8 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 903,2 | 903,2 | 0,0 | 100,0 |
| **Всего** | **4 185,0** | **4 185,0** | **0,0** | **100,0** |
| 5 | Капитальный ремонт прилегающей территории многоквартирного жилого дома по улице Железнодорожная №29, №31 в городе Югорске | Бюджет автономного округа | 1 751,9 | 1 751,9 | 0,0 | 100,0 |
| Местный бюджет | 309,2 | 309,2 | 0,0 | 100,0 |
| **Всего** | **2 061,1** | **2 061,1** | **0,0** | **100,0** |

В рамках данного проекта выполнено благоустройство:

1 общественной территории:

Парк по улице Менделеева (1,2 этапы) - велодорожка протяженностью 1138 метров, освещение велотрассы - установлено 78 опор со светильниками;

4 дворовых территорий:

* ул. Никольская, 7,9,9А - устройство асфальтного дорожного покрытия дворовых проездов, тротуара (асфальт), водоотводного лотка, автомобильная стоянка, детская площадка, ограждение, устройство велопарковки
* ул. Железнодорожная, 29,31 - устройство дворового проезда, тротуара
* ул. Таежная, 18А - устройство дворового проезда, тротуара, установка урн, скамеек, устройство автомобильной стоянки, озеленение, ограждение, велопарковка
* ул. Свердлова, 6 - устройство дворового проезда, тротуара, озеленение, велопарковка, детская площадка.

Исполнение показателей проекта:

* Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды:

План – 15%, факт – 38%. Для достижения данного показателя выполнены следующие мероприятия: голосование на федеральной платформе за выбор общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2022 году; участие волонтеров в проведении рейтингового голосования; региональный конкурс инициативных проектов; обсуждение проекта "Благоустройство территории общего пользования возле духовно-просветительского центра города Югорска"; заседание общественной комиссии; обсуждение заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды 2022-2023 годов с объектом "Парк по ул.Менделеева в городе Югорске"; обсуждение концепции парка по ул. Менделеева; обсуждение дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий, субботники, фестиваль "Добрые соседи", акция "Сохраним лес", прием предложений по выбору мероприятий и функций для наполнения пространства для благоустройства территории.

* Количество благоустроенных общественных территорий.

План – 1 шт., факт – 1 шт.

 Результатом реализации перечисленных мероприятий стало выполнение трех целевых показателей муниципальной программы (№13, 14, 15) в 2021 году:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Ед. измерения | Базовый показатель на начало реализации программы | Отчетный период | Отклонение |
| Плановое значение | Фактическое значение | Абсолютное значение | Относительное значение, % |
| (гр.9- гр.8) | (гр.9/ гр.8\*100%) |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Количество и площадь дворовых территорий, обеспеченных минимальным уровнем благоустройства | шт. | 110 | 116 | 116 | 0 | 100 |
| кв.м. | 703 271 | 714 832 | 714 832 | 0 | 100 |
| 14 | Количество и площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | шт. | 11 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| кв.м. | 152 174 | 154 813 | 154 813 | 0 | 100 |
| 15 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Югорске | % | 6,4 | 15 | 38 | 23 | 253,33 |

Администрация города Югорска осуществляет реализацию муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда». Для оценки эффективности реализации программы был проведен опрос по средствам Googl-формы, предложено 5 вопросов:

1. В 2021 году выполнен ремонт 5 участков автомобильных дорог:
* ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Мира);
* ул. Геологов (от ул. Попова до ул. Ленина);
* ул. Толстого (между ГИБДД и жилым домом №12 по ул. Толстого)
* кольцо по улице Толстого
* ул. Студенческая от ул. Садовая до ул. Декабристов

Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

1. В 2021 году выполнены работы по устройству велосипедной дорожки с освещением

Удовлетворены ли вы качеством выполненных работ?

1. Удовлетворены ли вы качеством и достаточностью пассажирских перевозок?
2. Достаточно ли вы информированы о проведении работ по дорожной деятельности и благоустройству
3. Считаете ли вы деятельность по обеспечению безопасности дорожного движения достаточной?

Предложения по участию в опросе были направлены подрядным организациям, управляющим компаниям, работникам администрации, другим заинтересованным людям.

Участие в опросе приняли 80 респондентов:

1 вопрос:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 50 | 62,5 |
| Скорее да, чем нет | 25 | 31,3 |
| Не удовлетворены | 5 | 6,2 |

2 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 52 | 65,8 |
| Скорее да, чем нет | 23 | 29,1 |
| Не удовлетворены | 4 | 5,1 |

3 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 31 | 40,8 |
| Скорее да, чем нет | 35 | 46,1 |
| Не удовлетворены | 10 | 13,2 |

4 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 48 | 60 |
| Скорее да, чем нет | 25 | 31,3 |
| Не удовлетворены | 7 | 8,7 |

5 вопрос

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ответ | количество | процент |
| Полностью удовлетворены | 30 | 37,5 |
| Скорее да, чем нет | 40 | 50 |
| Не удовлетворены | 10 | 12,5 |

ИТОГО:

|  |  |
| --- | --- |
| Ответ | процент |
| Полностью удовлетворены | 53,3 |
| Скорее да, чем нет | 37,5 |
| Не удовлетворены | 9,2 |

Таким образом, результат опроса – 90,8% положительных оценок, что позволяет сделать выводы эффективности реализации мероприятий муниципальной программы.