План  работы

отдела  подготовки строительства

на IV квартал 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО « Ростелеком» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков -Проектными организациями по заключенным муниципальным контрактам | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков и предоставлению градостроительного плана | постоянно |  |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно |  |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектные и инженерно-изыскательские работы | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 5 | Подготовка технической части муниципальным контрактов | По мере заключения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, постановлениями, приказами и т. д. | Постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы Департаментов ХМАО-Югры. | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. |
| 8 | Работа с архивом | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 9 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. |
| 10 | Получение проектной документации по объекту : « Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 11 | Получение проектной документации по объекту : « Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 12 | Получение проектной документации по объекту : « Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 13 | Получение проектной документации по объекту : « Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 мкр в городе Югорске | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 14 | Получение проектной документации по объекту: «Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 мкр ( 3 этап) в городе Югорске | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 15 | Получение проектной документации по объекту: «Инженерные сети в квартале улиц Садовая- Менделеева- Вавилова в городе Югорске | До 30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 16. | Подготовка и объявление конкурса на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту газовая котельная по адресу : Чкалова,3 | До 30 .12.2012г | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С ЗавьяловаМ.М. |
| 17 | Подготовка технической документации к аукциону на строительно- монтажные работы по объекту : «Расширение канализационно- очистных сооружений в городе Югорске» | До 30.12.2012г | Тарутина Е.В. Нимой П.С |
| 18. | Подготовка и объявление конкурса на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: Средняя образовательная школа № 5 в городе Югорске (кап. ремонт пищеблока) | До 30.12.2012г | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С ЗавьяловаМ.М. |
| 19. | Подготовка технической документации к аукциону на строительно- монтажные работы по объекту : « Капитальный ремонт | До 30.12.2012г | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С ЗавьяловаМ.М. |
| 20 | Проверка и составление сметной документации для размещения заказа по новогодним мероприятиям (содержание дорог и объектов городского хозяйства) | До 30.12.2012г | Тарутина Е.В. Нимой П.С ЗавьяловаМ.М. |
| 21 | Составление сметной документации согласно дефектным актам, ведомостям объемов работ и рабочим чертежам | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. |
| 22 | Регистрация проектной документации ( ведение журнала входящей ,исходящей ПСД , и ведение электронного перечня поступления ПСД, присвоение архивных номеров) в архив проектной документации | при получения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. |
| 23 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 24 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 25 | Согласование проектов муниципальных контрактов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. . |
| 26 | Отчёт о проделанной работе отдела | Еженедельно, каждая пятница | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. . |
| 27 | Работа с корреспонденцией | В течении квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 28 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках | В течении квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |
| 29 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. Нимой П.С. Завьялова М.М. |
| 30 | Составление отчета за 4-й квартал 2012г. | До 30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. |