Информация по объему финансирования

мероприятий ведомственной целевой программы "Электронный муниципалитет г.Югорска (2010-2012 годы)"

за 1 полугодие 2011 года

| № | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Предусмотрено по утвержденной программе | Фактически профинансировано за отчетный период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.4. Услуги по сопровождению серверов и серверного оборудования | Бюджет города | 15,0 | 0,0 |
| 2 | 2.1. Приобретение лицензий модулей системы электронного документооборота | Бюджет города | 100,0 | 99,5 |
| 3 | 3.1. Приобретение средств вычислительной техники для оснащения рабочих мест сотрудников, замена изношенного и списанного оборудования | Бюджет города | 300,0 | 278,1 |
| 4 | 6.1. Сопровождение и приобретение антивирусных программ | Бюджет города | 15,0 | 11,5 |
| 5 | 6.4. Проведение аттестации рабочего места в секторе специальных мероприятий | Бюджет города | 71,7 | 71,7 |
|  | Всего по программе: |  | 501,7 | 460,8 |

Недоиспользование утвержденных по программе средств возникло по следующим причинам:

- Неиспользованием средств на сопровождение серверов и серверного оборудования – 15,0 тыс. рублей;

- Экономии средств в результате проведения запросов котировок на приобретение оборудования – 21,9 тыс. рублей;

- Экономии средств при приобретении антивирусных программ – 3,5 тыс.рублей.

Полученные в результате экономии средства будут использованы до конца текущего года.

Начальник управления

информационной политики																	Г.Р.Аристова