

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2015 №  1624

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 18.06.2014 года № 2759

В целях уточнения объемов финансирования в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2014-2016 годы» (с изменениями от 26.02.2015 №45-п):

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 18.06.2014 № 2759 «Об утверждении краткосрочного плана по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2014-2016 годы» изменения, изложив приложения 1,2 в новой редакции (приложения 1,2).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина.

**Глава администрации города Югорска М.И. Бодак**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 19 марта №1624 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18 июня 2014 № 2759 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
| **Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на 2014-2016 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п/п | Адрес МКД | Год | | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан | всего: | в том числе: | | | |
| за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1 968,40 | 1 584,40 | 1 092,80 | 99 | 4 282 194,80 | 160 582,31 | 267 637,18 | 107 054,87 | 3 746 920,44 | 2 702,72 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 3 | 1 942,10 | 1 768,60 | 1 413,00 | 93 | 4 353 952,57 | 163 273,22 | 272 122,04 | 108 848,82 | 3 809 708,49 | 2 461,81 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 4 876,10 | 4 483,95 | 3 206,25 | 247 | 12 150 125,90 | 455 629,72 | 759 382,87 | 303 753,15 | 10 631 360,16 | 2 709,69 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1 903,22 | 1 733,22 | 1 150,62 | 100 | 6 804 604,78 | 255 172,68 | 425 287,80 | 170 115,12 | 5 954 029,18 | 3 925,99 | 24 736,34 | 31.12.2015 |
|  | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **10 689,82** | **9 570,17** | **6 862,67** | **539** | **27 590 878,05** | **1 034 657,93** | **1 724 429,89** | **689 771,96** | **24 142 018,27** | **2 883,01** |  |  |
| **2015 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 1967 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 1903,22 | 1733,22 | 1150,82 | 100 | 623 145,28 | 23 367,95 | 38 946,58 | 15 578,63 | 545 252,12 | 359,53 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 1969 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 947,5 | 793,6 | 793,6 | 26 | 3 453 494,82 | 129 506,06 | 215 843,43 | 86 337,37 | 3 021 807,96 | 4 351,68 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 1024,2 | 726,6 | 393,6 | 34 | 3 147 356,93 | 118 025,88 | 196 709,81 | 78 683,92 | 2 753 937,32 | 4 331,62 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1 | 1976 | 0 | Блочный | 5 | 5 | 3461,9 | 3192,7 | 3151,4 | 116 | 13 838 997,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 838 997,71 | 4 334,58 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2 | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 520,5 | 495,1 | 495,1 | 14 | 1 922 440,95 | 72 091,54 | 120 152,56 | 48 061,03 | 1 682 135,82 | 3 882,93 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1977 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3483,3 | 3209,3 | 3162,75 | 133 | 2 615 017,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 615 017,68 | 814,82 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 1971 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,5 | 485,2 | 485,2 | 29 | 2 009 814,85 | 75 368,06 | 125 613,43 | 50 245,37 | 1 758 587,99 | 4 142,24 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 1975 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1161,6 | 1079,6 | 887,5 | 63 | 5 041 007,26 | 271 656,75 | 232 443,98 | 126 025,18 | 4 410 881,35 | 4 669,33 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 528,1 | 488,5 | 488,5 | 32 | 2 183 903,00 | 81 896,36 | 136 493,94 | 54 597,58 | 1 910 915,12 | 4 470,63 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 1 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 516,4 | 474,5 | 474,5 | 26 | 254 417,41 | 9 540,65 | 15 901,09 | 6 360,44 | 222 615,23 | 536,18 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 3 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,3 | 488,1 | 392,2 | 24 | 260 637,10 | 9 773,89 | 16 289,82 | 6 515,93 | 228 057,46 | 533,98 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 5 | 1968 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 530,3 | 488,4 | 488,4 | 27 | 261 870,31 | 9 820,14 | 16 366,89 | 6 546,76 | 229 136,52 | 536,18 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 7 | 1970 | 0 | Кирпичный | 2 | 2 | 524,9 | 482,1 | 456,3 | 24 | 2 179 063,07 | 81 714,87 | 136 191,44 | 54 476,58 | 1 906 680,18 | 4 519,94 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 6 | 1976 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1162,34 | 1074,34 | 1074,34 | 46 | 3 005 021,75 | 112 688,32 | 187 813,86 | 75 125,55 | 2 629 394,02 | 2 797,09 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
| 15 | ул. Попова, д. 8 | 1977 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1183,52 | 1092,72 | 1092,72 | 29 | 3 074 285,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074 285,53 | 2 813,42 | 24 736,34 | 31.12.2016 |
|  | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **18 002,58** | **16 303,98** | **14 986,93** | **723** | **43 870 473,65** | **995 450,47** | **1 438 766,83** | **608 554,34** | **40 827 702,01** | **2 690,78** |  |  |
| **Примечание: \* Сркдства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ будут учтены при очередной корректировки бюджета автономного округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2016 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **город Югорск** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 480,50 | 3 206,10 | 2 989,80 | 143 | 13 329 748,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 329 748,29 | 4 157,62 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 1977 | 0 | Блочный | 5 | 4 | 3 483,30 | 3 209,30 | 3 162,75 | 133 | 9 930 861,60 | 0,00 | 993 086,16 | 446 888,77 | 8 490 886,67 | 3 094,40 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 3 | ул. Геологов, д. 13 | 1978 | 0 | Кирпичный | 3 | 3 | 1 470,50 | 1 350,30 | 1 350,30 | 45 | 5 239 011,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 239 011,65 | 3 879,89 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 4 | ул. Геологов, д. 9Б | 1978 | 0 | Блочный | 5 | 1 | 3 732,00 | 2 285,80 | 1 280,30 | 251 | 10 249 221,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 249 221,82 | 4 483,87 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 5 | ул. Мира, д. 4 | 1985 | 0 | Кирпичный | 5 | 5 | 3 484,65 | 3 187,85 | 3 035,10 | 126 | 1 141 946,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 141 946,49 | 358,22 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 6 | ул. Попова, д. 8 | 1977 | 0 | Кирпичный | 3 | 2 | 1 183,52 | 1 092,72 | 1 092,72 | 29 | 1 528 688,17 | 0,00 | 152 868,82 | 68 790,97 | 1 307 028,38 | 1 398,98 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 7 | ул. Спортивная, д. 15 | 1985 | 0 | Блочный | 2 | 2 | 355,10 | 319,90 | 319,90 | 12 | 1 347 546,71 | 0,00 | 134 754,67 | 60 639,60 | 1 152 152,44 | 4 212,40 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 8 | ул. Таежная, д. 16 | 1979 | 0 | Блочный | 2 | 1 | 395,80 | 395,80 | 395,80 | 22 | 1 509 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 456,57 | 3 813,69 | 24 736,34 | 30.12.2017 |
| 9 | **Итого по г. Югорск** | |  |  |  |  | **17 585,37** | **15 047,77** | **13 626,67** | **761** | **44 276 481,30** | **0,00** | **1 280 709,65** | **576 319,34** | **42 419 452,31** | **2 942,39** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от № | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 18 июня 2014 № 2759 | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по городу Югорску на 2014-2016 годы** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № п\п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт внутридомовых инженерных систем | | | | | | ремонт или замена лифтового оборудования | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | | ремонт фасада | | ремонт фундамента | |
| электроснабжение | отопление | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **2014 год** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **город Югорск** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.1 | 4 282 194,80 | 670 308,18 | 1 849 149,87 | 613 046,69 | 306 523,35 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1147 | 843 166,71 | 0 | 0,00 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.2 | 4 353 952,57 | 670 253,66 | 1 617 818,77 | 825 829,56 | 412 914,78 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1281 | 827 135,80 | 0 | 0,00 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.4 | 12 150 125,90 | 1 565 892,74 | 4 679 490,15 | 2 313 684,67 | 1 156 842,34 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3195 | 2 434 216,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | мкр. Югорск-2, д.6 | 6 804 604,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1243 | 6 804 604,78 | 0 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **27 590 878,05** | **2 906 454,58** | **8 146 458,79** | **3 752 560,92** | **1 876 280,47** | **0,00** | **0** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **6866** | **10 909 123,29** | **0** | **0,00** |
|  |  |  |  | **2015 год** | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| 1 | мкр. Югорск-2, д.6 | 623 145,28 | 623 145,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | мкр. Югорск-2, д.8 | 3 453 494,82 | 285 210,49 | 1 441 719,84 | 875 975,23 | 488 314,20 | 362 275,06 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | мкр. Югорск-2, д.9 | 3 147 356,93 | 259 927,78 | 1 313 917,44 | 798 323,71 | 445 027,20 | 330 160,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | ул. 40 лет Победы, д.1 | 13 838 997,71 | 1 178 174,27 | 5 528 568,55 | 3 618 560,83 | 2 017 174,20 | 1 496 519,86 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | ул. 40 лет Победы, д.2 | 1 922 440,95 | 177 373,45 | 896 610,88 | 544 772,22 | 303 684,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 6 | ул. 40 лет Победы, д.5 | 2 615 017,68 | 1 151 887,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 463 130,24 | 0 |  | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д 45 | 2 009 814,85 | 0,00 | 879 570,56 | 534 418,69 | 297 912,80 | 297 912,80 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д 47А | 5 041 007,26 | 378 810,31 | 0,00 | 1 163 451,07 | 648 568,20 | 481 165,78 | 0 | 0 | 0,00 | 504 | 2 369 011,90 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 9 | ул.Буряка, 3А | 2 183 903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 341 | 2 183 903,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 1 | 254 417,41 | 170 165,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84252,22 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 11 | ул. Механизаторов, д. 3 | 260 637,10 | 174 325,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86311,92 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 5 | 261 870,31 | 175 150,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86720,3 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 13 | ул. Механизаторов, д. 7 | 2 179 063,07 | 172 890,70 | 873 950,88 | 531 004,22 | 296 009,40 | 219 606,19 | 85601,68 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 14 | ул. Октябрьская, д. 6 | 3 005 021,75 | 384 261,33 | 1 942 415,20 | 0,00 | 0,00 | 488 089,68 | 190255,54 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 15 | ул. Попова, д. 8 | 3 074 285,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 515 | 2 733 249,20 | 0 | 0,00 | 846,16 | 341 036,33 | 0 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорску** | | **43 870 473,65** | **5 131 321,43** | **12 876 753,35** | **8 066 505,97** | **4 496 690,40** | **5 138 860,41** | **533 141,66** | **0** | **0,00** | **1 360,00** | **7 286 164,10** | **0** | **0,00** | **846,16** | **341 036,33** | **0,00** | **0,00** |
|  |  |  |  |  | **2016 год** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 3 | 13 329 748,29 | 0,00 | 5 806 851,60 | 3 528 187,68 | 1 966 795,50 | 1 459 144,44 | 568769,07 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 2 | ул. 40 лет Победы, д. 5 | 9 930 861,60 | 0,00 | 5 822 713,60 | 3 537 825,28 | 0,00 | 0,00 | 570322,72 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 3 | ул. Геологов, д. 13 | 5 239 011,65 | 484 244,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615 088,66 | 0 | 0 | 0,00 | 780 | 4 139 678,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 4 | ул. Геологов, д. 9Б | 10 249 221,82 | 0,00 | 0,00 | 2 764 173,82 | 1 540 894,40 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1120 | 5 944 153,60 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5 | ул. Мира, д. 4 | 1 141 946,49 | 1 141 946,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |  |
| 6 | ул. Попова, д. 8 | 1 528 688,17 | 391 871,25 | 0,00 | 0,00 | 639 061,11 | 497 755,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 7 | ул. Спортивная, д. 15 | 1 347 546,71 | 114 722,54 | 538 334,06 | 352 350,66 | 196 418,60 | 145 720,85 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 8 | ул. Таежная, д. 16 | 1 509 456,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223 250,40 | 165 627,07 | 0 | 0 | 0,00 | 211,14 | 1 120 579,10 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| **Итого по городу Югорск** | | **44 276 481,30** | **2 132 784,87** | **12 167 899,26** | **10 182 537,44** | **4 566 420,01** | **2 883 336,83** | **1139091,79** | **0** | **0,00** | **2111,14** | **11 204 411,10** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** | **0** | **0,00** |