ПРОЕКТ

## Д У М А  ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Р Е Ш Е Н И Е

от    __________                                                              		                              № _______

О ходе выполнения Программы

«Совершенствование и развитие сети

автомобильных дорог в городе Югорске

на 2008-2011 годы» за 2010 год

Рассмотрев информацию о ходе выполнения Программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008 – 2011 годы» за 2010 год,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о ходе выполнения Программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008 – 2011 годы» за 2010 год (приложение).

- Настоящее решение вступает в силу после подписания.

Глава города Югорска			                  				Р.З.Салахов

Приложение

к решению Думы города Югорска

от ____________ 2010 года № _____

О выполнении Программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы» за 2010 год

В 2010 году по Программе было предусмотрено 265 880 тыс. руб. Средства освоены в сумме 264 103 тыс. руб., что составляет 99,3% (см. таблицу 1).

- В 2010 году выполнены работы по реконструкции и капитальному ремонту следующих улиц:

  - ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) – выполнено устройство второго слоя асфальта, ливневой канализации, тротуаров, озеленение, установка знаков и нанесение дорожной разметки;

  - ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина) – выполнены работы по асфальтированию проезжей части, устройству тротуаров;

  - ул. Таежная (от Мира до Спортивной) – выполнено асфальтирование проезжей части с устройством автомобильной стоянки и тротуаров;

  - ул. Южная (от ул. Цветной бульвар до ул. Декабристов) – выполнено асфальтирование проезжей части с устройством тротуаров;

  - ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2) – асфальтирование проезжей части и площадки перед школой;

  - ул. Ленина выполнен капитальный ремонт двух участков:

    - от ул. 40 лет Победы до школы №1 – выполнено асфальтирование проезжей части;

    - от ул. 40 лет Победы до ул. Мира – выполнено следующее:

Демонтаж старого дорожного покрытия, тротуаров, покрытия на фонтанной площади;

Перенос газопровода 641,55 м

Уложено 14 237 кв. м асфальтобетонного покрытия с устройством основания из щебня и укладкой геосетки

Установлен гранитный бортовой камень длиной 3169 м, а также бетонный бордюрный камень длиной 1953 м

Выполнено устройство подпорной стенки протяженностью 243 м  с облицовкой ее декоративной плиткой типа «плитняк»

Вдоль улицы установлено декоративное ограждение протяженностью 824,4 м

Устройство тротуаров выполнено из тротуарной плитки «Бетахон», площадь тротуаров составляет 7973 кв. м

Покрытие фонтанной площади также выполнено из тротуарной плитки «Бетахон» площадью 8506 кв. м

Площадь газонов составляет 7688 кв. м, в том числе на фонтанной площади 2698 кв. м

Цветники на фонтанной площади занимают 190 кв. м

Установлены малые архитектурные формы: 43 скамейки и 59 урн.

- Выполнены проектные работы, пройдена государственная экспертиза, проведены торги, заключены контракты и оплачены авансы по выполнению капитального ремонта и реконструкции следующих улиц (работы будут выполняться в 2011 году):

  - ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина) – реконструкция улицы, а именно выполнение асфальтирования, устройство ливневой канализации, устройство тротуара;

  - ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской)  - работы по реконструкции улицы (асфальтирование);

  - ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) – работы по устройству тротуара;

  - ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской) – работы по устройству тротуара и автомобильной стоянки;

  - ул. Лесозаготовителей – работы по асфальтированию и устройству тротуара;

  - ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло) – выполнение работ по устройству тротуара;

  - ул. Студенческая (от кольца до Садовой) – работы по асфальтированию и устройству тротуара;

  - ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр) -  устройство тротуара;

  - ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака) - выполнение работ по устройству тротуара.

- Выполнены проектные работы и пройдена государственная экспертиза по реконструкции ул. Менделеева и Магистральной.

- Начато проектирование  по следующим улицам:

по реконструкции:

  - ул. Никольская участок дороги от ул. Газовиков до ул. Промышленной,

  - ул. Мира участок дороги от ул. Калинина до ул. Ленина,

  - дорога в 16 микрорайоне (ул. Защитников Отечества – Солнечная - Покровская),

  - дорога к детскому саду на 140 мест в 14 микрорайоне (ул. Мичурина – ул. Лунная) (в районе городка ПМК-5),

  - ул. Свердлова (от детского сада «Брусничка» до ул. Студенческая),

по капитальному ремонту:

  - ул. Студенческая участок дороги от ул. Садовой до ул. Менделеева;

  - ул. 40 лет Победы

|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ по исполнению МЕРОПРИЯТИЙ |
| Программы "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог в городе Югорске на 2008-2011 годы" в 2010 году |
| № п/п | Наименование, адрес | 2010 | Утверждено в бюджете | Исполнение | % исполнения | Примечание |
|  |  | Финансирование за счет средств бюджета города, тыс .руб. | Потребность финансирования, тыс. руб. |  |  | к утвержденной программе с учетом потребности | к утвержденному бюджету |  |
| 1.Строительство и реконструкция дорог |
| 1.1. | ул. Менделеева | 28 653 | 0 | 28 653 | 28 181 | 98,4 | 98,4 |  |
| 1.1.1. | ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная) | 26 801 |  | 26 801 | 26801 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.1.2. | ул. Менделеева (от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 1 852 |  | 1 852 | 1380 | 74,5 | 74,5 | Экспертиза получена в декабре, поэтому аукцион на СМР не проведен |
| 1.2. | ул. Попова (от ул. Мира до транспортной развязки) | 242 |  | 242 | 200 | 82,6 | 82,6 | Экономия по торгам |
| 1.3. | ул. Магистральная | 2 672 | 0 | 2 474 | 2 039 | 76,3 | 82,4 |  |
| 1.3.1. | ул. Магистральная (от ул. Садовая до Сибирского бульвара) | 786 |  | 786 | 786 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3.2. | Ул.. Магистральная - Киевская до путепровода | 632 |  | 632 | 632 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3.3. | Ул. Магистральная (от Садовая до Киевской) | 380 |  | 380 | 380 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.3.4. | Ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная) | 874 |  | 676 | 241 | 27,6 | 35,7 | Экспертиза получена в декабре, поэтому аукцион на СМР не проведен. 198 тыс. руб. передвинуты на ул. Ленина |
| 1.4. | ул. Никольская | 30 716 | 518 | 30 716 | 30 287 | 97,0 | 98,6 |  |
| 1.4.1. | ул. Никольская (от ул. Студенческая до ул. Газовиков) | 30 267 | 518 | 30 267 | 30094 | 97,8 | 99,4 | Кредиторская задолженность будет оплачена после исполнения подрядчиком гарантийных обязательств |
| 1.4.2. | ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) | 449 |  | 449 | 193 | 43,0 | 43,0 | Экономия по торгам (ПИР) |
| 1.5. | ул. Механизаторов (от Ленина до Калинина) | 4 655 |  | 4 655 | 4653 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.6. | ул. Калинина (от Механизаторов до Славянской) | 4 864 |  | 4 864 | 4861 | 99,9 | 99,9 |  |
| 1.7. | ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) | 209 |  | 209 | 198 | 94,7 | 94,7 | Экономия по торгам (ПИР) |
| 1.8. | ул. Защитников Отечества-Солнечная-Покровская | 200 |  | 200 | 200 | 100,0 | 100,0 |  |
| 1.9. | ул. Мичурина-ул. Лунная | 200 |  | 200 | 192 | 96,0 | 96,0 | Экономия по торгам (ПИР) |
| 1.10. | ул. Свердлова (от детского сада Брусничка до ул. Студенческая) | 200 |  | 200 | 191 | 95,5 | 95,5 | Экономия по торгам (ПИР) |
|  | ИТОГО: | 72 611 | 518 | 72 413 | 71 002 | 97,1 | 98,1 |  |
| 2.Капитальный ремонт автомобильных дорог |
| 2.1. | Ул. Ленина | 111 161 | 3 439 | 111 359 | 111 359 | 97,2 | 100,0 |  |
| 2.1.1. | Ул. Ленина (от 40 лет Победы до Мира) | 109 961 | 3 439 | 110 203 | 110203 | 97,2 | 100,0 | Оплачены фактически выполненные работы |
| 2.1.2. | ул. Ленина (от 40 лет Победы до школы №1) | 1 200 |  | 1 156 | 1156 | 96,3 | 100,0 | Экономия по торгам |
| 2.2. | ул. Попова | 790 | 0 | 790 | 790 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.2.1. | ул. Попова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Гастелло) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2. | Ул. Попова (от ул. Гастелло до объездной на Юг.-2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3. | ул. Попова (от ж/д переезда до 16 мкр) | 790 |  | 790 | 790 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3. | Ул. Мира | 3 156 | 0 | 3 156 | 3 156 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3.1. | Ул. Мира (от Энтузиастов до школы №2) | 3 156 |  | 3 156 | 3156 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.3.2. | ул. Мира (от Таежной до Попова) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Ул. Газовиков (от Свердлова до Никольской) | 2 150 |  | 2 150 | 2150 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.5. | Ул. Толстого (от ГИБДД до светофора по Свердлова) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | ул. Спортивная (от ул. Попова до ул. Калинина) | 18 030 |  | 18 030 | 17915 | 99,4 | 99,4 | Оплачены фактически выполненные работы |
| 2.7. | Ул. Лесозаготовителей | 3 694 |  | 3 694 | 3694 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.8. | ул. Калинина (от Спортивной до Гастелло) | 810 |  | 810 | 810 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.9. | Ул. Шаумяна |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10. | Ул. Южная | 15 140 |  | 15 140 | 15138 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.11. | Ул. Таежная (от Мира до Спортивной) | 17 582 |  | 17 582 | 17577 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.13. | Ул. Студенческая | 16 481 | 0 | 16 481 | 16 245 | 98,6 | 98,6 |  |
| 2.13.1. | Ул. Студенческая (от кольца до Садовой) | 16 066 |  | 16 066 | 16066 | 100,0 | 100,0 | в том числе, выкуплены земельные участки (ДМСиГ) 5350 тыс. руб. |
| 2.13.2. | Ул. Студенческая (от ул. Садовой до ул. Менделеева) | 415 |  | 415 | 179 | 43,1 | 43,1 | Экономия по торгам (ПИР) |
| 2.14. | ул. Железнодорожная (от вещевого рынка до 16 мкр) | 2 303 |  | 2 303 | 2303 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.15. | ул. Вавилова (от ул. Кондинской до ул. Ермака) | 1 840 |  | 1 840 | 1840 | 100,0 | 100,0 |  |
| 2.16. | Ул. Гоголя |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Ул. Пихтовая |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18. | ул. 40 лет Победы | 132 |  | 132 | 124 | 93,9 | 93,9 | Экономия по торгам (ПИР) |
|  | ИТОГО: | 193 269 | 3 439 | 193 467 | 193 101 | 98,2 | 99,8 |  |
|  | ВСЕГО | 265 880 | 3 957 | 265 880 | 264 103 | 97,9 | 99,3 |  |