## Муниципальное образование - городской округ город Югорск

## Администрация города Югорска

## Департамент жилищно-коммунального

## и строительного комплекса

ИНН 8622012310, КПП 862201001

ул. Механизаторов, д. 22, г. Югорск, 628260

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

Тюменская обл.,

Тел. 7-17-42, тел./ факс (34675) 7-30-81

E-mail: kjk@ugorsk.ru

____04. 02. .2011___№__206___

Извещение о проведении запроса котировок

среди субъектов малого предпринимательства

Уважаемые господа!

Номер извещения на официальном сайте:______________________________

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа способом запроса котировок у субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на  выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Октябрьская,19 (разборка надземной части,  вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов) и вывозу строительного мусора после разборки ветхого строения по ул. Попова, 30-1 (вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом) в городе Югорске.

Предмет муниципального контракта: выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Октябрьская,19 (разборка надземной части,  вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов) и вывозу строительного мусора после разборки ветхого строения по ул. Попова, 30-1 (вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом) в городе Югорске.

| № п/п | Код ОКПД | Наименование работ | Характеристика выполняемых работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4510300 | Выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Октябрьская, 19 (разборка надземной части, вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов) и вывозу строительного мусора после разборки ветхого строения по ул. Попова, 30-1 (вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом) в городе Югорске. | Приложение 1- Локальные сметы в ценах 2001, с указанием объемов работ. |

Максимальная  цена муниципального  контракта:  295 426 (двести девяносто пять тысяч четыреста двадцать шесть)  рублей.

В стоимость работ должны быть включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год.

Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова, д.30 кв.1, ул. Октябрьская,19.

Срок и условия оплаты выполненных работ: оплата выполненных работ производится за фактически   выполненные работы на основании акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

Срок выполнения работ: с момента заключения  муниципального контракта до 30.03.2011

Срок и объем предоставления гарантии качества выполненных работ:

- объем предоставления гарантии на выполненные работы предусмотрен на весь объем работ, выполненных подрядчиком.

Требование к участнику размещения заказа:

1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа.

2.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы  и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и

религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25%;

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн. рублей.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении работ, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1) по адресу: 628260, администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени «08» февраля  2011 г. до 10.00 часов по местному времени «17» февраля  2011 г.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между Муниципальным заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку.

Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа,    должна    быть     с      электронно-цифровой    подписью,  удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 года № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена товаров превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Срок подписания победителем  муниципального контракта :

–  победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок в соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участниками размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Уведомляю Вас, что направление Заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

Контактные лица заказчика: заместитель директора Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска  - Коробенко Алексей Анатольевич, тел/факс 8(34675) 7-30-81.

Исполняющий обязанности

директора  ДЖК и СК                                                                                                      Г.А. Ярков

Приложение 1

| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СНОС ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЬСКАЯ №19 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Раздел . Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 68-26-3 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок V=392/100 НР=109%,СП=60% | 3.92 [100 м2] | 1101,76 1101,76 |  |  | 4 318,90 | 4 318,90 |  |  | 42,87 | 168,05 |  |
| 2 | ТЕР 46-06-002-3 | Разборка надземной части сараев без сохранения годных материалов V=120/10+24/10 НР=116%,СП=70% | 14.4 [10 м2] | 352,07 352,07 |  |  | 5 069,81 | 5 069,81 |  |  | 13,96 | 201,02 |  |
| 3 | ТЕР 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности V=104/10 НР=116%,СП=70% | 10.4 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 3 276,73 | 3 021,41 | 255,32 50,44 |  | 11,63 0,14 | 120,95 1,46 |  |
| 4 | ТЕР 01-02-027-1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов:1 V=40*43/1000 НР=84%,СП=45% | 1.72 [1000 м2] | 205,20 | 205,20 39,65 |  | 352,94 |  | 352,94 68,20 |  | 0,94 | 1,62 |  |
| 5 | ТССЦп 310-6009-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами, из карьеров (щебень, песок) 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=40*43*0,2*1,6 НР=100%,СП=60% | 550.4 [т] | 6,54 |  |  | 3 599,62 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калькуляция | Стоимость песка V=40*43*0.2 | 344 [м3] | 80,32 |  | 80,32 | 27 630,08 |  |  | 27 630,08 |  |  |  |
| 7 | ТССЦп 311-01-150-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках V=9,8*0,6+29*0,6+104*0,6 НР=100%,СП=60% | 85.68 [т] | 26,88 7,08 | 19,80 3,45 |  | 2 303,07 | 606,61 | 1 696,46 295,60 |  |  |  |  |
| 8 | ТССЦп 310-5009-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=9.8*0.6+29*0.6+104*0.6 НР=100%,СП=60% | 85.68 [т] | 13,08 |  |  | 1 120,69 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | 142.8 [м3] | 100,78 |  | 100,78 | 14 391,38 |  |  | 14 391,38 |  |  |  |
| 10 | ТЕР 24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода 25 мм V=1/10 НР=137%,СП=89% | 0.1 [10 отключений] | 2090,56 948,57 | 735,02 | 406,97 | 209,06 | 94,86 | 73,50 | 40,70 | 29,16 | 2,92 |  |
| 11 | ТЕР 24-01-004-1 | Демонтаж газопроводов диаметр труб 25 мм V=55/1000 По тех.частям: К2=0.4, К3=0.4, К7=0.4, К8=0.4 НР=137%,СП=89% | 0.055 [км] | 12631,32 5308,42 | 7322,90 975,81 |  | 694,72 | 291,96 | 402,76 53,67 |  | 172,80 28,74 | 9,50 1,58 |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 62 967,00 | 13 403,55 | 2 780,98 467,91 | 42 062,16 |  | 502,44 4,66 |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ПОПОВА №30 КВАРТИРА №1 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Раздел . Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 01-02-027-1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов:1 V=0.62 НР=84%,СП=45% | 0.62 [1000 м2] | 205,20 | 205,20 39,65 |  | 127,22 |  | 127,22 24,58 |  | 0,94 | 0,58 |  |
| 2 | ТССЦп 310-6009-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами, из карьеров (щебень, песок) 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=125.4*1.6 НР=100%,СП=60% | 200.64 [т] | 6,54 |  |  | 1 312,19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калькуляция | Стоимость песка | 125.4 [м3] | 80,32 |  | 80,32 | 10 072,13 |  |  | 10 072,13 |  |  |  |
| 4 | ТССЦп 311-01-150-1 | Погрузочные работы мусор строительный V=176.22 НР=100%,СП=60% | 176.22 [т] | 26,88 7,08 | 19,80 3,45 |  | 4 736,80 | 1 247,64 | 3 489,16 607,96 |  |  |  |  |
| 5 | ТССЦп 310-5009-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=176.22 НР=100%,СП=60% | 176.22 [т] | 13,08 |  |  | 2 304,96 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | 293.7 [м3] | 100,78 |  | 100,78 | 29 599,09 |  |  | 29 599,09 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 48 152,39 | 1 247,64 | 3 616,38 632,54 | 39 671,22 |  | 0,58 |  |

Форма 1

# В единую комиссию

администрации города Югорска

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Уважаемые господа!

Дата ________

Изучив  запрос котировок от  «04» февраля 2011 года №206, номер извещения на официальном сайте:_________________________, получение которого настоящим удостоверяется, мы, _________________________________________________________________________________________

(указываются сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), Фамилия Имя Отчество  (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем  выполнить работы по сносу ветхого строения по ул. Октябрьская,19 (разборка надземной части,  вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов) и вывозу строительного мусора после разборки ветхого строения по ул. Попова, 30-1 (вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом) в городе Югорске, в полном соответствии с запросом котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица): ___________________________________________________

-  место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):____________________

- банковские реквизиты: ______________________________________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):______________________________________

-  номер контактного телефона: _______________________________________________________

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «___»_______20___г. №______ номер извещения на официальном сайте:_________________________с ценой контракта ______________________рублей.

В стоимость работ включены затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС. (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ мы являемся субъектом малого предпринимательства:

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн. руб.;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

_________________________                      _________________      ________________________

Должность                                                                                 подпись                                             (Ф.И.О.)

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

В котировочной заявке наличие словосочетания «место нахождения» обязательно и не подлежит изменению.

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по сносу ветхого строения по ул. Октябрьская,19 (разборка надземной части,  вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов) и вывозу строительного мусора после разборки ветхого строения по ул. Попова, 30-1 (вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом) в городе Югорске.

г. Югорск                                                             		                                    « ____»_________2011г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице _________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта

1.1.     Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по сносу ветхого строения по ул. Октябрьская,19 (разборка надземной части,  вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом, отключение и заглушка газопроводов) и вывозу строительного мусора после разборки ветхого строения по ул. Попова, 30-1 (вывоз и утилизация мусора, планировка участка грунтом) в городе Югорске, в соответствии с  локальными сметами (Приложение 1);

- сдать результат работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Попова, д.30 кв.1, ул. Октябрьская, 19.

1.3. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2011 год.

1.5. Право Подрядчика на выполнение работ по предмету контракта подтверждается свидетельством о допуске__________________________номер __________, выдан________________, на основании__________________номер ______от__________.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ в объеме,   определенном локальными сметами составляет  ____________ рублей  (сумма прописью). Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3. настоящего контракта.

2.2. Стоимость работ  включает в себя: затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится  за фактически выполненные работы на основании акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней   с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало выполнения работ:  с момента заключения  муниципального контракта;

окончание работ:  30 марта  2011 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Согласовать порядок ведения работ с органами государственного надзора и эксплуатирующими организациями в сфере  электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, водоснабжения и связи.

4.2. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место  и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.3. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей. Осуществлять своевременную очистку мест выполнения работ от  мусора.

4.4. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений и сметной документации и условий настоящего контракта.

4.5. Представлять Муниципальному заказчику акт приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с  унифицированной формой КС-3. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

4.6. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество работ, сроки завершения работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

4.7. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.8. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.9. В  установленные сроки завершить работы, выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с утвержденной  документацией, требованиями контракта и сдать Муниципальному заказчику выполненный результат работ.

4.10. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.11. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

Права Подрядчика:

4.12. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в тридцатидневный срок в письменной форме.

4.13.  Подрядчик  имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Передает Подрядчику, в состоянии пригодном для проведения работ, утвержденную  сметную документацию.

5.3. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной сметной документации.

Права Муниципального заказчика:

5.4. Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом и качеством проведения работ путем привлечения для этих целей других специалистов.

5.5. Отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

6. Производство, сдача и приемка работ.

6.1. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением требований сметной документации, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания в виде предписания к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и определяет сроки их устранения.

6.2.Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ утвержденной сметной документации.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Все штрафные санкции, предусмотренные пунктами 8.2 и 8.3  настоящего контракта стороны вправе удержать на основании решения Арбитражного суда, вступившего в законную силу.

8.5. Муниципальный заказчик не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Прекращение договорных отношений.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания  настоящего контракта и прекращает свое действие после полного исполнения сторонами принятых на себя обязательств.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего договора является:

-  локальные сметы  (Приложение 1).

10.4.Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11.Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент  жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

_______________________________________________________________/                             /

11.2. Подрядчик:______________________________________________/_______________/

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального                                                                                                                  Приложение №1

и строительного  комплекса администрации города Югорска                                                                                                      к муниципальному контракту №

Подрядчик:________________________________                                                                                                                     от  «____»_______________2011г

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

СНОС ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ОКТЯБРЬСКАЯ №19 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

Составлена в ценах на 2001 г.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Раздел . Снос |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 68-26-3 | Разборка деревянных заборов: глухих из строганных досок V=392/100 НР=109%,СП=60% | 3.92 [100 м2] | 1101,76 1101,76 |  |  | 4 318,90 | 4 318,90 |  |  | 42,87 | 168,05 |  |
| 2 | ТЕР 46-06-002-3 | Разборка надземной части сараев без сохранения годных материалов V=120/10+24/10 НР=116%,СП=70% | 14.4 [10 м2] | 352,07 352,07 |  |  | 5 069,81 | 5 069,81 |  |  | 13,96 | 201,02 |  |
| 3 | ТЕР 46-06-001-4 | Разборка надземной части без сохранения годных материалов:деревянных зданий любой этажности V=104/10 НР=116%,СП=70% | 10.4 [10 м3] | 315,07 290,52 | 24,55 4,85 |  | 3 276,73 | 3 021,41 | 255,32 50,44 |  | 11,63 0,14 | 120,95 1,46 |  |
| 4 | ТЕР 01-02-027-1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов:1 V=40*43/1000 НР=84%,СП=45% | 1.72 [1000 м2] | 205,20 | 205,20 39,65 |  | 352,94 |  | 352,94 68,20 |  | 0,94 | 1,62 |  |
| 5 | ТССЦп 310-6009-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами, из карьеров (щебень, песок) 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=40*43*0,2*1,6 НР=100%,СП=60% | 550.4 [т] | 6,54 |  |  | 3 599,62 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калькуляция | Стоимость песка V=40*43*0.2 | 344 [м3] | 80,32 |  | 80,32 | 27 630,08 |  |  | 27 630,08 |  |  |  |
| 7 | ТССЦп 311-01-150-1 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках V=9,8*0,6+29*0,6+104*0,6 НР=100%,СП=60% | 85.68 [т] | 26,88 7,08 | 19,80 3,45 |  | 2 303,07 | 606,61 | 1 696,46 295,60 |  |  |  |  |
| 8 | ТССЦп 310-5009-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами, 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=9.8*0.6+29*0.6+104*0.6 НР=100%,СП=60% | 85.68 [т] | 13,08 |  |  | 1 120,69 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | 142.8 [м3] | 100,78 |  | 100,78 | 14 391,38 |  |  | 14 391,38 |  |  |  |
| 10 | ТЕР 24-02-100-01 | Отключение и заглушка под газом действующих стальных газопроводов, условный диаметр газопровода 25 мм V=1/10 НР=137%,СП=89% | 0.1 [10 отключений] | 2090,56 948,57 | 735,02 | 406,97 | 209,06 | 94,86 | 73,50 | 40,70 | 29,16 | 2,92 |  |
| 11 | ТЕР 24-01-004-1 | Демонтаж газопроводов диаметр труб 25 мм V=55/1000 По тех.частям: К2=0.4, К3=0.4, К7=0.4, К8=0.4 НР=137%,СП=89% | 0.055 [км] | 12631,32 5308,42 | 7322,90 975,81 |  | 694,72 | 291,96 | 402,76 53,67 |  | 172,80 28,74 | 9,50 1,58 |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 62 967,00 | 13 403,55 | 2 780,98 467,91 | 42 062,16 |  | 502,44 4,66 |  |
| Накладные расходы [Н43=84% по поз.1, Н43=100% по поз.2,4-5] |  |  |  |  |  |  | 15 714,90 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль [Н49=45% по поз.1, Н49=60% по поз.2,4-5] |  |  |  |  |  |  | 9 254,57 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 87 936,47 | 13 403,55 | 2 780,98 467,91 | 42 062,16 |  | 502,44 4,66 |  |
| Индекс перевода в текущие цены К= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВЫВОЗ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА ПОСЛЕ РАЗБОРКИ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛИЦЕ ПОПОВА №30 КВАРТИРА №1 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлена в ценах на 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
|  |  | Раздел . Вывоз мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 01-02-027-1 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов:1 V=0.62 НР=84%,СП=45% | 0.62 [1000 м2] | 205,20 | 205,20 39,65 |  | 127,22 |  | 127,22 24,58 |  | 0,94 | 0,58 |  |
| 2 | ТССЦп 310-6009-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами, из карьеров (щебень, песок) 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=125.4*1.6 НР=100%,СП=60% | 200.64 [т] | 6,54 |  |  | 1 312,19 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Калькуляция | Стоимость песка | 125.4 [м3] | 80,32 |  | 80,32 | 10 072,13 |  |  | 10 072,13 |  |  |  |
| 4 | ТССЦп 311-01-150-1 | Погрузочные работы мусор строительный V=176.22 НР=100%,СП=60% | 176.22 [т] | 26,88 7,08 | 19,80 3,45 |  | 4 736,80 | 1 247,64 | 3 489,16 607,96 |  |  |  |  |
| 5 | ТССЦп 310-5009-1 | Перевозка мусора автомобилями-самосвалами 1 класс дорог . Расстояние перевозки 9 км Класс груза 1 V=176.22 НР=100%,СП=60% | 176.22 [т] | 13,08 |  |  | 2 304,96 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | 293.7 [м3] | 100,78 |  | 100,78 | 29 599,09 |  |  | 29 599,09 |  |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 48 152,39 | 1 247,64 | 3 616,38 632,54 | 39 671,22 |  | 0,58 |  |
| Накладные расходы [Н43=84% по поз.1, Н43=100% по поз.2,4-5] |  |  |  |  |  |  | 1 876,25 |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль [Н49=45% по поз.1, Н49=60% по поз.2,4-5] |  |  |  |  |  |  | 1 124,42 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 51 153,06 | 1 247,64 | 3 616,38 632,54 | 39 671,22 |  | 0,58 |  |
| Индекс перевода в текущие цены К= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН/КПП 8622012310/862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, получатель УФК по ХМАО-Югре (Департамент финансов администрации г.Югорск ДЖКиСК, л/с 007 000 000) ОКПО 93891693, ОГРН 1068622001216.

______________________________________________________________________/                               /

Подрядчик: __________________________________________________________/                               /