ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского  автономного округа – Югры

###### РЕШЕНИЕ

от 18 декабря 2014 года							                                      № 89

## О привлеченных инвестициях,

направленных на совершенствование

и развитие инфраструктуры города Югорска

## Рассмотрев информацию администрации города Югорска о привлеченных инвестициях, направленных на совершенствование и развитие инфраструктуры города Югорска,

## ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

- Принять к сведению информацию о привлеченных инвестициях, направленных на совершенствование и развитие инфраструктуры города Югорска (приложение).

- Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Глава города  Югорска 									Р.З. Салахов

«18» декабря 2014 года

(дата подписания)

Приложение 1

к решению Думы города Югорска

от 18 декабря 2014 года  №89

Информация

о привлеченных инвестициях, направленных на совершенствование

и развитие инфраструктуры города Югорска

Полномочия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в городе Югорске осуществляют координационные (совещательные) органы – Координационный совет по вопросам развития инвестиционной деятельности, Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства, а также коллегиальный орган  - Комиссия по землепользованию и застройке администрации города Югорска.

Деятельность администрации города по обеспечению благоприятного инвестиционного климата открыта и публична – на официальном сайте и портале администрации города создан отдельный раздел «Инвестиционная деятельность» который наполнен информацией об инвестиционных площадках, проектах, аукционах, о деятельности координационных органов, созданы активные ссылки на инвестиционный портал автономного округа и официальные сайты организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства, прямая связь с уполномоченным по защите прав предпринимателей, прямая связь с главой города и главой администрации.

В текущем году утвержден Генеральный план города Югорска. На основе утвержденного Генерального плана разрабатывается Программа инвестиционного освоения территории. В Программе будут сформированы:

- план мероприятий инвестиционного освоения территории;

- схема инвестиционного освоения с указанием местоположения сформированных земельных участков, предлагаемых для инвестиционного освоения.

В генеральном плане определены инвестиционные площадки (зоны) для реализации инвестиционных проектов, в том числе: жилищного строительства, объектов производственного и общественно – делового назначения, туристическо – рекреационного назначения, объектов социального назначения, гостиниц, крестьянских - фермерских хозяйств.

Администрацией города планомерно проводится работа по формированию земельных участков для реализации инвестиционных проектов в строительстве. В текущем году по результатам аукциона предоставлены в аренду под строительство многоквартирных жилых домов пять земельных участков площадью 14 799 кв.м.

| №п/п | Адрес участка | Площадь, кв. м | Целевое использование | Победитель аукциона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магистральная, 19 (стр.) | 3 044 | многоквартирный жилой дом (МКД) | ООО «ПРОФИплюс» |
| 2. | Железнодорожная, 21 (стр.) | 3 065 | МКД | ООО «Северный профессиональный центр» |
| 3. | Калинина,72 (стр.) | 4 151 | МКД | ООО «Стройкомплект» |
| 4. | Октябрьская,18Т (стр.) | 3 403 | МКД | ООО «Стройкомплект» |
| 5. | Садовая,70 (стр.) | 1 136 | МКД | ОАО «РСУ» |

и четыре земельных участка площадью 27 495 кв. м. для иных целей:

| № п/п | Адрес участка | Площадь, кв. м | Целевое использование | Победитель аукциона |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гастелло, 17 | 7 338 | объект коммунального хозяйства | ОАО «Ремонтно-строительное управление» |
| 2. | Ленина | 1 642 | административное здание | ООО «АСК» |
| 3. | Промышленная, 9Б | 8 330 | производственная база | ИП Бевз Вячеслав Валериевич |
| 4. | Славянская, 22 | 10 185 | СТО | ООО «Камелот» |

Подготовлены и включены в 2014 году в план-график к реализации на торгах 8 земельных участков общей площадью 58 055 кв.м.:

из них 1 участок под многоквартирный дом, 5 участков под производственные и промышленные базы, 1 – под СТО и 1 – под центр многоцелевого и специализированного назначения.

| № п/п | Адрес участка | Площадь, кв. м | Целевое использование | Дата проведения аукциона / примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Менделеева, 43а (стр.) | 3 500 | многоквартирный жилой дом | 23.12.2014 (впервые) |
| 2. | Промышленная, 29 (стр.) | 8 455 | промышленная база | 09.12.2014 (аукцион объявлен 3-й раз, ранее аукционы не состоялись в связи с не поступлением задатков в установленный срок) |
| 3. | Торговая, 27 | 8 727 | центр многоцелевого и специализированного назначения | 29.12.2014 (впервые) |
| 4. | Промышленная | 4 420 | промышленная база | перенос с 2014 на 2015 год (аукцион объявлялся дважды, не состоялся в связи с отсутствием претендентов) |
| 5. | Южная, 22 | 8 565 | промышленная база | перенос с 2014 на 2015 год (аукцион объявлялся дважды, не состоялся в связи с отсутствием претендентов) |
| 6. | 6-й км автодороги Югорск - Агириш | 10 000 | производственно-ремонтная база | перенос с 2014 на 2015 год (аукцион объявлялся дважды, не состоялся в связи с отсутствием претендентов) |
| 7. | Славянская, 14 | 10 000 | промышленная база | перенос с 2014 на 2015 год (аукцион объявлялся один раз, не состоялся в связи с отсутствием претендентов) |
| 8. | Славянская, 16 | 4 388 | СТО | перенос с 2014 на 2015 год (аукцион объявлялся один раз, не состоялся в связи с отсутствием претендентов) |

4 участка общей площадью порядка 15 тысяч кв. м. находятся в стадии оформления и также будут выставлены на торги, из них 1 участок под многоквартирный дом и 3 участка для субъектов малого предпринимательства (производственная база, объект торговли, автомойка).

| № п/п | Адрес участка | Площадь, кв. м | Целевое использование | Дата проведения аукциона / примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Промышленная, 11Б | 4 725 | производственная база | 2015 год |
| 22. | Смородиновая | 3 027 | торговый объект | 2015 год |
| 33. | Славянская, 16а | 4 606 | автомойка | 2015 год |
| 44. | Студенческая, 16/1 | 2 775 | многоквартирный жилой дом | 2015 год |

Еще 9 участков общей площадью порядка 35 тысяч кв.м. находятся в стадии оформления и также будут выставлены на торги, из них 3 участка под многоквартирные дома и 6 участков для субъектов малого предпринимательства (автоцентры, объект торговли, промбаза).

На период 2015 – 2016 годы в плане - графике аукционов 4 участка под жилищное строительство площадью 2,08 га. Кроме того, город располагает свободными площадями в промышленной зоне, участками под размещение социальных объектов и, в соответствии с Генеральным планом, это порядка 190 га.

Деятельность администрации, связанная с созданием благоприятных условий для предпринимательства зависит не только от потенциала территории, но и от компетенции муниципальных служащих, участвующих в инвестиционном процессе. С этой целью 4 специалиста Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса прошли обучение по теме «Долгосрочное инвестиционное планирование и инновационная деятельность в жилищно-коммунальном хозяйстве.

В рамках муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Югорске на 2014 – 2020 годы» в 2014 году запланировано обучить на курсах повышения квалификации 4 муниципальных служащих по вопросам инвестиционной деятельности в муниципалитетах. В 2015 и 2016 годах запланировано обучить по 9 служащих.

Должностные инструкции муниципальных служащих – членов Координационного совета по вопросам развития инвестиционной деятельности в городе Югорске, служащих профильных Департаментов (Департамент муниципальной собственности и градостроительства, Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса) дополнены квалификационными требованиями к знаниям и навыкам необходимым для исполнения должностных обязанностей, связанных с решением вопросов в сфере инвестиционной деятельности.

Что касается разрешительных процедур и сроках их прохождения:

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство объекта капитального строительства, как непроизводственного значения, так и объекта жилищного строительства составляет - 5 процедур. При этом предельный срок получения разрешения на строительство при наличии сформированного земельного участка – 52 дня, в случае отсутствия оформленного земельного участка - 90 дней.

Предельное количество этапов, необходимых для технологического присоединения – 4 этапа (заявка, выдача технических условий, проектирование, выполнение работ – в соответствии с Правилами технологического присоединения, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.12.2004. № 861).

Предельный срок подключения энергопринимающих устройств потребителей (до 150 кВт) со дня поступления заявки на технологическое присоединение потребителя электроэнергии к энергетическим сетям до дня подписания акта о технологическом присоединении потребителя -

- до 15 кВт – 14 дней

- до 100 кВт – от 14 до 30 дней

- до 150 кВт – от 25 до 60 дней

С целью сокращения сроков и количества согласований в сфере строительства разработана и утверждена Дорожная карта «Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства в городе Югорске (2013-2018 годы)» и проводятся следующие мероприятия:

- с организациями, осуществляющими на территории города Югорска эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, проводится работа по организации  межведомственного взаимодействия в электронном виде при предоставлении муниципальных услуг, связанных с выделением земельных участков.

На сегодня заключено два Соглашения - с МУП «Югорскэнергогаз» и Управлением связи ООО «Газпром трансгаз Югорск».

- оформление (согласование) документов в различных организациях осуществляется одновременно (согласование схемы размещения земельного участка и получение технических условий в эксплуатирующих организациях, межевание земельного участка).

- в период проведения аукциона в течение 30 дней планируется осуществлять подготовку градостроительного плана земельного участка, срок прохождения процедур в целом сократится  до 34 дней.

Строительство в городе ведется достаточно активно, отмечу ряд инвестиционных проектов, наиболее значимых для города сегодня:

В городе Югорске ведется строительство 13-и многоквартирных жилых домов общей площадью - 66122,23 м2.

Два земельных участка предоставлены под комплексное освоение – 17 микрорайон и часть 14а микрорайона.

В 17 микрорайоне планируется строительство современных многоквартирных жилых домов малой этажности (3х-этажные), и средней этажности (5 и 7 этажей), высотные акценты из 7 этажных домов будут сформированы вокруг общественно-делового центра микрорайона. Объем жилищного строительства составит – 186 140 м2.

В 14 а микрорайоне объем жилищного строительства составит – 46 360,37 м2.

Ведется строительство крупных торговых центров общей площадью 6790,7 м2 и 15142,6 м2 в которых будут размещаться помимо торговых площадей, кинозалы и игровые зоны. На территории Югорска прочно обосновались торговые сети «Магнит», «М-видео», «Спортландия», «Спортмастер», «Глория-джинс», «О´СТИН», что говорит о привлекательности размещения на территории города известных торговых брендов.

В рамках государственного частного партнерства ведется строительство детского сада на 300 мест по Сибирскому бульвару.

В рамках муниципального частного партнерства построены здание городской библиотеки по ул. Механизаторов и здание учреждения дополнительного образования «Прометей» по ул. Менделеева.

В 2013 году частная компания проинвестировала реконструкцию одной из котельных города. Предполагается вложение частных инвестиций в реконструкцию еще трех котельных для улучшения инженерно-технического обеспечения инвестиционных проектов, размещаемых на территории города Югорска. На сегодня для этих целей оформлены земельные участки, идет сбор технических условий для проектирования.

Для строительства логистического центра предлагается в аренду земельный участок площадью 18,2 га в северо-восточной промышленной зоне города Югорска. Обеспечение участка инженерными коммуникациями (газ, вода, электричество, связь) предусмотрено в перспективе новым Генеральным планом города Югорска.

В результате проведенной реконструкции электрических подстанций город получил дополнительные мощности по электроэнергии (увеличение мощности с 52 тыс. мВт до 82 тыс. мВт).

Производится модернизация водоочистных и канализационно-очистных сооружений, что увеличит производительность сооружений (ВОС до 13 тыс. куб м в сутки, КОС до 15 тыс. куб м в сутки).

Таким образом, у города есть потенциал по подключению новых объектов и реализации новых инвестиционных проектов.

В последние годы в Югорске появился спрос на земельные участки сельхозназначения для развития малых форм хозяйствования – крестьянских-фермерских хозяйств. С целью создания условий для удовлетворения возросшего спроса было выделено 154,52 га (8 участков) (для сельхозиспользования). Поддержка фермеров в рамках окружных и муниципальных программ позволила реализовать проект строительства животноводческого комплекса двум фермерам (свиноводство и крупный рогатый скот) и начать реализацию нового проекта по кролиководству начинающему фермеру. Продукция этих хозяйств пользуется большим спросом у горожан. В новом Генеральном плане площадь земель сельхозназначения увеличится на 285,3 га.

В целях формирования благоприятных условий для привлечения частных инвестиций в сферу туризма в рамках муниципальной программы за счет средств бюджета города в текущем году предусмотрена разработка концептуального эскиза музейно-туристического комплекса «Ворота в Югру» на базе музея под открытым небом «Суеват Пауль». Планируется разработка концептуальной структуры и экспозиционного плана туристического комплекса и технического плана планировочной композиции ландшафта. (151,02 га). Реализация этого проекта позволит создать инвестиционную площадку для дальнейшего привлечения предпринимателей к реализации инвестиционных проектов по строительству социальной инфраструктуры (гостиничный комплекс, выставочные центры, здания для проведения конференций, фестивалей, места для активного и познавательного отдыха).

Администрация города в тесном сотрудничестве с градообразующим предприятием ООО «Газпром трансгаз Югорск» и предпринимательским сообществом рассматривает возможность размещения на территории города малых предприятий по производству комплектующих изделий для подразделений газотранспортного предприятия.

Большая работа проведена по договору мены земельного участка (с ООО «Газпром трансаз Югорск»), необходимого под жилищное строительство в одном из микрорайонов города.

В последние годы одной из тем для обсуждения было восстановление мощностей бывшего Завода строительных материалов. Компания «Газпромстрой ТЭК – Салават» успешно реализовала этот проект, и мощности завода задействованы:

Налажен выпуск товарного бетона для газотранспортной отрасли (пригруза для газопроводов, выпуск плиты ПДМ и др. изделия) и производство товарного бетона для гражданского строительства. При выходе на полную мощность, который ожидается в IV квартале текущего года, компания обеспечит рабочими местами порядка 200 человек (жителей Югорска и Советского р-на) (сегодня 120 работающих) и производство 100 – 120 тыс. куб м «отраслевого» бетона и 12 – 15 тыс. куб. м. бетона для гражданского строительства.

На территории города осуществляет свой проект по производству инновационных строительных материалов и внедрению инновационных технологий строительства резидент «Технопарка высоких технологий» ООО «Инновационные технологии в строительстве» (3D-панели из пенополистирольного наполнителя).

Деятельность администрации города по созданию условий для привлечения инвестиций и формированию благоприятного предпринимательского климата открыта и публична. Процесс обсуждения намерений предпринимателей осуществлять инвестиции в городе Югорске происходит постоянно как в процессе работы координационных органов, так и на личных приемах с руководителями администрации города. Организован «специальный» день личного приема главы администрации для предпринимателей (один раз в месяц).

Одна из главных задач на сегодня это разработка Стратегия развития муниципального образования город Югорск, которая  разрабатывается в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства автономного округа  от  22.03.2013г. № 101-рп. В соответствии с графиком разработки документа окончание работ планируется в 2014 году, затем следует проведение процедур согласования и утверждения документа с заинтересованными сторонами.

В соответствии с поручением Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой проект документа в разрезе направлений развития муниципального образования до 1 августа 2014 года был размещен на официальном сайте администрации города Югорска для общественного обсуждения. В процессе общественного обсуждения предложений от граждан и организаций города не поступило.

В настоящее время отдельные разделы Стратегии находятся на согласовании в органах и структурных подразделениях администрации города Югорска.

Приложение 1. Перечень объектов строительства, построенных за период 2013-2014 годов и запланированных к строительству 2015 году.

Приложение 2. Перечень инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Югорска (за счет внебюджетных источников финансирования).

Приложение 2

к решению Думы города Югорска

от 18  декабря  2014  года  № 89

| ПЕРЕЧЕНЬ |
| --- |
| объектов строительства, построенных за период 2013-2014 годы и запланированных к строительству в 2015 году |
| 2013 год |
| Наименование объекта | Мощность | Сроки строительства | Стоимость тыс. руб. | Финансирование, тыс. руб. | Примечание |
|  |  |  |  | о. б. | м. б. |  |
| Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Расширение водоочистных сооружений в городе Югорске | 15000 куб/сут. | 2002-2013 | 460 071 | 267 378 | 192 693 |  |
| Сети канализации 13 микрорайон | Сети напорной канализации 96,33 м., колодцы канализационные 6 шт. | 2010-2013 | 3 200 | 2 738 | 462 |  |
| Напорная канализационная сеть от 16 микрорайона | Сети напорной канализации 1960 м., колодцы канализационные 8 шт. | 2002-2012 | 32 072 | 25 548 | 6 524 |  |
| Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки мкр. 5, 7 в городе Югорске | Сети водоснабжения 8982 м. | 2005-2013 | 68 654 | 61 724 | 6 930 |  |
| Многоэтажная застройка МКР 5а (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в городе Югорске | 1455 м. | 2008-2013 | 54 370 | 48 009 | 6 361 |  |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 3мкр. | 8241м. | 2005-2013 | 80 098 | 68 186 | 11 912 |  |
| Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова в городе Югорске | Сети электроснабжения 804 м, сети газоснабжения 812 м, сети связи 412 м. | 2012-2013 | 5 274 | 4 640 | 634 |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |
| Детский сад на 140 мест | Строительный объем - 23226,0 м3; Общая площадь - 4049,9 м2; количество зданий - 1. | 2010-2011 | 170 200 | 131 862 | 38 338 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |
| Художественно-эстетическая школа | Строительный объем - 13284 м3; Общая площадь - 3228,1 м2; количество зданий - 1. | 2005-2013 | 122 163 | 81 904 | 40 259 |  |
| 2014 год |
| Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| «Многоэтажная застройка мкр. 5а (инженерные сети, 2 этап, 2 очередь) в городе Югорске», II пусковой комплекс. | Сети водоснабжения 587 м., Сети канализации 531 м. | 2008-2014 | 27 378 | 20 024 | 7 354 |  |
| «Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 микрорайона в городе Югорске» | Сети газоснабжения высокого давления 1015,00 п. м.; Сети газоснабжения низкого давления 9940,00 п. м. | 2013-2014 | 44 066 | 39 645 | 4 421 |  |
| «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5, 7 города Югорск». I этап | Сети самотечной канализации - 962 п. м. Канализационные колодцы - 33 шт. | 2013-2014 | 23 285 | 19 862 | 3 423 |  |
| «Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки в города Югорске. 16 микрорайон» | Сети самотечной канализации - 6743 п. м. Канализационные колодцы - 249 шт. | 2012-2014 | 54 375 | 48 708 | 5 667 |  |
| «Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска» | Общая площадь - 536,8 м2. Строительный объем - 3461 м3. Мощность - 22,08 тыс. Гкал/год. Сети электроснабжения - 151 м | 2012-2014 | 95 402 | 90 368 | 5 034 |  |
| Сети водоснабжения индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в городе Югорске | 1271,1 м. | 2012-2014 | 3 660 | 3 294 | 366 |  |
| 2015 год |
| Инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Расширение канализационных очистных сооружений в города Югорске | 7000 куб/сут | 2000-2015 | 868 467 | 676 538 | 47 659 | привлеченные средства 144 270 |
| Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки. Мкр.5, 7. 2 этап | 2688 м. | 2014-2015 | 36 062 | 33 615 | 2 447 |  |
| Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в города Югорске. 1 этап | 900 м. | 2015 | 5 292 | 4 762 | 530 |  |

Приложение 3

к решению Думы города Югорска

от 18  декабря  2014  года  № 89

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, реализуемых на территории города Югорска

(за счет внебюджетных источников финансирования)

| № п/п | Наименование | Стадия реализации проекта | Показатели реализации проекта | Ожидаемый эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммунальная сфера |
| 1 | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 мкр. 3 этап. | Стадия проектирования | ввод в 2015 году, софинансирование (бюджет автономного округа, бюджет города, средства ОАО «ЮТЭК») | Обеспечит электроснабжением более 100 домов индивидуальной жилой застройки в двух микрорайонах города |
| 2 | Реконструкция котельной № 7 | Стадия проектирования |  | Коэффициент полезного действия котельных увеличится с 0,85 до 0,96. Улучшение качества и надежности предоставления коммунальных услуг |
| 3 | Реконструкция котельной № 16 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция котельной № 15 |  |  |  |
| Социальная сфера |
| 1 | Строительство детского сада по ул. Сибирский бульвар | в стадии строительства (на условиях государственно-частного партнерства) | мощность 300 мест, планируемый ввод в 2015 году | Ввод в эксплуатацию позволит увеличить охват детей дошкольным образованием до 87% (2897 детей), обеспечить прием в детские сады детей с 1,5 лет. Обеспеченность местами в детских садах составит 119,3% от норматива. |
| 2 | Строительство детского сада в квартале улиц Менделеева-Вавилова-Садовая | в стадии строительства (в рамках программы «Сотрудничество» | мощность 300 мест, планируемый ввод в 2015 году |  |
| 3 | «Центр дополнительного образования» Строительство здания учреждения дополнительного образования детей "Прометей" | Объект введен в эксплуатацию. инвестор ООО «Стройавтокомплект» | 200 чел. в смену, площадь 1667,5 кв. м. | Строительство на условиях муниципального - частного партнерства. Ввод нового здания центра позволит расширить перечень образовательных услуг и обеспечить безопасные, комфортные условия для осуществления образовательного процесса |
| 4 | Центральная городская библиотека города Югорска | Объект введен в эксплуатацию | 1360 кв. м. | перевод в одно здание позволили создать условия для организации работы специализированных структурных подразделений библиотечной системы города, соответствующие требованиям законодательства и необходимые для развития библиотечного дела |
| Жилищное строительство: |
| 1 | ул. Менделеева, 39 | введен в июле 2014 года | 30 кв. жилой дом, 1443 кв. м | Ввод жилых домов позволит увеличить показатель обеспеченности жильем до 28,0 кв.м. на 1 жителя города. В 2014 году 397 семей улучшат свои жилищные условия, в 2015 году ориентировочно - 344 семьи. |
| 2 | ул. Лесозаготовителей, 9 | в декабре ожидается ввод 1-го этапа (5995 кв.м.) | 246 кв. жилой дом, 14567 кв. м |  |
| 3 | ул. Чкалова, 7, корпус 1, 2 этап | в стадии строительства | 84 кв. жилой дом, 6313 кв. м |  |
| 4 | ул. Спортивная, 37 | введен в сентябре 2014 года | 32 кв. жилой дом, 1740 кв. м |  |
| 5 | ул. Мира, 51 | ожидаемый ввод декабрь 2014 года | 36 кв. жилой дом, 1692 кв. м |  |
| 6 | ул. Садовая, 84 | ожидаемый ввод декабрь 2014 года | 30 кв. жилой дом,1497 кв. м |  |
| 7 | ул. Мичурина, 17 | ожидаемый ввод декабрь 2014 года | 60 кв. жилой дом, 3300 кв. м |  |
| 8 | ул. Мичурина, 13 | введен в июле 2014 года | 60 кв. жилой дом, 3432 кв. м |  |
| 9 | ул. Толстого, 18 | Ведется строительство | 74 кв. жилой дом, 5058,5 кв. м |  |
| 10 | Комплексное освоение 17 микрорайона | Предоставлен земельный участок | Объем жилищного строительства 186,1 тыс. кв. м. | Строительство современных домов малой и средней этажности (до 7 этажей) – увеличение обеспеченности жильем, сокращение очередности. Качественное и эффективное использование земель населенных пунктов, развитие городской инфраструктуры. |
| 11 | Комплексное освоение части 14а микрорайона | Предоставлен земельный участок | Объем жилищного строительства 46,4 тыс. кв. м. |  |