**ПРОТОКОЛ**

**заседания Общественного совета при главе города**

**по проблемам жилищно-коммунального хозяйства**

**г.Югорск**

**24.11.2014**  **№** **10**

Присутствовали:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Салахов Р.З.  | - глава города Югорска; |
| 2. | Ярков Г.А. | - заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска; |
| 3. | Гришин В.И. | - директор МУП «Югорскэнергогаз»; |
| 5. | Левонян С.Л. | - директор ОАО «Служба заказчика»; |
| 6. | Казаков В.Н. | - директор ОАО «ЮТЭК-Югорск»; |
| 7. | Шихалеев А.А. | - главный инженер ОАО «ЮТЭК-Югорск»; |
| 8. | Кирша В.А. | - начальник Советского ПЭУ ОАО «Газпром газораспределение Север»; |
| 9. | Павлова Е.И. | - начальник управления жилищной политики администрации города Югорска; |
| 10. | Монахова К.М. | - ведущий специалист информационно-аналитического отдела управления информационной политики администрации города Югорска.  |
| Члены Общественного совета: |
| 1. | Бойко Д.Н. | - председатель ТСЖ «Декабристов 12», председатель Общественного совета; |
| 2. | Хорошавина Г.П. | - председатель ТСЖ «Пионер»; |
| 3. | Ковалева Л.П. | - депутат Думы города Югорска, председатель Югорской городской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; |
| 4. | Ильчук Е.В. | - главный экономист ООО «Служба заказчика»; |
| 5. | Клыкова А.Г. | - директор кафедры энергетики Уральского Федерального Университета им. первого Президента Российской Федерации Б.Ельцина в городе Югорске, председатель Югорского местного отделения общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления»; |
| 6. | Смолина Е.А. | - начальник ПЭО департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, секретарь Общественного совета. |

Повестка дня:

 Открытие заседания. Глава города Югорска Салахов Раис Закиевич.

1. Расселение ветхого и аварийного жилья. Реализация программы в городе Югорске (Павлова Е.И.).

2. О содержании объектов благоустройства города Югорска, городских дорог в 2014 году (Левонян С.Л.).

3. О выполнении плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов (Ярков Г.А.).

Решили:

1. Принять к сведению информацию о расселении ветхого и аварийного жилья, реализации программы в городе Югорске в 2014 году, единогласно.

2. Принять к сведению информацию о содержании объектов благоустройства города Югорска, городских дорог в 2014 году, единогласно.

3.Рекомендовать ОАО «Служба заказчика» обратиться через газету «Югорский вестник» к жителям, желающим самостоятельно озеленить территорию многоквартирного дома, чтобы обращались за помощью в ОАО «Служба заказчика».

4.Рекомендовать СМИ показывать больше примеров самостоятельного благоустройства придомовой территории жителями.

5. Принять к сведению информацию о выполнении плана подготовки жилищно-коммунального хозяйства, объектов социальной сферы к эксплуатации в осенне-зимний период 2014-2015 годов, единогласно.

6.По предложению главы города Югорска Салахова Р.З. включить в план работы совета на февраль-март 2015 года следующий вопрос:

1)Информация об административных нарушениях в части нарушений гражданами правил благоустройства города Югорска (докладчик – Сорокина О.Ю., секретарь административной комиссии).

7.Секретарю совета в срок до 15 января 2015 года принять предложения и сформировать план работы Общественного совета на 2015 год.

Председатель Общественного совета Д.Н. Бойко

Секретарь Общественного совета

Смолина Е.А., тел.(34675)7-04-76