| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства города Югорска __________С.Д.Голин «____» _______________ 2012г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №23 по ул. Декабристов,10 в городе Югорске.

Югорск,  2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №23 по ул. Декабристов,10 в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №23 по ул. Декабристов,10 в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Декабристов,10, кв.23. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 20 октября 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 124 999 (сто двадцать четыре тысячи девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; - соответствие участника размещения заказа субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «24» августа 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «28» августа 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «31» августа 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 2 499 (две тысячи четыреста девяносто девять) рублей 98 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | __________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | __________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | __________ |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №23 по ул. Декабристов,10 в городе Югорске.

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Декабристов,10 кв.23.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание выполнения работ: до 20 октября  2012 года.

Объем и срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ.

Объем и характеристика выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете в ценах 2001 года - (Приложение №1).

Приложение 1

к техническому заданию

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальный ремонт квартиры по ул. Декабристов 10 кв. №23 в г. Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание: дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  | Норм. трудоемкость |  |  | 206,30 | чел/час |
| Составлена в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  | Сметная зар. плата |  |  | 5,782 | тыс.руб. |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кухня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР=81%,СП=50% | 0.06 [100 м2] | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 129,10 | 110,29 | 18,81 3,71 |  | 74,30 1,99 | 4,46 0,12 |
| 2 | 63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных НР=81%,СП=50% | 0.06 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  | 15,29 | 15,29 |  |  | 10,40 | 0,62 |
| 3 | 15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.238 [100 м2] | 20334,26 6150,24 | 64,41 29,70 | 14119,61 | 5 062,95 | 1 683,32 | 19,16 8,84 | 3 360,47 | 213,18 0,86 | 58,35 0,20 |
| 4 | 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР=84%,СП=68% | 0.0855 [100 м2] | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 24,63 | 23,87 | 0,76 0,39 |  | 11,39 0,13 | 0,97 0,01 |
| 5 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.0855 [100 м2] | 2844,71 986,17 | 93,73 44,18 | 1764,81 | 257,88 | 96,97 | 10,02 4,72 | 150,89 | 39,51 1,27 | 3,88 0,11 |
| 6 | 26-01-055-02 | Устройство подложки под ламинат - Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.9,СП=70% *0.85 | 0.0855 [100 м2] | 2482,87 394,47 | 35,79 | 2052,61 | 218,12 | 38,79 | 3,83 | 175,50 | 14,36 | 1,41 |
| 7 | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | -0.63467 [кг] | 145,60 |  | 145,60 | -92,41 |  |  | -92,41 |  |  |
| 8 | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | -9.8325 [м2] | 8,45 |  | 8,45 | -83,08 |  |  | -83,08 |  |  |
| 9 | Прайс-лист | Вспененный полиэтилен | 8.55 [м2] | 3,10 |  | 3,10 | 26,51 |  |  | 26,51 |  |  |
| 10 | 11-01-034-01 | Устройство покрытия пола из ламината - Устройство покрытий из досок паркетных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.0855 [100 м2] | 25570,18 1039,86 | 156,29 16,35 | 24374,03 | 2 202,92 | 102,24 | 16,70 1,75 | 2 083,98 | 35,19 0,47 | 3,46 0,04 |
| 11 | 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | -0.00118 [т] | 9407,26 |  | 9407,26 | -11,10 |  |  | -11,10 |  |  |
| 12 | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | -0.00171 [т] | 4056,19 |  | 4056,19 | -6,94 |  |  | -6,94 |  |  |
| 13 | 101-0631 | Опилки древесные | -0.0855 [м3] | 38,76 |  | 38,76 | -3,31 |  |  | -3,31 |  |  |
| 14 | 203-0551 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | -8.892 [м2] | 231,96 |  | 231,96 | -2 062,59 |  |  | -2 062,59 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Ламинат | 8.55 [м2] | 97,68 |  | 97,68 | 835,16 |  |  | 835,16 |  |  |
| 16 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 52,18 | 45,17 | 7,01 1,20 |  | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 17 | 10-04-013-01 | Установка деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.016 [100 м2 проемов] | 48855,56 2009,16 | 640,20 55,70 | 46206,20 | 789,07 | 36,97 | 12,80 1,11 | 739,30 | 73,14 1,37 | 1,35 0,02 |
| 18 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР=84%,СП=68% | 0.122 [100 м] | 92,40 92,40 |  |  | 11,27 | 11,27 |  |  | 3,77 | 0,46 |
| 19 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.122 [100 м] | 1227,19 204,94 | 11,45 | 1010,80 | 153,82 | 28,75 | 1,75 | 123,32 | 7,65 | 1,07 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 7 519,47 | 2 192,93 | 90,84 21,72 | 5 235,70 |  | 77,82 0,54 |
| Накладные расходы [Н43=81% по поз.1-2, Н43=110% * 0.9 по поз.3, Н43=84% по поз.4,18, Н43=129% * 0.9 по поз.5,10,19, Н43=105% * 0.9 по поз.6, Н43=86% по поз.16, Н43=124% * 0.9 по поз.17] |  |  |  |  |  |  | 2 201,13 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 9 720,60 | 2 192,93 | 90,84 21,72 | 5 235,70 |  | 77,82 0,54 |
| Сметная прибыль [Н49=50% по поз.1-2, Н49=55% * 0.85 по поз.3, Н49=68% по поз.4,18, Н49=75% * 0.85 по поз.5,10,19, Н49=70% * 0.85 по поз.6, Н49=62% по поз.16, Н49=63% * 0.85 по поз.17] |  |  |  |  |  |  | 1 106,74 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 10 827,34 | 2 192,93 | 90,84 21,72 | 5 235,70 |  | 77,82 0,54 |
| Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,36 |
| Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 2 214,65 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Прихожая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР=84%,СП=68% | 0.086 [100 м] | 92,40 92,40 |  |  | 7,95 | 7,95 |  |  | 3,77 | 0,32 |
| 21 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.086 [100 м] | 1227,19 204,94 | 11,45 | 1010,80 | 108,43 | 20,27 | 1,23 | 86,93 | 7,65 | 0,76 |
| 22 | 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР=84%,СП=68% | 0.045 [100 м2] | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 12,96 | 12,56 | 0,40 0,20 |  | 11,39 0,13 | 0,51 0,01 |
| 23 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.045 [100 м2] | 2844,71 986,17 | 93,73 44,18 | 1764,81 | 135,72 | 51,03 | 5,27 2,49 | 79,42 | 39,51 1,27 | 2,04 0,06 |
| 24 | 26-01-055-02 | Устройство подложки под ламинат - Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.9,СП=70% *0.85 | 0.045 [100 м2] | 2482,87 394,47 | 35,79 | 2052,61 | 114,79 | 20,41 | 2,01 | 92,37 | 14,36 | 0,74 |
| 25 | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | -0.33404 [кг] | 145,60 |  | 145,60 | -48,64 |  |  | -48,64 |  |  |
| 26 | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | -5.175 [м2] | 8,45 |  | 8,45 | -43,73 |  |  | -43,73 |  |  |
| 27 | Прайс-лист | Вспененный полиэтилен | 4.5 [м2] | 3,10 |  | 3,10 | 13,95 |  |  | 13,95 |  |  |
| 28 | 11-01-034-01 | Устройство покрытия пола из ламината - Устройство покрытий из досок паркетных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.045 [100 м2] | 25570,18 1039,86 | 156,29 16,35 | 24374,03 | 1 159,43 | 53,81 | 8,79 0,92 | 1 096,83 | 35,19 0,47 | 1,82 0,02 |
| 29 | 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | -0.00062 [т] | 9407,26 |  | 9407,26 | -5,83 |  |  | -5,83 |  |  |
| 30 | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | -0.0009 [т] | 4056,19 |  | 4056,19 | -3,65 |  |  | -3,65 |  |  |
| 31 | 101-0631 | Опилки древесные | -0.045 [м3] | 38,76 |  | 38,76 | -1,74 |  |  | -1,74 |  |  |
| 32 | 203-0551 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | -4.68 [м2] | 231,96 |  | 231,96 | -1 085,57 |  |  | -1 085,57 |  |  |
| 33 | Прайс-лист | Ламинат | 4.5 [м2] | 97,68 |  | 97,68 | 439,56 |  |  | 439,56 |  |  |
| 34 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 52,18 | 45,17 | 7,01 1,20 |  | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 35 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.021 [100 м2] | 905,55 905,55 |  |  | 19,02 | 19,02 |  |  | 36,28 | 0,76 |
| 36 | 10-04-013-01 | Установка деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.021 [100 м2 проемов] | 48855,56 2009,16 | 640,20 55,70 | 46206,20 | 1 035,66 | 48,52 | 16,81 1,46 | 970,33 | 73,14 1,37 | 1,77 0,03 |
| 37 | 63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных НР=81%,СП=50% | 0.1295 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  | 33,01 | 33,01 |  |  | 10,40 | 1,35 |
| 38 | 15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.1295 [100 м2] | 2011,17 935,92 | 2,11 0,35 | 1073,14 | 278,69 | 139,38 | 0,34 0,06 | 138,97 | 33,63 0,01 | 5,01 |
| 39 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% | 0.02 [100 коробок] | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 104,35 | 90,33 | 14,02 2,40 |  | 179,30 3,97 | 3,59 0,08 |
| 40 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.028 [100 м2] | 905,55 905,55 |  |  | 25,36 | 25,36 |  |  | 36,28 | 1,02 |
| 41 | 10-04-013-01 | Установка деревянных дверных блоков НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.0555 [100 м2 проемов] | 48855,56 2009,16 | 640,20 55,70 | 46206,20 | 2 711,48 | 111,51 | 35,53 3,09 | 2 564,44 | 73,14 1,37 | 4,06 0,08 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 5 063,38 | 678,33 | 91,41 11,82 | 4 293,64 |  | 25,54 0,32 |
| Накладные расходы [Н43=84% по поз.20,22, Н43=129% * 0.9 по поз.21,23,28, Н43=105% * 0.9 по поз.24, Н43=86% по поз.34-35,39-40, Н43=124% * 0.9 по поз.36,41, Н43=81% по поз.37, Н43=110% * 0.9 по поз.38] |  |  |  |  |  |  | 692,79 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 5 756,17 | 678,33 | 91,41 11,82 | 4 293,64 |  | 25,54 0,32 |
| Сметная прибыль [Н49=68% по поз.20,22, Н49=75% * 0.85 по поз.21,23,28, Н49=70% * 0.85 по поз.24, Н49=62% по поз.34-35,39-40, Н49=63% * 0.85 по поз.36,41, Н49=50% по поз.37, Н49=55% * 0.85 по поз.38] |  |  |  |  |  |  | 393,26 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 6 149,43 | 678,33 | 91,41 11,82 | 4 293,64 |  | 25,54 0,32 |
| Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,86 |
| Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 690,15 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Сан. узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 52,18 | 45,17 | 7,01 1,20 |  | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 43 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.014 [100 м2] | 905,55 905,55 |  |  | 12,68 | 12,68 |  |  | 36,28 | 0,51 |
| 44 | 10-04-013-01 | Установка деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.014 [100 м2 проемов] | 48855,56 2009,16 | 640,20 55,70 | 46206,20 | 690,44 | 32,35 | 11,20 0,97 | 646,89 | 73,14 1,37 | 1,18 0,02 |
| 45 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР=81%,СП=50% | 0.12 [100 м2] | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 258,20 | 220,58 | 37,62 7,42 |  | 74,30 1,99 | 8,92 0,24 |
| 46 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток НР=84%,СП=68% | 0.048 [100 м2] | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 94,56 | 89,85 | 4,71 2,40 |  | 69,87 1,44 | 3,35 0,07 |
| 47 | 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.048 [100 м2] | 15141,14 3290,36 | 263,34 90,92 | 11587,44 | 753,63 | 181,63 | 15,80 5,46 | 556,20 | 119,78 2,66 | 6,61 0,13 |
| 48 | 15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.22 [100 м2] | 20334,26 6150,24 | 64,41 29,70 | 14119,61 | 4 680,03 | 1 556,01 | 17,71 8,17 | 3 106,31 | 213,18 0,86 | 53,93 0,19 |
| 49 | 08-02-002-05 | Демонтаж. Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м По тех.частям: К2=0.8*1.15, К3=0.8*1.25, К7=0.8*1.15, К8=0.8 НР=128% *0.9,СП=80% *0.85 | 0.012 [100 м2] | 4560,96 3857,49 | 703,47 167,11 |  | 51,03 | 42,59 | 8,44 2,01 |  | 143,99 4,11 | 1,59 0,04 |
| 50 | 08-02-002-05 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=128% *0.9,СП=80% *0.85 | 0.012 [100 м2] | 19515,37 3857,49 | 703,47 167,11 | 14954,41 | 243,23 | 53,23 | 10,55 2,51 | 179,45 | 143,99 4,11 | 1,99 0,05 |
| 51 | 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.08 [100 м] | 3837,14 705,40 | 8,59 | 3123,15 | 315,61 | 64,90 | 0,86 | 249,85 | 23,60 | 2,17 |
| 52 | 65-4-4 | Демонтаж ванн НР=78%,СП=50% | 0.01 [100 приборов] | 8028,55 7849,47 | 179,08 91,50 |  | 80,28 | 78,49 | 1,79 0,92 |  | 293,00 2,63 | 2,93 0,03 |
| 53 | 17-01-001-02 | Установка ванн купальных прямых стальных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.1 [10 компл] | 17722,65 654,48 | 163,77 18,39 | 16904,40 | 1 786,18 | 75,27 | 20,47 2,30 | 1 690,44 | 21,65 0,51 | 2,49 0,05 |
| 54 | 65-5-6 | Смена смесителей с душевой сеткой НР=108%,СП=60% | 0.01 [100 шт] | 41637,95 7603,62 | 20,04 | 34014,29 | 416,38 | 76,04 | 0,20 | 340,14 | 266,70 | 2,67 |
| 55 | 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин НР=78%,СП=50% | 0.01 [100 приборов] | 1392,03 1374,33 | 17,70 9,05 |  | 13,92 | 13,74 | 0,18 0,09 |  | 51,30 0,26 | 0,51 |
| 56 | 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.1 [10 компл] | 3061,30 654,48 | 41,35 4,52 | 2365,47 | 316,99 | 75,27 | 5,17 0,57 | 236,55 | 21,65 0,13 | 2,49 0,01 |
| 57 | 65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров НР=78%,СП=50% | 0.01 [100 приборов] | 1730,02 1710,27 | 19,75 10,09 |  | 17,30 | 17,10 | 0,20 0,10 |  | 63,84 0,29 | 0,64 |
| 58 | 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.1 [10 компл] | 6744,98 736,49 | 78,63 11,13 | 5929,86 | 687,52 | 84,70 | 9,83 1,39 | 592,99 | 24,64 0,32 | 2,83 0,03 |
| 59 | 65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм НР=78%,СП=50% | 0.005 [100 м] | 1838,91 1828,02 | 10,89 5,57 |  | 9,19 | 9,14 | 0,05 0,03 |  | 68,80 0,16 | 0,34 |
| 60 | 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм НР=78%,СП=50% | 0.025 [100 м] | 2288,21 2266,42 | 21,79 11,13 |  | 57,20 | 56,66 | 0,54 0,28 |  | 85,30 0,32 | 2,13 0,01 |
| 61 | Прайс-лист | Переход резиновый с ПП или с ПВХ на чугун 110х123 мм | 1 [шт] | 10,52 |  | 10,52 | 10,52 |  |  | 10,52 |  |  |
| 62 | Прайс-лист | Тройник прямой ПВХ, угол 90 градусов | 1 [шт] | 23,52 |  | 23,52 | 23,52 |  |  | 23,52 |  |  |
| 63 | Прайс-лист | Переход ПВХ 110/50 | 1 [шт] | 4,99 |  | 4,99 | 4,99 |  |  | 4,99 |  |  |
| 64 | Прайс-лист | Труба ПВХ d50 мм | 2 [м] | 9,87 |  | 9,87 | 19,74 |  |  | 19,74 |  |  |
| 65 | Прайс-лист | Тройник прямой 50/50 | 1 [шт] | 30,80 |  | 30,80 | 30,80 |  |  | 30,80 |  |  |
| 66 | Прайс-лист | Отвод прямой 50 | 1 [шт] | 2,64 |  | 2,64 | 2,64 |  |  | 2,64 |  |  |
|  | 65-6-20 | Смена полотенцесушителей НР=108%,СП=60% | 0.01 [100 приборов] | 12276,02 3982,85 | 44,36 7,31 | 8248,81 | 122,76 | 39,83 | 0,44 0,07 | 82,49 | 139,70 0,21 | 1,40 |
| 68 | 310-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | 1.2 [т] | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 83,65 | 15,67 | 67,98 |  | 0,58 | 0,70 |
| 69 | 310-4009-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 5т, 1 класс дорог, расстояние перевозки 9 км; нормативное время пробега 1,161; класс груза 1 | 1.2 [т] | 39,23 | 39,23 |  | 47,08 |  | 47,08 |  |  |  |
| 70 | Калькуляция | Утилизация мусора | 1 [м3] | 60,41 |  | 60,41 | 60,41 |  |  | 60,41 |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 10 942,66 | 2 840,90 | 267,83 35,89 | 7 833,93 |  | 101,17 0,91 |
| Накладные расходы [Н43=86% по поз.42-43, Н43=124% * 0.9 по поз.44, Н43=81% по поз.45, Н43=84% по поз.46, Н43=129% * 0.9 по поз.47,51, Н43=110% * 0.9 по поз.48, Н43=128% * 0.9 по поз.49-50, Н43=78% по поз.52,55,57,59-60, Н43=134% * 0.9 по поз.53,56,58, Н43 |  |  |  |  |  |  | 2 859,22 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 13 801,88 | 2 840,90 | 267,83 35,89 | 7 833,93 |  | 101,17 0,91 |
| Сметная прибыль [Н49=62% по поз.42-43, Н49=63% * 0.85 по поз.44, Н49=50% по поз.45,52,55,57,59-60, Н49=68% по поз.46,49-50, Н49=75% * 0.85 по поз.47,51, Н49=55% * 0.85 по поз.48, Н49=83% * 0.85 по поз.53,56,58, Н49=60% по поз.54,67] |  |  |  |  |  |  | 1 523,89 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 15 325,77 | 2 840,90 | 267,83 35,89 | 7 833,93 |  | 101,17 0,91 |
| Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,08 |
| Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 2 876,79 |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 23 525,51 | 5 712,16 | 450,08 69,43 | 17 363,27 |  | 204,53 1,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5 753,14 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3 023,89 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 32 302,54 | 5 712,16 | 450,08 69,43 | 17 363,27 |  | 204,53 1,77 |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 29 052,01 | 5 476,92 | 414,61 65,17 | 14 843,29 |  | 196,72 1,68 |
| В том числе, санитарнотехнические работы |  |  |  |  |  |  | 3 250,53 | 235,24 | 35,47 4,26 | 2 519,98 |  | 7,81 0,09 |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,30 |
| Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 5 781,59 |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №23 по ул. Декабристов,10 в городе Югорске.

г. Югорск                                                             		                                    « ____»_________2012 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1.     Муниципальный заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту квартиры №23 по ул. Декабристов,10 в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и технического задания документации об аукционе;

- сдать результат работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ:  Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул.Декабристов,10 кв.23.

1.3. Контракт заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом № _____ от _______________.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ  включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком  справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.7. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе капитального ремонта и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

Начало выполнения работ:  с даты заключения  муниципального контракта;

окончание работ:  до 20 октября 2012 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика, подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога) в соответствие с (Приложение 1).

4.2. В течение двух недель, с даты заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место письменно информировать об этом Муниципального заказчика и контролирующие службы.

4.4. Поставить на объект  предусмотренные сметной документацией все необходимые для проведения работ материалы, оборудования, изделия, конструкции и комплектующие изделия, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение, обеспечивая непрерывный производственный процесс и завершение работ в установленные контрактом сроки.

4.5. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ  материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их качество. Копии сертификатов, технических паспортов и иные необходимые документы, должны быть предоставлены Муниципальному заказчику при приемке выполненных работ.

4.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений требований СНиП,  технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.7. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению работ по локальным сметным расчетам  не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.8. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок завершения работ.

4.10. Оплатить за свой счет ущерб, нанесенный по его вине при выполнении  работ третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, находящемуся на территории объекта.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения.

4.12. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, требованиям действующего законодательства РФ. В установленные сроки завершить работы и сдать результат работ Муниципальному заказчику.

4.13. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.17. Исполнять полученные в ходе работ указания Муниципального заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта.

4.18. Безвозмездно произвести исправление работ ненадлежащего качества в пятидневный срок с даты получения письменного требования Муниципального заказчика.

4.19. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Права Подрядчика:

4.20. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.21. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.4. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.5. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.7. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.8. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.9.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.10. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.11.Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего Контракта.

5.12.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.6. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

5.13. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.14. Выдать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и внести соответствующую запись в журнал производства работ в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2. По факту приемки работ, на основании подписанных Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

6.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и условиями настоящего контракта.  Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте и (или) сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.4. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.5. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.6. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

6.7.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.8. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.9. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению ремонтных работ. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев после подписания справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3.По контракту Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению Работ на Объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

9.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

10 . Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- образец расчета стоимости работ (Приложение №1).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________/_____         _ ______/

11.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании ____________________________________

______________________________________/_______            ____/

должность                                                                              ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

Образец расчета стоимости работ

на выполнение работ по капитальному ремонту квартиры №23 по ул. Декабристов,10 в городе Югорске.

| Итого стоимость работ в ценах 2001г. |  |
| --- | --- |
| Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены |  |
| НДС 18% (при наличии) |  |
| ВСЕГО |  |

Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

| Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-33 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение №1 к приказу от 03.07.2012 г . №60 Региональной службы по тарифам автономного округа «Индексы к полной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренных сметно-нормативной базой 2001 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт квартиры по ул. Декабристов 10 кв. №23 в г. Югорске |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах с НДС |  |  | 125,000 | тыс.руб. |
| Основание: дефектный акт |  |  |  |  |  |  |  | Норм. трудоемкость |  |  | 206,30 | чел/час |
| Составлена в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  |  | Сметная зар. плата |  |  | 5,782 | тыс.руб. |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Кухня |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР=81%,СП=50% | 0.06 [100 м2] | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 129,10 | 110,29 | 18,81 3,71 |  | 74,30 1,99 | 4,46 0,12 |
| 2 | 63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных НР=81%,СП=50% | 0.06 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  | 15,29 | 15,29 |  |  | 10,40 | 0,62 |
| 3 | 15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.238 [100 м2] | 20334,26 6150,24 | 64,41 29,70 | 14119,61 | 5 062,95 | 1 683,32 | 19,16 8,84 | 3 360,47 | 213,18 0,86 | 58,35 0,20 |
| 4 | 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР=84%,СП=68% | 0.0855 [100 м2] | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 24,63 | 23,87 | 0,76 0,39 |  | 11,39 0,13 | 0,97 0,01 |
| 5 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.0855 [100 м2] | 2844,71 986,17 | 93,73 44,18 | 1764,81 | 257,88 | 96,97 | 10,02 4,72 | 150,89 | 39,51 1,27 | 3,88 0,11 |
| 6 | 26-01-055-02 | Устройство подложки под ламинат - Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.9,СП=70% *0.85 | 0.0855 [100 м2] | 2482,87 394,47 | 35,79 | 2052,61 | 218,12 | 38,79 | 3,83 | 175,50 | 14,36 | 1,41 |
| 7 | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | -0.63467 [кг] | 145,60 |  | 145,60 | -92,41 |  |  | -92,41 |  |  |
| 8 | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | -9.8325 [м2] | 8,45 |  | 8,45 | -83,08 |  |  | -83,08 |  |  |
| 9 | Прайс-лист | Вспененный полиэтилен СМ=12/1,18/3,279371=3,1 | 8.55 [м2] | 3,10 |  | 3,10 | 26,51 |  |  | 26,51 |  |  |
| 10 | 11-01-034-01 | Устройство покрытия пола из ламината - Устройство покрытий из досок паркетных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.0855 [100 м2] | 25570,18 1039,86 | 156,29 16,35 | 24374,03 | 2 202,92 | 102,24 | 16,70 1,75 | 2 083,98 | 35,19 0,47 | 3,46 0,04 |
| 11 | 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | -0.00118 [т] | 9407,26 |  | 9407,26 | -11,10 |  |  | -11,10 |  |  |
| 12 | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | -0.00171 [т] | 4056,19 |  | 4056,19 | -6,94 |  |  | -6,94 |  |  |
| 13 | 101-0631 | Опилки древесные | -0.0855 [м3] | 38,76 |  | 38,76 | -3,31 |  |  | -3,31 |  |  |
| 14 | 203-0551 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | -8.892 [м2] | 231,96 |  | 231,96 | -2 062,59 |  |  | -2 062,59 |  |  |
| 15 | Прайс-лист | Ламинат СМ=378/1,18/3,279371=97,68 | 8.55 [м2] | 97,68 |  | 97,68 | 835,16 |  |  | 835,16 |  |  |
| 16 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 52,18 | 45,17 | 7,01 1,20 |  | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 17 | 10-04-013-01 | Установка деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.016 [100 м2 проемов] | 48855,56 2009,16 | 640,20 55,70 | 46206,20 | 789,07 | 36,97 | 12,80 1,11 | 739,30 | 73,14 1,37 | 1,35 0,02 |
| 18 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР=84%,СП=68% | 0.122 [100 м] | 92,40 92,40 |  |  | 11,27 | 11,27 |  |  | 3,77 | 0,46 |
| 19 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.122 [100 м] | 1227,19 204,94 | 11,45 | 1010,80 | 153,82 | 28,75 | 1,75 | 123,32 | 7,65 | 1,07 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 7 519,47 | 2 192,93 | 90,84 21,72 | 5 235,70 |  | 77,82 0,54 |
| Накладные расходы [Н43=81% по поз.1-2, Н43=110% * 0.9 по поз.3, Н43=84% по поз.4,18, Н43=129% * 0.9 по поз.5,10,19, Н43=105% * 0.9 по поз.6, Н43=86% по поз.16, Н43=124% * 0.9 по поз.17] |  |  |  |  |  |  | 2 201,13 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 9 720,60 | 2 192,93 | 90,84 21,72 | 5 235,70 |  | 77,82 0,54 |
| Сметная прибыль [Н49=50% по поз.1-2, Н49=55% * 0.85 по поз.3, Н49=68% по поз.4,18, Н49=75% * 0.85 по поз.5,10,19, Н49=70% * 0.85 по поз.6, Н49=62% по поз.16, Н49=63% * 0.85 по поз.17] |  |  |  |  |  |  | 1 106,74 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 10 827,34 | 2 192,93 | 90,84 21,72 | 5 235,70 |  | 77,82 0,54 |
| Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78,36 |
| Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 2 214,65 |  |  |  |  |
| Раздел 2. Прихожая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 57-3-1 | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов НР=84%,СП=68% | 0.086 [100 м] | 92,40 92,40 |  |  | 7,95 | 7,95 |  |  | 3,77 | 0,32 |
| 21 | 11-01-039-01 | Устройство плинтусов деревянных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.086 [100 м] | 1227,19 204,94 | 11,45 | 1010,80 | 108,43 | 20,27 | 1,23 | 86,93 | 7,65 | 0,76 |
| 22 | 57-2-1 | Разборка покрытий полов из линолеума и релина НР=84%,СП=68% | 0.045 [100 м2] | 288,02 279,17 | 8,85 4,52 |  | 12,96 | 12,56 | 0,40 0,20 |  | 11,39 0,13 | 0,51 0,01 |
| 23 | 11-01-011-01 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.045 [100 м2] | 2844,71 986,17 | 93,73 44,18 | 1764,81 | 135,72 | 51,03 | 5,27 2,49 | 79,42 | 39,51 1,27 | 2,04 0,06 |
| 24 | 26-01-055-02 | Устройство подложки под ламинат - Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов) По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=105% *0.9,СП=70% *0.85 | 0.045 [100 м2] | 2482,87 394,47 | 35,79 | 2052,61 | 114,79 | 20,41 | 2,01 | 92,37 | 14,36 | 0,74 |
| 25 | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | -0.33404 [кг] | 145,60 |  | 145,60 | -48,64 |  |  | -48,64 |  |  |
| 26 | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | -5.175 [м2] | 8,45 |  | 8,45 | -43,73 |  |  | -43,73 |  |  |
| 27 | Прайс-лист | Вспененный полиэтилен СМ=12/1,18/3,279371=3,1 | 4.5 [м2] | 3,10 |  | 3,10 | 13,95 |  |  | 13,95 |  |  |
| 28 | 11-01-034-01 | Устройство покрытия пола из ламината - Устройство покрытий из досок паркетных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.045 [100 м2] | 25570,18 1039,86 | 156,29 16,35 | 24374,03 | 1 159,43 | 53,81 | 8,79 0,92 | 1 096,83 | 35,19 0,47 | 1,82 0,02 |
| 29 | 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8х50 мм | -0.00062 [т] | 9407,26 |  | 9407,26 | -5,83 |  |  | -5,83 |  |  |
| 30 | 101-0596 | Мастика битумно-кукерсольная холодная | -0.0009 [т] | 4056,19 |  | 4056,19 | -3,65 |  |  | -3,65 |  |  |
| 31 | 101-0631 | Опилки древесные | -0.045 [м3] | 38,76 |  | 38,76 | -1,74 |  |  | -1,74 |  |  |
| 32 | 203-0551 | Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы | -4.68 [м2] | 231,96 |  | 231,96 | -1 085,57 |  |  | -1 085,57 |  |  |
| 33 | Прайс-лист | Ламинат СМ=378/1,18/3,279371=97,68 | 4.5 [м2] | 97,68 |  | 97,68 | 439,56 |  |  | 439,56 |  |  |
| 34 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 52,18 | 45,17 | 7,01 1,20 |  | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 35 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.021 [100 м2] | 905,55 905,55 |  |  | 19,02 | 19,02 |  |  | 36,28 | 0,76 |
| 36 | 10-04-013-01 | Установка деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.021 [100 м2 проемов] | 48855,56 2009,16 | 640,20 55,70 | 46206,20 | 1 035,66 | 48,52 | 16,81 1,46 | 970,33 | 73,14 1,37 | 1,77 0,03 |
| 37 | 63-5-1 | Снятие обоев простых и улучшенных НР=81%,СП=50% | 0.1295 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  | 33,01 | 33,01 |  |  | 10,40 | 1,35 |
| 38 | 15-06-001-01 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону простыми и средней плотности По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.1295 [100 м2] | 2011,17 935,92 | 2,11 0,35 | 1073,14 | 278,69 | 139,38 | 0,34 0,06 | 138,97 | 33,63 0,01 | 5,01 |
| 39 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% | 0.02 [100 коробок] | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 104,35 | 90,33 | 14,02 2,40 |  | 179,30 3,97 | 3,59 0,08 |
| 40 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.028 [100 м2] | 905,55 905,55 |  |  | 25,36 | 25,36 |  |  | 36,28 | 1,02 |
| 41 | 10-04-013-01 | Установка деревянных дверных блоков НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.0555 [100 м2 проемов] | 48855,56 2009,16 | 640,20 55,70 | 46206,20 | 2 711,48 | 111,51 | 35,53 3,09 | 2 564,44 | 73,14 1,37 | 4,06 0,08 |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 5 063,38 | 678,33 | 91,41 11,82 | 4 293,64 |  | 25,54 0,32 |
| Накладные расходы [Н43=84% по поз.20,22, Н43=129% * 0.9 по поз.21,23,28, Н43=105% * 0.9 по поз.24, Н43=86% по поз.34-35,39-40, Н43=124% * 0.9 по поз.36,41, Н43=81% по поз.37, Н43=110% * 0.9 по поз.38] |  |  |  |  |  |  | 692,79 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 5 756,17 | 678,33 | 91,41 11,82 | 4 293,64 |  | 25,54 0,32 |
| Сметная прибыль [Н49=68% по поз.20,22, Н49=75% * 0.85 по поз.21,23,28, Н49=70% * 0.85 по поз.24, Н49=62% по поз.34-35,39-40, Н49=63% * 0.85 по поз.36,41, Н49=50% по поз.37, Н49=55% * 0.85 по поз.38] |  |  |  |  |  |  | 393,26 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 6 149,43 | 678,33 | 91,41 11,82 | 4 293,64 |  | 25,54 0,32 |
| Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,86 |
| Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 690,15 |  |  |  |  |
| Раздел 3. Сан. узел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 5217,63 4516,57 | 701,06 120,17 |  | 52,18 | 45,17 | 7,01 1,20 |  | 179,30 3,97 | 1,79 0,04 |
| 43 | 56-10-1 | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.014 [100 м2] | 905,55 905,55 |  |  | 12,68 | 12,68 |  |  | 36,28 | 0,51 |
| 44 | 10-04-013-01 | Установка деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.014 [100 м2 проемов] | 48855,56 2009,16 | 640,20 55,70 | 46206,20 | 690,44 | 32,35 | 11,20 0,97 | 646,89 | 73,14 1,37 | 1,18 0,02 |
| 45 | 63-7-5 | Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток НР=81%,СП=50% | 0.12 [100 м2] | 2151,64 1838,18 | 313,46 61,81 |  | 258,20 | 220,58 | 37,62 7,42 |  | 74,30 1,99 | 8,92 0,24 |
| 46 | 57-2-3 | Разборка покрытий полов из керамических плиток НР=84%,СП=68% | 0.048 [100 м2] | 1969,87 1871,82 | 98,05 50,10 |  | 94,56 | 89,85 | 4,71 2,40 |  | 69,87 1,44 | 3,35 0,07 |
| 47 | 11-01-027-02 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов многоцветных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.048 [100 м2] | 15141,14 3290,36 | 263,34 90,92 | 11587,44 | 753,63 | 181,63 | 15,80 5,46 | 556,20 | 119,78 2,66 | 6,61 0,13 |
| 48 | 15-01-020-01 | Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.22 [100 м2] | 20334,26 6150,24 | 64,41 29,70 | 14119,61 | 4 680,03 | 1 556,01 | 17,71 8,17 | 3 106,31 | 213,18 0,86 | 53,93 0,19 |
| 49 | 08-02-002-05 | Демонтаж. Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м По тех.частям: К2=0.8*1.15, К3=0.8*1.25, К7=0.8*1.15, К8=0.8 НР=128% *0.9,СП=80% *0.85 | 0.012 [100 м2] | 4560,96 3857,49 | 703,47 167,11 |  | 51,03 | 42,59 | 8,44 2,01 |  | 143,99 4,11 | 1,59 0,04 |
| 50 | 08-02-002-05 | Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=128% *0.9,СП=80% *0.85 | 0.012 [100 м2] | 19515,37 3857,49 | 703,47 167,11 | 14954,41 | 243,23 | 53,23 | 10,55 2,51 | 179,45 | 143,99 4,11 | 1,99 0,05 |
| 51 | 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.08 [100 м] | 3837,14 705,40 | 8,59 | 3123,15 | 315,61 | 64,90 | 0,86 | 249,85 | 23,60 | 2,17 |
| 52 | 65-4-4 | Демонтаж ванн НР=78%,СП=50% | 0.01 [100 приборов] | 8028,55 7849,47 | 179,08 91,50 |  | 80,28 | 78,49 | 1,79 0,92 |  | 293,00 2,63 | 2,93 0,03 |
| 53 | 17-01-001-02 | Установка ванн купальных прямых стальных По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.1 [10 компл] | 17722,65 654,48 | 163,77 18,39 | 16904,40 | 1 786,18 | 75,27 | 20,47 2,30 | 1 690,44 | 21,65 0,51 | 2,49 0,05 |
| 54 | 65-5-6 | Смена смесителей с душевой сеткой НР=108%,СП=60% | 0.01 [100 шт] | 41637,95 7603,62 | 20,04 | 34014,29 | 416,38 | 76,04 | 0,20 | 340,14 | 266,70 | 2,67 |
| 55 | 65-4-1 | Демонтаж умывальников и раковин НР=78%,СП=50% | 0.01 [100 приборов] | 1392,03 1374,33 | 17,70 9,05 |  | 13,92 | 13,74 | 0,18 0,09 |  | 51,30 0,26 | 0,51 |
| 56 | 17-01-001-14 | Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.1 [10 компл] | 3061,30 654,48 | 41,35 4,52 | 2365,47 | 316,99 | 75,27 | 5,17 0,57 | 236,55 | 21,65 0,13 | 2,49 0,01 |
| 57 | 65-4-2 | Демонтаж унитазов и писсуаров НР=78%,СП=50% | 0.01 [100 приборов] | 1730,02 1710,27 | 19,75 10,09 |  | 17,30 | 17,10 | 0,20 0,10 |  | 63,84 0,29 | 0,64 |
| 58 | 17-01-003-01 | Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=134% *0.9,СП=83% *0.85 | 0.1 [10 компл] | 6744,98 736,49 | 78,63 11,13 | 5929,86 | 687,52 | 84,70 | 9,83 1,39 | 592,99 | 24,64 0,32 | 2,83 0,03 |
| 59 | 65-2-1 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм НР=78%,СП=50% | 0.005 [100 м] | 1838,91 1828,02 | 10,89 5,57 |  | 9,19 | 9,14 | 0,05 0,03 |  | 68,80 0,16 | 0,34 |
| 60 | 65-2-2 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм НР=78%,СП=50% | 0.025 [100 м] | 2288,21 2266,42 | 21,79 11,13 |  | 57,20 | 56,66 | 0,54 0,28 |  | 85,30 0,32 | 2,13 0,01 |
| 61 | Прайс-лист | Переход резиновый с ПП или с ПВХ на чугун 110х123 мм СМ=40,7/1,18/3,279371=10,52 | 1 [шт] | 10,52 |  | 10,52 | 10,52 |  |  | 10,52 |  |  |
| 62 | Прайс-лист | Тройник прямой ПВХ, угол 90 градусов СМ=91/1,18/3,279371=23,52 | 1 [шт] | 23,52 |  | 23,52 | 23,52 |  |  | 23,52 |  |  |
| 63 | Прайс-лист | Переход ПВХ 110/50 СМ=19.32/1.18/3,279371=4,99 | 1 [шт] | 4,99 |  | 4,99 | 4,99 |  |  | 4,99 |  |  |
| 64 | Прайс-лист | Труба ПВХ d50 мм СМ=38.20/1.18/3,279371=9,87 | 2 [м] | 9,87 |  | 9,87 | 19,74 |  |  | 19,74 |  |  |
| 65 | Прайс-лист | Тройник прямой 50/50 СМ=119,20/1,18/3,279371=30,8 | 1 [шт] | 30,80 |  | 30,80 | 30,80 |  |  | 30,80 |  |  |
| 66 | Прайс-лист | Отвод прямой 50 СМ=10,22/1,18/3,279371=2,64 | 1 [шт] | 2,64 |  | 2,64 | 2,64 |  |  | 2,64 |  |  |
|  | 65-6-20 | Смена полотенцесушителей НР=108%,СП=60% | 0.01 [100 приборов] | 12276,02 3982,85 | 44,36 7,31 | 8248,81 | 122,76 | 39,83 | 0,44 0,07 | 82,49 | 139,70 0,21 | 1,40 |
| 68 | 310-01-146-1 | Погрузка. Мусор строительный с погрузкой вручную | 1.2 [т] | 69,71 13,06 | 56,65 |  | 83,65 | 15,67 | 67,98 |  | 0,58 | 0,70 |
| 69 | 310-4009-1 | Перевозка грузов бортовым автомобилем, грузоподъемностью 5т, 1 класс дорог, расстояние перевозки 9 км; нормативное время пробега 1,161; класс груза 1 | 1.2 [т] | 39,23 | 39,23 |  | 47,08 |  | 47,08 |  |  |  |
| 70 | Калькуляция | Утилизация мусора СМ=198,1/3,279371=60,41 | 1 [м3] | 60,41 |  | 60,41 | 60,41 |  |  | 60,41 |  |  |
| Итого по разделу |  |  |  |  |  |  | 10 942,66 | 2 840,90 | 267,83 35,89 | 7 833,93 |  | 101,17 0,91 |
| Накладные расходы [Н43=86% по поз.42-43, Н43=124% * 0.9 по поз.44, Н43=81% по поз.45, Н43=84% по поз.46, Н43=129% * 0.9 по поз.47,51, Н43=110% * 0.9 по поз.48, Н43=128% * 0.9 по поз.49-50, Н43=78% по поз.52,55,57,59-60, Н43=134% * 0.9 по поз.53,56,58, Н43 |  |  |  |  |  |  | 2 859,22 |  |  |  |  |  |
| Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  |  | 13 801,88 | 2 840,90 | 267,83 35,89 | 7 833,93 |  | 101,17 0,91 |
| Сметная прибыль [Н49=62% по поз.42-43, Н49=63% * 0.85 по поз.44, Н49=50% по поз.45,52,55,57,59-60, Н49=68% по поз.46,49-50, Н49=75% * 0.85 по поз.47,51, Н49=55% * 0.85 по поз.48, Н49=83% * 0.85 по поз.53,56,58, Н49=60% по поз.54,67] |  |  |  |  |  |  | 1 523,89 |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу |  |  |  |  |  |  | 15 325,77 | 2 840,90 | 267,83 35,89 | 7 833,93 |  | 101,17 0,91 |
| Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,08 |
| Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  |  | 2 876,79 |  |  |  |  |
| Итого в ценах 2001 г. |  |  |  |  |  |  | 23 525,51 | 5 712,16 | 450,08 69,43 | 17 363,27 |  | 204,53 1,77 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 5 753,14 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 3 023,89 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 32 302,54 | 5 712,16 | 450,08 69,43 | 17 363,27 |  | 204,53 1,77 |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 29 052,01 | 5 476,92 | 414,61 65,17 | 14 843,29 |  | 196,72 1,68 |
| В том числе, санитарнотехнические работы |  |  |  |  |  |  | 3 250,53 | 235,24 | 35,47 4,26 | 2 519,98 |  | 7,81 0,09 |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,30 |
| Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 5 781,59 |  |  |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены к=3,279371 |  |  |  |  |  |  | 105932,01 |  |  |  |  |  |
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 19067,76 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 124999,78 |  |  |  |  |  |