АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

## ДЕПАРТАМЕНТ

## МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

## И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

628260,  Российская Федерация,                                                                             	 ИНН/КПП 8622011490/862201001

Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                                			 ОГРН 1058600313914 ОКПО 78217373

город Югорск, ул. Ленина, 41

e-mail:  dmsig@yugorsk.ru

adm@ugorsk.ru

факс:    (34675)  500-10

от  «26» августа 2010                                                                                                                 № 01/1433

# Извещение о проведении запроса котировок

# среди субъектов малого предпринимательства

Уважаемые господа!

Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска приглашает принять участие в размещении муниципального заказа у субъектов малого предпринимательства способом запроса котировок на выполнение работ для муниципальных нужд города Югорска.

- Предмет муниципального контракта: выполнение работ по разработке проекта планировки индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая города Югорска.

| - № п/п | - Наименование работ | - Ед. изм. | - Объем |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 стадия | - Основная (утверждаемая) часть | - га | - 7 |
| - 2 стадия | - Материалы по обоснованию (согласовываемый этап) | - га | - 7 |

Задание на проектирование – Приложение 1

Максимальная  цена муниципального  контракта: 200 000 (двести тысяч) рублей.

В цену работ должны быть включены расходы на получение справок, заключений и экспертиз, перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2010 год.

Место выполнения работ определяется подрядчиком самостоятельно.

Место сдачи проекта ул.40 лет Победы,11, каб.307, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область.

Срок и условия оплаты работ: оплата работ производится в течение десяти дней с момента подписания акта сдачи  - приемки выполненных работ.

Сроки и условия выполнения  работ: Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование (приложение 1) в течение 90 дней с момента подписания муниципального контракта.

В случае Вашего согласия принять участие в запросе котировок, прошу направить котировочную заявку   (Форма 1)  по адресу: 628260, Администрация города Югорска, управление экономической политики, ул.40 лет Победы,11, каб.309, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область. Е-mail: omz@ugorsk.ru.

Срок подачи котировочных заявок: прием котировочных заявок осуществляется в рабочие дни с 9.00 часов по местному времени « 28 »  августа  2010 г. до 10.00 часов по местному времени «14 » сентября   2010 г.

Требования к участникам размещения заказа:

1.Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства Российской Федерации», в соответствии с которым к субъектам малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц потребительские кооперативы  и коммерческие организации (за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские) хозяйства, соответствующие следующим условиям:

1) для юридических лиц – суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не должна превышать 25% (данное ограничение не распространяется на хозяйственные общества, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального образования);

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать следующего предельного значения средней численности работников для субъектов малого предпринимательства – 100 человек включительно;

3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Правительством Российской Федерации для субъектов малого предпринимательства – 400 млн.рублей.

2. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа.

Любой участник размещения заказа  вправе подать только одну котировочную заявку, внесение изменений в которую не допускается.

Проведение переговоров между заказчиком и участником размещения заказа в отношении поданной им котировочной заявки не допускается.

Котировочная заявка, поданная в письменной форме, должна быть подписана руководителем и скреплена соответствующей печатью в случае ее наличия. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, парафированных лицами, подписавшими котировочную заявку. Факсимильная копия котировочной заявки к рассмотрению не принимается. Котировочная заявка, поданная в форме электронного документа, должна быть с электронно-цифровой подписью, удостоверенной удостоверяющим центром, внесенным в единый государственный реестр в соответствии со ст. 10 Федерального закона «Об электронной цифровой подписи» от 10.01.2002 № 1-ФЗ.

Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, не рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам размещения заказа, подавшим такие заявки.

Котировочные заявки  не рассматриваются и отклоняются, если они не соответствуют требованиям, установленным в настоящем  запросе котировок, или предложенная в котировочных заявках цена работ, услуг превышает максимальную цену, указанную в настоящем запросе котировок.

Заказчик имеет право отказаться от проведения запроса котировок до истечения срока, установленного в запросе котировок для подачи котировочных заявок, в соответствии со ст.436 Гражданского кодекса Российской Федерации. Заказчик не несет ответственности перед участником размещения заказа за отказ от проведения запроса котировок.

Срок подписания победителем муниципального контракта:

Победитель в проведении запроса котировок должен предоставить заказчику подписанные со своей стороны два экземпляра муниципального контракта в срок не позднее семи календарных дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

Муниципальный контракт с победителем в проведении запроса котировок будет подписан не ранее семи дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее, чем через 20 дней со дня подписания указанного протокола.

Уведомляю Вас, что направление заказчиком запроса котировок и представление поставщиков котировочной заявки не накладывает на стороны никаких обязательств.

- Контактные лица заказчика: Каушкина Ирина Константиновна – начальник управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска - ул.40 лет Победы,11, каб.308, тел. 50015;  Некрасова Анна Константиновна – заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска - ул.40 лет Победы,11, каб.115, тел. 50016.

Руководитель заказчика

Директор департамента                                                                                              С.Д. Голин

МП

Приложение 1

к извещению о проведении

запроса котировок

Задание на проектирование

объект:  «проект планировки индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая города Югорска»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Наименование объекта | Проект планировки индивидуальной жилой застройки |
| 2. Местоположение | Ханты-Мансийский автономный округ, город Югорск, в районе улицы Полевая. |
| 3. Основание для проектирования | 1. Постановление администрации города Югорска от 14.07.2010 №1265 «О принятии решения о подготовке проекта планировки индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая города Югорска»; 2. Генеральный план города Югорска, утвержденный решением Думы города Югорска от 27.02.2007 №11; 3. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы города Югорска от 27.11.2007 №98; 4. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные приказом Департамента строительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 №31-НП. |
| 4. Заказчик | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 5. Проектная организация | Определяется запросом котировок среди субъектов малого предпринимательства |
| 6. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 7. Вид строительства | Новое строительство |
| 8. Стадийность проектирования | 1 стадия: основная часть (утверждаемый этап); 2 стадия: материалы по обоснованию (согласовываемый этап); Проект предварительно согласовать в управлении архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. |
| 9. Условия строительства | Климатический район – 1Д; Ветровой район - Ш; Снеговой район - IV; Расч. температура наружного воздуха –41С0; Зона влажности - нормальная; Глубина промерзания – 2,5 - 2,8 м; |
| 10. Основные технико – экономические показатели | 1. Территория 1.1. Площадь проектируемой территории – 7 га; В том числе территории: - жилых зон (кварталы индивидуальной жилой застройки); - территории общего пользования (зона инженерной и транспортной инфраструктур); Из них: - зеленые насаждения общего пользования; - улицы, дороги, проезды, тротуары; - прочие территории общего пользования. 2. Жилищный фонд: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. |
| 11. Требования к архитектурно – планировочному решению | Специальные требования к жилой застройке: - предусмотреть застройку микрорайона индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками размером не менее 1200 м2; - рекомендуемая основная этажность – до 3 этажей; - предусмотреть надворные постройки и гаражи для легковых автомобилей (возможно размещение гаражей встроенных в подвальных и цокольных этажах жилых домов); - предусмотреть хозяйственные проезды шириной 6 метров между участками по задней меже. - учреждения и предприятия обслуживания запроектировать в соответствии с действующими нормативными требованиями; - предусмотреть места временной парковки автомобилей («гостевого» типа). Проектирование вести согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, утвержденных приказом Департамента строительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 №31-НП. |
| 12. Требования к благоустройству территории | - предусмотреть благоустройство по каждому из кварталов, согласно нормативных требований; - показать обустройство территории, пешеходную и транспортную структуры, зеленые насаждения. |
| 13. Требования к инженерным сетям и транспорту | - транспортную схему решить в соответствии с генеральным планом города; Согласно СНиП 2.05.02-85(с изм. 2003) «Автомобильные дороги», норм противопожарной безопасности, с учетом действующего законодательства Российской Федерации. - схему инженерных сетей разработать в соответствии с выданными техническими условиями инженерных служб и инженерно-геодезическими изысканиями; - инженерные сети разделить на внутри и вне площадочные, определить места подключения к внешним коммуникациям. Согласно СНиП 3.05-04-85(1990), 111-10-75(2000), с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, утвержденных приказом Департамента строительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 №31-НП. |
| 14. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | согласно СНиП 35-01-2001, СП 35-102-2001 |
| 15. Разработка природоохранных мер и других мероприятий | Согласно пункта 5 инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, утвержденной приказом Минприроды России от 29.12.1995 №539, ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. |
| 16. Количество экземпляров документации | Проектно-сметная документация передается Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1экземпляр на электронном носителе. |
| 17. Срок проектирования | 90 дней с момента подписания муниципального контракта. |
| 18. Состав проектной документации | Основная (утверждаемая) часть: 1) чертежи планировки территории, на которых отображаются: -красные линии; - линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур; -границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 2) Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках планируемого развития системы социального транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. Материалы по обоснованию (обосновывающая часть): 1) схема расположения элемента планировочной структуры; 2) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 3) схема организации улично – дорожной сети и схема движения транспорта; 4) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 5) схема границ зон с особыми условиями использования территорий; 6) схема размещения инженерных сетей и сооружений; 7) разбивочный чертеж красных линий; 8) проект межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 9) объектов культурного наследия на данной территории не имеется. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства Ханты – Мансийского АО – Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты – Мансийского округа Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа». |

Форма 1

В единую комиссию

по размещению заказов

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

Дата ________

Уважаемые господа!

Изучив  запрос котировок от  «26» августа 2010 года № 01/1433, получение которого настоящим удостоверяется, мы,

_____________________________________________________________________________ (указывается сведения об участнике размещения заказа: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)

предлагаем   выполнить работу (оказать услугу) в полном соответствии с условиями запроса котировок.

О себе сообщаем:

- место нахождения (для юридического лица):____________________________________

- место жительства (для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя):_______________________________________

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ________________________

- банковские реквизиты:___________________________

-  номер контактного телефона: __________________.

Данной заявкой мы выражаем своё согласие исполнить условия контракта, указанные в извещении о проведении запроса котировок  от «26» августа 2010 г. № 01/1433  с ценой контракта ______________________рублей.

В цену работ включены расходы на получение справок, заключений и экспертиз, перевозку, страхование, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС (в случае если участник размещения заказа не является плательщиком НДС, то необходимо указать «без НДС»).

Настоящим подтверждаем, что в соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007  № 209-ФЗ мы являемся субъектом малого предпринимательства:

- средняя численность работников за предшествующий календарный год не превысила ста человек включительно;

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за предшествующий календарный год не превысила 400 млн.руб.;

- суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не превышает двадцать пять процентов (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого предпринимательства, не превышает двадцать пять процентов (для юридических лиц).

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства: _______________

__________________________       ______________             __________________________

Должность                                                                  подпись                                                           (Ф.И.О.)

М.П.

Подписывает руководитель участника – юридического лица (индивидуальный предприниматель, иное физическое лицо, представитель участника, действующий на основании доверенности).

Указывается должность, фамилия, имя, отчество; подпись заверяется печатью в случае ее наличия.

Проект

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _______

г. Югорск                                                                                        «____»____________2010

Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице директора департамента муниципальной собственности и градостроительства Голина Сергея Дмитриевича, действующего на основании положения о департаменте, с одной стороны и

_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить в соответствии с условиями настоящего Контракта и своевременно сдать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующие работы:

- разработка проекта планировки индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая города Югорска, Тюменской области.

2. УСЛОВИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

2.1. Работы выполняются Подрядчиком в соответствии с Заданием на проектирование, являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта (приложение 1), согласованным с Подрядчиком требованиями действующего на момент заключения Контракта законодательства Российской Федерации.

2.2. Изменение Заказчиком в процессе выполнения работ требований, предусмотренных настоящим муниципальным Контрактом, оформляются дополнительным соглашением Сторон.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ в течение  90 дней с момента подписания контракта.

3.2. Несвоевременное предоставление Заказчиком необходимых исходных данных для выполнения работ по Контракту дает право Подрядчику корректировать сроки выполнения работ.

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ

4.1. Стоимость работ по настоящему Контракту составляет __________________________.

4.2. Оплата работ производится в течение  десяти дней с момента подписания акта сдачи – приемки выполненных работ.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Подрядчик вправе:

- привлекать по согласованию с Заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего Контракта субподрядчиков. В отношении субподрядчиков Подрядчик выполняет функции Заказчика. Невыполнение соисполнителем обязательств перед Подрядчиком не освобождает Подрядчика от выполнения условий настоящего муниципального Контракта;

- запрашивать и получать от Заказчика необходимую для выполнения работ информацию, консультативную и иную помощь.

5.2. Подрядчик обязан:

- предоставить Заказчику копию свидетельства о допуске к работам по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в день подписания настоящего Контракта;

- выполнять работы в соответствии с Заданием на проектирование на каждый вид работ;

- по окончании работ передать Заказчику готовую документацию в 3-х экземплярах и электронную версию графических материалов;

- Подрядчик не в праве передавать техническую документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

5.3. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество выполнения Подрядчиком условий настоящего муниципального Контракта, целевое использование средств, выделяемых для выполнения работ;

5.4. Заказчик обязан:

- передать Подрядчику Задание на проектирование, подготовленное силами Заказчика и согласованное с Подрядчиком, в день подписания настоящего Контракта;

-  передать Подрядчику исходные данные, необходимые для выполнения проектной документации, в том числе: технические условия и топографическую съемку в день подписания настоящего Контракта;

- произвести приемку работы (ее отдельных этапов) в сроки и в порядке, предусмотренные п.6 настоящего Контракта;

- в установленные Контрактом порядке и сроки, оплачивать выполнение работ Подрядчику;

6. СРОКИ, ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Порядок сдачи и приемки работ по проектированию:

6.1.1. Сдача разработанной проектной документации осуществляется в течение трех дней после  окончания срока выполнения работ.

6.1.2. Сдача проектной документации подтверждается подписанием Заказчиком Акта сдачи-приемки, который оформляется в следующем порядке:

6.1.2.1. Подрядчик передает уполномоченному представителю Заказчика по накладной Акта сдачи-приемки выполненных работ с приложением трех комплектов проектной документации. Дата оформления накладной является датой выполнения Подрядчиком работ по этапу и подтверждает получение Заказчиком  разработанной проектной документации.

6.1.2.2. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 10 рабочих дней с момента получения проектной документации.

В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком  и подлежащими оплате на основании одностороннего акта.

Основаниями для отказа в приемке работ является несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, государственным стандартам, а также официальным письменным требованиям и указаниям Заказчика, оформленные дополнительными Приложениями к настоящему Контракту, и Заданию на проектирование.

6.1.2.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ Стороны в течение 3 рабочих дней с момента получения Подрядчиком данного отказа составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

7.1. Сторона, неисполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Контракту, обязана возместить другой Стороне причиненные таким неисполнением убытки.

7.2. Взыскание неустоек и процентов не освобождает Сторону, нарушившую контракт, от исполнения обязательств в натуре.

7.3. В случаях, не предусмотренных настоящим Контрактом, ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.5. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

7.6. Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ.
ПОДСУДНОСТЬ СПОРОВ ИЗ ДОГОВОРА

8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются Сторонами в претензионно-исковом порядке со сроком рассмотрения в течение 10 дней, путем переговоров, а возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются дополнительным Соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью Контракта.

8.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.

8.3.  По вопросам, не урегулированным Контрактом, подлежат применению законы и иные нормативные акты Российской Федерации, в том числе соответствующие правовые акты, принятые субъектами Федерации и органами местного самоуправления. В случае противоречия условий Контракта положениям законов и иных правовых актов подлежит применению  закон или иной правовой акт.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. При изменении действующего законодательства, а также нормативных документов Российской Федерации в области строительства, корректировка проектной документации выполняется по дополнительному соглашению Сторон.

9.2. Расторжение Контракта до истечения срока, допускается по соглашению Сторон.

Уведомление о расторжении Контракта направляется заинтересованной стороной не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты, с указанием причины расторжения Контракта.

9.3. Оплата получения справок, заключений и экспертиз производится Подрядчиком за счёт средств, выплаченных Заказчиком согласно данному Контракту.

9.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах: по одному экземпляру  для каждой из Сторон.

9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

1 АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: Муниципальный заказчик: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска ИНН 8622011490 КПП 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, УФК по Ханты – Мансийскому автономному округу -Югре (Департамент финансов города Югорска ДМСиГ 003.04.004.0 Адрес: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, тел. (34675)50004, 50010. _________________________ Голин С.Д. М.П. | ПОДРЯДЧИК: ________________________ М.П. |
| --- | --- |

Приложение 1

к муниципальному контракту

Задание на проектирование

объект:  «проект планировки индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая города Югорска»

| Перечень основных данных и требований | Основные данные и требования |
| --- | --- |
| 1.Наименование объекта | Проект планировки индивидуальной жилой застройки |
| 2. Местоположение | Ханты-Мансийский автономный округ, город Югорск, в районе улицы Полевая. |
| 3. Основание для проектирования | 1. Постановление администрации города Югорска от 14.07.2010 №1265 «О принятии решения о подготовке проекта планировки индивидуальной жилой застройки в районе улицы Полевая города Югорска»; 2. Генеральный план города Югорска, утвержденный решением Думы города Югорска от 27.02.2007 №11; 3. Правила землепользования и застройки, утвержденные решением Думы города Югорска от 27.11.2007 №98; 4. Региональные нормативы градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, утвержденные приказом Департамента строительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 №31-НП. |
| 4. Заказчик | Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска |
| 5. Проектная организация | Определяется запросом котировок среди субъектов малого предпринимательства |
| 6. Источник финансирования | Бюджет города Югорска |
| 7. Вид строительства | Новое строительство |
| 8. Стадийность проектирования | 1 стадия: основная часть (утверждаемый этап); 2 стадия: материалы по обоснованию (согласовываемый этап); Проект предварительно согласовать в управлении архитектуры и градостроительства департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска. |
| 9. Условия строительства | Климатический район – 1Д; Ветровой район - Ш; Снеговой район - IV; Расч. температура наружного воздуха –41С0; Зона влажности - нормальная; Глубина промерзания – 2,5 - 2,8 м; |
| 10. Основные технико – экономические показатели | 1. Территория 1.1. Площадь проектируемой территории – 7 га; В том числе территории: - жилых зон (кварталы индивидуальной жилой застройки); - территории общего пользования (зона инженерной и транспортной инфраструктур); Из них: - зеленые насаждения общего пользования; - улицы, дороги, проезды, тротуары; - прочие территории общего пользования. 2. Жилищный фонд: индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. |
| 11. Требования к архитектурно – планировочному решению | Специальные требования к жилой застройке: - предусмотреть застройку микрорайона индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками размером не менее 1200 м2; - рекомендуемая основная этажность – до 3 этажей; - предусмотреть надворные постройки и гаражи для легковых автомобилей (возможно размещение гаражей встроенных в подвальных и цокольных этажах жилых домов); - предусмотреть хозяйственные проезды шириной 6 метров между участками по задней меже. - учреждения и предприятия обслуживания запроектировать в соответствии с действующими нормативными требованиями; - предусмотреть места временной парковки автомобилей («гостевого» типа). Проектирование вести согласно региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, утвержденных приказом Департамента строительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 №31-НП. |
| 12. Требования к благоустройству территории | - предусмотреть благоустройство по каждому из кварталов, согласно нормативных требований; - показать обустройство территории, пешеходную и транспортную структуры, зеленые насаждения. |
| 13. Требования к инженерным сетям и транспорту | - транспортную схему решить в соответствии с генеральным планом города; Согласно СНиП 2.05.02-85(с изм. 2003) «Автомобильные дороги», норм противопожарной безопасности, с учетом действующего законодательства Российской Федерации. - схему инженерных сетей разработать в соответствии с выданными техническими условиями инженерных служб и инженерно-геодезическими изысканиями; - инженерные сети разделить на внутри и вне площадочные, определить места подключения к внешним коммуникациям. Согласно СНиП 3.05-04-85(1990), 111-10-75(2000), с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры, утвержденных приказом Департамента строительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 26.02.2009 №31-НП. |
| 14. Требования по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения | согласно СНиП 35-01-2001, СП 35-102-2001 |
| 15. Разработка природоохранных мер и других мероприятий | Согласно пункта 5 инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности, утвержденной приказом Минприроды России от 29.12.1995 №539, ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7-ФЗ. |
| 16. Количество экземпляров документации | Проектно-сметная документация передается Заказчику в 3 экземплярах на бумажном носителе и 1экземпляр на электронном носителе. |
| 17. Срок проектирования | 90 дней с момента подписания муниципального контракта. |
| 18. Состав проектной документации | Основная (утверждаемая) часть: 1) чертежи планировки территории, на которых отображаются: -красные линии; - линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур; -границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства; 2) Положение о размещении объектов капитального строительства местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках планируемого развития системы социального транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории. Материалы по обоснованию (обосновывающая часть): 1) схема расположения элемента планировочной структуры; 2) схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории; 3) схема организации улично – дорожной сети и схема движения транспорта; 4) схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории; 5) схема границ зон с особыми условиями использования территорий; 6) схема размещения инженерных сетей и сооружений; 7) разбивочный чертеж красных линий; 8) проект межевания территории и градостроительных планов земельных участков. 9) объектов культурного наследия на данной территории не имеется. В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса РФ, постановлением Правительства Ханты – Мансийского АО – Югры от 13.06.2007 №153-п «О составе и содержании проектов планировки территории, подготовка которых осуществляется на основании документов территориального планирования Ханты – Мансийского округа Югры, документов территориального планирования муниципальных образований автономного округа». |

| Муниципальный заказчик: Департамент муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска ИНН 8622011490 КПП 862201001, р/с 40204810100000000035 в РКЦ Ханты-Мансийск г. Ханты-Мансийск, БИК 047162000, УФК по Ханты – Мансийскому автономному округу -Югре (Департамент финансов города Югорска ДМСиГ 003.04.004.0 Адрес: 628260, Тюменская область, ХМАО-Югра, г.Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, тел. (34675)50004, 50010. _______________________ Голин С.Д. М.П. |  |
| --- | --- |