| УТВЕРЖДАЮ Директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска __________М.И. Бодак «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по  благоустройству дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков

в городе Югорске

Югорск,  2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Коробенко Алексей Анатольевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): Заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: ozhmao.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Газовиков, 2, 6. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 10 июня 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 1 211 300 (один миллион двести одиннадцать тысяч триста) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, утилизацию отходов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год — 840 500 рублей, на 2012 год — 370 800 рублей. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Муниципальный заказчик производит оплату выполненных работ по муниципальному контракту по безналичному расчету в течение 90 календарных дней, но не ранее 30 календарных дней после устройства газонов и не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, на основании следующих документов: - акта о приемке выполненных работ (КС-2) с приложением сертификатов и свидетельств на посадочный материал и торф; - справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3); - акта, составленного Подрядчиком совместно с представителем Муниципального заказчика о соответствии газонов нормативным требованиям: всхожесть газонов — не менее 90%; высота газона — не менее 6-7 см. Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «25» июля 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «28» июля 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «01» августа 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 60 565 (шестьдесят тысяч пятьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 363 390 (триста шестьдесят три тысячи триста девяносто) рублей. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: 1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; 2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; 3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя данным требованиям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя (копия учредительных документов участника размещения заказа (для юридических лиц), копии документов, удостоверяющих личность (для физических лиц); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени участника размещения заказа действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени участника размещения заказа по участию в открытых аукционах в электронной форме (в том числе на регистрацию на открытых аукционах), заверенные печатью участника размещения заказа и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью участника размещения заказа и подписанная руководителем участника размещения заказа) и подтверждающих его полномочия. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону №_____ на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов №2, №6 по ул. Газовиков в городе Югорске». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов №2, №6

по ул. Газовиков в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Газовиков, 2, 6.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

- окончание выполнения работ: до 10 июня  2012 года.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в 12 календарных месяцев после подписания справки стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И.  Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступления от них.

Объем и характеристика выполняемых работ указаны в Локальных сметах в ценах 2001 года (Приложение №1).

Характеристика используемых товаров

| Наименование товара | Характеристика |
| --- | --- |
| Камни бортовые | Размеры — 1000*300*180 мм.; объем 0,052 м3. |
| Бордюрный камень | Размеры: 1000*300*150 мм; объем 0,04 м3 |
| Фрезированный торф | Торф пониженной степенью разложения, должен обладать большой гидроскопичностью, что обеспечивает потери от намокания. Условная расчетная влажность фрезированного торфа для подстилки равна 40%. Толщина слоя должна быть не менее 7 см, в прикатанном виде не менее 5 см; |
| Газонная трава (партерных или мавританских или обыкновенных) | Подбор травосмеси из многолетних злаков с учетом особенностей климатических условий и почвы, быстрая всхожесть семян, равномерность развития, долговечность и устойчивость к болезням, всхожесть не ниже 90 %. Травостой должен быть плотным, дернина – прочной, упругой, устойчивой к скашиванию и уплотнению почвы. |
| Декоративное ограждение | Размеры - 0,5*2,0 м., стойки из металлической трубы диаметром 40 мм., высотой 1м. Ограждения выполнены из металлической тубы диаметром 15 мм. В местах пересечения элементов внутренних ограждений крепится ромб из металлической пластины размером 100*100мм. Ограждения должны быть окрашены за два раза эмалью черного цвета (ПФ-15). |

Эскиз секции  декоративного ограждения

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилого дома по ул. Газовиков, 6 в городе Югорске

Составлена в ценах 2001 г.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | СЧЕТ | Стоимость декоративного ограждения 0,5х1,8 с монтажем | 65 [шт] | 545,49 |  | 545,49 | 35 456,85 |  |  | 35 456,85 |  |  |
| 2 | 01-01-013-07 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 1 V=44.2/1000 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=100% *0.9,СП=50% *0.85 | 0.0442 [1000 м3] | 10325,06 300,80 | 10018,44 1596,83 | 5,82 | 456,38 | 13,30 | 442,82 70,58 | 0,26 | 12,27 26,91 | 0,54 1,19 |
| 3 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка V=17/100 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.17 [100 м3] | 5537,26 523,70 | 5001,11 767,37 | 12,45 | 941,34 | 89,03 | 850,19 130,45 | 2,12 | 20,79 13,88 | 3,53 2,36 |
| 4 | Калькуляция | Стоимость песка | 17 [м3] | 36,24 |  | 36,24 | 616,08 |  |  | 616,08 |  |  |
| 5 | ФССЦп 310-3-015-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052). Расстояние перевозки, км 15. Нормативное время пробега, час. 1,264. 1 класс груза V=17*1,52 | 25.84 [т] | 12,51 |  |  | 323,26 |  |  |  |  |  |
| 6 | 27-06-001-04 | Устройство дорожных покрытий из сборных прямоугольных железобетонных плит ПДН 6*2*0,14м площадью свыше 10,5 м2 V=(202*0,14)/100 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.2828 [100 м3] | 30360,80 5251,53 | 22578,90 2684,45 | 2530,37 | 8 586,03 | 1 485,13 | 6 385,31 759,16 | 715,59 | 182,03 48,95 | 51,48 13,84 |
| 7 | 27-03-010-02 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании V=36/100 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.36 [100 м] | 1882,23 1882,23 |  |  | 677,60 | 677,60 |  |  | 74,72 | 26,90 |
| 8 | 27-02-010-01 | Установка бортовых камней бетонных при цементобетонных покрытиях V=48/100 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.48 [100 м] | 6345,82 2673,37 | 254,58 39,75 | 3417,87 | 3 046,00 | 1 283,22 | 122,20 19,08 | 1 640,58 | 100,62 0,68 | 48,30 0,33 |
| 9 | 403-8022 | Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 48 [шт] | 106,26 |  | 106,26 | 5 100,48 |  |  | 5 100,48 |  |  |
| 10 | 11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм V=9/0,2/100 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.45 [100 м2] | 3341,04 1317,65 | 129,71 63,51 | 1893,68 | 1 503,47 | 592,94 | 58,37 28,58 | 852,16 | 53,76 1,27 | 24,19 0,57 |
| 11 | Калькуляция | Стоимость привозного торфа | 13 [м3] | 123,83 |  | 123,83 | 1 609,79 |  |  | 1 609,79 |  |  |
| 12 | ФССЦп 310-3-003-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052). Расстояние перевозки, км 3. Нормативное время пробега, час. 0,439. 1 класс груза V=13*0,35 | 4.55 [т] | 4,34 |  |  | 19,75 |  |  |  |  |  |
| 13 | 47-01-001-02 | Планировка участка вручную V=130/100 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=121% *0.9,СП=90% *0.85 | 1.3 [100 м2] | 330,63 330,63 |  |  | 429,81 | 429,81 |  |  | 13,49 | 17,54 |
| 14 | 47-01-046-06 | Посев газонов партерных, мавританских и обыкновенных вручную V=130/100 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=121% *0.9,СП=90% *0.85 | 1.3 [100 м2] | 1499,27 210,48 | 936,29 137,02 | 352,50 | 1 949,04 | 273,62 | 1 217,17 178,13 | 458,25 | 7,92 2,74 | 10,30 3,56 |
| 15 | 47-01-046-02 | Укатывание газона ручным катком V=130/100 По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=121% *0.9,СП=90% *0.85 | 1.3 [100 м2] | 648,64 559,80 | 88,84 13,01 |  | 843,23 | 727,74 | 115,49 16,91 |  | 22,84 0,26 | 29,69 0,34 |
| 16 | 46-03-010-02 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2 V=16/100 НР=116% *0.9,СП=70% *0.85 | 0.16 [100 отверстий] | 2629,91 1059,00 | 1570,91 272,13 |  | 420,79 | 169,44 | 251,35 43,54 |  | 35,43 8,99 | 5,67 1,44 |
| 17 | 27-09-004-01 | Установка столбиков сигнальных По тех.частям: К2=1.15*1.15, К3=1.25*1.15, К7=1.15*1.15 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.16 [100 шт] | 12144,82 2496,26 | 8608,27 1248,20 | 1040,29 | 1 943,17 | 399,40 | 1 377,32 199,71 | 166,45 | 93,95 22,53 | 15,03 3,60 |
| 18 | 302-3290 | Трубопроводы из стальных бесшовных труб с гильзами для отопления и газоснабжения диаметром 100 мм | 16 [м] | 138,99 |  | 138,99 | 2 223,84 |  |  | 2 223,84 |  |  |
| 19 | 62-32-1 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 1 раз V=2,23/100 НР=84%,СП=50% | 0.0223 [100 м2] | 2115,83 1594,48 | 1,43 | 519,92 | 47,18 | 35,56 | 0,03 | 11,59 | 62,75 | 1,40 |
| 20 | 46-01-008-03 | Заполнение бетоном отдельных мест НР=116% *0.9,СП=70% *0.85 | 0.2 [м3] | 3080,29 712,61 | 65,56 5,69 | 2302,12 | 616,05 | 142,52 | 13,11 1,14 | 460,42 | 26,82 0,14 | 5,36 0,03 |
| 21 | ФССЦп 310-3-015-1 | Перевозка строительного мусора автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера (код 400052). Расстояние перевозки, км 15. Нормативное время пробега, час. 1,264. 1 класс груза V=52*1,2 | 62.4 [т] | 12,51 |  |  | 780,62 |  |  |  |  |  |
| 22 | Калькуляция | Утилизация строительного мусора | 52 [м3] | 13,78 |  | 13,78 | 716,56 |  |  | 716,56 |  |  |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 68 307,32 | 6 319,31 | 10 833,36 1 447,28 | 50 031,02 |  | 239,93 27,26 |
|  | Накладные расходы [Н43=100% * 0.9 по поз.2, Н43=149% по поз.3,6-8,17, Н43=100% по поз.5,12,21, Н43=129% * 0.9 по поз.10, Н43=121% * 0.9 по поз.13-15, Н43=116% * 0.9 по поз.16,20, Н43=84% по поз.19] |  |  |  |  |  | 10 483,95 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 78 791,27 | 6 319,31 | 10 833,36 1 447,28 | 50 031,02 |  | 239,93 27,26 |
|  | Сметная прибыль [Н49=50% * 0.85 по поз.2, Н49=95% * 0.85 по поз.3,6-8,17, Н49=60% по поз.5,12,21, Н49=75% * 0.85 по поз.10, Н49=90% * 0.85 по поз.13-15, Н49=70% * 0.85 по поз.16,20, Н49=50% по поз.19] |  |  |  |  |  | 5 977,94 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 84 769,21 | 6 319,31 | 10 833,36 1 447,28 | 50 031,02 |  | 239,93 27,26 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 68 307,32 | 6 319,31 | 10 833,36 1 447,28 | 50 031,02 |  | 239,93 27,26 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 10 483,95 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 5 977,94 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 84 769,21 | 6 319,31 | 10 833,36 1 447,28 | 50 031,02 |  | 239,93 27,26 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 84 769,21 | 6 319,31 | 10 833,36 1 447,28 | 50 031,02 |  | 239,93 27,26 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 267,19 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 7 766,59 |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-5 |  |  |  |  |  | 84 769,21 | 7 766,59 |  |  |  | 267,19 |
| Локальная смета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство тротуаров по ул. Газовиков №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Ремонтные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР 27-12-010-4 | Разборка дорог из сборных железобетонных плит площадью: более 3 м2 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.042 [100 м3] | 6940,35 992,08 | 5948,27 642,11 |  | 291,50 | 41,67 | 249,83 26,97 |  | 38,26 16,36 | 1,61 0,69 |
| 2 | ТЕР 01-01-049-1 Применительно | Срезка грунта с погрузкой в автомобили-самосвалы, группа грунтов:1 НР=100% *0.9,СП=50% *0.85 | 0.072 [1000 м3] | 24461,78 11060,25 | 13359,89 2225,67 | 41,64 | 1 761,25 | 796,34 | 961,91 160,25 | 3,00 | 430,36 54,08 | 30,99 3,89 |
| 3 | ТССЦп 310-5003-1 | Перевозка песка автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера (Код 400052), 1 класс дорог . Расстояние перевозки 3 км Класс груза 1 НР=100%,СП=60% | 115.2 [т] | 9,24 |  |  | 1 064,45 |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР 27-03-010-1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании НР=149%,СП=95% *0.85 | 1.18 [100 м] | 1934,37 1934,37 |  |  | 2 282,56 | 2 282,56 |  |  | 76,70 | 90,51 |
| 5 | ТЕР 27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий НР=149%,СП=95% *0.85 | 1.99 [100 м] | 8459,16 2026,77 | 162,40 27,65 | 6269,99 | 16 833,73 | 4 033,27 | 323,18 55,02 | 12 477,28 | 76,08 0,72 | 151,40 1,43 |
| 6 | ТССЦ 440-6005-863 | Бордюрный камень БР 100.30.15, (р.1000*300*150 Р-0,1, V=0,04м3) | 199 [шт] | 161,00 |  | 161,00 | 32 039,00 |  |  | 32 039,00 |  |  |
|  |  | Устройство тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня V=(124,59*0,1)/100 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.12459 [100 м3] | 6709,66 615,88 | 6076,77 844,40 | 17,01 | 835,95 | 76,73 | 757,10 105,20 | 2,12 | 24,19 20,60 | 3,01 2,57 |
| 8 | ТССЦ 408-9140 | Щебень 40-70 мм V=124,59*0,1 | 12.459 [м3] | 426,24 |  | 426,24 | 5 310,52 |  |  | 5 310,52 |  |  |
| 9 | ТЕР 27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов V=0,2*0,12459 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.02492 [т] | 4494,61 | 85,80 22,96 | 4408,81 | 112,01 |  | 2,14 0,57 | 109,87 | 0,66 | 0,02 |
| 10 | ТЕР 27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.12459 [1000 м2] | 5372,85 1159,72 | 3833,07 788,48 | 380,06 | 669,40 | 144,49 | 477,56 98,24 | 47,35 | 38,30 19,12 | 4,77 2,38 |
| 11 | ТЕР 27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 По тех.частям: К1=4 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.12459 [1000 м2] | 53,76 10,92 | 18,88 | 23,96 | 6,70 | 1,36 | 2,35 | 2,99 | 0,36 | 0,04 |
| 12 | Счет-фактура | Стоимость асфальтобетона V=124.56*0.06*2.54 | 18.98294 [т] | 808,78 |  | 808,78 | 15 353,02 |  |  | 15 353,02 |  |  |
|  |  | Устройство проездов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР 27-04-001-4 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня V=(235.41*0.22)/100 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.5179 [100 м3] | 6709,66 615,88 | 6076,77 844,40 | 17,01 | 3 474,93 | 318,96 | 3 147,16 437,31 | 8,81 | 24,19 20,60 | 12,53 10,67 |
| 14 | ТССЦ 408-9140 | Щебень 40-70 мм V=235.41*0.22 | 51.7902 [м3] | 426,24 |  | 426,24 | 22 075,05 |  |  | 22 075,05 |  |  |
| 15 | ТЕР 27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов V=0.2*0.23541 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.04708 [т] | 4494,61 | 85,80 22,96 | 4408,81 | 211,61 |  | 4,04 1,08 | 207,57 | 0,66 | 0,03 |
| 16 | ТЕР 27-06-020-1 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.23541 [1000 м2] | 5372,85 1159,72 | 3833,07 788,48 | 380,06 | 1 264,82 | 273,01 | 902,34 185,62 | 89,47 | 38,30 19,12 | 9,02 4,50 |
| 17 | ТЕР 27-06-021-1 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к норме 27-06-020-1 По тех.частям: К1=10 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.23541 [1000 м2] | 134,40 27,30 | 47,20 | 59,90 | 31,64 | 6,43 | 11,11 | 14,10 | 0,90 | 0,21 |
| 18 | Счет-фактура | Стоимость асфальтобетона V=235.41*0.09*2.54 | 53.81473 [т] | 808,78 |  | 808,78 | 43 524,28 |  |  | 43 524,28 |  |  |
| 19 | ТЕР 30-08-001-1 Применительно | Демонтаж секций забора V=30*12/1000 По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=135% *0.9,СП=80% *0.85 | 0.36 [т] | 1615,88 1592,04 | 23,84 |  | 581,71 | 573,13 | 8,58 |  | 53,19 0,01 | 19,15 |
| 20 | ТЕР 30-08-001-1 Применительно | Монтаж секций забора V=30*12/1000 НР=135% *0.9,СП=80% *0.85 | 0.36 [т] | 3006,34 1990,05 | 29,80 | 986,49 | 1 082,29 | 716,42 | 10,73 | 355,14 | 66,49 0,01 | 23,94 |
| 21 | ТЕР 27-09-008-1 | Демонтаж. Установка дорожных знаков: на металлических стойках По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.02 [100 шт] | 11583,23 7821,31 | 3761,92 522,38 |  | 231,67 | 156,43 | 75,24 10,45 |  | 291,84 13,03 | 5,84 0,26 |
| 22 | ТЕР 27-09-008-1 | Установка дорожных знаков: на металлических стойках НР=149%,СП=95% *0.85 | 0.02 [100 шт] | 16035,19 9776,64 | 4702,40 652,97 | 1556,15 | 320,70 | 195,53 | 94,05 13,06 | 31,12 | 364,80 16,29 | 7,30 0,33 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 149 358,79 | 9 616,33 | 7 027,32 1 093,77 | 131 650,69 |  | 360,32 26,77 |
|  | Накладные расходы [Н43=149% по поз.1,4-5,7,9-11,13,15-17,21-22, Н43=100% * 0.9 по поз.2, Н43=100% по поз.3, Н43=135% * 0.9 по поз.19-20] |  |  |  |  |  | 15 039,03 |  |  |  |  |  |
|  | Итого с учетом накладных расходов |  |  |  |  |  | 164 397,82 | 9 616,33 | 7 027,32 1 093,77 | 131 650,69 |  | 360,32 26,77 |
|  | Сметная прибыль [Н49=95% * 0.85 по поз.1,4-5,7,9-11,13,15-17,21-22, Н49=50% * 0.85 по поз.2, Н49=60% по поз.3, Н49=80% * 0.85 по поз.19-20] |  |  |  |  |  | 8 118,10 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 172 515,92 | 9 616,33 | 7 027,32 1 093,77 | 131 650,69 |  | 360,32 26,77 |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 149 358,79 | 9 616,33 | 7 027,32 1 093,77 | 131 650,69 |  | 360,32 26,77 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 15 039,03 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 8 118,10 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 172 515,92 | 9 616,33 | 7 027,32 1 093,77 | 131 650,69 |  | 360,32 26,77 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 172 515,92 | 9 616,33 | 7 027,32 1 093,77 | 131 650,69 |  | 360,32 26,77 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 387,09 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 10 710,10 |  |  |  |  |
|  | Итого по главам 1-7 |  |  |  |  |  | 172 515,92 | 10 710,10 |  |  |  | 387,09 |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на  выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов №2, №6

по ул. Газовиков в городе Югорске

«__»____________ 2011 года			                       	г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», с одной стороны, и _______________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по благоустройству дворовых территорий жилых домов по ул. Газовиков в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.3. Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. Газовиков, 2, 6.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2011-2012гг.

1.5. По настоящему контракту Подрядчиком  обеспечено исполнение обязательства. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 363 390 (триста шестьдесят три тысячи триста девяносто) рублей.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.4.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

  - Муниципальный заказчик производит оплату выполненных работ по муниципальному контракту по безналичному расчету в течение 90 календарных дней, но не ранее 30 календарных дней после устройства газонов и не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств, на основании следующих документов:

- акта о приемке выполненных работ (КС-2) с приложением сертификатов и свидетельств на посадочный материал и торф;

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3);

- акта, составленного Подрядчиком совместно с представителем Муниципального заказчика  о соответствии газонов нормативным требованиям: всхожесть газонов — не менее 90%; высота газона — не менее 6-7 см.

Оплата расходов, связанных с утилизацией мусора осуществляется по факту сложившихся затрат при предъявлении подлинных экземпляров обосновывающих документов, но не более суммы по контракту.

2.4. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты  заключения муниципального  контракта;

- окончание работ:  до 10 июня 2012 года.

3.2.  Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1 является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений при исполнении настоящего контракта.

4.2. Выполнять работы оговоренные в контракте в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И.

4.3. Предоставить Муниципальному заказчику соответствующие сертификаты и (или) свидетельства на посадочный материал и торф.

4.4. Представлять Муниципальному заказчику акт работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.5. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику, расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.6. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.7. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок  завершения работ.

4.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при выполнении работ.

4.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, органов надзора и инспектирующих служб.

4.11. В установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с условиями настоящего контракта и  техническим заданием документации об аукционе, СНиП III-10-75,  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И. и требованиями контракта и сдать результат выполненных работ Муниципальному заказчику.

4.12. По завершении выполненных работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.13. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ и охране труда.

4.14. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.15. Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта,   стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.16. Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

Права Подрядчика:

4.17. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.18. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.19. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.20. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале производства работ.

5.4. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И. В течение всего срока выполнения работ.

5.5. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов.

Права Муниципального заказчика:

5.6. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.7. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.8.Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.9. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условий настоящего контракта, а также в иных случаях.

6. Производство работ и устранение дефектов.

6.1.Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И.

6.2. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.3. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП III-10-75 и отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением  других специалистов по усмотрению сторон. Решение этой комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

6.5.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.6. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.7. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии по выполненным работам.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ техническому заданию документации об аукционе, СНиП III-10-75 и  «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», Тюмень 1997 г. в редакции Тарасова А.И. Возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

7.2. Срок предоставления гарантии на выполненные работы устанавливается в размере 12 календарных месяцев после подписания справки стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков начала, окончания, а также промежуточных сроков выполнения работ Подрядчиком без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика  неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки от суммы неисполненного обязательства.

8.3. За задержку устранения дефектов в работах против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчика- односторонним актом Муниципальный заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,05% за каждый день просрочки от стоимости подлежащих исправлению работ, но не более стоимости этих работ.

8.4. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы выполненных и подлежащих уплате работ по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.5.Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ.

8.6.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

9. Вступление в силу настоящего контракта и прекращение его действия.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания при условии предоставления  Подрядчиком Муниципальному заказчику документа, подтверждающего выполнение требования  обеспечения исполнения обязательств по контракту.

9.2. При заключении контракта с Подрядчиком, который является бюджетным учреждением обеспечение исполнения обязательств по контракту не требуется. В данном случае контракт вступает в силу с даты его подписания.

9.3 Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

10.  Разрешение споров между сторонами.

10.1.Все споры и разногласия по условиям настоящего контракта подлежат предварительному претензионному урегулированию. Претензия должна быть оформлена в письменном виде, подписана соответствующей Стороной, содержать обоснованные доказательства того, в чем заключается неисполнение или ненадлежащее исполнение другой Стороной своих обязательств, а также устанавливать разумный срок для ответа на претензию.

10.2. В случае если Стороны не пришли к взаимному согласию, спор подлежит разрешению в Арбитражном суде.

11. Заключительные положения.

11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

11.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

11.3. После подписания контракта в электронном виде стороны договорились зафиксировать заключенный контракт на бумажном носителе.

11.4. Настоящий контракт составлен в двух  экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

12. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

12.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/______________/

12.2.Подрядчик:_______________________________________/_____      _______/

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА предоставляется отдельным файлом.