| УТВЕРЖДАЮ Заместитель главы администрации- директор департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ В.К.Бандурин «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска _________С.Д.Голин «____» _______________ 2012 г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству  дворовых территорий жилых домов по ул. Менделеева, 59,61 и ул. Садовая, 80 в городе Югорске

Югорск,

2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81. Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): заместитель начальника отдела муниципальных закупок Абдуллаева Ольга Сергеевна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов по ул. Менделеева,59,61 и ул. Садовая, 80 в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов по ул. Менделеева, 59,61 и ул. Садовая, 80 в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Менделеева, 59,61; ул. Садовая, 80. Срок выполнения работ: - начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; - окончание работ: до 30 ноября 2012 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 6 999 999 (шесть миллионов девятьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год. |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «22» августа 2012 года. |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «23» августа 2012 года. |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «27» августа 2012 года. |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 349 999,95 (триста сорок девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 95 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 2 099 999, 70 (два миллиона девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей 70 копеек. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. а) Банковская гарантия: - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации. - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). - Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона). - Банковская гарантия должна быть безотзывной. Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе и должна быть выражена в российских рублях. - Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. - Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. - Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта. - Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. - Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. - Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. б) Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): - Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере на счет, указанным в «Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме» документации об аукционе. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. - Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) в этом письменном требовании. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты-Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по открытому аукциону в электронной форме №_____ на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов по ул. Менделеева, 59,61 и ул. Садовая, 80 в городе Югорске. |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов

по ул. Менделеева,59,61 и ул. Садовая, 80  в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Менделеева,59,61; ул. Садовая, 80.

Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 30 ноября  2012 года.

Срок предоставления гарантии качества выполненных работ:

- гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат.

Характеристика и объем выполняемых работ указаны в Локальных сметах (Приложение №1).

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению работ. Возможность эксплуатации объектов на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

Характеристика используемого товара (Приложение №2)

и предоставляется отдельным файлом.

Приложение №1

к техническому заданию

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов по ул. Менделеева,59,61 в городе Югорске

(малые архитектурные формы)

Составлена в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Малые формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамья, Урна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.01887 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 129,50 | 129,50 |  |  | 280,00 | 5,28 |
| 2 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.01887 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 1 737,20 | 83,25 | 59,21 13,81 | 1 594,74 | 180,00 18,00 | 3,40 0,34 |
| 3 | прайс-лист | Скамья со спинкой | 8 [шт] | 648,56 |  | 648,56 | 5 188,48 |  |  | 5 188,48 |  |  |
| 4 | прайс-лист | Урна | 8 [шт] | 367,52 |  | 367,52 | 2 940,16 |  |  | 2 940,16 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 9 995,34 | 212,75 | 59,21 13,81 | 9 723,38 |  | 8,68 0,34 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 9 995,34 | 212,75 | 59,21 13,81 | 9 723,38 |  | 8,68 0,34 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1, Н43=110% по поз.2] |  |  |  |  |  | 215,55 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=45% по поз.1, Н49=65% по поз.2] |  |  |  |  |  | 121,37 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 10 332,26 | 212,75 | 59,21 13,81 | 9 723,38 |  | 8,68 0,34 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 226,56 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Детский городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 09-03-037-01 Применительно | Демонтаж. Демонтаж игрового оборудования (горка-скат, качалка-балансир).Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м По тех.частям: К2=0.7, К3=0.7, К7=0.7, К8=0.7 НР=95%,СП=85% | 0.19882 [т] | 1913,95 562,29 | 1351,66 277,81 |  | 266,38 | 78,26 | 188,12 38,66 |  | 19,49 7,58 | 2,71 1,05 |
| 6 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.0777 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 533,24 | 533,24 |  |  | 280,00 | 21,76 |
| 7 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.0777 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 7 153,20 | 342,80 | 243,81 56,87 | 6 566,59 | 180,00 18,00 | 13,99 1,40 |
| 8 | прайс-лист | Городок детский | 1 [шт] | 51885,16 |  | 51885,16 | 51 885,16 |  |  | 51 885,16 |  |  |
| 9 | прайс-лист | Песочница игровая | 1 [шт] | 1491,70 |  | 1491,70 | 1 491,70 |  |  | 1 491,70 |  |  |
| 10 | прайс-лист | Игровой комплекс | 1 [шт] | 25726,39 |  | 25726,39 | 25 726,39 |  |  | 25 726,39 |  |  |
| 11 | прайс-лист | Песочница с домиком | 1 [шт] | 4367,00 |  | 4367,00 | 4 367,00 |  |  | 4 367,00 |  |  |
| 12 | прайс-лист | Карусель-мельница | 1 [шт] | 7674,68 |  | 7674,68 | 7 674,68 |  |  | 7 674,68 |  |  |
| 13 | прайс-лист | Качели-балансир | 1 [шт] | 2269,98 |  | 2269,98 | 2 269,98 |  |  | 2 269,98 |  |  |
| 14 | 27-04-001-01 Применительно | Засыпка песка в песочницу--Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР=149%,СП=95% | 0.0222 [100 м3] | 3887,47 395,99 | 3479,03 533,82 | 12,45 | 86,30 | 8,79 | 77,23 11,85 | 0,28 | 15,72 13,88 | 0,35 0,31 |
| 15 | Калькуляция | Расчет стоимости 1м3 песочного грунта на 2012 г. | 2.442 [м3] | 79,81 |  | 79,81 | 194,90 |  |  | 194,90 |  |  |
|  |  | Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.2332 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 1 399,69 | 143,34 | 1 252,29 196,91 | 4,06 | 24,19 20,60 | 5,64 4,80 |
| 17 | 408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 5(3)-10 мм (21,2х1,26) | 29.3832 [м3] | 260,98 |  | 260,98 | 7 668,43 |  |  | 7 668,43 |  |  |
| 18 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР=149%,СП=95% | 0.3392 [100 м3] | 3887,47 395,99 | 3479,03 533,82 | 12,45 | 1 318,63 | 134,32 | 1 180,09 181,07 | 4,22 | 15,72 13,88 | 5,33 4,71 |
| 19 | Калькуляция | Расчет стоимости 1м3 песочного грунта на 2012 г. | 37.312 [м3] | 79,81 |  | 79,81 | 2 977,87 |  |  | 2 977,87 |  |  |
| 20 | 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок НР=124%,СП=63% | 0.9875 [100 м] | 472,00 100,09 | 25,89 3,25 | 346,02 | 466,10 | 98,84 | 25,57 3,21 | 341,69 | 3,80 0,08 | 3,75 0,08 |
| 21 | 10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами стен НР=124%,СП=63% | 0.24688 [100 м2] | 591,21 171,96 | 17,58 1,22 | 401,67 | 145,95 | 42,45 | 4,34 0,30 | 99,16 | 6,26 0,03 | 1,55 0,01 |
| 22 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.0183 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 125,59 | 125,59 |  |  | 280,00 | 5,12 |
| 23 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.0183 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 1 684,73 | 80,74 | 57,42 13,39 | 1 546,57 | 180,00 18,00 | 3,29 0,33 |
| 24 | прайс-лист | Скамья со спинкой | 4 [шт] | 648,56 |  | 648,56 | 2 594,24 |  |  | 2 594,24 |  |  |
| 25 | прайс-лист | Урна | 4 [шт] | 367,52 |  | 367,52 | 1 470,08 |  |  | 1 470,08 |  |  |
| 26 | прайс-лист | Столик для улицы | 2 [шт] | 1513,32 |  | 1513,32 | 3 026,64 |  |  | 3 026,64 |  |  |
|  |  | Спортивный турник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.004 [100 м3] | 3774,54 3774,54 |  |  | 15,10 | 15,10 |  |  | 154,00 | 0,62 |
| 28 | 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м НР=95%,СП=85% | 0.1335 [т] | 2402,65 562,29 | 1351,66 277,81 | 488,70 | 320,76 | 75,07 | 180,45 37,09 | 65,24 | 19,49 7,58 | 2,60 1,01 |
| 29 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.1335 [т] | 21947,26 |  | 21947,26 | 2 929,96 |  |  | 2 929,96 |  |  |
| 30 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.004 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 368,25 | 17,65 | 12,55 2,93 | 338,05 | 180,00 18,00 | 0,72 0,07 |
| 31 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР=110%,СП=55% | 0.0002 [100 м2] | 1731,90 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,30 | 0,35 | 0,23 |  | 0,12 | 40,59 0,01 | 0,01 |
|  |  | Спортивная перекладина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.004 [100 м3] | 3774,54 3774,54 |  |  | 15,10 | 15,10 |  |  | 154,00 | 0,62 |
| 33 | 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м НР=95%,СП=85% | 0.1335 [т] | 2402,65 562,29 | 1351,66 277,81 | 488,70 | 320,76 | 75,07 | 180,45 37,09 | 65,24 | 19,49 7,58 | 2,60 1,01 |
| 34 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.1335 [т] | 21947,26 |  | 21947,26 | 2 929,96 |  |  | 2 929,96 |  |  |
| 35 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.004 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 368,25 | 17,65 | 12,55 2,93 | 338,05 | 180,00 18,00 | 0,72 0,07 |
| 36 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР=110%,СП=55% | 0.0002 [100 м2] | 1731,90 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,30 | 0,35 | 0,23 |  | 0,12 | 40,59 0,01 | 0,01 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 131 795,72 | 1 804,47 | 3 414,87 582,30 | 126 576,38 |  | 71,39 14,85 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 131 795,72 | 1 804,47 | 3 414,87 582,30 | 126 576,38 |  | 71,39 14,85 |
|  | Накладные расходы [Н43=95% по поз.5,28,33, Н43=84% по поз.6,22,27,32, Н43=110% по поз.7,23,30-31,35-36, Н43=149% по поз.14,16,18, Н43=0% по поз.15,19, Н43=124% по поз.20-21] |  |  |  |  |  | 2 679,11 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=85% по поз.5,28,33, Н49=45% по поз.6,22,27,32, Н49=65% по поз.7,23,30,35, Н49=95% по поз.14,16,18, Н49=63% по поз.20-21, Н49=55% по поз.31,36] |  |  |  |  |  | 1 681,82 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 136 156,65 | 1 804,47 | 3 414,87 582,30 | 126 576,38 |  | 71,39 14,85 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,24 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 2 386,77 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 141 791,06 | 2 017,22 | 3 474,08 596,11 | 136 299,76 |  | 80,07 15,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2 894,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1 803,19 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 146 488,91 | 2 017,22 | 3 474,08 596,11 | 136 299,76 |  | 80,07 15,19 |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 141 794,01 | 1 788,82 | 2925,06 483,27 | 132 996,51 |  | 72,16 12,12 |
| В том числе, металлоконструкции |  |  |  |  |  |  | 1 522,13 | 288,4 | 549,02 112,84 | 130,48 |  | 7,91 3,07 |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,26 |
| Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 2 613,33 |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  | 3 172,77 |  |  | 3 172,77 |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов по ул. Менделеева,59,61 в городе Югорске

(дворовые проезды, тротуары, автостоянка)

Составлена в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 68-14-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании НР=109%,СП=60% | 0.65 [100 м] | 2531,80 1374,17 | 1157,63 193,73 |  | 1 645,67 | 893,21 | 752,46 125,92 |  | 52,63 6,40 | 34,21 4,16 |
| 2 | 27-07-003-02 | Демонтаж. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=149%,СП=95% | 2.24495 [100 м2] | 1738,01 1087,98 | 650,03 16,97 |  | 3 121,40 | 1 953,97 | 1 167,43 30,48 |  | 42,40 0,42 | 76,15 0,75 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 4 767,07 | 2 847,18 | 1 919,89 156,40 |  |  | 110,36 4,91 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 4 767,07 | 2 847,18 | 1 919,89 156,40 |  |  | 110,36 4,91 |
|  | Накладные расходы [Н43=109% по поз.37, Н43=149% по поз.38] |  |  |  |  |  | 4 067,68 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.37, Н49=95% по поз.38] |  |  |  |  |  | 2 496,71 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 11 331,46 | 2 847,18 | 1 919,89 156,40 |  |  | 110,36 4,91 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,27 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 3 003,58 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 2.29793 [1000 м2] | 272,70 | 272,70 46,46 |  | 626,65 |  | 626,65 106,76 |  | 1,10 | 2,53 |
| 4 | 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.07107 [1000 м2] | 3295,17 3295,17 |  |  | 234,19 | 234,19 |  |  | 123,00 | 8,74 |
| 5 | 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР=100%,СП=50% | 1.342 [1000 м3] | 2353,53 | 2353,53 514,35 |  | 3 158,44 |  | 3 158,44 690,26 |  | 12,65 | 16,98 |
| 6 | 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 НР=100%,СП=50% | 1.342 [1000 м3] | 2013,06 | 2013,06 439,94 |  | 2 701,53 |  | 2 701,53 590,40 |  | 10,82 | 14,52 |
| 7 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР=100%,СП=50% | 0.243 [1000 м3] | 8857,60 279,66 | 8570,18 1365,96 | 7,76 | 2 152,40 | 67,96 | 2 082,55 331,93 | 1,89 | 11,41 33,09 | 2,77 8,04 |
| 8 | Калькуляция | Рсачет стоимости 1м3 песочного грунта на 2012г. | 243 [м3] | 79,81 |  | 79,81 | 19 393,83 |  |  | 19 393,83 |  |  |
| 9 | 310-8009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью10т, работающих вне карьера, 1класс дорог: расстояние перевозки 9 км; нормативное вемя пробега0,72; класс груза1 | 336 [т] | 12,51 | 12,51 |  | 4 203,36 |  | 4 203,36 |  |  |  |
| 10 | 01-02-003-06 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=100%,СП=50% | 1 [1000 м3] | 1118,52 | 1118,52 229,08 |  | 1 118,52 |  | 1 118,52 229,08 |  | 5,50 | 5,50 |
| 11 | 01-02-003-12 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-06 НР=100%,СП=50% | 1 [1000 м3] | 70,94 | 70,94 20,58 |  | 70,94 |  | 70,94 20,58 |  | 0,68 | 0,68 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 33 659,86 | 302,15 | 13 961,99 1 969,01 | 19 395,72 |  | 11,51 48,25 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 33 659,86 | 302,15 | 13 961,99 1 969,01 | 19 395,72 |  | 11,51 48,25 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.39-40, Н43=100% по поз.41-43,46-47, Н43=0% по поз.45] |  |  |  |  |  | 2 216,53 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=45% по поз.39-40, Н49=50% по поз.41-43,46-47] |  |  |  |  |  | 1 118,54 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 36 994,93 | 302,15 | 13 961,99 1 969,01 | 19 395,72 |  | 11,51 48,25 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,76 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 2 271,16 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. Покрытие проезда, автостоянки и тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 4.08 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 24 488,68 | 2 507,85 | 21 909,72 3 445,11 | 71,11 | 24,19 20,60 | 98,70 84,05 |
| 13 | ТСЦ 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70мм | 514.08 [м3] | 279,13 |  | 279,13 | 143 495,15 |  |  | 143 495,15 |  |  |
| 14 | 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 1.36 [1000 м2] | 82047,42 1157,81 | 3998,80 788,96 | 76890,81 | 111 584,49 | 1 574,62 | 5 438,37 1 072,99 | 104 571,50 | 38,30 19,08 | 52,09 25,95 |
| 15 | 410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Б | -130.288 [т] | 799,34 |  | 799,34 | -104 144,41 |  |  | -104 144,41 |  |  |
| 16 | Калькуляция | На асфальобетонную смесь | 130.288 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 107 255,69 |  |  | 107 255,69 |  |  |
| 17 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 1.36 [1000 м2] | 86168,36 1157,81 | 3998,80 788,96 | 81011,75 | 117 188,97 | 1 574,62 | 5 438,37 1 072,99 | 110 175,98 | 38,30 19,08 | 52,09 25,95 |
| 18 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип А | -131.376 [т] | 835,38 |  | 835,38 | -109 748,88 |  |  | -109 748,88 |  |  |
| 19 | Калькуляция | На асфальобетонную смесь | 131.376 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 108 151,35 |  |  | 108 151,35 |  |  |
| 20 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР=149%,СП=95% | 4.7 [100 м] | 7240,58 2021,45 | 177,10 27,65 | 5042,03 | 34 030,73 | 9 500,82 | 832,37 129,96 | 23 697,54 | 76,08 0,68 | 357,58 3,20 |
| 21 | 403-8022 | Камни бортовые / бетон В30, объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 72 [шт] | 106,26 |  | 106,26 | 7 650,72 |  |  | 7 650,72 |  |  |
| 22 | 403-8128 | Камни бортовые / бетон В30, объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | 136 [шт] | 546,33 |  | 546,33 | 74 300,88 |  |  | 74 300,88 |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ АВТОСТОЯНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.93 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 5 581,98 | 571,64 | 4 994,13 785,28 | 16,21 | 24,19 20,60 | 22,50 19,16 |
| 24 | ТСЦ 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70мм | 117.18 [м3] | 279,13 |  | 279,13 | 32 708,45 |  |  | 32 708,45 |  |  |
| 25 | 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.31 [1000 м2] | 82047,42 1157,81 | 3998,80 788,96 | 76890,81 | 25 434,70 | 358,92 | 1 239,63 244,58 | 23 836,15 | 38,30 19,08 | 11,87 5,91 |
| 26 | 410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Б | -29.698 [т] | 799,34 |  | 799,34 | -23 738,80 |  |  | -23 738,80 |  |  |
| 27 | Калькуляция | На асфальобетонную смесь | 29.698 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 24 447,99 |  |  | 24 447,99 |  |  |
| 28 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.31 [1000 м2] | 86168,36 1157,81 | 3998,80 788,96 | 81011,75 | 26 712,19 | 358,92 | 1 239,63 244,58 | 25 113,64 | 38,30 19,08 | 11,87 5,91 |
| 29 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип А | -29.946 [т] | 835,38 |  | 835,38 | -25 016,29 |  |  | -25 016,29 |  |  |
| 30 | Калькуляция | На асфальобетонную смесь | 29.946 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 24 652,15 |  |  | 24 652,15 |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.401 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 2 406,85 | 246,48 | 2 153,38 338,60 | 6,99 | 24,19 20,60 | 9,70 8,26 |
| 32 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм | 50.526 [м3] | 194,39 |  | 194,39 | 9 821,75 |  |  | 9 821,75 |  |  |
| 33 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. НР=149%,СП=95% | 40.1 [10 м2] | 342,01 313,85 | 23,74 1,95 | 4,42 | 13 714,60 | 12 585,39 | 951,97 78,20 | 177,24 | 10,50 0,06 | 421,05 2,41 |
| 34 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | -2.005 [м3] | 78,47 |  | 78,47 | -157,33 |  |  | -157,33 |  |  |
| 35 | 402-0101 | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1 | 2.9 [т] | 846,38 |  | 846,38 | 2 454,50 |  |  | 2 454,50 |  |  |
| 36 | Прайс-лист | Плитка | 401 [м2] | 103,77 |  | 103,77 | 41 611,77 |  |  | 41 611,77 |  |  |
| 37 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР=149%,СП=95% | 2.98 [100 м] | 7240,58 2021,45 | 177,10 27,65 | 5042,03 | 21 576,93 | 6 023,92 | 527,76 82,40 | 15 025,25 | 76,08 0,68 | 226,72 2,03 |
| 38 | 403-8023 | Камни бортовые / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 298 [шт] | 31,08 |  | 31,08 | 9 261,84 |  |  | 9 261,84 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 705 726,65 | 35 303,18 | 44 725,33 7 494,69 | 625 698,14 |  | 1264,17 182,83 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 705 726,65 | 35 303,18 | 44 725,33 7 494,69 | 625 698,14 |  | 1264,17 182,83 |
|  | Накладные расходы [Н43=149% по поз.48,50,53,56,59,61,64,67,69,73] |  |  |  |  |  | 63 768,84 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=95% по поз.48,50,53,56,59,61,64,67,69,73] |  |  |  |  |  | 40 657,98 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 810 153,47 | 35 303,18 | 44 725,33 7 494,69 | 625 698,14 |  | 1264,17 182,83 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447,00 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 42 797,87 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 744 153,58 | 38 452,51 | 60607,21 9620,10 | 645 093,86 |  | 1386,04 235,99 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 70 053,11 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 44 273,23 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 858 479,92 | 38 452,51 | 60607,21 9620,10 | 645 093,86 |  | 1386,04 235,99 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1622,03 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 48 072,61 |  |  |  |  |
|  | Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилого дома по ул. Садовая, 80 в городе Югорске

(малые архитектурные формы)

Составлена в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Малые формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамья, Урна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.0036 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 24,71 | 24,71 |  |  | 280,00 | 1,01 |
| 2 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.0036 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 331,42 | 15,88 | 11,30 2,63 | 304,24 | 180,00 18,00 | 0,65 0,06 |
| 3 | прайс-лист | Скамья со спинкой | 4 [шт] | 648,56 |  | 648,56 | 2 594,24 |  |  | 2 594,24 |  |  |
| 4 | прайс-лист | Урна | 4 [шт] | 367,52 |  | 367,52 | 1 470,08 |  |  | 1 470,08 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 4 420,45 | 40,59 | 11,30 2,63 | 4 368,56 |  | 1,66 0,06 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 4 420,45 | 40,59 | 11,30 2,63 | 4 368,56 |  | 1,66 0,06 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1, Н43=110% по поз.2] |  |  |  |  |  | 41,12 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=45% по поз.1, Н49=65% по поз.2] |  |  |  |  |  | 23,15 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 4 484,72 | 40,59 | 11,30 2,63 | 4 368,56 |  | 1,66 0,06 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 43,22 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Детский городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 09-03-037-01 Применительно | Демонтаж. Демонтаж игрового оборудования (горка-скат, качалка-балансир).Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м По тех.частям: К2=0.7, К3=0.7, К7=0.7, К8=0.7 НР=95%,СП=85% | 0.09913 [т] | 1913,95 562,29 | 1351,66 277,81 |  | 132,81 | 39,02 | 93,79 19,28 |  | 19,49 7,58 | 1,35 0,53 |
| 6 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.004 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 27,45 | 27,45 |  |  | 280,00 | 1,12 |
| 7 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.004 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 368,25 | 17,65 | 12,55 2,93 | 338,05 | 180,00 18,00 | 0,72 0,07 |
| 8 | прайс-лист | Городок детский | 1 [шт] | 51885,16 |  | 51885,16 | 51 885,16 |  |  | 51 885,16 |  |  |
| 9 | прайс-лист | Песочница игровая | 1 [шт] | 1491,70 |  | 1491,70 | 1 491,70 |  |  | 1 491,70 |  |  |
| 10 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.00045 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 3,09 | 3,09 |  |  | 280,00 | 0,13 |
| 11 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.00045 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 41,43 | 1,99 | 1,41 0,33 | 38,03 | 180,00 18,00 | 0,08 0,01 |
| 12 | прайс-лист | Скамья со спинкой | 2 [шт] | 648,56 |  | 648,56 | 1 297,12 |  |  | 1 297,12 |  |  |
| 13 | прайс-лист | Урна | 2 [шт] | 367,52 |  | 367,52 | 735,04 |  |  | 735,04 |  |  |
|  |  | Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком НР=149%,СП=95% | 0.09 [100 м2] | 11893,83 1087,98 | 650,03 16,97 | 10155,82 | 1 070,44 | 97,92 | 58,50 1,53 | 914,02 | 42,40 0,42 | 3,82 0,04 |
| 15 | 403-0104 | Исключить: Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, толщина 35 мм | -9 [м2] | 78,51 |  | 78,51 | -706,59 |  |  | -706,59 |  |  |
| 16 | прайс-лист | Плита тротуарная | 2 [шт] | 1196,17 |  | 1196,17 | 2 392,34 |  |  | 2 392,34 |  |  |
|  |  | Спортивный турник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.00012 [100 м3] | 3774,54 3774,54 |  |  | 0,45 | 0,45 |  |  | 154,00 | 0,02 |
| 18 | 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м НР=95%,СП=85% | 0.04433 [т] | 2402,65 562,29 | 1351,66 277,81 | 488,70 | 106,51 | 24,93 | 59,92 12,32 | 21,66 | 19,49 7,58 | 0,86 0,34 |
| 19 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.04433 [т] | 21947,26 |  | 21947,26 | 972,92 |  |  | 972,92 |  |  |
| 20 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.00012 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 11,05 | 0,53 | 0,38 0,09 | 10,14 | 180,00 18,00 | 0,02 |
| 21 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР=110%,СП=55% | 0.0133 [100 м2] | 1731,90 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,30 | 23,03 | 15,02 | 0,07 | 7,94 | 40,59 0,01 | 0,54 |
|  |  | Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком НР=149%,СП=95% | 0.09 [100 м2] | 11893,83 1087,98 | 650,03 16,97 | 10155,82 | 1 070,44 | 97,92 | 58,50 1,53 | 914,02 | 42,40 0,42 | 3,82 0,04 |
| 23 | 403-0104 | Исключить: Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, толщина 35 мм | -9 [м2] | 78,51 |  | 78,51 | -706,59 |  |  | -706,59 |  |  |
| 24 | прайс-лист | Плита тротуарная | 2 [шт] | 1196,17 |  | 1196,17 | 2 392,34 |  |  | 2 392,34 |  |  |
|  |  | Спортивная перекладина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.00012 [100 м3] | 3774,54 3774,54 |  |  | 0,45 | 0,45 |  |  | 154,00 | 0,02 |
| 26 | 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м НР=95%,СП=85% | 0.04433 [т] | 2402,65 562,29 | 1351,66 277,81 | 488,70 | 106,51 | 24,93 | 59,92 12,32 | 21,66 | 19,49 7,58 | 0,86 0,34 |
| 27 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.04433 [т] | 21947,26 |  | 21947,26 | 972,92 |  |  | 972,92 |  |  |
| 28 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.00012 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 11,05 | 0,53 | 0,38 0,09 | 10,14 | 180,00 18,00 | 0,02 |
| 29 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР=110%,СП=55% | 0.0133 [100 м2] | 1731,90 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,30 | 23,03 | 15,02 | 0,07 | 7,94 | 40,59 0,01 | 0,54 |
|  |  | Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком НР=149%,СП=95% | 0.09 [100 м2] | 11893,83 1087,98 | 650,03 16,97 | 10155,82 | 1 070,44 | 97,92 | 58,50 1,53 | 914,02 | 42,40 0,42 | 3,82 0,04 |
| 31 | 403-0104 | Исключить: Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, толщина 35 мм | -9 [м2] | 78,51 |  | 78,51 | -706,59 |  |  | -706,59 |  |  |
| 32 | прайс-лист | Плита тротуарная | 2 [шт] | 1196,17 |  | 1196,17 | 2 392,34 |  |  | 2 392,34 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 66 478,54 | 464,82 | 403,99 51,95 | 65 609,73 |  | 17,74 1,41 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 66 478,54 | 464,82 | 403,99 51,95 | 65 609,73 |  | 17,74 1,41 |
|  | Накладные расходы [Н43=95% по поз.5,18,26, Н43=84% по поз.6,10,17,25, Н43=110% по поз.7,11,20-21,28-29, Н43=149% по поз.14,22,30] |  |  |  |  |  | 656,71 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=85% по поз.5,18,26, Н49=45% по поз.6,10,17,25, Н49=65% по поз.7,11,20,28, Н49=95% по поз.14,22,30, Н49=55% по поз.21,29] |  |  |  |  |  | 442,67 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 67 577,93 | 464,82 | 403,99 51,95 | 65 609,73 |  | 17,74 1,41 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,15 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 516,77 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 70 898,99 | 505,41 | 415,29 54,58 | 69 978,29 |  | 19,40 1,47 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 697,83 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 465,82 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 72 062,65 | 505,41 | 415,29 54,58 | 69 978,29 |  | 19,40 1,47 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 71 477,77 | 416,53 | 201,66 10,66 | 69 934,97 |  | 16,33 0,26 |
|  | В том числе, металлоконструкции |  |  |  |  |  | 584,88 | 88,88 | 213,63 43,92 | 43,32 |  | 3,07 1,21 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,87 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 559,99 |  |  |  |  |
| 33 | Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

на выполнение работ по благоустройству дворовой территории жилых домов по ул. Менделеева,59,61 в городе Югорске

(дворовые проезды, тротуары, автостоянка)

Составлена в ценах 2001 года

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 68-14-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании НР=109%,СП=60% | 0.4 [100 м] | 2531,80 1374,17 | 1157,63 193,73 |  | 1 012,72 | 549,67 | 463,05 77,49 |  | 52,63 6,40 | 21,05 2,56 |
| 2 | 27-07-003-02 | Демонтаж. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=149%,СП=95% | 1.86609 [100 м2] | 1738,01 1087,98 | 650,03 16,97 |  | 2 594,62 | 1 624,21 | 970,41 25,33 |  | 42,40 0,42 | 63,30 0,63 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 3 607,34 | 2 173,88 | 1 433,46 102,82 |  |  | 84,35 3,19 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 3 607,34 | 2 173,88 | 1 433,46 102,82 |  |  | 84,35 3,19 |
|  | Накладные расходы [Н43=109% по поз.33, Н43=149% по поз.34] |  |  |  |  |  | 3 141,41 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.33, Н49=95% по поз.34] |  |  |  |  |  | 1 943,36 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 8 692,11 | 2 173,88 | 1 433,46 102,82 |  |  | 84,35 3,19 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,54 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 2 276,70 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 1.03014 [1000 м2] | 272,70 | 272,70 46,46 |  | 280,92 |  | 280,92 47,86 |  | 1,10 | 1,13 |
| 4 | 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.03186 [1000 м2] | 3295,17 3295,17 |  |  | 104,98 | 104,98 |  |  | 123,00 | 3,92 |
| 5 | 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР=100%,СП=50% | 0.358 [1000 м3] | 2353,53 | 2353,53 514,35 |  | 842,56 |  | 842,56 184,14 |  | 12,65 | 4,53 |
| 6 | 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 НР=100%,СП=50% | 0.358 [1000 м3] | 2013,06 | 2013,06 439,94 |  | 720,68 |  | 720,68 157,50 |  | 10,82 | 3,87 |
| 7 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР=100%,СП=50% | 0.254 [1000 м3] | 8857,60 279,66 | 8570,18 1365,96 | 7,76 | 2 249,83 | 71,03 | 2 176,83 346,95 | 1,97 | 11,41 33,09 | 2,90 8,40 |
| 8 | Калькуляция | Рсачет стоимости 1м3 песочного грунта на 2012г. | 254 [м3] | 79,81 |  | 79,81 | 20 271,74 |  |  | 20 271,74 |  |  |
| 9 | 310-8009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью10т, работающих вне карьера, 1класс дорог: расстояние перевозки 9 км; нормативное вемя пробега0,72; класс груза1 | 401.6 [т] | 12,51 | 12,51 |  | 5 024,02 |  | 5 024,02 |  |  |  |
| 10 | 01-02-003-06 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=100%,СП=50% | 0.3571 [1000 м3] | 1118,52 | 1118,52 229,08 |  | 399,42 |  | 399,42 81,80 |  | 5,50 | 1,96 |
| 11 | 01-02-003-12 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-06 НР=100%,СП=50% | 0.3571 [1000 м3] | 70,94 | 70,94 20,58 |  | 25,33 |  | 25,33 7,35 |  | 0,68 | 0,24 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 29 919,48 | 176,01 | 9 469,76 825,60 | 20 273,71 |  | 6,82 20,13 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 29 919,48 | 176,01 | 9 469,76 825,60 | 20 273,71 |  | 6,82 20,13 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.35-36, Н43=100% по поз.37-39,42-43, Н43=0% по поз.41] |  |  |  |  |  | 977,15 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=45% по поз.35-36, Н49=50% по поз.37-39,42-43] |  |  |  |  |  | 493,17 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 31 389,80 | 176,01 | 9 469,76 825,60 | 20 273,71 |  | 6,82 20,13 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,95 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 1 001,61 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. Покрытие проезда,автостоянки и тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 2.03 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 12 184,32 | 1 247,78 | 10 901,16 1 714,11 | 35,38 | 24,19 20,60 | 49,11 41,82 |
| 13 | ТСЦ 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70мм | 255.78 [м3] | 279,13 |  | 279,13 | 71 395,87 |  |  | 71 395,87 |  |  |
| 14 | 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.58 [1000 м2] | 82047,42 1157,81 | 3998,80 788,96 | 76890,81 | 47 587,50 | 671,53 | 2 319,30 457,60 | 44 596,67 | 38,30 19,08 | 22,21 11,07 |
| 15 | 410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Б | -55.564 [т] | 799,34 |  | 799,34 | -44 414,53 |  |  | -44 414,53 |  |  |
| 16 | Калькуляция | Наприготовление асфальтобетонной смеси | 55.564 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 45 741,40 |  |  | 45 741,40 |  |  |
| 17 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.58 [1000 м2] | 86168,36 1157,81 | 3998,80 788,96 | 81011,75 | 49 977,65 | 671,53 | 2 319,30 457,60 | 46 986,82 | 38,30 19,08 | 22,21 11,07 |
| 18 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип А | -56.028 [т] | 835,38 |  | 835,38 | -46 804,67 |  |  | -46 804,67 |  |  |
| 19 | Калькуляция | Наприготовление асфальтобетонной смеси | 56.028 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 46 123,37 |  |  | 46 123,37 |  |  |
| 20 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР=149%,СП=95% | 2.4 [100 м] | 7240,58 2021,45 | 177,10 27,65 | 5042,03 | 17 377,39 | 4 851,48 | 425,04 66,36 | 12 100,87 | 76,08 0,68 | 182,59 1,63 |
| 21 | 403-8022 | Камни бортовые / бетон В30, объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 24 [шт] | 106,26 |  | 106,26 | 2 550,24 |  |  | 2 550,24 |  |  |
| 22 | 403-8128 | Камни бортовые / бетон В30, объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | 72 [шт] | 546,33 |  | 546,33 | 39 335,76 |  |  | 39 335,76 |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ АВТОСТОЯНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.595 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 3 571,27 | 365,73 | 3 195,17 502,41 | 10,37 | 24,19 20,60 | 14,39 12,26 |
| 24 | ТСЦ 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 40-70мм | 74.97 [м3] | 279,13 |  | 279,13 | 20 926,38 |  |  | 20 926,38 |  |  |
| 25 | 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.17 [1000 м2] | 82047,42 1157,81 | 3998,80 788,96 | 76890,81 | 13 948,07 | 196,83 | 679,80 134,12 | 13 071,44 | 38,30 19,08 | 6,51 3,24 |
| 26 | 410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип Б | -16.286 [т] | 799,34 |  | 799,34 | -13 018,05 |  |  | -13 018,05 |  |  |
| 27 | Калькуляция | На приготовление раствора асфальтобетонной смеси | 16.286 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 13 406,96 |  |  | 13 406,96 |  |  |
| 28 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.17 [1000 м2] | 86168,36 1157,81 | 3998,80 788,96 | 81011,75 | 14 648,63 | 196,83 | 679,80 134,12 | 13 772,00 | 38,30 19,08 | 6,51 3,24 |
| 29 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), тип А | -16.4203 [т] | 835,38 |  | 835,38 | -13 717,19 |  |  | -13 717,19 |  |  |
| 30 | Калькуляция | На приготовление раствора асфальтобетонной смеси | 16.422 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 13 518,92 |  |  | 13 518,92 |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.21 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 1 260,45 | 129,08 | 1 127,71 177,32 | 3,66 | 24,19 20,60 | 5,08 4,33 |
| 32 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ, фракция 20-40 мм | 26.46 [м3] | 194,39 |  | 194,39 | 5 143,56 |  |  | 5 143,56 |  |  |
| 33 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. НР=149%,СП=95% | 21 [10 м2] | 342,01 313,85 | 23,74 1,95 | 4,42 | 7 182,21 | 6 590,85 | 498,54 40,95 | 92,82 | 10,50 0,06 | 220,50 1,26 |
| 34 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | -1.05 [м3] | 78,47 |  | 78,47 | -82,39 |  |  | -82,39 |  |  |
| 35 | 402-0101 | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1 | 1.51 [т] | 846,38 |  | 846,38 | 1 278,03 |  |  | 1 278,03 |  |  |
| 36 | Прайс-лист | Плитка | 210 [м2] | 103,77 |  | 103,77 | 21 791,70 |  |  | 21 791,70 |  |  |
| 37 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР=149%,СП=95% | 1.45 [100 м] | 7240,58 2021,45 | 177,10 27,65 | 5042,03 | 10 498,84 | 2 931,10 | 256,80 40,09 | 7 310,94 | 76,08 0,68 | 110,32 0,99 |
| 38 | 403-8023 | Камни бортовые / бетон В22,5 объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 145 [шт] | 31,08 |  | 31,08 | 4 506,60 |  |  | 4 506,60 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 345 918,29 | 17 852,74 | 22 402,62 3 724,68 | 305 662,93 |  | 639,43 90,91 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 345 918,29 | 17 852,74 | 22 402,62 3 724,68 | 305 662,93 |  | 639,43 90,91 |
|  | Накладные расходы [Н43=149% по поз.44,46,49,52,55,57,60,63,65,69] |  |  |  |  |  | 32 150,36 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=95% по поз.44,46,49,52,55,57,60,63,65,69] |  |  |  |  |  | 20 498,54 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 398 567,19 | 17 852,74 | 22 402,62 3 724,68 | 305 662,93 |  | 639,43 90,91 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,34 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 21 577,42 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 379 445,11 | 20 202,63 | 33305,84 4653,10 | 325 936,64 |  | 730,60 114,23 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 36 268,92 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 22 935,07 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 438 649,10 | 20 202,63 | 33305,84 4653,10 | 325 936,64 |  | 730,60 114,23 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,83 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 24 855,73 |  |  |  |  |
|  | Индекс перевода в текущие цены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всегов текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

- на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов по ул. Менделеева, 59, 61 и ул. Садовая, 80 в городе Югорске.

г. Югорск                                                                 	                                     « ____»_________2012 г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного  комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ________________________, действующего на основании положения, с одной стороны, и _______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик»  в лице _________________, действующего на основании _________, со второй стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1.Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик  поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по благоустройству дворовых территорий жилых домов по ул. Менделеева, 59, 61 и ул. Садовая, 80 в городе Югорске, в соответствии с условиями настоящего контракта и техническим заданием документации об аукционе;

- сдать результат работ, а Муниципальный заказчик обязуется принять качественно выполненный результат работ и оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Менделеева,59, 61; ул. Садовая, 80.

1.3. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом единой комиссии  № ___ от __________г.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 г.

1.5. По настоящему контракту Подрядчиком  обеспечено исполнение обязательств. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 2 099 999, 70 (два миллиона девяносто девять тысяч девятьсот девяносто девять) рублей  70  копеек.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ  включает в себя: затраты на весь перечень и состав работ, стоимость материалов, транспортные расходы, затраты механизмов, расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится за фактически выполненные работы в течение 90 календарных дней с даты подписания Муниципальным заказчиком  справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Работы, выполненные с изменением или отклонением от технического задания документации об аукционе,  не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.

2.6. Муниципальный заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему контракту.

2.7. Подрядчик ознакомлен с используемыми материалами применяемые в ходе выполнения работ и не имеет по ним замечаний, влияющих на стоимость работ.

3.Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ: с даты заключения  муниципального контракта;

- окончание работ: до 30 ноября 2012 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4.Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта Подрядчик предоставляет в отдел технического надзора Муниципального заказчика подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту с учетом базовой стоимости работ в ценах 2001г.,  индекса пересчета сметной стоимости работ и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога), в соответствии с образцом (Приложение №1).

4.2. В течение 7 рабочих дней с даты заключения муниципального контракта согласовать с Муниципальным заказчиком график производства работ.

4.3. В течение двух недель, с даты заключения муниципального контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Подрядчика (субподрядчика) в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.4. Назначить руководителя работ и замещающих его лиц, определить их рабочее место  и письменно информировать об этом Муниципального заказчика.

4.5. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей. Осуществлять своевременную очистку мест выполнения работ от  мусора.

4.6. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений технического задания документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.7. Представлять Муниципальному заказчику акт выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3, копию журнала производства работ, накопительную ведомость по исполнению работ не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.8. Вести и представлять по первому требованию Муниципального заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Муниципального заказчика и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком.

4.9. Немедленно уведомлять Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполнения работ, качество и срок  завершения работ.

4.10. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.11. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения правил выполнения работ, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.12. Выполнить предусмотренные контрактом работы в соответствии с техническим заданием документации об аукционе, условиями настоящего контракта, в установленные сроки завершить работы и сдать объект Муниципальному заказчику.

4.13. По завершении работ передать Муниципальному заказчику перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений технического задания документации об аукционе.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16.  Обеспечивать выполнение работ в пределах твердой  цены, указанной в п.2.1. настоящего контракта.

4.17. Исполнять обязательства, предусмотренные действующим законодательством РФ и настоящим контрактом.

Права Подрядчика:

4.18. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.19. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.20. Подрядчик имеет право выполнить работы ранее установленного срока, указанного в п 3.1.  настоящего контракта, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

4.21. Подрядчик имеет право потребовать указания и разъяснения по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в пятидневный срок в письменной форме.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Обеспечивает финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.2. Назначает специалиста из аппарата службы Муниципального заказчика  и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

5.3. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов; наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

5.4. Принимает качественно  выполненные работы Подрядчиком  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

5.5. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Муниципальный заказчик  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и делает соответствующую запись в журнал производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.6. До начала производства работ осуществить проверку Подрядчика на готовность исполнения настоящего муниципального контракта.

5.7. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.8. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ.

5.9. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий, материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

5.10. Отказать в принятии работ  в случае не соответствия результата работы действующему законодательству РФ и условиям настоящего контракта, а также в иных случаях.

5.11. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.

5.12.Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленных документов, указанных в пункте 4.6. настоящего контракта.

Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств Подрядчика по настоящему Контракту.

5.13. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Муниципальным заказчиком, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

5.14. Выдать предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов и внести соответствующую запись в журнал производства работ в случае выявления фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией.

6. Производство, сдача и приемка работ

6.1. Контроль за выполнением работ по настоящему контракту осуществляет уполномоченный представитель Муниципального заказчика.

6.2. По факту приемки работ, на основании подписанных Муниципальным заказчиком акта приемки выполненных работ формы КС-2, Подрядчиком составляется справка о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

6.3. Работы необходимо выполнять  в соответствии с техническим заданием документации об аукционе и условиями настоящего контракта.  Работы по настоящему контракту должны включать любые работы, которые необходимы для достижения качественного результата или которые прямо предусмотрены для данного вида работ действующими нормативно-техническими актами, а также все работы, прямо не упомянутые в контракте и (или) сметной документации, но необходимые для обеспечения качественной, безопасной, надежной и эффективной эксплуатации объекта.

6.4. Представитель Муниципального заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.5. При выявлении случаев выполнения работ с отступлением от условий контракта или технического задания документации об аукционе, Муниципальный заказчик излагает свои претензии и замечания, дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

6.6. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Муниципального заказчика по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов с момента получения замечаний от Муниципального заказчика. При несогласии Подрядчика с требованием Муниципального заказчика, он направляет свои возражения, и стороны прилагают свои усилия найти разрешение спорных вопросов, а при отрицательном результате переговоров создают согласительную комиссию с привлечением специалистов по усмотрению Муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению  и является для сторон процедурой досудебного регулирования спора. Ни одна из сторон настоящего контракта не имеет право обратиться в Арбитражный суд, до вынесения решения данной комиссии.

6.7.  Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

6.8. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием привлеченных им специалистов.

6.9. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

7. Гарантии качества работ.

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата работ требованиям государственных стандартов (ГОСТ), строительных норм и правил (СНиП), техническому заданию документации об аукционе, условиям контракта, другой нормативной документацией относящейся к выполнению работ. Возможность эксплуатации объектов на протяжении гарантийного срока, предусмотренного настоящим контрактом, и несет ответственность за отступление от них.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 24 календарных месяца со дня подписания  справки о стоимости выполненных работ и затрат Муниципальным заказчиком.

7.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной его эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

7.6. В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком. Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

7.7. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации, гарантийный срок продлевается на период с даты обнаружения недостатков  до проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Ответственность сторон.

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

8.2. В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком  без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

8.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, подлежащей уплате Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

8.4. Муниципальный заказчик не несет ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ на объекте.

8.5.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

- 9. Срок действия контракта, основания и порядок изменения и расторжения контракта.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с даты его подписания.

9.2.  Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9.3. По контракту Муниципальный заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть контракт и потребовать возмещения причиненных убытков в случае следующих нарушений Подрядчиком условий настоящего контракта:

9.3.1. Подрядчик не устранил выявленные недостатки в сроки, установленные в акте.

9.3.2. Подрядчик не исполнил обязательства, в срок, установленный в п. 3.1 настоящего контракта;

9.3.3. Если Подрядчик не приступил к выполнению работ на объекте в течение 10 дней с установленной в настоящем контракте даты начала работ или выполняет работы настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным.

9.3.4. В случае неоднократного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему договору.

9.4. При принятии Заказчиком решения о расторжении настоящего контракта в соответствии с п. 9.3 Заказчик направляет Подрядчику соответствующее уведомление. Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком указанного уведомления. После расторжения настоящего договора представитель Заказчика должен оценить стоимость Работ, произведенных Подрядчиком к моменту расторжения, и стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик в результате невыполнения Подрядчиком своих обязательств и расторжения настоящего контракта.

9.5. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ превышает стоимость убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Подрядчику в течение 90 календарных дней. Если стоимость произведенных Подрядчиком Работ меньше стоимости убытков, которые понес и (или) понесет Заказчик, разница должна быть выплачена Заказчику в течение 10 календарных дней.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта является:

- образец расчета стоимости работ (Приложение №1).

10.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН8622012310

Руководитель: Заместитель главы администрации города Югорска - директор ДЖКиСК, действующий на основании положения - Бандурин Василий Кузьмич

_______________________________________________________________/_____         _ ______/

11.2. Подрядчик:

Руководитель: действующий на основании _____________________________/_______            ____/

должность                                             ФИО

Контракт подписан электронными подписями сторон.

Приложение №1

к муниципальному контракту

Образец расчета стоимости работ

на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий жилых домов по ул. Менделеева, 59,61 и ул. Садовая, 80 в городе Югорске

| Итого стоимость работ в ценах 2001г. |  |
| --- | --- |
| Индекс пересчета сметной стоимости в текущие цены |  |
| НДС 18% (при наличии) |  |
| ВСЕГО |  |

Представитель Подрядчика:_______________________________________/_____         _ ______/

Ответственный специалист отдела технического надзора ДЖКиСК:

______________________________________________________________/_____         _ ______/

Часть IV. ОБОСНОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

| Ссылка на нормативные акты. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость определяется на основании следующих нормативных актов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-35 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-33 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - МДС 81-25 2004; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Приложение №1 к приказу от 03.07.2012 №60 Региональной службы по тарифам «Индексы к элементам прямых затрат по видам строительно-монтажных работ к уровню цен, предусмотренным сметно-нормативной базой 2001 года. Общеотраслевое строительство. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА,59, 61 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС_______ 666,667 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость_________________________85,59 чел/час

Составлена в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                  Сметная зар. плата_______________________________2,370тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Малые формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамья, Урна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.01887 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 129,50 | 129,50 |  |  | 280,00 | 5,28 |
| 2 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.01887 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 1 737,20 | 83,25 | 59,21 13,81 | 1 594,74 | 180,00 18,00 | 3,40 0,34 |
| 3 | прайс-лист | Скамья со спинкой СМ=3000/1,18/3,92 | 8 [шт] | 648,56 |  | 648,56 | 5 188,48 |  |  | 5 188,48 |  |  |
| 4 | прайс-лист | Урна СМ=1700/1,18/3,92 | 8 [шт] | 367,52 |  | 367,52 | 2 940,16 |  |  | 2 940,16 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 9 995,34 | 212,75 | 59,21 13,81 | 9 723,38 |  | 8,68 0,34 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 9 995,34 | 212,75 | 59,21 13,81 | 9 723,38 |  | 8,68 0,34 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1, Н43=110% по поз.2] |  |  |  |  |  | 215,55 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=45% по поз.1, Н49=65% по поз.2] |  |  |  |  |  | 121,37 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 10 332,26 | 212,75 | 59,21 13,81 | 9 723,38 |  | 8,68 0,34 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,02 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 226,56 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Детский городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 09-03-037-01 Применительно | Демонтаж. Демонтаж игрового оборудования (горка-скат, качалка-балансир).Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м По тех.частям: К2=0.7, К3=0.7, К7=0.7, К8=0.7 НР=95%,СП=85% | 0.19882 [т] | 1913,95 562,29 | 1351,66 277,81 |  | 266,38 | 78,26 | 188,12 38,66 |  | 19,49 7,58 | 2,71 1,05 |
| 6 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.0777 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 533,24 | 533,24 |  |  | 280,00 | 21,76 |
| 7 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.0777 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 7 153,20 | 342,80 | 243,81 56,87 | 6 566,59 | 180,00 18,00 | 13,99 1,40 |
| 8 | прайс-лист | Городок детский "Тропики" ИК 12 СМ=240000/1,18/3,92 | 1 [шт] | 51885,16 |  | 51885,16 | 51 885,16 |  |  | 51 885,16 |  |  |
| 9 | прайс-лист | Песочница игровая МИФ 11 СМ=6900/1,18/3,92 | 1 [шт] | 1491,70 |  | 1491,70 | 1 491,70 |  |  | 1 491,70 |  |  |
| 10 | прайс-лист | Игровой комплекс "Тропики" ИК 11 СМ=119000/1,18/3,92 | 1 [шт] | 25726,39 |  | 25726,39 | 25 726,39 |  |  | 25 726,39 |  |  |
| 11 | прайс-лист | Песочница с домиком МИФ 12 СМ=20200/1,18/3,92 | 1 [шт] | 4367,00 |  | 4367,00 | 4 367,00 |  |  | 4 367,00 |  |  |
| 12 | прайс-лист | Карусель-мельница МИФ 35 СМ=35500/1,18/3,92 | 1 [шт] | 7674,68 |  | 7674,68 | 7 674,68 |  |  | 7 674,68 |  |  |
| 13 | прайс-лист | Качели-балансир МИФ 36 СМ=10500/1,18/3,92 | 1 [шт] | 2269,98 |  | 2269,98 | 2 269,98 |  |  | 2 269,98 |  |  |
| 14 | 27-04-001-01 Применительно | Засыпка песка в песочницу--Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР=149%,СП=95% | 0.0222 [100 м3] | 3887,47 395,99 | 3479,03 533,82 | 12,45 | 86,30 | 8,79 | 77,23 11,85 | 0,28 | 15,72 13,88 | 0,35 0,31 |
| 15 | Калькуляция | Расчет стоимости 1м3 песочного грунта на 2012 г. СМ=369,18/1,18/3,92 | 2.442 [м3] | 79,81 |  | 79,81 | 194,90 |  |  | 194,90 |  |  |
|  |  | Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.2332 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 1 399,69 | 143,34 | 1 252,29 196,91 | 4,06 | 24,19 20,60 | 5,64 4,80 |
| 17 | 408-0017 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 5(3)-10 мм (21,2х1,26) | 29.3832 [м3] | 260,98 |  | 260,98 | 7 668,43 |  |  | 7 668,43 |  |  |
| 18 | 27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка НР=149%,СП=95% | 0.3392 [100 м3] | 3887,47 395,99 | 3479,03 533,82 | 12,45 | 1 318,63 | 134,32 | 1 180,09 181,07 | 4,22 | 15,72 13,88 | 5,33 4,71 |
| 19 | Калькуляция | Расчет стоимости 1м3 песочного грунта на 2012 г. СМ=369,18/1,18/3,92 | 37.312 [м3] | 79,81 |  | 79,81 | 2 977,87 |  |  | 2 977,87 |  |  |
| 20 | 10-01-023-01 | Укладка ходовых досок НР=124%,СП=63% | 0.9875 [100 м] | 472,00 100,09 | 25,89 3,25 | 346,02 | 466,10 | 98,84 | 25,57 3,21 | 341,69 | 3,80 0,08 | 3,75 0,08 |
| 21 | 10-01-089-01 | Антисептирование водными растворами стен НР=124%,СП=63% | 0.24688 [100 м2] | 591,21 171,96 | 17,58 1,22 | 401,67 | 145,95 | 42,45 | 4,34 0,30 | 99,16 | 6,26 0,03 | 1,55 0,01 |
| 22 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.0183 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 125,59 | 125,59 |  |  | 280,00 | 5,12 |
| 23 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.0183 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 1 684,73 | 80,74 | 57,42 13,39 | 1 546,57 | 180,00 18,00 | 3,29 0,33 |
| 24 | прайс-лист | Скамья со спинкой СМ=3000/1,18/3,92 | 4 [шт] | 648,56 |  | 648,56 | 2 594,24 |  |  | 2 594,24 |  |  |
| 25 | прайс-лист | Урна СМ=1700/1,18/3,92 | 4 [шт] | 367,52 |  | 367,52 | 1 470,08 |  |  | 1 470,08 |  |  |
| 26 | прайс-лист | Столик для улицы СМ=7000/1,18/3,92 | 2 [шт] | 1513,32 |  | 1513,32 | 3 026,64 |  |  | 3 026,64 |  |  |
|  |  | Спортивный турник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.004 [100 м3] | 3774,54 3774,54 |  |  | 15,10 | 15,10 |  |  | 154,00 | 0,62 |
| 28 | 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м НР=95%,СП=85% | 0.1335 [т] | 2402,65 562,29 | 1351,66 277,81 | 488,70 | 320,76 | 75,07 | 180,45 37,09 | 65,24 | 19,49 7,58 | 2,60 1,01 |
| 29 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.1335 [т] | 21947,26 |  | 21947,26 | 2 929,96 |  |  | 2 929,96 |  |  |
| 30 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.004 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 368,25 | 17,65 | 12,55 2,93 | 338,05 | 180,00 18,00 | 0,72 0,07 |
| 31 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР=110%,СП=55% | 0.0002 [100 м2] | 1731,90 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,30 | 0,35 | 0,23 |  | 0,12 | 40,59 0,01 | 0,01 |
|  |  | Спортивная перекладина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.004 [100 м3] | 3774,54 3774,54 |  |  | 15,10 | 15,10 |  |  | 154,00 | 0,62 |
| 33 | 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м НР=95%,СП=85% | 0.1335 [т] | 2402,65 562,29 | 1351,66 277,81 | 488,70 | 320,76 | 75,07 | 180,45 37,09 | 65,24 | 19,49 7,58 | 2,60 1,01 |
| 34 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.1335 [т] | 21947,26 |  | 21947,26 | 2 929,96 |  |  | 2 929,96 |  |  |
| 35 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.004 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 368,25 | 17,65 | 12,55 2,93 | 338,05 | 180,00 18,00 | 0,72 0,07 |
| 36 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР=110%,СП=55% | 0.0002 [100 м2] | 1731,90 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,30 | 0,35 | 0,23 |  | 0,12 | 40,59 0,01 | 0,01 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 131 795,72 | 1 804,47 | 3 414,87 582,30 | 126 576,38 |  | 71,39 14,85 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 131 795,72 | 1 804,47 | 3 414,87 582,30 | 126 576,38 |  | 71,39 14,85 |
|  | Накладные расходы [Н43=95% по поз.5,28,33, Н43=84% по поз.6,22,27,32, Н43=110% по поз.7,23,30-31,35-36, Н43=149% по поз.14,16,18, Н43=0% по поз.15,19, Н43=124% по поз.20-21] |  |  |  |  |  | 2 679,11 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=85% по поз.5,28,33, Н49=45% по поз.6,22,27,32, Н49=65% по поз.7,23,30,35, Н49=95% по поз.14,16,18, Н49=63% по поз.20-21, Н49=55% по поз.31,36] |  |  |  |  |  | 1 681,82 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 136 156,65 | 1 804,47 | 3 414,87 582,30 | 126 576,38 |  | 71,39 14,85 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86,24 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 2 386,77 |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 141 791,06 | 2 017,22 | 3 474,08 596,11 | 136 299,76 |  | 80,07 15,19 |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  | 2 894,66 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  | 1 803,19 |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 146 488,91 | 2 017,22 | 3 474,08 596,11 | 136 299,76 |  | 80,07 15,19 |
| В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  |  | 141 794,01 | 1 788,82 | 2925,06 483,27 | 132 996,51 |  | 72,16 12,12 |
| В том числе, металлоконструкции |  |  |  |  |  |  | 1 522,13 | 288,4 | 549,02 112,84 | 130,48 |  | 7,91 3,07 |
| Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95,26 |
| Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  |  | 2 613,33 |  |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  | 3 172,77 |  |  | 3 172,77 |  |  |
| Индекс перевода в текущие цены к=3,856756392 |  |  |  |  |  |  | 564972,04 |  |  |  |  |  |
| Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  |  | 101694,97 |  |  |  |  |  |
| Всего по смете в текущих ценах с НДС |  |  |  |  |  |  | 666667,01 |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА,59, 61 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

ДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ, АВТОСТОЯНКА

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС_______ 3 970,985 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость________________________1 622,03 чел/час

Составлена в ценах 2001г.                                                                                                                                                                               Сметная зар. плата_______________________________48,073тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 68-14-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании НР=109%,СП=60% | 0.65 [100 м] | 2531,80 1374,17 | 1157,63 193,73 |  | 1 645,67 | 893,21 | 752,46 125,92 |  | 52,63 6,40 | 34,21 4,16 |
| 2 | 27-07-003-02 | Демонтаж. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=149%,СП=95% | 2.24495 [100 м2] | 1738,01 1087,98 | 650,03 16,97 |  | 3 121,40 | 1 953,97 | 1 167,43 30,48 |  | 42,40 0,42 | 76,15 0,75 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 4 767,07 | 2 847,18 | 1 919,89 156,40 |  |  | 110,36 4,91 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 4 767,07 | 2 847,18 | 1 919,89 156,40 |  |  | 110,36 4,91 |
|  | Накладные расходы [Н43=109% по поз.37, Н43=149% по поз.38] |  |  |  |  |  | 4 067,68 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.37, Н49=95% по поз.38] |  |  |  |  |  | 2 496,71 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 11 331,46 | 2 847,18 | 1 919,89 156,40 |  |  | 110,36 4,91 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 115,27 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 3 003,58 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 2.29793 [1000 м2] | 272,70 | 272,70 46,46 |  | 626,65 |  | 626,65 106,76 |  | 1,10 | 2,53 |
| 4 | 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.07107 [1000 м2] | 3295,17 3295,17 |  |  | 234,19 | 234,19 |  |  | 123,00 | 8,74 |
| 5 | 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР=100%,СП=50% | 1.342 [1000 м3] | 2353,53 | 2353,53 514,35 |  | 3 158,44 |  | 3 158,44 690,26 |  | 12,65 | 16,98 |
| 6 | 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 НР=100%,СП=50% | 1.342 [1000 м3] | 2013,06 | 2013,06 439,94 |  | 2 701,53 |  | 2 701,53 590,40 |  | 10,82 | 14,52 |
| 7 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР=100%,СП=50% | 0.243 [1000 м3] | 8857,60 279,66 | 8570,18 1365,96 | 7,76 | 2 152,40 | 67,96 | 2 082,55 331,93 | 1,89 | 11,41 33,09 | 2,77 8,04 |
| 8 | Калькуляция | Рсачет стоимости 1м3 песочного грунта на 2012г. | 243 [м3] | 79,81 |  | 79,81 | 19 393,83 |  |  | 19 393,83 |  |  |
| 9 | 310-8009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью10т, работающих вне карьера, 1класс дорог: расстояние перевозки 9 км; нормативное вемя пробега0,72; класс груза1 | 336 [т] | 12,51 | 12,51 |  | 4 203,36 |  | 4 203,36 |  |  |  |
| 10 | 01-02-003-06 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=100%,СП=50% | 1 [1000 м3] | 1118,52 | 1118,52 229,08 |  | 1 118,52 |  | 1 118,52 229,08 |  | 5,50 | 5,50 |
| 11 | 01-02-003-12 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-06 НР=100%,СП=50% | 1 [1000 м3] | 70,94 | 70,94 20,58 |  | 70,94 |  | 70,94 20,58 |  | 0,68 | 0,68 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 33 659,86 | 302,15 | 13 961,99 1 969,01 | 19 395,72 |  | 11,51 48,25 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 33 659,86 | 302,15 | 13 961,99 1 969,01 | 19 395,72 |  | 11,51 48,25 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.39-40, Н43=100% по поз.41-43,46-47, Н43=0% по поз.45] |  |  |  |  |  | 2 216,53 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=45% по поз.39-40, Н49=50% по поз.41-43,46-47] |  |  |  |  |  | 1 118,54 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 36 994,93 | 302,15 | 13 961,99 1 969,01 | 19 395,72 |  | 11,51 48,25 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,76 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 2 271,16 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. Покрытие проезда, автостоянки и тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 4.08 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 24 488,68 | 2 507,85 | 21 909,72 3 445,11 | 71,11 | 24,19 20,60 | 98,70 84,05 |
| 13 | ТСЦ 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка:1000, фракция 40-70мм | 514.08 [м3] | 279,13 |  | 279,13 | 143 495,15 |  |  | 143 495,15 |  |  |
| 14 | 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 1.36 [1000 м2] | 82047,42 1157,81 | 3998,80 788,96 | 76890,81 | 111 584,49 | 1 574,62 | 5 438,37 1 072,99 | 104 571,50 | 38,30 19,08 | 52,09 25,95 |
| 15 | 410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | -130.288 [т] | 799,34 |  | 799,34 | -104 144,41 |  |  | -104 144,41 |  |  |
| 16 | Калькуляция | На асфальобетонную смесь ООО"Доринвест" | 130.288 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 107 255,69 |  |  | 107 255,69 |  |  |
| 17 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 1.36 [1000 м2] | 86168,36 1157,81 | 3998,80 788,96 | 81011,75 | 117 188,97 | 1 574,62 | 5 438,37 1 072,99 | 110 175,98 | 38,30 19,08 | 52,09 25,95 |
| 18 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | -131.376 [т] | 835,38 |  | 835,38 | -109 748,88 |  |  | -109 748,88 |  |  |
| 19 | Калькуляция | На асфальобетонную смесь ООО"Доринвест" | 131.376 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 108 151,35 |  |  | 108 151,35 |  |  |
| 20 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР=149%,СП=95% | 4.7 [100 м] | 7240,58 2021,45 | 177,10 27,65 | 5042,03 | 34 030,73 | 9 500,82 | 832,37 129,96 | 23 697,54 | 76,08 0,68 | 357,58 3,20 |
| 21 | 403-8022 | Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 72 [шт] | 106,26 |  | 106,26 | 7 650,72 |  |  | 7 650,72 |  |  |
| 22 | 403-8128 | Камни бортовые БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | 136 [шт] | 546,33 |  | 546,33 | 74 300,88 |  |  | 74 300,88 |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ АВТОСТОЯНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.93 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 5 581,98 | 571,64 | 4 994,13 785,28 | 16,21 | 24,19 20,60 | 22,50 19,16 |
| 24 | ТСЦ 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка:1000, фракция 40-70мм | 117.18 [м3] | 279,13 |  | 279,13 | 32 708,45 |  |  | 32 708,45 |  |  |
| 25 | 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.31 [1000 м2] | 82047,42 1157,81 | 3998,80 788,96 | 76890,81 | 25 434,70 | 358,92 | 1 239,63 244,58 | 23 836,15 | 38,30 19,08 | 11,87 5,91 |
| 26 | 410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | -29.698 [т] | 799,34 |  | 799,34 | -23 738,80 |  |  | -23 738,80 |  |  |
| 27 | Калькуляция | На асфальобетонную смесь ООО"Доринвест" | 29.698 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 24 447,99 |  |  | 24 447,99 |  |  |
| 28 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.31 [1000 м2] | 86168,36 1157,81 | 3998,80 788,96 | 81011,75 | 26 712,19 | 358,92 | 1 239,63 244,58 | 25 113,64 | 38,30 19,08 | 11,87 5,91 |
| 29 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | -29.946 [т] | 835,38 |  | 835,38 | -25 016,29 |  |  | -25 016,29 |  |  |
| 30 | Калькуляция | На асфальобетонную смесь ООО"Доринвест" | 29.946 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 24 652,15 |  |  | 24 652,15 |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.401 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 2 406,85 | 246,48 | 2 153,38 338,60 | 6,99 | 24,19 20,60 | 9,70 8,26 |
| 32 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | 50.526 [м3] | 194,39 |  | 194,39 | 9 821,75 |  |  | 9 821,75 |  |  |
| 33 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. НР=149%,СП=95% | 40.1 [10 м2] | 342,01 313,85 | 23,74 1,95 | 4,42 | 13 714,60 | 12 585,39 | 951,97 78,20 | 177,24 | 10,50 0,06 | 421,05 2,41 |
| 34 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | -2.005 [м3] | 78,47 |  | 78,47 | -157,33 |  |  | -157,33 |  |  |
| 35 | 402-0101 | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25 | 2.9 [т] | 846,38 |  | 846,38 | 2 454,50 |  |  | 2 454,50 |  |  |
| 36 | Прайс-лист | МСК-Ресурс Плитка "Восемь кирпичей" | 401 [м2] | 103,77 |  | 103,77 | 41 611,77 |  |  | 41 611,77 |  |  |
| 37 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР=149%,СП=95% | 2.98 [100 м] | 7240,58 2021,45 | 177,10 27,65 | 5042,03 | 21 576,93 | 6 023,92 | 527,76 82,40 | 15 025,25 | 76,08 0,68 | 226,72 2,03 |
| 38 | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 298 [шт] | 31,08 |  | 31,08 | 9 261,84 |  |  | 9 261,84 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 705 726,65 | 35 303,18 | 44 725,33 7 494,69 | 625 698,14 |  | 1264,17 182,83 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 705 726,65 | 35 303,18 | 44 725,33 7 494,69 | 625 698,14 |  | 1264,17 182,83 |
|  | Накладные расходы [Н43=149% по поз.48,50,53,56,59,61,64,67,69,73] |  |  |  |  |  | 63 768,84 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=95% по поз.48,50,53,56,59,61,64,67,69,73] |  |  |  |  |  | 40 657,98 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 810 153,47 | 35 303,18 | 44 725,33 7 494,69 | 625 698,14 |  | 1264,17 182,83 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1447,00 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 42 797,87 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 744 153,58 | 38 452,51 | 60607,21 9620,10 | 645 093,86 |  | 1386,04 235,99 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 70 053,11 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 44 273,23 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 858 479,92 | 38 452,51 | 60607,21 9620,10 | 645 093,86 |  | 1386,04 235,99 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1622,03 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 48 072,61 |  |  |  |  |
|  | Индекс перевода в текущие цены К=3,92 |  |  |  |  |  | 3 365 241,29 |  |  |  |  |  |
|  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  | 605 743,43 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  | 3 970 984,72 | руб. |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО ДОМА ПО УЛ. САДОВАЯ, 80  В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

МАЛЫЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ФОРМЫ

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС______ 333,333 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость________________________20,87 чел/час

Составлена в ценах 2001г.                                                                                                                                                                                   Сметная зар. плата______________________________0,560 тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Малые формы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Скамья, Урна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.0036 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 24,71 | 24,71 |  |  | 280,00 | 1,01 |
| 2 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.0036 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 331,42 | 15,88 | 11,30 2,63 | 304,24 | 180,00 18,00 | 0,65 0,06 |
| 3 | прайс-лист | Скамья со спинкой СМ=3000/1,18/3,92 | 4 [шт] | 648,56 |  | 648,56 | 2 594,24 |  |  | 2 594,24 |  |  |
| 4 | прайс-лист | Урна СМ=1700/1,18/3,92 | 4 [шт] | 367,52 |  | 367,52 | 1 470,08 |  |  | 1 470,08 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 4 420,45 | 40,59 | 11,30 2,63 | 4 368,56 |  | 1,66 0,06 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 4 420,45 | 40,59 | 11,30 2,63 | 4 368,56 |  | 1,66 0,06 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.1, Н43=110% по поз.2] |  |  |  |  |  | 41,12 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=45% по поз.1, Н49=65% по поз.2] |  |  |  |  |  | 23,15 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 4 484,72 | 40,59 | 11,30 2,63 | 4 368,56 |  | 1,66 0,06 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,72 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 43,22 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Детский городок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 09-03-037-01 Применительно | Демонтаж. Демонтаж игрового оборудования (горка-скат, качалка-балансир).Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м По тех.частям: К2=0.7, К3=0.7, К7=0.7, К8=0.7 НР=95%,СП=85% | 0.09913 [т] | 1913,95 562,29 | 1351,66 277,81 |  | 132,81 | 39,02 | 93,79 19,28 |  | 19,49 7,58 | 1,35 0,53 |
| 6 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.004 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 27,45 | 27,45 |  |  | 280,00 | 1,12 |
| 7 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.004 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 368,25 | 17,65 | 12,55 2,93 | 338,05 | 180,00 18,00 | 0,72 0,07 |
| 8 | прайс-лист | Городок детский "Тропики" ИК12 СМ=240000/1,18/3,92 | 1 [шт] | 51885,16 |  | 51885,16 | 51 885,16 |  |  | 51 885,16 |  |  |
| 9 | прайс-лист | Песочница игровая МИФ 11 СМ=6900/1,18/3,92 | 1 [шт] | 1491,70 |  | 1491,70 | 1 491,70 |  |  | 1 491,70 |  |  |
| 10 | 01-02-058-02 | Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.00045 [100 м3] | 6862,80 6862,80 |  |  | 3,09 | 3,09 |  |  | 280,00 | 0,13 |
| 11 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.00045 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 41,43 | 1,99 | 1,41 0,33 | 38,03 | 180,00 18,00 | 0,08 0,01 |
| 12 | прайс-лист | Скамья со спинкой СМ=3000/1,18/3,92 | 2 [шт] | 648,56 |  | 648,56 | 1 297,12 |  |  | 1 297,12 |  |  |
| 13 | прайс-лист | Урна СМ=1700/1,18/3,92 | 2 [шт] | 367,52 |  | 367,52 | 735,04 |  |  | 735,04 |  |  |
|  |  | Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком НР=149%,СП=95% | 0.09 [100 м2] | 11893,83 1087,98 | 650,03 16,97 | 10155,82 | 1 070,44 | 97,92 | 58,50 1,53 | 914,02 | 42,40 0,42 | 3,82 0,04 |
| 15 | 403-0104 | Исключить: Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | -9 [м2] | 78,51 |  | 78,51 | -706,59 |  |  | -706,59 |  |  |
| 16 | прайс-лист | Плита тротуарная 1П-16 1,5х3 СМ=5533,02/1,18/3,92 | 2 [шт] | 1196,17 |  | 1196,17 | 2 392,34 |  |  | 2 392,34 |  |  |
|  |  | Спортивный турник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.00012 [100 м3] | 3774,54 3774,54 |  |  | 0,45 | 0,45 |  |  | 154,00 | 0,02 |
| 18 | 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м НР=95%,СП=85% | 0.04433 [т] | 2402,65 562,29 | 1351,66 277,81 | 488,70 | 106,51 | 24,93 | 59,92 12,32 | 21,66 | 19,49 7,58 | 0,86 0,34 |
| 19 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.04433 [т] | 21947,26 |  | 21947,26 | 972,92 |  |  | 972,92 |  |  |
| 20 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.00012 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 11,05 | 0,53 | 0,38 0,09 | 10,14 | 180,00 18,00 | 0,02 |
| 21 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР=110%,СП=55% | 0.0133 [100 м2] | 1731,90 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,30 | 23,03 | 15,02 | 0,07 | 7,94 | 40,59 0,01 | 0,54 |
|  |  | Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком НР=149%,СП=95% | 0.09 [100 м2] | 11893,83 1087,98 | 650,03 16,97 | 10155,82 | 1 070,44 | 97,92 | 58,50 1,53 | 914,02 | 42,40 0,42 | 3,82 0,04 |
| 23 | 403-0104 | Исключить: Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | -9 [м2] | 78,51 |  | 78,51 | -706,59 |  |  | -706,59 |  |  |
| 24 | прайс-лист | Плита тротуарная 1П-16 1,5х3 СМ=5533,02/1,18/3,92 | 2 [шт] | 1196,17 |  | 1196,17 | 2 392,34 |  |  | 2 392,34 |  |  |
|  |  | Спортивная перекладина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.00012 [100 м3] | 3774,54 3774,54 |  |  | 0,45 | 0,45 |  |  | 154,00 | 0,02 |
| 26 | 09-03-037-01 | Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м НР=95%,СП=85% | 0.04433 [т] | 2402,65 562,29 | 1351,66 277,81 | 488,70 | 106,51 | 24,93 | 59,92 12,32 | 21,66 | 19,49 7,58 | 0,86 0,34 |
| 27 | 201-0763 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | 0.04433 [т] | 21947,26 |  | 21947,26 | 972,92 |  |  | 972,92 |  |  |
| 28 | 06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки НР=110%,СП=65% | 0.00012 [100 м3] | 92061,79 4411,80 | 3137,89 731,88 | 84512,10 | 11,05 | 0,53 | 0,38 0,09 | 10,14 | 180,00 18,00 | 0,02 |
| 29 | 15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 НР=110%,СП=55% | 0.0133 [100 м2] | 1731,90 1129,62 | 4,98 0,35 | 597,30 | 23,03 | 15,02 | 0,07 | 7,94 | 40,59 0,01 | 0,54 |
|  |  | Покрытие площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 27-07-003-02 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком НР=149%,СП=95% | 0.09 [100 м2] | 11893,83 1087,98 | 650,03 16,97 | 10155,82 | 1 070,44 | 97,92 | 58,50 1,53 | 914,02 | 42,40 0,42 | 3,82 0,04 |
| 31 | 403-0104 | Исключить: Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | -9 [м2] | 78,51 |  | 78,51 | -706,59 |  |  | -706,59 |  |  |
| 32 | прайс-лист | Плита тротуарная 1П-16 1,5х3 СМ=5533,02/1,18/3,92 | 2 [шт] | 1196,17 |  | 1196,17 | 2 392,34 |  |  | 2 392,34 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 66 478,54 | 464,82 | 403,99 51,95 | 65 609,73 |  | 17,74 1,41 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 66 478,54 | 464,82 | 403,99 51,95 | 65 609,73 |  | 17,74 1,41 |
|  | Накладные расходы [Н43=95% по поз.5,18,26, Н43=84% по поз.6,10,17,25, Н43=110% по поз.7,11,20-21,28-29, Н43=149% по поз.14,22,30] |  |  |  |  |  | 656,71 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=85% по поз.5,18,26, Н49=45% по поз.6,10,17,25, Н49=65% по поз.7,11,20,28, Н49=95% по поз.14,22,30, Н49=55% по поз.21,29] |  |  |  |  |  | 442,67 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 67 577,93 | 464,82 | 403,99 51,95 | 65 609,73 |  | 17,74 1,41 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,15 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 516,77 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 70 898,99 | 505,41 | 415,29 54,58 | 69 978,29 |  | 19,40 1,47 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 697,83 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 465,82 |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  | 72 062,65 | 505,41 | 415,29 54,58 | 69 978,29 |  | 19,40 1,47 |
|  | В том числе, строительные работы (ремонтно-строительные) |  |  |  |  |  | 71 477,77 | 416,53 | 201,66 10,66 | 69 934,97 |  | 16,33 0,26 |
|  | В том числе, металлоконструкции |  |  |  |  |  | 584,88 | 88,88 | 213,63 43,92 | 43,32 |  | 3,07 1,21 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20,87 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 559,99 |  |  |  |  |
| 33 | Индекс перевода в текущие цены К=3,92 |  |  |  |  |  | 282 485,59 |  |  |  |  |  |
| 34 | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  | 50 847,41 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  | 333 332,99 |  |  |  |  |  |

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВОЙ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛЫХ ДОМОВ ПО УЛ. МЕНДЕЛЕЕВА,59, 61 В ГОРОДЕ ЮГОРСКЕ

ДВОРОВЫЕ ПРОЕЗДЫ, ТРОТУАРЫ, АВТОСТОЯНКА

Сметная стоимость в текущих ценах с НДС_______ 2 029,015 тыс.руб.

Нормативная трудоемкость_________________________844,83 чел/час

Составлена в ценах 2001г.                                                                                                                                                                               Сметная зар. плата_______________________________24,856 тыс.руб.

|  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда ра- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной | Экспл. |  | бочих, не занятых |  |
|  | сметной | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- | машин | Стоимость | обслуживанием ме- |  |
| п / п | стоимости |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной | в т.ч. | мате- | ханизмов, чел - час |  |
|  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы | заработн. | риалов | Обслуживающих мех |  |
|  |  |  |  | плата | плата |  |  |  | платы |  | на един | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  | Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 68-14-2 | Разборка бортовых камней на щебеночном основании НР=109%,СП=60% | 0.4 [100 м] | 2531,80 1374,17 | 1157,63 193,73 |  | 1 012,72 | 549,67 | 463,05 77,49 |  | 52,63 6,40 | 21,05 2,56 |
| 2 | 27-07-003-02 | Демонтаж. Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком По тех.частям: К2=0.8, К3=0.8, К7=0.8, К8=0.8 НР=149%,СП=95% | 1.86609 [100 м2] | 1738,01 1087,98 | 650,03 16,97 |  | 2 594,62 | 1 624,21 | 970,41 25,33 |  | 42,40 0,42 | 63,30 0,63 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 3 607,34 | 2 173,88 | 1 433,46 102,82 |  |  | 84,35 3,19 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 3 607,34 | 2 173,88 | 1 433,46 102,82 |  |  | 84,35 3,19 |
|  | Накладные расходы [Н43=109% по поз.33, Н43=149% по поз.34] |  |  |  |  |  | 3 141,41 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=60% по поз.33, Н49=95% по поз.34] |  |  |  |  |  | 1 943,36 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 8 692,11 | 2 173,88 | 1 433,46 102,82 |  |  | 84,35 3,19 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87,54 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 2 276,70 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 2. Вертикальная планировка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 01-02-027-02 | Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 1.03014 [1000 м2] | 272,70 | 272,70 46,46 |  | 280,92 |  | 280,92 47,86 |  | 1,10 | 1,13 |
| 4 | 01-02-027-05 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 2 НР=84%,СП=45% | 0.03186 [1000 м2] | 3295,17 3295,17 |  |  | 104,98 | 104,98 |  |  | 123,00 | 3,92 |
| 5 | 01-01-030-02 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 НР=100%,СП=50% | 0.358 [1000 м3] | 2353,53 | 2353,53 514,35 |  | 842,56 |  | 842,56 184,14 |  | 12,65 | 4,53 |
| 6 | 01-01-030-10 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять к расценке 01-01-030-02 НР=100%,СП=50% | 0.358 [1000 м3] | 2013,06 | 2013,06 439,94 |  | 720,68 |  | 720,68 157,50 |  | 10,82 | 3,87 |
| 7 | 01-01-013-08 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 НР=100%,СП=50% | 0.254 [1000 м3] | 8857,60 279,66 | 8570,18 1365,96 | 7,76 | 2 249,83 | 71,03 | 2 176,83 346,95 | 1,97 | 11,41 33,09 | 2,90 8,40 |
| 8 | Калькуляция | Рсачет стоимости 1м3 песочного грунта на 2012г. | 254 [м3] | 79,81 |  | 79,81 | 20 271,74 |  |  | 20 271,74 |  |  |
| 9 | 310-8009-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, грузоподъемностью10т, работающих вне карьера, 1класс дорог: расстояние перевозки 9 км; нормативное вемя пробега0,72; класс груза1 | 401.6 [т] | 12,51 | 12,51 |  | 5 024,02 |  | 5 024,02 |  |  |  |
| 10 | 01-02-003-06 | Уплотнение грунта вибрационными катками 2,2 т на первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР=100%,СП=50% | 0.3571 [1000 м3] | 1118,52 | 1118,52 229,08 |  | 399,42 |  | 399,42 81,80 |  | 5,50 | 1,96 |
| 11 | 01-02-003-12 | На каждый последующий проход по одному следу добавлять к расценке 01-02-003-06 НР=100%,СП=50% | 0.3571 [1000 м3] | 70,94 | 70,94 20,58 |  | 25,33 |  | 25,33 7,35 |  | 0,68 | 0,24 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 29 919,48 | 176,01 | 9 469,76 825,60 | 20 273,71 |  | 6,82 20,13 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 29 919,48 | 176,01 | 9 469,76 825,60 | 20 273,71 |  | 6,82 20,13 |
|  | Накладные расходы [Н43=84% по поз.35-36, Н43=100% по поз.37-39,42-43, Н43=0% по поз.41] |  |  |  |  |  | 977,15 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=45% по поз.35-36, Н49=50% по поз.37-39,42-43] |  |  |  |  |  | 493,17 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 31 389,80 | 176,01 | 9 469,76 825,60 | 20 273,71 |  | 6,82 20,13 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26,95 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 1 001,61 |  |  |  |  |
|  |  | Раздел 3. Покрытие проезда,автостоянки и тротуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 2.03 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 12 184,32 | 1 247,78 | 10 901,16 1 714,11 | 35,38 | 24,19 20,60 | 49,11 41,82 |
| 13 | ТСЦ 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка:1000, фракция 40-70мм | 255.78 [м3] | 279,13 |  | 279,13 | 71 395,87 |  |  | 71 395,87 |  |  |
| 14 | 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.58 [1000 м2] | 82047,42 1157,81 | 3998,80 788,96 | 76890,81 | 47 587,50 | 671,53 | 2 319,30 457,60 | 44 596,67 | 38,30 19,08 | 22,21 11,07 |
| 15 | 410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | -55.564 [т] | 799,34 |  | 799,34 | -44 414,53 |  |  | -44 414,53 |  |  |
| 16 | Калькуляция | Наприготовление асфальтобетонной смеси ООО"Доринвест" | 55.564 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 45 741,40 |  |  | 45 741,40 |  |  |
| 17 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.58 [1000 м2] | 86168,36 1157,81 | 3998,80 788,96 | 81011,75 | 49 977,65 | 671,53 | 2 319,30 457,60 | 46 986,82 | 38,30 19,08 | 22,21 11,07 |
| 18 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | -56.028 [т] | 835,38 |  | 835,38 | -46 804,67 |  |  | -46 804,67 |  |  |
| 19 | Калькуляция | Наприготовление асфальтобетонной смеси ООО"Доринвест" | 56.028 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 46 123,37 |  |  | 46 123,37 |  |  |
| 20 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР=149%,СП=95% | 2.4 [100 м] | 7240,58 2021,45 | 177,10 27,65 | 5042,03 | 17 377,39 | 4 851,48 | 425,04 66,36 | 12 100,87 | 76,08 0,68 | 182,59 1,63 |
| 21 | 403-8022 | Камни бортовые БР 100.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,052 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 24 [шт] | 106,26 |  | 106,26 | 2 550,24 |  |  | 2 550,24 |  |  |
| 22 | 403-8128 | Камни бортовые БР 300.30.18 / бетон В30 (М400), объем 0,153 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (ГОСТ 6665-91) | 72 [шт] | 546,33 |  | 546,33 | 39 335,76 |  |  | 39 335,76 |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ АВТОСТОЯНКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.595 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 3 571,27 | 365,73 | 3 195,17 502,41 | 10,37 | 24,19 20,60 | 14,39 12,26 |
| 24 | ТСЦ 408-0012 | Щебень из природного камня для строительных работ марка:1000, фракция 40-70мм | 74.97 [м3] | 279,13 |  | 279,13 | 20 926,38 |  |  | 20 926,38 |  |  |
| 25 | 27-06-020-03 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернинистых типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.17 [1000 м2] | 82047,42 1157,81 | 3998,80 788,96 | 76890,81 | 13 948,07 | 196,83 | 679,80 134,12 | 13 071,44 | 38,30 19,08 | 6,51 3,24 |
| 26 | 410-0006 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б | -16.286 [т] | 799,34 |  | 799,34 | -13 018,05 |  |  | -13 018,05 |  |  |
| 27 | Калькуляция | На приготовление раствора асфальтобетонной смеси ООО"Доринвест" | 16.286 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 13 406,96 |  |  | 13 406,96 |  |  |
| 28 | 27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 НР=149%,СП=95% | 0.17 [1000 м2] | 86168,36 1157,81 | 3998,80 788,96 | 81011,75 | 14 648,63 | 196,83 | 679,80 134,12 | 13 772,00 | 38,30 19,08 | 6,51 3,24 |
| 29 | 410-0001 | Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка I, тип А | -16.4203 [т] | 835,38 |  | 835,38 | -13 717,19 |  |  | -13 717,19 |  |  |
| 30 | Калькуляция | На приготовление раствора асфальтобетонной смеси ООО"Доринвест" | 16.422 [т] | 823,22 |  | 823,22 | 13 518,92 |  |  | 13 518,92 |  |  |
|  |  | ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня НР=149%,СП=95% | 0.21 [100 м3] | 6002,13 614,67 | 5370,03 844,39 | 17,43 | 1 260,45 | 129,08 | 1 127,71 177,32 | 3,66 | 24,19 20,60 | 5,08 4,33 |
| 32 | 408-0019 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм | 26.46 [м3] | 194,39 |  | 194,39 | 5 143,56 |  |  | 5 143,56 |  |  |
| 33 | 27-07-005-01 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 40 шт. НР=149%,СП=95% | 21 [10 м2] | 342,01 313,85 | 23,74 1,95 | 4,42 | 7 182,21 | 6 590,85 | 498,54 40,95 | 92,82 | 10,50 0,06 | 220,50 1,26 |
| 34 | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | -1.05 [м3] | 78,47 |  | 78,47 | -82,39 |  |  | -82,39 |  |  |
| 35 | 402-0101 | Цементно-песчаные смеси для кладочных работ рецепт № 1, марка 25 | 1.51 [т] | 846,38 |  | 846,38 | 1 278,03 |  |  | 1 278,03 |  |  |
| 36 | Прайс-лист | МСК-Ресурс Плитка "Восемь кирпичей" СМ=480/1,18/3,92 | 210 [м2] | 103,77 |  | 103,77 | 21 791,70 |  |  | 21 791,70 |  |  |
| 37 | 27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий НР=149%,СП=95% | 1.45 [100 м] | 7240,58 2021,45 | 177,10 27,65 | 5042,03 | 10 498,84 | 2 931,10 | 256,80 40,09 | 7 310,94 | 76,08 0,68 | 110,32 0,99 |
| 38 | 403-8023 | Камни бортовые БР 100.20.8 / бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3/ (ГОСТ 6665-91) | 145 [шт] | 31,08 |  | 31,08 | 4 506,60 |  |  | 4 506,60 |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  | 345 918,29 | 17 852,74 | 22 402,62 3 724,68 | 305 662,93 |  | 639,43 90,91 |
|  | Итого по разделу |  |  |  |  |  | 345 918,29 | 17 852,74 | 22 402,62 3 724,68 | 305 662,93 |  | 639,43 90,91 |
|  | Накладные расходы [Н43=149% по поз.44,46,49,52,55,57,60,63,65,69] |  |  |  |  |  | 32 150,36 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль [Н49=95% по поз.44,46,49,52,55,57,60,63,65,69] |  |  |  |  |  | 20 498,54 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по разделу |  |  |  |  |  | 398 567,19 | 17 852,74 | 22 402,62 3 724,68 | 305 662,93 |  | 639,43 90,91 |
|  | Нормативная трудоемкость по разделу |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 730,34 |
|  | Сметная зарплата по разделу |  |  |  |  |  |  | 21 577,42 |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 379 445,11 | 20 202,63 | 33305,84 4653,10 | 325 936,64 |  | 730,60 114,23 |
|  | Накладные расходы |  |  |  |  |  | 36 268,92 |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль |  |  |  |  |  | 22 935,07 |  |  |  |  |  |
|  | Всего в ценах 2001г. |  |  |  |  |  | 438 649,10 | 20 202,63 | 33305,84 4653,10 | 325 936,64 |  | 730,60 114,23 |
|  | Нормативная трудоемкость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 844,83 |
|  | Сметная зарплата |  |  |  |  |  |  | 24 855,73 |  |  |  |  |
|  | Индекс перевода в текущие цены К=3,92 |  |  |  |  |  | 1 719 504,47 |  |  |  |  |  |
|  | Средства на покрытие затрат по уплате НДС 18% |  |  |  |  |  | 309 510,80 |  |  |  |  |  |
|  | Всегов текущих ценах с НДС 18% |  |  |  |  |  | 2 029 015,28 | руб. |  |  |  |  |