Отчет работы отделов

Департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса

за IV квартал 2012 года

| № п/п | Мероприятия | Срок выполнения | Ответственный | Исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственно-аналитический отдел (Титова Е.В.) |  |
| 1 | Отчет о ходе строительства объектов с участием окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО – Югры | До 10 октября | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 2 | Справка о вводе в эксплуатацию объектов с долевым участием средств окружного бюджета в Департамент экономической политики ХМАО - Югры | До 10 октября | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 4 | Сведения о финансировании и освоении выделенных средств по объектам строительства по программе «Развитие и модернизация ЖКХ ХМАО – Югры на 2011-2013 годы» в Департамент строительства, энергетики и ЖКК ХМАО - Югры | Ежемесячно до 28 числа | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 5 | Исполнение бюджетной росписи за 3 квартал 2012 года | До 15 октября | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 6 | Исполнение городских программ за 3 квартал 2012 года в управление экономической политики | До 20 октября | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 7 | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «Модернизация здравоохранения ХМАО-Югры на 2011-2013 г.» | Ежемесячно до 3 числа | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 8 | Отчет в отдел здравоохранения администрации города Югорска о реализации программы «формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в г.Югорске на 2011-2013 г.» | Ежеквартально до 3 числа | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 9 | Подготовка документов к Думе г. Югорска, а также информации для других подразделений администрации для подготовки их вопросов | За 12 дней до заседания Думы | Титова Е. В. | + |  |
| 10 | Текущее внесение изменений в смету расходов по ДЖКиСК согласно уведомлениям департамента финансов. | В течение квартала | Титова Е.В., Королева Е.Н. | + |  |
| 11 | Ответы на запросы населения, депутатов, Департаментов округа, комитетов администрации | В течение квартала | Титова Е.В., Скороходова Л.С. | + |  |
| 12 | Информация о ценообразующих факторах в строительстве за 3 квартал 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 ноября | Королева Е.Н. | + |  |
| 13 | Информация о стоимости 1 м² жилья в городе Югорске за 3 квартал 2012 года в Региональную службу по тарифам ХМАО – Югры | До 01 ноября | Королева Е.Н. | + |  |
| 14 | Мониторинг по бюджетным ассигнованиям за 3 квартал 2012 года в департамент финансов | До 20 октября | Королева Е.Н. | + |  |
| 15 | Прием и проверка справок формы КС-3 | До 25 числа каждого месяца | Королева Е.Н. | + |  |
| 16 | Ведение реестра выполненных работ | До 10 числа каждого месяца | Королева Е.Н. | + |  |
| 17 | Отчет о реализации программы «Модернизация и реформирование ЖКК ХМАО-Югры на 2011-2013г.г.» | Ежемесячно до 03 числа | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 18 | Отчет в Думу ХМАО-Югры о реализации АИП | Ежеквартально до 26 числа | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 19 | Отчет по реализации программы «Новая школа Югры на 2010-2013 годы» | Ежемесячно | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 20 | Отчет в Департамент образования и науки ХМАО-Югры | Ежеквартально до 10 числа | Королева Е.Н. Титова Е. В. | + |  |
| 22 | Отчет по статистической форме № С-1 (месячная) | До 03 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |  |
| 23 | Мониторинг по созданию рабочих мест в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | Еженедельно | Сычева Е.Н. | + |  |
| 24 | Информация о размещении муниципального заказа для субъектов малого предпринимательства за 3 квартал 2012 год | до 05 октября | Скороходова Л.С. | + |  |
| 25 | Подготовка и размещение плана-графика размещения муниципального заказа на 2012 год и размещение на официальном сайте | В течение квартала | Скороходова Л.С. Сычева Е.Н. | + |  |
| 26 | Мониторинг о потребности строительных материалов в Департамент строительства, энергетики и ЖКХ ХМАО-Югры | До 05 числа месяца, после отчетного периода | Сычева Е.Н. | + |  |
| 27 | Подготовка актов приема-передачи в Департамент муниципальной собственности введенных в эксплуатацию объектов | В течение квартала | Королева Е.Н. | + |  |
| 28 | Проведение экспертиз заявок участников размещения заказа и подготовка экспертных заключений по проведенным закупкам | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 29 | Выдача конкурсной документации и документации об аукционе по заявлениям участников размещения заказа | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 30 | Внесение изменений и разъяснений конкурсной документации и документации об аукционе в электронной форме, подготовка приказов | В течение квартала | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 31 | Подготовка и утверждение конкурсной документации, документации об аукционе в электронной форме, запросов котировок по объектам: |  |  |  |  |
| 32 | Выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту здания МБОУ «СОШ №5» по ул. Свердлова,12 (группы детей дошкольного возраста) в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 33 | Выполнение дополнительных строительно-монтажных работ на объекте «Реконструкция школы-лицея» в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 34 | Выполнение работ по капитальному ремонту операционного блока МЛПУ "ЦГБ" г.Югорска | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 35 | Выполнение работ по отсыпке песком городского кладбища в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 36 | Выполнение СМР по установке узлов учета тепловой энергии на котельных установках в г.Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 37 | Выполнение дополнительных работ по благоустройству городского сквера в г.Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 38 | Выполнение СМР на объекте "Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова" | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 39 | Выполнение работ по отсыпке проезжей части дороги по ул. Новая в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 40 | Выполнение ремонтных работ по наружному освещению в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 41 | Выполнение работ по монтажу трансформаторной подстанции на объекте «Благоустройство улицы Газовиков (от улицы Никольская до улицы Толстого и сквер в 1 микрорайоне) в городе Югорске. | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 42 | Выполнение работ по ремонту и установке элементов детских городков и спортивных площадок в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 43 | Выполнение работ по благоустройству территории на пересечении улиц Толстого и Газовиков в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 44 | Выполнение дополнительных строительно-монтажных работ по строительству входного пандуса и установкой поручня для детского лечебного корпуса по ул. Попова, 29 | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 45 | Выполнение СМР по объекту: "Расширение КОС" | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 46 | Выполнение проектных работ по объекту: "СОШ №5" | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 47 | Выполнение ПИР по объекту: "Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление" | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 48 | Выполнение ПИР по объекту: "Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале "Авалон" города Югорска" | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 49 | Выполнение работ по ремонту инженерных сетей газоснабжения по ул. Клары Цеткин в городе Югорске. | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 50 | Выполнение работ по ремонту помещений ФБУ ФКП "Росреестра" расположенных в здании по ул. Ленина, 29 в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 51 | Выполнение работ по санитарному отлову животных в г.Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 52 | Выполнение работ по объекту "Капитальный ремонт МАДОУ детский сад комбинированного типа "Радуга" в г.Югорске" | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 53 | Выполнение работ по обследованию объекта для подготовки документов, необходимых для осуществления государственного учета и изготовление технических планов инженерных сетей 14 микрорайона в городе Югорске | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 54 | Выполнение работ по установке и демонтажу новогодних елок в городе Югорске | декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 55 | Выполнение работ по ремонту и установке гирлянд, с последующими демонтажными работами в городе Югорске | декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 56 | Оказание услуг по выполнению функций заказчика по объектам благоустройства и городского хозяйства города Югорска | ноябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 57 | Содержание объектов городского хозяйства г. Югорска (15 объектов) | ноябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 58 | Содержание дорог г. Югорска (9 объектов) | ноябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 59 | Выполнение работ по текущему ремонту дорог в 2013 году | ноябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| 60 | Согласование проектов распоряжений о долгосрочных контрактах | октябрь-декабрь | Скороходова Л.С.. Сычева Е.Н. | + |  |
| Планово-экономический отдел (Смолина Е.А.) |  |  |
| 1 | Подготовка проектов распоряжений, постановлений, касающихся исполнения функций Департамента в сфере ЖКХ, согласование в соответствующих структурах администрации. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 2 | Участие в совещаниях по теме жилищно-коммунального комплекса, энергосбережению, подготовка материалов к совещаниям | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 3 | Подготовка ответов на срочные запросы прокуратуры | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 4 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для СМИ (в газету, на сайт, на ТВ) | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 5 | Участие в работе комиссии по проверке документов на субсидии - баня, пассажирские перевозки, сжиженный газ в пределах полномочий. Анализ использования субсидии. | ежемесячно | Попова Т.В. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 6 | Работа с отделами ООО "Югорскэнергогаз" (ПЭО, бух.) по предоставл. информации по % по кредитам – для выплаты субсидии из округа. Предоставление пакета документов в Депстройэнергетики и ЖКК ХМАО-Югры | ежемесячно | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |  |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы по теме ЖКХ предприятиям ЖКК и Департаментам ХМАО - Югры. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 8 | Сбор данных с предприятий ЖКК для подготовки отчётов, информации в Депстройэнергетики, прочие структуры | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю.. | + |  |
| 9 | Курирование вопросов по 185-ФЗ (участие в совещаниях, командировки по мере необходимости) | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 10 | Курирование вопросов по окружной целевой программе «Наш дом», участие в совещаниях | в течение квартала | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 11 | Работа с муниципальными учреждениями, ОКК, Депстрой ХМАО по исполнению Программ в области энергосбережения. | в течение квартала | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 12 | Участие в работе Административной комиссии | еженедельно, по четвергам | Попова Т.В. | + |  |
| 13 | Ежемесячный мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 25 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 14 | Исполнение бюджетных расходов по городскому хозяйству ежемесячно – контроль БА (для отчётов) | до 5 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 15 | Отчет за 3 квартал 2012 год Мониторинг качества исполнения бюджета в ДФ (показатели) | 22 октября | Смолина Е.А. | + |  |
| 16 | Ежемесячный отчет Информация О задолженности предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 1 число и мерах по погашению задолженности, в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 5 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 17 | Ежемесячный отчет Мониторинг исполнения реализации графика погашения дебиторской задолженности ОКК в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 30 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 18 | Подготовка информации по вопросам ЖКХ для совещаний у главы, в ДСЭиЖКК, формирование папок с материалами к совещанию. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |  |
| 19 | Ежемесячный отчет в РСТ ХМАО-Югры Информация по тарифам, нормативам, средняя плата за КУ по МО г.Югорск OREP.KU.2012.MONTHLY (в системе ЕИАС) | ежемесячно, до 1 числа | Смолина Е.А. | + |  |
| 20 | Ежеквартальный отчет Информация о протестных акциях и стоимости квартплаты по МО, в РСТ ХМАО-Югры | ежеквартально, до 25 декабря | Смолина Е.А. | + |  |
| 21 | Внесение изменений в ведомственную целевую программу по Благоустройству на 2010-2012 годы, подготовка приказа, пояснительной записки, согласование в УЭП, ДФ. | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |  |
| 22 | Подготовка ведомственной целевой программы по Благоустройству на 2013-2015 годы, подготовка приказа ДЖК, согласование в отделах ДЖКиСК, УЭП, ДФ.. | октябрь | Смолина Е.А. | + |  |
| 23 | Отчеты за 3 кв. 2012г. по исполнению целевых ведомственных, долгосрочных программ . Размещение отчётов, программ, изменений на официальном сайте администрации города, в УЭП | до 20 октября | Смолина Е.А., Попова Т.В. Кондратичева Г.А., Лысенко Н.Н. | + |  |
| 24 | Ежеквартальная информация за 3 кв. 2012г. «Информация по жилищно-коммунальному комплексу г. Югорска» в УЭП | 25 октября | Попова Т.В. | + |  |
| 25 | Отчет за 3 квартал 2012 год Показатели, характеризующие ход развития ЖКК | 30 октября | Попова Т.В. | + |  |
| 26 | Отчет за 3 квартал 2012 год – з/плата и численность работников по предприятиям сферы ЖКК в ДСЭиЖКК | 20 октября | Попова Т.В. | + |  |
| 27 | Отчет за 3 квартал 2012 год «Сведения о структурных преобразованиях и орг. мероприятиях в сфере ЖКХ №22-ЖКХ (реформа), в ДСЭиЖКК | до 30 октября | Попова Т.В. | + |  |
| 28 | Подготовка ведомственной целевой Программы по субсидиям из бюджета на 2013 год – (пассажирские перевозки). | октябрь | Попова Т.В. | + |  |
| 29 | Отчет за 3 квартал 2012г. о фактическом использовании средств бюджета АО на возмещение ГРО разницы в тарифах, возникающей в связи с реализацией населению сжиженного газа по социально-ориентированным тарифам, в ДСЭиЖКК | до 10 октября | Попова Т.В. | + |  |
| 30 | Отчет за 3 квартал 2012г. о целевом использовании субсидий на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам в секторах водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения (Югорск-12 котельная), в ДСЭиЖКК | до 10 октября | Попова Т.В. | + |  |
| 31 | Отчет за 3 квартал 2012г. о целевом использовании субсидий на частичное погашение процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам на оплату задолженности за энергоресурсы, в ДСЭиЖКК | до 10 октября | Попова Т.В. | + |  |
| 32 | Отчет за 3 квартал 2012г. по обращениям граждан на горячую линию коммунальной инспекции, в Деп. внутр.политики | до 10 числа | Попова Т.В. | + |  |
| 33 | Ведение учета объемов предоставленных услуг населению подрядными организациями (по справкам ОАО "Служба заказчика | ежемесячно | Попова Т.В. | + |  |
| 34 | Ведение учета "начислено-оплачено" за жилищно-коммунальные услуги населению (сбор данных с предприятий ЖКК). | ежеквартально, до 17 числа | Попова Т.В. | + |  |
| 35 | Анализ за 3 квартал 2012г. фактической себестоимости предоставляемых услуг в сравнении с плановой ООО «ЮЭГ». | 30 октября | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 36 | Ежемесячный отчет - о занятости работников и задолженности по з/плате предприятий сферы ЖКХ в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 20 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 37 | Ежемесячный отчет по приборам учета по г.Югорску в ДСЭиЖКК ХМАО. | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 38 | Отчет формы 1-ЖКХ (зима) срочная в ДСЭиЖКК ХМАО. | Ежемесячно до 1 числа (с июня по ноябрь) | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 39 | Информация о ходе подготовки к отопительному сезону, в ДСЭиЖКК | ежедекадно, с июня по ноябрь | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 40 | Справка к информации о ходе подготовки к отопительному сезону, в ДСЭиЖКК | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 41 | Ежеквартальный отчет в ДСЭиЖКК по энергосбережению | 15 октября | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 42 | Информация о ходе подготовки к ОЗП и прохождении отопительного периода в разрезе МО (в УРФО) | ежемесячно до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 43 | Сведения об инцидентах на объектах ЖКХ (в правительство, в УРФО и т.д.) | ежедекадно, на 1, 10, 20 число | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 44 | Графики выполнения работ по ремонту и замене внутридомового газового оборудования, в ДСЭиЖКК | до 25 октября | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 45 | АРМ «Мониторинг энергоэффективности «Регламентированная отчетность» | ежеквартально до 30 октября | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 46 | Отчет за 3 квартал 2012г. Данные об оснащенности приборами учета и о ходе реализации Фед.закона №261-ФЗ, в ДСЭиЖКК | до 10 октября | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 47 | Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2012г. о ходе реализации программ по энергосбережению в ДСЭиЖКК | 5 октября | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 48 | Ежемесячный отчет по сетевым графикам реализации муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 49 | Ежемесячный отчет Информация по оснащению многоквартирных жилых домов общедомовыми и индивидуальными приборами учета энергоресурсов с заполнением в системе ГИС в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа, в системе - до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 50 | Ежеквартальный отчет Данные о сложившейся практике заключения энергосервисных договоров и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договров с заполнением в системе ГИС, в ДСЭиЖКК | до 10 октября | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 51 | Ежемесячный отчет Информация о поддержке инициатив граждан, связанных с обеспечением энергосбережения и повышением энергетической, в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 5 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 52 | Ежемесячные отчеты по соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета АО на проведение обязательных энергетических обследований ОМС и МУ за 2012 год, в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 53 | Ежемесячный отчет по соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета АО на оснащение зданий, строений и сооружений, используемых для размещения ОМС, находящихся в муниципальной собственности приборами учета используемых энергетических ресурсов, в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 54 | Ежемесячный отчет о расходовании средств 185-ФЗ в ДСЭиЖКК ХМАО-Югры. | ежемесячно, до 1 числа | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 55 | Ежеквартальный отчет за 3 кв. 2012г. сведения о реформировании г. Югорск 185-ФЗ в ДСЭиЖКК | 5 октября | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 56 | Ежемесячный отчет 3-ЖКХ зима в ДСЭиЖКК (с ноября по 1 апреля) | ежемесячно до 2 числа | Лысенко Н.Н. | + |  |
| 57 | Еженедельный отчет о реализации программы по 185-ФЗ, в ДСЭиЖКК | еженедельно, по средам | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 58 | Ежеквартальный отчет о реализации программ «Наш дом» (капитальный ремонт многоквартирных домов), в ДСЭиЖКК | до 10 октября | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 59 | Ежеквартальный отчет о реализации программы. «Наш дом» по благоустройству дворовых территорий, в ДСЭиЖКК | до 10 октября | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 60 | Ежемесячный отчет о расходовании средств бюджета АО и местного бюджета на реализацию ДЦП «Наш дом», в ДСЭиЖКК | ежемесячно, до 10 числа | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 61 | Ежеквартальный отчет О ходе реализации региональной адресной программы по проведению КР МКД по г.Югорску с занесением в АИС «Реформа ЖКХ», в ДСЭиЖКК | до 20 октября | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 62 | Ежеквартальный отчет о выполнении условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда и средств бюджета АО (расширенный), в ДСЭиЖКК | до 20 октября | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 63 | Ежеквартальный отчет о наличии денежных средств на счетах кредитных организаций, в ДСЭиЖКК | до 20 октября | Кондратичева Г.А. | + |  |
| 64 | Контроль за сайтами предприятий ООО «Югорскэнергогаз», ОАО «Служба заказчика», управляющих организаций за своевременным и полным раскрытием информации | ежемесячно | Кондратичева Г.А. Попова Т.В. | + |  |
| 65 | Еженедельный отчет О дебиторской и кредиторской задолженности за ЖКУ и энергоресурсы в прокуратуру | еженедельно по средам | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 66 | Ежемесячный отчет Информация о состоянии и проверке финансовых операций, имеющих признаки неправомерного использования средств организациями ЖКХ. Отчет по запросу полномочного представителя Президента РФ в УРФО + пояснительная записка | ежемесячно до 1 числа | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 67 | Ежеквартальный отчет Данные об объемах потребления газа населением, размере недополученных доходов ГРО, осуществляющих реализацию населению сжиженного газа для бытовых нужд по социально ориентированным тарифам в РСТ | до 31 декабря | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 68 | Ежемесячный отчет О ценах и тарифах за жилое помещение в МО г.Югорск в РСТ | ежемесячно, до 10 числа | Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 69 | Изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела в сфере ЖКХ | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 70 | Подготовка информации и интервью для ТВ «Норд» и «Югорск-ТВ» | в течение квартала | Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А, Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 71 | Обучение специалистов по модернизации системы АС «Бюджет» и АС «УРМ» в части планирования бюджета (ООО «Криста»). | 4 октября | Смолина Е.А. Попова Т.В. | + |  |
| 72 | Подготовка форм к бюджету на 2013-2015гг. по приказу №50 ДФ. Подготовка расчетов потребности бюджета на 2013 год и пл.период 2014-2015гг. и форм по запросу ДФ, работа с ОАО СЗ по сметам по благоустройству – в Деп.финансов. Заполнение системы УРМ. | в течение квартала | Смолина Е.А. | + |  |
| 73 | Работа с окружной программой «Коммунальная инспекция» по обращениям граждан, работа с Департаментом внутр.политики, программистами по установке программы, подготовка ответов. | в течение квартала | Попова Т.В. | + |  |
| 74 | Подготовка ответов по обращениям граждан на «горячую линию» ДЖКиСК. | в течение квартала | Попова Т.В. Смолина Е.А. Лысенко Н.Н. | + |  |
| 75 | Обнаружение нарушений, составление протоколов административных нарушений, подготовка уведомлений нарушителям. | в течение квартала | Попова Т.В. Кондратичева Г.А. Лысенко Н.Н. | + |  |
| 76 | Работа с поступающей корреспонденцией, распределение заданий специалистам отдела. | ежедневно | Смолина Е.А. | + |  |
| 77 | Подготовка отчёта о проделанной работе ПЭО за 4 квартал в администрацию города (о работе ДЖКиСК). | 27-29 декабря | Смолина Е.А. | + |  |
| 78 | Подшивка документов к хранению, подготовка и оформление папок вновь поступающих в работу отчётов. | в течение квартала | Смолина Е.А. Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| 79 | Подготовка еженедельных отчётов о проделанной работе специалистами планово-экономического отдела. | еженедельно, по пятницам | Смолина Е.А. Попова Т.В., Лысенко Н.Н., Кондратичева Г.А. Мыцкова С.Ю. | + |  |
| Отдел по бухгалтерскому учету (Новикова О.В.) |  |
| 1 | Проверка правильности обработки документации, ввода хозяйственных операций главными специалистами | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 2 | Подготовка данных для гашения образовавшейся кредиторской задолженности, исходя из выделенных лимитов бюджетных ассигнований | В течение квартала | Новикова О. В. | + |
| 3 | Контроль и уменьшение на основании документов, предоставленных подрядными организациями, сформировавшейся дебиторской задолженности | В течение года | Лихачева Н.К. | + |
| 4 | Присвоение бюджетных обязательств, контроль за их расходованием | В течение года | Гагарина О.А. | + |
| 5 | Обработка документов подрядных организаций по объектам капитального строительства и ремонта, подтверждающих выполнение работ | В течение года | Лихачева Н.К. | + |
| 6 | Обработка документов подрядных организаций по объектам благоустройства, капитального ремонта, заказчиков, подтверждающих выполнение работ, оказанных услуг с участием ОАО «Служба заказчика» | В течение года | Лихачева Н.К.. | + |
| 7 | Оформление расшифровок по исполнению муниципальных контрактов | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 8 | Оформление актов сверок с подрядными организациями | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 9 | Сверка капитальных вложений в объекты длительного строительства | В течение года | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 10 | Подготовка и оформление документов по передачи затрат по объектам в ДМСиГ | По мере необходимости | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 11 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по газоснабжению населения | По мере предоставления ежеквартально | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 12 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением услуг по пассажирским перевозкам населения | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 13 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по постановлению администрации города Югорска от 24.06.2010г. №1104 | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 14 | Проверка и приемка расчета субсидий и документов, предоставленных получателем субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирных домов по 185-ФЗ | По мере предоставления | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 15 | Подготовка и сбор документов для оплаты выполненных работ подрядных организаций и авансовых платежей, подготовка платежных поручений | В течение года | Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 16 | Подготовка и обработка документов по ведению кассового плана | Ежемесячно | Гагарина О.А. | + |
| 17 | Составление и оформление реестра расходных обязательств ДЖКиСК | По требованию Департамента финансов | Гагарина О.А. | + |
| 18 | Подготовка первичных документов к хранению | В течение года | Лихачева Н.К. Новикова О.В. Гагарина О.А. Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 19 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Новикова О.В. | + |
| 20 | Подготовка документов по запросам контролирующих организаций | По мере поступления запроса | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. | + |
| 21 | Согласование проектов контрактов | По мере необходимости | Новикова О.В. | + |
| 22 | Отчет о проделанной работе отделом | Еженедельно, каждая пятница | Ильтенбаева Г.Т. Новикова О.В. | + |
| 23 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (месячная) | Ежемесячно до 03 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 24 | Оформление сведений в орган статистики об инвестициях в основной капитал форма П-2 (квартальная) | до 20 октября 2012 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 25 | Отчет о наличии дебиторской и кредиторской задолженности по состоянию на 1 число каждого месяца (ежемесячно) | Ежемесячно до 15 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 26 | Сведения о размере незавершенного строительства (ежемесячно) | Ежемесячно до 8 числа следующего за отчетным | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 27 | Отчет о расходах и численности работников органов местного самоуправления, избирательных комиссий МО | До 8 октября | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 28 | Подготовка и сдача отчета в Департамент финансов администрации города Югорска | До 15 октября 2012 | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Гагарина О.А. | + |
| 29 | Подготовка и сдача отчета в Налоговую инспекцию ИФНС №4 | до 20 октября 2012 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 30 | Подготовка и сдача отчета в Фонд социального страхования | до 15 октября 2012 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 31 | Подготовка и сдача отчета в Пенсионный фонд | до 15 октября 2012 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 32 | Подготовка и сдача отчета в Департамент ЖКК ХМАО-Югра | до 30 октября 2012 | Ильтенбаева Г.Т. | + |
| 33 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Новикова О.В. Ильтенбаева Г.Т. Лихачева Н.К. Гагарина О.А. | + |
| 4. Отдел подготовки к строительства (Камаева И.Г.) |  |
| 1 | Работа с организациями: -Департаментом охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО -ОАО «Юграгаз» -Югорским ГИБДД -ООО «Югорскэнергогаз» -ОАО «ЮТЭК – Югорск» -ОАО « Ростелеком» -УТС «Югорскгазтелеком» -Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ХМАО г. Югорску и Советскому району по согласованию актов выбора земельных участков -Проектными организациями по заключенным муниципальным контрактам | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 2 | Работа с Управлением архитектуры и градостроительства по предоставлению плана инженерных сетей для оформления земельных участков и предоставлению градостроительного плана | постоянно | Ульянов А.А. | + |  |
| 3 | Работа с ОАО «РСУ» по ответственному хранению | постоянно | Ульянов А. А. | + |  |
| 4 | Работа с организациями, выполняющими проектные и инженерно-изыскательские работы | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 5 | Подготовка технической части муниципальных контрактов | По мере заключения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |
| 6 | Работа с документами, письмами, распоряжениями, постановлениями, приказами и т. д. | Постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 7 | Подготовка писем и ответов на письма и запросы Департаментов ХМАО-Югры. | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. | + |  |
| 8 | Работа с архивом | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Ульянов А.А. | + |  |
| 9 | Работа с отделом технического надзора по проектной документации во время строительства объектов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С ЗавьяловаМ.М. | + |  |
| 10 | Получение проектной документации по объекту : « Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 11 | Получение проектной документации по объекту : « Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 12 | Получение проектной документации по объекту : « Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая» | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 13 | Получение проектной документации по объекту : « Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 18 мкр в городе Югорске | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 14 | Получение проектной документации по объекту: «Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 мкр ( 3 этап) в городе Югорске | До30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | - |  |
| 15 | Получение проектной документации по объекту: «Инженерные сети в квартале улиц Садовая- Менделеева- Вавилова в городе Югорске | До 30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 16 | Подготовка технической документации на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: Газовая котельная по адресу :Чкалова,3 | До 30.12.2012г | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. | + |  |
| 17 | Подготовка технической части для объявления аукциона на строительно- монтажные работы по объекту: « расширение канализационно – очистных сооружений в городе Югорске | До 30.12.2012г | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. | + |  |
| 18 | Подготовка технической части для объявления конкурса На выполнение строительно- монтажных работ по объекту : «Капитальный ремонт МАДОУ « Детский сад комбинированного вида « Радуга « поул. Мира ,18/4 в г. Югорске | До 30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. | + |  |
| 19 | Проверка и составление сметной документации для размещения заказа по новогодним мероприятиям ( содержание дорог и объектов городского хозяйства) | До 30.12.2012г | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. | + |  |
| 20 | Составление сметной документации согласно дефектным актам, ведомостям объемов работ и рабочим чертежам | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С Завьялова М.М. | + |  |
| 21 | Регистрация проектной документации ( ведение журнала входящей ,исходящей ПСД , и ведение электронного перечня поступления ПСД, присвоение архивных номеров) в архив проектной документации | при получения | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 22 | Подготовка конкурсной документации по объектам согласно муниципального и ведомственного заказов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |
| 23 | Проверка сметной документации | постоянно | Тарутина Е.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |
| 24 | Согласование проектов муниципальных контрактов | постоянно | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. . | + |  |
| 25 | Отчёт о проделанной работе отдела | Еженедельно, каждая пятница | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. . | + |  |
| 26 | Работа с корреспонденцией | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 27 | Подшивка документов к хранению, составление описи документов, хранящихся в папках | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 28 | Ознакомление и изучение специалистами отдела изменений в законодательстве, связанных с непосредственной работой отдела | В течение квартала | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. Тарышкина Н.В. Нимой П.С. Завьялова М.М. | + |  |
| 29 | Составление отчета за 4-й квартал 2012г. | До 30.12.2012 | Камаева И.Г. Тарутина Е.В. | + |  |
| 5. Отдел технического надзора (Подпалый К. В.) |  |
| 1 | Осуществление технического надзора по объектам капитального строительства, капитального ремонта и реконструкции, с выездом на объект | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 2 | Прием выполненных работ у подрядных организаций, подписание акта КС-2 | До 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 3 | Согласование изменений в проектной документации с генеральным проектировщиком и с эксплуатирующими организациями | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 4 | Конъектурный обзор строительства | С 25 числа следующего за отчетным | Подпалый К. В. | + |  |
| 5 | Оформление разрешения на строительство по объектам | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 6 | Изучение и рассмотрение проектной документации | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 7 | Подготовка дефектных актов для составления смет | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 8 | Подготовка информации по ориентировочной стоимости ремонта, реконструкции объектов | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С. | + |  |
| 9 | Подготовка документации и ответ на запросы | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 10 | Работа с обращениями граждан | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| 11 | Подготовка и сдача объектов в эксплуатацию | постоянно | Подпалый К. В., Бодров В.С., Зубарева Л. Д., Инютин Г. В., Пашин А.С. | + |  |
| Юридический отдел (Валинурова О. С.) |  |
| Деятельность по решению вопросов местного значения |  |
| 1 | Организация строительства объектов социального, бытового и жилищно-коммунального назначения в городе Югорске. | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 2 | Организация освещения улиц в границах города Югорска | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 3 | Организация благоустройства и озеленения территории города | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 4 | Осуществление в городе дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществлении иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 5 | Организация в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 6 | Участие в обеспечении организации ритуальных услуг и организации содержания мест захоронения | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 7 | Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 8 | Организация содержания и строительства муниципального жилищного фонда | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 9 | Участие в реализации организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| Организационная работа юридического отдела |  |
| 1 | Взаимодействие с победителями торгов и единственными поставщиками в целях заключения с ними муниципальных (государственных контрактов) | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 2 | Качественная подготовка к участию в судебных заседаниях | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| Контрольно-аналитическая работа |  |
| 1 | Проведение анализа работы отдела по итогам работы за прошедший квартал | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 2 | Подготовка информации | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 3 | Подготовка отчетов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 4 | Документирование подготовленных материалов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 5 | Архивирование подготовленных документов | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 6 | Совершенствование профессионального мастерства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 7 | Плановое изучение законодательства | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |
| 8 | Проведение консультаций специалистов департамента | Постоянно | Валинурова О.С., Зарицкая М.В. | + |  |

Исполняющий обязанности

заместителя главы администрации - директора	                           Г.А. Ярков

Департамента жилищно-коммунального

и строительного комплекса

администрации города Югорска