| ДИРЕКТОР МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» _______________Г.Н. Энютина « ____» ___________2011г. | УТВЕРЖДАЮ Начальник Управления образования администрации города Югорска _________ Н.И. Бобровская «___» ______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта

на выполнение капитального ремонта групповых и спальных помещений.

Югорск, 2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Место нахождения: 628260, ул. Мира, 85, г.Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., тел.\факс 8(34675)7-09-61, E-mail: yugorskschool2@mail.ru Контактное лицо по техническим вопросам: Фурсова Полина Павловна, заведующий хозяйством групп детей дошкольного возраста МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», тел 8(34675)7- 49 – 06, 2-08-77. |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты:omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 309. Официальный сайт: zakupki.dov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк - АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http: sberbank – ast.ru |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта групповых и спальных помещений. |
|  | Предмет контракта | Указан в части II. «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» настоящей документации об аукционе |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | На выполнение капитального ремонта групповых и спальных помещений. Место и срок выполнения работ: 628260, ул. Таежная, 27, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская обл., тел.\факс 8(34675) 7- 34-06. Срок выполнения работ: – Капитальный ремонт групповых и спальных помещений осуществляется в течение 30 дней с момента подписания контракта обеими сторонами. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 889 000 (Восемьсот восемьдесят девять тысяч рублей) Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Исполнителя. |
|  | Порядок формирования цены контракта | Цена контракта: является фиксированной на весь период действия государственного контракта изменению и пересмотру не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Цена контракта включает исключительно все расходы: стоимость работ, материалов, все виды установленных налогов, включая НДС (если Поставщик является плательщиком НДС), пошлины и другие обязательные платежи, связанные с исполнением контракта. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата производится заказчиком в безналичной форме оплаты; оплата осуществляется в течение 10 банковских дней на расчетный счет исполнителя с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона; #### непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «10» мая 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «12» мая 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «16» мая 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, соответствующих требованиям настоящей документации об аукционе, на условиях, предусмотренных документацией об аукционе; Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на виды работ в соответствии с техническим заданием документации об аукционе. Свидетельство о допуске к работам. 10.1. Монтаж, усилие и демонтаж конструктивных элементов ограждающих конструкций зданий и сооружений. Или наличие свидетельства о допуске от саморегулируемой организации на выполнение работ по разделу 33. Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком): 33.3. Жилищно – гражданское строительство. |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: 8 890 рублей (восемь тысяч восемьсот девяносто рублей ), НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | Не требуется |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ____ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | Не требуется |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет контракта:

На выполнение капитального ремонта  групповых и спальных помещений дошкольных групп МБОУ СОШ №2 по адресу: г.Югорск, ул.Таежная 27 ХМАО – Югра, Тюменская область, производится согласно Приложению к контракту (смета). Объем и характеристика работ указаны в локальном сметном расчете.

Приложение №1 к техническому заданию.

|  |  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной |  | Экспл. |  |  |  | бочих, не занятых |  |  |
|  | сметной |  | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- |  | машин |  | Стоимость |  | обслуживанием ме- |  |  |
| п / п | стоимости |  |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной |  | в т.ч. |  | мате- |  | ханизмов, чел - час |  |  |
|  |  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы |  | заработн. |  | риалов |  | Обслуживающих мех |  |  |
|  |  |  |  |  | плата | плата |  |  |  |  | платы |  |  |  | на един |  | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  |  |  | Раздел 1. Ремонт моечных групповых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 57-2-3 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР=84%,СП=68% | 0.0636 [100 м2] | 2004,51 1878,11 | 126,40 43,59 |  | 127,49 | 119,45 |  | 8,04 2,77 |  |  |  | 69,87 1,44 |  | 4,44 0,09 |
| 2 | ТЕРр 53-1-1 |  | Разборка обшивки: неоштукатуренной НР=90%,СП=70% | 0.1902 [100 м2] | 395,00 292,00 | 103,00 18,30 |  | 75,13 | 55,54 |  | 19,59 3,48 |  |  |  | 12,30 0,45 |  | 2,34 0,09 |
| 3 | ТЕР 15-02-016-3 |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:улучшенное стен По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.1902 [100 м2] | 5389,85 2540,01 | 450,22 190,40 | 2399,62 | 1 119,03 | 555,58 |  | 107,04 45,27 |  | 456,41 |  | 85,84 6,29 |  | 18,78 1,20 |
| 4 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.0636 [100 м2] | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 208,22 | 72,19 |  | 9,44 3,06 |  | 126,59 |  | 39,51 1,27 |  | 2,89 0,08 |
| 5 | ТЕР 15-01-019-1 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:по кирпичу и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.1902 [100 м2] | 21942,47 6593,76 | 79,79 26,03 | 15268,92 | 4 365,37 | 1 442,25 |  | 18,97 6,19 |  | 2 904,15 |  | 228,00 0,86 |  | 49,87 0,16 |
| 6 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.0636 [100 м2] | 22034,19 3301,14 | 311,70 80,52 | 18421,35 | 1 437,83 | 241,45 |  | 24,78 6,40 |  | 1 171,60 |  | 119,78 2,94 |  | 8,76 0,19 |
| 7 | ТЕРр 61-26-1 |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений НР=83%,СП=50% | 0.09 [100 м2] | 800,16 764,07 | 8,78 3,03 | 27,31 | 72,02 | 68,77 |  | 0,79 0,27 |  | 2,46 |  | 28,07 0,10 |  | 2,53 0,01 |
| 8 | ТЕРр 61-26-1 |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений НР=83%,СП=50% | 0.1902 [100 м2] | 800,16 764,07 | 8,78 3,03 | 27,31 | 152,19 | 145,33 |  | 1,67 0,58 |  | 5,19 |  | 28,07 0,10 |  | 5,34 0,02 |
| 9 | ТЕР 15-04-005-4 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке потолков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.0636 [100 м2] | 2827,72 1522,14 | 28,77 0,61 | 1276,81 | 194,83 | 111,33 |  | 2,29 0,05 |  | 81,21 |  | 53,90 0,18 |  | 3,94 0,01 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 7 752,11 | 2 811,89 |  | 192,61 68,07 |  | 4 747,61 |  |  |  | 98,89 1,85 |
|  |  |  | Раздел 2. Ремонт спальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр 63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных НР=81%,СП=50% | 1.947 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  | 496,29 | 496,29 |  |  |  |  |  | 10,40 |  | 20,25 |
| 11 | ТЕР 15-02-024-5 |  | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 1.947 [100 м2] | 7995,61 2553,64 | 176,62 37,84 | 5265,35 | 16 399,22 | 5 717,73 |  | 429,85 92,09 |  | 10 251,64 |  | 88,30 1,66 |  | 197,71 3,23 |
| 12 | ТЕР 26-01-011-1 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного шта | 4.92 [м3] | 747,85 432,90 | 93,61 | 221,34 | 4 114,04 | 2 449,35 |  | 575,70 |  | 1 088,99 |  | 14,80 0,51 |  | 83,74 2,51 |
| 13 | ТССЦ 104-9130-2 |  | Минплита толщиной 50 мм (13 кг/м3) | 101.35 [м2] | 34,69 |  | 34,69 | 3 515,83 |  |  |  |  | 3 515,83 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 15-04-005-3 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке стен По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 1.947 [100 м2] | 2410,48 1211,50 | 27,09 0,61 | 1171,89 | 5 060,21 | 2 712,61 |  | 65,93 1,48 |  | 2 281,67 |  | 42,90 0,17 |  | 96,06 0,33 |
| 15 | ТЕРр 61-26-1 |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений V=0,328+0,321 НР=83%,СП=50% | 0.649 [100 м2] | 800,16 764,07 | 8,78 3,03 | 27,31 | 519,30 | 495,88 |  | 5,70 1,97 |  | 17,72 |  | 28,07 0,10 |  | 18,22 0,06 |
| 16 | ТЕР 15-04-005-4 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке потолков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.649 [100 м2] | 2827,72 1522,14 | 28,77 0,61 | 1276,81 | 1 988,04 | 1 136,05 |  | 23,34 0,49 |  | 828,65 |  | 53,90 0,18 |  | 40,23 0,12 |
| 17 | ТЕРр 57-4-1 |  | Перестилка дощатых полов: не крашеных НР=84%,СП=68% | 0.649 [100 м2] | 4341,99 3252,48 | 64,39 15,97 | 1025,12 | 2 817,95 | 2 110,86 |  | 41,79 10,36 |  | 665,30 |  | 121,00 0,40 |  | 78,53 0,26 |
| 18 | ТЕР 11-01-009-01 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.649 [100 м2] | 982,74 801,45 | 181,29 5,45 |  | 745,23 | 598,16 |  | 147,07 4,42 |  |  |  | 28,38 1,16 |  | 21,18 0,75 |
| 19 | ТССЦ 104-9130-2 |  | Минплита ISOVER толщиной 50 мм (13 кг/м3) V=64,9*1,03 | 66.847 [м2] | 34,69 |  | 34,69 | 2 318,92 |  |  |  |  | 2 318,92 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 11-01-036-02 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.649 [100 м2] | 10483,27 1109,61 | 115,16 10,59 | 9258,50 | 6 930,35 | 828,16 |  | 93,42 8,59 |  | 6 008,77 |  | 42,40 0,85 |  | 31,65 0,55 |
| 21 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.49 [100 м] | 3040,22 276,17 | 5,07 | 2758,98 | 1 510,63 | 155,62 |  | 3,11 |  | 1 351,90 |  | 8,99 0,03 |  | 5,07 0,01 |
| 22 | ТЕРр 56-3-1 |  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных НР=86%,СП=62% | 0.036 [100 м2] | 6902,29 6650,23 | 252,06 47,83 |  | 248,48 | 239,41 |  | 9,07 1,72 |  |  |  | 275,60 1,58 |  | 9,92 0,06 |
| 23 | ТЕРр 56-2-2 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных НР=86%,СП=62% | 0.1 [100 м2] | 1244,53 1162,89 | 81,64 28,15 |  | 124,45 | 116,29 |  | 8,16 2,82 |  |  |  | 46,11 0,93 |  | 4,61 0,09 |
| 24 | ТЕР 10-01-027-2 |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.1 [100 м2] | 8388,14 3844,58 | 1494,80 212,65 | 3048,76 | 933,86 | 442,13 |  | 186,85 26,58 |  | 304,88 |  | 134,52 7,40 |  | 15,47 0,74 |
| 25 | ТССЦ 207-9095-015 |  | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами -прямоугольные трехстворчатые (открывается одна створка в 2-х направлениях) | 10 [м2] | 2717,43 |  | 2717,43 | 27 174,30 |  |  |  |  | 27 174,30 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 10-01-033-2 |  | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема:до 2 м По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.036 [100 м2] | 4078,44 1802,51 | 208,94 8,13 | 2066,99 | 158,43 | 74,62 |  | 9,40 0,37 |  | 74,41 |  | 66,22 0,47 |  | 2,74 0,02 |
| 27 | ТССЦ 101-9468 |  | Доски подоконные из ПВХ | 7.16 [м] | 440,21 |  | 440,21 | 3 151,90 |  |  |  |  | 3 151,90 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр 56-10-1 |  | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.025 [100 м2] | 906,27 906,27 |  |  | 22,66 | 22,66 |  |  |  |  |  | 36,28 |  | 0,91 |
| 29 | ТЕРр 56-9-2 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 11972,20 11338,91 | 633,29 120,17 |  | 119,72 | 113,39 |  | 6,33 1,20 |  |  |  | 449,60 3,97 |  | 4,50 0,04 |
| 30 | ТЕР 10-04-013-1 |  | Установка:деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.025 [100 м2] | 2717,49 2015,74 | 661,45 55,70 | 40,30 | 79,63 | 57,95 |  | 20,67 1,74 |  | 1,01 |  | 73,14 3,43 |  | 2,10 0,09 |
| 31 | ТССЦ 203-0204 |  | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами площадью 2,77 м2 | 2.5 [м2] | 467,78 |  | 467,78 | 1 169,45 |  |  |  |  | 1 169,45 |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦ 101-9411-004 |  | Замки дверные врезные сувальдные с алюминиевой ручкой | 1 [шт] | 89,85 |  | 89,85 | 89,85 |  |  |  |  | 89,85 |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 79 688,74 | 17 767,16 |  | 1 626,39 153,83 |  | 60 295,19 |  |  |  | 632,89 8,86 |
|  |  |  | Раздел 3. Ремонт групповых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр 63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных НР=81%,СП=50% | 2.508 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  | 639,29 | 639,29 |  |  |  |  |  | 10,40 |  | 26,08 |
| 34 | ТЕР 15-04-005-4 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке потолков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.886 [100 м2] | 2827,72 1522,14 | 28,77 0,61 | 1276,81 | 2 714,02 | 1 550,91 |  | 31,86 0,68 |  | 1 131,25 |  | 53,90 0,18 |  | 54,92 0,16 |
| 35 | ТЕР 15-04-005-3 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке стен По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 2.508 [100 м2] | 2410,48 1211,50 | 27,09 0,61 | 1171,89 | 6 518,24 | 3 494,21 |  | 84,93 1,91 |  | 2 939,10 |  | 42,90 0,17 |  | 123,73 0,43 |
| 36 | ТЕРр 57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР=84%,СП=68% | 0.47 [100 м2] | 290,58 279,17 | 11,41 3,94 |  | 136,57 | 131,21 |  | 5,36 1,85 |  |  |  | 11,39 0,13 |  | 5,35 0,06 |
| 37 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.47 [100 м2] | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 1 538,70 | 533,45 |  | 69,76 22,58 |  | 935,49 |  | 39,51 1,27 |  | 21,36 0,60 |
| 38 | ТЕР 11-01-036-02 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее: По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.47 [100 м2] | 10483,27 1109,61 | 115,16 10,59 | 9258,50 | 5 018,90 | 599,74 |  | 67,66 6,22 |  | 4 351,50 |  | 42,40 0,85 |  | 22,92 0,40 |
| 39 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.27 [100 м] | 3040,22 276,17 | 5,07 | 2758,98 | 832,38 | 85,75 |  | 1,71 |  | 744,92 |  | 8,99 0,03 |  | 2,79 0,01 |
| 40 | ТЕРр 56-10-1 |  | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.026 [100 м2] | 906,27 906,27 |  |  | 23,56 | 23,56 |  |  |  |  |  | 36,28 |  | 0,94 |
| 41 | ТЕРр 56-9-2 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 11972,20 11338,91 | 633,29 120,17 |  | 119,72 | 113,39 |  | 6,33 1,20 |  |  |  | 449,60 3,97 |  | 4,50 0,04 |
| 42 | ТЕР 10-04-013-1 |  | Установка:деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.026 [100 м2] | 2717,49 2015,74 | 661,45 55,70 | 40,30 | 82,82 | 60,27 |  | 21,50 1,81 |  | 1,05 |  | 73,14 3,43 |  | 2,19 0,09 |
| 43 | ТССЦ 203-9057 |  | Блоки дверные | 2.6 [м2] | 587,52 |  | 587,52 | 1 527,55 |  |  |  |  | 1 527,55 |  |  |  |  |
| 44 | ТССЦ 101-9411-004 |  | Замки дверные врезные сувальдные с алюминиевой ручкой | 1 [шт] | 89,85 |  | 89,85 | 89,85 |  |  |  |  | 89,85 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр 56-3-1 |  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных НР=86%,СП=62% | 0.04 [100 м2] | 6902,29 6650,23 | 252,06 47,83 |  | 276,09 | 266,01 |  | 10,08 1,91 |  |  |  | 275,60 1,58 |  | 11,02 0,06 |
| 46 | ТЕРр 56-2-2 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных НР=86%,СП=62% | 0.18 [100 м2] | 1244,53 1162,89 | 81,64 28,15 |  | 224,02 | 209,32 |  | 14,70 5,07 |  |  |  | 46,11 0,93 |  | 8,30 0,17 |
| 47 | ТЕР 10-01-027-2 |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.18 [100 м2] | 8388,14 3844,58 | 1494,80 212,65 | 3048,76 | 1 680,94 | 795,83 |  | 336,33 47,85 |  | 548,78 |  | 134,52 7,40 |  | 27,85 1,33 |
| 48 | ТССЦ 207-9095-015 |  | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами -прямоугольные трехстворчатые (открывается одна створка в 2-х направлениях) | 18 [м2] | 2717,43 |  | 2717,43 | 48 913,74 |  |  |  |  | 48 913,74 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР 10-01-033-2 |  | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема:до 2 м По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.04 [100 м2] | 4078,44 1802,51 | 208,94 8,13 | 2066,99 | 176,05 | 82,92 |  | 10,45 0,41 |  | 82,68 |  | 66,22 0,47 |  | 3,05 0,02 |
| 50 | ТССЦ 101-9468 |  | Доски подоконные из ПВХ | 8 [м] | 440,21 |  | 440,21 | 3 521,68 |  |  |  |  | 3 521,68 |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 74 034,12 | 8 585,86 |  | 660,67 91,49 |  | 64 787,59 |  |  |  | 315,00 3,37 |

Директор _____________________________ Г.Н. Энютина

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

ПРОЕКТ муниципального   КОНТРАКТа

на выполнение капитального ремонта групповых и спальных помещений

«__» ____________  20__ г.                                                          	                     г. Югорск

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Югорска, именуемое  в  дальнейшем  "Заказчик",  в  лице директора школы Энютиной Галины Николаевны, действующего на основании   Устава,   с  одной   стороны, и  __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ___________________________________ _____________, действующего (ей) на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий контракт о нижеследующем:

- Предмет и общие условия контракта

  - Данный контракт заключается по результатам открытого аукциона (Протокол № ____ от «___» _______________ 2011 г.).

  - Исполнитель обязуется произвести капитальный ремонт  групповых и спальных помещений, в соответствии с  характеристикой ремонтных работ (Приложение №1), являющихся неотъемлемой частью контракта, а Заказчик принять и оплатить  работу.

1.3. В цену ремонтных работ включены расходы на поставку строительных материалов, выполнение  работ в соответствии с согласованными с заказчиком  техническими заданиями и требованиями, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

1.4.Исполнитель обязуется произвести капитальный ремонт групповых и спальных помещений Заказчику в согласованном количестве и установленного качества.

1.5.В целях правовой обеспеченности настоящего контракта, Исполнитель, предоставляет копию свидетельства о государственной регистрации и/или копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр.

1.6.Заказчик обязуется принять капитальный ремонт групповых и спальных помещений  и оплатить их в порядке и сроки, установленные сторонами настоящего контракта.

1.7.  Капитальный ремонт групповых и спальных помещений  считается выполненным  с  момента подписания акта выполненных работ.

2.  Количество и качество работ

- 2.1.Наименование, количество, а также цену стороны согласовали и зафиксировали в настоящем контракте и приложениях к настоящему контракту (спецификация), являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

2.2.  Капитальный ремонт групповых и спальных помещений согласно настоящего контракта, должен соответствовать требованиям государственных стандартов РФ, качеству являющейся неотъемлемой частью контракта и использовать в работе качественные материалы. Исполнитель должен иметь  перечень документов, подтверждающих качества: соответствующие СанПиН 2.4.1249-03, СНИП 2.0802-89*.

2.3. Гарантия на качество капитального ремонта групповых и спальных помещений: 3 года с момента подписания  акта выполненных работ.

2.4. Поставщик предоставляет сертификаты соответствия на ремонтно – строительные материалы  используемые при выполнении работ.

2.5. Требования Заказчика, связанные с капитальным ремонтом групповых и спальных помещений, могут быть предъявлены только, если недостатки обнаружены исключительно в течение сроков, предусмотренных настоящим контрактом.

- Порядок выполнения капитального ремонта групповых и спальных помещений

3.1.Исполнитель осуществляет выполнения капитального ремонта групповых и спальных помещений по следующему адресу: 628260, ул. Таежная, 27, г. Югорск, Ханты Мансийский автономный округ -Югра, Тюменская обл.; группа №1, группа №3.

3.2.Капитальный ремонт  групповых и спальных помещений осуществляются в течении 30 дней с момента подписания контракта обеими сторонами.

3.3.Исполнитель не менее чем за 24 часа согласовывает с Заказчиком  время начала работ.

3.4.Исполнитель обязан при осуществлении работ соблюдать правила техники безопасности.

3.5.Фактом, подтверждающим принятие работ Заказчиком, являются:  оформленные надлежащим образом сопроводительные документы  (скрепленные печатью и подписанные акт выполненных работ, с указанием расшифровки подписи, должности Получателя, а также с указанием даты принятия работ). Ремонтные работы считаются выполненными, а обязательства  исполненными, только с момента подписания акта выполненных работ.

Директор _____________________________ Г.Н. Энютина

  - Заказчик производит приемку работ  по качеству, сличает данные,  выявленные при приемке с данными, указанными в сопроводительных документах.

  - Все отступления по качеству капитального ремонта групповых и спальных помещений должны быть зафиксированы и точно отражены  в акте, составленном Заказчиком и с представителем Исполнителя  или с участием 3-го лица. Акт незамедлительно должен быть передан Поставщику по факсу, оригинал должен быть направлен  почтой.

  - Проверка  выполненных работ, сопровождающих документов и т.д. проводится после прибытия представителей Исполнителя.

- Транспортные условия

  - Доставка строительных материалов осуществляется транспортом Исполнителя. Согласованный с Заказчиком вид транспорта учитывает географическое положение, транспортную развязку, специфику хранения для данного вида товара. Товар должен транспортироваться с соблюдением мер безопасности.

- Цена  и порядок расчетов

  - Цена на выполнение капитального ремонта групповых и спальных помещений по Контракту зафиксирована в протоколе и составляет ______________________________________________________________

  - Общая стоимость ремонтных работ включает:   расходы на транспортировку, и поставку строительных материалов заказчика, выполнение  работ в соответствии с согласованными с заказчиком  техническими заданиями и требованиями, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, включая НДС.

5.3. В ходе выполнения контракта цена на выполнение ремонтных работ  подлежит корректировке.

5.4. Расчеты  между  сторонами  за капитальный ремонт групповых и спальных помещений осуществляются: безналичным перечислением, оплата осуществляется в течение 10 банковских дней на расчетный счет Исполнителя с момента подписания акта выполненных работ обеими сторонами.

5.5. Платежи считаются произведенными только после поступления средств на счет Исполнителя.

- Ответственность сторон

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по контракту при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет что надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обязательств, при конкретных условиях конкретного периода времени. Положение настоящей статьи контракта применяются независимо от того, в чьей собственности в тот момент находился товар.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, исполнитель  вправе в судебном порядке взыскать с Заказчика пени. Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

  - Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пени ставки рефинансирования ЦБ РФ. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты пени за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере одной трехсотой ставки рефинансирования ЦБ РФ действующей на день уплаты. Поставщик освобождается от уплаты  такой пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы.

  - Исполнитель  производит исправление брака ремонтных работ за свой счет, в течение 14  дней со дня получения претензии.

6.7. В случае отсутствия сопровождающих документов на ремонтные работы, применяются действия, предусмотренные п.п. 3.3. настоящего контракта. Исполнитель считается не исполнившим свои обязательства по данному контракту.

6.8. Исполнитель  несет ответственность за причиненные убытки Заказчику во время ремонтных работ.

6.9. Иная, не предусмотренная данным контрактом ответственность Исполнителя за просрочку  выполнения ремонтных работ, исключается.

- Порядок разрешения споров

  - Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего контракта, стороны будут стремиться разрешать дружеским путем в порядке досудебного   разбирательства: путем переговоров.

При этом  каждая  из  сторон  вправе  претендовать  на  наличие  у  нее   в письменном виде результатов разрешения возникших вопросов.

  - При не достижении  взаимоприемлемого решения стороны вправе передать  спорный   вопрос на разрешение в Арбитражный суд Ханты – Мансийского автономного округа, по месту нахождения Заказчика.

Директор _____________________________ Г.Н. Энютина

8. Действие Контракта во времени

  - Настоящий контракт, вступает в силу со дня подписания его сторонами, и становится обязательным для сторон, заключивших его.

  - Настоящий Контракт  действует  до  полного исполнения обязательств  сторон.

  - Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством (п.8 ст.9 Федерального закона от 21 июля 2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»).

- Заключительные положения

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством.

  - Данный документ является полным текстом Контракта и после его заключения любые иные ранее имевшиеся договоренности, противоречащие условиям Контракта, теряют  свою юридическую силу.

  - Контракт составлен  в  2-х  экземплярах,  по  одному  для  каждой  из  сторон,  имеющих  одинаковую  юридическую  силу.

  - Исполнитель, не выславший в адрес Заказчика подписанный экземпляр контракта в срок, признается уклоняющимся от заключения контракта, в соответствии с Федеральным законом № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 21 июля 2005 г.

- Юридические адреса сторон

  - В  случае  изменения  юридического  адреса   или  обслуживающего  банка стороны  договора  обязаны  в  10-тидневный срок уведомить об  этом  друг друга.

11.РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК : Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя образовательная школа № 2» 628260, ХМАО-Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. мира, д. 85 Банковское наименование: МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» ИНН, КПП: 8622002625, 862201001 Банк: РКЦ Ханты-Мансийский г. Ханты-Мансийск Р/с: № 40204810100000000035 Л.сч. 014.020.02.1 БИК: 047162000 | ПОСТАВЩИК: _______________________________ М.П. |
| --- | --- |

Согласовано:

Директор МБОУ

«СОШ№2»  ___________________________________________________ Г.Н. Энютина

Приложение №1

Выполнение капитального ремонта  групповых и спальных помещений дошкольных групп

МБОУ СОШ №2 по адресу: г.Югорск, ул.Таежная 27 ХМАО – Югра, Тюменская область, производится согласно Приложению к контракту (смета). Объем и характеристика работ указаны в локальном сметном расчете.

|  |  |  |  |  | Стоим.единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  | Затраты труда ра- |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № / № | Обоснование |  | Н а и м е н о в а н и е р а б о т | Кол - во | Всего | Экспл. |  |  | Основной |  | Экспл. |  |  |  | бочих, не занятых |  |  |
|  | сметной |  | и з а т р а т |  |  | машин | Стоимость |  | заработ- |  | машин |  | Стоимость |  | обслуживанием ме- |  |  |
| п / п | стоимости |  |  |  | Основная | в т.ч. | мате- | Всего | ной |  | в т.ч. |  | мате- |  | ханизмов, чел - час |  |  |
|  |  |  |  | [ед. изм.] | заработн. | заработн. | риалов |  | платы |  | заработн. |  | риалов |  | Обслуживающих мех |  |  |
|  |  |  |  |  | плата | плата |  |  |  |  | платы |  |  |  | на един |  | всего |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  | 13 |
|  |  |  | Раздел 1. Ремонт моечных групповых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр 57-2-3 |  | Разборка покрытий полов: из керамических плиток НР=84%,СП=68% | 0.0636 [100 м2] | 2004,51 1878,11 | 126,40 43,59 |  | 127,49 | 119,45 |  | 8,04 2,77 |  |  |  | 69,87 1,44 |  | 4,44 0,09 |
| 2 | ТЕРр 53-1-1 |  | Разборка обшивки: неоштукатуренной НР=90%,СП=70% | 0.1902 [100 м2] | 395,00 292,00 | 103,00 18,30 |  | 75,13 | 55,54 |  | 19,59 3,48 |  |  |  | 12,30 0,45 |  | 2,34 0,09 |
| 3 | ТЕР 15-02-016-3 |  | Оштукатуривание поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону:улучшенное стен По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.1902 [100 м2] | 5389,85 2540,01 | 450,22 190,40 | 2399,62 | 1 119,03 | 555,58 |  | 107,04 45,27 |  | 456,41 |  | 85,84 6,29 |  | 18,78 1,20 |
| 4 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.0636 [100 м2] | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 208,22 | 72,19 |  | 9,44 3,06 |  | 126,59 |  | 39,51 1,27 |  | 2,89 0,08 |
| 5 | ТЕР 15-01-019-1 |  | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе:по кирпичу и бетону По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.1902 [100 м2] | 21942,47 6593,76 | 79,79 26,03 | 15268,92 | 4 365,37 | 1 442,25 |  | 18,97 6,19 |  | 2 904,15 |  | 228,00 0,86 |  | 49,87 0,16 |
| 6 | ТЕР 11-01-027-03 |  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов одноцветных с красителем По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.0636 [100 м2] | 22034,19 3301,14 | 311,70 80,52 | 18421,35 | 1 437,83 | 241,45 |  | 24,78 6,40 |  | 1 171,60 |  | 119,78 2,94 |  | 8,76 0,19 |
| 7 | ТЕРр 61-26-1 |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений НР=83%,СП=50% | 0.09 [100 м2] | 800,16 764,07 | 8,78 3,03 | 27,31 | 72,02 | 68,77 |  | 0,79 0,27 |  | 2,46 |  | 28,07 0,10 |  | 2,53 0,01 |
| 8 | ТЕРр 61-26-1 |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений НР=83%,СП=50% | 0.1902 [100 м2] | 800,16 764,07 | 8,78 3,03 | 27,31 | 152,19 | 145,33 |  | 1,67 0,58 |  | 5,19 |  | 28,07 0,10 |  | 5,34 0,02 |
| 9 | ТЕР 15-04-005-4 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке потолков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.0636 [100 м2] | 2827,72 1522,14 | 28,77 0,61 | 1276,81 | 194,83 | 111,33 |  | 2,29 0,05 |  | 81,21 |  | 53,90 0,18 |  | 3,94 0,01 |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 7 752,11 | 2 811,89 |  | 192,61 68,07 |  | 4 747,61 |  |  |  | 98,89 1,85 |
|  |  |  | Раздел 2. Ремонт спальных помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр 63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных НР=81%,СП=50% | 1.947 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  | 496,29 | 496,29 |  |  |  |  |  | 10,40 |  | 20,25 |
| 11 | ТЕР 15-02-024-5 |  | Облицовка стен листами сухой штукатурки при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 1.947 [100 м2] | 7995,61 2553,64 | 176,62 37,84 | 5265,35 | 16 399,22 | 5 717,73 |  | 429,85 92,09 |  | 10 251,64 |  | 88,30 1,66 |  | 197,71 3,23 |
| 12 | ТЕР 26-01-011-1 |  | Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными без- обкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного шта | 4.92 [м3] | 747,85 432,90 | 93,61 | 221,34 | 4 114,04 | 2 449,35 |  | 575,70 |  | 1 088,99 |  | 14,80 0,51 |  | 83,74 2,51 |
| 13 | ТССЦ 104-9130-2 |  | Минплита толщиной 50 мм (13 кг/м3) | 101.35 [м2] | 34,69 |  | 34,69 | 3 515,83 |  |  |  |  | 3 515,83 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР 15-04-005-3 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке стен По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 1.947 [100 м2] | 2410,48 1211,50 | 27,09 0,61 | 1171,89 | 5 060,21 | 2 712,61 |  | 65,93 1,48 |  | 2 281,67 |  | 42,90 0,17 |  | 96,06 0,33 |
| 15 | ТЕРр 61-26-1 |  | Перетирка штукатурки: внутренних помещений V=0,328+0,321 НР=83%,СП=50% | 0.649 [100 м2] | 800,16 764,07 | 8,78 3,03 | 27,31 | 519,30 | 495,88 |  | 5,70 1,97 |  | 17,72 |  | 28,07 0,10 |  | 18,22 0,06 |
| 16 | ТЕР 15-04-005-4 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке потолков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.649 [100 м2] | 2827,72 1522,14 | 28,77 0,61 | 1276,81 | 1 988,04 | 1 136,05 |  | 23,34 0,49 |  | 828,65 |  | 53,90 0,18 |  | 40,23 0,12 |
| 17 | ТЕРр 57-4-1 |  | Перестилка дощатых полов: не крашеных НР=84%,СП=68% | 0.649 [100 м2] | 4341,99 3252,48 | 64,39 15,97 | 1025,12 | 2 817,95 | 2 110,86 |  | 41,79 10,36 |  | 665,30 |  | 121,00 0,40 |  | 78,53 0,26 |
| 18 | ТЕР 11-01-009-01 |  | Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.649 [100 м2] | 982,74 801,45 | 181,29 5,45 |  | 745,23 | 598,16 |  | 147,07 4,42 |  |  |  | 28,38 1,16 |  | 21,18 0,75 |
| 19 | ТССЦ 104-9130-2 |  | Минплита ISOVER толщиной 50 мм (13 кг/м3) V=64,9*1,03 | 66.847 [м2] | 34,69 |  | 34,69 | 2 318,92 |  |  |  |  | 2 318,92 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР 11-01-036-02 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее: КН-2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.649 [100 м2] | 10483,27 1109,61 | 115,16 10,59 | 9258,50 | 6 930,35 | 828,16 |  | 93,42 8,59 |  | 6 008,77 |  | 42,40 0,85 |  | 31,65 0,55 |
| 21 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее КН-2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.49 [100 м] | 3040,22 276,17 | 5,07 | 2758,98 | 1 510,63 | 155,62 |  | 3,11 |  | 1 351,90 |  | 8,99 0,03 |  | 5,07 0,01 |
| 22 | ТЕРр 56-3-1 |  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных НР=86%,СП=62% | 0.036 [100 м2] | 6902,29 6650,23 | 252,06 47,83 |  | 248,48 | 239,41 |  | 9,07 1,72 |  |  |  | 275,60 1,58 |  | 9,92 0,06 |
| 23 | ТЕРр 56-2-2 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных НР=86%,СП=62% | 0.1 [100 м2] | 1244,53 1162,89 | 81,64 28,15 |  | 124,45 | 116,29 |  | 8,16 2,82 |  |  |  | 46,11 0,93 |  | 4,61 0,09 |
| 24 | ТЕР 10-01-027-2 |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.1 [100 м2] | 8388,14 3844,58 | 1494,80 212,65 | 3048,76 | 933,86 | 442,13 |  | 186,85 26,58 |  | 304,88 |  | 134,52 7,40 |  | 15,47 0,74 |
| 25 | ТССЦ 207-9095-015 |  | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами -прямоугольные трехстворчатые (открывается одна створка в 2-х направлениях) | 10 [м2] | 2717,43 |  | 2717,43 | 27 174,30 |  |  |  |  | 27 174,30 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР 10-01-033-2 |  | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема:до 2 м По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.036 [100 м2] | 4078,44 1802,51 | 208,94 8,13 | 2066,99 | 158,43 | 74,62 |  | 9,40 0,37 |  | 74,41 |  | 66,22 0,47 |  | 2,74 0,02 |
| 27 | ТССЦ 101-9468 |  | Доски подоконные из ПВХ | 7.16 [м] | 440,21 |  | 440,21 | 3 151,90 |  |  |  |  | 3 151,90 |  |  |  |  |
| 28 | ТЕРр 56-10-1 |  | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.025 [100 м2] | 906,27 906,27 |  |  | 22,66 | 22,66 |  |  |  |  |  | 36,28 |  | 0,91 |
| 29 | ТЕРр 56-9-2 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 11972,20 11338,91 | 633,29 120,17 |  | 119,72 | 113,39 |  | 6,33 1,20 |  |  |  | 449,60 3,97 |  | 4,50 0,04 |
| 30 | ТЕР 10-04-013-1 |  | Установка:деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.025 [100 м2] | 2717,49 2015,74 | 661,45 55,70 | 40,30 | 79,63 | 57,95 |  | 20,67 1,74 |  | 1,01 |  | 73,14 3,43 |  | 2,10 0,09 |
| 31 | ТССЦ 203-0204 |  | Блоки дверные деревянные внутренние для жилых и общественных зданий глухие и под остекление с мелкопустотным (решетчатым) заполнением полотен, оклеенных твердыми древесноволокнистыми плитами площадью 2,77 м2 | 2.5 [м2] | 467,78 |  | 467,78 | 1 169,45 |  |  |  |  | 1 169,45 |  |  |  |  |
| 32 | ТССЦ 101-9411-004 |  | Замки дверные врезные сувальдные с алюминиевой ручкой | 1 [шт] | 89,85 |  | 89,85 | 89,85 |  |  |  |  | 89,85 |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 79 688,74 | 17 767,16 |  | 1 626,39 153,83 |  | 60 295,19 |  |  |  | 632,89 8,86 |
|  |  |  | Раздел 3. Ремонт групповых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр 63-5-1 |  | Снятие обоев: простых и улучшенных НР=81%,СП=50% | 2.508 [100 м2] | 254,90 254,90 |  |  | 639,29 | 639,29 |  |  |  |  |  | 10,40 |  | 26,08 |
| 34 | ТЕР 15-04-005-4 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке потолков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 0.886 [100 м2] | 2827,72 1522,14 | 28,77 0,61 | 1276,81 | 2 714,02 | 1 550,91 |  | 31,86 0,68 |  | 1 131,25 |  | 53,90 0,18 |  | 54,92 0,16 |
| 35 | ТЕР 15-04-005-3 |  | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная:по штукатурке стен По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=110% *0.9,СП=55% *0.85 | 2.508 [100 м2] | 2410,48 1211,50 | 27,09 0,61 | 1171,89 | 6 518,24 | 3 494,21 |  | 84,93 1,91 |  | 2 939,10 |  | 42,90 0,17 |  | 123,73 0,43 |
| 36 | ТЕРр 57-2-1 |  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина НР=84%,СП=68% | 0.47 [100 м2] | 290,58 279,17 | 11,41 3,94 |  | 136,57 | 131,21 |  | 5,36 1,85 |  |  |  | 11,39 0,13 |  | 5,35 0,06 |
| 37 | ТЕР 11-01-011-01 |  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.47 [100 м2] | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 1 538,70 | 533,45 |  | 69,76 22,58 |  | 935,49 |  | 39,51 1,27 |  | 21,36 0,60 |
| 38 | ТЕР 11-01-036-02 |  | Устройство покрытий из линолеума на клее: По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.47 [100 м2] | 10483,27 1109,61 | 115,16 10,59 | 9258,50 | 5 018,90 | 599,74 |  | 67,66 6,22 |  | 4 351,50 |  | 42,40 0,85 |  | 22,92 0,40 |
| 39 | ТЕР 11-01-040-01 |  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных на клее По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=129% *0.9,СП=75% *0.85 | 0.27 [100 м] | 3040,22 276,17 | 5,07 | 2758,98 | 832,38 | 85,75 |  | 1,71 |  | 744,92 |  | 8,99 0,03 |  | 2,79 0,01 |
| 40 | ТЕРр 56-10-1 |  | Снятие дверных полотен НР=86%,СП=62% | 0.026 [100 м2] | 906,27 906,27 |  |  | 23,56 | 23,56 |  |  |  |  |  | 36,28 |  | 0,94 |
| 41 | ТЕРр 56-9-2 |  | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах: с выломкой четвертей в кладке НР=86%,СП=62% | 0.01 [100 коробок] | 11972,20 11338,91 | 633,29 120,17 |  | 119,72 | 113,39 |  | 6,33 1,20 |  |  |  | 449,60 3,97 |  | 4,50 0,04 |
| 42 | ТЕР 10-04-013-1 |  | Установка:деревянных дверных блоков По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.026 [100 м2] | 2717,49 2015,74 | 661,45 55,70 | 40,30 | 82,82 | 60,27 |  | 21,50 1,81 |  | 1,05 |  | 73,14 3,43 |  | 2,19 0,09 |
| 43 | ТССЦ 203-9057 |  | Блоки дверные | 2.6 [м2] | 587,52 |  | 587,52 | 1 527,55 |  |  |  |  | 1 527,55 |  |  |  |  |
| 44 | ТССЦ 101-9411-004 |  | Замки дверные врезные сувальдные с алюминиевой ручкой | 1 [шт] | 89,85 |  | 89,85 | 89,85 |  |  |  |  | 89,85 |  |  |  |  |
| 45 | ТЕРр 56-3-1 |  | Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных НР=86%,СП=62% | 0.04 [100 м2] | 6902,29 6650,23 | 252,06 47,83 |  | 276,09 | 266,01 |  | 10,08 1,91 |  |  |  | 275,60 1,58 |  | 11,02 0,06 |
| 46 | ТЕРр 56-2-2 |  | Снятие оконных переплетов: остекленных НР=86%,СП=62% | 0.18 [100 м2] | 1244,53 1162,89 | 81,64 28,15 |  | 224,02 | 209,32 |  | 14,70 5,07 |  |  |  | 46,11 0,93 |  | 8,30 0,17 |
| 47 | ТЕР 10-01-027-2 |  | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами:спаренными в стенах каменных площадью проема более 2 м2 По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.18 [100 м2] | 8388,14 3844,58 | 1494,80 212,65 | 3048,76 | 1 680,94 | 795,83 |  | 336,33 47,85 |  | 548,78 |  | 134,52 7,40 |  | 27,85 1,33 |
| 48 | ТССЦ 207-9095-015 |  | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами -прямоугольные трехстворчатые (открывается одна створка в 2-х направлениях) | 18 [м2] | 2717,43 |  | 2717,43 | 48 913,74 |  |  |  |  | 48 913,74 |  |  |  |  |
| 49 | ТЕР 10-01-033-2 |  | Установка подоконных досок в каменных стенах высотой проема:до 2 м По тех.частям: К2=1.15, К3=1.25, К7=1.15 НР=124% *0.9,СП=63% *0.85 | 0.04 [100 м2] | 4078,44 1802,51 | 208,94 8,13 | 2066,99 | 176,05 | 82,92 |  | 10,45 0,41 |  | 82,68 |  | 66,22 0,47 |  | 3,05 0,02 |
| 50 | ТССЦ 101-9468 |  | Доски подоконные из ПВХ | 8 [м] | 440,21 |  | 440,21 | 3 521,68 |  |  |  |  | 3 521,68 |  |  |  |  |
|  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  | 74 034,12 | 8 585,86 |  | 660,67 91,49 |  | 64 787,59 |  |  |  | 315,00 3,37 |