В регистр

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от [Дата документа] | № [Номер документа] |
| --- | --- |

Об утверждении Программы

комплексного развития

транспортной инфраструктуры

города Югорска на 2024-2035 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Постановлением правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов» городских округов:

- Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (приложение).

- Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее признания утратившим силу решения Думы города Югорска от 25.04.2017 № 38 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017 - 2035 годы».

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Главы города Югорска                                                                         А.Ю. Харлов

Рассылка: ДЖКиСК, ДМСиГ, Департамент финансов

Исполнитель:

Ведущий специалист ОПС УС ДЖКиСК

А.А. Ульянов (тел.: 7-04-56)

Эл. адрес: ulyanov_aa@ugorsk.ru

Приложение

к постановлению

администрации города Югорска

от «___»_________ года № _______

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДА ЮГОРСКА НА 2024-2035 ГОДЫ

(ПЕРИОД 2024-2035)

Содержание

1	Паспорт ПКРТИ	7

2	Актуализация характеристики существующего состояния транспортной инфраструктуры	10

2.1	Анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Югорска в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации	10

2.1.1	Анализ положения субъекта РФ в структуре пространственной организации РФ	10

2.1.2	Анализ положения города Югорска в структуре пространственной организации субъекта РФ	11

2.2	Социально-экономическая характеристика муниципального округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса	14

2.2.1	Население	14

2.2.2	Рынок труда и заработная плата	20

2.2.3	Жилищное строительство	22

2.2.4	Образование	23

2.2.5	Культура	25

2.2.6	Спорт	26

2.2.7	Здравоохранение	27

2.2.8	Промышленность	28

2.2.9	Транспорт	29

2.3	Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта	30

2.3.1	Воздушный транспорт	30

2.3.2	Внутренний водный транспорт	31

2.3.3	Железнодорожный транспорт	31

2.3.4	Автомобильный транспорт	31

2.4	Характеристика сети дорог города, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог	32

2.5	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченности парковками (парковочными местами)	38

2.5.1	Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации	38

2.5.2	Анализ обеспеченности парковками (парковочными местами)	41

2.6	Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока	67

2.7	Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения	107

2.8	Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств	122

2.9	Анализ уровня безопасности дорожного движения	128

2.10	Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения	134

2.11	Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города	139

2.11.1	Список рассмотренных документов планирования	139

2.11.2	Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – СТП ХМАО - Югра)	140

2.11.3	Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – СТП ХМАО - Югры)	141

2.11.4	Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» (далее - Государственная программа «Современная транспортная система»)	143

2.11.5	Схема территориального планирования Советского района (далее – СТП Советского района)	145

2.11.6	Генеральный план муниципального образования городского округа города Югорск города Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ГП г. Югорск)	146

2.11.7	Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» (далее – МП «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»)	157

2.11.8	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы (далее – ПКРТИ г. Югорска)	161

2.11.9	Комплексная схема организации дорожного движения в городе Югорске (далее – КСОДД г. Югорска)	161

2.12	Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города	162

2.13	Оценка финансирования транспортной инфраструктуры, включая предпосылки для внебюджетного финансирования с использованием механизмов государственно-частного партнёрства	165

3	Актуализация прогноза транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города	175

3.1	Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города	175

3.2	Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города	180

3.3	Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (включая велосипедный)	180

3.3.1	Автомобильный транспорт	180

3.3.2	Железнодорожный транспорт	182

3.3.3	Водный транспорт	182

3.3.4	Воздушный транспорт	182

3.3.5	Велосипедный транспорт	182

3.4	Прогноз развития дорожной сети города	182

3.5	Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения	183

3.6	Прогноз показателей безопасности дорожного движения	185

3.7	Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения	186

4	Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта	189

5	Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередности реализации мероприятий (инвестиционных проектов)	194

5.1	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта	194

5.2	Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов	194

5.3	Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства	208

5.4	Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения	210

5.5	Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб	217

5.6	Мероприятия по развитию сети дорог города	220

5.7	Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры	224

5.7.1	Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков	224

5.7.2	Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем	226

5.7.3	Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения	228

5.7.4	Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности	231

6	Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры	233

7	Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры	242

8	Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Югорска	247

9	Порядок внесения изменений в ПКРТИ	249

Приложение А	251

Паспорт ПКРТИ

| Наименование Программы | Корректировка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2024-2035 годы (период 2024-2035) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; Постановление правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»; Муниципальный контракт № 01873000058230002600001(138.2023) |
| Заказчик Программы | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска |
| Разработчик Программы | ООО «Институт транспортного планирования» 390009, Рязанская обл., г. Рязань, ул. Княжье поле, д. 4, кв. 136 |
| Цели и задачи Программы | Цель ПКРТИ – эффективное удовлетворение транспортного спроса при обеспечении безопасности перевозок пассажиров и багажа всеми видами транспорта. Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач: - устранение на УДС г. Югорска участков, перегруженных дорожным движением; - повышение транспортной доступности территорий города, а также близлежащих мест притяжения грузопотоков, приложения труда и объектов отдыха и туризма; - повышение качества транспортного обслуживания населения за счет приведения инфраструктуры ПТОП в нормативное состояние; - расширение парковочного пространства для постоянного и временного хранения транспортных средств; - развитие велотранспортной инфраструктуры; - развитие инфраструктуры, обеспечивающей пешеходное передвижение; - реализация комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности и безопасности дорожного движения; - внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС); - - обеспечение мониторинга и контроля за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | - Основные показатели безопасности дорожного движения: количество ДТП – 110; количество раненых в ДТП – 0; количество погибших в ДТП – 0; тяжесть последствий ДТП – 0; количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек – 0; количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети – 0. - Параметры, характеризующие дорожное движение: средняя интенсивность дорожного движения – 351; средняя скорость движения транспортных средств – 39; средняя плотность движения – 7,41; средняя пропускная способность УДС – 1955. - Параметры эффективности организации дорожного движения: средняя задержка транспортных средств в движении – 1,33; средний уровень обслуживания дорожного движения – B; показатель перегруженности дорог – 0. - Параметры, характеризующие уровень развития транспортной инфраструктуры: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения – 178,853; - - плотность УДС – 0,67. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы: 2024-2035 годы. Реализация программы не предусматривает подразделения на этапы. |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры (групп мероприятий, подпрограмм, инвестиционных проектов) | В настоящей программе до 2035 года планируется реализация следующих групп мероприятий: мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта; мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов; мероприятия по развитию инфраструктуры и применению стимулирующих мер для использования велосипедного транспорта; мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного передвижения; мероприятия по развитию сети дорог города Югорска; комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков; мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем; мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы в 2024–2035 годах по инновационному сценарию составит 13 989 312,99 тыс. руб., из них: областной бюджет – 10 574 359,39 тыс. руб. местный бюджет – 2 835 612,03 тыс. руб.; внебюджетные источники – 579 341,57 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2035 году предполагается: снижение количества ДТП на 20,5 %; снижение количества раненых в ДТП на 20,7 %; снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек на 3,8 %; исключение мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети; увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на 8,1 %; исключение дефицита парковок для постоянного и временного хранения ТС; увеличение протяженности маршрутной сети ПТОП на 7,4 %; увеличение количества остановочных пунктов, находящихся в нормативном состоянии на 27 %; увеличение протяженности тротуаров и пешеходных дорожек на 19 %; увеличение протяженности линий наружного освещения на 26,2 %; создание велотранспортной инфраструктуры протяженностью 4,295 км; снижение основных показателей негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения на 2 %. |

Актуализация характеристики существующего состояния транспортной инфраструктуры

Анализ положения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в структуре пространственной организации Российской Федерации, анализ положения города Югорска в структуре пространственной организации субъектов Российской Федерации

Анализ положения субъекта РФ в структуре пространственной организации РФ

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (далее – ХМАО-Югра) является субъектом Российской Федерации, занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины, территориально входит в состав Тюменской области (рисунок 2.1) и Уральского федерального округа, экономически относится к Западно-Сибирскому экономическому району.

ХМАО-Югра (рисунок 2.2) граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, Красноярским краем, Томской областью, Тюменской областью, Свердловской областью и Республикой Коми. Площадь рассматриваемого субъекта составляет 534 801 км2, протяженность – 800 км с севера на юг и 1 400 км с запада на восток, общая протяженность границ – 4 750 км.

В рамках муниципального устройства автономного округа, в границах административно-территориальных единиц ХМАО-Югры образованы 22 муниципальных образования:

13 городских округов;

9 муниципальных районов.

Численность населения автономного округа на 01.01.2022 составляла 1 687 654 чел. Крупнейшие города – Сургут (387 235 чел.), Нижневартовск (278 725 чел.), Нефтеюганск (128 159 чел.). Административный центр – город Ханты-Мансийск.

Анализ положения города Югорска в структуре пространственной организации субъекта РФ

Город Югорск расположен в западной части ХМАО-Югры и со всех сторон граничит с Советским районом.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью железнодорожного и автомобильного транспорта. В городе Югорске расположена железнодорожная станция «Геологическая» Свердловской железной дороги. Воздушное сообщение осуществляется авиатранспортом из г. Советский. С запада на восток по территории г. Югорска проходит автомобильная дорога Северный широтный коридор.

Город Югорск находится на расстоянии 380 км от города Ханты-Мансийска, среднее время перемещения до административного центра автономного округа составляет 5 часов. До областного центра, г. Тюмени, расстояние воздушным путем составляет 530 км, по железной дороге через Екатеринбург – 980 км.

В г. Югорске резко континентальный климат с суровой и продолжительной зимой, теплым, но коротким летом, ранними осенними, поздними весенними заморозками, быстрой сменой погодных условий. Самыми холодными месяцами в году являются декабрь-январь со среднемесячной температурой воздуха минус 22,0 C – минус 24 C. Абсолютная минимальная температура воздуха – минус 49 C. Наиболее теплым месяцем является июль, со средней температурой плюс 23 C. Абсолютная максимальная температура воздуха, воздуха – плюс 35 C.

В настоящее время хозяйственная деятельность г. Югорска направлена на транспортировку природного газа и освоение ресурсов леса, в основном, древесины.

Рисунок 2.1 – Размещение Тюменской области в пространственной организации РФ

Рисунок 2.2 – Размещение ХМАО-Югры в пространственной организации РФ

Социально-экономическая характеристика муниципального округа, характеристика градостроительной деятельности на территории городского округа, включая деятельность в сфере транспорта, оценка транспортного спроса

Население

В соответствии с данными официального сайта «Росстат» численность населения городского округа Югорск на 01.01.2023 составила 38 611 человек (2,23 % от общей численности постоянного населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югра – 1 730 353 человека).

Данные по половозрастному составу населения г. Югорска в период с 01.01.2012 по 01.01.2023 представлены в таблице 2.1, на рисунке 2.3 приведен график изменения численности населения в период с 01.01.2012 по 01.01.2023 год. Возрастная структура населения отображена на рисунке 2.5

Таблица 2.1 – Данные по половозрастному составу населения г. Югорска

| Показатель | Ед. измерения | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | человек | 34 969 | 35 294 | 35 833 | 36 327 | 36 734 | 37 150 | 37 411 | 37 422 | 37 966 | 38 544 | 38 865 | 38 611 |
| Женщины | человек | 18 179 | 18 353 | 18 658 | 18 926 | 19 138 | 19 346 | 19 575 | 19 587 | 19 870 | 20 187 | 20 319 | 20 679 |
| Мужчины | человек | 16 790 | 16 941 | 17 175 | 17 401 | 17 596 | 17 804 | 17 836 | 17 835 | 18 096 | 18 357 | 18 546 | 17 932 |
| моложе трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | человек | 7 418 | 7 703 | 8 024 | 8 333 | 8 521 | 8 714 | 8 819 | 8 801 | 8 826 | 8 792 | 8 712 | 9 035 |
| Женщины | человек | 3 598 | 3 749 | 3 922 | 4 075 | 4 169 | 4 247 | 4 327 | 4 330 | 4 307 | 4 294 | 4 262 | 4 352 |
| Мужчины | человек | 3 820 | 3 954 | 4 102 | 4 258 | 4 352 | 4 467 | 4 492 | 4 471 | 4 519 | 4 498 | 4 450 | 4 683 |
| трудоспособный возраст |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | человек | 22 830 | 22 567 | 22 473 | 22 353 | 22 238 | 22 103 | 21 922 | 21 657 | 22 344 | 22 570 | 23 186 | 22 254 |
| Женщины | человек | 11 149 | 10 958 | 10 895 | 10 827 | 10 721 | 10 623 | 10 568 | 10 378 | 10 775 | 10 925 | 11 229 | 11 226 |
| Мужчины | человек | 11 681 | 11 609 | 11 578 | 11 526 | 11 517 | 11 480 | 11 354 | 11 279 | 11 569 | 11 645 | 11 957 | 11 028 |
| старше трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего | человек | 4 721 | 5 024 | 5 336 | 5 641 | 5 975 | 6 333 | 6 670 | 6 964 | 6 796 | 7 182 | 6 967 | 7 322 |
| Женщины | человек | 3 432 | 3 646 | 3 841 | 4 024 | 4 248 | 4 476 | 4 680 | 4 879 | 4 788 | 4 968 | 4 828 | 5 101 |
| Мужчины | человек | 1 289 | 1 378 | 1 495 | 1 617 | 1 727 | 1 857 | 1 990 | 2 085 | 2 008 | 2 214 | 2 139 | 2 221 |

Рисунок 2.3 – Изменение возрастной структуры населения г. Югорска в период 2012–2023 гг.

На рисунке 2.4 приведена возрастная структура населения на 01.01.2023.

Рисунок 2.4 – Возрастная структура населения на 01.01.2023

Показатели естественного и механического движения населения городского округа Югорск в период с 01.01.2012 по 01.01.2023 приведены в таблице 2.2 и на рисунке 2.5.

Таблица 2.2 – Показатели естественного и механического движения населения

| № п/п | Основные показатели | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число родившихся (без мертворожденных), чел. | 552 | 578 | 590 | 545 | 556 | 459 | 463 | 411 | 410 | 365 | 317 |
| 2 | Число умерших, чел. | 266 | 222 | 268 | 261 | 260 | 257 | 250 | 269 | 284 | 356 | 328 |
| 3 | Естественный прирост (+), убыль (-), чел. | 286 | 356 | 322 | 284 | 296 | 202 | 213 | 142 | 126 | 9 | -11 |
| 4 | Общий коэффициент рождаемости, ‰ | 15,7 | 16,3 | 16,4 | 14,9 | 15,1 | 12,3 | 12,4 | 10,9 | 10,7 | 9,4 | 8,2 |
| 5 | Общий коэффициент смертности, ‰ | 7,6 | 6,2 | 7,4 | 7,1 | 7 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | 7,4 | 9,2 | 8,5 |
| 6 | Общий коэффициент естественного прироста, ‰ | 8,1 | 10,1 | 9 | 7,8 | 8,1 | 5,4 | 5,7 | 3,8 | 3,3 | 0,2 | -0,3 |
| 7 | Число прибывших, чел. | 1651 | 1693 | 1634 | 1581 | 1547 | 1629 | 1508 | 1742 | 1797 | 1639 | 1621 |
| 8 | Число выбывших, чел. | 1612 | 1510 | 1462 | 1458 | 1427 | 1570 | 1710 | 1340 | 1338 | 1327 | 1312 |
| 9 | Миграционный прирост, чел. | 39 | 183 | 172 | 123 | 120 | 59 | -202 | 402 | 459 | 312 | 309 |

Рисунок 2.5 – Показатели естественного движения населения и миграция на территории г. Югорска

В период с 01.01.2012 до 01.01.2022 на территории г. Югорска наблюдается повышение численности населения и миграционного притока населения. За рассматриваемый период численность постоянного населения увеличилась на 3 642 человека (9,4 %) и на начало 2023 года составила 38 611 человек.

В среднем в год численность населения увеличивается на 0,63 %, однако начиная с 2018 года темпы спада численности населения существенно снизились и составили -1,4 % на 01.01.2020 г. и -0,7 % на 01.01.2023 г. Это связано с уменьшением естественного прироста и естественной убыли населения.

Темп миграционного прироста в 2023 году уменьшился на 0,97 %, но по-прежнему остаётся положительным.

Возрастная структура населения на 01.01.2023 характеризуется преобладанием лиц трудоспособного возраста – 22 254 человека (58 % от общего числа населения города). Доля лиц моложе трудоспособного возраста составляет 9 035 человек (23 %), старше трудоспособного возраста – 7 322 человека (19 %).

Таким образом, проанализировав демографическую ситуацию в г. Югорске можно сделать следующие выводы:

динамика численности населения имеет положительную тенденцию, среднее значение ежегодного прироста составляет 328 человек;

естественное движение населения характеризуется отрицательной динамикой, начиная с 2019 года;

механическое движение населения характеризуется положительной динамикой, начиная с 2019 года;

возрастная структура является благоприятной для потенциального увеличения численности населения.

Рынок труда и заработная плата

Среднесписочная численность работников организаций г. Югорска (без субъектов малого предпринимательства) в 2022 году составила 12 709 человек. На рисунке 2.6 приведен график изменения среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) с 2017 по 2022 год.

Рисунок 2.6 – Изменение среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства)

Среднесписочная численность работников организаций города Югорск (без субъектов малого предпринимательства) в 2022 году понизилась на 1 % к уровню 2017 года и составила 12 709 человек.

Распределение численности работников по видам экономической деятельности представлено в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Распределение численности работников по видам экономической деятельности

| № п/п | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | Численность работников за январь-декабрь 2022 г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| Всего по обследуемым видам экономической деятельности, в том числе: |  | 12 709 | 100 |
| 1 | Раздел C Обрабатывающие производства | 951 | 7,4 |
| 2 | Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 397 | 3,1 |
| 3 | Раздел F Строительство | 197 | 1,6 |
| 4 | Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 621 | 4,9 |
| 5 | Раздел Н Транспортировка и хранение | 3 454 | 27,2 |
| 6 | Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 225 | 1,8 |
| 7 | Раздел J Деятельность в области информации и связи | 407 | 3,2 |
| 8 | Раздел K Деятельность финансовая и страховая | 164 | 1,3 |
| 9 | Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая | 698 | 5,5 |
| 10 | Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 231 | 1,8 |
| 11 | Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 833 | 6,6 |
| 12 | Раздел P Образование | 1 789 | 14,1 |
| 13 | Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 1 394 | 10,9 |
| 14 | Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 510 | 4 |

Анализ отраслевой структуры занятых в экономике г. Югорска указывает на относительно высокую долю занятых в сфере транспортировки и хранения – 27,2 %, в сфере образования – 14,1 %, деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 10,9 % и обрабатывающие производства – 7,4 %. В указанных сферах в совокупности трудятся 59,6 % населения города.

Жилищное строительство

В таблице 2.4 представлена динамика строительства жилья на территории г. Югорска в период 2006–2022 гг.

Таблица 2.4 – Изменение показателей жилищного строительства

| Показатель Год | Введено в действие жилых домов, м2 | В том числе индивидуальные жилые дома, м2 | Всего, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2006 | 45367 | 10268 | 55635 |
| 2007 | 56090 | 29183 | 85273 |
| 2008 | 43591 | 23287 | 66878 |
| 2009 | 50241 | 33051 | 83292 |
| 2010 | 23298 | 12732 | 36030 |
| 2011 | 54526 | 9636 | 64162 |
| 2012 | 23586 | 15411 | 38997 |
| 2013 | 41183 | 12573 | 53756 |
| 2014 | 37372 | 18224 | 55596 |
| 2015 | 42293 | 12892 | 55185 |
| 2016 | 28071 | 13823 | 41894 |
| 2017 | 25410 | 10497 | 35907 |
| 2018 | 14182 | 11053 | 25235 |
| 2019 | 20110 | 12571 | 32681 |
| 2020 | 32673 | 16390 | 49063 |
| 2021 | 19579 | 15549 | 35128 |
| 2022 | 20202 | 13460 | 33662 |

По данным Администрации города Югорска, общая площадь жилых домов составила по состоянию на 01.01.2020 – 1064,4 тыс. кв. м, в том числе дома многоквартирной застройки 721,9 тыс. кв. м и 342,5 тыс. кв. м застройки индивидуальными домами. Общая площадь жилого фонда в частной собственности 997,5 (94%), площадь муниципального жилищного фонда составляет 66,9 тыс. кв. м.

Доля оборудованного жилищного фонда водопроводом, горячим водоснабжением и канализацией, центральным отоплением и газом находится в пределах – 60–65 %.

Особенностью качества жилищного фонда г. Югорска является высокий удельный вес жилья в деревянном и блочном исполнении. В структуре многоквартирного жилищного фонда порядка 10 % занимают блокированные жилые дома, большинство деревянные, невысоких потребительских качеств.

Индивидуальный жилищный фонд в основном представлен частными (односемейными) 1-2 этажными домами, составляющими 32 % общей площади.

На территории города расположен 51 дом со степенью износа выше 70 % (39 индивидуальных жилых домов и 12 домов блокированной жилой застройки), 191 жилой дом со степенью износа от 66 % до 70 % (43 индивидуальных жилых дома, 25 многоквартирных жилых домов, 123 блокированных дома).

Образование

Муниципальная система образования включает в себя образовательные учреждения различных типов, организационно – правовых форм собственности и обеспечивает образовательную мобильность обучающихся города Югорска, решая задачи доступности образования согласно склонностям и потребностям человека, созданию условий для самореализации каждого ребенка, свободного развития его способностей.

В образовательную сеть города Югорска входят:

общее образование - 6 учреждений, в том числе: 5 муниципальных средних общеобразовательных школ и 1 частное общеобразовательное учреждение «Православная гимназия Преподобного Сергия Радонежского», реализующих основные общеобразовательные программы;

дошкольное образование – 5 учреждений, в том числе: 3 муниципальных учреждения и 2 индивидуальных предпринимателя, осуществляющих образовательную деятельность;

дополнительное образование – 2 муниципальные учреждения, в том числе: в ведомстве образования - 1 учреждение, в ведомстве культуры – 1 учреждение. Услуги дополнительного образования оказывают 6 частных образовательных организаций и индивидуальных предпринимателей.

Численность детей, посещающих образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования, составила 2 576 человек (93,6%), в том числе 60 воспитанников в частных детских учреждениях (65,2%).

Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях города детей дошкольного возраста (1–6 лет) составляет 78,5 места на 100 детей (112,1% от норматива – 70 мест на 100 детей).

В рамках реализации национального проекта «Демография» и муниципально-частного партнерства в соответствии с государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие образования» в конце августа 2020 года администрацией города приобретено в муниципальную собственность здание детского сада мощностью 344 места.

Всего численность обучающихся в образовательных учреждениях города составила 5 543 человека (102,1 %), в том числе в негосударственном учреждении – 127 человек.

Одним из целевых показателей проекта «Успех каждого ребенка» является охват детей программами дополнительного образования. По итогам 2020 года услугами дополнительного образования муниципальными учреждениями охвачено 5 880 детей, что составляет 80,7 % от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. Услугами дополнительного образования негосударственными поставщиками услуг охвачено 486 детей или 7,6 % от охвата детей дополнительным образованием в муниципалитете. Большое значение в реализации программ естественнонаучной и технической направленности имеет деятельность детского технопарка «Кванториум», в котором в отчетном периоде на постоянной основе занимались 428 детей; 1 600 школьников и дошкольников приняли участие в квестах, тематических занятиях, игровых программах и мероприятиях, проводимых «Кванториумом».

Культура

Сеть учреждений в сфере культуры представляют 4 муниципальных и 1 ведомственное учреждение.

Условия по организации досуга и обеспечению жителей услугами организаций культуры в г. Югорске осуществляют МАУ «Центр культуры «Югра-презент» (включая Дом культуры «МиГ») и ведомственное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Норд» ООО «Газпром трансгаз Югорск». Учреждения имеют в своем распоряжении суммарно 1 392 места в зрительных залах.

По итогам 2020 года в МАУ «Центр культуры «Югра-презент» функционировало 56 клубных формирований (соответствует показателю 2019 года), из них для детей – 29 формирований (в 2019 году – 28 формирований), в которых занимались 1 282 человека (в 2019 году – 1 284 человека), в том числе детей – 678 человек (в 209 году – 654 ребенка).

С целью реализации регионального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура» Центр культуры «Югра-презент» в 2022 году получит межбюджетный трансферт в размере 5 700,0 тысяч рублей на создание виртуального концертного зала. Планируется оснастить концертный зал на 595 мест современным оборудованием, позволяющим производить онлайн трансляцию филармонических концертов в режиме реального времени.

Объем музейных фондов составил 35 607 единиц хранения (100,7 %), из них: 25 356 единиц основного фонда (100,3%), 10 251 единиц научно-вспомогательного фонда (101,1 %).

Электронная база инвентаризированного фонда на конец 2020 года составила 17 828 единиц хранения (117,1 %) музейных предметов или 70,3 % от числа музейных предметов основного фонда, 50,1 % от совокупного музейного фонда.

В состав МБУ «Централизованная библиотечная система города Югорска» (далее - МБУ «ЦБС г. Югорска») входят 2 библиотеки: Центральная городская библиотека и Центральная городская детская библиотека.

Количество читателей МБУ «ЦБС г. Югорска» на 01.01.2021 составило 13 355 человек (96,9 %), в том числе 5 355 детей в возрасте до 14 лет (89,3 %). За 2020 год библиотеки посетило 82 575 человек (80,4 %), в том числе 31 022 ребенка в возрасте до 14 лет.

Из фондов библиотек выдано 203 881 экземпляров книг (76,8 %). По справочно-библиографическому обслуживанию пользователей выполнено 11 827 справок и консультаций (70,8 %): из них в удаленном режиме – 1106.

На конец 2020 года библиотечный фонд составил 160 366 экземпляров (100,2 %), поступило новых книг – 4 366 экземпляров (103,8 %).

Спорт

По состоянию на 01.01.2021 количество спортивных сооружений города Югорска составило 110 единиц (01.01.2020 – 105 единиц), на базе которых развивается 42 вида спорта.

Перечень спортивных объектов дополнен 2 турниковыми комплексами на территории МБУ СШОР «Центр Югорского спорта», тренажерным комплексом в микрорайоне «Авалон», 2 фитнес-центрами на ул. Садовой.

В рамках регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятия физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Спорт - норма жизни)» национального проекта «Демография» определен целевой показатель уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями (исходя из единовременной пропускной способности), который должен составить в 2024 году – 87%, фактический показатель за отчетный период - 71,3%.

Здравоохранение

Здравоохранение представлено бюджетным учреждением Ханты- Мансийского автономного округа – Югры «Югорская городская больница» (БУ «Югорская городская больница»), ведомственным учреждением – санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск», бюджетным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советская психоневрологическая больница» Югорский филиал. Осуществляют деятельность 14 юридических лиц и 12 индивидуальных предпринимателей, которые оказывают услуги по стоматологии, урологии, неврологии, отоларингологии, акушерству и гинекологии, офтальмологии, физиотерапии, педиатрии, хирургии.

БУ «Югорская городская больница» состоит из круглосуточного стационара и амбулаторно-поликлинической службы. Стационар городской больницы оказывает медицинскую помощь жителям города круглосуточно и представлен отделениями для лечения остро заболевших и хронических больных (хирургическое, травматологическое, терапевтическое и другие).

На базе БУ «Югорская городская больница» развернуто 217 коек круглосуточного стационара и 62 койки дневного пребывания при поликлинике с учетом двухсменного режима работы.

Обеспеченность больничными койками (стационар) составила 57,4 коек на 10 тыс. населения (в 2019 году – 57,5 коек на 10 тыс. населения).

Плановая мощность поликлиники (число посещений в смену) – 841 посещение. Число врачебных посещений на 1 жителя – 7,5 (в 2019 году – 9,8).

Промышленность

Промышленность г. Югорска представлена следующими видами деятельности: пищевая, производство строительных материалов и конструкций, лесопереработка, переработка отходов, машиностроение, ремонт машин и оборудования, тепло-электроэнергетика, швейное производство и издательская деятельность. В структуре промышленного производства обрабатывающие предприятия составляют около 40 % от общего объема. На инвестиционной карте Югры в разделе «Промышленность» размещены 45 проектов г. Югорска, из которых 19 инвестиционные проекты в сфере промышленности, в том числе 11 проектов относятся к обрабатывающей промышленности. Наиболее значимыми являются строительство и модернизация крупного животноводческого комплекса (КФХ Беккер), инвестиционный проект по строительству мусороперерабатывающего завода, выпуск плавающих гусеничных снегоболотоходов (ООО «Витязь»), проект по созданию частного индустриального парка «ЯВА-Югорск» на базе существующей строительной компании, Югорский индустриальный парк на базе бывшей территории завода строительных материалов (изготовление железобетонных конструкций, металлоконструкций, вторичная переработка резинотехнических изделий и др.).

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленности г. Югорска (без субъектов малого предпринимательства) в 2022 году составил 405 829 970,9 тысяч рублей.

Изменение объемов отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами промышленности в г. Югорске за 2017–2022 годы представлено на рисунке 2.9.

Рисунок 2.9 – Изменение объемов отгруженных товаров собственного производства г. Югорска в период 2017–2022 гг.

Транспорт

В качестве единственного вида общественного пассажирского транспорта, обслуживающего все виды перевозок населения города, является автобус. Существенная роль в перевозках принадлежит легковому автотранспорту, принадлежащему гражданам, и, отчасти, юридическим лицам.

Остановочные пункты города, которые обслуживаются маршрутами регулярных перевозок, отвечают требованиям, установленным подпунктами 7.4.9 – 7.4.21 «СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001» и Порядком обеспечения условий доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также оказания им при этом необходимой помощи.

УДС г. Югорска имеет различное начертание в северной и южной частях города. В южной части система улиц имеет практически строго прямоугольную сетку улиц, в северной части наблюдается сочетание прямоугольной сетки улиц и сетки улиц, построенной на треугольниках, параллелограммах и тому подобных элементах.

В связи с тем, что южная часть г. Югорска практически лишена самостоятельных выходов на внешние транспортные магистрали города, по территории селитебной застройки южной и северной частей г. Югорска проходят грузопотоки, направляющиеся в южную промзону города, что оказывает негативное воздействие на жилую застройку, увеличивает нагрузку на внутренние транспортные магистрали города, следствием чего является потенциальная возможность возникновения аварийных ситуаций в жилой застройке.

Главная транспортная магистраль общегородского значения в широтном направлении образована улицей Железнодорожная, в меридиональном направлении - улицами Лесозаготовителей, Декабристов, Студенческая, Торговая, Агиришская. Ширина основной части магистральных улиц в красных линиях не соответствует нормативным показателям и требует расширения.

В границах г. Югорска проходят 3 автомобильные дороги регионального значения III технической категории:

– «г. Югорск – г. Советский»;

– «Объездная автомобильная дорога г. Югорск»;

– «г. Югорск – пгт. Таежный».

Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушный транспорт

Транспортное обслуживание населения воздушным транспортом не осуществляется. Ближайший аэропорт находится в г. Советский в 18,7 км от центра г. Югорска.

Внутренний водный транспорт

Транспортное обслуживание населения водным транспортом не осуществляется.

Железнодорожный транспорт

В г. Югорске по адресу ул. Железнодорожная, 6 расположена железнодорожная станция «Геологическая» Свердловской железной дороги, по которой проходит пассажирское и грузовое сообщение.

Со станции осуществляются отправления по следующим по следующим направлениям:

Екатеринбург – Приобье;

Новороссийск – Приобье;

Москва – Приобье;

Нижний Тагил – Приобье;

Екатеринбург – Приобье.

Железнодорожные переезды расположены:

178 км. ПК 1 перегона Геологическая-Верхнекондинская;

179 км. ПК 4 перегона Геологическая-Верхнекондинская.

Автомобильный транспорт

Автомобильная связь города с общероссийской сетью автомобильных дорог осуществляется по 3 автодорогам общего пользования регионального значения значения III категории общей протяженностью 25,242 км.

Связь г. Югорска с населенными пунктами ХМАО также осуществляется по автодорогам регионального значения, примыкающим к городу.

В границах города расположены автодороги иного значения, по которым осуществляется подъезд к предприятиям добывающей промышленности.

Основными структурными элементами автотранспортной инфраструктуры города являются: сеть улиц и дорог, а также сопряженная с ней сеть пассажирского транспорта. Стоит отметить, что в целом автомобильный транспорт является основным видом транспорта в г. Югорске, которым осуществляется значительная часть внешних и внутригородских пассажирских перевозок, а также большая часть грузовых перевозок.

Неразвитость и удаленность других видов транспорта от города (воздушного, водного), а также добывающая направленность развития экономики города определяет рост интенсивности движения автотранспорта, постоянное увеличение в составе транспортного парка автомобилей большой грузоподъемности, и возрастающие нагрузки на автомобильные дороги.

Транспортно-эксплуатационные характеристики дорог зачастую не отвечают нормативным требованиям, ухудшаются условия движения автотранспорта, вследствие чего снижается скорость движения.

Перевозки пассажиров обслуживает городской пассажирский транспорт, выполняющий рейсы по определенным маршрутам. Перевозки осуществляет 1 коммерческий перевозчик.

Посадка и высадка пассажиров осуществляется на остановочных пунктах. Существующее количество остановочных пунктов не в полном объеме обеспечивает нормативную пешеходную доступность.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется в гаражах боксового типа и на открытых автостоянках.

Характеристика сети дорог города, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть г. Югорска включает в себя улицы и дороги регионального и местного значения, также функционируют участки частных автодорог. Согласно статистическим данным, протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 195,565 км, из них с твердым покрытием 99,155 км (50,7 %), с грунтовым покрытием – 96,41 км (49,3 %), плотность УДС с твердым покрытием – 0,65 км/км2.

- Внешние транспортные связи г. Югорска осуществляются по 3 дорогам регионального значения г. Югорск – пгт. Таежный, объездная дорога г. Югорска, г. Югорск – г. Советский, которые входят в состав Северного широтного коридора.

Северный широтный коридор создает условия для интеграции промышленного потенциала трех субъектов Российской Федерации: Свердловской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Формирование транспортного коридора являлось одной из основных целей при реализации проекта «Урал промышленный – Урал полярный», а также решении задач, определенных Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до 2030 года.

- Характеристика дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения приведена в таблице 2.5.

УДС г. Югорска имеет различное начертание в северной и южной частях города. В южной части система улиц имеет практически строго прямоугольную сетку улиц, в северной части наблюдается сочетание прямоугольной сетки улиц и сетки улиц, построенной на треугольниках, параллелограммах и тому подобных элементах.

Основные транспортные магистрали города в широтном направлении образованы улицей Железнодорожная, в меридиональном направлении – улицами Лесозаготовителей, Декабристов, Студенческая, Агиришская.

Схема улично-дорожной сети г. Югорска приведена на рисунке 2.10. Характеристика дорог, входящих в опорную сеть города приведена в таблице 2.6. Полный перечень дорог приведен в приложении А.

Рисунок 2.10 – Схема улично-дорожной сети г. Югорска

Таблица 2.5 – Характеристика дорог регионального и межмуниципального значения

| № | Идентификационный номер | Наименование | Ширина проезжей части, м | Кол-во полос | Катего рия | Макс. скорость, км/ч | Часовая интенсив ность движения, авт./ч | Макс. проектная пропускная способность, авт./сут. | Интенсив ность движения, авт./сут. | Норм. состояние, % | Протяжен ность в пределах города, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 71-100 ОП РЗ 71-100К-01 | г. Югорск - пгт. Таежный | 7 | 2 | III | 90 | 310 | 6 000 | 3 747 | 100 | 14 |
| 2 | 71-100 ОП РЗ 71-100К-02 | г. Югорск - г. Советский | 7 | 2 | III | 110 | - | 9 810 | 8 277 | 100 | 2,5 |
| 3 | 71-100 ОП РЗ 71-100К-16 | объездная дорога г. Югорска | 7 | 2 | III | 90 | 481 | 6 000 | 6 392 | 100 | 7,457 |
| 4 | 71-100 ОП МЗ 71-100Н-2403 | подъезд к п. Мансийский | 6 | 2 | IV | 80 | - | 630 | - | 100 | 1,285 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,242 |

Таблица 2.6 – Характеристика опорной сети г. Югорска

| N п/п | Идентификационный номер | Наименование улицы/дороги | Общая протяжен ность улицы, км | Протяжен ность улицы, входящая в опорную сеть, км | Тип покрытия |  |  | Ширина проезжей части, м | Кол-во полос движ-я | Категория | Макс. часовая интенсивность, авт./ч | Среднегодовая суточная интенсивность движения, авт./ч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфальт | бетон | грунт |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | 71 187 2 ОП МГ 001 | 40 лет Победы | 0,622 | 0,439 | 0,439 | 0 | 0 | 12,5 | 4 | РЗ | 369 | 5934 |
| 2 | 71 187 2 ОП МГ 004 | Южная-Вавилова | 5,352 | 4,395 | 3,386 | 1,009 | 0 | 7,5-8,0 | 2 | ОГЗ/ОГЗ | 148/1149 | 2380/18477 |
| 3 | 71 187 2 ОП МГ 005 | Арантурская | 15,755 | 1,51 | 0,85 | 0,66 | 0 | 6,8-8,0 | 2 | РЗ | 143 | 2300 |
| 4 | 71 187 2 ОП МГ 017 | Гастелло | 1,568 | 1,568 | 1,568 | 0 | 0 | 7,5 | 2 | РЗ | 684 | 10999 |
| 5 | 71 187 2 ОП МГ 022 | Декабристов - Студенческая | 1,895 | 1,07 | 1,07 | 0 | 0 | 6,0 | 2 | РЗ/РЗ | 205/149 | 2987/2171 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 71 187 2 ОП МГ 027 | Лесозаготовителей - Железнодорожная | 3,695 | 3,695 | 3,695 | 0 | 0 | 7,0-11,5 | 2-3 | РЗ/ОГЗ | 360/1354 | 5789/21773 |
| 7 | 71 187 2 ОП МГ 037 | Калинина | 1,747 | 1,747 | 0,282 | 1,465 | 0 | 6,0-7,5 | 2 | РЗ | 367 | 5348 |
| 8 | 71 187 2 ОП МГ 040 | Транспортная развязка в 2-х уровнях (1-я очередь) | 1,707 | 1,707 | 1,707 | 0 | 0 | 8,5 | 2 | ОГЗ | 2167 | - |
| 9 | 71 187 2 ОП МГ 055 | Ленина | 1,611 | 1,611 | 1,427 | 0,184 | 0 | 6,0-11,5 | 2-3 | РЗ | 567 | 9118 |
| 10 | 71 187 2 ОП МГ 059 | Магистральная | 1,72 | 1,72 | 1,038 | 0 | 0,682 | 4,0-7,5 | 2 | РЗ | - | - |
| 11 | 71 187 2 ОП МГ 060 | Менделеева | 1,796 | 1,42 | 1,42 | 0 | 0 | 13,5 | 4 | ОГЗ | 380 | 6111 |
| 12 | 71 187 2 ОП МГ 063 | Мира | 2,435 | 2,435 | 1,977 | 0,458 | 0 | 5,5-8,5 | 2 | ОГЗ | 134 | 1953 |
| 13 | 71 187 2 ОП МГ 077 | Октябрьская - переулок Северный | 1,462 | 0,97 | 0,97 | 0 | 0 | 6,0-7,0 | 2 | РЗ | 275/348 | 4008/5071 |
| 14 | 71 187 2 ОП МГ 089 | Попова | 2,579 | 2,579 | 2,579 | 0 | 0 | 6,0-10,0 | 2-3 | ОГЗ | 894 | 14376 |
| 15 | 71 187 2 ОП МГ 102 | Славянская - Агиришская | 3,012 | 3,012 | 3,012 | 0 | 0 | 7,0 | 2 | РЗ/РЗ | 211/177 | 3393/2846 |
| 16 | 71 187 2 ОП МГ 108 | Спортивная | 1,479 | 1,479 | 1,479 | 0 | 0 | 6,0-7,5 | 2 | РЗ | 354 | 5159 |
| 17 | 71 187 2 ОП МГ 181 | Студенческая | 1,063 | 1,063 | 1,063 | 0 | 0 | 7,0-9,5 | 2 | РЗ | 463 | 6747 |
| 18 | 71 187 2 ОП МГ 182 | транспортная развязка в 2-х уровнях (2-я очередь) | 3,637 | 3,637 | 3,637 | 0 | 0 | 5,0-13,0 | 2 | ОГЗ | 1146 | - |
| Итого |  |  | 54,248 | 36,057 | 31,599 | 3,776 | 0,682 | - | - | - | - | - |

Проведенный анализ транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети показал, что в целом опорная сеть автомобильных дорог имеет асфальтобетонное покрытие и обеспечивает нормативные транспортно-эксплуатационные характеристики. Однако, существует ряд улиц, не отвечающих принятым категориям, в связи с чем требуются:

расширение проезжей части до 4-х полос движения по улицам Южная – Вавилова, Лесозаготовителей – Железнодорожная, Мира, Попова;

устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Магистральная (от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная – Вавилова);

расширение проезжей части до 6,5-7,0 м по улицам Декабристов – Студенческая (от ул. Никольская до ул. Южная – Вавилова), Калинина (от ул. Гастелло до ул. Механизаторов), Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Октябрьская – переулок Северный), Магистральная (от ул. Восточная до ул. Садовая), Октябрьская – переулок Северный (от ул. Лесозаготовителей – Железнодорожная до ул. Ленина), Спортивная (от ул. Таежная до ул. Энтузиастов);

расширение проезжей части до 14,0 м по улице 40 лет Победы.

В целях формирования целостного транспортного каркаса города в перспективе необходимо включение в магистральную сеть следующих улиц: Торговая, Механизаторов, Киевская – Толстого, Газовиков – Пожарского – Дзержинского, переулок Северный, Сахарова, Шаумяна, Энтузиастов, продолжение ул. Спортивная до объездной г. Югорска.

Улично-дорожная сеть города Югорска находится в стадии развития. Значительная часть транспортных узлов требует уширений для увеличения их пропускной способности и введения светофорного регулирования для организации движения транспорта по направлениям и пешеходов.

Наибольшие интенсивности движения наблюдаются на перекрестках ул. Железнодорожная – ул. Торговая (у ж/д переезда), ул. Железнодорожная – ул. Мира, ул. Железнодорожная – ул. Вавилова, а также на развязках ул. Толстого – ул. Студенческая – ул. Киевская и ул. Торговая – ул. Попова.

Высокие интенсивности движения на данных пересечениях обусловлены тем, что они находятся в зоне влияния или непосредственно примыкают к связям южной и северной частей города – железнодорожному переезду и мостовому переходу через железную дорогу. При этом стоит отметить, что при движении между южной и северной частями города железную дорогу можно пересечь и в третьей точке – через железнодорожный переезд на пересечении ул. Железнодорожная и ул. Вавилова. Поток грузового транспорта, следующий из южной части города в северную и обратно, движется преимущественно через данный железнодорожный переезд.

В межпиковое время заторы на территории города практически отсутствуют, плотность транспортного потока в межпиковое время в среднем составляет менее 50 авт/км. Скорость движения в межпиковое время составляет в среднем 30 км/ч.

Загрузка улично-дорожной сети г. Югорска не превышает 60 % от пропускной способности дорог. Перегрузки не наблюдается.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации, обеспеченности парковками (парковочными местами)

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации

Для проведения количественного и качественного анализа активного парка транспортных средств на территории г. Югорска были использованы данные отчетов Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС РФ) за период 2017–2022 гг. (таблица 2.7 и рисунок 2.11).

Таблица 2.7 – Количество транспортных средств и уровень автомобилизации г. Югорска с 2017 по 2022 годы

| Год | 2017 |  |  | 2018 |  |  | 2019 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | ЮЛ | ФЛ | Всего | ЮЛ | ФЛ | Всего | ЮЛ | ФЛ | Всего |
| Автомобили легковые | 450 | 14 677 | 15 127 | 482 | 14 984 | 15 466 | 386 | 15 168 | 15 554 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 8 | 264 | 272 | 8 | 267 | 275 | 6 | 267 | 273 |
| Автобусы | 423 | 78 | 501 | 402 | 79 | 481 | 404 | 81 | 485 |
| Грузовые автомобили | 1 223 | 1 231 | 2 454 | 1 148 | 1 242 | 2 390 | 1 115 | 1 232 | 2 347 |
| Всего ТС | 2 104 | 16 250 | 18 354 | 2 040 | 16 572 | 18 612 | 1 911 | 16 748 | 18 659 |
| Уровень автомобилизации, легковых автомобилей на 1 000 человек | 411 |  |  | 416 |  |  | 415 |  |  |
| Год | 2020 |  |  | 2021 |  |  | 2022 |  |  |
| Показатель | ЮЛ | ФЛ | Всего | ЮЛ | ФЛ | Всего | ЮЛ | ФЛ | Всего |
| Автомобили легковые | 364 | 15 216 | 15 580 | 428 | 15 118 | 15 546 | 326 | 14 540 | 14 866 |
| Мотоциклы и мотороллеры | 8 | 275 | 283 | 6 | 289 | 295 | 5 | 281 | 286 |
| Автобусы | 365 | 75 | 440 | 346 | 72 | 418 | 316 | 63 | 379 |
| Грузовые автомобили | 1 060 | 1 185 | 2 245 | 968 | 1 167 | 2 135 | 990 | 1 118 | 2 108 |
| Всего ТС | 1 797 | 16 751 | 18 548 | 1 748 | 16 646 | 18 394 | 1 637 | 16 002 | 17 639 |
| Уровень автомобилизации, легковых автомобилей на 1 000 человек | 416 |  |  | 409 |  |  | 385 |  |  |

Рисунок 2.11 – Состав парка транспортных средств г. Югорска на 01.01.2022 г.

Среди транспортных средств в собственности организаций значительную долю составляют грузовые автомобили – 61 %, а в собственности физических лиц – легковые, 91%. Доля мотоциклов является незначительной в обоих случаях. Уровень автомобилизации на 01.01.2022 год составляет 385 ТС/тыс. чел.

Анализ обеспеченности парковками (парковочными местами)

Хранение автотранспорта на территории города Югорска осуществляется:

- на уличных парковках и внеуличных парковках у объектов притяжения;

- на придомовых участках в зоне индивидуальной жилой застройки, на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов.

Существующее количество парковочных мест для постоянного хранения ТС на территории города определялось на основании данных геоинформационных систем, данных натурных обследований, а также информации из документов территориального планирования.

Оценка организации парковочного пространства на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов в г. Югорске приведена в таблице 2.8.

Таблица 2.8 – Оценка организации парковочного пространства на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов

| № п/п | Адрес дома | Долгота | Широта | Существующие парковки, машино-мест |  |  | Всего парковок, машино-мест | Заполняемость, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Внутридворовые | уличные | гаражи |  |  |
| 1 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица 40 лет Победы, 1 | 63.335917 | 61.311954 | 18 | - | 0 | 18 | 83 |
| 2 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица 40 лет Победы, 2 | 63.336555 | 61.312628 | 8 | - | 0 | 8 | 50 |
| 3 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица 40 лет Победы, 3 | 63.335755 | 61.312494 | 2 | - | 0 | 2 | 50 |
| 4 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица 40 лет Победы, 5 | 63.334956 | 61.31312 | 12 | - | 0 | 12 | 67 |
| 5 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица 40 лет Победы, 7 | 63.333958 | 61.313405 | 19 | - | 0 | 19 | 68 |
| 6 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица 40 лет Победы, 9 | 63.33386 | 61.313958 | 10 | - | 0 | 10 | 70 |
| 7 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица 40 лет Победы, 9А | 63.332952 | 61.313725 | 13 | - | 0 | 13 | 62 |
| 8 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица 40 лет Победы, 18 | 63.332566 | 61.316562 | 4 | 12 | 0 | 16 | 56 |
| 9 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 1 | 63.336456 | 61.313366 | - | 6 | 0 | 6 | 67 |
| 10 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 1А | 63.336806 | 61.312921 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 3 | 63.337453 | 61.313664 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 3А | 63.337138 | 61.313301 | 3 | - | 0 | 3 | 67 |
| 13 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 3Б | 63.337588 | 61.312926 | 3 | - | 0 | 3 | 33 |
| 14 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 3Г | 63.337902 | 61.313293 | 10 | - | 0 | 10 | 40 |
| 15 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 5 | 63.338225 | 61.313897 | 18 | - | 0 | 18 | 83 |
| 16 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 7 | 63.339223 | 61.3142 | 5 | - | 0 | 5 | 60 |
| 17 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 7А | 63.339914 | 61.313815 | 6 | - | 0 | 6 | 50 |
| 18 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 7Б | 63.339205 | 61.313824 | 7 | - | 0 | 7 | 43 |
| 19 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 12 | 63.338567 | 61.314644 | - | 8 | 0 | 8 | 25 |
| 20 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Буряка, 14 | 63.338845 | 61.314424 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Газовиков, 1 | 63.339887 | 61.31017 | 68 | - | 1447 | 1515 | 1 |
| 22 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Газовиков, 2 | 63.340911 | 61.309185 | 33 | - | 0 | 33 | 36 |
| 23 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Газовиков, 2/1 | 63.341657 | 61.308645 | 13 | 7 | 0 | 20 | 40 |
| 24 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Газовиков, 3 | 63.342735 | 61.308222 | 3 | 10 | 0 | 13 | 31 |
| 25 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Газовиков, 4 | 63.34287 | 61.307665 | 37 | - | 0 | 37 | 41 |
| 26 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Газовиков, 5 | 63.34393 | 61.307397 | 10 | - | 0 | 10 | 30 |
| 27 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Газовиков, 6 | 63.344127 | 61.306671 | 38 | - | 1816 | 1854 | 1 |
| 28 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Гастелло, 7А | 63.310324 | 61.31458 | 10 | - | 0 | 10 | 60 |
| 29 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Гастелло, 13А | 63.310018 | 61.316424 | 4 | - | 0 | 4 | 25 |
| 30 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Гастелло, 15 | 63.30868 | 61.316976 | 23 | - | 0 | 23 | 26 |
| 31 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Геологов, 7 | 63.319954 | 61.308723 | 40 | - | 0 | 40 | 30 |
| 32 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Геологов, 9 | 63.319046 | 61.309025 | 5 | - | 0 | 5 | 40 |
| 33 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Геологов, 9Б | 63.318678 | 61.310053 | 15 | 3 | 0 | 18 | 67 |
| 34 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Геологов, 11 | 63.318445 | 61.30947 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Геологов, 13 | 63.317789 | 61.309958 | 5 | - | 0 | 5 | 0 |
| 36 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Декабристов, 2 | 63.358114 | 61.303509 | 18 | - | 0 | 18 | 44 |
| 37 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Декабристов, 6 | 63.358743 | 61.30293 | 18 | - | 0 | 18 | 39 |
| 38 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Декабристов, 6А | 63.359794 | 61.303336 | 20 | - | 0 | 20 | 45 |
| 39 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Декабристов, 8 | 63.359066 | 61.302628 | 2 | 8 | 0 | 10 | 40 |
| 40 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Декабристов, 10 | 63.359399 | 61.30236 | - | 8 | 0 | 8 | 63 |
| 41 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Декабристов, 12 | 63.359767 | 61.302058 | - | 6 | 0 | 6 | 50 |
| 42 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Декабристов, 14 | 63.360099 | 61.301759 | - | 6 | 0 | 6 | 100 |
| 43 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Дружбы Народов, 1 | 63.31177 | 61.314048 | 10 | - | 0 | 10 | 40 |
| 44 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ермака, 5 | 63.371598 | 61.311198 | 30 | - | 0 | 30 | 30 |
| 45 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 11А | 63.329063 | 61.310459 | 15 | - | 0 | 15 | 80 |
| 46 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 17 | 63.325793 | 61.308956 | 26 | 18 | 0 | 44 | 48 |
| 47 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 19А | 63.328578 | 61.310831 | 22 | - | 0 | 22 | 50 |
| 48 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 21А | 63.329772 | 61.311323 | 14 | 6 | 0 | 20 | 60 |
| 49 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 27 | 63.329611 | 61.310118 | 12 | 7 | 0 | 19 | 53 |
| 50 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 29 | 63.331237 | 61.310637 | 34 | - | 0 | 34 | 68 |
| 51 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 31 | 63.332162 | 61.310896 | 12 | - | 0 | 12 | 42 |
| 52 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 33 | 63.333249 | 61.311289 | - | 3 | 0 | 3 | 33 |
| 53 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 35 | 63.334488 | 61.311526 | 6 | - | 0 | 6 | 100 |
| 54 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 37 | 63.337417 | 61.31242 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 45 | 63.339366 | 61.312977 | 4 | - | 0 | 4 | 25 |
| 56 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 47 | 63.340139 | 61.313215 | 6 | - | 0 | 6 | 50 |
| 57 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 47А | 63.339483 | 61.313375 | 6 | - | 0 | 6 | 67 |
| 58 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Железнодорожная улица, 49 | 63.340804 | 61.313431 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Калинина, 23/1 | 63.318373 | 61.317434 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Калинина, 23/1 | 63.318373 | 61.317434 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Калинина, 24 | 63.319406 | 61.317188 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 62 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Калинина, 28 | 63.32078 | 61.317607 | 5 | - | 0 | 5 | 40 |
| 63 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Калинина, 30 | 63.321211 | 61.317728 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 64 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Калинина, 32 | 63.321625 | 61.31784 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 65 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Калинина, 46 | 63.328182 | 61.319861 | 26 | - | 0 | 26 | 69 |
| 66 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Кирова, 8 | 63.323789 | 61.309151 | 4 | - | 0 | 4 | 50 |
| 67 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Кирова, 8А | 63.323304 | 61.308991 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Кирова, 10 | 63.325451 | 61.309682 | 38 | - | 0 | 38 | 39 |
| 69 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Кольцевая улица, 13 | 63.320142 | 61.334495 | 8 | - | 0 | 8 | 50 |
| 70 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ленина, 1 | 63.316729 | 61.311181 | 62 | 22 | 0 | 84 | 64 |
| 71 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ленина, 1/1 | 63.317618 | 61.311664 | 23 | - | 0 | 23 | 91 |
| 72 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ленина, 8 | 63.32219 | 61.311772 | 50 | 14 | 0 | 64 | 66 |
| 73 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ленина, 10 | 63.325092 | 61.312964 | 12 | - | 0 | 12 | 67 |
| 74 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ленина, 12 | 63.326368 | 61.313357 | 26 | - | 0 | 26 | 65 |
| 75 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ленина, 14 | 63.327625 | 61.313768 | 22 | - | 0 | 22 | 77 |
| 76 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ленина, 30 | 63.337866 | 61.316756 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 77 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Ленина, 32 | 63.340543 | 61.317305 | 10 | - | 0 | 10 | 50 |
| 78 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Лесная улица, 10 | 63.355734 | 61.312023 | - | 12 | 0 | 12 | 25 |
| 79 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Лесозаготовителей, 9 | 63.321077 | 61.30941 | 50 | - | 0 | 50 | 52 |
| 80 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Лесозаготовителей, 9 | 63.321077 | 61.30941 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Лесозаготовителей, 25 | 63.316998 | 61.312317 | 42 | - | 0 | 42 | 43 |
| 82 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Магистральная улица, 19А | 63.366486 | 61.312701 | 28 | - | 0 | 28 | 32 |
| 83 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Магистральная улица, 23 | 63.369289 | 61.310598 | - | 6 | 0 | 6 | 17 |
| 84 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 30Б | 63.368732 | 61.312153 | 25 | - | 0 | 25 | 28 |
| 85 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 32/1 | 63.369864 | 61.311911 | 15 | - | 0 | 15 | 53 |
| 86 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 32/2 | 63.370349 | 61.311474 | 8 | - | 0 | 8 | 63 |
| 87 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 33А | 63.361995 | 61.31084 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 88 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 36 | 63.370565 | 61.312714 | 36 | - | 0 | 36 | 67 |
| 89 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 37А | 63.362767 | 61.311509 | 32 | - | 0 | 32 | 63 |
| 90 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 41 | 63.364124 | 61.31141 | 8 | 12 | 0 | 20 | 25 |
| 91 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 43 | 63.364789 | 61.311708 | 10 | - | 0 | 10 | 50 |
| 92 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 43А | 63.364241 | 61.312252 | 46 | - | 0 | 46 | 54 |
| 93 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 49 | 63.367376 | 61.312364 | 5 | - | 0 | 5 | 0 |
| 94 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 53 | 63.369109 | 61.313487 | 32 | - | 0 | 32 | 56 |
| 95 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 57 | 63.371265 | 61.313573 | 18 | - | 0 | 18 | 44 |
| 96 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 61 | 63.37246 | 61.313897 | 16 | - | 0 | 16 | 37,5 |
| 97 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Менделеева, 65 | 63.373691 | 61.314273 | 10 | - | 0 | 10 | 20 |
| 98 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 1 | 63.340642 | 61.313768 | 4 | - | 0 | 4 | 75 |
| 99 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 3 | 63.340121 | 61.314139 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 100 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 5 | 63.33951 | 61.314606 | 6 | - | 0 | 6 | 17 |
| 101 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 7 | 63.338854 | 61.315102 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 102 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 8 | 63.339914 | 61.315016 | - | 8 | 0 | 8 | 12,5 |
| 103 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 9А | 63.337273 | 61.31562 | 10 | - | 0 | 10 | 40 |
| 104 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 10 | 63.339205 | 61.315474 | 20 | - | 0 | 20 | 65 |
| 105 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 12 | 63.338926 | 61.31588 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 14 | 63.338342 | 61.316173 | 5 | - | 0 | 5 | 60 |
| 107 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 16 | 63.338118 | 61.316592 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 18 | 63.337174 | 61.317188 | - | 36 | 0 | 36 | 67 |
| 109 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 19А | 63.335683 | 61.317024 | 10 | - | 0 | 10 | 60 |
| 110 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 19Б | 63.335764 | 61.317365 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 111 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 19В | 63.335072 | 61.317469 | 20 | - | 0 | 20 | 30 |
| 112 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 22 | 63.336456 | 61.318 | 26 | 40 | 0 | 66 | 58 |
| 113 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 24 | 63.335728 | 61.318255 | 8 | 14 | 0 | 22 | 59 |
| 114 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Механизаторов, 28 | 63.334677 | 61.319045 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 115 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 4 | 63.32785 | 61.310179 | 10 | 6 | 0 | 16 | 50 |
| 116 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 8 | 63.326296 | 61.31185 | 20 | 5 | 0 | 25 | 60 |
| 117 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 9 | 63.324167 | 61.311617 | 52 | - | 0 | 52 | 73 |
| 118 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 9 | 63.324167 | 61.311617 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 119 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 9 | 63.324167 | 61.311617 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 120 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 10 | 63.328101 | 61.312394 | - | 18 | 0 | 18 | 61 |
| 121 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 11/1 | 63.32317 | 61.31236 | 20 | - | 0 | 20 | 45 |
| 122 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 12 | 63.329772 | 61.312671 | 40 | - | 0 | 40 | 40 |
| 123 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 14 | 63.330275 | 61.313193 | 30 | - | 0 | 30 | 50 |
| 124 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 16 | 63.330985 | 61.313418 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 125 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 18 | 63.325146 | 61.312291 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 126 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 18/1 | 63.325883 | 61.312468 | 10 | 13 | 0 | 23 | 74 |
| 127 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 18/2 | 63.32644 | 61.312666 | 7 | 12 | 0 | 19 | 63 |
| 128 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 18/3 | 63.327104 | 61.312869 | 6 | 13 | 0 | 19 | 58 |
| 129 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 38 | 63.317825 | 61.317771 | 10 | 8 | 0 | 18 | 22 |
| 130 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 43 | 63.315247 | 61.319002 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 131 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 43А | 63.31469 | 61.318868 | 4 | - | 0 | 4 | 75 |
| 132 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 45 | 63.314285 | 61.319481 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 133 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 47 | 63.313477 | 61.319731 | 8 | - | 0 | 8 | 13 |
| 134 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 48Б | 63.316531 | 61.320992 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 135 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 49 | 63.314186 | 61.31996 | 8 | - | 0 | 8 | 25 |
| 136 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 51 | 63.312138 | 61.320621 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 137 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 51А | 63.313288 | 61.320703 | 16 | - | 0 | 16 | 50 |
| 138 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 53 | 63.312686 | 61.320301 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 139 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 53А | 63.311887 | 61.319766 | 5 | - | 0 | 5 | 20 |
| 140 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 54А | 63.314267 | 61.321951 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 141 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 54А | 63.314267 | 61.321951 | - | 16 | 0 | 16 | 13 |
| 142 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 56 | 63.3131 | 61.322158 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 143 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 56А | 63.313234 | 61.322672 | 16 | - | 0 | 16 | 44 |
| 144 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 57 | 63.312435 | 61.321156 | 20 | - | 0 | 20 | 25 |
| 145 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 58 | 63.311959 | 61.322646 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 146 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 60 | 63.311114 | 61.323393 | 8 | - | 0 | 8 | 13 |
| 147 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 61 | 63.3123 | 61.321553 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 148 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 62 | 63.312004 | 61.323799 | 12 | - | 0 | 12 | 25 |
| 149 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 71А | 63.310387 | 61.3224 | 16 | - | 0 | 16 | 56 |
| 150 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мира, 75 | 63.30965 | 61.323915 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 151 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мичурина, 13 | 63.330823 | 61.325672 | 28 | - | 0 | 28 | 39 |
| 152 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мичурина, 15 | 63.331362 | 61.325305 | 16 | - | 0 | 16 | 25 |
| 153 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мичурина, 17 | 63.332117 | 61.325918 | 30 | - | 0 | 30 | 33 |
| 154 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мичурина, 17/1 | 63.331228 | 61.326087 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 155 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мичурина, 19 | 63.332773 | 61.326406 | 20 | - | 0 | 20 | 35 |
| 156 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мичурина, 21 | 63.331677 | 61.32654 | 20 | - | 0 | 20 | 50 |
| 157 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Мичурина, 23 | 63.332072 | 61.327218 | 16 | - | 0 | 16 | 63 |
| 158 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Монтажников, 1А | 63.314402 | 61.321657 | 14 | - | 0 | 14 | 50 |
| 159 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Монтажников, 3А | 63.315732 | 61.322002 | 12 | - | 0 | 12 | 25 |
| 160 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Монтажников, 3А | 63.315732 | 61.322002 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 161 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Монтажников, 3А | 63.315732 | 61.322002 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 162 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 1 | 63.345115 | 61.306395 | 12 | - | 0 | 12 | 83 |
| 163 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 1А | 63.345628 | 61.30655 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 164 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 3 | 63.345942 | 61.306918 | 34 | - | 0 | 34 | 56 |
| 165 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 5 | 63.346562 | 61.306572 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 166 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 5А | 63.34711 | 61.30674 | 12 | - | 0 | 12 | 75 |
| 167 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 7 | 63.347487 | 61.307129 | 22 | - | 0 | 22 | 68 |
| 168 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 9 | 63.348125 | 61.306801 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 169 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 9А | 63.348619 | 61.306948 | 10 | - | 0 | 10 | 60 |
| 170 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 11 | 63.349329 | 61.30719 | 20 | - | 0 | 20 | 40 |
| 171 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 13 | 63.350667 | 61.307177 | 10 | 32 | 0 | 42 | 31 |
| 172 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Никольская улица, 15 | 63.351799 | 61.307492 | 27 | 2 | 0 | 29 | 55 |
| 173 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Октябрьская улица, 6 | 63.339492 | 61.31702 | 4 | 4 | 0 | 8 | 63 |
| 174 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Октябрьская улица, 6А | 63.339995 | 61.317184 | - | 5 | 0 | 5 | 20 |
| 175 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 2В | 63.309614 | 61.311276 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 176 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 4 | 63.310494 | 61.311237 | 12 | - | 0 | 12 | 42 |
| 177 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 4А | 63.311402 | 61.31087 | 12 | - | 0 | 12 | 75 |
| 178 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 6 | 63.311195 | 61.311328 | 10 | - | 0 | 10 | 40 |
| 179 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 8 | 63.311788 | 61.31141 | 12 | - | 0 | 12 | 50 |
| 180 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 60А | 63.333419 | 61.317995 | 10 | - | 0 | 10 | 30 |
| 181 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 60Б | 63.334461 | 61.317797 | 16 | - | 0 | 16 | 44 |
| 182 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 62 | 63.333689 | 61.318306 | 10 | - | 0 | 10 | 10 |
| 183 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Попова, 66 | 63.335602 | 61.318859 | 10 | - | 0 | 10 | 50 |
| 184 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 3А | 63.348403 | 61.309401 | 28 | - | 0 | 28 | 54 |
| 185 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 23А | 63.357342 | 61.311954 | 4 | - | 0 | 4 | 25 |
| 186 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 46 | 63.359399 | 61.311444 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 187 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 48 | 63.359668 | 61.311241 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 188 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 50 | 63.359974 | 61.311621 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 189 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 52 | 63.360243 | 61.311423 | 4 | - | 0 | 4 | 25 |
| 190 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 54 | 63.360567 | 61.311807 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 191 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 56 | 63.360845 | 61.311604 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 192 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 58 | 63.361411 | 61.311911 | 10 | - | 0 | 10 | 10 |
| 193 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 60 | 63.362112 | 61.312278 | 20 | - | 0 | 20 | 10 |
| 194 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 68 | 63.365148 | 61.312887 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 195 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 68 | 63.365148 | 61.312887 | 18 | - | 0 | 18 | 56 |
| 196 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 70 | 63.365974 | 61.313418 | 28 | - | 0 | 28 | 57 |
| 197 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 72/1 | 63.367484 | 61.313824 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 198 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 74 | 63.36875 | 61.314264 | 24 | - | 0 | 24 | 33 |
| 199 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 76 | 63.370322 | 61.314131 | 12 | - | 0 | 12 | 42 |
| 200 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 78 | 63.370565 | 61.314826 | 10 | - | 0 | 10 | 0 |
| 201 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 80А | 63.371706 | 61.315154 | 22 | - | 0 | 22 | 14 |
| 202 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 84/1 | 63.37388 | 61.314744 | 15 | - | 422 | 437 | 1 |
| 203 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Садовая улица, 84А | 63.373556 | 61.314973 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 204 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Сахарова, 2А | 63.357836 | 61.303954 | 24 | - | 0 | 24 | 0 |
| 205 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Сахарова, 2Б | 63.359147 | 61.30436 | 18 | - | 0 | 18 | 50 |
| 206 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Свердлова, 1 | 63.341244 | 61.310153 | 12 | 10 | 0 | 22 | 45 |
| 207 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Свердлова, 2 | 63.341396 | 61.309673 | 5 | - | 0 | 5 | 80 |
| 208 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Свердлова, 3 | 63.341531 | 61.310602 | 17 | - | 0 | 17 | 65 |
| 209 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Свердлова, 4 | 63.342196 | 61.309535 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 210 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Свердлова, 6 | 63.342933 | 61.309773 | 38 | - | 0 | 38 | 55 |
| 211 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Свердлова, 8 | 63.343687 | 61.30836 | 15 | - | 0 | 15 | 73 |
| 212 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Свердлова, 10 | 63.346122 | 61.308006 | 42 | 16 | 0 | 58 | 40 |
| 213 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Свердлова, 14 | 63.34552 | 61.310416 | 60 | - | 0 | 60 | 63 |
| 214 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Советская улица, 5 | 63.317016 | 61.31917 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 215 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 15 | 63.3214 | 61.31882 | 3 | - | 0 | 3 | 0 |
| 216 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 24 | 63.3184 | 61.321782 | 12 | - | 0 | 12 | 42 |
| 217 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 31 | 63.315723 | 61.322344 | 12 | - | 0 | 12 | 50 |
| 218 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 35 | 63.31672 | 61.322486 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 219 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 35 | 63.31672 | 61.322486 | 6 | - | 0 | 6 | 17 |
| 220 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 37 | 63.316046 | 61.322922 | 14 | - | 0 | 14 | 29 |
| 221 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 37А | 63.315121 | 61.32366 | 30 | - | 0 | 30 | 40 |
| 222 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 43 | 63.312857 | 61.32363 | 7 | - | 0 | 7 | 57 |
| 223 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 45 | 63.313845 | 61.323889 | 2 | - | 0 | 2 | 0 |
| 224 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Спортивная улица, 49 | 63.313171 | 61.324999 | 14 | - | 0 | 14 | 43 |
| 225 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Студенческая улица, 16/1 | 63.349032 | 61.31185 | 36 | - | 0 | 36 | 67 |
| 226 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Студенческая улица, 16 | 63.349077 | 61.311215 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 227 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Студенческая улица, 18 | 63.34879 | 61.310446 | 10 | - | 0 | 10 | 40 |
| 228 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Студенческая улица, 18/1 | 63.347864 | 61.310161 | 16 | - | 0 | 16 | 56 |
| 229 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Студенческая улица, 20 | 63.349868 | 61.309816 | 70 | - | 0 | 70 | 63 |
| 230 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 4 | 63.309264 | 61.317326 | 12 | - | 0 | 12 | 67 |
| 231 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 4 | 63.309264 | 61.317326 | 5 | - | 0 | 5 | 60 |
| 232 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 8 | 63.308779 | 61.318375 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 233 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 11 | 63.312677 | 61.316497 | 8 | - | 0 | 8 | 25 |
| 234 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 12 | 63.310908 | 61.317745 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 235 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 12/1 | 63.310126 | 61.318306 | 6 | - | 0 | 6 | 17 |
| 236 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 12/2 | 63.310593 | 61.318695 | 4 | - | 0 | 4 | 25 |
| 237 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 12/3 | 63.311042 | 61.31838 | 10 | - | 0 | 10 | 30 |
| 238 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 12/4 | 63.311689 | 61.317905 | 28 | - | 0 | 28 | 57 |
| 239 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 13 | 63.313144 | 61.316635 | 3 | 8 | 0 | 11 | 36 |
| 240 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 14 | 63.310737 | 61.316873 | 10 | - | 0 | 10 | 40 |
| 241 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 16 | 63.312453 | 61.317201 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 242 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 16/1 | 63.311761 | 61.316989 | 14 | - | 0 | 14 | 21 |
| 243 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 16/2 | 63.313073 | 61.317395 | 20 | - | 0 | 20 | 25 |
| 244 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 16А | 63.312282 | 61.317624 | 24 | - | 0 | 24 | 46 |
| 245 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 18 | 63.313656 | 61.317818 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 246 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 18А | 63.312893 | 61.318371 | 8 | - | 0 | 8 | 38 |
| 247 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 20А | 63.311716 | 61.318717 | 10 | - | 0 | 10 | 20 |
| 248 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 21 | 63.31566 | 61.317425 | 6 | - | 0 | 6 | 17 |
| 249 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 22 | 63.31548 | 61.318315 | 8 | - | 0 | 8 | 13 |
| 250 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 22А | 63.314815 | 61.317965 | 8 | - | 0 | 8 | 13 |
| 251 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 22Б | 63.3146 | 61.318453 | 10 | - | 0 | 10 | 30 |
| 252 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 22В | 63.313917 | 61.318246 | 4 | - | 0 | 4 | 25 |
| 253 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 22Г | 63.313665 | 61.318777 | 10 | - | 0 | 10 | 40 |
| 254 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 23 | 63.316136 | 61.317577 | 4 | - | 0 | 4 | 0 |
| 255 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 24 | 63.315956 | 61.31847 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 256 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 25 | 63.318202 | 61.318319 | 16 | - | 0 | 16 | 38 |
| 257 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 28 | 63.317187 | 61.318863 | 8 | - | 0 | 8 | 38 |
| 258 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, Таёжная улица, 30 | 63.317735 | 61.319028 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 259 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, переулок Титова, 1 | 63.322038 | 61.317546 | 22 | - | 0 | 22 | 23 |
| 260 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Титова, 9 | 63.311761 | 61.313513 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 261 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Титова, 11 | 63.313369 | 61.314027 | 40 | - | 0 | 40 | 55 |
| 262 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Толстого, 2 | 63.339842 | 61.310887 | 8 | - | 0 | 8 | 63 |
| 263 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Толстого, 4 | 63.341064 | 61.311133 | 6 | - | 0 | 6 | 0 |
| 264 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Толстого, 6 | 63.341971 | 61.311112 | 10 | - | 0 | 10 | 50 |
| 265 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Толстого, 12 | 63.345304 | 61.311755 | - | 54 | 0 | 54 | 26 |
| 266 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Толстого, 14 | 63.345672 | 61.312602 | 48 | - | 0 | 48 | 46 |
| 267 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Толстого, 16 | 63.346849 | 61.313098 | 12 | - | 0 | 12 | 67 |
| 268 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Толстого, 18 | 63.347631 | 61.313327 | 90 | - | 0 | 90 | 46 |
| 269 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Толстого, 18/1 | 63.348529 | 61.31271 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 270 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Чкалова, 7к1 | 63.360387 | 61.304369 | 46 | 16 | 0 | 62 | 58 |
| 271 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Чкалова, 7к3 | 63.365804 | 61.30401 | 60 | 25 | 0 | 85 | 46 |
| 272 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Чкалова, 7к5 | 63.362669 | 61.304524 | 70 | - | 0 | 70 | 0 |
| 273 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Чкалова, 7к5 | 63.362669 | 61.304524 | 34 | - | 0 | 34 | 0 |
| 274 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Чкалова, 7к6 | 63.363324 | 61.304002 | 40 | - | 0 | 40 | 58 |
| 275 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Чкалова, 7к7 | 63.364034 | 61.303466 | 70 | - | 0 | 70 | 47 |
| 276 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Энтузиастов, 2 | 63.313656 | 61.324243 | 16 | - | 0 | 16 | 63 |
| 277 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Энтузиастов, 3 | 63.312093 | 61.324567 | 18 | - | 0 | 18 | 33 |
| 278 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Энтузиастов, 3А | 63.311563 | 61.325007 | 16 | - | 0 | 16 | 13 |
| 279 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Энтузиастов, 3Б | 63.311833 | 61.324779 | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 280 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Энтузиастов, 5 | 63.313207 | 61.324589 | 10 | - | 0 | 10 | 40 |
| 281 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, улица Энтузиастов, 7 | 63.312201 | 61.325245 | 16 | - | 0 | 16 | 38 |
| 282 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 1 | 63.151475 | 61.274918 | 10 | - | 0 | 10 | 60 |
| 283 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 2 | 63.15134 | 61.275429 | 6 | - | 0 | 6 | 50 |
| 284 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 3 | 63.15107 | 61.276241 | 20 | - | 0 | 20 | 60 |
| 285 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 4 | 63.150208 | 61.276177 | 8 | - | 0 | 8 | 38 |
| 286 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 5 | 63.150486 | 61.275113 | - | 40 | 267 | 307 | 5 |
| 287 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 6 | 63.15452 | 61.274304 | 15 | - | 0 | 15 | 60 |
| 288 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 7 | 63.15425 | 61.275048 | 38 | - | 0 | 38 | 58 |
| 289 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 8 | 63.152768 | 61.272773 | 6 | - | 0 | 6 | 33 |
| 290 | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ, Югорск, микрорайон Югорск-2, 9 | 63.152598 | 61.273245 | 14 | - | 0 | 14 | 71 |

Основные характеристики гаражных комплексов представлены в таблице 2.9.

Таблица 2.9 – Основные характеристики гаражных комплексов на территории г. Югорска

| № п/п | Наименование | Местоположение | Количество машино/мест | Существующая площадь гаражного комплекса, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК «Строительный» | ул. Промышленная, 3а | 132 | 10 075 |
| 2 | ГТВА «Голубой факел» | ул. Промышленная, 1 | 1 274 | 79 143 |
| 3 | ГТВА «Южный» | ул. Промышленная, 2 | 1 556 | 110 869 |
| 4 | ГТ «Подснежник» | ул. Промышленная, 3б | 102 | 5 797 |
| 5 | ГК «Север» | ул. Калинина, 77 | 358 | 33 798 |
| 6 | ТВАГ «Строитель» | ул. Железнодорожная, 2 | 81 | 6 134 |
| 7 | ГТ «Газовик» | ул. Толстого, 1 | 190 | 6 217 |
| 8 | ГК «Елочка» | ул. Торговая, 3 а | 391 | 26 248 |
| 9 | НП «ГТ «Кедр» | ул. Гастелло, 30а | 1 040 | 68 269 |
| 10 | ГСК «Хвойный» | ул. Вавилова, 3 | 579 | 37 053 |
| 11 | ГТ «Тайга» | ул. Промышленная, 9 | 563 | 43 117 |
| 12 | НПВАГ «Транспортник» | ул. Железнодорожная, 18 | 92 | 6 066 |
| 13 | ПГК «Колос» | ул. Труда, 38 | 191 | 12 385 |
| 14 | ГТ «Восточный» | ул. Декабристов, 24 | 212 | 22 520 |
| 15 | ГТ «Западный» | ул. Попова, 2г | 22 | 1 232 |
| 16 | ПГК «Росток» | ул. Попова, 2д | 57 | 22 055 |
| 17 | Блок гаражей | ул. Попова, 4б | 26 | 1 546 |
| 18 | Гараж ООО «ГТЮ» | ул. 40 лет Победы, 10 | 10 | 933 |
| 19 | ГСК «Авиатор» | Югорск-2, территория, 38 | 363 | 43 940 |
| 20 | Блок гаражей | ул. Промышленная, 2б | 29 | 3 310 |
| 21 | ГК «Строитель-2» | ул. Промышленная, 3г | 27 | 1 109 |
| 22 | ГК «Вектор» | ул. Промышленная, 3е | 71 | 4 330 |
| 23 | Блок гаражей | ул. Попова, 2е | 27 | 1 930 |

Согласно данным обследований, в г. Югорске насчитывается 11 942 машино-места на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов ТС, из них:

- внутридворовые парковки – 3 974 м/м;

- уличные парковки – 575 м/м;

- гаражи – 7 393 м/м.

Исследование парковочного пространства на уличных парковках и внеуличных парковках у объектов притяжения осуществлялось у наиболее значимых объектов притяжения транспортных потоков. В таблице 2.10 приведена оценка парковочного пространства для временного хранения ТС.

Дефицит парковок для временного хранения ТС выявлен у 27 объектов притяжения и в сумме составил 1 261 машино-место. Наибольший дефицит парковок для временного хранения ТС наблюдается у МУП «Югорскэнергогаз» – 145 м/м (11,4 %) и объектов здравоохранения – 136 м/м (10,8 %).

Таблица 2.10 – Оценка парковочного пространства на уличных парковках и внеуличных парковках у объектов притяжения

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Единица изм-я | Кол-во | Сущест-вующие м/м | Требуемое количество м/м | Дефицит («-»)/ профицит, м/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МАДОУ Детский сад «Радуга» | ул. Мира, 18 корп.4 | мест | 220 | 30 | 7 | 23 |
| 2 | МАДОУ Детский сад «Золотой ключик» | ул. Мира, 45а | мест | 156 | 7 | 2 | 5 |
| 3 | МАДОУ Детский сад "Гусельки" | ул. Чкалова,1 | мест | 163 | 5 | 2 | 3 |
| 4 | МАДОУ Детский сад «Снегурочка» | ул. Спортивная, 40 | мест | 324 | 18 | 5 | 13 |
| 5 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» (дошкольные группы) МДОУ «Белоснежка» | ул. Таежная, 27 | мест | 250 | 10 | 5 | 5 |
| 6 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» (дошкольные группы) Детский сад «Якорек» | ул. Геологов, 21 | мест | 130 | 30 | 3 | 27 |
| 7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» (дошкольные группы) Детский сад «Лесная сказка» | Район Югорск-2, 38 | мест | 70 | 5 | 2 | 3 |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» (дошкольные группы) Детский сад «Брусничка» | ул. Свердлова, 12 | мест | 324 | 5 | 5 | 0 |
| 9 | МБОУ «Средняя школа № 6» (дошкольные группы) Детский сад «Светлячок» | ул. Уральская, 16А | мест | 321 | 8 | 5 | 3 |
| 10 | МБОУ «Лицей имени Г.Ф.Атякшева» (дошкольные группы) Детский сад «Чебурашка» | ул. Буряка, 6 | мест | 162 | 7 | 2 | 5 |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | ул. Мира, 85 | учащихся | 717 | 15 | 10 | 5 |
| 12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | ул. Мира, 6 | учащихся | 839 | 5 | 8 | -3 |
| 13 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5» | ул. Садовая, 1Б | учащихся | 929 | 10 | 10 | 0 |
| 14 | МБОУ «Средняя школа № 6» | ул. Ермака, 7 | учащихся | 760 | 7 | 10 | -3 |
| 15 | МБОУ «Лицей имени Г.Ф. Атякшева» | ул. Ленина, 24 | учащихся | 789 | 12 | 8 | 4 |
| 16 | МБОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа г. Югорска» | ул. Железнодорожная, 43 | учащихся | 320 | 6 | 2 | 4 |
| 17 | Югорский политехнический колледж | ул. Ленина, 39 | учащихся | 791 | 20 | 16 | 4 |
| 18 | Центральная городская больница (поликлиникой) | ул. Попова, 29 | посещений в смену | 900 | 193 | 329 | -136 |
|  | Центральная городская больница (детская поликлиника) |  | посещений в смену | 227 |  |  |  |
|  | Центральная городская больница (инфекционное отделение) |  | посещений в смену | 20 |  |  |  |
|  | Центральная городская больница (корпус № 1) |  | коек | 211 |  |  |  |
|  | Центральная городская больница (инфекционное отделение) |  |  |  |  |  |  |
|  | Центральная городская больница (новый лечебный корпус) |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Санаторий-профилакторий ООО «Газпром трансгаз Югорск» (стационар) | ул. Железнодорожная, 23а | коек | 300 | 14 | 9 | 5 |
| 20 | КСК «Норд» | ул. Ленина, 18 | мест | 497 | 7 | 75 | -68 |
| 21 | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | ул. Спортивная, 6 | мест | 615 | 22 | 93 | -71 |
| 22 | МБУК «МиГ» | Район Югорск-2, 11 | мест | 150 | 23 | 23 | 0 |
| 23 | Ресторан «Белые ночи» (ООО «Юграгазторг») | ул. Мира, 15 | посадочные места | 140 | 42 | 42 | 0 |
| 24 | Кафетерий «Белые ночи» № 2 (ООО «Юграгазторг») | ул. Мира, 15 | посадочные места | 24 | 8 | 8 | 0 |
| 25 | Буфет № 3 (ООО «Юграгазторг») | ул. Попова,1 | посадочные места | 24 | 24 | 8 | 16 |
| 26 | Кафе «Студенческое» (ИП Тарасов Н.А.) | ул. Ленина, 41 | посадочные места | 40 | 27 | 12 | 15 |
| 27 | Кафе «Ночь и день» (ООО «Ночь и день») | ул. Менделеева, 27 | посадочные места | 60 | 65 | 18 | 47 |
| 28 | Столовая «62 параллель» (ИП Султанова В.В.) | ул. Октябрьская, 2а | посадочные места | 80 | 152 | 24 | 128 |
| 29 | Кафе в здании «Дворец семьи» (ООО ТК «Трапеза») | ул. Спортивная, 2 | посадочные места | 18 | 40 | 6 | 34 |
| 30 | Кафе «Корейско- азиатская кухня» (ИП Хан Г.Н.) | ул. Механизаторов, 33 | посадочные места | 20 | 12 | 6 | 6 |
| 31 | Ресторан «Village» (ООО «АЛИЗЕ») | ул. Попова, 13а | посадочные места | 45 | 14 | 14 | 0 |
| 32 | Ночной клуб «Орфей» (ООО «АЛИЗЕ») | ул. Попова, 13 | посадочные места | 50 | 15 | 15 | 0 |
| 33 | Кафе (ООО «Ява») | ул. Остравская, 2 | посадочные места | 70 | 10 | 21 | -11 |
| 34 | Кафе «Пицца Рио» (ИП Ващенко Я.Х.) | ул. Ленина,10 | посадочные места | 50 | 15 | 15 | 0 |
| 35 | Кафе в здании ЦК «Югра – Презент» (ООО «Провиантъ») | ул. Спортивная, 6 | посадочные места | 40 | 12 | 12 | 0 |
| 36 | Кафе в здании администрации (ООО «Югорскгазторг») | ул. 40 лет Победы, 11 | посадочные места | 28 | 9 | 9 | 0 |
| 37 | Кафе «Селена» (Лодочникова Н.А.) | ул. Югорская, 48 | посадочные места | 30 | 15 | 9 | 6 |
| 38 | Кафе «Римские каникулы» (ООО «Юграгазторг») | ул. Геологов, 9а | посадочные места | 35 | 20 | 11 | 9 |
| 39 | Детское кафе с игровым залом (ИП Кабанов В.Б.) | ул. Буряка, 1/1 | посадочные места | 20 | 6 | 6 | 0 |
| 40 | Кафе «Сибирское» (ООО «Гостиница «Сибирская») | ул. Сибирская, 11 | посадочные места | 35 | 11 | 11 | 0 |
| 41 | Кафе (ООО «Космик») | ул. Гастелло, 6 | посадочные места | 56 | 17 | 17 | 0 |
| 42 | Кафе «Осенний марафон» в здании отеля «Спорт» (ООО «Юграгазторг») | ул. Гастелло, 22д | посадочные места | 50 | 15 | 15 | 0 |
| 43 | Ресторан «Малиновка» (ООО «Пегас») | ул. Гастелло, 20 | посадочные места | 106 | 32 | 32 | 0 |
| 44 | Кафе «Десятое королевство» в гостинице «Солнечная» (ИП Черниченко Т.Г.) | ул. Ермака, 2 | посадочные места | 30 | 6 | 9 | -3 |
| 45 | Кофейня «Чайкоффский» (Садриев Р.Г.) | Территория ЦПКиО «Аттракцион» | посадочные места | 44 | 32 | 14 | 18 |
| 46 | «Трапезный зал» (ИП Кармацких В.Н.) | ул. Попова, 2ж | посадочные места | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 47 | Ресторан «Сезам» (ООО «Апшерон») | ул. Агиришская, 1 | посадочные места | 158 | 15 | 48 | -33 |
| 48 | Ресторан «Лас-Вегас» (ООО «Югра-Престиж») | ул. Попова, 2к | посадочные места | 120 | 25 | 36 | -11 |
| 49 | Кафе «Ирландский паб «Дублин» (ООО «Дублин») | ул. Геологов, 9б | посадочные места | 56 | 17 | 17 | 0 |
| 50 | Кафе «Ретро» (ОАО «Квант-плюс») | ул. Ленина, 26а | посадочные места | 40 | 12 | 12 | 0 |
| 51 | Гостиница «Сосновый бор» (гостиница переведена в разряд административных зданий ООО «Газпром трансгаз Югорск», с 01.01.2011г. услуги по проживанию сторонним гостям не предоставляются, используется только для проживания корпоративных клиентов) | ул. Гастелло, 22 | мест | 24 | 10 | 4 | 6 |
| 52 | Гостиница «Кедр» | ул. Гастелло, 19 | мест | 33 | 5 | 5 | 0 |
| 53 | Гостиничный комплекс «Югорск» | ул. Ленина, 16 | мест | 110 | 17 | 17 | 0 |
| 54 | Гостиница «Студенческая» | ул. Геологов, 9а | мест | 137 | 21 | 21 | 0 |
| 55 | Отель «АМОТЕА» | ул. Гастелло, 20 | мест | 15 | 10 | 3 | 7 |
| 56 | Гостиница «Сибирская» | ул. Сибирская, 11 | мест | 30 | 5 | 5 | 0 |
| 57 | Гостиница «Солнечная» | ул. Ермака, 2 | мест | 22 | 5 | 4 | 1 |
| 58 | Отель «Спорт» | ул. Гастелло, 22д | мест | 197 | 110 | 30 | 80 |
| 59 | Гостиница/общежитие «Строитель» | ул. Промышленная, 25а | мест | 60 | 9 | 9 | 0 |
| 60 | Филиал гостиницы «Россия» | ул. 40 лет Победы, 4 | мест | 35 | 6 | 6 | 0 |
| 61 | Гостевой дом «Брусника» | ул. Студенческая, 9 | мест | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 62 | ФГУП «Ростехинвентаризация» Федеральное БТИ в г.Югорск | ул. Механизаторов, 17 | кол-во рабочих мест | 18 | 2 | 2 | 0 |
| 63 | МАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | ул. Механизаторов, 2 | кол-во рабочих мест | 15 | 33 | 8 | 25 |
| 64 | МАУ «Молодежный центр «Гелиос» | ул. 40 лет Победы, 11А | кол-во рабочих мест | 125 | 51 | 63 | -12 |
| 65 | Администрация города Югорска |  | кол-во рабочих мест | 163 |  | 82 | -82 |
| 66 | КУ ХМАО-Югры «Югорский центр занятости населения» | ул. Буряка, 6 | кол-во рабочих мест | 15 | 0 | 8 | -8 |
| 67 | Управление образования администрации города Югорска | ул. Геологов, 13 | кол-во рабочих мест | 13 | 20 | 7 | 0 |
| 68 | МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования» |  | кол-во рабочих мест | 26 |  | 13 | 0 |
| 69 | МКУ «Производственная группа» | ул. Геологов, 9 | кол-во рабочих мест | 27 | 14 | 14 | 0 |
| 70 | ГУ - Управление Пенсионного фонда РФ в г. Югорске ХМАО-Югры | ул. Толстого, 8 | кол-во рабочих мест | 33 | 38 | 17 | 0 |
| 71 | Управление социальной защиты населения по г.Югорску и Советскому району |  | кол-во рабочих мест | 12 |  | 6 | 0 |
| 72 | КУ «Центр социальных выплат Югры» |  | кол-во рабочих мест | 38 |  | 19 | -4 |
| 73 | Межрайонная ИФНС России по ХМАО-Югре | ул. Гастелло, 1 | кол-во рабочих мест | 82 | 30 | 41 | -11 |
| 74 | Филиал «Газпромбанк» (ООО) в г.Югорске | ул. Ленина, 31 | кол-во рабочих мест | 147 | 74 | 74 | 0 |
| 75 | Административное здание с 60 организациями | ул. Железнодорожная, 53а | кол-во рабочих мест | 163 | 25 | 25 | 0 |
| 76 | Специализированное управление ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» в г. Югорск | ул. Гастелло, 12 | кол-во рабочих мест | 196 | 40 | 59 | -19 |
| 77 | ООО «Газпром Трансгаз Югорск» ОАО «ГАЗПРОМ» (аппарат управления) | ул. Мира, 15 | кол-во рабочих мест | 667 | 115 | 201 | -86 |
| 78 | Управление связи ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. 40 лет Победы, 14 | кол-во рабочих мест | 371 | 52 | 112 | -60 |
| 79 | Учебно-производственный центр ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. Ленина, 16 | кол-во рабочих мест | 177 | 44 | 54 | -10 |
| 80 | Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. Гастелло, 24 | кол-во рабочих мест | 565 | 50 | 170 | -120 |
| 81 | Комсомольское ЛПУ МГ | а/я 153 | кол-во рабочих мест | 1019 | - | 306 | - |
| 82 | Югорское УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ул. Промышленная, 8 | кол-во рабочих мест | 777 | 240 | 234 | 6 |
| 83 | Югорское Управление материального снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгазЮгорск» | ул. Геологов, 15а | кол-во рабочих мест | 654 | 60 | 197 | -137 |
| 84 | Инженерно-технический центр ООО «Газпром трансгаз Югорск» | ул. Промышленная, 21 | кол-во рабочих мест | 269 | 81 | 81 | 0 |
| 85 | Югорский филиал ЗАО «Газпром СтройТЭК Салават» | ул. Промышленная, 21 | кол-во рабочих мест | 229 | 69 | 69 | 0 |
| 86 | Югорское управление аварийно-восстановительных работ ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. Промышленная, 21а | кол-во рабочих мест | 252 | 76 | 76 | 0 |
| 87 | Филиал «Югорскэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» | ул. Промышленная, 23 | кол-во рабочих мест | 362 | 50 | 109 | -59 |
| 88 | ДОАО «Центрэнергогаз» | ул. Гастелло, 20 | кол-во рабочих мест | 226 | 70 | 68 | 2 |
| 89 | Филиал № 9 ГП «Северавтодор» | ул. Славянская , 6 | кол-во рабочих мест | 120 | 65 | 36 | 29 |
| 90 | ООО «Корпорация-ЯВА» | ул. Железнодорожная, 53а | кол-во рабочих мест | 11 | 24 | 4 | 20 |
| 91 | УМС ООО «ЮРСГ» | ул. Арантурская, 4 | кол-во рабочих мест | 538 | 88 | 162 | -74 |
| 92 | ООО «Стройавтокомплект» | ул. Промышленная, 5Б | кол-во рабочих мест | 28 | 9 | 9 | 0 |
| 93 | ООО «Тайга» | ул. Гастелло, 6, офис 314 | кол-во рабочих мест | 44 | 24 | 14 | 10 |
| 94 | Специализированное управление ООО «Югорскремстройгаз» | ул. Промышленная, 11 | кол-во рабочих мест | 314 | 95 | 95 | 0 |
| 95 | ООО «Югорскремстройгаз» СМУ № 8 | ул. Железнодорожная, 16 | кол-во рабочих мест | 236 | 58 | 71 | -13 |
| 96 | ООО «Югорскремстройгаз» | ул. Железнодорожная, 16 | кол-во рабочих мест | 129 |  | 39 | -39 |
| 97 | ООО «Реванш» | ул. Садовая, 42В | кол-во рабочих мест | 65 | 20 | 20 | 0 |
| 98 | ООО РПФ «Витязь» | ул. Гастелло, 36 | кол-во рабочих мест | 58 | 30 | 18 | 12 |
| 99 | ООО СК «ДИОНИС» | ул. Буряка, 3/1 | кол-во рабочих мест | 71 | 22 | 22 | 0 |
| 100 | Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. Попова, 14 | кол-во рабочих мест | 397 | 105 | 120 | -15 |
| 101 | ООО «Прайд» | ул. Торговая, 19 | численность работников | 22 | 7 | 7 | 0 |
| 102 | ООО «Спецбетон» | Южная промзона | численность работников | 10 | 3 | 3 | 0 |
| 103 | ООО «РесурсСтрой» | ул. Спортивная, 11А | численность работников | 21 | 7 | 7 | 0 |
| 104 | МУП «Югорскэнергогаз» | ул. Геологов, 15 | численность работников | 582 | 30 | 175 | -145 |
| 105 | ОАО «ЮТЭК-Югорск» | ул. Геологов, 8 | численность работников | 52 | 16 | 16 | 0 |
| 106 | Советский филиал АО «ЮРЭСК» | ул. Геологов, 8 | численность работников | 119 | 36 | 36 | 0 |
| 107 | Югорский филиал ОАО «СОГАЗ» | Ленина, 1/1 | кол-во рабочих мест | 59 | 23 | 18 | 5 |
| 108 | ОАО «Служба заказчика» | ул. Ленина, 29 | кол-во рабочих мест | 35 | 20 | 11 | 9 |
| 109 | ОАО «Ремонтно-строительное управление» | ул. Промышленная, 3 | кол-во рабочих мест | 98 | 30 | 30 | 0 |
| 110 | ООО «Гарант-Югорск» | ул. Титова, 63 | кол-во рабочих мест | 22 | 15 | 7 | 8 |
| 111 | ООО «КОСМИК» | ул. Гастелло, 6 | кол-во рабочих мест | 30 | 13 | 9 | 4 |
| 112 | ООО «РостелекомУрал» Х-Мансийский филиал | ул. Ленина, 29 | кол-во рабочих мест | 36 | 11 | 11 | 0 |
| 113 | ООО «Энергопром» | ул. Геологов, 15 | кол-во рабочих мест | 153 | 18 | 46 | -28 |
| Итого |  |  | - | - | 3 333 | 4 288 | -1 261/612 |

Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Перевозки пассажиров автомобильным транспортом общего пользования по г. Югорску осуществляются по межрегиональным, межмуниципальным и муниципальным маршрутам.

Транспортные связи города с населенными пунктами Ханты-Мансийского автономного округа (таблица 2.11).

Перевозки пассажиров по территории г. Югорска выполняются по 8 муниципальным маршрутам. Для организации перевозок преимущественно используется подвижной состав, относящийся к экологическому классу ЕВРО-4 и выше (таблица 2.12).

На рисунках 2.12–2.14 представлены схемы транспортного обслуживания территории г. Югорска.

Междугородные маршруты из г. Советский проходят по улицам Железнодорожной, Лесозаготовителей, Попова. Междугородные маршруты из городов Ханты-Мансийск, Екатеринбурга, Урая имеют конечную остановку в районе железнодорожного вокзала.

Плотность сети общественного транспорта к 2035 году должна составить 2,6 км/км², что соответствует нормативной плотности 1,5-2,8 км/км².

Сеть пассажирских перевозок по территории г. Югорска по критерию доступности остановок общественного транспорта, проходящего по ним, в соответствии с СП 42.13330.2016 соответствует данным нормативам.

В среднем пассажирооборот на территории города составляет 400–500 тыс. пасс. км.

Таблица 2.11 – Перечень муниципальных маршрутов регулярных перевозок

| Регистрационный номер | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута регулярных перевозок | Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных перевозок | Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предполагается движение транспортных средств между остановочными пунктами по маршруту регулярных перевозок | Протяженность маршрута | Вид регулярных перевозок | Данные о транспортных средствах |  |  |  | Данные о юридических лицах, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих перевозки по маршруту регулярных перевозок |  | Период действия маршрута РП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Вид | Класс | Максимальное количество транспортных средств | Экологические характеристики транспортных средств | наименование юридического лица | место нахождения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 1 | «Авалон – Школа №2» | Авалон-5 мкр-18 мкр- Вишневая- 7 «Б» мкр - Вавилова- Финский комплекс-Сбербанк-Смена-Лидия- Студенческая- МФЦ- Ж/д вокзал-Общежитие -Почта-Больница-Светлана-Школа №2-Торговый центр - Таежная-ЮГА-Ромашка - ЮИИЦ – Ж/д вокзал – Рынок – Горгаз – Лидия – Смена - Сбербанк – Финский комплекс – 7 мкр – Вавилова – 18 мкр- Южная- Авалон | ул. Чкалова, ул. Декабристов, ул. Садовая, ул. Студенческая, ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. 40 лет Победы, ул. Спортивная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло | 23,8 | НРТ | А | М | 10 | 4 | ИП Стахеев Д.А. | 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Наладчиков, д. 7, кв. 1 | 01.01.2017-31.12.2021 01.01.2022-31.12.2026 |
| 2 | 2 | «Школа №6 – Школа №2» | Школа №6- Финский комплекс-Сбербанк- Смена- Лидия-ФСК-5 мкр - Декабристов- Авалон – 5 мкр – Декабристов- Лайнер-Школа №1-почта-Больница- Светлана-Школа №2-Торговый центр - Таежная-ЮГА - Ромашка-ЮИИЦ- Общежитие - Ж/д вокзал-Рынок - Горгаз- Лидия-Смена-Сбербанк-Финский комплекс | ул. Ермака, ул. Вавилова, ул. Садовая, ул. Декабристов, ул. Чкалова, ул. Октябрьская, ул. Ленина, ул. 40 лет Победы, ул. Спортивная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная, ул. Студенческая | 32,3 | НРТ | А | М | 1 | 4 |  |  |  |
| 3 | 4 | «Школа №2 – Зеленая зона» | Парус – Светлана Школа №2 – Торговый центр –Таежная – ЮГА – Ромашка – ЮИИЦ - Общежитие– ж/д вокзал – Рынок –- КСЗН – 30 лет ТТГ –ФСК– 5 мкр –Березка 1 км– УЖ и Еж-Морошка – Котлован –Озерный Березка – 7 км Тихая – Зеленый луг-Зеленый бор-Нива-Тополя-Зеленый бор-Зеленый луг-Тихая-Березка 7 км-Котлован – Озерный - Морошка-Уж и Еж- Березка 1 км-5 мкр-30 лет ТТГ-КСЗН-МФЦ-ж/д вокзал-Общежитие-ЮИИЦ-Ромашка-ЮГА-Таежная-Торговый центр-Школа №2-Парус | ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло, ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная, ул. Толстого, ул. Газовиков, ул. Бородинская, ул. Декабристов, ул. Южная, ул. Арантурская | 26,9 | НРТ | А | М | 2 | 3 | ИП Стахеев Д.А. | 628241, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, ул. Наладчиков, д. 7, кв. 1 | 01.01.2017-31.12.2021 01.01.2022-31.12.2026 |
| 4 | 5«А» | «Финский комплекс-16 мкр-Экспоцентр» | Экспоцентр (Светофор) – Столичный Плаза – ПМК – Покровская – Ремизова – Защитников Отечества – пер. Северный – Механизаторов – Хобби – Больница – Светлана – Школа № 2 – Торговый центр – Таежная – ЮГА – Ромашка-ЮИИЦ – Общежитие (Столичный Сити) – Железнодорожный вокзал – Рынок – КСЗН (ГИБДД) – 30 лет ТТГ – Пожарского – Дзержинского – Остравская – 5 мкр. Декабристов – Менделеева 1 (Парк) – Менделеева 2 (Прометей) – Финский комплекс – Сбербанк – Смена – Лидия – ФСК – 5 мкр. Декабристов – Остравская – Дзержинского – Пожарского – 30 лет ТТГ – КСЗН (Толстого) – МФЦ – Железнодорожный вокзал – Общежитие (Столичный Сити) – ЮИИЦ – Ромашка – ЮГА – Таежная – Торговый центр (Торос) – Школа № 2 – Светлана (Бизнес-Центр) – Больница – Храм – Октябрьский – ПМК – Столичный Плаза – Экспоцентр (Светофор) | ул. Агиришская, ул. Калинина, ул. Механизаторов, ул. Попова, ул. Спортивная, ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная, ул. Толстого, ул. Газовиков, ул. Бородинская, ул. Никольская, ул. Декабристов, ул. Студенческая, ул. Менделеева, ул. Садовая, ул. Остравская, ул. Дзержинского, ул. Пожарского, ул. Плеханова, ул. Октябрьская | 28,6 | РТ | А | СК | 1 | 4 | ООО «Русское» | 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул. Энергетиков, д.4, офис 314 | 16.03.2022-05.12.2022 |
| 5 | 6 | «Югорск (МФЦ) – Югорск 2» | - МФЦ-ж/д вокзал – Столичный Сити (Общежитие)- ЮИИЦ - Ромашка-кладбище-Югорск-2- кладбище- Ромашка-ЮИИЦ – Общежитие (Лесозаготовителей,9) - ж/д вокзал- рынок | ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова, мкр. Югорск-2 | 28,0 | РТ | А | СК | 1 | 4 | ООО «Русское» | 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул. Энергетиков, д.4, офис 314 | 16.03.2022-05.12.2022 |
| 6 | 6 «Б» | «Югорск (МФЦ) – Югорск 2» | МФЦ-ж/д вокзал-Столичный Сити (Общежитие) – ЮИИЦ - Ромашка-кладбище-Югорск-2- кладбище – Ромашка - Аврора (Храм) | ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова, мкр. Югорск-2 | 28,0 | РТ | А | СК | 1 | 4 | ООО «Русское» | 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул. Энергетиков, д.4, офис 314 | 16.03.2022-05.12.2022 |
| 7 | 7 | «Зеленая зона – Лайнер - Школа №2» | Парус – Светлана - Школа №2 – Торговый центр – Таежная – ЮГА – Ромашка – ЮИИЦ – Общежитие – ж/д вокзал – Рынок – КСЗН (ГИБДД) – ул. 30 лет ТТГ – ул. Бородинская – 5 мкр – Березка 1 км – УЖ и Еж-Морошка – Котлован (Озерный) - Березка – 7 км - Тихая – Зеленый луг - Зеленый бор-Нива (Тополя) - Зеленый бор - Зеленый луг – Тихая - Березка 7 км - Котлован (Озерный) – Морошка - Уж и Еж - Березка 1 км -5 мкр – ул. 30 лет ТТГ-КСЗН (Толстого) – Лайнер – Почта – Больница – Светлана – Школа №2 – Парус | ул. Октябрьская- ул. Ленина-Спортивная - ул. Энтузиастов, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Гастелло, ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная, ул. Толстого, ул. Газовиков, ул. Бородинская, ул. Декабристов, ул. Южная, ул. Арантурская | 27,0 | РТ | А | СК | 1 | 4 | ООО «Русское» | 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул. Энергетиков, д.4, офис 314 | 16.03.2022-05.12.2022 |
| 8 | 7«А» | «Зеленая зона – Финский комплекс» | Финский комплекс – Сбербанк – Смена – Лидия - Студенческая -КСЗН (ГИБДД) – ул. 30 лет ТТГ – - ФСК – 5 мкр – Березка 1 км – УЖ и Еж-Морошка – Котлован (Озерный) - Березка – 7 км - Тихая – Зеленый луг - Зеленый бор-Нива (Тополя) - Зеленый луг – Тихая - Березка 7 км - Котлован (Озерный) – Морошка - Уж и Еж - Березка 1 км -5 мкр – ул. 30 лет ТТГ-КСЗН (Толстого) – Горгаз – Лидия – Смена – - Сбербанк - Финский комплекс | ул. Садовая – ул. Студенческая - ул. Толстого- ул. Газовиков – ул. Декабристов – ул. Арантурская - ул. Декабристов - ул. Газовиков - ул. Толстого - ул. Студенческая – ул. Садовая | 24,0 | РТ | А | СК | 1 | 4 | ООО «Русское» | 628408, Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, г Сургут, ул. Энергетиков, д.4, офис 314 | 16.03.2022-05.12.2022 |

Рисунок 2.12 – Схема прохождения муниципальных маршрутов

Таблица 2.12 – Перечень межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок

| Регистра ционный номер маршрута | Вид перевозок (по регулируемым тарифам - С, по нерегулируемым тарифам - К) | Порядковый номер маршрута, | Наименование улиц, автомобильных дорог между остановочными пунктами | Период действия | Дни отправления транспортных средств |  | Планируемое расписание или интервалы отправления транспортных средств |  | Протяженность маршрута, км | Вид (автобус-А) и классы транспортных средств, м количество макс. ТС каждого класса | Наименование предприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в прямом направлении | в обратном направлении | из начального остановочного пункта | из конечного остановочного пункта |  |  |  |
| 015 | К | 207 | г.п. Таежный Ж/Д вокзал по ул. Железнодорожная; г.п. Малиновский остановочный пункт «Школа»; г.п.Пионерский «Больница» по ул. Советская; г. Югорск, Ж/Д вокзала по ул. Железнодорожная 8; пгт. Советский Ж/Д вокзал по ул. Железнодорожная. | круглогодичный | пн., вт., ср., чт., пт., кроме пр. дн. сб. кроме пр.дн. вс. и пр. дн. | пн., вт., ср., чт., пт., кроме пр. дн. сб. кроме пр.дн. вс. и пр. дн. | 06:30, 06:45, 07:00, 07:20, 08:00, 08:30, 09:30, 10:20, 11:45, 12:20, 13:30, 14:15, 15:30, 16:10, 17:00, 18:30 06:45, 07:00, 08:00, 09:30, 10:20, 11:30, 13:00, 14:10, 15:00, 18:30 06:45, 07:00, 08:00, 10:20, 11:30, 15:00, 18:30 | 08:15, 08:45, 10:00, 10:30, 11:00, 12:30, 13:00, 14:00, 15:40, 16:20, 16:50, 17:15, 17:45, 18:45, 19:30, 21:00 08:45, 10:45, 11:45, 13:00, 13:30, 14:45, 15:45, 16:45, 17:10, 21:00 08:45, 10:00, 13:00, 15:00, 15:45, 17:10, 21:00 | 70 | 5, М-5 (1 резерв) | Индивидуальный предприниматель Мартемьянов Иван Дмитриевич |
| 016 | С | 303 | г.п.Алябьевский, остановочный пункт «Конечная» по ул. Ленина; г. п. Малиновский остановочный пункт «Школа»; г.п.Пионерский «Больница» по ул. Советская; г. Югорск, Ж/Д вокзала по ул. Железнодорожная 8; пгт. Советский Ж/Д вокзал по ул. Железнодорожная. | круглогодичный |  |  |  |  | 66,5 | 1, М-1 (1 резерв) |  |
| 017 | К | 303 | г.п.Алябьевский, остановочный пункт «Конечная» по ул. Ленина; г.п. Малиновский остановочный пункт «Школа»; г.п. Пионерский «Болница» по ул. Советская; г. Югорск, Ж/Д вокзала по ул. Железнодорожная 8; пгт. Советский Ж/Д вокзал по ул. Железнодорожная. | круглогодичный | пн., вт., ср., чт., пт., кроме пр. дн. сб., вс. и пр.дн. ежедневно кроме вс. и пр. дн. | пн., вт., ср., чт., пт., кроме пр. дн. сб., вс. и пр.дн. ежедневно кроме вс. и пр. дн. | 06:30, 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 07:00, 12:00, 17:50 06:45 | 09:30, 11:30, 13:30, 14:30, 18:15, 20:00 10:30, 14:00, 20:00 15:05 | 66 | 2, М-2 (1 резерв) | Индивидуальный предприниматель Баталов Николай Николаевич |
| 041 | С | 522 | В прямом направлении: с. Хулимсунт: 6 мкр.; ведомственная а/д «п. Агириш – п. Хулимсунт»; а/д «Подъезд к п. Агириш»; п. Агириш: ул. Вокзальная, ул. Дзержинского; а/д «Подъезд к п. Агириш»; ведомственная а/д «Югорск – поворот на п. Агириш»; г. Югорск: ул. Кольцевая, ул. Гастелло, ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная. В обратном направлении: г. Югорск: ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова, ул. Гастелло, ул. Кольцевая; ведомственная а/д «Югорск – поворот на п. Агириш»; а/д «Подъезд к п. Агириш»; п. Агириш: ул. Вокзальная, ул. Дзержинского; а/д «Подъезд к п. Агириш»; а/д «п. Агириш – п. Хулимсунт»; с.Хулимсунт: 6 мкр.; ведомственная. | зимний | вт. пт. | ср., сб. | 09:00 08:00 | 15:00 | 260 | 1, Б-1 (1 резерв) |  |
| 042 | К | 303 | г.п.Таежный Ж/Д вокзал по ул. Железнодорожная; г.п. Юбилейный остановочный пункт по ул. Советская; г.п.Алябьевский, остановочный пункт «Конечная» по ул. Ленина; г.п. Малиновский остановочный пункт «Школа»; г.п. Пионерский «Болница» по ул. Советская; г. Югорск, Ж/Д вокзала по ул. Железнодорожная 8; пгт. Советский Ж/Д вокзал по ул. Железнодорожная. | круглогодично |  |  |  |  | 79 | 2, С-2 (1 резерв) |  |
| 043 | С | 303 | г.п.Алябьевский, остановочный пункт «Конечная» по ул. Ленина; г.п. Малиновский остановочный пункт «Школа»; г.п. Пионерский «Болница» по ул. Советская; г. Югорск, Ж/Д вокзала по ул. Железнодорожная 8; пгт. Советский Ж/Д вокзал по ул. Железнодорожная. | круглогодично |  |  |  |  | 74,5 | 1, С-1 (1 резерв) |  |
| 053 | К | 91 | пгт. Советский ул. Железнодорожная, г. Югорск ул. Железнодорожная | круглогодичный | ежедневно | ежедневно | 06:45, 07:10, 07:35, 07:55, 08:20, 08:45, 09:05, 09:30, 09:55, 11:10, 11:50, 12:15, 12:35, 13:00, 13:25, 13:45, 14:10, 14:35, 16:05, 16:30, 16:55, 17:15, 18:05, 18:25, 18:50, 19:15, 19:35, 20:00, 20:25 | 07:20, 07:45, 08:10, 08:30, 08:55, 09:20, 09:40, 10:05, 10:30, 12:00, 12:25, 12:50, 13:10, 13:35, 14:00, 14:20, 14:45, 15:40, 16:40, 17:05, 17:30, 17:50, 18:15, 18:40, 19:00, 19:25, 19:50, 20:10, 20:35, 21:00 | 17,7 | 5, М-5, (1-резерв) | Индивидуальный предприниматель Стахеев Анатолий Александрович |
| 113 | К | б/н | В прямом направлении: г. Югорск: ул. Железнодорожная; а/д «Югра» г. Югорск - г. Советский; г. Советский: ул. Железнодорожная; а/д «Югра» пгт. Талинка- г. Советский, г. Ханты-Мансийск- пгт. Талинка; г. Ханты-Мансийск: ул. Объездная, ул. Луговая, ул. Свободы, ул. Конева, ул. Бориса Щербины; В обратном направлении: г. Ханты-Мансийск: ул. Бориса Щербины, ул. Конева, ул. Свободы, ул. Луговая, ул. Объездная; а/д «Югра» пгт. Талинка- г. Советский, г. Ханты-Мансийск- пгт. Талинка; г. Советский: ул. Железнодорожная; а/д «Югра» г. Югорск - г. Советский; г. Югорск: ул. Железнодорожная | круглогодичный | пн., вт., ср., чт., пт. сб., вс., пр. дн. | пн., вт., ср., чт., пт. сб., вс., пр. дн. | 04:00, 07:30 05:00, 08:00 | 12:30, 16:00 13:30, 16:00 | 375 | 3, М-3 (1 резерв) | Индивидуальный предприниматель Стахеев Дмитрий Анатольевич |
| 146 | С | 207/1 | В прямом направлении: г. Югорск: ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей; а/д Югра «г. Югорск – пгт. Таежный»; а/д «подъезд к Пионерский»; г.п. Пионерский: ул. Кирова, ул. Советская, ул. Морозова, ул. Железнодорожная; п. Малиновский: ул. Строителей; ул. Кузнецова; а/д Югра «г. Югорск – пгт. Таежный»; г.п. Юбилейный: ул. Лесная; а/д Югра «г. Югорск – пгт. Таежный»; г.п. Таежный: ул. Железнодорожная В обратном направлении: : г.п. Таежный: ул. Железнодорожная; а/д Югра «г. Югорск – пгт. Таежный»; г.п. Юбилейный: ул. Лесная; а/д Югра «г. Югорск – пгт. Таежный»; п. Малиновский: ул. Кузнецова, ул. Строителей; г.п. Пионерский: ул. Кирова, ул. Советская, ул. Морозова, ул. Железнодорожная; а/д «подъезд к Пионерский»; а/д Югра «г. Югорск – пгт. Таежный»; г. Югорск: ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная; | круглогодичный | вт., чт | вт., чт | 23:00 | 02:30 | 58 | 1, М-1 (1-резер) | ООО «Советское автотранспортное предприятие», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Советский, пер. Свободы 1-1 |
| 148 | К | 250 | В прямом направлении: г.п. Таежный: ул. Железнодорожная; а/д «подъезд к п. Юбилейный»; п. Юбилейный: ул. Советская, ул. Железнодорожная; а/д «Малиновский-Юбилейный»; гп. Малиновский: ул. Кузнецова, ул. Строителей; а/д «Малиновский- пост ГАИ п. Пионерский»; гп. Пионерский: ул. Железнодорожная, ул. Коммунистическая, ул. Ленина, ул. Комсомольская, ул. Советская, ул. Мира, ул. Заводская; а/д «подъезд к пгт. Пионерский»; а/д «г. Югорск- пгт Таежный»; г. Югорск: ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная; а/д «г. Югорск- г. Советский»; гп. Советский: ул. Железнодорожная, ул. Гастелло, ул. Киевская, ул. Мира, ул. Трассовиков; а/д «г. Советский – пгт. Зеленоборск»; гп. Зеленоборск: ул. Южная; а/д «пгт. Зеленоборск – пгт. Коммунистический»; гп. Коммунистический: ул. Южная; а/д «пгт. Коммунистический – п. Унъюган»; а/д «г. Нягань – п. Унъюган»; г. Нягань: ул. Сибирская. В обратном направлении»; г. Нягань: ул. Сибирская»; а/д «г. Нягань – п. Унъюган»; а/д «пгт. Коммунистический – п. Унъюган»; гп. Коммунистический: ул. Южная; а/д «пгт. Зеленоборск – пгт. Коммунистический»; гп. Зеленоборск: ул. Южная; а/д «г. Советский – пгт. Зеленоборск»; гп. Советский: ул. Трассовиков, ул. Мира, ул. Киевская, ул. Гастелло, ул. Железнодорожная; а/д «г. Югорск- г. Советский»; г. Югорск: ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова; а/д «г. Югорск- пгт Таежный»; а/д «подъезд к пгт. Пионерский»; гп. Пионерский: ул. Заводская, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Советская, ул. Комсомольская, ул. Ленина, ул. Коммунистическая, ул. Железнодорожная; а/д «Малиновский- пост ГАИ п. Пионерский»; гп. Малиновский: ул. Строителей, ул.Кузнецова; а/д «Малиновский-Юбилейный»; п. Юбилейный: ул. Железнодорожная, ул. Советская; а/д «подъезд к п. Юбилейный»; г.п. Таежный: ул. Железнодорожная. | круглогодичный | ежедневно | ежедневно | 04:15 | 16:00 | 217,5 | 1, М-1 (1 резерв) | Индивидуальный предприниматель Баталов Николай Николаевич |

Рисунок 2.13 – Схема прохождения межмуниципальных маршрутов

Таблица 2.13 – Перечень межрегиональных маршрутов регулярных перевозок

| Регистрационный номер маршрута в реестре | Порядковый номер маршрута | Наименование маршрута | Наименование перевозчика | Вид регулярных перевозок | Наименование улиц и автомобильных дорог в прямом направлении | Наименование улиц и автомобильных дорог в обратном направлении | Протяженность маршрута | Дата начала осуществления перевозок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 66.86.003 | 1304 | Автостанция г. Краснотурьинск – Остановочный пункт г. Югорск | ИП Афонина Елена Николаевна | по нерегулируемым тарифам | г. Краснотурьинск (ул. Октябрьская, ул. К. Маркса, ул. Рюмина, ул. Средняя); а/д "Карпинск-Краснотурьинск"; г. Карпинск (ул. Республики, ул. Советская, ул. Суворова, ул. Мира); а/д "Карпинск-Волчанск"; а/д "Серов-Ивдель"; г. Североуральск (ул. П-Баянова, ул. 50 лет Субра); а/д "Серов-Ивдель"; г. Ивдель (ул. Горбунова, ул. Механышкина, ул. Данилова); а/д "Ивдель - Ханты-Мансийск"; г. Югорск (ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, ул. Геологическая, ул. Железнодорожная) |  | 359.7 | 25.12.2014 |
| 66.86.010 | 4623 | АВ "Северный" г. Екатеринбург – Остановочный пункт г. Югорск | ООО «СК «Диамант» | по нерегулируемым тарифам | г. Екатеринбург (ул. Вокзальная, ул. Стрелочников, ул. Черепанова, ул. Бебеля, ул. Таватуйская, ул. Билимбаевская, ул. Расточная); 65К-4103000; г. Серов (ул. Каквинская, ул. Октябрьской Революции, ул. Кирова, ул. Орджоникидзе, ул. Кутузова); 65К-2302000; 65К-2301000; 65К-2301120; г. Краснотурьинск (ул. Мира, ул. Максима Горького, ул. Абоимова, ул. Революции, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Рюмина, ул. Краснотурьинская, ул. Средняя); 65К-5003000; г. Карпинск (ул. Советская, ул. Суворова, ул. Серова, ул. Мира, ул. Тельмана); 65К-2301150; 65К-2301000; 65К-2301180; г. Волчанск (ул. Базарная, ул. Школьная, ул. Максима Горького, Ул. Угольная, ул. Садовая); 65К-2301190; 65К-2301000; 65К-4304000; г. Ивдель (ул. Механошина, ул. Данилова, ул. Школьная, ул. Атымская, ул. Матросова, ул. Гидролизная); 65К-4302000; 65К-4310000; 71-100К-01; г. Югорск (ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, Ул. Железнодорожная) | Ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова); 71-100К-01; 65К-4310000; 65К-4302000; г. Ивдель (ул. Гидролизная, ул. Матросова, ул. Атымская, ул. Школьная, ул. Данилова, ул. Механошина); 65К-4304000; 65К-2301000; 65К-2301190; г. Волчанск (ул. Садовая, Ул. Угольная, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Базарная); 65К-2301180; 65К-2301000; 65К-2301150; г. Карпинск (ул. Тельмана, ул. Мира, ул. Серова, ул. Суворова, ул. Советская); 65К-5003000; г. Краснотурьинск (ул. Средняя, ул. Краснотурьинская, ул. Рюмина, ул. Карла Маркса, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Свободы, ул. Максима Горького, ул. Мира); 65К-2301120; 65К-2301000; 65К-2302000; г. Серов (ул. Кутузова, ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, ул. Октябрьской Революции, ул. Каквинская); 65К-4103000; 65К-1901000; 65К-4103000; г. Екатеринбург (ул. Расточная, ул. Билимбаевская, ул. Таватуйская, ул. Бебеля, ул. Техническая, ул. Бебеля, ул. Черепанова, ул. Стрелочников, пер. Невьянский, ул. Вокзальная) | 720.5 | 10.09.2021 |
| 66.86.009 | 4365 | АВ "Северный" г. Екатеринбург – Остановочный пункт г. Югорск | ООО «СК «Диамант» | по нерегулируемым тарифам | г. Екатеринбург (ул. Вокзальная, ул. Стрелочников, ул. Черепанова, ул. Бебеля, ул. Таватуйская, ул. Билимбаевская, ул. Расточная); 65К-4103000; г. Серов (ул. Каквинская, ул. Октябрьской Революции, ул. Кирова, ул. Орджоникидзе, ул. Кутузова); 65К-2302000; 65К-2301000; 65К-2301120; г. Краснотурьинск (ул. Мира, ул. Максима Горького, ул. Абоимова, ул. Революции, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Рюмина, ул. Краснотурьинская, ул. Средняя); 65К-5003000; г. Карпинск (ул. Советская, ул. Суворова, ул. Серова, ул. Мира, ул. Тельмана); 65К-2301150; 65К-2301000; 65К-2301180; г. Волчанск (ул. Базарная, ул. Школьная, ул. Максима Горького, Ул. Угольная, ул. Садовая); 65К-2301190; 65К-2301000; 65К-4304000; г. Ивдель (ул. Механошина, ул. Данилова, ул. Школьная, ул. Атымская, ул. Матросова, ул. Гидролизная); 65К-4302000; 65К-4310000; 71-100К-01; г. Югорск (ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, Ул. Железнодорожная) | Ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова); 71-100К-01; 65К-4310000; 65К-4302000; г. Ивдель (ул. Гидролизная, ул. Матросова, ул. Атымская, ул. Школьная, ул. Данилова, ул. Механошина); 65К-4304000; 65К-2301000; 65К-2301190; г. Волчанск (ул. Садовая, Ул. Угольная, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Базарная); 65К-2301180; 65К-2301000; 65К-2301150; г. Карпинск (ул. Тельмана, ул. Мира, ул. Серова, ул. Суворова, ул. Советская); 65К-5003000; г. Краснотурьинск (ул. Средняя, ул. Краснотурьинская, ул. Рюмина, ул. Карла Маркса, ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Свободы, ул. Максима Горького, ул. Мира); 65К-2301120; 65К-2301000; 65К-2302000; г. Серов (ул. Кутузова, ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, ул. Октябрьской Революции, ул. Каквинская); 65К-4103000; 65К-1901000; 65К-4103000; г. Екатеринбург (ул. Расточная, ул. Билимбаевская, ул. Таватуйская, ул. Бебеля, ул. Техническая, ул. Бебеля, ул. Черепанова, ул. Стрелочников, пер. Невьянский, ул. Вокзальная) | 720.5 | 10.06.2021 |
| 66.86.006 | 1112 | АВ "Северный" г. Екатеринбург – ж/д станция г. Советский | ООО «Континент» | по нерегулируемым тарифам | Автовокзал "Северный" г. Екатеринбург; ул. Вокзальная; 15А; пер. Невьянский; ул. Стрелочников; ул. Черепанова; ул. Бебеля; ул. Таватуйская; ул. Расточная; Р-352; Тех. ост. 169 км; Р-352; 65К-4103250; г. Новая Ляля: ул. Розы Люксембург; Автостанция г. Новая Ляля; ул. Розы Люксембург; 81; ул.Розы Люксембург; 65К-4103250; Р-352; Автостанция р.п. Лобва; Р-352; г. Серов: ул. Каквинская; ул. Октябрьской Революции; Автостанция г. Серов; ул. Октябрьской Революции; 1; ул. Октябрьской Революции; ул. Кирова; ул. Орджоникидзе; ул. Кутузова; 65К-2301000; 65К-2301120; п. Рудничный: ул. Октябрьская; ул. Набережная; ул. Колхозная; ул. Горняков; 65К-2301120; г. Краснотурьинск: ул. Мира; ул. Абоимова; ул. Революции; ул. Свободы; ул. Набережная; ул. Октябрьская; Автовокзал г. Краснотурьинск; ул. Октябрьская; 9; ул. Октябрьская; ул. Карла Маркса; ул. Рюмина; ул. Краснтурьинская; ул. Средняя; 65К-5003000; г. Карпинск: ул. Советская; ул. Суворова; ул. Серова; Автостанция г. Карпинск; ул. Серова; 2; Ул. Мира; ул. Тельмана; 65К-2301150; 65К-2301000; 65К-2301180; г. Волчанск: ул. Базарная; ул. Школьная; ул. Максима Горького; Автостанция г. Волчанск; ул. Максима Горького; 8; ул. Максима Горького; ул. Угольная; ул. Садовая; 65К-2301190; 65К-2301000; г. Североуральск: ул. Куйбышева; ул. Павла Баянова; ул.50 лет СУБРа; Автостанция г. Североуральск; ул. Мира; 20; ул.50 лет СУБРа; ул. Павла Баянова; ул. Куйбышева; 65К-2301000; павильон п. Калья; 65К-2301000; павильон п.Черемухово; 65К-2301000; павильон п.Красный Октябрь; 65К-2301000; г. Ивдель: ул. Механошина; ул. Данилова; ул. Трошева; Автостанция; г. Ивдель; ул.Трошева; 40; ул.Трошева; ул.Данилова; ул.Школьшая; ул.Атымская; ул.Матросова; ул.Гидролизная; 65К-4310000; Тех. ост. 612 км; 65К-4310000; поворот на п.Оус; 65К-4310000; п.Пелым: ул.Павлика Морозова; ул.Строителей; ул.Вокзальная; ЖД вокзал п.Пелым; ул.Вокзальная; ул.Вокзальная; ул.Строителей; ул.Павлика Морозова; 65К-4310000; поворот на п.Атымья; 65К-4310000; 71-100К-01; поворот на п.Таежный; 71-100К-01; поворот на п.Малиновский; 71-100К-01; поворот на п.Пионерский; 71-100К-01; поворот на Аэропорт Югорск-2; 71-100К-01; г.Югорск: ул.Попова; ул.Лесозаготовителей; ул.Железнодорожная; ЖД вокзал г.Югорск; ул.Железнодорожная; 6; ул.Железнодорожная; 71-100К-01; г.Советский: ул.Железнодорожная; ЖД вокзал г.Советский; ул.Железнодорожная; 9 |  | 774.5 | 07.05.2014 |
| 66.86.005 | 1111 | АВ "Северный" г. Екатеринбург – ЖДВ пгт Приобье | ООО «Континент» | по нерегулируемым тарифам | г.Екатеринбург (ул.Вокзальная, пер.Невьянский, ул.Стрелочников, ул.Черепанова, ул.Бебеля, ул. Таватуйская, ул.Расточная); Р352; 65К-4103250; г.Новая Ляля (ул.Розы Люксембург); 65К-4103250; г.Серов (ул.Каквинская, ул.Октябрьской Революции, ул. Кирова, ул.Орджоникидзе, ул.Кутузова); 65К-2301000; 65К-2301120; п. Рудничный (ул. Октябрьская, ул. Набережная, ул. Колхозная, ул. Горняков); 65К-2301120; г. Краснотурьинск (ул. Мира, ул. Абоимова, ул. Революции, ул. Свободы, ул. Набережная, ул. Октябрьская, ул. Карла Маркса, ул. Рюмина, ул. Краснтурьинская, ул. Средняя); 65К-5003000; г. Карпинск (ул. Советская, ул. Суворова, ул. Серова, ул.Мира, ул.Тельмана); 65К-2301150; 65К-2301000; 65К-2301180; г. Волчанск (ул. Базарная, ул. Школьная, ул. Максима Горького, ул. Угольная, ул. Садовая); 65К-2301190; 65К-2301000; г. Североуральск (ул. Куйбышева, ул. Павла Баянова, ул.50 лет СУБРа, ул. Мира, 20, ул. Куйбышева); 65К-2301000; 65К-2301000 г. Ивдель (ул. Механошина, ул. Данилова, ул. Трошева, ул. Школьная, ул. Атымская, ул. Матросова, ул. Гидролизная); 65К-4310000; п. Пелым (ул. Павлика Морозова, ул. Строителей, ул. Вокзальная); 65К-4310000; 71-100К-01; г. Югорск (ул. Попова, ул. Лесозаготовителей, ул. Железнодорожная); 71-100К-01; г. Советский (ул. Железнодорожная); 71-100К-12; 71-100К-03; 71-100Н-2102; г. Нягань (ул. Сибирская, пр. Нефтяников, ул. Ташкентская, ул. Сергинская, ул. Чернышова, ул. Железнодорожная, ул. Завокзальная, ул. Строительная, ул. Железнодорожная, ул. Магистральная); 71-100Н-2104; п.г.т.Приобье (ул. Центральная) |  | 1094.3 | 07.05.2014 |
| 86.66.001 | 1110 | ОП г. Ханты-Мансийск – АВ "Северный" г. Екатеринбург | ОАО «Ханты-Мансийское АТП» | по нерегулируемым тарифам | г. Ханты-Мансийск (ул. Бориса Щербины; ул. Конева; ул. Свободы; ул. Луговая; ул. Объездная); 71-100К-04; 71-100К-04; 71-100К-12; 71-100К-12; 71-100К-03; г. Советский (ул. Железнодорожная); 71-100К-01; г. Югорск (ул. Железнодорожная, ул. Лесозаготовителей, ул. Попова); 71-100К-01; 65К-4310000; 65К-4310000; п. Пелым (ул. Павлика Морозова, ул. Строителей, ул. Вокзальная, ул. Строителей, ул. Павлика Морозова); 65К-4310000; г. Ивдель (ул. Гидролизная, ул. Данилова, ул. Трошева, ул. Данилова, ул. Механошина); 65К-2301000; г. Североуральск (ул. Загородная, ул. Белинского, ул.50 лет СУБРа, ул. Мира, ул.50 лет СУБРа, ул. Павла Баянова, ул. Куйбышева); 65К-2301000; 65К-2301190; г. Волчанск (ул. Садовая, ул. Молодежная, ул. Максима Горького, ул. Школьная, ул. Базарная); 65К-2301000; 65К-2301150; г. Карпинск (ул. Суворова, ул. Серова, ул. Суворова, ул. Советская); 65К-5003000; 65К-2301120; г. Краснотурьинск (ул. Средняя, ул. Краснтурьинская, ул. Рюмина, ул. Карла Маркса, ул. Октябрьская, ул. Свбоды, ул. Мира); п. Рудничный (ул. Горняков, ул. Колхозная, ул. Набережная); 65К-2301000; Р352; г. Серов (ул. Орджоникидзе, ул. Кирова, ул. Октябрьской Революции, ул. Каквинская); Р352; рп. Лобва (пер. Свердловский); 65К-4103250; г. Новая Ляля (ул. Розы Люксембург); Р352; г. Екатеринбург (ул. Расточная; ул. Таватуйская; ул. Бебеля; ул. Черепанова; ул. Стрелочников; пер. Невьянский; ул. Вокзальная) |  | 1148.9 | 29.07.2014 |

Рисунок 2.14 – Схема прохождения межрегиональных маршрутов

Данные по оснащенности всех остановочных пунктов на территории г. Югорска приведены в таблице 2.15.

По результатам анализа данных выявлено, что значительная часть остановочных пунктов не отвечает установленным нормативным требованиям, а также требованиям Социального стандарта транспортного обслуживания населения при осуществлении перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом (утв. распоряжением Министерства транспорта РФ от 31 января 2017 г. N НА-19-р), что существенно снижает качество транспортного обслуживания населения.

Среди основных недостатков оснащения остановочных пунктов на территории г. Югорска следует отметить:

- на 74 % остановочных пунктах установлены павильоны с единственным знаком 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», что противоречит требованиям ГОСТ Р 52289–2019, на 18 % – отсутствуют знаки 5.16;

- на 40 % остановочных пунктов не обустроены автопавильоны или навесы;

- 28 % остановочных пунктов не обустроены посадочными площадками;

- на 61 % остановочных пунктах отсутствует искусственное освещение;

не все остановочные пункты оснащены средствами информирования пассажиров.

Таблица 2.15 – Обустройство ООТ на территории г. Югорска

| № п/п | Геолокация | Наименование ООТ | Местоположение | Расположение | Знак 5.16 | Павильон | Пос. площадка | Пешеходный переход | ПСП | Освещение | Умная остановка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63.1499098000000032 61.27441340000000025 | Югорск-2 | Югорск-2 | Л | 1 | - | + | - | - | - | - |
| 2 | 63.36149580000000014 61.28111289999999656 | Березка | ул. Арантурская | П | - | + | + | - | - | - | - |
| 3 | 63.36177510000000268 61.28060370000000034 | Березка | ул. Арантурская | Л | 1 | - | - | + | - | + | - |
| 4 | 63.31494359999999944 61.31982169999999854 | Торговый центр | ул. Мира | П | 1 | + | + | - | + | + | - |
| 5 | 63.31395119999999821 61.32039199999999823 | Торговый центр | ул. Мира | Л | 1 | - | - | - | + | - | - |
| 6 | 63.33853490403644315 61.32372714080224796 | Северный | ул. Калинина | Л | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 7 | 63.33354539999999844 61.32876089999999891 | ПМК | ул. Агиришская | П | 2 | - | + | + | - | + | - |
| 8 | 63.33230220000000088 61.32926280000000219 | ПМК | ул. Агиришская | Л | 2 | + | + | + | - | - | - |
| 9 | 63.3275636999999989 61.33226969999999767 | Столичный Плаза | ул. Агиришская | П | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 10 | 63.32528888440599957 61.33371714987296741 | Экспоцентр-Светофор | ул. Агиришинская | Л | 1 | + | + | - | - | + | - |
| 11 | 63.34222290000000299 61.31369420000000048 | МФЦ | ул. Железнодорожников | Л | 1 | + | + | + | - | + | + |
| 12 | 63.34133949999999658 61.31550940000000338 | Лайнер | ул. Октябрьская | П | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 13 | 63.33618059999999872 61.32041830000000004 | маг. Октябрьский | ул. Октябрьская | П | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 14 | 63.33527741363798214 61.31615908744211652 | Школа №1 | Ул. Ленина | Л | 2 | - | - | + | - | + | - |
| 15 | 63.32788599999999946 61.31450689999999781 | Почта | ул. Спортивная | Л | - | - | - | + | - | - | - |
| 16 | 63.32270520000000147 61.31810600000000022 | Больница | ул. Спортивная | Л | - | - | - | + | - | - | - |
| 17 | 63.31354429999999667 61.32433400000000034 | Школа №2 | ул. Энтузиастов | Л | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 18 | 63.31202799999999797 61.32416369999999972 | Школа №2 | ул. Энтузиастов | П | 1 | + | + | - | - | - | - |
| 19 | 63.31672789999999651 61.32291459999999717 | Светлана | ул. Сполртивная | П | 1 | + | + | - | - | + | - |
| 20 | 63.31775629999999921 61.32193209999999794 | маг.Светлана | ул. Спортивная | Л | 1 | - | + | + | - | - | - |
| 21 | 63.31556049999999658 61.31790459999999854 | Селена | ул. Таежная | Л | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 22 | 63.3153525999999971 61.31760469999999685 | Селена | ул. Таежная | П | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 23 | 63.31014710000000179 61.31433049999999696 | ЮГА | ул. Гастелло | П | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 24 | 63.3098534000000015 61.31426520000000124 | ЮГА | ул. Гастелло | Л | 1 | - | + | + | - | + | - |
| 25 | 63.3140611999999976 61.31251350000000144 | маг.Ромашка | ул. Попова | Л | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 26 | 63.31438969999999955 61.31246389999999735 | маг.Ромашка | ул. Попова | П | - | - | + | + | - | + | - |
| 27 | 63.31721139999999792 61.31272919999999971 | ЮИИЦ | ул. Лесозаготовителей | Л | 1 | - | + | + | - | + | - |
| 28 | 63.31750509999999821 61.31229530000000238 | ЮИИЦ | ул. Лесозаготовителей | П | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 29 | 63.32513130000000245 61.31653159999999758 | Больница | ул. Спортивная | П | 2 | + | + | + | - | + | - |
| 30 | 63.3673204824553622 61.27574019171223796 | Уж и Еж | ул. Арантурская | Л | 1 | + | - | + | - | - | - |
| 31 | 63.36722579999999994 61.27557809999999705 | Уж и Еж | ул. Арантурская | П | 1 | - | - | + | - | - | - |
| 32 | 63.37124276681269208 61.2722281957156838 | Морошка | ул. Арантурская | Л | 1 | + | - | + | - | + | - |
| 33 | 63.37113420000000019 61.27208499999999702 | Морошка | ул. Араткрская | П | 1 | - | - | + | - | - | - |
| 34 | 63.37661097803054133 61.26754403564937235 | Котлован-Озерный | ул. Арантурская | Л | 1 | + | - | + | - | - | - |
| 35 | 63.37620656170557254 61.26751740397594403 | Котлован-Озерный | ул. Арантурская | П | 1 | - | - | + | - | - | - |
| 36 | 63.38256069999999909 61.26180939999999708 | Электрон | ул. Арантурская | Л | - | + | - | + | - | - | - |
| 37 | 63.38297380000000203 61.26159359999999765 | Березка | ул. Арантурская | П | 1 | + | - | + | - | - | - |
| 38 | 63.38096720000000062 61.26335170000000119 | Белые росы 2 | ул. Арантурская | П | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 63.37884110000000248 61.2652762000000024 | Белые Росы1 | ул. Арантурская | П | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | 63.37352020000000152 61.27004929999999661 | Морошка 2, Практикум | ул. Арантурская | П | - | - | - | - | - | - | - |
| 41 | 63.35918629999999752 61.30193129999999968 | 5-й микрорайон | ул. Декабристов | П | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 42 | 63.35869280000000003 61.30207089999999681 | 5-й микрорайон | ул. Декабристов | Л | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 43 | 63.3435600999999977 61.30653420000000153 | 30 лет ТТГ | ул. Газовиков | П | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 44 | 63.3418806000000032 61.30762889999999743 | 30 лет ТТГ | ул. Газовиков | Л | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 45 | 63.37242189999999908 61.27104729999999932 | Морошка 1, Тупиковая | ул. Арантурская | П | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | 63.34306120000000107 61.31249869999999902 | ГИБДД | ул. Толстого | Л | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 47 | 63.34498570000000228 61.31287720000000263 | КСЗН | ул. Толстого | П | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 48 | 63.34985520000000037 61.31097030000000103 | Гор. Газ | ул. Студенческая | П | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 49 | 63.35511840000000205 61.31024899999999889 | Лидия | ул. Садовая | П | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 50 | 63.35332400000000064 61.30987429999999705 | Лидия | ул. Садовая | Л | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 51 | 63.35898610000000275 61.31160609999999878 | Смена | ул. Садовая | Л | - | + | + | + | - | + | - |
| 52 | 63.35988460000000089 61.31173880000000054 | Сибиряк | ул. Садовая | П | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 53 | 63.36638909999999925 61.31366630000000129 | Сбербанк | ул. Садовая | П | 1 | - | - | + | - | - | - |
| 54 | 63.36674570000000273 61.31395080000000064 | Сбербанк | ул. Садовая | Л | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 55 | 63.37245620000000201 61.31553439999999711 | Финский комплекс | ул. Садовая | П | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 56 | 63.37195729999999827 61.31551379999999796 | Финский комплекс | ул. Садовая | Л | 1 | + | + | - | - | + | - |
| 57 | 63.32940870000000189 61.30961709999999698 | Ж/Д вокзал | ул. Железнодорожная | П | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 58 | 63.3296676000000005 61.30995180000000033 | Ж/Д вокзал | ул. Железнодорожная | Л | 1 | + | + | + | - | + | + |
| 59 | 63.32891419999999982 61.30879540000000105 | Геологическая | ул. Железнодорожная | П | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | 63.33834989999999721 61.31233970000000255 | Рынок | ул. Железнодорожная | П | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 61 | 63.20317930000000217 61.2853279999999998 | Суеват Пауль | Югра | Л | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 63.36411760000000015 61.30280150000000106 | Авалон | ул. Чкалова | П | 1 | + | + | + | - | + | - |
| 63 | 63.38009837633986621 61.31052473291807559 | 7-й Микрорайон | ул. Вавилова | Л | - | + | + | - | + | - | - |
| 64 | 63.3795249915503689 61.31131726026001161 | 7Б-Микрорайон | ул. Вавилона | П | - | + | + | - | + | + | - |
| 65 | 63.35342074876547258 61.30778663615703294 | Менделеева-1 | ул. Менделеева | Л | 2 | - | + | + | - | + | - |
| 66 | 63.3737357441585516 61.31414812135909642 | Менделеева 65 | ул. Менделеева | П | 1 | - | + | + | - | + | - |
| 67 | 63.36775259852873177 61.31208982216180203 | Менделеева 2 | ул. Менделеева | Л | 1 | - | + | + | - | + | - |
| 68 | 63.36534272042784011 61.31160846913308404 | Менделеева 3 | ул. Менделеева | П | 1 | - | + | + | - | - | - |
| 69 | 63.35364788670143099 61.30589682429743448 | ФСК | ул. Студенческая | П | 1 | - | + | + | - | - | - |
| 70 | 63.35194712215665191 61.2996281108401746 | ул.Дзержинского | ул. Дзержинского | П | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 71 | 63.35194460000000305 61.29987049999999726 | улица Дзержинского | ул. Дзержинского | Л | - | - | - | + | - | - | - |
| 72 | 63.34632950000000307 61.30405319999999847 | ул.Пожарского | ул. Пожарского | Л | 1 | - | + | + | - | + | - |
| 73 | 63.34710729999999757 61.30366680000000201 | ул.Пожарского | ул. Пожарского | П | 1 | - | + | + | - | - | - |
| 74 | 63.38231712617763236 61.30500973047663393 | 18 микрорайон | ул. Южная | Л | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 75 | 63.38168557191671937 61.30508687006584267 | 18 микрорайон | ул. Южная | П | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 76 | 63.36379153452381985 61.29922106003152038 | ул. Южная | ул. Южная | Л | 1 | - | + | + | - | - | - |
| 77 | 63.36338157824917516 61.32347259783109195 | ул. Бажова | ул. Бажова | Л | 1 | + | + | - | - | - | - |
| 78 | 63.32865579999999994 61.31684080000000137 | Храм | ул. Попова | Л | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 79 | 63.3287723999999983 61.31711119999999937 | маг. Хобби | ул. Попова | Л | 1 | + | + | + | - | - | - |
| 80 | 63.33241749999999826 61.32038029999999651 | ул. Механизаторов | ул. Механизаторов | Л | 1 | + | + | - | - | - | - |
| 81 | 63.32134330000000233 61.30967369999999761 | Общежитие | ул. Лесозаготовителей | П | 2 | + | + | + | - | - | - |
| 82 | 63.32078280000000348 61.31030270000000115 | Общежитие | ул. Заготовителей | Л | 1 | + | + | + | - | + | - |

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Пешеходная инфраструктура на территории г. Югорска представлена пешеходными переходами, тротуарами и пешеходными дорожками. Всего насчитывается 45,883 км тротуаров и пешеходных дорожек.

В таблице 2.16 приведена характеристика тротуаров и пешеходных дорожек на улицах г. Югорска. На рисунке 2.15 показано расположение тротуаров и пешеходных дорожек.

Таблица 2.16 – Характеристика тротуаров и пешеходных дорожек

| № п/п | Наименование участка УДС | Расположение (сторона) | Ширина | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мраморная | чет | 1 м | 224 |
| 2 | ул. Валентины Лопатиной | чет | 1.5 м | 95 |
| 3 | Гранитная | чет | 1.5 м | 217 |
| 4 | Агришская | чет | 1.5 м | 97 |
| 5 | ул. Мичурина | нечет | 1.5 м | 335 |
| 6 | Мичурина д13, 15,17. | нечет | 1.5 м | 479 |
| 7 | ул. Спортивная | нечет | 1.5 м | 1155 |
| 8 | ул. Энтузиастов | чет | 1.5 м | 212 |
| 9 | ул. Энтузиастов | нечет | 1.5 м | 210 |
| 10 | ул. Мира | нечет | 1.5 м | 69 |
| 11 | ул. Мира | чет | 1.5 м | 58 |
| 12 | ул. Энтузиастов | нечет | 1.5 м | 112 |
| 13 | Покровская | чет | 1.5 м | 381 |
| 14 | Солнечная | нечет | 1.5 м | 163 |
| 15 | 2й переулок | чет | 1.5 м | 292 |
| 16 | ул. Чехова | нечет | 1.5 м | 42 |
| 17 | ул. Защитников отечества | чет | 1.5 м | 394 |
| 18 | ул. Мотнажников | нечет | 1.5 м | 303 |
| 19 | ул. мира | нечет | 1.5 м | 68 |
| 20 | ул. Мира | чет | 1.5 м | 69 |
| 21 | уд. Мира | нечет | 1.5 м | 398 |
| 22 | ул. Мира | чет | 1.5 м | 27 |
| 23 | ул. Мира | нечет | 1.5 м | 30 |
| 24 | ул. Гастелло | нечет | 1.5 м | 1446 |
| 25 | ул. Гастелло | чет | 1.5 м | 452 |
| 26 | ул. таежная | чет | 1.5 м | 490 |
| 27 | ул. Таежная | нечет | 1.5 м | 317 |
| 28 | ул. Калинина | нечет | 1.5 м | 505 |
| 29 | ул. Титова | нечет | 1.5 м | 534 |
| 30 | ул. Титова | чет | 1.5 м | 531 |
| 31 | ул. Попова | нечет | 1.5 м | 478 |
| 32 | ул. Попова | чет | 1.5 м | 331 |
| 33 | ул. Попова | нечет | 1.5 м | 229 |
| 34 | ул. Попова | нечет | 1.5 м | 554 |
| 35 | ул. Попова | нечет | 1.5 м | 139 |
| 36 | ул. Попова | чет | 1.5 м | 257 |
| 37 | ул. Попова | нечет | 1.5 м | 222 |
| 38 | ул. Попова | чет | 1.5 м | 258 |
| 39 | ул. Попова | нечет | 1.5 м | 218 |
| 40 | ул. Попова | чет | 1.5 м | 35 |
| 41 | ул. Попова | нечет | 1.5 м | 290 |
| 42 | ул. Попова | чет | 1.5 м | 86 |
| 43 | ул. Октябрьская | нечет | 1.5 м | 156 |
| 44 | Попова | чет | 1.5 м | 83 |
| 45 | ул. Попова | чет | 1.5 м | 304 |
| 46 | октябрьская | нечет | 1.5 м | 251 |
| 47 | октябрьская | нечет | 1.5 м | 52 |
| 48 | ул. Механизаторов | чет | 1.5 м | 234 |
| 49 | ул. Механизаторов | нечет | 1.5 м | 255 |
| 50 | ул. Ленина | чет | 1.5 м | 81 |
| 51 | ул. Ленина | нечет | 1.5 м | 278 |
| 52 | ул. Ленина | чет | 1.5 м | 295 |
| 53 | ул. Механизаторов | нечет | 1.5 м | 376 |
| 54 | ул. Механизаторов | чет | 1.5 м | 367 |
| 55 | ул. Монтажников | нечет | 1.5 м | 320 |
| 56 | цл. Монтажников | чет | 1.5 м | 231 |
| 57 | ул. Таежная | чет | 1.5 м | 244 |
| 58 | ул. Таежная | нечет | 1.5 м | 248 |
| 59 | ул. Калинина | нечет | 1.5 м | 249 |
| 60 | ул. Калинина | нечет | 1.5 м | 487 |
| 61 | ул. Калинина | чет | 1.5 м | 200 |
| 62 | ул. Калинина | нечет | 1.5 м | 64 |
| 63 | ул. Калинина | чет | 1.5 м | 237 |
| 64 | ул. Октябрьская | нечет | 1.5 м | 26 |
| 65 | ул. Калинина | нечет | 1.5 м | 324 |
| 66 | ул. Калинина | чет | 1.5 м | 103 |
| 67 | ул. Геологов | нечет | 1.5 м | 114 |
| 68 | ул. Геологов | чет | 1.5 м | 119 |
| 69 | ул. Геологов | нечет | 1.5 м | 172 |
| 70 | ул. Ленина | нечет | 1.5 м | 136 |
| 71 | ул. Геологов | чет | 1.5 м | 82 |
| 72 | ул. Кирова | нечет | 1.5 м | 74 |
| 73 | ул. Лесоизготовителей | чет | 1.5 м | 109 |
| 74 | ул. Лесоизготовителей | нечет | 1.5 м | 128 |
| 75 | ул. Железнодорожная | чет | 1.5 м | 77 |
| 76 | ул. Железнодорожная | нечет | 1.5 м | 191 |
| 77 | ул. Железнодорожная | чет | 1.5 м | 72 |
| 78 | ул. Железнодорожная | нечет | 1.5 м | 36 |
| 79 | ул. Железнодорожная | неч | 1.5 м | 935 |
| 80 | ул. Железнодорожная | нечет | 1.5 м | 937 |
| 81 | ул. Октябрьская | нечет | 1.5 м | 428 |
| 82 | ул. Октябрьская | чет | 1.5 м | 68 |
| 83 | ул. Октябрьская | чет | 1.5 м | 44 |
| 84 | ул. Железнодорожная | нечет | 1.5 м | 151 |
| 85 | ул. Торговая | чет | 1.5 м | 118 |
| 86 | ул. Железнодорожная | нечет | 1.5 м | 355 |
| 87 | ул. Транспортная | нечет | 1.5 м | 299 |
| 88 | ул. Строителей | чет | 1.5 м | 220 |
| 89 | ул. Лесоизготовителей | нечет | 1.5 м | 217 |
| 90 | ул. Ленина | нечет | 1.5 м | 137 |
| 91 | ул. Ленина | чет | 1.5 м | 134 |
| 92 | ул. Ленина | нечет | 1.5 м | 139 |
| 93 | ул. Ленина | нечет | 1.5 м | 152 |
| 94 | ул. Ленина | чет | 1.5 м | 251 |
| 95 | ул. Ленина | чет | 1.5 м | 252 |
| 96 | ул. Ленина | чет | 1.5 м | 138 |
| 97 | ул. Ленина | нечет | 1.5 м | 278 |
| 98 | ул. Ленина | чет | 1.5 м | 99 |
| 99 | ул. 40 лет победы | нечет | 1.5 м | 438 |
| 100 | ул. 40 лет победы | чет | 1.5 м | 398 |
| 101 | ул. Мира | нечет | 1.5 м | 84 |
| 102 | ул. мира | чет | 1.5 м | 52 |
| 103 | ул. мира | нечет | 1.5 м | 94 |
| 104 | ул. Мира | чет | 1.5 м | 211 |
| 105 | ул. Мира | нечет | 1.5 м | 219 |
| 106 | ул. Мира | чет | 1.5 м | 441 |
| 107 | ул. Мира | нечет | 1.5 м | 310 |
| 108 | ул. Мира | чет | 1.5 м | 107 |
| 109 | ул. Толстого | чет | 1.5 м | 573 |
| 110 | ул. Садовая | нечет | 1.5 м | 653 |
| 111 | ул. Садовая | чет | 1.5 м | 1384 |
| 112 | ул. Садовая | нечет | 1.5 м | 661 |
| 113 | ул. Менделеева | чет | 1.5 м | 492 |
| 114 | ул. Менделеева | нечет | 1.5 м | 498 |
| 115 | ул. Менделеева | чет | 1.5 м | 183 |
| 116 | ул. Менделеева | нечет | 1.5 м | 180 |
| 117 | ул. Магистральная | чет | 1.5 м | 158 |
| 118 | ул. Вавилова | нечет | 1.5 м | 93 |
| 119 | ул. Южная | нечет | 1.5 м | 439 |
| 120 | ул. Студенческая | нечет | 1.5 м | 326 |
| 121 | ул. Широкая | чет | 1.5 м | 260 |
| 122 | ул. Никольская | чет | 1.5 м | 279 |
| 123 | ул. Никольского | нечет | 1.5 м | 271 |
| 124 | ул. Газовиков | чет | 1.5 м | 164 |
| 125 | ул. Газовиков | нечет | 1.5 м | 158 |
| 126 | ул. Газовиков | чет | 1.5 м | 113 |
| 127 | ул. Газовиков | нечет | 1.5 м | 91 |
| 128 | ул. Пожарского | чет | 1.5 м | 93 |
| 129 | ул. Пожарского | нечет | 1.5 м | 86 |
| 130 | ул. Пожарского | чет | 1.5 м | 161 |
| 131 | ул. Пожарского | нечет | 1.5 м | 190 |
| 132 | ул. Дзержинского | чет | 1.5 м | 174 |
| 133 | ул. Дзержинского | нечет | 1.5 м | 168 |
| 134 | ул. Дзержинсского | чет | 1.5 м | 156 |
| 135 | ул. Декабристов | нечет | 1.5 м | 760 |
| 136 | ул. Менделеева | чет | 1.5 м | 684 |
| 137 | ул. Менделеева | нечет | 1.5 м | 670 |
| 138 | ул. Никольская | нечет | 1.5 м | 456 |
| 139 | ул. Цветной бульвар | чет | 1.5 м | 602 |
| 140 | ул. Цветной бульвар | нечет | 1.5 м | 600 |
| 141 | ул. Магистральная | чет | 1.5 м | 722 |
| 142 | ул. Магистральная | чет | 1.5 м | 260 |
| 143 | ул. Лесоизготовителей | нечет | 1.5 м | 313 |
| 144 | ул. Кирова | чет | 1.5 м | 273 |
| 145 | ул. Кирова | нечет | 1.5 м | 158 |
| 146 | ул. Спортивная | чет | 1.5 м | 222 |
| 147 | ул. Механизаторов | нечет | 1.5 м | 289 |
| 148 | - | чет | 1.5 м | 198 |
| 149 | - | нечет | 1.5 м | 59 |
| 150 | ул. Гастелло | чет | 1.5 м | 184 |
| 151 | ул. октябрьская | нечет | 1.5 м | 41 |
| 152 | ул. Попова | чет | 1.5 м | 268 |
| 153 | ул. Попова | нечет | 1.5 м | 68 |
| 154 | ул. Лесозаготовителей | чет | 1.5 м | 312 |
| 155 | ул. Лесозаготовителей | чет | 1.5 м | 55 |
| 156 | ул. Ермака | нечет | 1.5 м | 466 |
| 157 | ул. Сахарова | чет | 1.5 м | 634 |
| 158 | ул. Чкалова | нечет | 1.5 м | 426 |
| 159 | ул. Молодежная | чет | 1.5 м | 278 |
| 160 | ул. Молодежная | нечет | 1.5 м | 280 |
| 161 | ул. Пожарского | чет | 1.5 м | 68 |
| 162 | ул. Газовиков | нечет | 1.5 м | 320 |
| 163 | ул. Свердлова | чет | 1.5 м | 333 |
| 164 | ул. Газовиков | нечет | 1.5 м | 157 |
| 165 | ул. Газовиков | чет | 1.5 м | 153 |
| 166 | ул. Южная | нечет | 1.5 м | 287 |

Рисунок 2.15 – Расположение тротуаров и пешеходных дорожек

Расположение пешеходных переходов представлено на рисунке 2.16. Все пешеходные переходы являются наземными.

Рисунок 2.16 – Расположение пешеходных переходов

В таблице 2.17 и на рисунке 2.17 представлено расположение линий наружного освещения на территории г. Югорска.

Таблица 2.17 – Характеристика линий наружного освещения

| № п/п | Наименование участка УДС | Расположение | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Кольцевая | слева | 1327 |
| 2 | ул. Кольцевая | справа | 2127 |
| 3 | ул. Няганьская | слева | 2912 |
| 4 | ул. Наганьская | справа | 445 |
| 5 | ул. Славянская | справа | 1054 |
| 6 | ул. Бажова | слева | 641 |
| 7 | ул. Менделеева | справа | 813 |
| 8 | ул. Вавилова | слева | 984 |
| 9 | ул. Южная | справа | 2174 |
| 10 | ул. Пожарского | справа | 564 |
| 11 | ул. Газовиков | слева | 601 |
| 12 | ул. Толстого | справа | 592 |
| 13 | ул. Студенческая | слева | 1854 |
| 14 | ул. Менделеева | справа | 1385 |
| 15 | ул. Менделеева | слева | 1407 |
| 16 | ул. Садовая | слева | 711 |
| 17 | ул. Садовая | справа | 883 |
| 18 | ул. Ермака | слева | 279 |
| 19 | ул. Космонавтов | справа | 1076 |
| 20 | ул. Грибоедова | справа | 484 |
| 21 | ул. Молодежная | справа | 277 |
| 22 | Цветной бул. | справа | 269 |
| 23 | Цветной бул. | слева | 143 |
| 24 | Цветной бул. | справа | 143 |
| 25 | ул. Уральская | справа | 1370 |
| 26 | ул. Сахарова | слева | 446 |
| 27 | ул. Калинина | справа | 787 |
| 28 | ул. Калинина | слева | 556 |
| 29 | ул. Калинина | справа | 244 |
| 30 | ул. Калинина | слева | 445 |
| 31 | ул. Попова | слева | 239 |
| 32 | ул. Попова | справа | 248 |
| 33 | ул. Попова | слева | 306 |
| 34 | ул. Попова | справа | 264 |
| 35 | ул. Попова | слева | 668 |
| 36 | ул. Попова | справа | 236 |
| 37 | ул. Попова | слева | 211 |
| 38 | ул. Дружбы Народов | слева | 529 |
| 39 | ул. Титова | слева | 364 |
| 40 | ул. Таежная | справа | 770 |
| 41 | ул. Таежная | слева | 478 |
| 42 | ул. Таежная | справа | 265 |
| 43 | ул. Советская | справа | 626 |
| 44 | ул. Советская | слева | 299 |
| 45 | ул. Новая | слева | 116 |
| 46 | ул. Новая | справа | 638 |
| 47 | ул. Новая | слева | 141 |
| 48 | ул. Монтажников | справа | 149 |
| 49 | ул. Энтузиастов | слева | 215 |
| 50 | ул. Гастелло | слева | 1489 |
| 51 | ул. Мира | слева | 297 |
| 52 | ул. Мира | справа | 109 |
| 53 | ул. Мира | слева | 729 |
| 54 | ул. Спортивная | слева | 1148 |
| 55 | ул. Спортивная | справа | 213 |
| 56 | ул. Титова | слева | 332 |
| 57 | ул. Титова | справа | 373 |
| 58 | ул. Лесозатовителей | слева | 667 |
| 59 | ул. Железнодорожная | справа | 1095 |
| 60 | ул. Железнодорожная | слева | 1555 |
| 61 | ул. Мира | слева | 686 |
| 62 | ул.40лет Победы | слева | 111 |
| 63 | ул. Ленина | справа | 673 |
| 64 | ул. Ленина | слева | 290 |
| 65 | ул. Ленина | справа | 135 |
| 66 | ул. Кедровая | справа | 160 |
| 67 | ул. Кедровая | слева | 240 |
| 68 | ул. Снежная | слева | 206 |
| 69 | ул. Снежная | справа | 211 |
| 70 | ул. Монтажников | слева | 261 |
| 71 | ул. Монтажников | справа | 201 |
| 72 | ул. Транспортная | справа | 351 |
| 73 | Пер. Радужный | справа | 161 |
| 74 | пер. Ясный | справа | 182 |
| 75 | ул. Мичурина | слева | 550 |
| 76 | ул. Ленина | справа | 280 |
| 77 | ул. Механизаторов | справа | 648 |
| 78 | ул. Механизаторов | слева | 134 |
| 79 | ул. Механизаторов | справа | 131 |
| 80 | ул. Октябрьская | слева | 361 |
| 81 | ул.8 Марта | справа | 359 |
| 82 | ул. Гагарина | справа | 653 |
| 83 | ул. Защ. Отечества | слева | 321 |
| 84 | ул. Юбилейная | слева | 328 |
| 85 | ул. Чехова | справа | 396 |
| 86 | ул. Чехова | слева | 223 |
| 87 | ул. Чехова | справа | 417 |
| 88 | ул. Покровская | слева | 353 |
| 89 | ул. Покровская | справа | 371 |
| 90 | ул. Светлая | справа | 161 |
| 91 | ул. Новослободская | справа | 258 |
| 92 | ул. К.Цеткин | справа | 116 |
| 93 | Развязка | справа | 800 |
| 94 | Развязка | слева | 770 |
| 95 | Развязка | справа | 198 |
| 96 | ул. Киевская | слева | 342 |
| 97 | ул. Киевская | справа | 221 |
| 98 | ул. Киевская | слева | 252 |
| 99 | ул. Киевская | справа | 470 |
| 100 | ул. Буденного | слева | 252 |
| 101 | ул. Пушкина | справа | 94 |
| 102 | ул. Пушкина | слева | 190 |
| 103 | ул. Шевченко | слева | 242 |
| 104 | ул. Котовского | справа | 203 |
| 105 | ул. Котовского | слева | 298 |
| 106 | ул. Дубинина | справа | 199 |
| 107 | ул. Дубинина | слева | 166 |
| 108 | ул. Гайдара | слева | 205 |
| 109 | ул. Гайдара | справа | 139 |
| 110 | ул. Королева | слева | 103 |
| 111 | ул. Королева | справа | 81 |
| 112 | ул. Королева | слева | 98 |
| 113 | ул. Лесная | справа | 715 |
| 114 | ул. Лесная | слева | 450 |
| 115 | Пер. Зеленый | справа | 151 |
| 116 | ул. Свердлова | справа | 353 |
| 117 | ул. Никольская | слева | 467 |
| 118 | ул. Спасская | справа | 186 |
| 119 | ул. Багратиона | справа | 271 |
| 120 | ул. Агиришская | слева | 593 |
| 121 | ул. Энтузиастов | справа | 308 |
| 122 | ул. Нововятская | справа | 211 |
| 123 | ул. Труда | слева | 732 |
| 124 | ул. Буряка | слева | 245 |
| 125 | ул. Заводская | слева | 417 |
| 126 | Звездная | справа | 246 |
| 127 | Звездная | слева | 1013 |
| 128 | микрорайон Югорск-2 | слева | 841 |
| 129 | микрорайон Югорск-2 | слева | 259 |
| 130 | Арантурская | справа | 707 |
| 131 | 40 лет Победы | слева | 327 |
| 132 | 40 Лет победы | справа | 420 |
| 133 | Геологов | слева | 139 |
| 134 | Октябрьская | слева | 139 |
| 135 | Ленина | слева | 235 |
| 136 | Торговая | справа | 738 |
| 137 | Торговая | слева | 430 |
| 138 | а/д 71-100К-02 | слева | 155 |
| 139 | Ермака | справа | 596 |
| 140 | Магистральная | справа | 736 |
| 141 | Магистральная | слева | 153 |
| 142 | Магистральная | справа | 469 |
| 143 | Кондинская | справа | 934 |
| 144 | Уральская | слева | 1367 |
| 145 | Чкалова | слева | 187 |
| 146 | Чкалова | справа | 261 |
| 147 | Декабристов | справа | 480 |
| 148 | Молодежная | слева | 277 |
| 149 | Дзержинского | слева | 516 |

Рисунок 2.17 – Расположение линий наружного освещения

В таблице 2.18 приведены данные по обустроенности участков дорог техническими средствами ОДД, проходящих вблизи детских учреждений.

Таблица 2.18 – Обустройство пешеходных переходов вблизи детских учреждений

| № п/п | Наименование ОУ | Адрес | 5.19 | Разметка 1.14 | 1.23 Пред. | 1.23 Основные | 3.24 | 1.17 | 5.20 | ИН | Освещение | Ограждение | Светофор типа Т.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» | г. Югорск, ул. Ленина, 24 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» дошкольные группы | г. Югорск, ул. Буряка, 6 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная я школа № 2» | г. Югорск, ул. Мира, 85 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 4 | МБОУ «Средняя общеобразовательная я школа № 2» дошкольные группы | г. Югорск, ул. Таежная, 27 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 5 | МБОУ «Гимназия» | г. Югорск, ул. Мира, 6 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 6 | МБОУ «Гимназия» дошкольные группы | г. Югорск, ул. Геологов, 21 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 7 | МБОУ «Средняя общеобразовательная я школа № 5» | г. Югорск, ул. Садовая, 1 б | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 8 | МБОУ «Средняя общеобразовательная я школа № 5» дошкольные группы | г. Югорск, ул. Свердлова, 12 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 9 | МБОУ «Средняя общеобразовательнаяя школа № 5» мкр. Югорск -2 | г. Югорск, мкр. Югорск-2, 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | МБОУ «Средняя общеобразовательная я школа № 5» дошкольные группы мкр. Югорск -2 | г. Югорск, мкр. Югорск-2, 38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г. Югорск, ул. Ермака, 7 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 12 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» дошкольные группы | г. Югорск, ул. Уральская, 16 а | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 1) | г. Югорск, ул. Менделеева, 63 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Гусельки» (корпус 2) | г. Югорск, ул. Чкалова, 1 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 15 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» (корпус 1) | г. Югорск, ул. Мира, 18/4 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 16 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» (корпус 2) | г. Югорск, ул. В. Лопатиной, 4 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 17 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» (корпус 1) | г. Югорск, ул. Спортивная, 40 | 4 | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
| 18 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» (корпус 2) | г. Югорск, ул. Мира, 45 а | 4 | - | + | + | + | - | - | - | + | - | - |
| 19 | МБУ ДО «Детско-юношеский центр | г. Югорск, ул. Менделеева, 30 | 4 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
|  | «Прометей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Велоинфраструктура на территории г. Югорска представлена вдоль ул. Студенческой и ул. Менделеева общей протяженностью 0,917 км. На остальных дорогах и улицах движение велосипедистов осуществляется в общем потоке с автомобилями согласно ПДД.

Таким образом к недостаткам организации движения пешеходов и велосипедистов в городе можно отнести следующие:

участки дорог, проходящие вблизи детских учреждений не обустроены техническими средствами ОДД в полном объеме.

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных транспортных средств

Движение грузового транспорта на территории города осуществляется по дорогам регионального и местного значений. Наиболее крупным объектом притяжения грузового транспорта в г. Югорске является ООО «Газпром трансгаз Югорск».

Запрет движения грузового транспорта введен на части УДС г. Югорска (таблица 2.19).

Таблица 2.19 – Улицы и а/д с запретом движения грузового транспорта

| № п/п | Название улиц и дорог | Наименование пересекаемой улицы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Таежная | Гастеэлло |
| 2 | Калинина |  |
| 3 | Титова |  |
| 4 | Мира | Кольцевая |
| 5 | Багратиона | Южная |
| 6 | Дзержинского |  |
| 7 | Пихтовая |  |
| 8 | Студенческая |  |
| 9 | Молодежная |  |
| 10 | Кондинская | Вавилова |
| 11 | Уральская |  |
| 12 | Звездная |  |
| 13 | Сибирский бульвар |  |
| 14 | Московская |  |
| 15 | Сахарова |  |
| 16 | Космонавтов |  |
| 17 | Ермака |  |
| 18 | Лесная |  |
| 19 | Железнодорожная |  |
| 21 | Молодежная | Чкалова |
| 22 | Покровская | Бажова |
| 23 | Няганьская | Славянская |
| 24 | Торговая |  |
| 25 | Советская |  |
| 26 | Мраморная |  |
| 27 | Гранитная |  |
| 28 | Агиришская | Кольцевая |

Основные маршруты движения грузовых ТС осуществляется по следующим улицам и дорогам: а/д 71-100К-01, а/д 71-100К-02, ул. Няганьская, ул. Бажова, ул. Вавилова, ул. Южная, ул. Арантурская, ул. Промышленная (рисунок 2.18 и 2.19).

Движение транзитных ТС осуществляется по а/д 71-100К-01, а/д 71-100К-02 и ул. Няганьская (рисунок 2.20).

Рисунок 2.18 – Основные маршруты движения грузовых ТС

Рисунок 2.19 – Основные маршруты движения грузовых ТС с опасными грузами

Рисунок 2.20 – Маршруты движения транзитных ТС

По результатам мониторинга основных параметров дорожного движения, проводимого в рамках разработки настоящей ПКРТИ, доля грузовых транспортных средств составляет не более 9 % в общем потоке (среди них основную часть составляют малые грузовые ТС).

Рост интенсивности движения грузового транспорта может создать в будущем предпосылки для возникновения социальных, экологических и дорожных проблем, таких как: загрязнение атмосферного воздуха, повышение уровня шума, разрушение дорожного покрытия в населенных пунктах, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий, снижение пропускной способности УДС и образование автомобильных заторов.

Движение грузовых автомобилей с тяжеловесными и крупногабаритными грузами, а также транспорта, перевозящего опасный груз, осуществляется по специальным разрешениям согласно утвержденным маршрутам.

В связи с тем, что южная часть города Югорска практически лишена самостоятельных выходов на внешние транспортные магистрали города, по территории селитебной застройки южной и северной частей города Югорска проходят грузопотоки, направляющиеся в южную промзону города, что оказывает негативное воздействие на жилую застройку, увеличивает нагрузку на внутренние транспортные магистрали города, следствием чего является потенциальная возможность возникновения аварийных ситуаций в жилой застройке.

Уборка улично-дорожной сети и обособленных территорий производится механизированным способом и вручную: грейдирование спецтранспортом и подметание вручную, внесезонная уборка урн, номерных знаков на домах, уход за клумбами и т. п. Организацию уборки улично-дорожной сети осуществляет Администрация города Югорска. Механизированная уборка осуществляется специализированными организациями по договору. Работу осуществляет организация МУП «Югорскэнергогаз». Размещение контейнерных площадок на территории города производится в соответствии с требованиями «Санитарных правил содержания населённых мест» - СанПиН42-128-4690-88. Твёрдые коммунальные отходы вывозятся регулярно. Вывозом ТКО занимается МУП «Югорскэнергогаз».

Постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 утверждены правила обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра.

Правила определяют порядок создания мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, правила формирования и ведения реестра мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов, требования к содержанию указанного реестра.

Органы местного самоуправления создают места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов путём принятия решения в соответствии с требованиями правил благоустройства такого муниципального образования, требованиями законодательства Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской Федерации, устанавливающего требования к местам (площадкам) накопления твёрдых коммунальных отходов.

Оценка состояния мест сбора отходов:

места накопления и сбора отходов соответствуют требованиям СанПиН 2.1.7.3550-19 «Санитарноэпидемиологические требования к содержанию территорий муниципальных образований»;

периодически возникает замусоривание контейнерных площадок, что может быть по причине того, что периодичность вывоза ТКО и КГО не всегда соответствует п. 8.2.4, 8.2.5 СанПиН 2.1.2.2645–10, часть юридических лиц, в том числе СНТ используют контейнерные площадки для МКД и ИЖС.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

В соответствии с данными официального сайта Госавтоинспекции Российской Федерации http://stat.gibdd.ru/ выполнен анализ уровня безопасности с выявлением основных причин аварийности.

Анализ состояния безопасности дорожного движения проведен на основании официальной статистики аварийности Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГИБДД) РФ. В соответствии c ОДМ 218.6.015–2015 «Рекомендации по учету и анализу дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах Российской Федерации» (утв. Распоряжением Федерального дорожного агентства от 12 мая 2015 г. № 853-р) анализ ДТП должен предусматривать комплексное изучение и обобщение данных учета ДТП, совершенных на подведомственных дорогах и улицах.

При анализе безопасности дорожного движения были учтены все ДТП, произошедшие на участках автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, расположенных на территории города Югорска. Период учета составил 3 полных года: с 2020 г. по 2022 г.

Анализ ДТП включает:

оценку тенденций изменения основных показателей аварийности;

установление недостатков транспортно-эксплуатационного состояния УДС в местах совершения ДТП;

выявление мест концентрации ДТП и определение их характеристик.

Основные показатели аварийности представлены в таблице 2.20 и на рисунках 2.21 и 2.2.

Таблица 2.20 – Основные показатели аварийности в г. Югорск за 2020–2022 гг.

| Вид показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество ДТП с пострадавшими | 16 | 17 | 15 |
| Ранено, чел. | 18 | 19 | 15 |
| Погибло, чел. | 0 | 0 | 1 |

Рисунок 2.21 – Динамика изменения количества ДТП с пострадавшими за 2020-2022 гг.

Рисунок 2.22 – Динамика изменения численности пострадавших в ДТП за 2020-2022 гг.

Распределение всех ДТП по видам на территории города представлено в таблице 2.21.

Таблица 2.21 – Распределение ДТП с пострадавшими по видам

| Вид ДТП | Кол-во ДТП в 2020 г. | Кол-во ДТП в 2021 г. | Кол-во ДТП в 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Съезд с дороги | 6,25 | 5,88 | 0,00 |
| Столкновение | 43,75 | 52,95 | 60,00 |
| Наезд на пешехода | 43,75 | 17,65 | 26,66 |
| Наезд на велосипедиста | 0,00 | 5,88 | 6,67 |
| Наезд на стоящее ТС | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| Наезд на препятствие | 0,00 | 5,88 | 0,00 |
| Опрокидывание | 0,00 | 5,88 | 6,67 |
| Иной вид ДТП | 6,25 | 0,00 | 0,00 |
| Всего | 100 % | 100 % | 100 % |

Рисунок 2.23 – Распределение ДТП по видам в 2020-2022 гг.

Социальный риск от ДТП представлен в таблице 2.22.

Таблица 2.22 – Социальный риск от ДТП

| Вид показателя | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество погибших в ДТП, чел. | 0 | 0 | 1 |
| Численность населения, чел. | 37 966 | 38 544 | 38 865 |
| Социальный риск, погибших на 100 тыс. населения | 0,0 | 0,0 | 0,38 |

При анализе причин и условий совершения ДТП отдельное внимание стоит уделить аварийно-опасным участкам дорог. Федеральным законом от 03.07.2016 № 296-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и статью 4 Федерального закона «О стандартизации в Российской Федерации»» законодательно закреплено определение понятия «аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий)»: «аварийно-опасный участок дороги (место концентрации дорожно-транспортных происшествий)» – это участок дороги, улицы, не превышающий 1000 метров вне населенного пункта или 200 метров в населенном пункте, либо пересечение дорог, улиц, где в течение отчетного года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или были ранены люди.

По результатам анализа статистики ДТП за 2020–2023 гг. на территории г. Югорска аварийно-опасных участков (мест концентрации ДТП) не выявлено, при этом наиболее аварийными улицами по общей статистике являются: ул. Железнодорожная, ул. Ленина, ул. Вавилова, на прочих улицах отсутствует тенденция ежегодно происходящих ДТП.

Рисунок 2.24 – Схема мест совершения ДТП в 2020-2022 гг.

на территории г. Югорска

Исходя из представленных данных можно сделать следующие выводы:

количество ДТП в течение трех лет носит стабильный характер и находится в пределах 15–17 ДТП в год;

социальный риск от ДТП, возрос с 0,0 до 0,38 в 2022 году, но данный рост не носит статистического характера, так как произошло единственное ДТП с погибшим.

основными видами ДТП являются столкновение и наезд на пешехода, которые ежегодно составляют соответственно около 60–50% и 40–20%;

основная масса ДТП происходит в светлое время суток при благоприятных погодных условиях;

мест концентрации ДТП за последние три года на территории г. Югорска выявлено не было

наиболее аварийными улицами по общей статистике являются: ул. Железнодорожная, ул. Ленина, ул. Вавилова, на прочих улицах отсутствует тенденция ежегодно происходящих ДТП.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) – окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ.

На территории г. Югорска наблюдается значительная интенсивность транспортного потока, с преобладанием индивидуального легкого автотранспорта в составе.

Расчет объемов выбросов вредных веществ проводился согласно ГОСТ Р 56162–2014 «Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. Метод расчета выбросов от автотранспорта при проведении сводных расчетов для городских населенных пунктов».

Выброс загрязняющего вещества движущимся потоком транспортных средств на дороге (или ее участке) рассчитывают по формуле:

ML=L1200*k=1NMkiП*Gk*rVk,i	(1)

где L – протяженность дороги, км;

N – количество групп автомобилей;

MkiП (г/км) – пробеговый выброс i-гo вредного вещества автомобилями k-й группы для городских условий эксплуатации;

Gk – фактическая наибольшая интенсивность движения, т. е. количество автомобилей каждой из N групп, проходящих через фиксированное сечение выбранного участка автомагистрали в единицу времени в обоих направлениях по всем полосам движения;

rVk,i – поправочный коэффициент, учитывающий среднюю скорость движения транспортного потока (км/час) на выбранной автомагистрали (или ее участке);

Расчет проведен по 8 загрязняющим веществам:

оксид углерода СO, код 0337;

диоксид азота NО2, код 0301;

оксид азота NО, код 0304;

углеводороды СH, код 2754;

сажа, код 0328;

диоксид серы SO2, код 0330;

формальдегиды СH2O, код 1325;

бенз(а)пирен C20H12, код 0703.

Результаты расчета приведены в таблицах 2.23 и 2.24. Суммарный объем выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в атмосферный воздух на наиболее загруженных участках УДС составит 65,58 т/год.

Таблица 2.23 – Результаты расчета объема выбросов углерода, диоксида азота, оксида азота, углеводородов от подвижных источников на наиболее загруженных участках УДС г. Югорска

| № п.п. | Наименование дороги/улицы | Количество выбросов оксида углерода СO |  | Количество выбросов диоксида азота NО2 |  | Количество выбросов оксида азота NО |  | Количество выбросов углеводородов СH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | ул. Попова | 0,21438 | 2,89416 | 0,26521 | 3,58030 | 0,09945 | 1,34261 | 0,05400 | 0,72901 |
| 2 | ул. Торговая | 0,06546 | 0,88371 | 0,08194 | 1,10618 | 0,03073 | 0,41482 | 0,01645 | 0,22203 |
| 3 | ул. Южная | 0,04773 | 0,64433 | 0,06218 | 0,83941 | 0,02332 | 0,31478 | 0,01194 | 0,16116 |
| 4 | ул. Арантурская | 0,26836 | 3,62291 | 0,34048 | 4,59654 | 0,12768 | 1,72370 | 0,06779 | 0,91519 |
| 5 | ул. Бажова | 0,01777 | 0,23990 | 0,02308 | 0,31157 | 0,00865 | 0,11684 | 0,00450 | 0,06071 |
| 6 | ул. Славянская | 0,05887 | 0,79468 | 0,07377 | 0,99589 | 0,02766 | 0,37346 | 0,01473 | 0,19884 |
| 7 | ул. Няганьская | 0,10901 | 1,47168 | 0,13732 | 1,85379 | 0,05149 | 0,69517 | 0,02732 | 0,36879 |
| 8 | ул. Железнодорожная | 0,24571 | 3,31707 | 0,30243 | 4,08286 | 0,11341 | 1,53107 | 0,06186 | 0,83512 |
| 9 | ул. Кольцевая | 0,16799 | 2,26785 | 0,20825 | 2,81132 | 0,07809 | 1,05425 | 0,04217 | 0,56930 |
| 10 | а/д Югорск-Агириш-Игрим | 0,25679 | 3,46669 | 0,32396 | 4,37340 | 0,12148 | 1,64003 | 0,06468 | 0,87311 |
| 11 | ул. Толстого | 0,12642 | 1,70673 | 0,15734 | 2,12414 | 0,05900 | 0,79655 | 0,03185 | 0,42994 |
| 12 | ул. Спортивная | 0,01894 | 0,25573 | 0,02526 | 0,34097 | 0,00947 | 0,12787 | 0,00474 | 0,06402 |
| 13 | ул. Октябрьская | 0,01979 | 0,26715 | 0,02491 | 0,33623 | 0,00934 | 0,12608 | 0,00494 | 0,06664 |
| 14 | ул. Калинина | 0,00545 | 0,07359 | 0,00684 | 0,09238 | 0,00257 | 0,03464 | 0,00136 | 0,01839 |

Таблица 2.24 – Результаты расчета объема выбросов сажи, диоксида серы, формальдегидов, бенз(а)пирена от подвижных источников на наиболее загруженных участках УДС г. Югорска

| № п.п. | Наименование дороги/улицы | Количество выбросов сажи |  | Количество выбросов диоксида серы SO2 |  | Количество выбросов формальдегидов СH2O |  | Количество выбросов бенз(а)пирена C20H12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | ул. Попова | 0,00247 | 0,03333 | 0,00135 | 0,01817 | 0,000290 | 0,003913 | 0,000000033 | 0,000000448 |
| 2 | ул. Торговая | 0,00077 | 0,01044 | 0,00041 | 0,00554 | 0,000088 | 0,001190 | 0,000000010 | 0,000000136 |
| 3 | ул. Южная | 0,00063 | 0,00848 | 0,00030 | 0,00399 | 0,000063 | 0,000855 | 0,000000007 | 0,000000097 |
| 4 | ул. Арантурская | 0,00334 | 0,04503 | 0,00168 | 0,02270 | 0,000362 | 0,004891 | 0,000000041 | 0,000000558 |
| 5 | ул. Бажова | 0,00024 | 0,00318 | 0,00011 | 0,00150 | 0,000024 | 0,000323 | 0,000000003 | 0,000000037 |
| 6 | ул. Славянская | 0,00070 | 0,00942 | 0,00037 | 0,00495 | 0,000079 | 0,001063 | 0,000000009 | 0,000000121 |
| 7 | ул. Няганьская | 0,00131 | 0,01763 | 0,00068 | 0,00919 | 0,000146 | 0,001973 | 0,000000017 | 0,000000225 |
| 8 | ул. Железнодорожная | 0,00277 | 0,03746 | 0,00155 | 0,02086 | 0,000333 | 0,004490 | 0,000000038 | 0,000000515 |
| 9 | ул. Кольцевая | 0,00193 | 0,02601 | 0,00105 | 0,01422 | 0,000226 | 0,003055 | 0,000000026 | 0,000000350 |
| 10 | а/д Югорск-Агириш-Игрим | 0,00313 | 0,04223 | 0,00161 | 0,02169 | 0,000346 | 0,004669 | 0,000000039 | 0,000000533 |
| 11 | ул. Толстого | 0,00147 | 0,01991 | 0,00079 | 0,01072 | 0,000171 | 0,002307 | 0,000000020 | 0,000000264 |
| 12 | ул. Спортивная | 0,00026 | 0,00353 | 0,00012 | 0,00159 | 0,000025 | 0,000339 | 0,000000003 | 0,000000038 |
| 13 | ул. Октябрьская | 0,00024 | 0,00320 | 0,00012 | 0,00166 | 0,000026 | 0,000356 | 0,000000003 | 0,000000041 |
| 14 | ул. Калинина | 0,00006 | 0,00088 | 0,00003 | 0,00046 | 0,000007 | 0,000098 | 0,000000001 | 0,000000011 |

Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры города

Список рассмотренных документов планирования

Существующее и перспективное развитие дорог определяется в документах территориального и транспортного планирования.

В настоящее время действует ряд территориальных и стратегических документов федерального и регионального значения, определяющих направления перспективного развития транспортного комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югра:

Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (далее – СТП РФ) утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года N 384-р, в редакции распоряжений Правительство Российской Федерации от 26.08.2023 №2297-р);

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – СТП ХМАО - Югра), утверждена постановлением Правительства Ханты-мансийского автономного округа - Югры от 26.12.2014 № 506-п с изм. от 05.05.2023 № 194-п;

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» на 2022-2025 годы и на период до 2030 года, утвержденную постановлением Правительства Ханты-Мансийского округа – Югры от 31.10.2021 № 485-п с изменениями № 505-п от 13.10.2023);

Схема территориального планирования Советского района, утверждена решением Думы Советского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.03.2012 № 125 с изменениями от 02.04.2020 № 366/НПА.

На муниципальном уровне документами, учитывающими планирование и развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования, являются:

Генеральный план муниципального образования городского округа города Югорск города Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, утвержденный решением Думы города Югорска от 07 октября 2014 года № 65, с изм. № 94 от 22.12.2020.

Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда», утвержденная постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 2986 от 29 октября 2018 года (с изм. от 09.06.2023 № 778-п);

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы, утвержденная решением Думы города Югорска от 25.04.2017 № 38 (с изм. № 26 от 09.04.2019);

Комплексная схема организации дорожного движения в городе Югорске, утвержденная постановлением администрации города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 16 октября 2018 года № 2844.

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – СТП ХМАО - Югра)

В соответствии с СТП РФ на территории г. Югорска не предусматривается развитие транспортной инфраструктуры федерального значения.

Схема территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – СТП ХМАО - Югры)

Схема определяет направления и мероприятия по пространственному развитию ХМАО – Югры на первую очередь до конца 2024 года и расчетный срок – до конца 2036 года.

Согласно СТП ХМАО – Югры на территории г. Югорск предусмотрено 1 мероприятие по развитию сети автомобильных регионального значения (таблица 2.25).

Таблица 2.25 – Планируемые характеристики автомобильных дорог регионального значения, согласно СТП ХМАО - Югры

| № п/п | Наименование автомобильной дороги/участка | Показатели |  |  |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения |  |
| 1 | - Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Таежный, протяженностью 18,938 км (2023 – 2025 гг), в том числе: реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Таежный. Переустройство коммуникаций. | Р | 18,938 | III | 4 | до 2025 г. |

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» (далее - Государственная программа «Современная транспортная система»)

В Государственной программе «Современная транспортная система» предусмотрен перечень создаваемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024–2027 годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями. На территории г. Югорска планируется создание следующих объектов данного перечня – таблица 2.26.

Таблица 2.26 – Перечень создаваемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 – 2027, согласно Государственной программе «Современная транспортная система» на территории г. Югорска

| Наименование объекта | Мощ-ность | Срок строи-тельства, проекти-рования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планируемый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2023 | Источники финансирования | Инвестиции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный | 18,93784 км | 2003 - 2010, 2014 - 2022 (ПИР), 2023 - 2025 (СМР) | 2656434,6 | 2628543,6 | Всего | 969542,0 | 1596911,1 | 1072716,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 621547,3 | 389079,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | бюджет автономного округа | 969542,0 | 975363,8 | 683637,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Схема территориального планирования Советского района (далее – СТП Советского района)

СТП Советского района разработана на расчетный период до 2040 года, с выделением первой очереди – до 2030 года и предлагает мероприятия с территориальной принадлежностью к г. Югорску в части развития транспортной сети согласно Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 26.12.2014 № 506-п, что на данный момент является неактуальной редакцией, и согласно государственной программе «Развитие транспортной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014-2020 годы», что так же на данный момент является неактуальной редакцией. Перечень мероприятий представлен в таблице 2.27.

Таблица 2.27 – Мероприятия по развитию транспортной сети, согласно СТП Советского района

| № | Наименование | Краткая характе-ристика объекта | Местополо-жение планируемого объекта | Статус объекта | Показатели сроков строительства (реконструкции) | Стадия реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги г.Югорск-пгт.Таёжный. В том числе: Реконструкция автомобильной дороги г.Югорск-пгт.Таёжный. Переустройство коммуникаций | 18,53 км | г. Югорск, г. Советский | П | 2018 – 2019 гг. | реализ. |
| 2 | Строительство автомобильной дороги в обход г. Югорска | Определ. проектом | Советский р-он | П | 2030 г. | не реализ. |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Агириш | Определ. проектом | Советский р-он | П, Р | 2014 - 2025 гг. | не реализ. |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - г. Советский | 10,23 км в границах автономного округа | Советский р-он | - | 2030 г. | не реализ. |

Генеральный план муниципального образования городского округа города Югорск города Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ГП г. Югорск)

Генеральный план г. Югорск подготовлен на расчетный срок до 2035 года с выделением первой очереди строительства до 2030 года. Мероприятия по развитию транспортной сети предложены на расчетный срок и представлены в таблицах 2.28–2.30.

Таблица 2.28 – Мероприятия в сфере автомобильного транспорта на объектах регионального и местного значения, согласно ГП г. Югорск

| № п/п | Наименование автомобильной дороги/участка | Показатели |  |  |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения |  |
| Мероприятия на объектах регионального значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка автодороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», с прокладкой его по землям лесного фонда, севернее существующих водозаборных сооружений, в районе КС-11 | С | 12,0 | - | - | - |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – г. Советский | Р | 2,75 | III | 4 | 2035 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный. В том числе: Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный. Переустройство коммуникаций. | Р | 6,34 | III | 2 | 2035 |
| 4 | Строительство объездной дороги населенного пункта города Югорска (включая Южный объезд) | С | 17,26 | - | 2 | 2025 |
| Мероприятия на объектах местного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство 2-ой подъездной Автодороги к территории коллективных садов и огородов | С | 5,9 | - | 2 | 2025 |
| 2 | Строительство подъездной автодороги к промышленной зоне Югорск-2 | С | 3,3 | V | 2 | 2030 |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения «Полигон ТБО» | Р | 6,2 | V | 3 | 2035 |
| 4 | Строительство новых улиц, дорог, проездов и подъездов в проектируемых и перспективных кварталах населенного пункта (14а микрорайон, 17 микрорайон, 19 микрорайон, северная промзона, южная промзона, западная промзона) | С | - | - | - | 2035 |
| 5 | Реконструкция улицы Уральская в городе Югорске (участок от Цветного бульвара до ул. Магистральная) | Р | 0,5 |  | 2 | разработана ПСД |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Садовая | Р | 1,6 |  | 2 | разработана ПСД |
| 7 | Реконструкция ул. Магистральной | Р | 1,65 |  | 2 | разработана ПСД |
| 8 | Реконструкция ул. 40 лет Победы | Р | 0,43 |  | 4 | разработана ПСД |
| 9 | Реконструкция ул. Арантурская (устройство тротуара) | Р | 3,5 |  | 2 | разработана ПСД |
| 10 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Студенческая – ул. Декабристов | Р | 1,82 |  | 2 | разработана ПСД |
| 11 | Строительство ул. Геологов в Южной промзоне (участок от планируемого путепровода через железную дорогу до ул. Промышленная) | С | 0,67 |  | 2 | 2022-2035 |
| 12 | Строительство ул. Геологов в Южной промзоне (участок от ул. Промышленная до ул. Южная) | С | 0,68 |  | 2 | 2022-2035 |
| 13 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мичурина – ул. Лунная | Р | 1,2 |  | 2 | 2022-2035 |
| 14 | Реконструкция ул. Сахарова (на участке от ул. Декабристов до ул. Вавилова) | Р | 1,5 |  | 2 | 2022-2035 |
| 15 | Реконструкция ул. Арантурская в г. Югорске (строительство тротуара от ул. Газовиков до поворота на ЗСМ) | Р | 0,8 |  | 2 | 2022-2035 |
| 16 | Реконструкция ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) | Р | 0,55 |  | 2 | 2022-2035 |
| 17 | Реконструкция ул. Южная (на участке от ул. Южная до нового участка ул. Геологов) | Р | 0,78 |  | 2 | 2022-2035 |
| 18 | Реконструкция ул. Сахарова (на участке от ул. Декабристов до ул. Шаумяна) | Р | 0,67 |  | 2 | 2022-2035 |
| 19 | Реконструкция ул. Шаумяна (на участке от ул. Пихтовая до ул. Арантурская) | Р | 0,28 |  | 2 | 2022-2035 |
| 20 | Строительство второй дороги в м/р Зеленая зона | С | 2,9 |  | 2 | 2022-2035 |

Таблица 2.29 – Мероприятия по строительству искусственных сооружений, согласно ГП г. Югорск

| № п/п | Наименование автомобильной дороги/участка | Длина участка, км | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство перекрестка кольцевого типа на пересечении улиц Агиришская-Славянская-пер. Северный-Советская | 0,5 | 2035 |
| 2 | Строительство перекрестка кольцевого типа на пересечении ул. Никольская – ул. Студенческая – ул. Менделеева | 0,5 | 2035 |
| 3 | Строительство путепровода на пересечении проектируемого участка автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск" и р. Эсс | 0,3 | 2035 |
| 4 | Строительство путепровода на пересечении проектируемой автодороги «Северный обход городского округа город Югорск" и частной автомобильной дороги «пос. Комсомольский - Узюм-Юганская КС» | 0,2 | 2035 |
| 5 | Строительство путепровода на пересечении железной дороги «Свердловск – Приобье» и проектируемой объездной дороги населенного пункта города Югорска (в районе 17 микрорайона) | 0,15 | 2035 |
| 6 | Строительство путепровода через железную дорогу «Свердловск – Приобье» на продолжении улицы Геологов | - | 2019-2025 |

Таблица 2.30 – Мероприятия по строительству объектов транспортной инфраструктуры, согласно ГП г. Югорск

| № п/п | Наименование автомобильной дороги/участка |
| --- | --- |
| 1 | Станция технического обслуживания автомобилей на 5 постов на пересечении ул. Арантурская и проектируемой объездной а/д района Югорск |
| 2 | Станция технического обслуживания автомобилей на 6 постов на пересечении ул. Кольцевая и проектируемой объездной а/д района Югорск |
| 3 | Станция технического обслуживания автомобилей на 5 постов на пересечении ул. Кольцевая и проектируемой объездной а/д района Югорск в 380 м на восток от проектируемого городского кладбища |
| 4 | Станция технического обслуживания для грузовых и легковых машин на 5 постов на проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», направление прямое |
| 5 | Станция технического обслуживания для грузовых и легковых машин на 5 постов на проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», направление обратное |
| 6 | Автогазозаправочная станция на 5 колонок (4 бензин и 1 газ) на проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», направление прямое |
| 7 | Автогазозаправочная станция на 5 колонок (4 бензин и 1 газ) на проектируемом участке автомобильной дороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», направление обратное |

Генеральным планом города Югорск так же предусмотрены мероприятия по организации новых открытых парковой и парковочных карманов в УДС города для обслуживания объектов социального и общественно-делового значения и организации транспортного обслуживания населения. В части развития системы городского пассажирского транспорта общего пользования Генеральным планом предлагается модернизация существующих маршрутов общественного транспорта за счет их продления по проектируемым улицам. Плотность сети общественного транспорта к 2035 году должна составить 2,6 км/км², что соответствует нормативной плотности 1,5–2,8 км/км². Мероприятия по модернизации работы городского пассажирского транспорта общего пользования представлены в таблице 2.31.

Таблица 2.31 – Мероприятия по модернизации работы городского пассажирского транспорта общего пользования, согласно ГП г. Югорска

| Микрорайон | Предложения по трассам маршрутов ГПТОП | Предложения по организации новых остановочных пунктов | Предложения по реконструкции существующих остановочных пунктов | Предложения по ликвидации существующих остановочных пунктов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения Гастелло, Мира, Энтузиастов. | размещение 4 остановочных комплексов по улицам Гастелло и Мира | – | – |
| 19 | Обеспечение пассажирских перевозок посредством корректировки существующих маршрутов. Маршруты организуются по магистральным улицам и дорогам | строительство 14 остановочных павильонов | – | – |
| Зап. промзона | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улице общегородского значения Попова и по улицам местного значения Попова, Проектная 6 и Проектная 5 | размещение 4 остановочных комплексов по улице попова, 2 остановочных комплексов по улице проектная 5 | – | – |
| 11 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Попова, Ленина, Геологов, Железнодорожная и Мира | размещение 12 остановочных пунктов по улицам Попова, Ленина, Геологов, Железнодорожная и Мира | – | – |
| 1 | Движение общественного транспорта предлагается сохранить по магистральным улицам общегородского и районного значения Толстого, Студенческая, Никольская и Менделеева | размещение 2 остановочных пунктов на ул. Никольская | – | – |
| 2 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Арантурская и Пожарского | размещение 4 остановочных комплексов по улицам Студенческая и Арантурская | – | – |
| 3 | Перенос маршрутов общественного транспорта на магистральные улицы районного значения Магистральная, Менделеева, и городского значения ул. Вавилова (В связи с понижением категории магистральной улицы Садовая районного значения до категории жилой улицы) | размещение 4 остановочных комплексов на пересечении улиц: Магистральная – Менделеева, Вавилова – Менделеева | – | – |
| 4 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Южная, Сахарова и Арантурская | размещение 6 остановочных комплексов по улицам Южная, Сахарова и Арантурская | – | – |
| 9 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения Калинина и Спортивная. | размещение 2 остановочных комплексов на ул. Спортивная и 3 остановочных комплексов по улице Калинина | – | ликвидация остановочного комплекса, расположенного в районе дома 33/2 по улице Механизаторов |
| 12 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения Гастелло, Калинина и Мира | размещение 2 остановочных комплексов по ул. Мира, 2 остановочных комплексов по ул. Калинина | реконструкция 2 остановочных комплексов по ул. Гастелло в связи с расширением дорожного полотна | – |
| 13 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Гастелло и Мира. | размещение 2 остановочных комплексов по улице Мира, 2 остановочных комплекса по ул. Гастелло | реконструкция 1 остановочного пункта «Кедр» | – |
| 14 | Движение общественного транспорта предусмотрено по магистральным улицам Агиришская и Нововятская | размещение 6 остановочных комплексов на ул. Агиришская и на ул. Нововятская | – | – |
| 16 и 16а | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского значения Славянская, Бажова, Железнодорожная и Торговая | размещение 8 остановочных комплексов на ул. Славянская, Бажова, Железнодорожная и Торговая | – | – |
| 10 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Попова, Ленина и Железнодорожная. | – | реконструкция 1 остановочного пункта по ул. Попова и 2 остановочных пунктов по ул. Ленина | – |
| 5 и 5а | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Южная, Сахарова и Декабристов | – | – | – |
| 6 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам районного значения Магистральная и Менделеева | размещение 4 остановочных комплексов по ул. Менделеева | – | – |
| 7 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского значения Южная и районного значения Магистральная и Сахарова | размещение 2 остановочных комплексов по ул. Магистральная, 2 остановочных комплексов по ул. Сахарова и 3 остановочных комплексов по ул. Южная | – | – |
| 7б | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского значения Вавилова, Южная и районного значения Магистральная, Сахарова и Кондинская | размещение 4 остановочных комплексов по ул. Вавилова. | – | – |
| 8 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять: - по магистральным улицам общегородского и районного значения Попова, Ленина, Октябрьская и Железнодорожная; - по улицам, являющимися основными транспортными подъездами к крупным торговым зонам и автостанции, Торговая, Проектная 3 и Клары Цеткин. | проектом предлагается размещение пассажирской автостанции вместимостью 75 пассажиров, в квартале улиц Попова – Клары Цеткин – Ленина. Размещение остановочных комплексов, в том числе: - 2 по ул. Железнодорожная - 4 по ул. Октябрьская и ул. Проектная 3 - 2 по ул. Попова | реконструкция 1 остановочного пункта по улице Железнодорожная | – |
| ПП Восточная промзона | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять: - по магистральным улицам общегородского и районного значения Няганьская, Торговая, Агиришская - Славянская, Нововятская, Калинина и пер. Северный; - по улице Проектная 4, являющейся основным транспортным подъездом к крупной торговой зоне и промышленным площадкам. | размещение остановочных комплексов, в том числе: - 6 по ул. Няганьская - 4 по ул. Проектная 4 - 2 по ул. Калинина - 2 по ул. Нововятская | – | ликвидация 2 остановочных пунктов по ул. Октябрьская и 1 остановочного пункта по ул. Калинина. |
| Югорск-2 | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского значения Проектная 1 и Проектная 2, а также районного значения Проектная 3 и Проектная 2. | размещение 6 остановочных комплексов по ул. Проектная 2 и 2 по ул. Проектная 3 | – | ликвидация 1 остановочного комплекса по улице Проектная 3 в районе дома 33 Югорск-2 |
| Южн. промзона | Движение общественного транспорта предлагается осуществлять по магистральным улицам общегородского и районного значения Геологов, Южная, Арантурская и Никольская | размещение 5 остановочных комплексов по ул. Геологов, 2 по ул. Южная,3 по ул. Арантурская | – | ликвидация 2 остановочных пунктов по ул. Газовиков в связи с переносом движения пассажирского транспорта с ул. Газовиков на ул. Арантурскую |

Генеральный план прогнозирует следующие значения целевых показателей эффективности от внедрения мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры – таблица 2.32.

Таблица 2.32 – Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры.

| Наименование мероприятий | Наименование целевого показателя | Единицы измерения | Значение целевого показателя по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022-2040 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов | Количество маршрутов ГПТОП | ед. | 8 | 8 | 14 |
|  | Количество остановочных пунктов ГПТОП | ед. | 61 | 61 | 89 |
|  | Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | рейсов/год | 23 604 | 23 604 | 35 104 |
|  | Количество автостанций | ед. | 0 | 0 | 1 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта | Количество парковочных мест | ед. | 7 597 | 7 597 | 8 267 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения | Протяженность велодорожек | км | 2,678 | 2,678 | 7,148 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб; | Число стоянок большегрузного транспорта | ед. | 0 | 0 | 3 |
|  | Число СТО для грузового транспорта | ед. | 0 | 0 | 3 |
| Мероприятия по развитию сети дорог города | Протяженность УДС города | км | 159 | 161 | 173 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков | Число зарегистрированных ДТП | ДТП/год | 431 | 424 | 338 |
|  | Количество светофорных объектов на УДС | ед. | 17 | 17 | 17 |
|  | Количество внедренных ИТС | ед. | 0 | 1 | 1 |

Муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» (далее – МП «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»)

МП «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» разработана на срок 2019 – 2030 годы и ставит перед собой цели в создании условий для устойчивого развития и сохранности автомобильных дорог местного значения, развития транспорта, обеспечивающее повышение доступности и безопасности транспортных услуг, сокращение дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий и повышение качества и комфорта городской среды на территории города Югорска.

Программа включает в себя три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта».

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды».

Основные целевые показатели программы представлены в таблице 2.33.

В перечне объектов капитального строительства муниципальной программы отсутствуют объекты строительства дорожного хозяйства, имеющие срок реализации позднее 2023 года.

Таблица 2.33 – Основные целевые показатели муниципальной программы «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда»

| Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| Количество рейсов для перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах | шт. | 24 082 | 24 082 | 24 082 | 24 082 | 28 386 | 31 470 | 31 470 | 31 470 | 31 470 | 31 470 | 31 470 | 31 470 | 31 470 | 31 470 |
| Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 3,7 | 0,3 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,8 |
| Протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог | км | 7,631 | 7,58 | 0,305 | 2,00 | 2,617 | 3,019 | 1,693 | 3,678 | 0,3902 | 0,3902 | 0,3902 | 0,3902 | 0,3902 | 22,843 |
| Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии нормативным требованиям | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общее количество дорожно-транспортных происшествий2 | шт. | 411 | 370 | 332 | 289 | 269 | 242 | 218 | 196 | 179 | 162 | 145 | 128 | 110 | 110 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими | шт. | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими с участием несовершеннолетних2 | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Число пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 42 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| Число детей, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | чел. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры города Югорска на 2017-2035 годы (далее – ПКРТИ г. Югорска)

ПКРТИ г. Югорска регламентирует развитие транспортной сети города до 2035 года. Мероприятия ПКРТИ по развитию транспортной инфраструктуры соответствуют перечню мероприятий генерального плана города.

Комплексная схема организации дорожного движения в городе Югорске (далее – КСОДД г. Югорска)

КСОДД г. Югорска была разработана на период реализации мероприятий до 2032 года. На данный момент окончен срок действия КСОДД, и схема требует актуализации. Мероприятия КСОДД среднего (2023–2027 год) и долгого (2028–2032 год) сроков реализации в части развития транспортной инфраструктуры представлены в таблице 2.34.

Таблица 2.34 – Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры среднего и долгого сроков реализации, согласно КСОДД г. Югорска

| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации |
| --- | --- | --- |
| Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог |  |  |
| 1 | Реконструкция ул. 40 Лет Победы на участке от ул. Попова до ул. Железнодорожная | 2023 – 2027 гг. |
| 2 | Реконструкция ул. Магистральная. 2 этап: на участке от ул. Южная до ул. Сибирский бульвар | 2023 – 2027 гг. |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Студенческая – ул. Декабристов | 2028 – 2032 гг. |
| 4 | Реконструкция ул. Сахарова от ул. Декабристов до ул. Магистральная | 2028 – 2032 гг. |
| 5 | Капитальный ремонт ул. Калинина от ул. Гастелло до ул. Механизаторов | 2023 – 2027 гг. |
| 6 | Капитальный ремонт участка ул. Энтузиастов от ул. Спортивная до ул. Мира | 2028 – 2032 гг. |
| 7 | Капитальный ремонт участка ул. Мира от ул. Таежная до ул. Попова | 2023 – 2027 гг. |
| 8 | Реконструкция ул. Свердлова от дома ул. Свердлова, 12 до ул. Студенческая | 2028 – 2032 гг. |
| 9 | Реконструкция ул. Садовая от ул. Студенческая до ул. Вавилова | 2023 – 2027 гг. |
| Мероприятия по устройству уширений проезжей части на перекрестках |  |  |
| 10 | ул. Южная – ул. Декабристов | 2023 – 2027 гг. |
| 11 | ул. Вавилова – ул. Менделеева | 2023 – 2027 гг. |
| 12 | ул. Калинина – ул. Гастелло | 2023 – 2027 гг. |
| 13 | ул. Калинина – ул. Спортивная | 2023 – 2027 гг. |
| 14 | Ул. Гастелло – ул. Кольцевая | 2023 – 2027 гг. |
| Мероприятия по строительству тротуаров с велодорожками |  |  |
| 15 | ул. Магистральная (1,10 км) | 2028 – 2032 гг. |
| 16 | ул. Декабристов (1,20 км) | 2023 – 2027 гг. |
| 17 | ул. Южная (1,00 км) | 2028 – 2032 гг. |
| Мероприятия по организации и строительству новых пешеходных переходов |  |  |
| 18 | Строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улиц Толстого и Железнодорожная | 2028 – 2032 гг. |

    - Графическое отображение основных мероприятий по развитию сети дорог рассмотренных документов планирования

Схема развития дорожной сети г. Югорска, согласно документам территориального и транспортного планирования, представлена на рисунке 2.25.

Рисунок 2.25 – Схема развития дорожной сети г. Югорска согласно документам территориального и транспортного планирования

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры города

Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры г. Югорска представлена следующей документацией:

документы федерального уровня:

Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями на 30 декабря 2021 года; редакция, действующая с 1 марта 2022 года);

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года);

Указ Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

Федеральный закон 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 11 июня 2021 года, редакция, действующая с 1 июля 2021 года);

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (с изменениями на 29 ноября 2021 года);

Федеральный закон от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями на 2 июля 2021 года);

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного движения» (с изменениями на 31 декабря 2020 года, редакция, действующая с 1 января 2022 года);

Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;

Приказ Министерства транспорта РФ от 30.07.2020 № 274 «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»;

Распоряжение Правительства РФ № 384-р от 19.03.2013 «Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения» (с изменениями на 10 ноября 2021 года);

Распоряжение Правительства РФ от 27 ноября 2021 г. № 3363-р «О Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года»;

Постановление Правительства РФ от 20 декабря 2017 г. № 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы» (с изменениями на 24 декабря 2021 года);

Национальный проект «Безопасные качественные дороги»;

документы регионального уровня:

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 506-п от 26.12.2014 «Об утверждении Схемы территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями на 1 октября 2021 года, в ред. постановлений Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.10.2021 № 403-п);

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 101-рп от 22.03.2013 «О Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года» (с изменениями на 16 августа 2019 года, в ред. постановления Правительства ХМАО – Югры от 16.08.2019 № 438-рп);

Региональный проект «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (утвержден протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2018 г. № 37);

Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (утвержден протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2018 № 37);

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные качественные дороги» (утвержден протоколом заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 04.12.2018 № 37);

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 85-оз от 25.11.2021 «О бюджете Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 485-п от 31.10.2021 «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» (с изменениями на 30 декабря 2021 года, в ред. постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 636-п);

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 636-п от 30.12.2021 «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система».

Правовое обеспечение функционирования и развития транспортной инфраструктуры осуществляется в рамках действующего законодательства. Нормативно-правовая база, необходимая для функционирования и развития транспортной инфраструктуры г. Югорска, сформирована.

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры, включая предпосылки для внебюджетного финансирования с использованием механизмов государственно-частного партнёрства

Финансирование деятельности по развитию транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании осуществляется в соответствии со следующими документами:

государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» на 2022-2025 годы и на период до 2030 года;

муниципальная программа города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» на 2019-2030 годы.

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современная транспортная система» включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства»;

Подпрограмма 2 «Автомобильный транспорт»;

Подпрограмма 3 «Гражданская авиация»;

Подпрограмма 4 «Водный транспорт»;

Подпрограмма 5 «Железнодорожный транспорт»;

Подпрограмма 6 «Дорожное хозяйство»;

Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси»;

Подпрограмма 8 «Безопасность дорожного движения»;

Подпрограмма 9 «Перевод автотранспорта на использование альтернативных видов топлива».

Финансирование по данным подпрограммам представлено в таблице 2.13.1, финансирование по адресным мероприятиям на территории города в рамках программы представлено в таблице 2.13.2.

Основной объем финансирования занимает подпрограмма 6 «Дорожное хозяйство» - 82,39% от общего объема средств программы. Ключевыми мероприятиями данной подпрограммы являются проектирование, строительство и реконструкция дорог и искусственных сооружений на них, их капитальный и текущий ремонт, а также их содержание. Основная доля затрат данной подпрограммы (77,675) ложится на бюджет автономного округа.

Таблица 2.35 – Финансовое обеспечение реализации ГП «Современная транспортная система» на 2022-2030 года

| № | Наименование подпрограммы / мероприятия | Источники финансирования | Всего, (тыс. руб.). на срок действия ГП 2022-2030 | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2030 г. |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение деятельности органов государственной власти в сфере транспортного обслуживания населения и дорожного хозяйства» | всего | 21574865,8 | 2397256,9 | 2417286,5 | 2419594,8 | 2412505,1 | 2385644,5 | 2385644,5 | 7156933,5 |
|  |  | бюджет автономного округа | 21574865,8 | 2397256,9 | 2417286,5 | 2419594,8 | 2412505,1 | 2385644,5 | 2385644,5 | 7156933,5 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Автомобильный транспорт» | всего | 6361235,6 | 530411,5 | 1748589,4 | 637793,0 | 669945,2 | 554899,3 | 554899,3 | 1664697,9 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6354164,9 | 530411,5 | 1748589,4 | 637793,0 | 669945,2 | 554899,3 | 554899,3 | 1664697,9 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Гражданская авиация» | всего | 7401736,8 | 1590677,4 | 1681008,0 | 1459740,5 | 1430430,9 | 247976,0 | 247976,0 | 743928,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 6102063,8 | 1322729,5 | 1186995,3 | 1190884,3 | 1161574,7 | 247976,0 | 247976,0 | 743928,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 1299673,0 | 267947,9 | 494012,7 | 268856,2 | 268856,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Подпрограмма 4 «Водный транспорт» | всего | 4327632,3 | 738619,3 | 894477,3 | 723399,2 | 748113,0 | 244604,7 | 244604,7 | 733814,1 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2383989,0 | 314985,1 | 332786,2 | 244240,2 | 268954,0 | 244604,7 | 244604,7 | 733814, |
|  |  | иные источники финансирования | 1943643,3 | 423634,2 | 561691,1 | 479159,0 | 479159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Подпрограмма 5 «Железнодорожный транспорт» | всего | 4347983,5 | 934174,0 | 815759,2 | 729618,5 | 1010646,3 | 209197,1 | 20997,1 | 627591,3 |
|  |  | бюджет автономного округа | 3867771,2 | 732771,9 | 536949,0 | 729618,5 | 1010646,3 | 209197,1 | 20997,1 | 627591,3 |
|  |  | иные источники финансирования | 480212,3 | 201402,1 | 278810,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Подпрограмма 6 «Дорожное хозяйство» | всего | 220502080,8 | 20103162,2 | 36185366,8 | 26807128,0 | 36436731,1 | 39393417,7 | 18658548,4 | 42917726,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 10731057,9 | 820692,3 | 1601631,0 | 2338408,3 | 5970326,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 171274110,2 | 18545287,6 | 33506646,5 | 20877866,1 | 23156496,6 | 33010357,7 | 10501269,1 | 31676186,6 |
|  |  | бюджет Томской области | 180343,2 | 180343,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 3256831,6 | 395591,1 | 999038,7 | 927953,6 | 934248,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | в том числе, привлеченные средства (от хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на территории автономного округа) | 77300,0 | 77300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники финансирования | 35059737,9 | 161248,0 | 78050,6 | 2662900,0 | 6375660,0 | 6383060,0 | 8157279,3 | 11241540, |
| 7 | Подпрограмма 7 «Обеспечение деятельности органов государственной власти по осуществлению регионального государственного надзора в сфере безопасности при использовании тракторов, самоходных машин, других видов техники, аттракционов, контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа легковым такси» | всего | 2003598,9 | 221303,6 | 313575,6 | 246430,0 | 233424,7 | 197773,0 | 197773,0 | 593319,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 2003598,9 | 221303,6 | 313575,6 | 246430,0 | 233424,7 | 197773,0 | 197773,0 | 593319,0 |
| 8 | Подпрограмма 8 «Безопасность дорожного движения» | всего | 992201,4 | 297111,8 | 322765,5 | 192441,9 | 179882,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 167578,0 | 89762,0 | 52266,3 | 13588,4 | 11961,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 640930,7 | 177825,7 | 257989,8 | 107882,5 | 97232,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 183692,7 | 29524,1 | 12509,4 | 70971,0 | 70688,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Подпрограмма 9 «Перевод автотранспорта на использование альтернативных видов топлива» | всего | 108590,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108590,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 46693,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46693,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 61896,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61896,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Таблица 2.36 – Перечень создаваемых объектов на 2023 год и на плановый период 2024 – 2027 согласно ГП «Современная транспортная система» на территории г. Югорска

| Наиме-нование муници-пального образо-вания автоном-ного округа | Наименование объекта | Мощ-ность | Срок строи-тельства, проекти-рования (характер работ) | Стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта (планиру-емый объем инвестиций) | Остаток стоимости на 01.01.2023 | Источники финансирования | Инвестиции |  |  |  |  | Меха-низм реали-зации | Заказчик по строи-тельству (приоб-ретению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Совет-ский муници-пальный район | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный | 18,93784 км | 2003 - 2010, 2014 - 2022 (ПИР), 2023 - 2025 (СМР) | 2656434,6 | 2628543,6 | Всего | 969542,0 | 1596911,1 | 1072716,8 | 0,0 | 0,0 | прямые инвестиции | КУ "УАД" |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 621547,3 | 389079,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет автоном-ного округа | 969542,0 | 975363,8 | 683637,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Муниципальная программа «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» на 2019-2030 годы имеет в своем составе три подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта»;

Подпрограмма 2 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»;

Подпрограмма 3 «Формирование комфортной городской среды»».

Финансирование по муниципальной программе «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» на 2019-2030 годы представлено в таблице 2.13.2. Общая сумма по программе составляет 3 753 961,4 тыс. руб. На подпрограмму 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта» выделяется 2188711,3 тыс. руб., из которых 92,48% обеспечивается из местного бюджета. Основные мероприятия, на которые направлены средства финансирования подпрограммы 1: текущее содержание городских дорог (69,4% от общего бюджета подпрограммы) и выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения (20 % от общего бюджета подпрограммы).

Таблица 2.37 – Финансирование по муниципальной программе «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» на 2019-2030 годы

| № | Основные мероприятия муниципальной программы | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в том числе по годам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Подпрограмма 1 «Развитие сети автомобильных дорог и транспорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Оказание услуг по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам регулярного сообщения | Всего | 224 916,4 | 13 853,5 | 12 870,0 | 6 597,2 | 20 258,9 | 21 536,8 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 |
|  |  | местный бюджет | 224 916,4 | 13 853,5 | 12 870,0 | 6 597,2 | 20 258,9 | 21 536,8 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 | 21 400,0 |
| 1.2 | Выполнение мероприятий по разработке программ, нормативных документов в сфере дорожной деятельности | Всего | 5 932,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 932,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 5 932,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 932,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Выполнение работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Всего | 438 816,4 | 103 152,3 | 16 927,0 | 61 340,4 | 36 055,9 | 68 000,0 | 38 697,4 | 64 643,4 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 164 394,4 | 92 193,4 | 7 005,0 | 32 025,6 | 0,0 | 0,0 | 3 848,7 | 29 321,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 274 422,0 | 10 958,9 | 9 922,0 | 29 314,8 | 36 055,9 | 68 000,0 | 34 848,7 | 35 321,7 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 1.4 | Текущее содержание городских дорог | Всего | 1 519 046,3 | 93 944,8 | 111 488,9 | 117 545,9 | 130 598,3 | 136 468,4 | 132 000,0 | 132 000,0 | 133 000,0 | 133 000,0 | 133 000,0 | 133 000,0 | 133 000,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 519 046,3 | 93 944,8 | 111 488,9 | 117 545,9 | 130 598,3 | 136 468,4 | 132 000,0 | 132 000,0 | 133 000,0 | 133 000,0 | 133 000,0 | 133 000,0 | 133 000,0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 2 188 711,3 | 210 950,6 | 141 285,9 | 185 483,5 | 186 913,1 | 231 937,4 | 192 097,4 | 218 043,4 | 164 400,0 | 164 400,0 | 164 400,0 | 164 400,0 | 164 400,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 164 394,4 | 92 193,4 | 7 005,0 | 32 025,6 | 0,0 | 0,0 | 3 848,7 | 29 321,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 2 024 316,9 | 118 757,2 | 134 280,9 | 153 457,9 | 186 913,1 | 231 937,4 | 188 248,7 | 188 721,7 | 164 400,0 | 164 400,0 | 164 400,0 | 164 400,0 | 164 400,0 |
| Подпрограмма 2. «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реализация мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участников дорожного движения | Всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Подпрограмма 3. «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Выполнение работ по благоустройству | Всего | 266 752,8 | 9 996,6 | 15 659,5 | 28 659,1 | 45 499,6 | 93 438,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 36 226,0 | 500,0 | 0,0 | 10 000,0 | 17 164,9 | 8 561,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 230 526,8 | 9 496,6 | 15 659,5 | 18 659,1 | 28 334,7 | 84 876,9 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 |
| 3.2 | Санитарный отлов безнадзорных и бродячих животных, деятельность по обращению с животными без владельцев | Всего | 42 792,2 | 2 226,9 | 2 745,5 | 16 975,0 | 2 130,6 | 3 586,0 | 2 654,6 | 2 473,6 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 8 559,4 | 795,4 | 2 283,9 | 2 175,6 | 1 146,3 | 1 030,0 | 654,6 | 473,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 34 232,8 | 1 431,5 | 461,6 | 14 799,4 | 984,3 | 2 556,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 |
| 3.3 | Информирование населения о благоустройстве | Всего | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | местный бюджет | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.4 | Демонтаж информационных конструкций | Всего | 342,4 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|  |  | местный бюджет | 342,4 | 0,0 | 0,0 | 42,4 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.5 | Содержание и текущий ремонт объектов благоустройства | Всего | 1 107 344,8 | 87 741,7 | 84 831,4 | 91 372,9 | 79 719,4 | 117 269,0 | 94 455,2 | 94 455,2 | 91 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 24 488,6 | 7 315,2 | 2 751,1 | 9 001,5 | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 1 355,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 082 856,2 | 80 426,5 | 82 080,3 | 82 371,4 | 78 364,2 | 115 913,8 | 93 100,0 | 93 100,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 | 91 500,0 |
| 3.6 | Участие в реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 147 717,9 | 54 733,9 | 13 980,8 | 32 903,1 | 12 310,1 | 12 086,7 | 13 450,7 | 8 252,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 36 984,9 | 17 124,6 | 3 293,8 | 4 020,1 | 4 080,8 | 4 006,7 | 4 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 84 389,6 | 29 152,7 | 5 151,8 | 23 446,4 | 6 382,8 | 6 267,0 | 6 974,2 | 7 014,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 26 343,4 | 8 456,6 | 5 535,2 | 5 436,6 | 1 846,5 | 1 813,0 | 2 017,6 | 1 237,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  | Всего | 1 565 100,1 | 154 699,1 | 117 217,2 | 169 952,5 | 139 659,7 | 226 429,7 | 121 060,5 | 115 681,4 | 104 080,0 | 104 080,0 | 104 080,0 | 104 080,0 | 104 080,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 36 984,9 | 17 124,6 | 3 293,8 | 4 020,1 | 4 080,8 | 4 006,7 | 4 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 153 663,6 | 37 763,3 | 10 186,8 | 44 623,5 | 26 049,2 | 17 213,3 | 8 984,0 | 8 843,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 1 374 451,6 | 99 811,2 | 103 736,6 | 121 308,9 | 109 529,7 | 205 209,7 | 107 617,6 | 106 837,9 | 104 080,0 | 104 080,0 | 104 080,0 | 104 080,0 | 104 080,0 |
| Всего по муниципальной программе |  | Всего | 3 753 961,4 | 365 649,7 | 258 503,1 | 355 436,0 | 326 572,8 | 458 367,1 | 313 157,9 | 333 724,8 | 268 510,0 | 268 510,0 | 268 510,0 | 268 510,0 | 268 510,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 36 984,9 | 17 124,6 | 3 293,8 | 4 020,1 | 4 080,8 | 4 006,7 | 4 458,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | бюджет автономного округа | 318 058,0 | 129 956,7 | 17 191,8 | 76 649,1 | 26 049,2 | 17 213,3 | 12 832,7 | 38 165,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 3 398 918,5 | 218 568,4 | 238 017,5 | 274 766,8 | 296 442,8 | 437 147,1 | 295 866,3 | 295 559,6 | 268 510,0 | 268 510,0 | 268 510,0 | 268 510,0 | 268 510,0 |

Актуализация прогноза транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории города

Прогноз социально-экономического и градостроительного развития города

Стратегия социально-экономического развития муниципального образования города Югорска до 2030 года выделяет три основных этапа реализации: 2018–2019 гг., 2020–2025 гг. и 2026–2030 гг.

На первом этапе (2018–2019 годы) в условиях проведения жесткой бюджетной политики, основной целью будет устойчивость социально-экономического положения и сохранение устойчивости рынка труда.

На втором и третьих этапах по мере дальнейшей стабилизации макроэкономической ситуации в Российской Федерации и в автономном округе прогнозируются позитивные процессы развития хозяйственного комплекса муниципального образования.

Динамика основных показателей социально-экономического и градостроительного развития с 2024 года до конца срока разработки Стратегии СЭР представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Динамика основных показателей социально-экономического развития г. Югорска по данным Стратегии СЭР

| № п/п | Наименование показателя | Этап II |  | Этап III |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Численность населения (среднегодовая), тыс. человек | 40,5 | 41,0 | 41,5 | 42,1 | 42,7 | 43,3 | 43,9 |
| 2 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, кв. м | 30,8 | 30,9 | 30,9 | 31,0 | 31,0 | 31,2 | 30,8 |
| 3 | Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда муниципального образования, в % | 5,7 | 5,3 | 5,0 | 4,9 | 4,7 | 4,2 | 5,7 |
| 4 | Доля площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда муниципального образования, в % | 88,5 | 88,9 | 89,1 | 89,4 | 89,8 | 91,2 | 88,5 |
| 5 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства (в т.ч. индивидуальные предприниматели), ед. на 10 тыс. чел. населения | 485,5 | 485,9 | 486,2 | 486,5 | 486,7 | 487,3 | 488,0 |
| 6 | Оборот малых и средних предприятий, млн. руб. | 8,0 | 8,5 | 8,9 | 9,3 | 9,8 | 10,3 | 10,8 |
| 7 | Уровень зарегистрированной безработицы, % | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,85 |

Генеральным планом г. Югорска предлагаются к размещению следующие объекты в областях образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта – таблица 3.2.

Таблица 3.2 – Сведения о планируемых для размещения объектах местного, согласно Генеральному плану г. Югорска

| № п/п | Наименование объекта | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Здание культурно-досугового назначения с клубом на 180 мест, библиотекой и помещениями для кружковых занятий | площадь 3822,0 м2 | г. Югорск, микрорайон 19, общественно-деловые зоны |
| 2 | Таежный театр | вместительность 300 мест | Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру», зона отдыха |
| 3 | Таежный зоопарк | общая площадь 450 м2 | Музейно-туристический комплекс «Ворота в Югру», зона отдыха |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | площадь 2 511,0 м2 | г. Югорск, восточнее гаражного товарищества «Хвойный», зона озелененных территорий общего пользования |
| 5 | Плоскостные спортивные сооружения | площадь 1 106,0 м2 | г. Югорск, восточнее гаражного товарищества «Хвойный», зона отдыха |
| 6 | Спортивное ядро (в составе хоккейного корта, спортивных площадок и универсальных спортивных площадок) | площадь 30594 м2 + 13042,7 м2 | г. Югорск, микрорайон 8, зона смешанной и общественно-деловой застройки; зона озелененных территорий общего пользования |
| 7 | Учреждение дополнительного образования для детей (Детская и юношеская спортивная школа) | на 290 мест | г. Югорск, микрорайон 14 А, общественно-деловые зоны |
| 8 | Спортивный зал | 800 м2 общей площади | г. Югорск, микрорайон 14 А, общественно-деловые зоны |
| 9 | Физкультурно-оздоровительный центр | 2400 м2 общей площади | г. Югорск, микрорайон 17, общественно-деловые зоны |
| 10 | Физкультурный комплекс с плавательным бассейном | 2572 м2 общей площади | г. Югорск, микрорайон 19, общественно-деловые зоны |
| 11 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальны залом | 2572 м2 общей площади | г. Югорск, микрорайон 19, общественно-деловые зоны |
| 12 | Лыже-роллерная трасса, снегоходная трасса с сафари-парком | - | г. Югорск, зона рекреационного назначения |
| 13 | Плоскостные спортивные сооружения | 28975 м2 | западная часть микрорайона Югорск-2, общественно-деловые зоны |
| 14 | Дошкольное образовательное учреждение | вместительность 300 мест | г. Югорск, микрорайон 1, общественно-деловые зоны |
| 15 | Общеобразовательное учреждение | вместительность 500 мест | г. Югорск, микрорайон 8, зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 16 | Дошкольное образовательное учреждение | вместительность 140 мест | г. Югорск, микрорайон 14А, (2 шт.) общественно-деловые зоны |
| 17 | Дошкольное образовательное учреждение | вместительность 220 мест | г. Югорск, микрорайон 13, общественно-деловые зоны |
| 18 | Общеобразовательное учреждение | вместительность 651 мест | г. Югорск, микрорайон 14А и микрорайон ПМК-5, общественно-деловые зоны |
| 19 | Дошкольное образовательное учреждение | вместительность 180 мест | г. Югорск, микрорайон 16 и микрорайон 16А, общественно-деловые зоны |
| 20 | Дошкольное образовательное учреждение | вместительность 300 мест | г. Югорск, микрорайон 17, общественно-деловые зоны |
| 21 | Общеобразовательное учреждение | начальная школа на 200 мест | г. Югорск, микрорайон 17, общественно-деловые зоны |
| 22 | Дошкольное образовательное учреждение | вместительность 156 мест | г. Югорск, микрорайон 19, общественно-деловые зоны |
| 23 | Общеобразовательное учреждение | вместительность 900 мест | г. Югорск, микрорайон 19, общественно-деловые зоны |
| 24 | Общеобразовательное учреждение | вместительность 900 мест | г. Югорск, микрорайон 11, зона смешанной и общественно-деловой застройки |
| 25 | Дошкольное образовательное учреждение | вместительность 180 мест | микрорайон Югорск-2, общественно-деловые зоны |
| 26 | Общеобразовательное учреждение | вместительность 146 мест | микрорайон Югорск-2, общественно-деловые зоны |
| 27 | Учреждения дополнительного образования | вместительность 70 мест | микрорайон Югорск-2, общественно-деловые зоны |

Генеральный план также предусматривает увеличение жилого фонда до 2040 года и следующее изменение его характеристик – таблица 3.3.

Таблица 3.3 – Характеристика жилого фонда по видам застройки до 2040 года, согласно прогнозу Генерального плана г. Югорска

| № микрорайона в соответствии с утвержденным проектом планировки территории | Расчетная общая площадь проектируемого жилого фонда, м² | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | индивидуального жилого фонда, м² | многоквартирного жилого фонда, м² |
| «Жилой микрорайон «1-ый» | 35451 | - | 35451 |
| «Микрорайон «2-ой»» | 300 | 300 | - |
| «Микрорайон «3-ий»» | 74927,2 | 57005,1 | 17922,2 |
| «Микрорайон «4-ый»» | 600 | 600 | - |
| «Микрорайон «5-ый» | 24683 | 24683 | - |
| «Микрорайон «5-ый А» | 14553,4 | - | 14553,4 |
| «Микрорайон «6-ой» | 9401,25 | - | 9401,25 |
| «Микрорайон «8-ой»» | 23991,8 | - | 23991,8 |
| «Микрорайон «11-ый»» | 19318 | - | 19318 |
| «Микрорайон «12-ый»» | 27614,2 | 4350,2 | 23264 |
| «Микрорайон «13-ый»» | 48200 | - | 48200 |
| «Жилой микрорайон «14-ый А», жилой микрорайон «ПМК-5» | 349892 | 307350 | 42542 |
| «Микрорайон «15-ый»» | 26960,3 | - | 26960,3 |
| «Комплексная застройка 17 микрорайона» | 68804,9 | - | 68804,9 |
| «Территория 19 микрорайона» | 138400 | 138400 | - |
| «Жилой район «Югорск-2»» | 10806,7 | 5700 | 5106,7 |
| Северная промышленная зона города Югорска | 2832 | - | 2832 |

На сегодняшний момент, по данным Единой информационной системы жилищного строительства и другим открытым источникам информации, на территории г. Югорска есть только два несданных в эксплуатацию объекта многоквартирной жилой застройки. Информация об их характеристиках представлена в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Информация о жилой застройке города

| Наименование объекта | Местонахождение | Объем сдающейся жилой площади, тыс. кв. м. | Срок сдачи |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилой многоквартирный дом | г. Югорск, ул. Титова, д. 30 | 2 219 | 2024 |
| Жилой многоквартирный дом | г. Югорск, ул. Чкалова, д. 7, корп. 2 | 9 080,5 | 2024 |

Прогноз транспортного спроса города, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории города

Относительно стабильная демографическая и социально-экономическая ситуация в г. Югорске позволяет сделать вывод об отсутствии реальных предпосылок к значительному изменению транспортного спроса, объемов и характера передвижения населения на территории муниципального образования в расчетном периоде.

Основным видом транспорта на территории округа является автомобильный. Железнодорожный транспорт играет незначительную роль в муниципальном сообщении, объемы грузоперевозок этим видом транспорта носят стабильный характер. Существующая инфраструктура автомобильного транспорта справляется с решаемыми задачами. Перегрузки дорожной сети не наблюдается.

Увеличение транспортного спроса прогнозируется в случае преобладания в социально-экономическом развитии муниципального образования тенденций к увеличению численности населения трудоспособного возраста, повышения темпов развития крупных промышленных предприятий и повышения общего уровня благосостояния жителей исследуемого муниципального образования.

Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (включая велосипедный)

Автомобильный транспорт

На территории г. Югорска документами территориального, стратегического и транспортного планирования, а также программными документами разных уровней предусмотрено развитие внешней автодорожной сети и автотранспорта в виде реализации следующих мероприятий:

строительство улиц и дорог местного значения;

реконструкция автодорог федерального значения;

реконструкция улиц и дорог местного значения;

строительство транспортных развязок в разных уровнях;

строительство мостовых сооружений;

устройство перекрестков с круговым движением;

строительство подземных паркингов;

устройство открытых парковок;

устройство светофорных объектов;

продление маршрутов общественного транспорта;

устройство остановок общественного транспорта;

обустройство улично-дорожной сети города техническими средствами организации дорожного движения в соответствии с проектами по организации дорожного движения и требованиями национальных стандартов;

совершенствование организации дорожного движения на улично-дорожной сети города;

внедрение на улично-дорожной сети города автоматической системы фото-видео фиксации нарушений правил дорожного движения;

обеспечение проведения организационных и профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения;

внедрение на улично-дорожной сети города автоматизированной системы управления дорожным движением.

Таким образом, в части развития инфраструктуры автомобильного транспорта прогнозируется:

увеличение плотности как магистральной, так и городской улично-дорожной сети;

повышение качества обслуживания транспортных средств на территории города;

повышение пропускной способности дорог и улиц города;

повышение доступности, качества, скорости и комфорта пассажироперевозок маршрутным транспортом общего пользования;

более рациональное распределение грузопотоков;

снижение вероятности заторовых ситуаций и повышение уровня безопасности участников дорожного движения;

организация мест хранения и обслуживания автомобильного транспорта.

Железнодорожный транспорт

Развитие железнодорожного вида транспорта не предусмотрено.

Водный транспорт

Развитие водного вида транспорта не предусмотрено.

Воздушный транспорт

Развитие воздушного вида транспорта не предусмотрено.

Велосипедный транспорт

В части развития велосипедного транспорта прогнозируется развитие велотранспортной инфраструктуры в виде строительства велодорожек и велополос, а также обустройства крупных мест притяжения и объектов приложения труда велопарковками.

Прогноз развития дорожной сети города

Документами территориального, стратегического и транспортного планирования предусмотрено развитие дорожной сети г. Югорска посредством строительства и реконструкции улично-дорожной сети и искусственных дорожных сооружений.

Анализ распределения финансовых ресурсов на развитие дорожной сети (подраздел 2.14 данной ПКРТИ) выявил, что программными документами предусмотрены денежные средства на строительство, реконструкцию, капремонт и ремонт дорожной сети г. Югорска.

Принимая во внимание уровень реализации мероприятий Генплана, наличие разработанных проектов планировки территории и проектно-сметной документации, а также достаточное финансирование, на расчетный срок (2035 год) степень реализации мероприятий по развитию дорожной сети составит около 30 % от общего числа мероприятий, предусмотренных документами.

Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На основании анализа статистических данных по г. Югорску (пункт 2.5.1, таблица 2.7) была проведена оценка уровня автомобилизации на расчетный срок до 2023 г. Путем регрессионного анализа составлен прогноз на 2035 год.

На рисунке 3.1 представлены данные по динамике автомобилизации в муниципальном образовании за 2012–2022 гг. (сплошная синяя линия) и линия тренда (нанесена пунктиром), аппроксимирующая значения автомобилизации за рассматриваемый период и отражающая изменения данного показателя на прогнозный период.

Рисунок 3.1 – Прогноз уровня автомобилизации населения г. Югорска на 2035 г.

В перспективе предполагается сохранение уровня автомобилизации. На базе прогнозных данных можно предположить, что на долгосрочный период до 2035 года обеспеченность жителей г. Югорска индивидуальными транспортом составит 385 автомобилей на 1 000 жителей.

Согласно результатам транспортного моделирования, в настоящее время на улицах и дорогах г. Югорска перегрузки не наблюдается. После реализации предлагаемых мероприятий ожидается незначительное перераспределение транспортных потоков. Анализ существующей обстановки и сложившихся трендов социально-экономического развития позволяет сделать вывод, что в муниципальном образовании на расчетный срок ожидаются незначительные изменения параметров дорожного движения, значительный рост плотности дорожной сети не прогнозируется.

Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Прогноз показателей безопасности дорожного движения представлен в соответствии с данными Муниципальной программы города Югорска «Автомобильные дороги, транспорт и городская среда» (с изм. от 09.06.2023 № 778-п) и существующей статистикой аварийности (таблица 3.5).

Таблица 3.5 – Прогноз показателей безопасности дорожного движения на автодорогах г. Югорска

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | Общее количество ДТП | шт. | 411 | 370 | 332 | 289 | 269 | 242 | 218 | 196 | 179 | 162 | 145 | 128 | 110 |
| 2 | Количество ДТП с пострадавшими | шт. | 30 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | Количество ДТП с пострадавшими с участием несовершеннолетних | шт. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Число погибших в ДТП | чел. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Число детей, погибших в ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Число пострадавших в ДТП | чел. | 42 | 35 | 30 | 27 | 24 | 21 | 18 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 |
| 7 | Число детей, пострадавших в ДТП | чел. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2020-2022 годах количество ДТП с пострадавшими составило соответственно 16, 17 и 15, что меньше в сравнении с прогнозируемыми данными, таким образом, можно сделать выводы, что прогноз реализуется и тенденция к снижению показателей аварийности имеется.

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения для территории г. Югорска основан на результатах транспортного моделирования по базовому сценарию (без учета мероприятий ПКРТИ). Расчет объемов выбросов загрязняющих веществ от передвижных источников выполнен в соответствии с ГОСТ Р 56162–2014 с использованием данных о прогнозируемых интенсивностях и составе транспортного потока на расчетный срок ПКРТИ (2035 г.).

Результаты расчетов по восьми загрязняющим веществам приведены в 68,68 т/год, что на 4,73 % больше аналогичного показателя, рассчитанного на существующее положение. Увеличение объемов выбросов вредных веществ достигается за счет увеличения интенсивности дорожного движения.

Таким образом составленный прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения показывает сохранение текущего уровня выбросов загрязняющих веществ от подвижных источников на 2035 г.

Таблица ХХ – Результаты прогноза объема выбросов углерода, диоксида азота, оксида азота, углеводородов от подвижных источников на наиболее загруженных участках УДС г. Югорск на 2035 г.

| № п.п. | Наименование дороги/улицы | Количество выбросов оксида углерода СO |  | Количество выбросов диоксида азота NО2 |  | Количество выбросов оксида азота NО |  | Количество выбросов углеводородов СH |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | ул. Попова | 0,22805 | 3,07862 | 0,28064 | 3,78858 | 0,10524 | 1,42072 | 0,05741 | 0,77500 |
| 2 | ул. Торговая | 0,06956 | 0,93913 | 0,08601 | 1,16113 | 0,03225 | 0,43542 | 0,01752 | 0,23646 |
| 3 | ул. Южная | 0,04976 | 0,67175 | 0,06416 | 0,86622 | 0,02406 | 0,32483 | 0,01252 | 0,16908 |
| 4 | ул. Арантурская | 0,28267 | 3,81600 | 0,36086 | 4,87159 | 0,13532 | 1,82684 | 0,07103 | 0,95897 |
| 5 | ул. Бажова | 0,01861 | 0,25123 | 0,02441 | 0,32954 | 0,00915 | 0,12358 | 0,00467 | 0,06302 |
| 6 | ул. Славянская | 0,06067 | 0,81907 | 0,07554 | 1,01974 | 0,02833 | 0,38240 | 0,01525 | 0,20588 |
| 7 | ул. Няганьская | 0,11483 | 1,55019 | 0,14308 | 1,93153 | 0,05365 | 0,72432 | 0,02885 | 0,38945 |
| 8 | ул. Железнодорожная | 0,25409 | 3,43025 | 0,31272 | 4,22174 | 0,11727 | 1,58315 | 0,06386 | 0,86212 |
| 9 | ул. Кольцевая | 0,17631 | 2,38015 | 0,21648 | 2,92242 | 0,08118 | 1,09591 | 0,04437 | 0,59905 |
| 10 | а/д Югорск-Агириш-Игрим | 0,26896 | 3,63094 | 0,33961 | 4,58475 | 0,12735 | 1,71928 | 0,06767 | 0,91350 |
| 11 | ул. Толстого | 0,13279 | 1,79264 | 0,16457 | 2,22172 | 0,06171 | 0,83315 | 0,03342 | 0,45121 |
| 12 | ул. Спортивная | 0,01961 | 0,26471 | 0,02591 | 0,34975 | 0,00972 | 0,13116 | 0,00493 | 0,06661 |
| 13 | ул. Октябрьская | 0,02049 | 0,27655 | 0,02559 | 0,34542 | 0,00960 | 0,12953 | 0,00514 | 0,06936 |
| 14 | ул. Калинина | 0,00560 | 0,07559 | 0,00699 | 0,09433 | 0,00262 | 0,03537 | 0,00141 | 0,01897 |

Таблица ХХ – Результаты прогноза объема выбросов сажи, диоксида серы, формальдегидов, бенз(а)пирена от подвижных источников на наиболее загруженных участках УДС г. Югорск на 2035 г.

| № п.п. | Наименование дороги/улицы | Количество выбросов Сажи |  | Количество выбросов диоксида серы SO2 |  | Количество выбросов формальдегидов СH2O |  | Количество выбросов бенз(а)пирена C20H12 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 1 | ул. Попова | 0,00258 | 0,03490 | 0,00143 | 0,01933 | 0,000308 | 0,004163 | 0,000000035 | 0,000000477 |
| 2 | ул. Торговая | 0,00080 | 0,01080 | 0,00044 | 0,00589 | 0,000094 | 0,001269 | 0,000000011 | 0,000000145 |
| 3 | ул. Южная | 0,00064 | 0,00865 | 0,00031 | 0,00419 | 0,000067 | 0,000901 | 0,000000008 | 0,000000103 |
| 4 | ул. Арантурская | 0,00352 | 0,04750 | 0,00177 | 0,02386 | 0,000379 | 0,005123 | 0,000000043 | 0,000000584 |
| 5 | ул. Бажова | 0,00025 | 0,00335 | 0,00012 | 0,00156 | 0,000025 | 0,000335 | 0,000000003 | 0,000000038 |
| 6 | ул. Славянская | 0,00071 | 0,00956 | 0,00038 | 0,00513 | 0,000082 | 0,001104 | 0,000000009 | 0,000000126 |
| 7 | ул. Няганьская | 0,00134 | 0,01813 | 0,00072 | 0,00971 | 0,000155 | 0,002087 | 0,000000018 | 0,000000239 |
| 8 | ул. Железнодорожная | 0,00286 | 0,03859 | 0,00160 | 0,02155 | 0,000343 | 0,004634 | 0,000000039 | 0,000000531 |
| 9 | ул. Кольцевая | 0,00198 | 0,02674 | 0,00111 | 0,01496 | 0,000239 | 0,003220 | 0,000000027 | 0,000000369 |
| 10 | а/д Югорск-Агириш-Игрим | 0,00326 | 0,04399 | 0,00169 | 0,02275 | 0,000362 | 0,004889 | 0,000000041 | 0,000000559 |
| 11 | ул. Толстого | 0,00153 | 0,02065 | 0,00083 | 0,01126 | 0,000179 | 0,002423 | 0,000000021 | 0,000000277 |
| 12 | ул. Спортивная | 0,00027 | 0,00359 | 0,00012 | 0,00165 | 0,000026 | 0,000354 | 0,000000003 | 0,000000040 |
| 13 | ул. Октябрьская | 0,00024 | 0,00325 | 0,00013 | 0,00173 | 0,000028 | 0,000371 | 0,000000003 | 0,000000042 |
| 14 | ул. Калинина | 0,00007 | 0,00089 | 0,00004 | 0,00047 | 0,000008 | 0,000102 | 0,000000001 | 0,000000012 |

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта

Целью реализации ПКРТИ г. Югорска является эффективное удовлетворение транспортного спроса при обеспечении безопасности перевозок пассажиров и багажа всеми видами транспорта.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

повышение транспортной доступности территорий города, а также близлежащих мест притяжения грузопотоков, приложения труда и объектов отдыха и туризма;

повышение качества транспортного обслуживания населения за счет приведения инфраструктуры ПТОП в нормативное состояние;

расширение парковочного пространства для постоянного и временного хранения транспортных средств;

развитие велотранспортной инфраструктуры;

развитие инфраструктуры, обеспечивающей пешеходное передвижение;

реализация комплексных мероприятий, направленных на повышение эффективности и безопасности дорожного движения;

внедрение интеллектуальной транспортной системы (ИТС);

обеспечение мониторинга и контроля за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры включают технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития транспортной инфраструктуры, в том числе показатели безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности.

Укрупненная оценка принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры проведена на основе сравнения целевых показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструктуры г. Югорска. За базовые показатели приняты показатели, характеризующие существующее состояние транспортной инфраструктуры.

При подготовке принципиальных вариантов развития транспортной инфраструктуры г. Югорска был проведен анализ возможных вариантов изменения демографической ситуации в муниципальном образовании, рассмотренных в Генеральном плане города.

Исходя из результатов натурных обследований и анализа документов территориального планирования исследуемого муниципального образования, рассматриваются два возможных варианта развития транспортной инфраструктуры: инерционный, инновационный.

Инерционный вариант предусматривает развитие транспортной инфраструктуры г. Югорска в условиях жестких бюджетных ограничений. Привлекаемые объемы финансирования несущественно превышают существующий уровень. Запланированные мероприятия реализуются частично.

Инновационный вариант развития транспортной инфраструктуры на территории г. Югорска подразумевает реализацию полного набора мероприятий, предусмотренных документами территориального и стратегического планирования, а также разработанных в рамках данной ПКРТИ. Реализация данного сценария требует привлечения существенных инвестиций. Оценка вариантов проектирования ПКРТИ по системе целевых показателей приведена в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Результаты оценки вариантов проектирования ПКРТИ по системе целевых показателей

| № п/п | Показатель | Вариант реализации | Базовое значение показателя (2023 г.) |  | Значение показателя по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 г. | 2025 г. |  | 2026 г. |  | 2027 г. |  | 2028 г. | 2029–2035 гг. |
| 1 | Основные показатели безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество ДТП, шт. | Инерционный | 242 |  | 235 | 215 |  | 201 |  | 187 |  | 165 | 144 |
|  |  | Инновационный |  |  | 218 | 196 |  | 179 |  | 162 |  | 145 | 110 |
| 1.2 | Количество раненых в ДТП, чел. | Инерционный | 14 |  | 13 | 12 |  | 10 |  | 8 |  | 6 | 2 |
|  |  | Инновационный |  |  | 12 | 10 |  | 8 |  | 6 |  | 4 | 0 |
| 1.3 | Количество погибших в ДТП, чел. | Инерционный | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Инновационный |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.4 | Тяжесть последствий ДТП, % | Инерционный | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Инновационный |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.5 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тыс. человек, чел. | Инерционный | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Инновационный |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, шт. | Инерционный | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
|  |  | Инновационный |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Параметры, характеризующие дорожное движение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Средняя интенсивность дорожного движения, прив. авт./час | Инерционный | 325 |  | 325 | 328 |  | 331 |  | 348 |  | 350 | 356 |
|  |  | Инновационный |  |  | 327 | 330 |  | 335 |  | 338 |  | 340 | 351 |
| 2.2 | Средняя скорость движения транспортных средств, км/ч | Инерционный | 36 |  | 36,1 | 36,3 |  | 36,4 |  | 36,5 |  | 36,6 | 38,0 |
|  |  | Инновационный |  |  | 36,4 | 36,6 |  | 37,0 |  | 37,3 |  | 37,8 | 39,0 |
| 2.3 | Средняя плотность движения, прив. авт./час | Инерционный | 7,15 |  | 7,25 | 7,27 |  | 7,28 |  | 7,29 |  | 7,30 | 7,34 |
|  |  | Инновационный |  |  | 7,25 | 7,28 |  | 7,29 |  | 7,32 |  | 7,35 | 7,41 |
| 2.4 | Средняя пропускная способность УДС, ТС/час | Инерционный | 1925 |  | 1927 | 1933 |  | 1935 |  | 1937 |  | 1939 | 1955 |
|  |  | Инновационный |  |  | 1926 | 1930 |  | 1931 |  | 1932 |  | 1933 | 1940 |
| 3 | Параметры качества и эффективности организации дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя задержка транспортных средств в движении, ч | Инерционный |  | 1,39 | 1,39 |  | 1,38 |  | 1,38 |  | 1,37 | 1,36 | 1,33 |
|  |  | Инновационный |  |  | 1,39 |  | 1,38 |  | 1,37 |  | 1,36 | 1,34 | 1,30 |
| 3.2 | Средний уровень обслуживания дорожного движения | Инерционный |  | B | B |  | B |  | B |  | B | B | B |
|  |  | Инновационный |  |  | B |  | B |  | B |  | B | B | B |
| 3.3 | Показатель перегруженности дорог | Инерционный |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Инновационный |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Параметры, характеризующие уровень развития транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | Инерционный |  | 170,323 | 170,323 |  | 170,323 |  | 171,003 |  | 171,883 | 176,213 | 181,163 |
|  |  | Инновационный |  |  | 170,323 |  | 170,323 |  | 171,003 |  | 171,883 | 176,213 | 177,713 |
| 4.2 | Плотность УДС, км/км2 | Инерционный |  | 0,65 | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 | 0,65 | 0,66 |
|  |  | Инновационный |  |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 |  | 0,65 | 0,65 | 0,67 |
| Примечание – Значения основных показателей БДД представлены за 2022 год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Реализация обоих вариантов проектирования ПКРТИ соответствует достижению поставленной цели: улучшение транспортной ситуации фиксируется по всем показателям за исключением объемов выбросов загрязняющих веществ.

Рост показателей негативного воздействия объектов транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения обусловлен развитием улично-дорожной сети, что приводит к увеличению среднего пробега ТС и стимулирует использование индивидуального автомобильного транспорта. По данной группе показателей предпочтительнее реализация Инерционного сценария, при котором рост выбросов загрязняющих веществ незначителен по отношению к существующему положению.

По остальным группам целевых показателей предпочтительной является реализация Инновационного сценария.

С учетом результатов анализа реализации генерального плана г. Югорска в области развития транспортной инфраструктуры, прогноза перспектив развития, а также сложившейся экономической ситуации, вероятность привлечения необходимого для реализации Инновационного сценария объема инвестиций является высокой. В качестве варианта развития транспортной инфраструктуры был выбран Инновационный сценарий.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров объектов транспорта, очередности реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Мероприятия по развитию железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта не предусмотрены.

Мероприятия по развитию автомобильного транспорта описаны в подразделах 5.2, 5.3, 5.5 данной ПКРТИ.

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

Анализ прохождения маршрутов регулярных перевозок г. Югорск по участкам дорог, движение по которым связано с потерями времени (задержками) при движении транспортных средств показал отсутствие подобных участков. Затруднения в движении маршрутных транспортных средств возникают преимущественно из-за наличия участков дорог, находящихся в ненормативном состоянии. Вместе с тем оснащение большинства используемых остановочных пунктов не соответствует нормативным требованиям, а в некоторых населенных пунктах они отсутствуют.

В целях повышения качества транспортного обслуживания населения реализуются мероприятия по обустройству существующих остановочных пунктов в соответствии с нормативными требованиями. По результатам проведенного анализа составлен перечень мероприятий по приведению остановочных пунктов в соответствие с нормативными требованиями.

Оснащение ОП выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766–2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования», ГОСТ 33062–2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к размещению объектов дорожного и придорожного сервиса», ОСТ 218.1.002–2003 «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования».

Размеры переходно-скоростных полос принимают в соответствии с требованиями СП 34.13330.2021 «СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги». Для автомобильных дорог II категории минимальные протяженности составят:

полосы разгона – 250 м;

полосы торможения – 210 м;

участков отгона – 80 м, суммарно 160 м.

Для автомобильных дорог III категории минимальные протяженности составят:

полосы разгона – 200 м;

полосы торможения – 130 м;

участков отгона – 60 м, суммарно 120 м.

Для автомобильных дорог IV категории минимальные протяженности составят:

полосы разгона – 180 м;

полосы торможения – 70 м;

участков отгона – 30 м, суммарно 60 м.

Таким образом, минимальная протяженность переходно-скоростной полосы у остановочного пункта составит 620 м на автомобильных дорогах II категории, 450 м на автомобильных дорогах III категории и 210 м – IV категории.

Посадочные площадки вне населенных пунктов устраивают по требованиям ОСТ 218.1.002–2003. Ширина принимается не менее 3 м, длина – не менее 13 м, минимальная площадь – 39 м2. В границах населенных пунктов требования к остановочным и посадочным площадкам определены ГОСТ Р 52766–2007. Длину остановочной площадки принимают в зависимости от одновременно стоящих транспортных средств из расчета 20 м на один автобус или троллейбус, но не более 60 м. Посадочную площадку устраивают на границе остановочной площадки. Длина посадочной площадки должна быть равна длине остановочной площадки, а ее ширина должна быть не менее 2 м. В населенных пунктах в стесненных условиях ширина посадочной площадки может быть уменьшена до 1,5 м. Возвышение посадочной площадки над остановочной должно быть 0,20 м. Таким образом минимальные габариты посадочной площадки в границах населенных пунктов составит 20 м – в длину, 1,5 м по ширине, площадь 30 м2.

Существующие посадочные площадки на остановочных пунктах должны быть оснащены пандусами в случае наличия перепада высот относительно пешеходных подходов.

Оснащение остановочных пунктов тактильными указателями осуществляется по ОДМ 218.2.007–2011 «Методические рекомендации по проектированию мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объектам дорожного хозяйства». На посадочных площадках применяются следующие типы указателей:

информирующий указатель с шестью продольными чередующимися рифами «Границы остановочного павильона»;

информирующий указатель с девятью чередующимися продольными рифами «Поле посадки в транспортное средство»;

направляющий тактильный указатель «Полоса безопасного движения».

Средняя протяженность информационных тактильных указателей из расчета на одну посадочную площадку составит 25 м.

Пешеходные подходы к остановочным пунктам также должны быть оснащены тактильными информирующими указателями.

На остановочных пунктах предусмотрена замена существующих и при необходимости монтаж новых автобусных павильонов в соответствии с требованиями ОДМ 218.2.007–2011. Автобусные павильоны должны иметь левую сторону павильона открытой или выполненной из прозрачного материала, выделенные места для инвалидов, контрастную разметку. Кроме того, внешний вид и конструкция автобусных павильонов должны соответствовать современным требованиям по удобству и безопасности.

На остановочных пунктах должны быть размещены средства информирования пассажиров с актуальной информацией о проходящих маршрутах и расписании движения.

Согласно требованиям ГОСТ Р 52289–2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств» на остановочных пунктах должны быть установлены двухсторонние дорожные знаки 5.16 «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».

Остановочные пункты должны оснащаться пешеходными переходами в случае наличия пешеходных подходов по обоим сторонам автомобильной дороги.

На остановочных пунктах должно быть установлено искусственное освещение с питанием от распределительных сетей или автономных источников согласно ГОСТ Р 52766–2007. В таблице 5.1 представлены мероприятия по обустройству существующих ООТ.

Документами территориального планирования предлагаются мероприятия по организации маршрутов ОТ и устройству новых ООТ на следующих улицах: Гастелло, Мира, Энтузиастов, Попова, Проектной 1,2, 3,4, 6 и 5, Железнодорожной, Ленина, Толстого, Студенческой, Никольской, Менделеева, Арантурской, Пожарского, Магистральной, Садовой, Южной, Сахарова, Калинина, Спортивной, Агиришской и Нововятской, Славянской, Бажова, Торговой, Декабристов, Кондинской, К. Цеткин, Октябрьской, пер. Северному.

Варианты развития маршрутной сети и организации новых ООТ представлены на рисунках 5.1 и 5.2.

Таблица 5.1 – Мероприятия по обустройству существующих ООТ

| № п/п | Геолокация | Наименование ООТ | Местоположение | Расположение | Знак 5.16 | Павильон | Пос. площадка | Пешеходный переход | ПСП | Освещение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63.1499098000000032 61.27441340000000025 | Югорск-2 | Югорск-2 | Л | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 63.36149580000000014 61.28111289999999656 | Березка | ул. Арантурская | П | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 63.36177510000000268 61.28060370000000034 | Березка | ул. Арантурская | Л | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 63.31494359999999944 61.31982169999999854 | Торговый центр | ул. Мира | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 63.31395119999999821 61.32039199999999823 | Торговый центр | ул. Мира | Л | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | 63.33853490403644315 61.32372714080224796 | Северный | ул. Калинина | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 63.33354539999999844 61.32876089999999891 | ПМК | ул. Агиришская | П | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 63.33230220000000088 61.32926280000000219 | ПМК | ул. Агиришская | Л | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 63.3275636999999989 61.33226969999999767 | Столичный Плаза | ул. Агиришская | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 63.32528888440599957 61.33371714987296741 | Экспоцентр-Светофор | ул. Агиришинская | Л | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 63.34222290000000299 61.31369420000000048 | МФЦ | ул. Железнодорожников | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 63.34133949999999658 61.31550940000000338 | Лайнер | ул. Октябрьская | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 63.33618059999999872 61.32041830000000004 | маг. Октябрьский | ул. Октябрьская | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 63.33527741363798214 61.31615908744211652 | Школа №1 | Ул. Ленина | Л | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 63.32788599999999946 61.31450689999999781 | Почта | ул. Спортивная | Л | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 63.32270520000000147 61.31810600000000022 | Больница | ул. Спортивная | Л | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 63.31354429999999667 61.32433400000000034 | Школа №2 | ул. Энтузиастов | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | 63.31202799999999797 61.32416369999999972 | Школа №2 | ул. Энтузиастов | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 19 | 63.31672789999999651 61.32291459999999717 | Светлана | ул. Спортивная | П | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 63.31775629999999921 61.32193209999999794 | маг. Светлана | ул. Спортивная | Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | 63.31556049999999658 61.31790459999999854 | Селена | ул. Таежная | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 63.3153525999999971 61.31760469999999685 | Селена | ул. Таежная | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 63.31014710000000179 61.31433049999999696 | ЮГА | ул. Гастелло | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 63.3098534000000015 61.31426520000000124 | ЮГА | ул. Гастелло | Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 63.3140611999999976 61.31251350000000144 | маг. Ромашка | ул. Попова | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 26 | 63.31438969999999955 61.31246389999999735 | маг. Ромашка | ул. Попова | П | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 63.31721139999999792 61.31272919999999971 | ЮИИЦ | ул. Лесозаготовителей | Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 63.31750509999999821 61.31229530000000238 | ЮИИЦ | ул. Лесозаготовителей | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | 63.3673204824553622 61.27574019171223796 | Уж и Еж | ул. Арантурская | Л | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 63.36722579999999994 61.27557809999999705 | Уж и Еж | ул. Арантурская | П | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | 63.37124276681269208 61.2722281957156838 | Морошка | ул. Арантурская | Л | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 63.37113420000000019 61.27208499999999702 | Морошка | ул. Араткрская | П | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 63.37661097803054133 61.26754403564937235 | Котлован-Озерный | ул. Арантурская | Л | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 63.37620656170557254 61.26751740397594403 | Котлован-Озерный | ул. Арантурская | П | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | 63.38256069999999909 61.26180939999999708 | Электрон | ул. Арантурская | Л | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | 63.38297380000000203 61.26159359999999765 | Березка | ул. Арантурская | П | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 37 | 63.38096720000000062 61.26335170000000119 | Белые росы 2 | ул. Арантурская | П | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 63.37884110000000248 61.2652762000000024 | Белые Росы1 | ул. Арантурская | П | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 39 | 63.37352020000000152 61.27004929999999661 | Морошка 2, Практикум | ул. Арантурская | П | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 40 | 63.35918629999999752 61.30193129999999968 | 5-й микрорайон | ул. Декабристов | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 63.35869280000000003 61.30207089999999681 | 5-й микрорайон | ул. Декабристов | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 63.3435600999999977 61.30653420000000153 | 30 лет ТТГ | ул. Газовиков | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 63.3418806000000032 61.30762889999999743 | 30 лет ТТГ | ул. Газовиков | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | 63.37242189999999908 61.27104729999999932 | Морошка 1, Тупиковая | ул. Арантурская | П | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 63.34306120000000107 61.31249869999999902 | ГИБДД | ул. Толстого | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 46 | 63.34498570000000228 61.31287720000000263 | КСЗН | ул. Толстого | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 47 | 63.34985520000000037 61.31097030000000103 | Гор. Газ | ул. Студенческая | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | 63.35511840000000205 61.31024899999999889 | Лидия | ул. Садовая | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 63.35332400000000064 61.30987429999999705 | Лидия | ул. Садовая | Л | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 50 | 63.35898610000000275 61.31160609999999878 | Смена | ул. Садовая | Л | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 63.35988460000000089 61.31173880000000054 | Сибиряк | ул. Садовая | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 52 | 63.36638909999999925 61.31366630000000129 | Сбербанк | ул. Садовая | П | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 53 | 63.36674570000000273 61.31395080000000064 | Сбербанк | ул. Садовая | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 63.37245620000000201 61.31553439999999711 | Финский комплекс | ул. Садовая | П | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 55 | 63.37195729999999827 61.31551379999999796 | Финский комплекс | ул. Садовая | Л | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 56 | 63.32940870000000189 61.30961709999999698 | Ж/д вокзал | ул. Железнодорожная | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 57 | 63.3296676000000005 61.30995180000000033 | Ж/д вокзал | ул. Железнодорожная | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 63.32891419999999982 61.30879540000000105 | Геологическая | ул. Железнодорожная | П | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 59 | 63.33834989999999721 61.31233970000000255 | Рынок | ул. Железнодорожная | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 63.20317930000000217 61.2853279999999998 | Суеват Пауль | Югра | Л | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 61 | 63.36411760000000015 61.30280150000000106 | Авалон | ул. Чкалова | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 63.38009837633986621 61.31052473291807559 | 7-й Микрорайон | ул. Вавилова | Л | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 63.3795249915503689 61.31131726026001161 | 7Б-Микрорайон | ул. Вавилона | П | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 64 | 63.35342074876547258 61.30778663615703294 | Менделеева-1 | ул. Менделеева | Л | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 63.3737357441585516 61.31414812135909642 | Менделеева 65 | ул. Менделеева | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 63.36775259852873177 61.31208982216180203 | Менделеева 2 | ул. Менделеева | Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 63.36534272042784011 61.31160846913308404 | Менделеева 3 | ул. Менделеева | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 68 | 63.35364788670143099 61.30589682429743448 | ФСК | ул. Студенческая | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 69 | 63.35194712215665191 61.2996281108401746 | ул. Дзержинского | ул. Дзержинского | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 70 | 63.35194460000000305 61.29987049999999726 | улица Дзержинского | ул. Дзержинского | Л | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 71 | 63.34632950000000307 61.30405319999999847 | ул. Пожарского | ул. Пожарского | Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 63.34710729999999757 61.30366680000000201 | ул. Пожарского | ул. Пожарского | П | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 73 | 63.38231712617763236 61.30500973047663393 | 18 микрорайон | ул. Южная | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 74 | 63.38168557191671937 61.30508687006584267 | 18 микрорайон | ул. Южная | П | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 75 | 63.36379153452381985 61.29922106003152038 | ул. Южная | ул. Южная | Л | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 76 | 63.36338157824917516 61.32347259783109195 | ул. Бажова | ул. Бажова | Л | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 77 | 63.32865579999999994 61.31684080000000137 | Храм | ул. Попова | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 78 | 63.3287723999999983 61.31711119999999937 | маг. Хобби | ул. Попова | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 79 | 63.33241749999999826 61.32038029999999651 | ул. Механизаторов | ул. Механизаторов | Л | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 80 | 63.32134330000000233 61.30967369999999761 | Общежитие | ул. Лесозаготовителей | П | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 81 | 63.32078280000000348 61.31030270000000115 | Общежитие | ул. Заготовителей | Л | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Рисунок 5.1 – Инерционный вариант развития общественного транспорта

Рисунок 5.2 – Инновационный вариант развития общественного транспорта

Сводный перечень мероприятий по организации движения маршрутных транспортных средств представлен в таблице 5.2.

Таблица 5.2 – Сводный перечень мероприятий по организации движения маршрутных транспортных средств

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм-я | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инерционный | Инновационный |  |
| 1 | Проектирование маршрутов ОТ | - | - | - |  |
| 1.1 | а/д местного значения | км | 27,23 | 37,23 |  |
| 1.2 | а/д регионального значения | км | 17,26 | 17,26 |  |
| 2 | Устройство новых ООТ | - | - | - |  |
| 2.1 | а/д местного значения | ед. | 102 | 107 |  |
| 2.2 | а/д регионального значения | ед. | 21 | 21 |  |
| 3 | Строительство переходно-скоростных полос: | - | - | - |  |
| 3.1 | а/д регионального значения | ед. | 1 | 1 |  |
| 4 | Строительство посадочных площадок | - | - | - |  |
| 4.1 | а/д местного значения | ед. | 23 | 23 |  |
| 4.2 | а/д регионального значения | ед. | 1 | 1 |  |
| 5 | Установка автобусных павильонов | - | - | - |  |
| 5.1 | а/д местного значения | ед. | 32 | 32 |  |
| 5.2 | а/д регионального значения | ед. | 1 | 1 |  |
| 6 | Обустройство остановочных пунктов знаками 5.16 «Место остановки автобуса или троллейбуса» | - | - | - |  |
| 6.1 | а/д местного значения | ед. | 89 | 89 |  |
| 6.2 | а/д регионального значения | ед. | 2 | 2 |  |
| 7 | Организация пешеходных переходов на остановочных пунктах |  |  |  |  |
| 7.1 | а/д местного значения | ед. | 20 | 20 |  |
| 7.2 | а/д регионального значения | ед. | 1 | 1 |  |
| 8 | Обустройство остановочных пунктов искусственным освещением | - | - | - |  |
| 8.1 | а/д местного значения | ед. | 49 | 49 |  |
| 8.2 | а/д регионального значения | ед. | 1 | 1 |  |
| 9 | Строительство автостанции | ед. | 1 | 1 |  |
| Примечание – Уточнение объемов работ выполняется при разработке и актуализации проектов организации дорожного движения (ПОДД). |  |  |  |  |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие парковочного пространства

По результатам оценки парковочного пространства на территории г. Югорска выявлен дефицит парковок в размере 1 931 машино-места, из них 670 машино-мест – на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов ТС и 1 261 машино-место – на уличных парковках и внеуличных парковках у объектов притяжения.

Документами территориального планирования предлагается строительство многоуровневых парковок общей вместимостью 670 м/м, для постоянного хранения.

В таблице 5.3 перечислены объекты притяжения населения, у которых необходимо исключить дефицит парковочных мест.

Таблица 5.3 – Объекты притяжения населения, у которых необходимо исключить дефицит парковочных мест

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Дефицит («-»)/ профицит, м/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | ул. Мира, 6 | 3 |
| 2 | МБОУ «Средняя школа № 6» | ул. Ермака, 7 | 3 |
| 3 | Центральная городская больница (поликлиникой) | ул. Попова, 29 | 136 |
|  | Центральная городская больница (детская поликлиника) |  |  |
|  | Центральная городская больница (инфекционное отделение) |  |  |
|  | Центральная городская больница (корпус № 1) |  |  |
|  | Центральная городская больница (инфекционное отделение) |  |  |
|  | Центральная городская больница (новый лечебный корпус) |  |  |
| 4 | КСК «Норд» | ул. Ленина, 18 | 68 |
| 5 | МАУ «Центр культуры «Югра-презент» | ул. Спортивная, 6 | 71 |
| 6 | Кафе (ООО «Ява») | ул. Остравская, 2 | 11 |
| 7 | Кафе «Десятое королевство» в гостинице «Солнечная» (ИП Черниченко Т.Г.) | ул. Ермака, 2 | 3 |
| 8 | Ресторан «Сезам» (ООО «Апшерон») | ул. Агиришская, 1 | 33 |
| 9 | Ресторан «Лас-Вегас» (ООО «Югра-Престиж») | ул. Попова, 2к | 11 |
| 10 | МАУ «Молодежный центр «Гелиос» | ул. 40 лет Победы, 11А | 12 |
| 11 | Администрация города Югорска |  | 82 |
| 12 | КУ ХМАО-Югры «Югорский центр занятости населения» | ул. Буряка, 6 | 8 |
| 13 | КУ «Центр социальных выплат Югры» |  | 4 |
| 14 | Межрайонная ИФНС России по ХМАО-Югре | ул. Гастелло, 1 | 11 |
| 15 | Специализированное управление ООО Фирма «Сервисгазавтоматика» в г. Югорск | ул. Гастелло, 12 | 19 |
| 16 | ООО «Газпром Трансгаз Югорск» ОАО «ГАЗПРОМ» (аппарат управления) | ул. Мира, 15 | 86 |
| 17 | Управление связи ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. 40 лет Победы, 14 | 60 |
| 18 | Учебно-производственный центр ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. Ленина, 16 | 10 |
| 19 | Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. Гастелло, 24 | 120 |
| 20 | Югорское Управление материального снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгазЮгорск» | ул. Геологов, 15а | 137 |
| 21 | Филиал «Югорскэлектрогаз» АО «Газпром электрогаз» | ул. Промышленная, 23 | 59 |
| 22 | УМС ООО «ЮРСГ» | ул. Арантурская, 4 | 74 |
| 23 | ООО «Югорскремстройгаз» СМУ № 8 | ул. Железнодорожная, 16 | 13 |
| 24 | ООО «Югорскремстройгаз» | ул. Железнодорожная, 16 | 39 |
| 25 | Управление организации ремонта, реконструкции и строительства основных фондов ООО «Газпром Трансгаз Югорск» | ул. Попова, 14 | 15 |
| 26 | МУП «Югорскэнергогаз» | ул. Геологов, 15 | 145 |
| 27 | ООО «Энергопром» | ул. Геологов, 15 | 28 |

Проектами планировки территорий г. Югорска предусмотрены следующие мероприятия:

размещение в микрорайонах 5 и 5а парковочных карманов вдоль проезжей части улицы Цветной бульвар в соответствии с проектом, переданным администрацией г. Югорска;

размещение в микрорайоне 10 парковочных карманов на планируемом местном проезде вдоль улицы Ленина;

размещение в микрорайоне 1 парковочных карманов вдоль всех жилых улиц.

В таблице 5.4 представлен сводный перечень мероприятий по развитию парковочного пространства.

Таблица 5.4 – Мероприятия по формированию единого парковочного пространства

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Мощность мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация парковок на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов | м/м | 670 |
| 2 | Организация парковок на уличных парковках и внеуличных парковках у объектов притяжения | м/м | 1 261 |
| 3 | Организация уличных парковок по улицам г. Югорска: ул. Цветной бульвар, ул. Ленина, в мкр. 1 | Согласно проектам реконструкции улиц |  |

Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Для улучшения условий передвижения пешеходов и повышения безопасности дорожного движения на улично-дорожной сети г. Югорска в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», ГОСТ 32944-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Пешеходные переходы. Классификация. Общие требования» предлагаются мероприятия по организации пешеходных переходов, строительству и реконструкции тротуаров, а также устройству линий электроосвещения.

В таблице 5.5 приведен перечень дорог и улиц, вдоль которых предлагается строительство тротуаров и пешеходных дорожек, в таблице 5.6 – перечни улиц и дорог со строительством наружных линий освещения.

Таблица 5.5 – Перечень мероприятий по строительству тротуаров и пешеходных дорожек

| № п/п | Наименование улицы/дороги | Протяженность, км | Ширина, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Калинина | 0,3 | 1,5 |
| 2 | ул. Мира | 0,3 | 1,5 |
| 3 | пер. Поперечный | 0,210 | 1,5 |
| 4 | ул. Спортивная | 0,060 | 1,5 |
| 5 | ул. Таежная | 0,045 | 1,5 |
| 6 | ул. Титова | 0,740 | 1,5 |
| 7 | ул. Гоголя | 0,445 | 1,5 |
| 8 | ул. Грибоедова | 0,395 | 1,5 |
| 9 | ул. Кутузова | 0,250 | 1,5 |
| 10 | ул. Петровская | 0,312 | 1,5 |
| 11 | ул. Садовая | 205 | 1,5 |
| 12 | ул. Южная- ул. Вавилова | 1,332 | 1,5 |
| 13 | ул. Декабристов | 0,600 | 1,5 |
| 14 | ул. Магистральная | 1,00 | 1,5 |

Таблица 5.6 – Перечень мероприятий по устройству линий наружного освещения

| № п/п | Наименование улицы/дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | ул. Васильевская | 0,250 |
| 2 | ул. Геологов | 0,350 |
| 3 | ул. Гранитная | 0,160 |
| 4 | ул. Десантников | 0,045 |
| 5 | ул. Калинина | 0,050 |
| 6 | ул. Лазурная | 0,200 |
| 7 | ул. Лермонтова | 1,410 |
| 8 | ул. Малахитовая | 0,310 |
| 9 | ул. Механизаторов | 0,050 |
| 10 | ул. Мира | 0,150 |
| 11 | ул. Михайловская | 0,200 |
| 12 | ул. Монтажников | 0,270 |
| 13 | ул. Мраморная | 0,210 |
| 14 | ул. Новая | 0,050 |
| 15 | ул. Нововятская | 0,340 |
| 16 | ул. Новослободская | 0,220 |
| 17 | ул. Октябрьская | 0,200 |
| 18 | ул. Полевая | 0,070 |
| 19 | ул. Попова | 0,750 |
| 20 | пер. Радужный | 0,064 |
| 21 | ул. Самоцветная | 0,232 |
| 22 | ул. Сергеевская | 0,050 |
| 23 | ул. Славянская-Агиришская | 1,200 |
| 24 | ул. Советская | 0,050 |
| 25 | ул. Спортивная | 0,028 |
| 26 | ул. Строителей | 0,100 |
| 27 | Проезд 158 | 0,300 |
| 28 | Проезд 168 | 0,050 |
| 29 | Проезд 170 | 0,050 |
| 30 | ул. Титова | 0,595 |
| 31 | ул. Торговая | 0,470 |
| 32 | ул. Труда | 0,365 |
| 32 | ул. Энтузиастов | 0,123 |
| 33 | ул. Юбилейная | 0,050 |
| 34 | ул. Арантурская | 5,950 |
| 35 | пер. Арантурский | 0,050 |
| 36 | ул. Вишневая | 1,470 |
| 37 | ул. Гоголя | 0,050 |
| 38 | ул. Добрая | 1,050 |
| 39 | ул. Ермака | 0,250 |
| 40 | ул. Комсомольская | 0,490 |
| 41 | ул. Кондинская | 0,550 |
| 42 | ул. Котовского | 0,050 |
| 43 | ул. Минина | 0,050 |
| 44 | ул. Московская | 0,050 |
| 45 | ул. Первопроходцев | 0,551 |
| 46 | ул. Песчаная | 0,050 |
| 47 | ул. Петровская | 0,350 |
| 48 | ул. Промышленная | 1,555 |
| 49 | ул. Сахарова | 0,975 |
| 50 | ул. Свердлова | 0,115 |
| 51 | ул. Семейная | 0,770 |
| 52 | ул. Сибирский бульвар | 0,650 |
| 53 | ул. Смородиновая | 0,050 |
| 54 | ул. Спасская | 0,077 |
| 55 | ул. Суворова | 0,072 |
| 56 | ул. Тихая | 1,050 |
| 57 | ул. Уральская | 0,050 |
| 58 | ул. Чкалова | 0,050 |
| 59 | ул. Шаумяна | 0,900 |
| 60 | ул. Южная- ул. Вавилова | 1,550 |
| 61 | Проезд 50 | 0,050 |
| 62 | Проезд 31 | 0,180 |
| 63 | Проезд 164 | 0,150 |
| 64 | Проезд 165 | 0,150 |
| 65 | Проезд 166 | 0,150 |
| 66 | Проезд 167 | 0,047 |
| 67 | Проезд 181 | 0,400 |
| 68 | Б-р Цветной | 0,094 |
| 69 | ул. Дачная | 0,800 |
| 70 | ул. Летняя | 0,600 |
| 71 | ул. Малиновая | 2,250 |
| 72 | ул. Огородников | 1,100 |
| 73 | ул. Осенняя | 0,900 |
| 74 | ул. Основателей | 1,350 |
| 75 | ул. Практиков | 0,700 |
| 76 | ул. Садоводов | 1,250 |
| 77 | ул. Урожайная | 1,200 |
| 78 | ул. Цветочная | 2,500 |
| 79 | ул. Ягодная | 1,200 |
| 80 | ул. Крымская | 0,250 |
| 81 | ул. Севастопольская | 0,250 |
| 82 | ул. Ставропольская | 0,100 |
| 83 | Проезд 176 | 0,050 |
| 84 | Проезд 176 | 0,250 |

Мероприятия по устройству организации пешеходных переходов на территории г. Югорска предлагается на следующих участках УДС:

строительство надземного пешеходного перехода через железнодорожные пути в районе улиц Толстого и Железнодорожная;

устройство пешеходного перехода на перекрестке улиц Железнодорожная – Мира;

устройство пешеходного перехода на перекрестке улиц Гастелло – Попова;

устройство пешеходного перехода на перекрестке улиц Калинина – пер. Калинина;

устройство пешеходного перехода на перекрестке улиц Попова – Строителей.

Для повышения безопасности пешеходов при переходе через проезжую часть предлагается организация регулируемых пешеходных переходов с вызывной кнопкой:

ул. Вавилова и ул. Менделеева (по ул. Менделеева);

ул. Студенческая и ул. Менделеева (по ул. Менделеева);

ул. Менделеева д.57;

ул. Менделеева д. 27 А.

По результатам оценки существующей ОДД выявлена необходимость дооснастить пешеходные переходы, находящиеся в непосредственной близости от детских учреждений, техническими средствами ОДД согласно нормативным требованиям, а также организовать новые пешеходные переходы и предупредить водителей о расположении детских учреждений вблизи автомобильных дорог. Перечень мероприятий по обеспечению безопасных маршрутов движения детей к образовательным организациям приведен в таблице 5.7.

Детализация мероприятий должна быть осуществлена путем разработки или актуализации Проектов организации дорожного движения (ПОДД) на соответствующие участки дорог.

Таблица 5.7 – Перечень мероприятий по обеспечению безопасных маршрутов движения детей к ОО

| № п/п | Наименование ОУ | Адрес | 5.19 | Разметка 1.14 | 1.23 Пред. | 1.23 Основные | 3.24 | 1.17 | 5.20 | ИН | Освещение | Ограждение | Светофор типа Т.7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Средняя общеобразовательнаяя школа № 5» мкр. Югорск -2 | г. Югорск, мкр. Югорск-2, 39 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | МБОУ «Средняя общеобразовательная я школа № 5» дошкольные группы мкр. Югорск -2 | г. Югорск, мкр. Югорск-2, 38 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 | МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» | г. Югорск, ул. Ермака, 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» (корпус 2) | г. Югорск, ул. В. Лопатиной, 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | + |
| 5 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» (корпус 1) | г. Югорск, ул. Спортивная, 40 | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + |
| 6 | МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» (корпус 2) | г. Югорск, ул. Мира, 45 а | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + | + |
| 7 | МБУ ДО «Детско-юношеский центр | г. Югорск, ул. Менделеева, 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | «Прометей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для совершенствования условий велосипедного и пешеходного движения в г. Югорске документами территориального планирования до 2033 года предлагается создание велосипедно-пешеходного маршрута вокруг городского парка (по улицам Студенческая, Сахарова, Березовая), по ул. Магистральная, Южная, Декабристов общей протяженностью 4,295 м.

Сводная ведомость мероприятий по развитию инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов на территории г. Югорска приведена в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Сводная ведомость мероприятий по развитию инфраструктуры для пешеходов и велосипедистов

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Мощность мероприятий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | местные дороги |
| 1 | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек | - | 7,526 |
| 2 | Устройство линий наружного освещения | км | 43,808 |
| 3 | Организация велодорожки | км | 4,295 |
| 4 | Организация надземных ПП | ед. | 1 |
| 5 | Организация наземных ПП | ед. | 5 |
| 6 | Устройство регулируемых ПП с вызывной кнопкой | ед. | 4 |
| 7 | Нанесение разметки 1.14 | ед. | 4 |
| 8 | Установка знаков 1.23 «Дети» | ед. | 8 |
| 9 | Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» | ед. | 8 |
| 10 | Установка знаков 1.17 | ед. | 8 |
| 11 | Установка знаков 5.20 | ед. | 8 |
| 12 | Монтаж ИН | ед. | 8 |
| 13 | Устройство освещения на ПП | ед. | 2 |
| 14 | Устройство ограждений перильного типа | м | 800 |
| 15 | Устройство светофоров типа Т.8 | ед. | 10 |

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

Оптимальная схема движения грузового транспорта предполагает максимальный вывод грузового транспорта за пределы города при помощи ограничительных мер и создания специализированных грузовых терминалов, на территории которых будут проводиться логистические операции, связанные с приемом, погрузкой-разгрузкой, хранением и дальнейшей транспортировкой различных партий грузов. Такой подход позволяет повысить безопасность движения, увеличить пропускную способность улично-дорожной сети, дольше сохранять необходимое нормативное состояние дорожного полотна, а также снизить негативное влияние грузовых транспортных средств на экологию и здоровье население и сохранить культурно-исторический облик города.

Документами территориального планирования предлагается строительство южного обхода г. Югорск. В результате трассировка маршрутов движения грузовых ТС и ТС с опасными грузами будет проходить в южной части города (рисунок 5.3).

В качестве мероприятий по развитию инфраструктуры грузового транспорта к 2035 году предлагается организация 3 парковок для грузового автотранспорта общей вместимостью 300 м/м и 3 СТОА для большегрузной техники в северной части города (таблица 5.9).

Таблица 5.9 – Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб

| № | Мероприятие | Кол-во | Ед. измерения | Срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Организация 3 парковок для грузового автотранспорта | 300 | машино-места | до 2035 г |
| 2 | Строительство 3 СТОА для большегрузной техники | 3 | ед. |  |

Рисунок 5.3 – Перспективные маршруты движения грузовых ТС и ТС с опасными грузами

Мероприятия по развитию сети дорог города

Инновационный вариант предполагает проведение полного перечня мероприятий по развитию сети дорог, предусмотренный документами территориального и стратегического планирования на всех уровнях.

В этот вариант включены мероприятия регионального уровня, направленные на формирование сети автомагистралей и скоростных дорог по направлениям международных транспортных коридоров. В частности, реконструкция автодорог, являющихся частью Северного широтного коридора. А также мероприятия местного уровня, направленные на формирование единого транспортного каркаса города и развитие улично-дорожной сети в районах жилой застройки. Перечень мероприятий и их характеристика приведены в таблице 5.10.

Таблица 5.10 – Перечень мероприятий по развитию сети дорог (Инновационный вариант)

| № п/п | Наименование автомобильной дороги/участка | Показатели |  |  |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Строительство (С)/ Реконструкция (Р) | Длина участка, км | Категория | Число полос движения |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный (с переустройством коммуникаций) | Р | 6,34 | III | 4 | до 2025 г. |
| 2 | Строительство участка автодороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», с прокладкой его по землям лесного фонда, севернее существующих водозаборных сооружений, в районе КС-11 | С | 12 | Определ. Проектом | Определ. Проектом | до 2030 г. |
| 3 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Агириш | Р | Определ. Проектом | Определ. Проектом | Определ. Проектом | до 2025 г. |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - г. Советский | Р | 2,75 | III | 4 | до 2030 г. |
| 5 | Строительство объездной дороги населенного пункта города Югорска (включая Южный объезд) | С | 17,26 | - | 2 | 2025 г. |
| 6 | Строительство 2-ой подъездной Автодороги к территории коллективных садов и огородов | С | 5,9 | - | 2 | 2025 г. |
| 7 | Строительство подъездной автодороги к промышленной зоне Югорск-2 | С | 3,3 | V | 2 | 2030 г. |
| 8 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения «Полигон ТБО» | Р | 6,2 | V | 3 | 2035 г. |
| 9 | Строительство новых улиц, дорог, проездов и подъездов в проектируемых и перспективных кварталах населенного пункта (14а микрорайон, 17 микрорайон, 19 микрорайон, северная промзона, южная промзона, западная промзона) | С | - | - | - | 2035 г. |
| 10 | Реконструкция улицы Уральская в городе Югорске (участок от Цветного бульвара до ул. Магистральная) | Р | 0,5 | - | 2 | разработана ПСД |
| 11 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Садовая | Р | 1,6 | - | 2 | разработана ПСД |
| 12 | Реконструкция ул. Магистральной | Р | 1,65 | - | 2 | разработана ПСД |
| 13 | Реконструкция ул. 40 лет Победы | Р | 0,43 | - | 4 | разработана ПСД |
| 14 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Студенческая – ул. Декабристов | Р | 1,82 | - | 2 | разработана ПСД |
| 15 | Строительство ул. Геологов в Южной промзоне (участок от планируемого путепровода через железную дорогу до ул. Промышленная) | С | 0,67 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 16 | Строительство ул. Геологов в Южной промзоне (участок от ул. Промышленная до ул. Южная) | С | 0,68 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 17 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мичурина – ул. Лунная | Р | 1,2 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 18 | Реконструкция ул. Сахарова (на участке от ул. Декабристов до ул. Вавилова) | Р | 1,5 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 19 | Реконструкция ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) | Р | 0,55 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 20 | Реконструкция ул. Южная (на участке от ул. Южная до нового участка ул. Геологов) | Р | 0,78 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 21 | Реконструкция ул. Сахарова (на участке от ул. Декабристов до ул. Шаумяна) | Р | 0,67 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 22 | Реконструкция ул. Шаумяна (на участке от ул. Пихтовая до ул. Арантурская) | Р | 0,28 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 23 | Строительство второй дороги в м/р Зеленая зона | С | 2,9 | - | 2 | 2024-2035 гг. |
| 24 | Строительство перекрестка кольцевого типа на пересечении улиц Агиришская-Славянская-пер. Северный-Советская | С | 0,5 | - | - | 2035 г. |
| 25 | Строительство перекрестка кольцевого типа на пересечении ул. Никольская – ул. Студенческая – ул. Менделеева | С | 0,5 | - | - | 2035 г. |
| 26 | Строительство путепровода на пересечении проектируемого участка автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск" и р. Эсс | С | 0,3 | - | - | 2035 г. |
| 27 | Строительство путепровода на пересечении проектируемой автодороги «Северный обход городского округа город Югорск" и частной автомобильной дороги «пос. Комсомольский - Узюм-Юганская КС» | С | 0,2 | - | - | 2035 г. |
| 28 | Строительство путепровода на пересечении железной дороги «Свердловск – Приобье» и проектируемой объездной дороги населенного пункта города Югорска (в районе 17 микрорайона) | С | 0,15 | - | - | 2035 г. |
| 29 | Строительство путепровода через железную дорогу «Свердловск – Приобье» на продолжении улицы Геологов | С | - | - | - | 2024-2025 гг. |
| 30 | Реконструкция ул. 40 Лет Победы на участке от ул. Попова до ул. Железнодорожная | Р | - | - | - | 2024–2027 гг. |
| 31 | Реконструкция ул. Магистральная. 2 этап: на участке от ул. Южная до ул. Сибирский бульвар | Р | - | - | - | 2024–2027 гг. |
| 32 | Реконструкция ул. Студенческая от ул. Садовая до ул. Толстого | Р | - | - | - | 2028–2032 гг. |
| 33 | Реконструкция ул. Сахарова от ул. Декабристов до ул. Магистральная | Р | - | - | - | 2028–2032 гг. |
| 34 | Реконструкция ул. Садовая от ул. Студенческая до ул. Вавилова | Р | - | - | - | 2024–2027 гг. |
| 35 | Реконструкция участка ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. Клары Цеткин (для организации одностороннего движения) | Р | 0,19 | - | - | 2024–2027 гг. |
| 36 | Строительства участка ул. Ленина от ул. Клары Цеткин до кольцевой развязки (для организации одностороннего движения) | С | 0,21 | - | - | 2024–2027 гг. |
| 37 | Реконструкция ул. Южной от ул. Арантурской до промзоны в южно-западной части города | Р | 1,46 | III | 2 | 2035 г. |
| 38 | Строительство автомобильной дороги местного значения от ул. Южной в промзоне в южно-западной части города до ул. Попова | С | 2,1 | III | 2 | 2035 г. |
| 39 | Строительство путепровода на пересечении железной дороги «Свердловск – Приобье» и проектируемой автомобильной дороги местного значения от ул. Южной в промзоне в южно-западной части города до ул. Попова | С | - | - | - | 2035 г. |
| Примечание – Мероприятия №№ 37–39 не включены в действующие документы территориального и стратегического планирования, уточнение технических параметров возможно после разработки проектно-сметной документации. |  |  |  |  |  |  |

В Инерционном варианте развития исключаются мероприятия местного значения по строительству дорог в зонах перспективной жилой застройки:

строительство новых улиц, дорог, проездов и подъездов в проектируемых и перспективных кварталах населенного пункта (14а микрорайон, 17 микрорайон, 19 микрорайон, северная промзона, южная промзона, западная промзона).

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков

Комплексные мероприятия по организации дорожного движения направлены на повышение безопасности дорожного движения на УДС г. Югорска. Для этого необходима реализация следующих мероприятий:

организация одностороннего движения по ул. Попова и ул. Ленина (при условии реконструкции участка ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. Клары Цеткин и строительстве участка ул. Ленина от ул. Клары Цеткин до кольцевой развязки);

организация 8 светофорных объектов;

устройство 13 уширений проезжей части;

актуализация документов транспортного планирования.

Мероприятия по устройству уширений проезжей части предлагаются на следующих перекрестках:

ул. Южная – ул. Декабристов;

ул. Вавилова – ул. Менделеева;

ул. Мира – ул. Железнодорожная;

ул. Ленина – ул. Лесозаготовителей;

ул. Ленина – ул. Мира;

ул. Ленина – ул. Октябрьская;

ул. Гастелло – ул. Попова;

ул. Попова – ул. Мира;

ул. Попова – ул. Механизаторов;

ул. Калинина – ул. Гастелло;

ул. Калинина – ул. Мира;

ул. Калинина – ул. Спортивная;

Ул. Гастелло – ул. Кольцевая.

Для обеспечения безопасного проезда на перекрестках необходимо организовать светофорное регулирование на следующих пересечениях:

ул. Железнодорожная – ул. Мира;

ул. Ленина – ул. Механизаторов;

ул. Ленина – ул. Октябрьская;

ул. Попова – ул. Лесозаготовителей;

ул. Попова – ул. Октябрьская;

ул. Мира – ул. Калинина;

ул. Гастелло – ул. Калинина;

ул. Гастелло – ул. Попова.

В целях повышения эффективности организации дорожного движения на УДС г. Югорска необходима актуализация комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД), программы комплексного развития транспортной инфраструктуры и проектов организации дорожного движения (ПОДД) в соответствии с изменившимися основными параметрами дорожного движения и мероприятиями по развитию транспортной инфраструктуры. Актуализация данных документов в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ № 274 от 30 июля 2020 г. «Об утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения» должна проводиться не реже, чем раз в пять лет.

В таблице 5.11 приведен перечень мероприятий в составе комплексных мероприятий по организации дорожного движения.

Таблица 5.11 – Комплексные мероприятия по ОДД

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Мощность | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация светофорных объектов | объект | 8 | 2026 г. |
| 2 | Устройство уширений проезжей части | объект | 13 | 2025 г. |
| 3 | Актуализация ПКРТИ | ед. | 1 | 2024г. 2029 г. 2034 г. |
| 4 | Актуализация КСОДД | ед. | 1 | 2024г. 2029 г. 2034 г. |
| 5 | Актуализация ПОДД | км | 170,323 км | 2026 г., 2029 г. 2032 г. 2035 г. |

Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем

В настоящее время область применения интеллектуальных транспортных систем (ИТС) расширяется от своего первоначального предназначения по управлению дорожным движением, информационному обеспечению участников движения и электронным платежам. Сегодня направления развития ИТС охватывают также:

работу транспортных сетей и деятельность по обслуживанию транспорта;

мобильность коммерческого транспорта и интермодальная совместимость;

мультимодальные перемещения в части, включающей в себя дотранспортную информацию, информацию на маршруте и планирование перевозок;

варьирование стоимостных стратегий при персональных и коммерческих перевозках;

координацию действий быстрого реагирования при аварийных и природных чрезвычайных ситуациях;

требования национальной безопасности в приложении к транспортной инфраструктуре.

Категоризация деятельности в секторе ИТС является одним из первых шагов в определении генеральной совокупности деятельности, поддерживаемой принятой архитектурой ИТС. Цель категоризации – очертить различные секторы в индустрии ИТС. В первом приближении наименования секторов ИТС соответствуют наименованиям рабочих групп (подкомитетов) Технического комитета 204 ИСО.

Ниже приведены и описаны 11 сервисных доменов ИТС:

информирование участников движения – обеспечение пользователей ИТС как статической, так и динамической информацией о состоянии транспортной сети, включая модальные перемещения и перемещения посредством трансферов;

управление дорожным движением и действия по отношению к его участникам – управление движением транспортных средств, пассажиров и пешеходов, находящихся в транспортной сети;

конструкция транспортных средств – повышение безопасности, надежности и эффективности функционирования транспортных средств посредством предупреждения пользователей или управления системами или агрегатами транспортных средств;

грузовые перевозки – управление коммерческими перевозками – перемещением грузов и соответствующим транспортным парком, ускорение разрешительных процедур для грузов на национальных и юридических границах, ускорение кроссмодальных перемещений грузов с полученными разрешениями;

общественный транспорт – функционирование служб общественного транспорта и предоставление информации перевозчикам и пользователям, учитывая аспекты мультимодальных перевозок;

службы оперативного реагирования – обслуживание инцидентов, определяемых как чрезвычайные обстоятельства (авария);

электронные платежи на транспорте – трансакции и резервирование в транспортном секторе;

персональная безопасность, связанная с дорожным движением, – защита пользователей транспортного комплекса, включая пешеходов и участников движения с повышенной уязвимостью;

мониторинг погодных условий и состояния окружающей среды – деятельность, направленная на мониторинг погоды и уведомление о ее состоянии, а также о состоянии окружающей среды;

управление и координация при чрезвычайных ситуациях – деятельность, связанная с транспортом, осуществляемая в рамках реагирования на природные катаклизмы, общественные беспорядки или террористические акты;

национальная безопасность – деятельность, которая непосредственно защищает или смягчает последствия причинения вреда или ущерба физическим лицам и предприятиям, вызванные природными катаклизмами, общественными беспорядками или террористическими актами.

Список мероприятий по внедрению интеллектуальных транспортных систем в г. Югорске, предусмотренных настоящей Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры, приведены в таблице 5.12.

Таблица 5.12 – Мероприятия по внедрению ИТС

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Мощность |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Инновационный | Инерционный |  |
| 1 | Разработка и интеграция аппаратной и программной частей ИТС | - | - | - | 2028 г. |
| 2 | Реконструкция существующих светофорных объектов для обеспечения возможности их дальнейшей интеграции в ИТС | ед. | 13 | - | 2028 г. |
| 3 | Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением для координации работы светофоров | ед. | 1 | - | 2025 г. |
| 4 | Обновление мобильного приложения для пассажиров городского и пригородного общественного транспорта | ед. | 1 | - | 2025 г. |

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения

Мероприятия по снижению негативного воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения имеют важное значение для повышения качества жизни жителей г. Югорска и с целью обеспечения благоприятной обстановки для туризма и рекреации.

Вклад передвижных источников в загрязнение атмосферного воздуха постоянно возрастает, о чем свидетельствуют наблюдения за качеством атмосферного воздуха, т. к. процент неудовлетворительных проб, отобранных вблизи автомагистралей, в среднем на 75 % больше, чем в зоне влияния промпредприятий.

Для измерения уровня загрязнения воздуха, обусловленного выбросами автотранспорта, определяются:

максимальные значения концентраций основных примесей, выбрасываемых автотранспортом в районах автомагистралей, и периоды их наступления при различных метеоусловиях и интенсивности движения транспорта;

границы зон и характер распределения примесей по мере удаления от автомагистралей;

особенности распространения примесей в жилых кварталах различного типа застройки и в зеленых зонах, примыкающих к автомагистралям;

особенности распределения транспортных потоков по магистралям города.

Точки наблюдения выбираются на городских улицах с интенсивным движением транспорта и располагаются на различных участках в местах, где часто производится торможение автомобилей и выбрасывается наибольшее количество вредных примесей. Кроме того, пункты наблюдения организуются в местах скопления вредных примесей из-за слабого рассеяния (под мостами, путепроводами, в туннелях, на узких участках улиц и дорог с многоэтажными зданиями), а также в зонах пересечения двух и более улиц с интенсивным движением транспорта.

Приборы размещаются на тротуаре, на середине разделительной полосы при ее наличии и за пределами тротуара на расстоянии половины ширины проезжей части одностороннего движения. Пункт, наиболее удаленный от автомагистрали, должен располагаться на расстоянии не менее 0,5 м от стены здания. На улицах, пересекающих основную автомагистраль, пункты наблюдения размещаются на краях тротуара, а также на расстояниях, превышающих ширину магистрали в 0,5, 2 и 3 раза.

Для автоматического отбора

проб исследуемого воздуха с целью определения концентраций токсичных аэрозольных и газовых примесей предусмотрена установка автоматических пробоотборных устройств для контроля качества воздуха на наиболее загруженных участках дорог.

Стационарный пост предназначен для обеспечения непрерывной регистрации содержания загрязняющих веществ или регулярного отбора проб воздуха для последующего анализа. Из числа стационарных постов выделяются опорные стационарные посты, которые предназначены для выявления долговременных измерений содержания основных и наиболее распространенных специфических загрязняющих веществ.

Основными причинами высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта являются увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо. Одними из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта на окружающую среду являются дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль работы двигателей.

В рамках Программы предусмотрено проектирование и строительство ливневой канализации. В целях минимизации негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения в комплексе планируется строительство очистных сооружений на выпусках ливневой канализации.

Проектирование водоотводных систем автомобильных дорог и мостовых сооружений, обеспечивающих отвод воды с поверхности и из дренирующих слоев оснований, земляного полотна и дорожных одежд, а также их защиту от поступления подземных вод, осуществляется в соответствии с нормативными документами.

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности позволяют проводить качественную и количественную динамическую оценку элементов улично-дорожной сети и системы перевозок.

Основу для проведения регулярных мероприятий по мониторингу создают следующие нормативные документы:

Федеральный закон от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Правительства РФ от 16 ноября 2018 г. № 1379 «Об утверждении Правил определения основных параметров дорожного движения и ведения их учета»;

Приказ Министерства транспорта РФ от 18 апреля 2019 г. № 114 «Об утверждении Порядка мониторинга дорожного движения»;

Приказ Министерства транспорта РФ от 26 декабря 2018 г. № 479 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения в части расчета значений основных параметров дорожного движения»;

Распоряжение Министерства транспорта РФ от 28 декабря 2016 г. № НА-197-р «Об утверждении Примерной программы регулярных транспортных и транспортно-социологических обследований функционирования транспортной инфраструктуры поселений, городских округов в Российской Федерации»;

Приказ Министерства транспорта РФ от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

Приказ Министерства транспорта РФ от 13 ноября 2018 г. № 406 «Об утверждении Классификации работ по организации дорожного движения и о внесении изменений в Классификацию работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог, утвержденную приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 г. N 402»;

ГОСТ 33388–2015 Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению диагностики и паспортизации.

В соответствии с требованиями приведенных нормативных документов формируется перечень регулярных транспортно-социологических обследований, приведенных в таблице 5.13.

Таблица 5.13 – Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Мощность |  | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Инновационный | Инерционный |  |
| 1 |  | Проведение мониторинга основных параметров дорожного движения на улично-дорожной сети г. Югорска | стационарных пунктов учета, ед. | не менее 10 | не менее 10 | Ежегодно |
| 2 | Проведение обследований пассажирских потоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования |  | Маршрутов, ед. | 10 | не менее 10 | Ежегодно |
| 3 | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта |  | ед. | 82 | 82 | Ежегодно |
| 4 | Выполнение инструментальной диагностики и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Югорска |  | км | 170,323 | 170,323 | 2024 г., 2027 г. |

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры выполнена в соответствии со следующей нормативно-технической документацией:

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 № 314/пр «Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр «Об утверждении Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства» (с изм. и доп.);

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 года № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

МДС 81-32.2003 «Методические рекомендации по использованию федеральных единичных расценок на строительные, монтажные, специальные строительные, ремонтно-строительные и пусконаладочные работы (ФЕР-2001) при определении стоимости строительной продукции на территории субъектов Российской Федерации»;

НЦС 81-02-07-2021 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 07. Железные дороги (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.03.2021 № 126/пр);

НЦС 81-02-08-2021 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 08. Автомобильные дороги (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.03.2021 № 130/пр);

НЦС 81-02-09-2022 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 09. Мосты и путепроводы (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 18.02.2022 № 113/пр);

НЦС 81-02-16-2021 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 16. Малые архитектурные формы (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.03.2021 № 139/пр);

НЦС 81-02-17-2021 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 17. Озеленение (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.03.2021 № 128/пр);

НЦС 81-02-18-2021 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 18. Объекты гражданской авиации (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 12.03.2021 № 138/пр);

НЦС 81-02-19-2021 Укрупненные нормативы цены строительства. Сборник № 19. Здания и сооружения городской инфраструктуры (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.03.2021 № 123/пр);

НЦКР 81-02-22-2014 Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены конструктивных решений. Часть 22. Автомобильные дороги (утв. Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 07.04 2014 № 167/пр).

ФЕР 81-02-27-2001. Сборник 27. Автомобильные дороги (Приложение № 27 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26 декабря 2019 г. № 876/пр, с изм. и доп.);

Письмо Минстроя России от 16.02.2022 № 5747-ИФ/09 «О рекомендуемой величине индексов изменения сметной стоимости строительства в I квартале 2022 года, в том числе величине индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, индексов изменения сметной стоимости пусконаладочных работ».

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры г. Югорска представлена в таблицах 6.1 и 6.2.

Таблица 6.1 – Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Федеральный бюджет, тыс. руб. | Областной бюджет, тыс. руб. | Местный бюджет, тыс. руб. | Внебюджетные источники |
| I этап (2024-2028 годы), всего затрат, тыс. руб. |  | 0,00 | 4 560 658,89 | 1 927 250,29 | 20 280,00 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство переходно-скоростных полос | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство посадочных площадок | 0,00 | 50,00 | 1150,00 | 0,00 |
| 3 | Установка автобусных павильонов | 0,00 | 200,00 | 6400,00 | 0,00 |
| 4 | Обустройство остановочных пунктов знаками 5.16 «Место остановки автобуса или троллейбуса» | 0,00 | 40,00 | 1780,00 | 0,00 |
| 5 | Организация пешеходных переходов на остановочных пунктах | 0,00 | 100,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 6 | Обустройство остановочных пунктов искусственным освещением | 0,00 | 100,00 | 4900,00 | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация парковок на внутридворовой территории многоквартирных жилых домов | 0,00 | 0,00 | 13400,00 | 0,00 |
| 2 | Организация парковок на уличных парковках и внеуличных парковках у объектов притяжения | 0,00 | 0,00 | 4940,00 | 20280 |
| 3 | Организация уличных парковок по улицам г. Югорска: ул. Цветной бульвар, ул. Ленина, в мкр. 1 | 0,00 | 0,00 | Согласно проектам реконструкции улиц | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство тротуаров и пешеходных дорожек | 0,00 | 0,00 | 22578,00 | 0,00 |
| 2 | Устройство линий наружного освещения | 0,00 | 0,00 | 122662,40 | 0,00 |
| 3 | Организация велодорожки | 0,00 | 0,00 | 19327,50 | 0,00 |
| 4 | Организация надземных ПП | 0,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 |
| 5 | Организация наземных ПП | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6 | Устройство регулируемых ПП с вызывной кнопкой | 0,00 | 0,00 | 16000,00 | 0,00 |
| 7 | Нанесение разметки 1.14 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 |
| 8 | Установка знаков 1.23 «Дети» | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 9 | Установка знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 10 | Установка знаков 1.17 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 11 | Установка знаков 5.20 | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 12 | Монтаж ИН | 0,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 |
| 13 | Устройство освещения на ПП | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 14 | Устройство ограждений перильного типа | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 |
| 15 | Устройство светофоров типа Т.8 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - пгт. Таежный (с переустройством коммуникаций) | 0,00 | 474777,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск – пгт. Агириш | 0,00 | 0,00 | 120833,52 | 0,00 |
| 3 | Строительство объездной дороги населенного пункта города Югорска (включая Южный объезд) | 0,00 | 2585064,72 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Строительство 2-ой подъездной Автодороги к территории коллективных садов и огородов | 0,00 | 0,00 | 883654,80 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция улицы Уральская в городе Югорске (участок от Цветного бульвара до ул. Магистральная) | 0,00 | 0,00 | 12586,83 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция автомобильной дороги ул. Студенческая – ул. Декабристов | 0,00 | 0,00 | 45816,04 | 0,00 |
| 7 | Строительство ул. Геологов в Южной промзоне (участок от планируемого путепровода через железную дорогу до ул. Промышленная) | 0,00 | 0,00 | 33732,69 | 0,00 |
| 8 | Строительство ул. Геологов в Южной промзоне (участок от ул. Промышленная до ул. Южная) | 0,00 | 0,00 | 34236,16 | 0,00 |
| 9 | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мичурина – ул. Лунная | 0,00 | 0,00 | 30208,38 | 0,00 |
| 10 | Реконструкция ул. Сахарова (на участке от ул. Декабристов до ул. Вавилова) | 0,00 | 0,00 | 37760,48 | 0,00 |
| 11 | Реконструкция ул. Арантурская в г. Югорске (строительство тротуара от ул. Газовиков до поворота на ЗСМ) | 0,00 | 0,00 | 20138,92 | 0,00 |
| 12 | Реконструкция ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) | 0,00 | 0,00 | 13845,51 | 0,00 |
| 13 | Реконструкция ул. Южная (на участке от ул. Южная до нового участка ул. Геологов) | 0,00 | 0,00 | 19635,45 | 0,00 |
| 14 | Реконструкция ул. Сахарова (на участке от ул. Декабристов до ул. Шаумяна) | 0,00 | 0,00 | 16866,35 | 0,00 |
| 15 | Реконструкция ул. Шаумяна (на участке от ул. Пихтовая до ул. Арантурская) | 0,00 | 0,00 | 7048,62 | 0,00 |
| 16 | Реконструкция ул. 40 Лет Победы на участке от ул. Попова до ул. Железнодорожная | 0,00 | 0,00 | 10824,67 | 0,00 |
| 17 | Реконструкция ул. Магистральная. 2 этап: на участке от ул. Южная до ул. Сибирский бульвар | 0,00 | 0,00 | 41536,52 | 0,00 |
| 18 | Реконструкция ул. Садовая от ул. Студенческая до ул. Вавилова | 0,00 | 0,00 | 40277,84 | 0,00 |
| 19 | Реконструкция участка ул. Ленина от ул. Октябрьской до ул. Клары Цеткин (для организации одностороннего движения) | 0,00 | 0,00 | 4782,99 | 0,00 |
| 20 | Строительства участка ул. Ленина от ул. Клары Цеткин до кольцевой развязки (для организации одностороннего движения) | 0,00 | 0,00 | 10572,93 | 0,00 |
| 21 | Строительство путепровода через железную дорогу «Свердловск – Приобье» на продолжении улицы Геологов | 0,00 | 1499826,93 | 0,00 | 0,00 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация светофорных объектов | 0,00 | 0,00 | 32000,00 | 0,00 |
| 2 | Устройство уширений проезжей части | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 |
| 3 | Актуализация ПКРТИ | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 4 | Актуализация КСОДД | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5 | Актуализация ПОДД | 0,00 | 0,00 | 1703,23 | 0,00 |
| Мероприятия по внедрению интеллектуальных транспортных систем |  |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и интеграция аппаратной и программной частей ИТС | 0,00 | 0,00 | 182000,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция существующих светофорных объектов для обеспечения возможности их дальнейшей интеграции в ИТС | 0,00 | 0,00 | 6500,00 | 0,00 |
| 3 | Внедрение автоматизированной системы управления дорожным движением для координации работы светофоров | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 |
| 4 | Обновление мобильного приложения для пассажиров городского и пригородного общественного транспорта | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга основных параметров дорожного движения на улично-дорожной сети г. Югорска | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение обследований пассажирских потоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования | 0,00 | 0,00 | 1500,00 | 0,00 |
| 3 | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | 0,00 | 0,00 | 820,00 | 0,00 |
| 4 | Выполнение инструментальной диагностики и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории г. Югорска | 0,00 | 0,00 | 3406,46 | 0,00 |
| II очередь (2029-2035 годы), всего затрат, тыс. руб. |  | 0,00 | 6 013 700,50 | 908 361,74 | 559 061,57 |
| Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов |  |  |  |  |  |
| 1 | Устройство новых ООТ | 0,00 | 10500,00 | 53500,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство автостанции | 0,00 | 0,00 | 111365,92 | 0,00 |
| Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб |  |  |  |  |  |
| 1 | Организация 3 парковок для грузового автотранспорта | 0,00 | 0,00 | 35100,00 | 0,00 |
| 2 | Строительство 3 СТОА для большегрузной техники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 559061,57 |
| Мероприятия по развитию сети дорог |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство участка автодороги регионального значения «Северный обход городского округа город Югорск», с прокладкой его по землям лесного фонда, севернее существующих водозаборных сооружений, в районе КС-11 | 0,00 | 1797264,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Реконструкция автомобильной дороги г. Югорск - г. Советский | 0,00 | 205936,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Строительство подъездной автодороги к промышленной зоне Югорск-2 | 0,00 | 0,00 | 166146,09 | 0,00 |
| 4 | Реконструкция автомобильной дороги местного значения «Полигон ТБО» | 0,00 | 0,00 | 156076,63 | 0,00 |
| 5 | Реконструкция ул. Студенческая от ул. Садовая до ул. Толстого | 0,00 | 0,00 | 12586,83 | 0,00 |
| 6 | Реконструкция ул. Сахарова от ул. Декабристов до ул. Магистральная | 0,00 | 0,00 | 23914,97 | 0,00 |
| 7 | Строительство второй дороги в м/р Зеленая зона | 0,00 | 0,00 | 146007,17 | 0,00 |
| 8 | Реконструкция ул. Южной от ул. Арантурской до промзоны в южно-западной части города | 0,00 | 0,00 | 50322,19 | 0,00 |
| 9 | Строительство автомобильной дороги местного значения от ул. Южной в промзоне в южно-западной части города до ул. Попова | 0,00 | 0,00 | 72381,23 | 0,00 |
| 10 | Строительство перекрестка кольцевого типа на пересечении улиц Агиришская-Славянская-пер. Северный-Советская | 0,00 | 0,00 | 34451,52 | 0,00 |
| 11 | Строительство перекрестка кольцевого типа на пересечении ул. Никольская – ул. Студенческая – ул. Менделеева | 0,00 | 0,00 | 34451,52 | 0,00 |
| 12 | Строительство путепровода на пересечении проектируемого участка автомобильной дороги «Северный обход городского округа город Югорск" и р. Эсс | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Строительство путепровода на пересечении проектируемой автодороги «Северный обход городского округа город Югорск" и частной автомобильной дороги «пос. Комсомольский - Узюм-Юганская КС» | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Строительство путепровода на пересечении железной дороги «Свердловск – Приобье» и проектируемой объездной дороги населенного пункта города Югорска (в районе 17 микрорайона) | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Строительство путепровода на пересечении железной дороги «Свердловск – Приобье» и проектируемой автомобильной дороги местного значения от ул. Южной в промзоне в южно-западной части города до ул. Попова | 0,00 | 1000000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Комплексные мероприятия по организации дорожного движения, в том числе мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, снижению перегруженности дорог и (или) их участков |  |  |  |  |  |
| 1 | Актуализация ПКРТИ | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 |
| 2 | Актуализация КСОДД | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |
| 3 | Актуализация ПОДД | 0,00 | 0,00 | 5109,69 | 0,00 |
| Мероприятия по мониторингу и контролю за работой транспортной инфраструктуры и качеством транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение мониторинга основных параметров дорожного движения на улично-дорожной сети г. Югорска | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| 2 | Проведение обследований пассажирских потоков на муниципальных маршрутах пассажирского транспорта общего пользования | 0,00 | 0,00 | 2100,00 | 0,00 |
| 3 | Оценка качества содержания остановок общественного транспорта | 0,00 | 0,00 | 1148,00 | 0,00 |

Таблица 69 – Результаты расчетов объемов и источников финансирования

| Источник финансирования | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029-2035 годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет, тыс. руб. | 1 974 802,17 | 2 585 262,72 | 198,00 | 198,00 | 198,00 | 6 013 700,50 |
| Местный бюджет, тыс. руб. | 59 291,61 | 1 077 576,7 | 105 147,54 | 159 600,64 | 525 633,8 | 908 361,74 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 140,00 | 10 140,00 | 559 061,57 |
| ИТОГО | 2 034 093,78 | 3 662 839,42 | 105 345,54 | 169 938,64 | 535 971,8 | 7 481 123,81 |

Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

Оценка эффективности мероприятий ПКРТИ выполнена на основании методики оценки социально-экономических эффектов от проектов строительства (реконструкции) и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры, планируемых к реализации с привлечением средств федерального бюджета, а также с предоставлением государственных гарантий Российской Федерации и налоговых льгот, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2019 г. № 1512.

Общий социально-экономический эффект оценивается как сумма эффектов от экономии времени, повышения безопасности перевозок и снижения уровня негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения:

МЭ=МЭВРб+МЭПБб+МЭВВ,

где

МЭВРб – монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов;

МЭПБб – монетизированный эффект от повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов;

МЭВВ – монетизированный эффект от снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных источников.

Основные исходные данные для расчета монетизированных эффектов экономии времени в пути и повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов представлены в таблице 7.1. Расчет монетизированных эффектов приведен в таблице 7.2.

Монетизированный эффект от снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных источников рассчитывается как разница между экологическим ущербом от выброса вредных веществ на существующее и перспективное положение. Оценка экологического ущерба выполняется на основании Методики исчисления размера вреда, причиненного атмосферному воздуху как компоненту природной среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 28 января 2021 г. № 59. Результаты расчета представлены в таблице 7.3.

Таблица 7.1 – Основные исходные данные для расчета монетизированных эффектов экономии времени в пути и повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 г. | 2035 г. |
| 1 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в ХМАО | тыс. руб. | 100,500 | 138,247 |
| 2 | Средняя стоимость перевозимого груза | тыс. руб. | 753,79 | 984,60 |
| 3 | Прогнозный индекс потребительских цен | % | 1,05 | 1,08 |
| 4 | Прогнозная численность мужчин в РФ | чел. | 68 378 429 | 67 738 400 |
| 5 | Прогнозная численность женщин в РФ | чел. | 78 601 632 | 77 144 500 |
| 6 | Возраст, установленный законодательством РФ о трудовых пенсиях, по достижении которого мужчины получают право на трудовую пенсию по старости | лет | 61,5 | 65 |
| 7 | Возраст, установленный законодательством РФ о трудовых пенсиях, по достижении которого женщины получают право на трудовую пенсию по старости | лет | 56,5 | 60 |
| 8 | Прогнозное количество пассажиров различных видов транспорта при реализации инфраструктурного проекта | чел. | 75 420 | 79 354 |
| 9 | Прогнозное количество персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств, при реализации инфраструктурного проекта | чел. | 2 949 | 3 187 |
| 10 | Прогнозная интенсивность движения грузового транспорта | транспортных средств/год | 382 547 | 396 482 |
| 11 | Среднегодовая суточная интенсивность движения автомобилей на каждой автодороге в рамках запланированного сценария, в году t | автомобилей/сутки | 6 426 | 7 059 |
| 12 | Среднегодовая суточная интенсивность движения пассажиров на каждом маршруте в рамках запланированного сценария, в году t | пассажиров/сутки | 5 379 | 5 964 |
| 13 | Экономия времени в пути транспортных средств при реализации инфраструктурного проекта | часов | 0 | 1,45 |
| 14 | Высвобождение времени нахождения груза в пути при реализации инфраструктурного проекта | часов | 0 | 1,32 |

Таблица 7.2 – Расчет монетизированных эффектов экономии времени в пути и повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029-2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчет монетизированного эффекта экономии времени в пути пассажиров и грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МЭбВР - монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта | тыс. руб. | 0,00 | 19 597,57 | 33 808,84 | 44 056,38 | 51 191,32 | 55 380,70 | 319 740,87 |
| 1.1 | МЭtВР - монетизированный эффект экономии времени в пути пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в году t | тыс. руб. | 0,00 | 25 761,67 | 53 331,45 | 83 395,60 | 116 281,86 | 150 957,72 | 846 175,75 |
| 1.1.1 | МЭtВРэан - монетизированный эффект экономии времени в пути экономически активного населения при реализации инфраструктурного проекта в году t | тыс. руб. | 0,00 | 10 133,20 | 20 854,65 | 32 853,71 | 45 112,32 | 57 915,02 | 323 244,76 |
| 1.1.2 | МЭtВРгр - монетизированный эффект экономии времени транспортировки грузов в году t при реализации инфраструктурного проекта | тыс. руб. | 0,00 | 15 628,47 | 32 476,80 | 50 541,89 | 71 169,54 | 93 042,70 | 522 930,99 |
| Расчет монетизированного эффекта повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | МЭбПБ - монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта | тыс. руб. | 0,00 | 35 765,78 | 45 824,64 | 56 086,88 | 70 596,35 | 72 972,36 | 434 144,11 |
| 2.1 | МЭtПБ - монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров и грузов при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t | тыс. руб. | 0,00 | 47 015,34 | 72 285,66 | 106 168,49 | 160 360,66 | 198 909,36 | 1 133 218,91 |
| 2.1.1 | МЭtПБпас - монетизированный эффект повышения безопасности перевозок пассажиров при реализации инфраструктурного проекта в автодорожной сфере в году t | тыс. руб. | 0,00 | 52 959,05 | 77 314,41 | 108 208,48 | 153 802,51 | 192 454,76 | 1 078 071,53 |
| 2.1.2 | МЭtПБгр - монетизированный эффект повышения безопасности транспортировки грузов при реализации инфраструктурного проекта в году t | тыс. руб. | 0,00 | -5 943,71 | -5 028,75 | -2 039,99 | 6 558,15 | 6 454,61 | 55 147,38 |

Таблица 7.3 – Расчет монетизированного эффекта от снижения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от передвижных источников

| № п.п. | Вещество | Код вещества | Класс опасности | Таксы за выброс 1 тонны загрязняющих веществ, руб. | Объем выброса вредного вещества на существующее положение, 2023 г., т/год | Объем выброса вредного вещества на расчетный срок, 2035 г., т/год | Экономический ущерб от выброса вредного вещества на существующее положение, 2023 г., тыс. р. | Экономический ущерб от выброса вредного вещества на расчетный срок, 2035 г., тыс. р. | Монетизированный эффект от снижения выбросов вредных веществ, тыс. р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оксид углерода СO | 0337 | 4 | 5 000 | 37,4074 | 38,0397 | 187,04 | 190,20 | -3,16 |
| 2 | Диоксида азота NО2 | 0301 | 3 | 64 289 | 14,3964 | 14,6397 | 925,53 | 941,17 | -15,64 |
| 3 | Оксида азота NО | 0304 | 3 | 64 289 | 5,3986 | 5,49 | 347,07 | 352,95 | -5,88 |
| 4 | Углеводороды СH | 2754 | 4 | 12 292 | 10,0004 | 10,1694 | 122,92 | 125,00 | -2,08 |
| 5 | Сажа | 0328 | 3 | 344 850 | 0,48 | 0,4881 | 165,53 | 168,32 | -2,79 |
| 6 | Диоксид серы SO2 | 0330 | 3 | 110 723 | 0,2508 | 0,255 | 27,77 | 28,23 | -0,47 |
| 7 | Формальдегиды СH2O | 1325 | 2 | 50 000 | 0,055 | 0,056 | 2,75 | 2,80 | -0,05 |
| 8 | Бенз(а)пирен C20H12 | 0703 | 1 | 19 185 000 | 0,0000064 | 0,0000065 | 0,12 | 0,12 | -0,0019 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 67,99 | 69,14 | 1778,73 | 1808,80 | -30,07 |

Монетизированная оценка общего социально-экономического эффекта от реализации мероприятий ПКРТИ до 2035 г. составит 628 736,24 тыс. руб.

Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории города Югорска

Проведенный в рамках разработки настоящей работы анализ условий функционирования системы экономических, политических, правовых и социальных институтов на территории исследуемого муниципального образования показал, что созданные формальные и неформальные условия хозяйственной деятельности соответствуют рыночным условиям хозяйствования. Отношения собственности урегулированы в соответствии с действующим законодательством:

создан частный сектор;

сформированы учреждения и организации рыночного типа (коммерческие банки, инвестиционные фонды и т. п.);

в системе управления народным хозяйством успешно происходит замена административных рычагов экономическими, прежде всего бюджетными и налоговыми.

Развиваются предпринимательство и конкуренция, формируются новые рыночные структуры на основе добровольного соглашения между хозяйствующими субъектами. Действующая нормативно-правовая база требует проведения актуализации. Необходимо периодически обновлять ссылки на действующие редакции нормативно-правовых актов в существующей документации г. Югорска и внести изменения в генеральный план г. Югорска.

Проводимая органами местного самоуправления политика направлена на повышение уровня доверия населения к действующей власти, и, тем самым, к улучшению инвестиционного климата и активизации предпринимательства.

Таким образом, потребность в проведении институциональных преобразований на территории г. Югорска отсутствует. Характер взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагается оставить в неизменном виде. Нормативно-правовая база для настоящей Программы требует актуализации.

Порядок внесения изменений в ПКРТИ

Внесение изменений в ПКРТИ должно проводиться в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

Актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры проводится:

а) при внесении изменений в Генеральный план муниципального образования в сфере транспорта и дорожного хозяйства;

б) при освоении новых территорий муниципального образования;

в) при масштабном жилищном строительстве или введении в эксплуатацию ряда крупных объектов притяжения, или объектов приложения труда, или транспортных объектов (аэропорт, железнодорожная станция, речной причал и т. п.);

г) при выявлении новых транспортных проблем, требующих комплексного решения:

1) повышения уровня аварийности на дорогах и тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий;

2) снижения пропускной способности улично-дорожной сети;

3) дисбаланса между развитием инфраструктуры для различных типов дорожного движения (пешеходное, велосипедное, автомобильное) или для различных видов транспорта (индивидуальный, общественный, грузовой);

4) ухудшения экологической обстановки на территории муниципального образования, повышение уровня негативного влияния транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения;

5) неблагоприятных условий для пользования элементами транспортной системы отдельными группами граждан (несовершеннолетними, маломобильной частью населения, гражданами пенсионного возраста).

Актуализация ПКРТИ фактически заключается в разработке новой ПКРТИ с учетом текущего состояния транспортной инфраструктуры муниципального образования согласно соответствующим нормативным документам.

Внесенные изменения направляются на согласование:

в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования;

в департамент градостроительства и земельных отношений администрации муниципального образования;

в департамент экономического развития администрации муниципального образования.

Согласование закрепляется путем оформления протокола или обмена официальными письмами.

При внесении существенных изменений возможна организация публичных слушаний основных результатов разработки Программы.

Приложение А

Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Югорска

Таблица А.1 – Характеристика автомобильных дорог общего пользования местного значения г. Югорска

| № | Идентификационный номер | Наименование | Протяжен ность, м | Материал покрытия |  |  | Ширина проезжей части, м | Категория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | асфальт | бетон | грунт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 71 187 2 ОП МГ 001 | 40 лет Победы | 0,622 | 0,439 | 0 | 0,183 | разная | РЗ |
| 2 | 71 187 2 ОП МГ 002 | 8 Марта | 0,399 | 0 | 0 | 0,399 | 5,87 | МЗ |
| 3 | 71 187 2 ОП МГ 003 | переулок Толстого | 0,182 | 0,182 | 0 | 0 | 12 | МЗ |
| 4 | 71 187 2 ОП МГ 004 | Южная-Вавилова | 5,352 | 3,386 | 1,05 | 0,916 | разная | ОГЗ/ОГЗ |
| 5 | 71 187 2 ОП МГ 005 | Арантурская | 15,755 | 0,85 | 7,537 | 7,368 | 6,67 | РЗ/МЗ** |
| 6 | 71 187 2 ОП МГ 006 | Арантурский (переулок) | 0,228 | 0 | 0 | 0,228 | 5,53 | МЗ |
| 7 | 71 187 2 ОП МГ 007 | Багратиона | 0,282 | 0 | 0 | 0,282 | 6 | МЗ |
| 8 | 71 187 2 ОП МГ 009 | Березовая | 0,295 | 0 | 0 | 0,295 | 4,88 | МЗ |
| 9 | 71 187 2 ОП МГ 010 | Бородинская | 0,367 | 0 | 0 | 0,367 | 6 | МЗ |
| 10 | 71 187 2 ОП МГ 011 | Буденого | 0,361 | 0 | 0 | 0,361 | 6,71 | МЗ |
| 11 | 71 187 2 ОП МГ 012 | Восточная | 0,531 | 0 | 0 | 0,531 | 5,98 | МЗ |
| 12 | 71 187 2 ОП МГ 013 | Гагарина | 0,764 | 0 | 0 | 0,764 | 7,48 | МЗ |
| 13 | 71 187 2 ОП МГ 014 | Газовиков - Пожарского - Дзержинского | 1,782 | 1,346 | 0,436 | 0 | разная | МЗ/МЗ/МЗ |
| 14 | 71 187 2 ОП МГ 015 | Гайдара - Дубинина (переулок) | 0,511 | 0 | 0 | 0,511 | 6 | МЗ/МЗ |
| 15 | 71 187 2 ОП МГ 016 | Гайдара (переулок) | 0,15 | 0 | 0 | 0,15 | 6 | МЗ |
| 16 | 71 187 2 ОП МГ 017 | Гастелло | 1,568 | 1,568 | 0 | 0 | 8,14 | РЗ |
| 17 | 71 187 2 ОП МГ 018 | Геологов - Кирова | 1,014 | 0 | 1,014 | 0 | 6 | МЗ/МЗ |
| 18 | 71 187 2 ОП МГ 019 | Гоголя | 0,716 | 0,025 | 0,431 | 0,26 | 6,16 | МЗ |
| 19 | 71 187 2 ОП МГ 020 | Горького | 0,346 | 0,346 | 0 | 0 | 6,07 | МЗ |
| 20 | 71 187 2 ОП МГ 021 | Грибоедова | 0,525 | 0,525 | 0 | 0 | 5,75 | МЗ |
| 21 | 71 187 2 ОП МГ 022 | Декабристов - Студенческая | 1,895 | 1,119 | 0 | 0,776 | 6 | РЗ/РЗ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 71 187 2 ОП МГ 023 | Дружбы Народов | 0,527 | 0 | 0,12 | 0,407 | 5,4 | МЗ |
| 23 | 71 187 2 ОП МГ 024 | Дубинина | 0,4 | 0 | 0 | 0,4 | 6 | МЗ |
| 24 | 71 187 2 ОП МГ 025 | Ермака | 0,903 | 0,315 | 0 | 0,588 | 6,6 | МЗ |
| 25 | 71 187 2 ОП МГ 026 | Есенина | 0,289 | 0 | 0 | 0,289 | 6,1 | МЗ |
| 26 | 71 187 2 ОП МГ 027 | Лесозаготовителей - Железнодорожная | 3,695 | 3,695 | 0 | 0 | разная | РЗ/ОГЗ |
| 27 | 71 187 2 ОП МГ 028 | Заводская | 0,692 | 0 | 0 | 0,692 | 6 | МЗ |
| 28 | 71 187 2 ОП МГ 029 | проезд 29 | 0,165 | 0 | 0 | 0,165 | 5,2 | МЗ |
| 29 | 71 187 2 ОП МГ 030 | проезд 30 | 0,179 | 0,179 | 0 | 0 | 5,96 | МЗ |
| 30 | 71 187 2 ОП МГ 031 | проезд 31 | 0,177 | 0 | 0 | 0,177 | 6,07 | МЗ |
| 31 | 71 187 2 ОП МГ 032 | Загородная | 0,588 | 0 | 0 | 0,588 | 6,09 | МЗ |
| 32 | 71 187 2 ОП МГ 033 | Западная | 0,211 | 0 | 0 | 0,211 | 6,1 | МЗ |
| 33 | 71 187 2 ОП МГ 034 | Защитников Отечества | 0,469 | 0,469 | 0 | 0 | 6 | МЗ |
| 34 | 71 187 2 ОП МГ 035 | Звездная | 1,685 | 0 | 0 | 1,685 | 6,1 | МЗ |
| 35 | 71 187 2 ОП МГ 036 | Зеленый - Лесная | 1,393 | 0 | 0 | 1,393 | 6 | МЗ/МЗ |
| 36 | 71 187 2 ОП МГ 037 | Калинина | 1,747 | 0,282 | 1,465 | 0 | 6,2 | РЗ |
| 37 | 71 187 2 ОП МГ 038 | Кедровая | 0,452 | 0 | 0 | 0,452 | 7,21 | МЗ |
| 38 | 71 187 2 ОП МГ 039 | Киевская - Толстого | 2,069 | 0,814 | 0 | 1,255 | 8 | МЗ/МЗ |
| 39 | 71 187 2 ОП МГ 040 | Транспортная развязка в 2-х уровнях (1-я очередь) | 1,707 | 1,707 | 0 | 0 | 8 | ОГЗ |
| 40 | 71 187 2 ОП МГ 041 | Клары Цеткин 1 | 0,263 | 0 | 0 | 0,263 | 6,02 | МЗ |
| 41 | 71 187 2 ОП МГ 042 | Клары Цеткин 2 | 0,221 | 0 | 0 | 0,221 | 6,15 | МЗ |
| 42 | 71 187 2 ОП МГ 043 | Кондинская | 1,413 | 0 | 0 | 1,413 | 6,2 | МЗ |
| 43 | 71 187 2 ОП МГ 044 | Кооперативная | 0,464 | 0 | 0 | 0,464 | 5,98 | МЗ |
| 44 | 71 187 2 ОП МГ 045 | Королева | 0,347 | 0 | 0 | 0,347 | 6,1 | МЗ |
| 45 | 71 187 2 ОП МГ 046 | Космонавтов | 1,131 | 0 | 0,215 | 0,916 | 6,22 | МЗ |
| 46 | 71 187 2 ОП МГ 047 | Котовского (улица) | 0,223 | 0 | 0 | 0,223 | 6 | МЗ |
| 47 | 71 187 2 ОП МГ 048 | Котовского (переулок) - Студенческий (переулок) | 0,681 | 0 | 0 | 0,681 | 5,98 | МЗ/МЗ |
| 48 | 71 187 2 ОП МГ 049 | Красина | 0,211 | 0,211 | 0 | 0 | 6 | МЗ |
| 49 | 71 187 2 ОП МГ 050 | Красина - Широкая | 0,786 | 0,366 | 0,156 | 0,264 | 6 | МЗ/МЗ |
| 50 | 71 187 2 ОП МГ 051 | Буряка | 0,257 | 0,257 | 0 | 0 | 6,3 | МЗ |
| 51 | 71 187 2 ОП МГ 052 | Красный | 0,118 | 0 | 0 | 0,118 | 4,97 | МЗ |
| 52 | 71 187 2 ОП МГ 053 | Курчатова | 0,282 | 0 | 0 | 0,282 | 5,92 | МЗ |
| 53 | 71 187 2 ОП МГ 054 | Кутузова | 0,64 | 0 | 0,222 | 0,418 | 6 | МЗ |
| 54 | 71 187 2 ОП МГ 055 | Ленина | 1,611 | 1,427 | 0,184 | 0 | разная | РЗ |
| 55 | 71 187 2 ОП МГ 056 | Компрессорная | 3,295 | 0 | 3,295 | 0 | 4 | МЗ |
| 56 | 71 187 2 ОП МГ 057 | Югорск 2 | 0,814 | 0,814 | 0 | 0 | 6 | МЗ |
| 57 | 71 187 2 ОП МГ 058 | Лии Карастояновой | 0,303 | 0 | 0,039 | 0,264 | 6,97 | МЗ |
| 58 | 71 187 2 ОП МГ 059 | Магистральная | 1,72 | 1,038 | 0 | 0,682 | разная | РЗ |
| 59 | 71 187 2 ОП МГ 060 | Менделеева | 1,796 | 1,42 | 0 | 0,376 | разная | ОГЗ |
| 60 | 71 187 2 ОП МГ 061 | Механизаторов | 1,007 | 1,007 | 0 | 0 | 7,64 | МЗ |
| 61 | 71 187 2 ОП МГ 062 | Минина | 0,284 | 0 | 0 | 0,284 | 6,53 | МЗ |
| 62 | 71 187 2 ОП МГ 063 | Мира | 2,435 | 1,977 | 0,458 | 0 | 7 | ОГЗ |
| 63 | 71 187 2 ОП МГ 064 | проезд 64 | 0,232 | 0 | 0,232 | 0 | 6,08 | МЗ |
| 64 | 71 187 2 ОП МГ 065 | Мичурина | 0,798 | 0,165 | 0 | 0,633 | 6 | МЗ |
| 65 | 71 187 2 ОП МГ 066 | Молодежная | 0,313 | 0 | 0 | 0,313 | 6,87 | МЗ |
| 66 | 71 187 2 ОП МГ 067 | Монтажников | 0,983 | 0,73 | 0 | 0,253 | 6 | МЗ |
| 67 | 71 187 2 ОП МГ 068 | Морозова | 0,335 | 0 | 0 | 0,335 | 5,14 | МЗ |
| 68 | 71 187 2 ОП МГ 069 | Московская | 1,406 | 0 | 0 | 1,406 | 5,88 | МЗ |
| 69 | 71 187 2 ОП МГ 070 | Невская | 0,359 | 0 | 0 | 0,359 | 6,17 | МЗ |
| 70 | 71 187 2 ОП МГ 071 | Некрасова | 0,332 | 0,332 | 0 | 0 | 6,39 | МЗ |
| 71 | 71 187 2 ОП МГ 072 | Никольская | 0,784 | 0,784 | 0 | 0 | 8 | МЗ |
| 72 | 71 187 2 ОП МГ 073 | Новая | 1,019 | 0,185 | 0 | 0,834 | 6 | МЗ |
| 73 | 71 187 2 ОП МГ 074 | Десантников | 0,701 | 0,049 | 0,29 | 0,362 | разная | МЗ |
| 74 | 71 187 2 ОП МГ 075 | Нововятская | 0,496 | 0 | 0 | 0,496 | 5,86 | МЗ |
| 75 | 71 187 2 ОП МГ 076 | Новослободская | 0,331 | 0 | 0 | 0,331 | 6,05 | МЗ |
| 76 | 71 187 2 ОП МГ 077 | Октябрьская - переулок Северный | 1,462 | 1,033 | 0,429 | 0 | 6,73 | РЗ/МЗ |
| 77 | 71 187 2 ОП МГ 078 | Ольховая - Серова | 0,571 | 0 | 0 | 0,571 | 6,41 | МЗ/МЗ |
| 78 | 71 187 2 ОП МГ 079 | Остравская | 0,75 | 0,434 | 0 | 0,316 | разная | МЗ |
| 79 | 71 187 2 ОП МГ 080 | Парковая | 0,304 | 0 | 0 | 0,304 | 6,48 | МЗ |
| 80 | 71 187 2 ОП МГ 081 | Первомайская | 0,446 | 0 | 0 | 0,446 | 6,21 | МЗ |
| 81 | 71 187 2 ОП МГ 082 | Песчаная | 0,614 | 0,023 | 0 | 0,591 | 6 | МЗ |
| 82 | 71 187 2 ОП МГ 083 | Петровская | 0,89 | 0 | 0,352 | 0,538 | 5,96 | МЗ |
| 83 | 71 187 2 ОП МГ 084 | Пихтовая - Рябиновая | 0,852 | 0 | 0 | 0,852 | 6,16 | МЗ |
| 84 | 71 187 2 ОП МГ 085 | Плеханова | 0,567 | 0 | 0 | 0,567 | 5,5 | МЗ |
| 85 | 71 187 2 ОП МГ 086 | Покровская | 0,807 | 0,395 | 0 | 0,412 | 6 | МЗ |
| 86 | 71 187 2 ОП МГ 087 | Полевая | 0,381 | 0,326 | 0 | 0,055 | разная | МЗ |
| 87 | 71 187 2 ОП МГ 088 | Поперечный | 0,31 | 0,31 | 0 | 0 | 5,62 | МЗ |
| 88 | 71 187 2 ОП МГ 089 | Попова | 2,579 | 2,579 | 0 | 0 | 8 | ОГЗ |
| 89 | 71 187 2 ОП МГ 090 | Пушкина | 0,302 | 0 | 0 | 0,302 | 6,1 | МЗ |
| 90 | 71 187 2 ОП МГ 091 | Радужный (переулок) | 0,357 | 0 | 0 | 0,357 | 7,46 | МЗ |
| 91 | 71 187 2 ОП МГ 092 | Ремизова | 0,63 | 0 | 0 | 0,63 | 6 | МЗ |
| 92 | 71 187 2 ОП МГ 093 | Садовая | 1,631 | 1,631 | 0 | 0 | 6,45 | МЗ |
| 93 | 71 187 2 ОП МГ 094 | Сахарова | 2,747 | 0,493 | 0 | 2,254 | 6 | МЗ |
| 94 | 71 187 2 ОП МГ 095 | Свердлова | 0,634 | 0,304 | 0 | 0,33 | 7 | МЗ |
| 95 | 71 187 2 ОП МГ 096 | Светлая 1 | 0,208 | 0 | 0 | 0,208 | 6 | МЗ |
| 96 | 71 187 2 ОП МГ 097 | Светлая 2 | 0,112 | 0 | 0 | 0,112 | 6 | МЗ |
| 97 | 71 187 2 ОП МГ 098 | Северный(переулок) - Октябрьская | 0,596 | 0 | 0 | 0,596 | 4,93 | МЗ/МЗ |
| 98 | 71 187 2 ОП МГ 099 | Северная | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 | 5,89 | МЗ |
| 99 | 71 187 2 ОП МГ 100 | Сибирская | 0,354 | 0,354 | 0 | 0 | 5,22 | МЗ |
| 100 | 71 187 2 ОП МГ 101 | Сибирский (бульвар) | 3,366 | 0 | 0 | 3,366 | 5,04 | МЗ |
| 101 | 71 187 2 ОП МГ 102 | Славянская - Агиришская | 3,012 | 3,012 | 0 | 0 | 7,4 | РЗ/РЗ |
| 102 | 71 187 2 ОП МГ 103 | Снежная | 0,497 | 0 | 0 | 0,497 | 6,53 | МЗ |
| 103 | 71 187 2 ОП МГ 104 | Советская | 1,402 | 0 | 0,103 | 1,299 | 5,75 | МЗ |
| 104 | 71 187 2 ОП МГ 105 | Солнечная | 0,554 | 0,329 | 0 | 0,225 | 6 | МЗ |
| 105 | 71 187 2 ОП МГ 106 | Сосновая | 0,293 | 0 | 0 | 0,293 | 4,98 | МЗ |
| 106 | 71 187 2 ОП МГ 107 | Спасская | 0,855 | 0,328 | 0 | 0,527 | 6 | МЗ |
| 107 | 71 187 2 ОП МГ 108 | Спортивная | 1,479 | 1,479 | 0 | 0 | 6 | РЗ |
| 108 | 71 187 2 ОП МГ 109 | Спортивнный (переулок) | 0,414 | 0 | 0 | 0,414 | 5,82 | МЗ |
| 109 | 71 187 2 ОП МГ 110 | Столыпина 1 | 0,291 | 0,291 | 0 | 0 | 5,97 | МЗ |
| 110 | 71 187 2 ОП МГ 111 | Столыпина 2 | 0,645 | 0,645 | 0 | 0 | 6,46 | МЗ |
| 111 | 71 187 2 ОП МГ 112 | Строителей | 0,57 | 0,265 | 0,013 | 0,292 | 6,68 | МЗ |
| 112 | 71 187 2 ОП МГ 113 | Суворова | 0,363 | 0,033 | 0 | 0,33 | 5 | МЗ |
| 113 | 71 187 2 ОП МГ 114 | Таёжная | 1,609 | 0,791 | 0 | 0,818 | разная | МЗ |
| 114 | 71 187 2 ОП МГ 115 | Титова | 1,814 | 0,824 | 0,815 | 0,175 | 6 | МЗ |
| 115 | 71 187 2 ОП МГ 116 | Титова (переулок) | 0,263 | 0 | 0 | 0,263 | 4,2 | МЗ |
| 116 | 71 187 2 ОП МГ 117 | Тополиная | 0,621 | 0 | 0 | 0,621 | 6 | МЗ |
| 117 | 71 187 2 ОП МГ 118 | Транспортная | 0,373 | 0 | 0 | 0,373 | 7,11 | МЗ |
| 118 | 71 187 2 ОП МГ 119 | Труда | 1,349 | 0 | 0 | 1,349 | 6 | МЗ |
| 119 | 71 187 2 ОП МГ 120 | Тюменская | 1,405 | 0 | 0 | 1,405 | 6 | МЗ |
| 120 | 71 187 2 ОП МГ 121 | Уральская | 1,677 | 0 | 0 | 1,677 | 5,88 | МЗ |
| 121 | 71 187 2 ОП МГ 122 | Цветной (бульвар) | 0,65 | 0,65 | 0 | 0 | 6 | МЗ |
| 122 | 71 187 2 ОП МГ 123 | проезд 123 | 0,266 | 0 | 0 | 0,266 | 5 | МЗ |
| 123 | 71 187 2 ОП МГ 124 | проезд 124 | 0,38 | 0 | 0 | 0,38 | 6,15 | МЗ |
| 124 | 71 187 2 ОП МГ 125 | проезд 125 | 0,676 | 0 | 0 | 0,676 | 4,89 | МЗ |
| 125 | 71 187 2 ОП МГ 126 | Школьный | 0,472 | 0,258 | 0 | 0,214 | 5 | МЗ |
| 126 | 71 187 2 ОП МГ 127 | Чехова | 1,11 | 0,064 | 0 | 1,046 | 6 | МЗ |
| 127 | 71 187 2 ОП МГ 128 | Пограничников | 0,301 | 0,301 | 0 | 0 | 6 | МЗ |
| 128 | 71 187 2 ОП МГ 129 | Чкалова | 0,493 | 0,493 | 0 | 0 | 6,6 | МЗ |
| 129 | 71 187 2 ОП МГ 130 | Шаумяна | 0,239 | 0 | 0 | 0,239 | 5,12 | МЗ |
| 130 | 71 187 2 ОП МГ 131 | Шевченко | 0,269 | 0 | 0 | 0,269 | 6 | МЗ |
| 131 | 71 187 2 ОП МГ 132 | Шолохова | 0,222 | 0 | 0 | 0,222 | 4,89 | МЗ |
| 132 | 71 187 2 ОП МГ 133 | Энтузиастов | 0,681 | 0 | 0,356 | 0,325 | 6,69 | МЗ |
| 133 | 71 187 2 ОП МГ 134 | Юбилейная | 0,386 | 0 | 0 | 0,386 | 6,37 | МЗ |
| 134 | 71 187 2 ОП МГ 135 | Югорская | 0,751 | 0 | 0 | 0,751 | 6 | МЗ |
| 135 | 71 187 2 ОП МГ 136 | Ясный (переулок) | 0,197 | 0 | 0 | 0,197 | 4,1 | МЗ |
| 136 | 71 187 2 ОП МГ 137 | Лермонтова | 1,375 | 0 | 0 | 1,375 | 6 | МЗ |
| 137 | 71 187 2 ОП МГ 138 | Торговая | 1,113 | 1,113 | 0 | 0 | 6,97 | МЗ |
| 138 | 71 187 2 ОП МГ 139 | Красная | 0,256 | 0,256 | 0 | 0 | 5,92 | МЗ |
| 139 | 71 187 2 ОП МГ 140 | Гранитная | 0,472 | 0,231 | 0 | 0,241 | 6 | МЗ |
| 140 | 71 187 2 ОП МГ 141 | Мраморная | 0,527 | 0 | 0 | 0,527 | 6 | МЗ |
| 141 | 71 187 2 ОП МГ 142 | Лазурная | 0,302 | 0 | 0 | 0,302 | 6 | МЗ |
| 142 | 71 187 2 ОП МГ 143 | Малахитовая | 0,325 | 0 | 0 | 0,325 | 6 | МЗ |
| 143 | 71 187 2 ОП МГ 144 | Самоцветная | 0,63 | 0 | 0 | 0,63 | 6 | МЗ |
| 144 | 71 187 2 ОП МГ 145 | Лопатиной | 0,489 | 0,097 | 0 | 0,392 | 6 | МЗ |
| 145 | 71 187 2 ОП МГ 146 | Попова 1 | 0,8 | 0 | 0,8 | 0 | 6 | ПЗ |
| 146 | 71 187 2 ОП МГ 147 | Промышленная 1 | 0,95 | 0 | 0,95 | 0 | 7,2 | ПЗ |
| 147 | 71 187 2 ОП МГ 148 | Промышленная 2 | 0,9 | 0 | 0,9 | 0 | 8,2 | ПЗ |
| 148 | 71 187 2 ОП МГ 149 | Андреевская | 0,583 | 0 | 0 | 0,583 | 6 | МЗ |
| 149 | 71 187 2 ОП МГ 150 | Александровская | 0,552 | 0 | 0 | 0,552 | 6 | МЗ |
| 150 | 71 187 2 ОП МГ 151 | Давыдовская | 0,537 | 0 | 0 | 0,537 | 6 | МЗ |
| 151 | 71 187 2 ОП МГ 152 | Луговая | 0,181 | 0 | 0 | 0,181 | 6 | МЗ |
| 152 | 71 187 2 ОП МГ 153 | Красный переулок 2 | 0,177 | 0 | 0 | 0,177 | 6 | МЗ |
| 153 | 71 187 2 ОП МГ 154 | Родниковая | 0,406 | 0 | 0 | 0,406 | 6 | МЗ |
| 154 | 71 187 2 ОП МГ 155 | Нововятская 2 | 1,211 | 0 | 0 | 1,211 | 6 | МЗ |
| 155 | 71 187 2 ОП МГ 156 | Красная2 | 0,175 | 0 | 0 | 0,175 | 6 | МЗ |
| 156 | 71 187 2 ОП МГ 157 | Васильковая | 0,293 | 0 | 0 | 0,293 | 6 | МЗ |
| 157 | 71 187 2 ОП МГ 158 | проезд 158 | 0,498 | 0 | 0 | 0,498 | 6 | МЗ |
| 158 | 71 187 2 ОП МГ 159 | Смородиновая | 1,261 | 0 | 0 | 1,261 | 6 | МЗ |
| 159 | 71 187 2 ОП МГ 160 | Клюквенная | 1,631 | 0 | 0 | 1,631 | 6 | МЗ |
| 160 | 71 187 2 ОП МГ 161 | Брусничная | 1,162 | 0 | 0 | 1,162 | 6 | МЗ |
| 161 | 71 187 2 ОП МГ 162 | Вишневая | 1,635 | 0 | 0 | 1,635 | 6 | МЗ |
| 162 | 71 187 2 ОП МГ 163 | переулок Брусничный | 0,207 | 0 | 0 | 0,207 | 6 | МЗ |
| 163 | 71 187 2 ОП МГ 164 | проезд 164 | 0,1 | 0 | 0 | 0,1 | 6 | МЗ |
| 164 | 71 187 2 ОП МГ 165 | проезд 165 | 0,402 | 0 | 0 | 0,402 | 6 | МЗ |
| 165 | 71 187 2 ОП МГ 166 | проезд 166 | 0,258 | 0 | 0 | 0,258 | 6 | МЗ |
| 166 | 71 187 2 ОП МГ 167 | проезд 167 | 0,174 | 0 | 0 | 0,174 | 6 | МЗ |
| 167 | 71 187 2 ОП МГ 168 | проезд 168 | 0,164 | 0 | 0 | 0,164 | 6 | МЗ |
| 168 | 71 187 2 ОП МГ 169 | Михайловская | 0,341 | 0 | 0 | 0,341 | 6 | МЗ |
| 169 | 71 187 2 ОП МГ 170 | проезд 170 | 0,155 | 0 | 0 | 0,155 | 6 | МЗ |
| 170 | 71 187 2 ОП МГ 171 | Рассветная | 0,524 | 0 | 0 | 0,524 | 6 | МЗ |
| 171 | 71 187 2 ОП МГ 172 | Рождественская | 0,48 | 0 | 0 | 0,48 | 6 | МЗ |
| 172 | 71 187 2 ОП МГ 173 | Васильевская | 0,282 | 0 | 0 | 0,282 | 6 | МЗ |
| 173 | 71 187 2 ОП МГ 174 | Сергеевская | 0,153 | 0 | 0 | 0,153 | 6 | МЗ |
| 174 | 71 187 2 ОП МГ 175 | проезд 175 (в Югорске 2) | 0,578 | 0 | 0 | 0,578 | 6 | МЗ |
| 175 | 71 187 2 ОП МГ 176 | проезд 176 (в Югорске 2) | 0,417 | 0 | 0 | 0,417 | 6 | МЗ |
| 176 | 71 187 2 ОП МГ 177 | Ставропольская | 0,783 | 0 | 0 | 0,783 | 6 | МЗ |
| 177 | 71 187 2 ОП МГ 178 | Армавирская | 0,313 | 0 | 0 | 0,313 | 6 | МЗ |
| 178 | 71 187 2 ОП МГ 179 | проезд 179 (в Югорске 2) | 0,27 | 0 | 0 | 0,27 | 6 | МЗ |
| 179 | 71 187 2 ОП МГ 180 | проезд 180 (в Югорске 2) | 0,349 | 0 | 0 | 0,349 | 6 | МЗ |
| 180 | 71 187 2 ОП МГ 181 | Студенческая | 1,063 | 1,063 | 0 | 0 | 6 | РЗ |
| 181 | 71 187 2 ОП МГ 182 | транспортная развязка в 2-х уровнях (2-я очередь) | 3,637 | 3,637 | 0 | 0 | 8 | ОГЗ |
| 182 | 71 187 2 ОП МГ 183 | Крымская | 0,314 | 0 | 0 | 0,314 | 20 | МЗ |
| 183 | 71 187 2 ОП МГ 184 | Севастопольская | 0,406 | 0 | 0 | 0,406 | 6 | МЗ |
| 184 | 71 187 2 ОП МГ 185 | Ермака 1 | 0,717 | 0 | 0 | 0,717 | 6 | МЗ |
| 185 | 71 187 2 ОП МГ 186 | Сахарова 1 | 0,716 | 0 | 0 | 0,716 | 14 | МЗ |
| 186 | 71 187 2 ОП МГ 187 | Сибирский (бульвар) 1 | 0,836 | 0 | 0 | 0,836 | 6 | МЗ |
| 187 | 71 187 2 ОП МГ 188 | Кондинская 1 | 0,717 | 0 | 0 | 0,717 | 14 | МЗ |
| 188 | 71 187 2 ОП МГ 189 | проезд 181 | 0,71 | 0 | 0 | 0,71 | 6 | МЗ |
| 189 | 71 187 2 ОП МГ 190 | проезд 182 | 0,482 | 0 | 0 | 0,482 | 6 | МЗ |
| 190 | 71 187 2 ОП МГ 191 | проезд 183 | 0,803 | 0 | 0 | 0,803 | 6 | МЗ |
| 191 | 71 187 2 ОП МГ 192 | Вишневая 1 | 1,024 | 0 | 0 | 1,024 | 6 | МЗ |
| 192 | 71 187 2 ОП МГ 193 | Добрая | 1,048 | 0 | 0 | 1,048 | 6 | МЗ |
| 193 | 71 187 2 ОП МГ 194 | Тихая | 1,371 | 0 | 0 | 1,371 | 6 | МЗ |
| 194 | 71 187 2 ОП МГ 195 | Семейная | 1,477 | 0 | 0 | 1,477 | 6 | МЗ |
| 195 | 71 187 2 ОП МГ 196 | Комсомольская | 1,281 | 0 | 0 | 1,281 | 6 | МЗ |
| 196 | 71 187 2 ОП МГ 197 | Первопроходцев | 1,685 | 0 | 0 | 1,685 | 6 | МЗ |
| Итого |  |  | 170,323 | 52,051 | 21,862 | 96,41 | - | - |
| Примечание – ОГЗ - улицы общегородского значения; РЗ - улицы районного значения; МЗ - улицы и дороги местного значения; ПЗ - улицы и дороги в производственных зонах. |  |  |  |  |  |  |  |  |