**Пояснительная записка**

к отчёту за 2022 год

о ходе реализации муниципальной программы города Югорска

«Развитие информационного общества»

1. В течение 2022 года мероприятия муниципальной программы города Югорска «Развитие гражданского и информационного общества» исполнены на общую сумму 4 000,0 тыс. рублей. Всего по программе было предусмотрено 4 000,0 тыс. рублей, исполнение составило 100,0%.

Финансирование мероприятий выполнялось в полном объёме из средств местного бюджета (4 000,0 тыс. рублей).

2. В ходе исполнения мероприятий муниципальной программы в течение 2022 года достигнуты следующие итоги:

2.1. Система электронного документооборота:

- выполнено сопровождение и обучение пользователей работе в системе электронного документооборота в 1 муниципальном учреждении культуры. Общее количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления города Югорска достигло 676 человек;

- модернизация и замена сервера СЭД «Дело».

2.2. Веб-ресурсы органов местного самоуправления города Югорска:

на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска admugorsk.ru и информационном портале ugorsk.ru:

- внедрена система двухэтапной авторизации на официальном сайте и информационном портале, все редакторы разделов портала и ответственные пользователи подразделений официального сайта подключены через систему двухэтапной авторизации;

- выполнялись работы по настройке системы безопасности сайта, работы по настройке и оптимизации баз данных. В рамках защиты от основных атак на инфраструктуру сайта проведена реконструкция баннерной системы сайта, удалены сервисы и скрипты, созданные иностранными программистами, проведено блокирование атакующих запросов средствами хостинг-площадки;

- создана архитектура официального сайта на новой системе Госвеб. Произведено первоначальное наполнение основных разделов на системе Госвеб;

- выполнена установка более 700 обновлений модулей системы управления 1С-Битрикс;

- создано и размещено более 40 баннеров;

- организовано более 15 опросов общественного мнения.

2.3. Развитие технической базы сферы информационных технологий:

- модернизация и замена 3 серверов, в том числе сервера виртуализации;

- обновление центра управления антивирусной защитой Касперского;

- для оснащения рабочих мест в течение 2022 года приобретены 4 МФУ, 2 ноутбука и 18 мониторов;

- произведена модернизация 52 персональных компьютеров на рабочих местах.

2.4. Развитие системы обеспечения информационной безопасности органов местного самоуправления города Югорска:

1) выполнено продление сопровождения программного обеспечения VipNet Клиент (подсеть № 3901 администрации города Югорска);

2) приобретены дополнительные лицензии программного обеспечения VipNet Клиент КС3 для оснащения рабочих мест – 7 шт;

3) произведена профессиональная переподготовка 1 администратора официального сайта по курсам повышения квалификации: «Веб-дизайн. Визуальное оформление и верстка сайтов» (48 часов), «HTML и CSS. Уровень 2. Углубленный CSS и вёрстка макета» (48 часов), «Юзабилити сайтов. Проектирование веб-интерфейсов» (48 часов);

4) продлена лицензия антивирусного программного обеспечения на 330 рабочих мест;

5) приобретена лицензия на использование программного обеспечения для автоматизации формирования и актуализации внутренней документации в сфере защиты данных для бюджетной организации, работающей с информационными системами персональных данных (ИСПДн) и государственными информационными системами (ГИС) «Альфа-Док»;

6) установлено и настроено 7 программно-аппаратных комплексов VipNet Coordinator (сертифицированы ФСТЭК) для защиты каналов информационного обмена корпоративной сети администрации города Югорска;

7) приобретены устройства криптографической защиты информации «Рутокен ЭЦП 2,0» - 51 шт для безопасного хранения ключей электронной подписи во встроенной защищённой памяти без возможности их экспорта;

8) для отдела специальных мероприятий приобретена система защиты речевой информации для работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

2.5. Формирование и сопровождение других информационных ресурсов и систем, другие работы:

- в деятельность органов и структурных подразделений администрации города внедрено программное обеспечение для совместной работы «Битрикс24» для максимальной автоматизации бизнес-процессов в организации;

- сопровождение автоматизированной системы учёта муниципального имущества SAUMI на 30 рабочих местах, обновление системы и клиентского программного обеспечения до версии 4.11.1, что позволило перейти к выгрузке начислений в Государственную информационную систему государственных и муниципальных платежей в режиме отдельных периодических начислений, а также передавать информацию о погашении задолженности. Оплату по начислениям можно произвести как в личном кабинете на ЕПГУ, так и по квитанции с QR кодом;

- администрирование 8 профилей органов и структурных подразделений города Югорска, 6 информационных систем для работы в системе межведомственного электронного взаимодействия, назначение и изменение полномочий и настройка 23 автоматизированных рабочих мест специалистов, исполняющих 25 государственных и муниципальных услуг;

- обеспечено сопровождение 143 сертификатов электронных подписей, а также более 40 информационных систем различного уровня;

- выполнено обновление и сопровождение программного комплекса «Гранд-Смета» на 4 рабочих местах;

- подготовлена документация для проведения 31 электронного аукциона, заключены и исполнены 9 договоров с единственным поставщиком.

3. Фактические показатели реализации муниципальной программы соответствуют запланированным значениям, отдельные непосредственные показатели превышают запланированные значения по следующим причинам:

Исполнение показателя 1 «Доля государственных, в части переданных полномочий, и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных без необходимости личного посещения органов местного самоуправления города Югорска» составило 111,6% в связи с опережающими темпами внедрения услуг в электронном виде во взаимодействии с органами государственной власти автономного округа. Из 59 реализованных услуг 56 переданы в МФЦ города Югорска. Увеличилась доля услуг, оказываемых через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) без участия МФЦ.

Исполнение показателя 2 «Доля государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде» составило 116,8% в связи с опережающими темпами внедрения услуг в электронном виде во взаимодействии с органами государственной власти автономного округа.

Целевой показатель 3 «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме» с 2022 года не учитывается в муниципальной программе по следующим причинам:

- показатель не включён в государственную программу ХМАО-Югры «Цифровое развитие Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» и его мониторинг не проводится;

- показатель является расчётным (методика расчёта показателя утверждена Приказом Федеральной службы государственной статистики от 07.09.2016 № 486), ранее рассчитывался специалистами Департамента информационных технологий и цифрового развития Югры, с 2022 года не используется.

Исполнение показателя 4 «Доля граждан старше 14 лет, прошедших регистрацию на Едином портале государственных и муниципальных услуг» составило 110,2% в связи с активизацией работ по регистрации граждан на Едином портале государственных и муниципальных услуг в соответствии с указаниями органов государственной власти автономного округа.

Исполнение показателя 7 «Доля аттестованных рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг в электронном виде» составило 130,0% в связи с активизацией работ по аттестации рабочих мест исполнителей государственных и муниципальных услуг на соответствие требованиям законодательства.

4. Все мероприятия муниципальной программы исполнены.

Начальник управления

информационных технологий П.Н. Ефремов