«В регистр»


##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от\_29 августа 2013 №\_2311

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 01.12.2011 № 2779

В связи с увеличением объемов финансирования мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 10.10.2012 № 2560 «О долгосрочных целевых программах города Югорска и ведомственных целевых программах»:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 01.12.2011 № 2779 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы» (с изменениями от 30.05.2013 № 1345) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы строку «Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 1 «Система показателей, характеризующих результаты реализации программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 2 «Мероприятия программы «Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы» изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

**Глава администрации**

**города Югорска М.И. Бодак**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 29 августа 2013  **№** 2311

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | на реализацию Программы планируется направить 848 068,3 тыс. руб., в том числе:2012 год – 295 531,3 тыс. руб.2013 год – 470 836,9 тыс. руб., кроме того переходящие остатки 2012 года 15 564,3 тыс. руб.2014 год – 5 061 тыс. руб.2015 год – 3 800 тыс. руб.2016 год – 72 839,1 тыс. руб.Из бюджета автономного округа – 715 955 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 281 782,0 тыс. руб.2013 год – 434 173,0 тыс. руб., кроме того переходящие остатки 2012 года 15 564,3 тыс. руб.Из бюджета города Югорска – 132 113,3 тыс. руб., в том числе:2012 год – 13 749,3 тыс. руб.2013 год – 36 663,9 тыс. руб.2014 год – 5 061 тыс. руб.2015 год – 3 800 тыс. руб.2016 год – 72 839,1 тыс. руб. |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 29 августа 2013  **№** 2311

**Приложение 1**

**Система показателей,**

**характеризующих результаты реализации программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей результатов** | **Базовый показатель на начало реализации программы** | **Значение показателя по годам** | **Целевое значение показателя на момент окончания действия программы** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **Показатели непосредственных результатов** |
| 1 | Производительность водоочистных сооружений, м3/сут. | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | 15000 | 15000 |
| 2 | Производительность канализационных очистных сооружений, м3/сут. | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 14000 | 14000 |
| 3 | Мощность котельных МВт | 20,5 | 25,5 | 25,5 | 45,5 | 45,5 | 95,0 | 95,0 |
| 4 | Протяженность сетей электроснабжения, м | 853 410 | 854 992 | 856 762 | 858 204 | 860 304 | 866 701 | 866 701 |
| 5 | Протяженность сетей газоснабжения, м | 130 100 | 130 788 | 138 395 | 138 395 | 138 395 | 142 149 | 142 149 |
| 6 | Протяженность сетей водоснабжения, м | 250 200 | 251 503 | 263 529 | 265 543 | 265 543 | 274 123 | 274 123 |
| 7 | Протяженность сетей канализации, м | 197 100 | 199 706 | 208 486 | 218 228 | 218 228 | 243 103 | 243 103 |
| 8 | Протяженность сетей теплоснабжения, м | 107 100 | 107 638 | 108 558 | 108 558 | 108 558 | 108 558 | 108 558 |
| **Показатели конечных результатов** |
| 1 | Число аварий, отказов и повреждений c 0,53 до 0,48 на 1 километр сетей | 0,53 | 0,52 | 0,51 | 0,50 | 0,49 | 0,48 | 0,48 |
| 2 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями электроснабжения, га | 1682 | 1717 | 1731 | 1736 | 1749 | 1788 | 1788 |
| 3 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями газоснабжения, га | 1682 | 1717 | 1777 | 1777 | 1777 | 1890 | 1890 |
| 4 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями водоснабжения, га | 1443 | 1482 | 1523 | 1528 | 1528 | 1563 | 1563 |
| 5 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями канализации, га | 1238 | 1278 | 1345 | 1420 | 1420 | 1491 | 1491 |
| 6 | Площадь земельных участков обеспеченных сетями теплоснабжения, га | 1142 | 1177 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 | 1186 |

**Приложение 3**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 29 августа 2013  **№** 2311

**Приложение 2**

**Перечень мероприятий программы**

**«Развитие коммунальной инфраструктуры города Югорска на 2012-2016 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия программы** | **Муниципальный заказчик** | **Срок выполнения** | **Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.)** | **Источники финансирования** | **Ожидаемые результаты** |
| **Всего** | **в том числе** |
| **2012** | **2013** | **2014** | **2015** | **2016** |
| **утверждено** | **кроме того переходящие остатки 2012 года** |
| **Цель программы. Обеспечение населения города Югорска коммунальными услугами нормативного качества, обеспечение надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры, создание условий для увеличения объемов жилищного строительства** |
| **Задача 1. Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры на основе использования энергоэффективных и экологически чистых технологий****(проектирование, строительство и реконструкция).** |
| 1.1. | Расширение водоочистных сооружений в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2015 | **84 900,1** | **66 579,1** | **0,0** | **4 197,8** | **0,0** | **0,0** | **18 321,0** |   | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 1 400 м3/сут |
| 63 250,1 | 63 250,1 |   | 4 197,8 |   |   |   | бюджет АО |
| 21 650,0 | 3 329,0 |   |   |   |   | 18 321,0 | бюджет МО |
| 1.2. | Расширение канализационных очистных сооружений в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2015 | **315 422,2** | **68 817,2** | **242 105,0** | **8,0** | **0,0** | **0,0** | **4 500,0** |   | Ввод объекта в эксплуатацию. Увеличение производительности на 7 000 м3/сут |
| 295 763,7 | 65 763,7 | 230 000,0 | 8,0 |   |   |   | бюджет АО |
| 19 658,5 | 3 053,5 | 12 105,0 |   |   |   | 4 500,0 | бюджет МО |
| 1.3. | Реконструкция КОС-500 | ДЖКиСК | 2016 | **645,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **645,0** |   | Ввод объекта в эксплуатацию. Исполнение предписаний природоохранных служб |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 645,0 |   |   |   |   |   | 645,0 | бюджет МО |
| 1.4. | Строительство котельной №18/2 | ДЖКиСК | 2016 | **6 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6 500,0** |   | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 6 500,0 |   |   |   |   |   | 6 500,0 | бюджет МО |
| 1.5. | Вторая очередь строительства котельной в жилом квартале «Авалон» города Югорска | ДЖКиСК | 2012-2016 | **99 299,8** | **72,8** | **99 227,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 20 МВт |
| 94 266,0 |   | 94 266,0 |   |   |   |   |   |
| 5 033,8 | 72,8 | 4 961,0 |   |   |   |   | бюджет МО |
| 1.6. | исключить |   |   |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 1.7. | Реконструкция сетей газоснабжения в 3 микрорайоне | ДЖКиСК | 2016 | **325,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **325,0** |   | Строительство газопровода среднего давления – 151 м; газопровода низкого давления – 858,5 м. |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 325,0 |   |   |   |   |   | 325,0 | бюджет МО |
| 1.8. | Реконструкция газоснабжения микрорайона № 6  | ДЖКиСК | 2016 | **325,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **325,0** |   | Строительство газопровода высокого давления – 257,6 м; газопровода низкого давления – 1635,3 м. |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 325,0 |   |   |   |   |   | 325,0 | бюджет МО |
| 1.9. | Исключить | ДЖКиСК | 2016 |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| 1.10. | Сети канализации по ул. Заводской | ДЖКиСК | 2016 | **462,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **462,1** |   | Строительство 304,69 м сетей канализации |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 462,1 |   |   |   |   |   | 462,1 | бюджет МО |
| 1.11. | Комплексное строительство инженерных сетей и перевод частных жилых домов на индивидуальное отопление в 14 микрорайоне города Югорска | ДЖКиСК | 2013-2016 | **10 657,9** | **0,0** | **3 392,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 265,0** |   | Сети водоснабжения 8580 м;Сети канализации 9430 м;Сети газоснабжения 851 м;Газификация жилых домов – 69 шт. |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 657,9 |   | 3 392,9 |   |   |   | 7 265,0 | бюджет МО |
| 1.12. | Автоматизированная газовая котельная «Центральная» в городе Югорске | ДЖКиСК | 2013-2016 | **10 462,0** | **0,0** | **3 500,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **6 962,0** |   | Ввод объекта в эксплуатацию. Мощность 25 МВт |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 462,0 |   | 3 500,0 |   |   |   | 6 962,0 | бюджет МО |
|   | **ИТОГО по 1 задаче:** |  |  | **528 999,1** | **135 469,1** | **348 224,9** | **4 205,8** | **0,0** | **0,0** | **45 305,1** |  |  |
| **Задача 2. Обеспечение объектами коммунальной инфраструктуры территорий, предназначенных для жилищного строительства (проектирование и строительство инженерных сетей)** |
| 2.1. | Многоэтажная застройка 5а микрорайона (инженерные сети (2 этап 2 очередь) | ДЖКиСК | 2012-2013 | **51 755,5** | **41 829,5** | **9 926,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Продолжение строительства Сетей водоснабжения -516,6 м; сетей канализации — 538,8 м; сетей электроснабжения 1310 м, 2 БКТП -630/10/0,4 кВА. Сетей теплоснабжения 920 м |
| 47 879,5 | 38 946,5 | 8 933,0 |   |   |   |   | бюджет АО |
| 3 876,0 | 2 883,0 | 993,0 |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.2. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки3 микрорайон | ДЖКиСК | 2012-2013 | **28 311,6** | **10 097,6** | **18 214,0** | **1,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Продолжение строительства 8241 м сетей канализации |
| 26 490,6 | 10 097,6 | 16 393,0 | 1,3 |   |   |   | бюджет АО |
| 1 821,0 |   | 1 821,0 |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.3. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 16 микрорайон | ДЖКиСК | 2012-2014 | **50 799,7** | **33 539,7** | **16 029,0** | **9 998,9** | **1 231,0** | **0,0** | **0,0** |   | Продолжение строительства 8330 м сетей канализации |
| 47 965,7 | 33 539,7 | 14 426,0 | 9 998,9 |   |   |   | бюджет АО |
| 2 834,0 |   | 1 603,0 |   | 1 231,0 |   |   | бюджет МО |
| 2.4. | Сети водоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2013 | **57 844,4** | **36 663,4** | **21 181,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Продолжение строительства 11509 м сетей водоснабжения |
| 53 503,4 | 34 440,4 | 19 063,0 |   |   |   |   | бюджет АО |
| 4 341,0 | 2 223,0 | 2 118,0 |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.5. | Сети канализации микрорайонов индивидуальной застройки 5,7 микрорайоны в г. Югорске | ДЖКиСК | 2014-2016 | **12 701,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **318,0** | **2 984,0** | **9 399,0** |   | Продолжение строительства 15140 м сетей канализации |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   | бюджет АО |
| 12 701,0 |   |   |   | 318,0 | 2 984,0 | 9 399,0 | бюджет МО |
| 2.6. | Сети водоснабжения микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | ДЖКиСК | 2012 | **5 729,9** | **5 729,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Продолжение строительства 1158,3 м сетей водоснабжения |
| 5 729,9 | 5 729,9 |   |   |   |   |   | бюджет АО |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.7. | Сети канализации микрорайона индивидуальной застройки в Югорске-2 | ДЖКиСК | 2012 | **11 065,0** | **11 065,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Продолжение строительства 1411,7 м сетей канализации |
| 9 958,0 | 9 958,0 |   |   |   |   |   | бюджет АО |
| 1 107,0 | 1 107,0 |   |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.8. | Сети энергоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | ДЖКиСК | 2012-2014 | **8 708,9** | **405,9** | **7 398,0** | **0,0** | **905,0** | **0,0** | **0,0** |   | Строительство 1442 м сетей энергоснабжения |
| 7 036,9 | 378,9 | 6 658,0 |   |   |   |   | бюджет АО |
| 1 672,0 | 27,0 | 740,0 |   | 905,0 |   |   | бюджет МО |
| 2.9. | Сети водоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | ДЖКиСК | 2012-2014 | **6 553,0** | **661,0** | **4 520,0** | **0,0** | **1 372,0** | **0,0** | **0,0** |   | Строительство 2014 м сетей водоснабжения |
| 4 663,0 | 595,0 | 4 068,0 |   |   |   |   | бюджет АО |
| 1 890,0 | 66,0 | 452,0 |   | 1 372,0 |   |   | бюджет МО |
| 2.10. | Сети газоснабжения в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | ДЖКиСК | 2012-2013 | **4 511,6** | **297,6** | **4 214,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Строительство 1002 м сетей газоснабжения |
| 4 068,4 | 275,4 | 3 793,0 |   |   |   |   | бюджет АО |
| 443,2 | 22,2 | 421,0 |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.11. | Сети канализации в индивидуальной жилой застройке в районе улицы Полевая | ДЖКиСК | 2013-2014 | **1 460,0** | **0,0** | **700,0** | **0,0** | **760,0** | **0,0** | **0,0** |   | Строительство 1412 м сетей канализации |
| 630,0 |   | 630,0 |   |   |   |   | бюджет АО |
| 830,0 |   | 70,0 |   | 760,0 |   |   | бюджет МО |
| 2.12. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной жилой застройки. 18 микрорайон | ДЖКиСК | 2012-2014 | **37 269,0** | **2 269,0** | **35 000,0** | **19,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Строительство 6200 м сетей газоснабжения |
| 33 542,0 | 2 042,0 | 31 500,0 | 19,9 |   |   |   | бюджет АО |
| 3 727,0 | 227,0 | 3 500,0 |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.13. | Сети электроснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон. 3 этап | ДЖКиСК | 2012-2015 | **3 051,5** | **1 760,5** | **0,0** | **1 338,4** | **475,0** | **816,0** | **0,0** |   | Строительство 2100 м сетей электроснабжения |
| 1 606,0 | 1 606,0 |   | 1 338,4 |   |   |   | бюджет АО |
| 1 445,5 | 154,5 |   |   | 475,0 | 816,0 |   | бюджет МО |
| 2.14. | Сети газоснабжения микрорайона индивидуальной застройки 14 микрорайон | ДЖКиСК | 2016 | **80,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,0** |   | ПИР |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 80,0 |   |   |   |   |   | 80,0 | бюджет МО |
| 2.15. | Сети энергоснабжения микрорайонов индивидуальной застройки17 микрорайон | ДЖКиСК | 2016 | **7 000,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 000,0** |   | Строительство 6000 м сетей электроснабжения |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 7 000,0 |   |   |   |   |   | 7 000,0 | бюджет МО |
| 2.16. | Инженерные сети 14 мкр | ДЖКиСК | 2012 | **14 578,1** | **14 578,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | Сети теплоснабжения – 537,5 м; Котельная 5 МВт; Сети водоснабжения - 145,1 м; Сети канализации – 1194,3 м; Сети электроснабжения – 1582 м; Сети газоснабжения – 688,3 м |
| 14 458,8 | 14 458,8 |   |   |   |   |   | бюджет АО |
| 119,3 | 119,3 |   |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.17. | Инженерные сети в квартале улиц Садовая-Менделеева-Вавилова | ДЖКиСК | 2012-2013 | **5 715,0** | **778,0** | **4 937,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |   | наружные сети газопровода - 405 м; наружные сети электроснабжения 0.4кВ - 460 м |
| 5 143,0 | 700,0 | 4 443,0 |   |   |   |   | бюджет АО |
| 572,0 | 78,0 | 494,0 |   |   |   |   | бюджет МО |
| 2.18. | Строительство сетей уличного освещения по улице Сахарова | ДЖКиСК | 2012-2016 | **776,6** | **196,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **580,0** |   | Строительство 182 м сетей электроснабжения |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 776,6 | 196,6 |   |   |   |   | 580,0 | бюджет МО |
| 2.19. | Строительство сетей уличного освещения по улице Кл. Цеткин | ДЖКиСК | 2012-2016 | **3 150,4** | **190,4** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 960,0** |   | Строительство 215 м сетей электроснабжения |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 150,4 | 190,4 |   |   |   |   | 2 960,0 | бюджет МО |
| 2.20. | .Внутриквартальный проезд к жилому кварталу «Авалон» города Югорска | ДЖКиСК | 2012-2016 | **8 008,0** | **0,0** | **493,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **7 515,0** |   | 1200 м проезд с твердым покрытием |
| 0,0 |   |   |   |   |   |   |   |
| 8 008,0 |   | 493,0 |   |   |   | 7 515,0 | бюджет МО |
|   | **Итого по 2 задаче** |  |  | **319 069,2** | **160 062,2** | **122 612,0** | **11 358,5** | **5 061,0** | **3 800,0** | **27 534,0** |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **848 068,3** | **295 531,3** | **470 836,9** | **15 564,3** | **5 061,0** | **3 800,0** | **72 839,1** |  |  |
|  | **в т.ч. Бюджет АО** |  |  | **715 955,0** | **281 782,0** | **434 173,0** | **15 564,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | **Бюджет МО** |  |  | **132 113,3** | **13 749,3** | **36 663,9** | **0,0** | **5 061,0** | **3 800,0** | **72 839,1** |  |  |