**Пояснительная записка к отчету об исполнении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса в городе Югорске на 2014-2020 годы» за 2016 год**

На реализацию муниципальной программы в 2016 году предусмотрены средства в сумме 301 869,2 тыс.руб. , в том числе средства округа 220 436,7 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2016 г. освоено 301 689,3 тыс.руб., в том числе средства округа 220 291,7 тыс. руб., а именно:

**Подпрограмма 1: Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами.**

На реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены средства в сумме 127 765,2 тыс.руб. , в том числе средства округа 88 141,2 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2016 г. освоено 127 764,0 тыс.руб., в том числе средства округа 88 141,2 тыс.руб.,

Канализационные очистные сооружения производительностью 500 куб.м в сутки в городе Югорске - заключен контракт жизненного цикла. Выполняются проектные работы. Средства предусмотренные на 2016 год в сумме 4 400,0 тыс.руб. (в том числе средства округа – 4 180,0 тыс.руб.) освоены в полном объеме.

Выполнены работы по подключению электродвигателей к насосам на водоочистных сооружениях в мкр. Югорск-2 на сумму 70,0 тыс.руб.

Предоставление субсидии на модернизацию и капитальный ремонт систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне-зимнему периоду - планом мероприятий были запланированы работы на сумму 88 380,2 тыс. руб., в том числе из бюджета автономного округа 83 961,2 тыс. руб., из местного бюджета-4 419,0 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2016 работы выполнены в полном объеме, денежные средства освоены на 100 %. В рамках мероприятий выполнены:

* капитальный ремонт сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения общей протяженностью 3,02 км;
* капитальный ремонт котельных - 16 шт, водоочистных сооружений-15000 м3/сутки и канализационной насосной станции № 9.

Обеспечение деятельности департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса - произведена оплата членских взносов за участие ДЖКиСК в саморегулируемой организации, плата за хранение оборудования, оплата земельного налога, обучение сотрудников, приобретение программного обеспечения, выплаты по судебным решениям, и осуществлены расходы соисполнителя программы управления бухгалтерского учета и отчетности администрации города Югорска в сумме по мероприятию 34 913,8 тыс.руб.

**Подпрограмма 2: Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов**

На реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены средства в сумме 100 606,9 тыс.руб. , в том числе средства округа 72 606,9 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2016 г. освоено 100 556,7 тыс.руб., в том числе средства округа 72 556,7 тыс.руб..

Бюджетные средства предоставлены в виде субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, осуществляющим оказание населению жилищно-коммунальных услуг.

В том числе:

Предоставлена субсидия предприятию АО «Сжиженный газ Север» за реализацию сжиженного газа в объеме 6683 кг населению города Югорска, общая сумма субсидии составила 975,4 тыс. рублей, экономия составила 50,2 тыс. рублей (фактический объем реализации ниже запланированного). При этом, на 2 полугодие 2016 года Региональной службой по тарифам ХМАО-Югры для населения установлен социально-ориентированный тариф в размере 40,09 руб./1 кг газа, экономически обоснованная цена газа для предприятия установлена в размере 157,32 руб./1 кг.

Предоставлена субсидия ресурсоснабжающему предприятию МУП «Югорскэнергогаз» в размере 99 581,3 тыс. руб. (в том числе 71 581,3 тыс. руб. средства АО, 28 000,0 тыс. руб. средства МО) в целях возмещения недополученных доходов от оказания коммунальных услуг населению города Югорска (объем реализации в натуральных показателях ниже запланированного). Средства субсидии в полном объеме направлены на погашение задолженности за топливно-энергетические ресурсы (электроэнергия и природный газ).

**Подпрограмма 3: Содействие развитию жилищного строительства**

На реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены средства в сумме 73 497,1 тыс.руб., в том числе средства округа 59 688,6 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2016 г. освоено 73 368,6 тыс.руб., в том числе средства округа 59 593,8 тыс.руб.,

Внутриквартальный проезд к жилому кварталу "Авалон" в городе Югорске **–** готовность объекта - 53,8%. Выполнено устройство нижнего слоя асфальтобетонного покрытия проезжей части по ул.Сахарова, ул.Молодежная, частично по ул.Цветной бульвар и тротуара по ул.Чкалова. Средства предусмотренные на 2016 год в сумме 12 228,8 тыс.руб.(в том числе средства округа – 9 783,0 тыс.руб.) освоены в полном объеме.

Сети канализации микрорайона индивидуальной жилой застройки в районе ул. Полевая в г.Югорске **-** введен в эксплуатацию 2 этап строительства. Акт приемки законченного строительством объекта от 10.10.2016 г. Завершены работы по строительству 3 этапа строительства. Готовность объекта - 99%. На 2016 год предусмотрены средства в сумме 53 587,6 тыс.руб. (в том числе средства округа – 42 870,1 тыс.руб.). По состоянию на 31.12.2016 г. освоено 53 469,1 тыс.руб. (в том числе средства округа – 42 775,3 тыс.руб.). При исполнении контракта образовалась экономия в сумме 118,5 тыс.руб.

Комплексное строительство инженерных сетей 14 микрорайона – средства предусмотренные на 2016 год в сумме 6 680,7 тыс.руб. (в том числе средства округа – 6 613,4 тыс.руб.) освоены в полном объеме.

Инженерные сети 14а мкр. в городе Югорске 1 этап – выполняется проверка проектной документации Управлением Гос. Экспертизы. На 2016 год предусмотрены средства в сумме 1 000 тыс.руб. (в том числе средства округа – 422,1 тыс.руб.). По состоянию на 31.12.2016 г. освоено 990,0 тыс.руб. (в том числе средства округа – 422,1 тыс.руб.). При выполнении работ образовалась экономия в сумме 10,0 тыс.руб.