| УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ Г.А.Ярков «_____»______________ 2012г. | УТВЕРЖДАЮ Первый заместитель главы администрации- директор департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска __________С.Д.Голин «____» _______________ 2012г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по уходу за газонами в городе Югорске.

Югорск,  2012 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 310. Официальный сайт: http://zakupki.gov.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме на право заключения муниципального контракта по уходу за газонами в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по уходу за газонами в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, территории города Югорска. Срок выполнения работ: Уход за газонами площадью 118 363 кв.м. на городских территориях: начало 01 мая 2012 г. окончание 31 октября 2012 г. Уход за газонами площадью 1 500 кв.м. на устроенных в 2012 году городских газонах: начало 01 июля 2012г. окончание 31 октября 2012 г. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 1 242 100 (один миллион двести сорок две тысячи сто) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2012 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных работ производится по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней после подписания Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в #### аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты #### любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. #### Участник размещения заказа считается соответствующим установленному #### требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «26» марта 2012 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «29» марта 2012 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «02» апреля 2012 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - - согласие участника размещения заказа на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: 1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; 3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 62 105 (шестьдесят две тысячи сто пять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | 30% от начальной (максимальной) цены контракта, в размере: 372 630 (триста семьдесят две тысячи шестьсот тридцать) рублей. Срок предоставления: до подписания муниципального контракта. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. Если победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение, предоставления обеспечения исполнения контракта не требуется. Обеспечение исполнения обязательств по муниципальному контракту может быть представлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в электронной форме. а) Банковская гарантия: - Банковская гарантия должна соответствовать требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации, а также иным требованиям, установленных законодательством Российской Федерации. - Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Заказчик, Принципалом – Исполнитель, Гарантом – банк или иная кредитная организация, выдавшие банковскую гарантию. (Кредитная организация – юридическое лицо, которое для извлечения прибыли как основной цели своей деятельности на основании специального разрешения (лицензии) централизованного банка Российской Федерации (Банка России) имеет право осуществлять банковские операции, предусмотренные Федеральным законом от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»). - Банковская гарантия должна содержать указание на контракт путем указания Сторон контракта, названия предмета контракта и ссылки на основании заключения контракта (протокол проведения открытого аукциона в электронной форме). - Банковская гарантия должна быть безотзывной. - Сумма банковской гарантии должна быть не менее суммы указанной в Части I. Сведения о проводимом открытом аукционе в электронной форме документации об аукционе и должна быть выражена в российских рублях. - Банковская гарантия вступает в силу с момента подписания контракта. - Срок действия банковской гарантии должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств Принципалом по контракту. - В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право Заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки, с ненадлежащим качеством, либо с нарушением иных условий контракта, в том числе при расторжении контракта по соглашению сторон. При этом должно быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Заказчик направляет в банк только письменное требование с приложением документов, свидетельствующих о неисполнении Принципалом обязательств по контракту и оригинал банковской гарантии. - Сумма обеспечения исполнения настоящего Контракта, указанная в Банковской гарантии, подлежит выплате Заказчику в любом случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом обязательств по Контракту. Размер суммы, подлежащей выплаты, определяется размером убытков Заказчика, возникших в результате неисполнения принципалом обязательств по контракту, в том числе размером неосвоенного аванса, размером неустойки и иных штрафных санкций, исчисленных в соответствии с условиями контракта, и в других случаях в соответствии с положениями законодательства. - Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в течение 5 рабочих дней после письменного обращения Бенефициара. - В банковской гарантии не должно быть условий или требований, противоречащих вышеизложенному, или делающих вышеизложенное неисполнимым. Банковская гарантия должна соответствовать нормам Гражданского законодательства. В случае, если предоставленная банковская гарантия в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечает вышеизложенным требованиям, предоставленная банковская гарантия не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Банковская гарантия должна быть выдана банком или иной кредитной организацией, имеющими действующие лицензии Банка России и о которых достоверно известно, что они не являются убыточными, банкротами, не находятся под внешним управлением или их лицензия не приостановлена полностью или частично. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия банковской гарантии также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия Банковской гарантии исполнения Контракта или предоставления новой гарантии должен соответствовать условиям контракта. - Принадлежащее Бенефициару по банковской гарантии право требования к Гаранту не может быть передано другому лицу. - Основания прекращения банковской гарантии должны соответствовать статье 378 Гражданского кодекса, перечень в которой исчерпывающий. - Банковская гарантия может быть предъявлена Гаранту для выплаты суммы обеспечения исполнения контракта по решению Бенефициара в случае неисполнения Принципалом своих обязательств по контракту. б) Денежные средства, в том числе в форме вклада (депозита): - Порядок внесения в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита) осуществляется безналичным расчетом по реквизитам, указанным в пункте 26 настоящей документации об аукционе. - Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в Части I. Сведения о проводимом аукционе в электронной форме документации об аукционе на счет, указанный в Информационной карте аукциона. Назначение платежа «Залог на обеспечение исполнения контракта на, НДС не облагается». - Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате. - Денежные средства возвращаются Подрядчику (Поставщику, Исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым всех своих обязательств по контракту в течение 30 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Исполнителем. Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Подрядчиком (Поставщиком, Исполнителем) в этом письменном требовании. в) Договор поручительства: Поручителем выступает юридическое лицо, государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям: - капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер поручительства не менее чем в десять раз; - чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей; - стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей. Соответствие поручителя требованиям, установленным абзацем в) настоящего подпункта, определяется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему отчетному году. При этом соответствие поручителя требованиям, установленным абзацем в) настоящего подпункта, определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год. В случае, если обеспечением исполнения контракта является договор поручительства, контракт может быть заключен только после предоставления участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, одновременно с договором поручительства соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, а именно: - копия учредительных документов поручителя; - копия документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя, заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица, заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя. Все листы предоставляемых документов должны быть подписаны уполномоченным лицом поручителя. Соблюдение указанных требований подтверждает подлинность и достоверность предоставленных документов, сведений поручителя. В случае, если документы, предоставленные в качестве обеспечения исполнения контракта, не отвечают вышеизложенным требованиям, такие документы не будут приниматься в качестве обеспечения исполнения контракта. - Срок действия договора поручительства должен на один месяц превышать установленный контрактом срок исполнения обязательств подрядчика(поставщика, исполнителя) по контракту. - В случае выполнении работ по муниципальному контракту за переделами установленных контрактом сроков, срок действия договора поручительства также должен быть продлен. Порядок пролонгации сроков действия договора поручительства исполнения Контракта или предоставления нового договора поручительства должен соответствовать условиям контракта. - Сторонами по договору поручительства выступает кредитор по основному обязательству должника и поручитель - третье лицо, выступающее на стороне должника. - Поручитель обязуется нести солидарную с Подрядчиком ответственность за исполнение им обязательств по контракту, в том числе за:, в том числе за: -нарушение сроков выполнения работ; -выполнение работ ненадлежащего качества; - нарушение установленных законом, иными правовыми актами или Муниципальным контрактом сроков устранения недостатков товара (работы, услуги), выявленных Муниципальным заказчиком; -возврат суммы неосвоенного авансового платежа. -не уплату процентов, штрафов, неустойки, предусмотренных Муниципальным контрактом, действующим законодательством; -не возмещение судебных издержек по взысканию долга, а также убытков, причиненных Муниципальному заказчику в ходе исполнения Муниципального контракта; - не возмещение иных убытков; - иные нарушения существенных условий Муниципального контракта, гражданская ответственность за которые предусмотрена законодательством Российской Федерации. |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | Реквизиты: Департамент финансов администрации города Югорска. Расчетный счет № 40302810000060000005 ОАО Ханты-Мансийский банк г. Ханты -Мансийск, БИК 047162740, к/с 30101810100000000740, ИНН/КПП 8622002865/862201001. Назначение платежа: л/с ДЖКиСК №070060000 «Обеспечение исполнения муниципального контракта по аукциону №_____ на выполнение работ по уходу за газонами в городе Югорске». |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по уходу за газонами в городе Югорске.

Площадь по уходу за  газонами – 119 863  кв. м.

Срок выполнения работ:

Уход за газонами площадью 118 363 кв.м. на городских территориях: начало  01 мая 2012 г. окончание  31 октября 2012 г.

Уход за газонами площадью 1 500  кв.м. на устроенных в 2012 году городских газонах: начало  01 июля 2012г. окончание 31 октября 2012 г.

Работы по озеленению города Югорска   необходимо выполнять в соответствии со СНиП III-10-75   и «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья» Тюмень 1997 г, в редакции Тарасова А.И.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ Исполнителем;

- срок предоставления гарантии на выполненные работы -  не установлен.

Места и объем  выполняемых работ по уходу за газонами.

| № | Адрес |  | Площадь, кв. м. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль д/сада «Гусельки») по ул. Чкалова |  | 697 |  |  |  |  |
| 2 | Ул. Декабристов (с обеих сторон проезжей части) |  | 3360 |  |  |  |  |
| 3 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до знака «Уступи дорогу» на повороте на ул. Попова,1) |  | 2117 |  |  |  |  |
| 4 | Ул. Попова (от ул. Геологов до ул. Попова,12) |  | 651 |  |  |  |  |
| 5 | Ул. Попова (от ресторана «Айсберг» до здания налоговой инспекции) |  | 419 |  |  |  |  |
| 6 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон проезжей части) |  | 1700 |  |  |  |  |
| 7 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) |  | 550 |  |  |  |  |
| 8 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5) |  | 1134 |  |  |  |  |
| 9 | Ул. Никольская |  | 980 |  |  |  |  |
| 10 | Ул. Студенческая (прилегающая территория жилых домов №16,20) |  | 3340 |  |  |  |  |
| 11 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда |  | 2314 |  |  |  |  |
| 12 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты) |  | 6710 |  |  |  |  |
| 13 | Ул. Газовиков (вдоль дороги и прилегающая территория жилых домов №2 до №6) |  | 3367 |  |  |  |  |
| 14 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон) |  | 1031 |  |  |  |  |
| 15 | Ул. Ленина (от ул. Лесозаготовителей до городской фонтанной площади) |  | 1954 |  |  |  |  |
| 16 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) |  | 2203 |  |  |  |  |
| 17 | Ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира, четная сторона) |  | 1280 |  |  |  |  |
| 18 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина) |  | 908 |  |  |  |  |
| 19 | Ул. Ж/дорожная (от здания рынка «Пассаж» до ж/д вокзала) |  | 3504 |  |  |  |  |
| 20 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) |  | 3058 |  |  |  |  |
| 21 | Ул. Ж/дорожная (от здания ГИБДД до здания по ул. Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) |  | 377 |  |  |  |  |
| 22 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) |  | 2570 |  |  |  |  |
| 23 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью) |  | 878 |  |  |  |  |
| 24 | Ул. Ж/дорожная (вдоль стен гаражей у памятника-мемориала) |  | 138 |  |  |  |  |
| 25 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до здания по ул. Кирова,10) |  | 1069 |  |  |  |  |
| 26 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон) |  | 5296 |  |  |  |  |
| 27 | Ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Попова четная сторона) |  | 451 |  |  |  |  |
| 28 | Ул. Мира (от ул. Таежная до СОШ №2 нечетная сторона) |  | 3183 |  |  |  |  |
| 29 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 четная сторона) |  | 810 |  |  |  |  |
| 30 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) |  | 1382 |  |  |  |  |
| 31 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) |  | 4371 |  |  |  |  |
| 32 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) |  | 1229 |  |  |  |  |
| 33 | Ул. Спортивная (газоны между тротуарной дорожкой и проезжей частью от ул. Попова до ул. Монтажников) |  | 1134 |  |  |  |  |
| 34 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до магазина «Октябрьский» нечетная сторона) |  | 526 |  |  |  |  |
| 35 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 |  | 797 |  |  |  |  |
| 36 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 |  | 1239 |  |  |  |  |
| 37 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 |  | 3419 |  |  |  |  |
| 38 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» |  | 736 |  |  |  |  |
| 39 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» |  | 1008 |  |  |  |  |
| 40 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова нечетная сторона) |  | 590 |  |  |  |  |
| 41 | Прилегающая территория городского музея ул. Мира,9 |  | 920 |  |  |  |  |
| 42 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» |  | 1000 |  |  |  |  |
| 43 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до магазина «Кедр» нечетная сторона) |  | 7819 |  |  |  |  |
| 44 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до здания «РНУ» четная сторона |  | 2577 |  |  |  |  |
| 45 | Ул. Железнодорожная прилегающая территория памятника «Паровоз» |  | 1038 |  |  |  |  |
| 46 | Ул. Мира прилегающая территория городского морга |  | 423 |  |  |  |  |
| 47 | Ул. Монтажников (от ул. Мира до ул. Спортивная) |  | 248 |  |  |  |  |
| 48 | Проезд ул. 40 лет Победы - городской пруд |  | 1170 |  |  |  |  |
| 49 | Ул. Буряка (включая здание суда) |  | 2840 |  |  |  |  |
| 50 | Угол улиц Лесозаготовителей - Попова |  | 1203 |  |  |  |  |
| 51 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира четная сторона) |  | 551 |  |  |  |  |
| 52 | Ул. Дзержинского - Пожарского |  | 536 |  |  |  |  |
| 53 | Ул. Ермака,5 (вдоль дороги) |  | 600 |  |  |  |  |
| 54 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек) |  | 146 |  |  |  |  |
| 55 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная, между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) |  | 3440 |  |  |  |  |
| 56 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) |  | 1256 |  |  |  |  |
| 57 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) |  | 1957 |  |  |  |  |
| 58 | Югорск-2 |  | 4732 |  |  |  |  |
| 59 | Ул. Студенческая (вдоль проезжей части дороги) |  | 2361 |  |  |  |  |
| 60 | Ул. Лесозаготовителей (вдоль проезжей части дороги) |  | 1838 |  |  |  |  |
| 61 | Ул. Механизаторов (вдоль проезжей части дороги) |  | 1014 |  |  |  |  |
| 62 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома по Лесозаготовителей и Ленина) |  | 2440 |  |  |  |  |
| 63 | Ул. Газовиков 2/1 (со стороны жилого дома по ул. Газовиков) |  | 3027 |  |  |  |  |
| 64 | Ул. Газовиков 1 (благоустройство территории между пешеходным переходом и жилым домом) |  | 2747 |  |  |  |  |
| 65 | Ул. Таёжная (от ул. Мира до ул. Гастелло) |  | 1500 |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 119863 |  |  |  |  |
| Месяц |  | Характеристика выполняемых работ по уходу за газонами площадью 118 363 кв.м. |  |  |  |  |  |
| Май |  | 1. Уборка зимнего мусора после таяния снега. 2. Очистка газонов от старой травы, сгребание, вывоз и утилизация старой травы. 3. Удаление сорняков, вывоз и утилизация сорняков. 4. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 5. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 6. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 7. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 8. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 9. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |  |
| Июнь |  | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |  |
| Июль |  | 1. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 3. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |  |
| Август |  | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |  |
| Сентябрь |  | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 4. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |  |
| Октябрь |  | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |  |  |  |  |  |

| Месяц | Характеристика выполняемых работ по уходу за устроенными вновь в 2012 году газонами по ул. Таёжная (от улицы Мира до улицы Гастелло) площадью 1500 кв.м. |
| --- | --- |
| Июль | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Август | 1. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 3. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 4. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Сентябрь | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

на выполнение работ по уходу за газонами  в городе Югорске.

г. Югорск                                                                                              «____»_________20     г.

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик», в лице _______________, действующего на основании Положения, с одной стороны, ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице ________________________, действующего на основании ________, со второй стороны, и ______________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________________, действующего на основании ______________________________с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны» заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем.

1. Предмет контракта

1.1. Управляющая организация от имени Муниципального заказчика поручает Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по  уходу за газонами в городе Югорске, в соответствии с Приложением № 1 настоящего контракта;

- своевременно сдавать результат выполненных работ.

Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  № ___ от __________г.	.

1.3. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2012 год.

1.4. По настоящему контракту Подрядчиком  обеспечено исполнение обязательства. Размер обеспечения исполнения обязательств по контракту составляет 372 630  (триста семьдесят две  тысячи шестьсот тридцать) рублей.

2. Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта включает в себя  затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС.

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3. настоящего контракта.

2.2. Оплата выполненных работ производится  по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней на основании подписанной Муниципальным заказчиком справки о стоимости выполненных работ и затрат, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.3. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта и определяется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом на оказание услуг заказчика по содержанию объектов благоустройства и городского хозяйства на 2012 год.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ:

Уход за газонами площадью 118 363 кв.м. на городских территориях: начало  01 мая 2012 г. окончание  31 октября 2012 г.

Уход за газонами площадью 1 500  кв.м. на устроенных в 2012 году городских газонах: начало  01 июля 2012г. окончание 31 октября 2012 г.

4. Права и обязанности Подрядчика.

Обязанности Подрядчика:

4.1. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, Подрядчик обязан предоставить Управляющей организации подписанный и скрепленный печатью расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога).

4.2. В течение двух месяцев, с момента заключения контракта, предоставить Муниципальному заказчику информацию о постановке организации Исполнителя (субподрядчика) на учет в налоговом органе по месту выполнения работ по контракту.

4.3. Обеспечить качественный уход за газонами в период выполнения работ,  предусмотренный  техническим заданием  документации об аукционе и  требованиями контракта.

4.4. Принять участие в работе комиссии по инвентаризации газонов  города Югорска.

4.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.5. Представлять Управляющей организации с 01 по 05 числа месяца, следующего за отчетным, акты  приемки выполненных работ (с отражением в них фактического места выполнения работ, даты выполнения работ, информации о наличии сертификатов и свидетельств с указанием технических характеристик газонной травосмеси, питательного грунта и внесенных удобрений, площади выполнения работ) в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Управляющей организации и Подрядчика, два – для Муниципального заказчика.

В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик с 06 по 10  числа месяца, следующего за отчетным, представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в четырех экземплярах с приложением:

- акта приемки выполненных работ, с отражением в нем фактического места выполнения работ, даты выполнения работ, информации о наличии сертификатов и свидетельств с указанием технических характеристик газонной травосмеси, питательного грунта и внесенных удобрений, площади выполнения работ,

- заверенных копий журнала фиксирования замечаний и актов замечаний,

- заверенной копии журнала производства работ,

- накопительной ведомости по исполнению муниципального контракта с указанием мест и объемов работ,

- и другие документы, подтверждающие фактическое выполнение работ.

Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность.

В случае предоставления документов в срок, позднее установленного, Управляющая организация в письменном виде объясняет Муниципальному заказчику причины задержки. Факт задержки предоставления документов является для Муниципального заказчика основанием для начисления штрафных санкций к Управляющей организации.

4.7. Немедленно уведомлять Управляющую организацию и Муниципального заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход выполняемых работ, качество и сроки  завершения выполняемых работ или стать причиной недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей.

4.8. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам и (или) муниципальному имуществу, нанесенный по его вине при выполнении  работ.

4.9. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика нарушения, превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды, нарушению правил дорожного движения и другие упущения.

4.10. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе выполнения работ недостатки в соответствии с предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.11. В  установленные сроки завершить выполнение работ в соответствии с техническим заданием  документации об аукционе и  требованиями контракта и сдать результат выполненных работ Управляющей организации.

4.12. Обеспечить профессиональный подход при выполнении работ в соответствии с СНиП III-10-75, «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», г. Тюмень, 1997 г, в  редакции Тарасова А.И.

За период выполнения работ не допускать пересыхания почвы, зарастание почвы сорняками, увядания травы и др. дефекты.

4.13. По завершении выполненных работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от условий контракта.

4.14. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному выполнению работ, охране труда и охране окружающей среды.

4.15. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего контракта.

4.16. Вести и представлять по первому требованию Управляющей организации и Муниципального     заказчика журнал производства работ. В журнале производства работ отражать весь ход выполнения работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Управляющей организации и Подрядчика. Форма и содержание журнала производства работ должна быть согласована с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

4.17. Предоставлять любые документы, связанные с исполнением  настоящего контракта.

Права Подрядчика:

4.18. Имеет право получать разъяснения от Управляющей организации и Муниципального заказчика по вопросам исполнения настоящего контракта.

4.19. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ ранее установленного срока, чем предусмотрено настоящим контрактом, по согласованию с Муниципальным заказчиком.

5. Права и обязанности Муниципального заказчика и Управляющей организации.

Обязанности Муниципального заказчика:

5.1. Муниципальный заказчик обязан зарегистрировать настоящий контракт в реестре муниципальных контрактов и получить обязательство соответствующего бюджета.

5.2. Подписать, скрепить печатью, представленный Подрядчиком и Управляющей организацией, расчет стоимости работ по контракту.

5.3. Обеспечить финансирование работ Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

Обязанности Управляющей организации:

5.4. В течение 3 рабочих дней, с даты представления Подрядчиком расчета стоимости работ по контракту, проверить, подписать, скрепить печатью и направить Муниципальному заказчику расчет стоимости работ по контракту и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик  является плательщиком данного налога).

5.5. Назначить специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора за выполнением работ Подрядчиком.

5.6. До начала выполнения работ Подрядчиком, провести инвентаризацию городских газонов г.Югорска.

В члены комиссии по инвентаризации газонов  города Югорска должны быть включены представитель Подрядчика, представитель департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска, представитель Управляющей организации, представитель обслуживающей организации (для придомовых газонов).

По результатам инвентаризации представить на согласование Муниципальному заказчику Акт инвентаризации городских газонов города Югорска, согласованный с директором департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска.

5.7. Ежедневно контролировать ход выполнения работ Подрядчиком. Отслеживать ситуацию, которая может повлечь за собой причинение ущерба третьим лицам и (или) муниципальному имуществу.

5.8.  Заблаговременно планировать работы Подрядчика и письменно уведомляет об этом Муниципального заказчика и Подрядчика.

5.9. Принять у Подрядчика качественно выполненные в соответствии с СНиП III-10-75 и «Рекомендациями по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», г. Тюмень, 1997 г, в  редакции Тарасова А.И. работы по факту выполнения работ.

5.10. Проверить и своей подписью подтвердить записи в журнале производства работ.

5.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов выполнения работ, отступлений от требований по качеству выполняемых работ, предусмотренных техническим заданием документации об аукционе и настоящим контрактом, Управляющая организация обязана дать письменное указание Подрядчику о незамедлительном устранении допущенных нарушений в течение 24 часов и зафиксировать замечания в журнале производства работ.

Права Муниципального заказчика:

5.11. Осуществлять контроль на любом этапе выполнения работ.

5.12. Не оплачивать выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

Права Управляющей организации:

5.13. Отдавать распоряжения о запрещении применения технологий, не обеспечивающих установленный уровень качества.

5.14. Не принять выполненные с ненадлежащим качеством работы Подрядчика.

6. Производство, сдача и приемка выполненных работ.

6.1.  Представитель Муниципального заказчика и Управляющей организации имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам  работ.

6.2. При выявлении случаев выполнения работ с нарушением СНиП III-10-75 и «Рекомендаций по проведению озеленительных работ в городах и поселках Среднего Приобья», г. Тюмень, 1997 г, в  редакции Тарасова АИ,  или отступлением от условий контракта и технического задания документации об аукционе, Управляющая организация излагает свои претензии, замечания и дает письменное предписание к незамедлительному устранению допущенных Подрядчиком нарушений.

Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания Управляющей организации по качеству выполняемых работ или применяемых материалов, он незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает выполнение работ в сроки, установленные Управляющей организацией.

При несогласии Подрядчика с требованием Управляющей организации, он направляет письменные возражения Управляющей организации в пределах установленного срока устранения замечаний с указанием Ф.И.О. и должности представителя, ответственного за ведение переговоров, проведения обследования и подписания соответствующего акта.

Если Подрядчик в пределах установленного предписанием Управляющей организации срока устранения замечаний не направил свои письменные возражения, то этот факт признается как согласие с выявленными Управляющей организацией замечаниями и подлежит обязательному устранению.

6.3. В случае неустранения недостатков своими силами в срок указанный Управляющей организацией, Муниципальный заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

6.4. В случае возникновения споров по качеству оказываемых услуг между Заказчиком и Исполнителем создается согласительная комиссия при участии Заказчика, Управляющей организации, Подрядчика, специалистов по усмотрению муниципального заказчика. Решение этой комиссии считается окончательным, принимается сторонами к исполнению и является для сторон процедурой досудебного урегулирования спора.

7. Ответственность сторон.

7.1.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

7.2.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Подрядчиком, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки за каждый день неисполнения обязательства, начиная со дня обнаружения неисполнения обязательства  в размере 5/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки исполнения принятых на себя обязательств от стоимости неисполненного обязательства.

7.3.  В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств, принятых на себя Муниципальным заказчиком, Подрядчик имеет право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ, предусмотренных контрактом.

7.4.  Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

7.5. В случае обнаружения недостатков Муниципальный заказчик вправе на свое усмотрение потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

- соответствующего уменьшения установленной цены контракта;

- безвозмездного повторного выполнения работ;

- возмещения понесенных им расходов по исправлению недостатков своими силами.

8.Обстоятельства непреодолимой силы.

8.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, чрезвычайных и непредотвратимых, независящих от воли сторон.

8.2.Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обсудят возможность дальнейшего исполнения настоящего контракта. Каждая из сторон вправе потребовать расторжения контракта, если стороны не достигнут нового соглашения.

9. Прекращение контрактных отношений.

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с  даты заключения контракта и прекращает свое действие после полного выполнения сторонами своих обязательств.

10. Заключительные положения.

10.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

10.2. Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

10.3. Неотъемлемой частью настоящего контракта являются:

- Места и объем  выполняемых работ по уходу за газонами (Приложение 1);

- ОБРАЗЕЦ графика приемки выполненных работ по уходу за газонами  (Приложение 2).

10.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

11.1. Муниципальный заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ _______________ /

11.2. Управляющая организация:

______________________________________________________________________________________

_______________________/_______________/

11.3. Подрядчик:

______________________________________________________________________________________

_____________________________________/________________/

Приложение №1

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20_ г.

Места и объем  выполняемых работ по уходу за газонами.

Площадь – 119 863 кв. м.

| № | Адрес | Площадь, кв. м. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория за ограждениями вдоль д/сада «Гусельки») по ул. Чкалова | 697 |  |  |  |
| 2 | Ул. Декабристов (с обеих сторон проезжей части) | 3360 |  |  |  |
| 3 | Ул. Попова (от ул. Гастелло до знака «Уступи дорогу» на повороте на ул. Попова,1) | 2117 |  |  |  |
| 4 | Ул. Попова (от ул. Геологов до ул. Попова,12) | 651 |  |  |  |
| 5 | Ул. Попова (от ресторана «Айсберг» до здания налоговой инспекции) | 419 |  |  |  |
| 6 | Ул. Попова (от ул. Мира до ул. Октябрьская с обеих сторон проезжей части) | 1700 |  |  |  |
| 7 | Ул. Попова (территория за ограждениями здания ГОВД) | 550 |  |  |  |
| 8 | Ул. Садовая (от ул. Студенческая до СОШ №5) | 1134 |  |  |  |
| 9 | Ул. Никольская | 980 |  |  |  |
| 10 | Ул. Студенческая (прилегающая территория жилых домов №16,20) | 3340 |  |  |  |
| 11 | Ул. Студенческая, кольцевое движение в районе железнодорожного переезда | 2314 |  |  |  |
| 12 | Ул. Толстого (от кольцевого движения до здания Управления социальной защиты) | 6710 |  |  |  |
| 13 | Ул. Газовиков (вдоль дороги и прилегающая территория жилых домов №2 до №6) | 3367 |  |  |  |
| 14 | Ул. Титова (от ул. Гастелло до ул. Мира с обеих сторон) | 1031 |  |  |  |
| 15 | Ул. Ленина (от ул. Лесозаготовителей до городской фонтанной площади) | 1954 |  |  |  |
| 16 | Ул. Ленина (от ул. 40 лет Победы до ул. Механизаторов с обеих сторон) | 2203 |  |  |  |
| 17 | Ул. Ленина (от ул. Спортивная до ул. Мира, четная сторона) | 1280 |  |  |  |
| 18 | Территория за ограждениями здания школы-лицея со стороны ул. Ленина) | 908 |  |  |  |
| 19 | Ул. Ж/дорожная (от здания рынка «Пассаж» до ж/д вокзала) | 3504 |  |  |  |
| 20 | Ул. Ж/дорожная (от ж/д переезда до памятника-мемориала) | 3058 |  |  |  |
| 21 | Ул. Ж/дорожная (от здания ГИБДД до здания по ул. Ж/дорожная,53а, включая угол Ж/дорожная-Октябрьская) | 377 |  |  |  |
| 22 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Октябрьская до ул. Механизаторов) | 2570 |  |  |  |
| 23 | Ул. Ж/дорожная ( ул. Механизаторов-Мира, под живой изгородью) | 878 |  |  |  |
| 24 | Ул. Ж/дорожная (вдоль стен гаражей у памятника-мемориала) | 138 |  |  |  |
| 25 | Ул. Ж/дорожная (от ул. Мира до здания по ул. Кирова,10) | 1069 |  |  |  |
| 26 | Ул. Мира (от ул. Ж/дорожная до ул. Ленина с обеих сторон) | 5296 |  |  |  |
| 27 | Ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Попова четная сторона) | 451 |  |  |  |
| 28 | Ул. Мира (от ул. Таежная до СОШ №2 нечетная сторона) | 3183 |  |  |  |
| 29 | Ул. Мира (от ул. Энтузиастов до СОШ№2 четная сторона) | 810 |  |  |  |
| 30 | Ул. Мира (прилегающая территория к зданию ЦГБ) | 1382 |  |  |  |
| 31 | Ул. Таежная (от ул. Гастелло до ул. Спортивная) | 4371 |  |  |  |
| 32 | Ул. Спортивная (от ул. Ленина до ул. Попова) | 1229 |  |  |  |
| 33 | Ул. Спортивная (газоны между тротуарной дорожкой и проезжей частью от ул. Попова до ул. Монтажников) | 1134 |  |  |  |
| 34 | Ул. Октябрьская (от ул. Ленина до магазина «Октябрьский» нечетная сторона) | 526 |  |  |  |
| 35 | Прилегающая территория здания ул. Ленина,41 | 797 |  |  |  |
| 36 | Прилегающая территория здания ул. 40 лет Победы,10 | 1239 |  |  |  |
| 37 | Прилегающая территория здания по ул. Ленина,29 | 3419 |  |  |  |
| 38 | Прилегающая территория здания МУ «Школа искусств» | 736 |  |  |  |
| 39 | Прилегающая территория храма «Сергия Радонежского» | 1008 |  |  |  |
| 40 | ул. Механизаторов (от ул. Ж/дорожной до ул. Попова нечетная сторона) | 590 |  |  |  |
| 41 | Прилегающая территория городского музея ул. Мира,9 | 920 |  |  |  |
| 42 | Прилегающая территория здания «Дворец Семьи» | 1000 |  |  |  |
| 43 | Ул. Гастелло (от здания налоговой службы до магазина «Кедр» нечетная сторона) | 7819 |  |  |  |
| 44 | Ул. Гастелло (от ул. Попова до здания «РНУ» четная сторона | 2577 |  |  |  |
| 45 | Ул. Железнодорожная прилегающая территория памятника «Паровоз» | 1038 |  |  |  |
| 46 | Ул. Мира прилегающая территория городского морга | 423 |  |  |  |
| 47 | Ул. Монтажников (от ул. Мира до ул. Спортивная) | 248 |  |  |  |
| 48 | Проезд ул. 40 лет Победы - городской пруд | 1170 |  |  |  |
| 49 | Ул. Буряка (включая здание суда) | 2840 |  |  |  |
| 50 | Угол улиц Лесозаготовителей - Попова | 1203 |  |  |  |
| 51 | Ул. Кирова (от ул. Лесозаготовителей до ул. Мира четная сторона) | 551 |  |  |  |
| 52 | Ул. Дзержинского - Пожарского | 536 |  |  |  |
| 53 | Ул. Ермака,5 (вдоль дороги) | 600 |  |  |  |
| 54 | Ул. Геологов (территория вдоль д/сада Якорек) | 146 |  |  |  |
| 55 | Ул. Менделеева (от ул. Вавилова до ул. Магистральная, между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 3440 |  |  |  |
| 56 | Ул. Магистральная (от ул. Садовая до ул. Менделеева) | 1256 |  |  |  |
| 57 | Ул. Магистральная (от ул. Менделеева до бул. Сибирский между проезжей частью дороги и тротуарной дорожкой) | 1957 |  |  |  |
| 58 | Югорск-2 | 4732 |  |  |  |
| 59 | Ул. Студенческая (вдоль проезжей части дороги) | 2361 |  |  |  |
| 60 | Ул. Лесозаготовителей (вдоль проезжей части дороги) | 1838 |  |  |  |
| 61 | Ул. Механизаторов (вдоль проезжей части дороги) | 1014 |  |  |  |
| 62 | Ул. Ленина 1/1 (со стороны жилого дома по Лесозаготовителей и Ленина) | 2440 |  |  |  |
| 63 | Ул. Газовиков 2/1 (со стороны жилого дома по ул. Газовиков) | 3027 |  |  |  |
| 64 | Ул. Газовиков 1 (благоустройство территории между пешеходным переходом и жилым домом) | 2747 |  |  |  |
| 65 | Ул. Таёжная (от ул. Мира до ул. Гастелло) | 1500 |  |  |  |
|  | Итого: | 119863 |  |  |  |

| Месяц | Характеристика выполняемых работ по уходу за газонами площадью 118 363 кв.м. |
| --- | --- |
| Май | 1. Уборка зимнего мусора после таяния снега. 2. Очистка газонов от старой травы, сгребание, вывоз и утилизация старой травы. 3. Удаление сорняков, вывоз и утилизация сорняков. 4. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 5. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 6. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 7. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 8. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 9. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Июнь | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Июль | 1. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2. Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках. 3. Подсев семян газонной травы на поврежденных участках. 4. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 5. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Август | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Сентябрь | 1. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 2. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 3. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 4. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

| Месяц | Характеристика выполняемых работ по уходу за устроенными вновь в 2012 году газонами по ул. Таёжная (от улицы Мира до улицы Гастелло) площадью 1500 кв.м. |
| --- | --- |
| Июль | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Август | 1. Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. 2. Прочесывание газонной травы и рыхление почвы. 3. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 4. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Сентябрь | 1. Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы. 2. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |
| Октябрь | 1. Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов. |

Муниципальный заказчик:

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ _______________ /

Управляющая организация:

______________________________________________________________________________________

_______________________/_______________/

Подрядчик:

______________________________________________________________________________________

_____________________________________/________________/

Приложение №2

к муниципальному контракту

№ ______ от «__» ________ 20_ г.

ОБРАЗЕЦ графика приемки выполненных работ по уходу за газонами в городе Югорске

1. Уход за газонами площадью 118 363 кв.м

| № п/п | Наименование затрат | Месяц | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ с учетом НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка зимнего мусора после таяния снега | май | кв.м | 118 363 |  |
|  | Очистка газонов от старой травы, сгребание, вывоз и утилизация старой травы |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Удаление сорняков, вывоз и утилизация сорняков |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Прочесывание газонной травы и рыхление почвы |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Подсев семян газонной травы на поврежденных участках |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 118 363 |  |
| 2. | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы | июнь | кв.м | 118 363 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 118 363 |  |
| 3. | Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района | июль | кв.м | 118 363 |  |
|  | Подсыпка плодородного грунта на поврежденных участках |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Подсев семян газонной травы на поврежденных участках |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 118 363 |  |
| 4. | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы | август | кв.м | 118 363 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 118 363 |  |
| 5. | Прочесывание газонной травы и рыхление почвы | сентябрь | кв.м | 118 363 |  |
|  | Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы |  | кв.м | 118 363 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 118 363 |  |
| 6. | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов | октябрь | кв.м | 118 363 |  |
|  | ВСЕГО: |  |  |  |  |

2) уход за газонами  устроенными вновь в 2012 году газонами по ул. Таёжная (от улицы Мира до улицы Гастелло) площадью 1500 кв.м.

| № п/п | Наименование затрат | Месяц | Ед.изм. | Объем | Стоимость работ с учетом НДС, (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы | июль | кв.м | 1500 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 1500 |  |
| 2. | Внесение удобрений, соответствующих агротехническим требованиям данного климатического района. | август | кв.м | 1500 |  |
|  | Прочесывание газонной травы и рыхление почвы |  |  |  |  |
|  | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы |  | кв.м | 1500 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 1500 |  |
| 3. | Полив газонов по необходимости по мере высыхания почвы | сентябрь | кв.м | 1500 |  |
|  | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов |  | кв.м | 1500 |  |
| 4. | Ежедневная уборка мусора и посторонних предметов с газонов | октябрь | кв.м | 1500 |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |

Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, ИНН 8622012310

_______________________________________________________/ _______________ /

Управляющая организация ___________________________/_______________/

Подрядчик: _____________________________________/________________/

ЧАСТЬ IV. Обоснование формирования начальной (максимальной) цены контракта. Выполнение работ по уходу за газонами в городе Югорске.

| Нормативные документы: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реестр контрактов, контракт №ЖКХ-18.11 от 15.02.2011, номер реестровой записи 0187300005611000128 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приказ Минэкономразвития России (прогноз показателей инфляции и системы цен до 2013 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п/п | Наименование работ | План 2011 год |  |  | План 2012 год |  | % роста инфляции 2012/ 2011, руб. (9/7*100) | начальная (максимальная) цена контакта |
|  |  | стоимость работ, руб. | площадь, м2 | Цена за 1 кв.м., руб. | Площадь, м2 | стоимость работ в ценах 2011 г, руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Выполнение работ по уходу за газонами | 1 019 000 | 102 192 | 9,971426 | 119 863 | 1 195 205 | 103,92 | 1 242 100 |
| Примечание: показатель инфляции прогнозный 2012/2011 составляет "Растениеводство" - 110,1% |  |  |  |  |  |  |  |  |