Доклад по вопросу № 2

«О результатах мероприятий общественного контроля,

проведенных в 2025 году»

(Председатель Общественного совета города Югорска Самарина Надежда Тимофеевна)

В соответствии с положением об Общественном совете города Югорска (далее – Совет) одним из направлений деятельности Совета является осуществление общественного контроля деятельности органа местного самоуправления. В этом году 26 марта члены Совета Самарина Н.Т., Халанская Т.А., Погребняк В.В. в составе рабочей группы, состоящей из депутатов Думы города, представителей партийной фракции в городском парламенте проверили ход реконструкции городского сквера на улице Ленина, который стал победителем IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В 2025 году запланировано окончание реализации проекта В результате всех работ сквер получит новый современный облик и новое название – «Северное сияние».

Краткая информация о проекте.

На территории 3,2 гектара запланировано строительство детской и образовательной площадки, прогулочной тропы, теневого навеса с амфитеатром, зоны отдыха со световыми конструкциями и аттракционов. В проекте будет раскрыта наша региональная идентичность, история Севера, наш Югорский характер – концепция проекта будет выражать природное явление - северное сияние. Для этого в сквере будут использовать арт-объекты, инсталляции, элементы декоративного освещения. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды включен в федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Предмет общественного контроля: готовность территории центрального городского сквера по ул. Ленина к началу реконструкции. (соответствие документам)

Результат осмотра объекта контроля.

Членами рабочей группы был сделан визуальный осмотр территории, изучен план размещения объектов строительства. В соответствии с представленными документами на сегодняшний день проектной документацией детально проработаны функциональные зоны и малые архитектурные формы, в том числе индивидуального изготовления. В центральной событийной зоне сквера будет установлена деревянная мини-сцена диаметром 7 м для проведения мероприятий и размещения Новогодней ели. По кругу данной зоны будут установлены посадочные места. Будет установлена новая большая сцена лаконичной прямоугольной формы с плоской кровлей. На территории сквера появится новый нестационарный объект - кафе. Площадь объекта составит 178 кв.м. На площадке рядом с кафе в зоне открытого питания планируется разместить 9 бетонных скамеек индивидуального изготовления в форме замкнутой монолитной конструкции. В сквере появится новый хозяйственный блок - лаконичная прямоугольная форма с односкатной кровлей, обеспечивающей простоту эксплуатации и сток осадков. 6 конструкций в форме навесов появятся в «буферной зоне», разделяющей площадь перед большой сценой и кафе «Матрешка». В прогулочной зоне «тихого отдыха» разместиться тропиночная сеть, вдоль которой будут установлены 5 скамеек с подсветкой на круглом бетонном основании, 8 декоративных скамеек с подсветкой и 6 качелей.

По всей территории сквера будут установлены 29 парковых скамеек и 100 урн. Также скамьи в виде больших камней с подсветкой в количестве 26 шт. будут рассредоточены в разных  зонах сквера.

Доклад к заседанию 26.09.2025