Приложение 1

к извещению об осуществлении закупки

Описание объекта закупки (техническое задание)

на выполнение работ по зимнему содержанию проезда по ул. Береговая на зеленой зоне в городе Югорске

Места выполнения работ:  Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, район зеленой зоны, ул. Береговая.

Сроки выполнения работ:

-начало: с даты заключения муниципального контракта;

-окончание: 15.04.2025.

Срок исполнения контракта: с даты заключения муниципального контракта по 28.05.2025 .

Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: затраты на весь перечень работ в полном объеме, затраты механизмов, включая НДС либо без НДС и другие обязательные платежи, возникающие в период выполнения работ. А также иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения работ в полном объеме и надлежащего качества.

Основные требования к выполнению работ в зимний период:

- патрульная снегоочистка дороги от снега,  с устранением снежных заносов  (по мере выпадения осадков).

- дорога, должны  быть  очищена  на  всю  ширину  дороги  (проезжая  часть  и  обочины).

- дорога должна  содержаться  в  состоянии,  способном  обеспечить  безопасное  движение  автомобильного  транспорта.

- уборка, погрузка, вывоз снега должен осуществляться в отведенные места после согласования с Заказчиком.

Технические требования к выполнению работ:

При выполнении работ Подрядчик в процессе производства работ составляет необходимую документацию на все виды объемных работ, с приложением фотоматериалов.

Работы должны выполняться качественно в течение всего периода действия контракта, в соответствии с  требованиями следующих нормативно-правовых, технических и регламентирующих документов:

- технический регламент Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»;

- ГОСТ 33181-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Требования к уровню зимнего содержания;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85.

Подрядчик гарантирует соответствие результата работ технического задания и несет ответственность за отступления от них.

Перечень и объем выполняемых работ указаны в локальном сметном расчете.

| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| содержание внутриквартального проезда с вывозом снега по ул.Береговая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Новый раздел |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГЭСН01-02-087-03 | Уборка снега со строительных площадок и дорог: бульдозерами с перемещениями на расстояние до 20 м |  |  |  |  | 1000 м3 | 15 | 1 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(1250*2*6) / 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 205,21 |  |
|  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 31,5 |  |  |  |  | 22 398,71 |  |
|  | 91.01.01-035 | Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.) |  |  |  |  | маш.-ч | 2,1 |  | 31,5 | 887,54 | 1,76 | 1 562,07 |  | 49 205,21 |  |
|  | 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  | чел.-ч | 2,1 |  | 31,5 |  |  | 711,07 |  | 22 398,71 |  |
|  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 71 603,92 |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 398,71 |  |
|  | Пр/812-001.4-3 | НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 90 |  | 90 |  |  |  |  | 20 158,84 |  |
|  | Пр/774-001.4 | СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным) |  |  |  |  | % | 41 |  | 41 |  |  |  |  | 9 183,47 |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 729,75 |  | 100 946,23 |  |
| 2 | 44-1 | Погрузка в автотранспортное средство: заполнители искусственные легкие (аглопорит, гравий зольный, гравий керамзитовый, термозит и др.) |  |  |  |  | т | 6000 | 1 | 6000 |  |  | 163,92 |  | 983 520,00 |  |
|  |  | (Погрузо-разгрузочные работы при дополнительной перевозке) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=15*1000*0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983 520,00 |
| 3 | 02-15-1-03-0001 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с грунтовым покрытием, автозимникам на расстояние 1 км |  |  |  |  | т | 6000 | 1 | 6000 |  |  | 66,51 |  |  | 399 060,00 |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 060,00 |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 454 183,92 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 205,21 |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 398,71 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983 520,00 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 060,00 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 483 526,23 |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 084 466,23 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 205,21 |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 398,71 |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 983 520,00 |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 158,84 |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 183,47 |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 399 060,00 |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 398,71 |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 158,84 |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 183,47 |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |