«В регистр»


##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от\_29 августа 2013 №\_2310

О внесении изменений

в постановление администрации

города Югорска от 10.01.2012 № 5

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 10.10.2012 № 2560 «О долгосрочных целевых программах города Югорска и ведомственных целевых программах»:

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 10.01.2012 № 5 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы» (с изменениями от 16.04.2013 № 939) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы строку «Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции (приложение 1).

1.2. Приложение 2 «Мероприятия программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы» к программе изложить в новой редакции (приложение 2).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

**Глава администрации**

**города Югорска М.И. Бодак**

**Приложение 1**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 29 август 2013  **№** 2310

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | на реализацию Программы планируется направить 575 995,8 тыс. руб., в том числе:2012 год – 61 152,1 тыс. руб.2013 год – 129 486 тыс. руб.2014 год – 142 962 тыс. руб.2015 год – 161 035 тыс. руб.2016 год – 33 473,7 тыс. руб.2017 год – 11 368 тыс. руб.2018 год – 11 623 тыс. руб.2019 год – 13 606 тыс. руб.2020 год – 11 290 тыс. руб.Из бюджета автономного округа – 139 917,5 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 46 444,5 тыс. руб.2013 год – 26 248 тыс. руб.2014 год – 21 814 тыс. руб.2015 год – 45 411 тыс. руб.Из бюджета города Югорска – 242 844,3 тыс. руб., в том числе:2012 год – 14 707,6 тыс. руб.2013 год – 103 238 тыс. руб.2014 год – 21 148 тыс. руб.2015 год – 22 390 тыс. руб.2016 год – 33 473,7 тыс. руб.2017 год – 11 368 тыс. руб.2018 год – 11 623 тыс. руб.2019 год – 13 606 тыс. руб.2020 год – 11 290 тыс. руб.Средства ООО «Газпром трансгаз Югорск» 193 234 тыс. руб., в том числе:2014 год – 100 000 тыс. руб.2015 год – 93 234 тыс. руб. |

**Приложение 2**

**к постановлению**

**администрации города Югорска**

**от** 29 августа 2013  **№** 2310

**Приложение 2**

**Мероприятия программы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия программы | Муниципальный заказчик | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования | Ожидаемые результаты |
| Всего, с учетом потребности | в том числе утверждено в бюджете города Югорска | потребность в финансировании |
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| **Цель: Создание условий для устойчивого развития города Югорска за счет развития и совершенствования сети автомобильных дорог местного значения** |
| **Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог (строительство)** |
| 1.1. | Транспортная развязка в двух уровнях вг. Югорске (2 этап) | ДЖКиСК | 2018-2020 | 15 403,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 250 | 5 153 |  | Ввод в эксплуатацию объекта |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 15 403,0 |  |  |  |  |  |  | 5 000,0 | 5 250,0 | 5 153,0 | бюджет МО |
| 1.2. | Объездная дорога Югорск-2 | ДЖКиСК | 2017-2018 | 4 832,0 | - | - | - | - | - | 2 500,0 | 2 332,0 | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 1766 м |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 4 832,0 |  |  |  |  |  | 2 500,0 | 2 332,0 |  |  | бюджет МО |
|  | **ИТОГО по строительству** |  |  | **20 235,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2 500,0** | **7 332,0** | **5 250,0** | **5 153,0** |  |  |
| **Задача 2. Совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция)** |
| 2.1. | Реконструкция ул. Менделеева в г. Югорске (участок от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | ДЖКиСК | 2012-2016 | 93 523,2 | 12 006,2 | 29 984,0 | 16 962,0 | 29 801,0 | 4 770,0 | - | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 890 м ( в т.ч. тротуар 890 м) |
| 59 673,2 | 11 406,2 | 13 342,0 | 11 364,0 | 23 561,0 |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 33 850,0 | 600,0 | 16 642,0 | 5 598,0 | 6 240,0 | 4 770,0 |  |  |  |  | бюджет МО |
| 2.2. | Реконструкция ул. Магистральная в г. Югорске |  | 2016-2018 | 5 956,0 | - | - | - | - | 1 365,0 | 2 800,0 | 1 791,0 | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 1373 м |
| 2.2.1. | в т.ч. участок от ул. Садовая до ул. Киевская | ДЖКиСК | 2017-2018 | 2 791,0 | - | - | - | - | - | 1 000,0 | 1 791,0 | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 336 м (в т.ч. тротуар 336 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 2 791,0 |  |  |  |  |  | 1 000,0 | 1 791,0 |  |  | бюджет МО |
| 2.2.2. | участок от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная | ДЖКиСК | 2016 | 1 365,0 | - | - | - | - | 1 365,0 | - | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 330 м ( в т.ч. тротуар 330 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 1 365,0 |  |  |  |  | 1 365,0 |  |  |  |  | бюджет МО |
| 2.2.3. | участок от ул. Киевская до путепровода | ДЖКиСК | 2017 | 1 800,0 | - | - | - | - | - | 1 800,0 | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 707 м (в т.ч. тротуар 707 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 1 800,0 |  |  |  |  |  | 1 800,0 |  |  |  | бюджет МО |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2017 | 4 839,4 | 3 678,4 | - | - | - | 500,0 | 661,0 | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 400 м (в т.ч. тротуар 400 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 4 839,4 | 3 678,4 |  |  |  | 500,0 | 661,0 |  |  |  | бюджет МО |
| 2.4. | Реконструкция ул. Механизаторов (от ул. Ленина до ул. Калинина) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012 | 6 262,2 | 6 262,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) |
| 5 925,4 | 5 925,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 336,8 | 336,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
| 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Славянская) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012 | 4 640,3 | 4 640,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 779 м(в т.ч. тротуар 779 м) |
| 4 384,1 | 4 384,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 256,2 | 256,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира (от ул. Калинина до ул. Ленина) в г. Югорске |  | 2013-2015 | 205 234,0 | - | 12 000,0 | 100 000,0 | 93 234,0 | - | - | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 855 м (в т.ч. тротуар 855 м) |
|  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| ДМСиГ | 12 000,0 |  | 12 000,0 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
| ДЖКиСК | 193 234,0 |  |  | 100 000,0 | 93 234,0 |  |  |  |  |  | ООО "ГТЮ" |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская в г. Югорске | ДЖКиСК | 2012-2016 | 81 492,7 | 19 346,7 | 17 014,0 | 16 000,0 | 28 000,0 | 1 132,0 | - | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 2080 м (в т.ч. тротуар 2080 м) |
| 55 476,8 | 12 726,8 | 10 450,0 | 10 450,0 | 21 850,0 |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 26 015,9 | 6 619,9 | 6 564,0 | 5 550,0 | 6 150,0 | 1 132,0 |  |  |  |  | бюджет МО |
| 2.8. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина-ул. Лунная в г. Югорске | ДЖКиСК | 2013-2016 | 77 970,0 | - | 35 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 22 970,0 | - | - | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 1623 м (в т.ч. тротуар 1623 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 77 970,0 |  | 35 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 22 970,0 |  |  |  |  | бюджет МО |
| 2.9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада «Брусничка» до ул. Студенческая) | ДЖКиСК | 2018-2019 | 2 460,0 | - | - | - | - | - | - | 250,0 | 2 210,0 | - |  | Ввод в эксплуатацию 409 м (в т.ч. тротуар 409 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 2 460,0 |  |  |  |  |  |  | 250,0 | 2 210,0 |  | бюджет МО |
| **2.10.** | Реконструкция ул. Ленина |  | 2016-2018 | 3 150,0 | - | - | - | - | 150,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 480 м |
| 2.10.1. | в т.ч. участок от здания по ул. Ленина, 29 до здания по ул. Ленина, 31 | ДЖКиСК | 2016-2018 | 3 050,0 | - | - | - | - | 50,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | - | - |  | Ввод в эксплуатацию 480 м (в т.ч. тротуар 480 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 3 050,0 |  |  |  |  | 50,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  | бюджет МО |
| 2.10.2. | участок от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов | ДЖКиСК | ПИР | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | бюджет МО |
| 2.10.3. | участок от ул. Механизаторов до ул. Клары Цеткин | ДЖКиСК | ПИР | 50,0 | - | - | - | - | 50,0 | - | - | - | - |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 50,0 |  |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | бюджет МО |
| 2.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,0 |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | бюджет МО |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Таежная (от ул.Мира до ул.Гастелло) в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 60,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,0 |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 | бюджет МО |
| 2.13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
| 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | бюджет МО |  |
| 2.14. | Реконструкция автомобильной дороги поул. Лермонтова в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 100,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | бюджет МО |
| 2.15. | Исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16. | Исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17. | Автомобильная дорога по ул. Арантурская (от ул. Свердлова до ул. Южная) в г. Югорске (реконструкция) | ДЖКиСК | 2013-2017 | 1 952,1 | - | 731,1 | - | - | - | 1 221,0 | - | - | - |  | ввод в эксплуатацию тротуара 1544 м |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 1 952,1 |  | 731,1 |  |  |  | 1 221,0 |  |  |  | бюджет МО |
| 2.18. | Автомобильная дорога по ул. Южная-Вавилова в г. Югорске (от ул. Покровская до ул. Ермака) (реконструкция) | ДЖКиСК | 2013-2017 | 3 417,9 | - | 1 306,2 | - | - | 1 111,7 | 1 000,0 | - | - | - |  | Выполнение ремонтных работ на участке 500 м (тротуар) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 3 417,9 |  | 1 306,2 |  |  | 1 111,7 | 1 000,0 |  |  |  | бюджет МО |
| 2.19. | Реконструкция ул. Кутузова в г. Югорске | ДЖКиСК | 2016-2017 | 1 300,0 | - | - | - | - | 50,0 | 1 250,0 | - | - | - |  | ввод в эксплуатацию 640 м (в т.ч. тротуар 640 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 1 300,0 |  |  |  |  | 50,0 | 1 250,0 |  |  |  | бюджет МО |
| 2.20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шаумяна в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | бюджет МО |
| 2.21. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | бюджет МО |
| 2.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пихтовая в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | бюджет МО |
| 2.23. | Исключен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ИТОГО по реконструкции:** |  |  | **492 667,8** | **45 933,8** | **96 035,3** | **142 962,0** | **161 035,0** | **32 048,7** | **8 432,0** | **3 541,0** | **2 210,0** | **470,0** |  |  |
| **Задача 3. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов (капитальный ремонт)** |
| 3.1. | Благоустройство ул. Попова (от ул. Гастелло до Западной объездной автодороги) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2019-2020 | 5 272,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,0 | 2 772,0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1100 м |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 5 272,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 | 2 772,0 | бюджет МО |
| 3.2. | Капитальный ремонт ул. Толстого (от ГИБДД до светофора) | ДЖКиСК | ПИР | 50,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,0 |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50,0 | бюджет МО |
| 3.3. | Капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Калинина) | ДЖКиСК | 2016-2017 | 461,0 | - | - | - | - | 25,0 | 436,0 | - | - | - |  | Выполнение ремонтных работ на участке 100 м |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 461,0 |  |  |  |  | 25,0 | 436,0 |  |  |  | бюджет МО |
| 3.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Южная (участок от ул. Декабристов до ул. Арантурской) | ДЖКиСК | 2018-2019 | 1 896,0 | - | - | - | - | - | - | 750,0 | 1 146,0 | - |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1119 м (в т.ч. тротуар 1119 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 1 896,0 |  |  |  |  |  |  | 750,0 | 1 146,0 |  | бюджет МО |
| 3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая) в г. Югорске. | ДЖКиСК | 2012 | 15 218,3 | 15 218,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |  | Выполнение ремонтных работ на участке 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) |
| 12 002,0 | 12 002,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 3 216,3 | 3 216,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
| 3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) в г. Югорске | ДЖКиСК | 2019-2020 | 5 345,0 | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,0 | 2 845,0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 180 м (в т.ч. тротуар 180 м) |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 5 345,0 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500,0 | 2 845,0 | бюджет МО |
| 3.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | ДЖКиСК | 2013-2016 | 33 082,0 | - | 31 682,0 | - | - | 1 400,0 | - | - | - | - |  | Выполнение ремонтных работ на участке 280 м (в т.ч. тротуар 280 м) |
| 2 456,0 |  | 2 456,0 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 30 626,0 |  | 29 226,0 |  |  | 1 400,0 |  |  |  |  | бюджет МО |
| 3.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Октябрьской до ул. Есенина в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 821,7 | - | 821,7 | - | - | - | - | - | - | - |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 821,7 |  | 821,7 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
| 3.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | ДЖКиСК | ПИР | 947,0 | - | 947,0 | - | - | - | - | - | - | - |  | Выполнение проектных работ |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |
| 947,0 |  | 947,0 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |
|  | **Итого по капитальному ремонту:** |  |  | **63 093,** | **15 218,3** | **33 450,7** | **-** | **-** | **1 425,0** | **436,0** | **750,0** | **6 146,0** | **5 667,0** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ВСЕГО:** |  |  | **575 995,8** | **61 152,1** | **129 486,0** | **42 962,0** | **161 035,0** | **33 473,7** | **11 368,0** | **11 623,0** | **13 606,0** | **11 290,0** |  |  |
|  | **в т.ч. Бюджет АО** |  |  | **139 917,5** | **46 444,5** | **26 248,0** | **21 814,0** | **45 411,0** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
|  | **Бюджет МО** |  |  | **242 844,3** | **14 707,6** | **103 238,0** | **21 148,0** | **22 390,0** | **33 473,7** | **11 368,0** | **11 623,0** | **13 606,0** | **11 290,0** |  |  |
|  | **ООО «Газпром трансгаз Югорск»** |  |  | **193 234,0** | **-** | **-** | **100 000,0** | **93 234,0** |  |  |  |  |  |  |  |