**Информация для собственников помещений многоквартирных домов, в которых будет производиться капремонт в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД | Виды работ | Управление | Подрядная организация  по итогам аукциона | Строительный контроль  по итогам аукциона |
| 1 | **ул. 40 лет Победы д.7** | электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение  **не учтено:** подвал (в доме нет подвала, расширение приямков будет выполнено при ремонте инженерных сетей), замена окон и дверей (работы по текущему ремонту) | ООО «Южное ЖЭУ»  Мочалов Игорь Юрьевич;  тел.(34675)2-44-55 | ООО «Строительная компания «РОС»  г.Югорск, тел.8(34675)70894  e-mail: ros.pto@ya.ru | ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ»  г.Югорск,  тел.8(34675)2-61-02  e-mail: arhstroyproekt86@mail.ru |
| 2 | **ул. Мира, д. 4** | теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение  **не учтено:** двери/окна/козырьки/перила (работы по текущему ремонту) |
| 3 | **ул. Мира, д. 18/3** | теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, подвал;  решение собственников **учтено** в полном объеме |
| 4 | **ул. Механизаторов, д. 12** | теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, подвал |
| 5 | **ул. Железнодорожная, д. 11А** | электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, фасад (без утепления)  **не учтено:** утепление 1 подъезда (отсутствует энергопаспорт), крыша (дефицит средств) \* | ООО «Вавилон»  г.Советский, тел.8(34675)30141  e-mail: vavilonsov@ya.ru |
| 6 | **ул. Мира, д. 16** | электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, подвал  **не учтено:** решение о ремонте крыши *\*\** |
| 7 | **ул. Железнодорожная, д. 45** | электроснабжение |
| 8 | **ул. 40 лет Победы д.1** | газоснабжение |
| 9 | **ул. Декабристов, д. 6** | электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение,  фасад (без утепления) | ООО «Управление ЖКХ»  Фоминцев Олег Александрович,  тел.8(34675)2-32-55,  7-58-28 |

*\* - Югорским фондом капитального ремонта принято решение о выполнении капитального ремонта крыши в 2019 году, выполнение утепления фасада будет рассмотрено ЮФКР в случае предоставления энергопаспорта;*

*\*\* - Югорским фондом капитального ремонта принято решение о выполнении капитального ремонта крыши в 2019 году.*