|  |  |
| --- | --- |
| Жильё и городская среда | Y:\4_ОЭС_Отдел экономики в строительстве\Русакевич И.С\от Сметаниной\Брендбук\Брендбук ФКГС 2020\Logo\Logo_Comunikacii\FKGS_logo_Comunikacii-01.jpg |

**Паспорт объекта: «Парк по улице Менделеева в городе Югорске»**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Показатель | Информация |
| 1 | Населенный пункт (адрес общественной территории) | Город Югорск,  Квартал улиц Менделеева-Студенческая-Сахарова-Березовая |
| 2 | Название объекта | Парк по улице Менделеева в городе Югорске |
| 3 | Описание, этапность, функциональное назначение | Благоустройство общественной территории |
| 4 | Площадь, кв. м. | 212 104 кв. м. |
| 5 | Виды работ по контракту (с перечислением объемов и краткое описание) | Комплексное благоустройство территории |
| 6 | Подрядчик | Общество с ограниченной ответственностью «Прайд», г. Югорск, Общество с ограниченной ответственностью «СеверДорСтрой», г. Краснотурьинск |
| 7 | Срок завершения работ по контракту | 1, 2 этапы – с 01.01.2021 до 01.10.2021  3 этап – с 01.01.2022 до 01.10.2022  4 этап - с 19.06.2023 до 01.10.2023  5 этап – с 01.01.2024 до 01.10.2024 |
| 10 | Ответственные (ОМС, ФИО и телефон исполнителя) | Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска (ДЖКиСК)  Начальник управления строительства ДЖКиСК Казаченко Алексей Юрьевич, телефон 8(34675)70472 |