| УТВЕРЖДАЮ Исполняющий обязанности директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска _____________ А.А. Коробенко «_____»______________ 2011г. | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации города Югорска __________М.И. Бодак «____» _______________ 2011г. |
| --- | --- |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

об открытом аукционе

в электронной форме

для субъектов малого предпринимательства

на право заключения муниципального контракта на выполнение работ

по капитальному ремонту квартир в городе Югорске.

Югорск,  2011 г.

Часть I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Настоящая документация об открытом аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Федеральный закон от 21.07.2005 г. №94-ФЗ), а также иным законодательством, регулирующим размещение заказов.

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
| Открытый аукцион в электронной форме (далее по тексту также - аукцион) проводит уполномоченный орган |  |  |
|  | Наименование заказчика, контактная информация | Наименование: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска Место нахождения: Почтовый адрес Заказчика: 628260, ул. Механизаторов, 22, г. Югорск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru Контактное лицо по техническим вопросам: заместитель директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска – Ярков Григорий Алексеевич, телефон, факс (34675) 7-30-81, Е-mail: komityugorsk@rambler.ru |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация | Наименование: Администрация города Югорска. Обеспечение функций уполномоченного органа на размещение муниципального заказа осуществляет управление экономической политики администрации города Югорска. Контактное лицо уполномоченного органа по размещению заказов (по организационным вопросам): начальник отдела муниципальных закупок Захарова Наталья Борисовна, телефон: (34675) 50037. Адрес электронной почты: omz@ugorsk.ru. Адрес уполномоченного органа по размещению заказов: 628260, Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская обл., г. Югорск, ул. 40 лет Победы, 11, каб. 309. Официальный сайт: ozhmao.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки | Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ» |
|  | Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | http://sberbank-ast.ru/ |
|  | Наименование специализированной организации, контактная информация | Не привлекается |
|  | Вид и предмет открытого аукциона в электронной форме | Открытый аукцион в электронной форме для субъектов малого предпринимательства на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту квартир в городе Югорске. |
|  | Предмет контракта | Выполнение работ по капитальному ремонту квартир в городе Югорске. |
|  | Место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг | Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.49 кв.8; ул. Павла Буряка, д. 7«Б» кв. 9. Срок выполнения работ: начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта; окончание работ: до 31 октября 2011 года. |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | - 554 300 (пятьсот пятьдесят четыре тысячи триста ) рублей 00 копеек. Цена контракта включает в себя затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи, включая НДС. |
|  | Порядок формирования цены контракта | В цену контракта должны быть включены все расходы, необходимые для осуществления всех обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные затраты Подрядчика. |
|  | Источник финансирования заказа | Источник финансирования: бюджет города Югорска на 2011 год |
|  | Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг | Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств. |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате заключенного муниципального контракта | не применяется |
|  | Обязательные требования к участникам размещения заказа | ### В настоящем открытом аукционе в электронной форме, за исключением случая проведения открытого аукциона в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства, может принять участие любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель. ### В случае, если открытый аукцион в электронной форме проводится среди субъектов малого предпринимательства, в соответствии с указанием на это в пункте 5 настоящего раздела, участниками такого аукциона в электронной форме могут быть только субъекты малого предпринимательства. Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. #### Обязательные требования к участникам размещения заказа: #### 1) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства; #### 2) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе; #### 3) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято. |
|  | Дополнительные требования к участникам размещения заказа | Установлены: ### 1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказа; 2) соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявленным к субъектам малого предпринимательства. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме не позднее 10 часов 00 минут «20» июня 2011 года |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | «23» июня 2011 года |
|  | Дата проведения открытого аукциона в электронной форме | «27» июня 2011 года |
|  | Требования к содержанию и составу заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, подаваемой участником размещения заказа | Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух частей. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие сведения: - согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и сведения: - фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; - копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, в случае, если это предусмотрено пунктом 18.1. настоящей документацией об аукционе; - решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке. |
| 18.1. | Перечень документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. | Не требуется |
|  | Инструкция по заполнению заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме | 1. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме, подготовленная участником размещения заказа, должна быть составлена на русском языке. Использование других языков для подготовки заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки участие в открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным Документацией об аукционе. Входящие в заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме документы, оригиналы которых выданы участнику размещения заказа третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод. 2. Все документы, входящие в состав заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 3. Сведения, которые содержаться в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме не должны допускать двусмысленных толкований. 4. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется участником размещения заказа Оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих требования предусмотренные п. 18 раздела I. «Сведений о проводимом аукционе в электронной форме» части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. |
|  | Обеспечение заявок на участие в аукционе | Требуется в размере 2% от начальной (максимальной) цены контракта. |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме | Сумма обеспечения заявки на участие в аукционе предусмотрена в следующем размере: - 11 086 (одиннадцать тысяч восемьдесят шесть) рублей, НДС не облагается. |
|  | Срок подписания контракта победителем | В течение 5 (пяти) дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Уменьшение цены контракта на размер налоговых платежей при победе физического лица | Производится |
|  | Обеспечение исполнения контракта | Не требуется |
|  | Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления | ________ |
|  | Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения государственного контракта (в случае, если участник размещения заказа выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств) | ________ |
|  | Обязательства по муниципальному контракту, которые должны быть обеспечены | В полном объеме |
|  | Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при заключении контракта в соответствии с ч.6.5 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Возможность заказчика изменить количество поставляемого товара в ходе исполнения контракта в соответствии с ч.6 ст.9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ | не допускается |
|  | Требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету либо изображению товара, на поставку которого размещается заказ, в трехмерном измерении (допускается только в случаях проведения аукциона на право заключить контракт на поставку полиграфической продукции, геральдических знаков, официальных символов, знаков отличия и различия, наград, форменной одежды, жетонов и удостоверений, сувенирной продукции) | не установлено |

Часть II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  выполнение работ по капитальному ремонту квартир в городе Югорске

Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.49 кв.8; ул. Павла Буряка, д. 7«Б» кв. 9.

Срок выполнения работ:

начало выполнения работ: с даты заключения муниципального контракта;

окончание выполнения работ: до 31 октября  2011 года.

Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ:

- предоставление гарантии на выполненные работы предусмотрено на весь объем выполняемых работ  Подрядчиком;

- гарантийный срок устанавливается в 12  календарных месяцев с даты подписания сторонами акта выполненных работ после проведения работ.

Подрядчик гарантирует соответствие результата  работ в соответствии с действующими СНиП и ВСН-58-88(р), возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

Объемы и перечень работ указаны в локальных сметных расчетах в ценах 2001 года -  (Приложение 1) и предоставляются отдельным файлом.

|  |  |  |  |  |  |  | - Приложение №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - к техническому заданию |  |  |  |  |
|  |  |  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Ремонт квартиры №8 жилого дома №49 по ул.Железнодорожная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах 2001 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 шт. коробок) НР (55,33 руб.): 82% от ФОТ (67,47 руб.) СП (41,83 руб.): 62% от ФОТ (67,47 руб.) | 0,02 | 3601,08 3308,36 | 292,72 65,08 |  | 72,02 | 66,17 | 5,85 1,30 |  | 128,73 | 2,57 |
| 2 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (52,74 руб.): 82% от ФОТ (64,32 руб.) СП (39,88 руб.): 62% от ФОТ (64,32 руб.) | 0,054 | 1244,53 1162,89 | 81,64 28,15 |  | 67,2 | 62,8 | 4,4 1,52 |  | 46,11 | 2,49 |
| 3 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (100 м2) НР (22,39 руб.): 82% от ФОТ (27,3 руб.) СП (16,93 руб.): 62% от ФОТ (27,3 руб.) | 0,0114 | 2395,14 2395,14 |  |  | 27,3 | 27,3 |  |  | 94,97 | 1,08 |
| 4 | ТЕР10-01-027-04 | Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами: раздельными (раздельно-спаренными) в стенах каменных площадью проема более 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (353,19 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (332,57 руб.) СП (178,09 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (332,57 руб.) | 0,054 | 11427,31 5088,96 | 1898,58 245,18 | 4439,77 | 683,93 | 316,02 | 128,15 16,55 | 239,76 | 209,76 | 11,33 |
| 5 | СЦМ-101-0901 | Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий двустворных (независимо от высоты) (комплект) | 2 | 110,89 |  | 110,89 | 221,78 |  |  | 221,78 |  |  |
| 6 | СЦМ-203-0044 | Блоки оконные с двойным остеклением со спаренными створками двустворные ОС 18-15Г, пл.2.59 м2 (м2) | 5,4 | 772,2 |  | 772,2 | 4169,88 |  |  | 4169,88 |  |  |
| 7 | ТЕР10-01-033-02 | Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах высотой проема: до 2 м (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (25,22 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (23,75 руб.) СП (12,72 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (23,75 руб.) | 0,0114 | 4078,44 1802,51 | 208,94 8,13 | 2066,99 | 50,17 | 23,63 | 2,98 0,12 | 23,56 | 76,153 | 0,87 |
| 8 | СЦМ-203-0378 | Доски подоконные из древесины облицованные сверхтвердой древесноволокнистой плитой или водостойкой фанерой , толщиной 28 мм, шириной 300 мм (м) | 3,8 | 140,16 |  | 140,16 | 532,61 |  |  | 532,61 |  |  |
| 9 | ТЕР15-01-050-04 Применительно. | Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ. Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (452,29 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (478,61 руб.) СП (223,75 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (478,61 руб.) | 0,0864 | 6442,06 4814,31 | 91,83 2,42 | 1535,92 | 620,97 | 478,35 | 9,92 0,26 | 132,7 | 191,4405 | 16,54 |
| 10 | СЦМ-101-9162 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2) | 9,072 | 45,79 |  | 45,79 | 415,41 |  |  | 415,41 |  |  |
| 11 | ТЕР15-04-005-01 Применительно. | Окраска водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (40,28 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (42,62 руб.) СП (19,92 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (42,62 руб.) | 0,0864 | 1132,94 428,68 | 14,39 0,30 | 689,87 | 103,75 | 42,59 | 1,55 0,03 | 59,61 | 17,457 | 1,51 |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 шт. коробок) НР (114,2 руб.): 82% от ФОТ (139,27 руб.) СП (86,35 руб.): 62% от ФОТ (139,27 руб.) | 0,03 | 5155,24 4521,95 | 633,29 120,17 |  | 154,66 | 135,66 | 19 3,61 |  | 179,3 | 5,38 |
| 13 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (42,14 руб.): 82% от ФОТ (51,39 руб.) СП (31,86 руб.): 62% от ФОТ (51,39 руб.) | 0,0567 | 906,27 906,27 |  |  | 51,39 | 51,39 |  |  | 36,28 | 2,06 |
| 14 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (243,57 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (229,35 руб.) СП (122,82 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (229,35 руб.) | 0,0567 | 10298,46 3015,78 | 2417,07 461,49 | 4865,61 | 643,83 | 196,64 | 171,31 32,71 | 275,88 | 119,922 | 6,8 |
| 15 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (комплект) | 3 | 164,57 |  | 164,57 | 493,71 |  |  | 493,71 |  |  |
| 16 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 (ламинированные) (м2) | 5,67 | 598,95 |  | 598,95 | 3396,05 |  |  | 3396,05 |  |  |
| 17 | ТЕР09-10-001-01 | Установка металлических дверей в готовые проемы: до 3 м2 (100 м2) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (159,21 руб.): 90%*0,9 от ФОТ (196,55 руб.) СП (142,01 руб.): 85%*0,85 от ФОТ (196,55 руб.) | 0,019 | 15585,94 8686,12 | 3392,45 284,62 | 3507,37 | 337 | 189,79 | 80,57 6,76 | 66,64 | 329,889 | 6,27 |
| 18 | СЦМ-101-9411-13 | Скобяные изделия для металлических дверей (комп-т) | 1 | 1613,52 |  | 1613,52 | 1613,52 |  |  | 1613,52 |  |  |
| 19 | СЦМ-201-9512-001 | Блоки дверные металлические (м2) | 1,9 | 4567,43 |  | 4567,43 | 8678,12 |  |  | 8678,12 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр57-02-04 | Разборка покрытий полов: цементных (100 м2 покрытий) НР (92,79 руб.): 80% от ФОТ (115,99 руб.) СП (78,87 руб.): 68% от ФОТ (115,99 руб.) | 0,032 | 6210,03 2989,06 | 3220,97 635,67 |  | 198,72 | 95,65 | 103,07 20,34 |  | 111,2 | 3,56 |
| 21 | ТЕРр57-02-03 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток (100 м2 покрытий) НР (49,19 руб.): 80% от ФОТ (61,49 руб.) СП (41,81 руб.): 68% от ФОТ (61,49 руб.) | 0,032 | 2004,51 1878,11 | 126,4 43,59 |  | 64,14 | 60,1 | 4,04 1,39 |  | 69,87 | 2,24 |
| 22 | ТЕР11-01-011-01 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм (100 м2 стяжки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (41,91 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (37,86 руб.) СП (24,14 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (37,86 руб.) | 0,032 | 3096,11 986,96 | 118,74 38,44 | 1990,41 | 104,76 | 36,32 | 4,75 1,54 | 63,69 | 45,4365 | 1,45 |
| 23 | ТЕР11-01-028-02 | Устройство покрытий на битумной мастике из плиток: керамических многоцветных для полов (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (163,87 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (148,03 руб.) СП (94,37 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (148,03 руб.) | 0,032 | 28747,83 4013,45 | 582,25 8,17 | 24152,13 | 943,85 | 147,7 | 23,29 0,33 | 772,86 | 148,074 | 4,74 |
| 24 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтусов) НР (18,26 руб.): 80% от ФОТ (22,82 руб.) СП (15,52 руб.): 68% от ФОТ (22,82 руб.) | 0,247 | 92,4 92,40 |  |  | 22,82 | 22,82 |  |  | 3,77 | 0,93 |
| 25 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытий) НР (46,66 руб.): 80% от ФОТ (58,32 руб.) СП (39,66 руб.): 68% от ФОТ (58,32 руб.) | 0,206 | 290,58 279,17 | 11,41 3,94 |  | 59,86 | 57,51 | 2,35 0,81 |  | 11,39 | 2,35 |
| 26 | ТЕРр57-01-02 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков (100 м2 основания) НР (30,98 руб.): 80% от ФОТ (38,73 руб.) СП (26,34 руб.): 68% от ФОТ (38,73 руб.) | 0,206 | 187,99 187,99 |  |  | 38,73 | 38,73 |  |  | 7,67 | 1,58 |
| 27 | ТЕР11-01-012-01 | Укладка лаг: по кирпичным столбикам (100 м2 пола) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (315,37 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (284,89 руб.) СП (181,62 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (284,89 руб.) | 0,206 | 6752,75 1197,96 | 106,02 4,24 | 5448,77 | 1433,54 | 283,8 | 27,3 1,09 | 1122,44 | 51,405 | 10,59 |
| 28 | ТЕР11-01-035-04 | Устройство покрытий: из плит древесностружечных (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (346,5 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (313,01 руб.) СП (199,54 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (313,01 руб.) | 0,206 | 6527,7 1302,20 | 191,69 17,56 | 5033,81 | 1394,82 | 308,49 | 49,36 4,52 | 1036,97 | 55,016 | 11,33 |
| 29 | СЦМ-101-0699 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, толщиной 18-20 мм (100 м2) | -0,2116 | 4970,99 |  | 4970,99 | -1051,86 |  |  | -1051,86 |  |  |
| 30 | СЦМ-102-0261-052 | Фанера березовая сорт I/II (АВ/В), толщ. 10-12 мм (м3) | 0,21 | 8678,66 |  | 8678,66 | 1822,52 |  |  | 1822,52 |  |  |
| 31 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (294,02 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (265,6 руб.) СП (169,32 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (265,6 руб.) | 0,206 | 12611,95 1109,61 | 115,16 10,59 | 11387,18 | 2638,28 | 262,87 | 29,65 2,73 | 2345,76 | 48,76 | 10,04 |
| 32 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (64,47 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (58,24 руб.) СП (37,13 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (58,24 руб.) | 0,247 | 1573,41 205,02 | 13,51 | 1354,88 | 397,06 | 58,24 | 4,17 | 334,65 | 8,7975 | 2,17 |
| 33 | ТЕР15-04-024-03 Применительно. | Масляная окраска по дереву: плинтусов. Простая окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (12,44 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (13,16 руб.) СП (6,15 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (13,16 руб.) | 0,0173 | 1507,89 660,89 | 7,63 0,30 | 839,37 | 27,83 | 13,15 | 0,17 0,01 | 14,51 | 27,577 | 0,48 |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ТЕРр53-01-02 | Разборка обшивки : оштукатуренной (100 м2 стен) НР (113,32 руб.): 86% от ФОТ (131,77 руб.) СП (92,24 руб.): 70% от ФОТ (131,77 руб.) | 0,1223 | 1493,43 987,58 | 505,85 89,86 |  | 182,65 | 120,78 | 61,87 10,99 |  | 41,6 | 5,09 |
| 35 | ТЕР15-07-016-01 | Облицовка гипсовыми и гипсоволокнистыми листами: стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас (100 м2 отделываемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (507,65 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (537,2 руб.) СП (251,14 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (537,2 руб.) | 0,1223 | 15775,61 3812,67 | 122,59 6,36 | 11840,35 | 2003,05 | 536,23 | 18,74 0,97 | 1448,08 | 81,65 | 9,99 |
| 36 | ТЕРр61-01-01 | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета до: 5 мм (100 м2 поверхности) НР (19,2 руб.): 79% от ФОТ (24,3 руб.) СП (12,15 руб.): 50% от ФОТ (24,3 руб.) | 0,031 | 1138,96 774,11 | 28,09 9,69 | 336,76 | 35,31 | 24 | 0,87 0,30 | 10,44 | 29,58 | 0,92 |
| 37 | ТЕР15-04-005-03 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (94,84 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (100,36 руб.) СП (46,92 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (100,36 руб.) | 0,072 | 2410,48 1211,50 | 27,09 0,61 | 1171,89 | 187,13 | 100,31 | 2,44 0,05 | 84,38 | 49,335 | 3,55 |
| 38 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (393,87 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (416,79 руб.) СП (194,85 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (416,79 руб.) | 0,238 | 2827,72 1522,14 | 28,77 0,61 | 1276,81 | 729,05 | 416,61 | 8,56 0,18 | 303,88 | 61,985 | 14,75 |
| 39 | ТЕРр63-06-02 | Смена обоев: улучшенных (100 м2 оклеенной поверхности) НР (767,61 руб.): 77% от ФОТ (996,9 руб.) СП (498,45 руб.): 50% от ФОТ (996,9 руб.) | 0,6566 | 1810,4 1508,36 | 25,67 9,92 | 276,37 | 1188,71 | 990,39 | 16,85 6,51 | 181,47 | 54,73 | 35,94 |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | ТЕРр65-09-12 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до: 25 мм (100 м трубопроводов) НР (380,67 руб.): 103% от ФОТ (369,58 руб.) СП (221,75 руб.): 60% от ФОТ (369,58 руб.) | 0,078 | 13322,17 4693,40 | 148,94 44,77 | 8479,83 | 1039,13 | 366,09 | 11,62 3,49 | 661,42 | 155 | 12,09 |
| 41 | ТЕРр65-06-10 | Смена санитарных приборов: гибких подводок (100 шт. приборов) НР (77,38 руб.): 103% от ФОТ (75,13 руб.) СП (45,08 руб.): 60% от ФОТ (75,13 руб.) | 0,05 | 39626,42 1497,59 | 12,83 4,95 | 38116 | 1981,32 | 74,88 | 0,64 0,25 | 1905,8 | 52,4 | 2,62 |
| 42 | СЦМ - 300 - 9400 | Санитарные приборы ((компл.)) | -1 | 381,16 |  | 381,16 | -381,16 |  |  | -381,16 |  |  |
| 43 | СЦМ-300-9400-068 Применительно. | Подводка гибкая к радиаторам - Подводки гибкие для унитаза — компакт с металлической гайкой (шт.) | 1 | 10,67 |  | 10,67 | 10,67 |  |  | 10,67 |  |  |
| 44 | ТЕРр65-06-12 | Смена санитарных приборов: унитазов-компакт (100 шт. приборов) НР (121,73 руб.): 103% от ФОТ (118,18 руб.) СП (70,91 руб.): 60% от ФОТ (118,18 руб.) | 0,01 | 53839,29 11794,97 | 192,49 22,70 | 41851,83 | 538,39 | 117,95 | 1,92 0,23 | 418,52 | 412,7 | 4,13 |
| 45 | СЦМ - 300 - 9400 | Санитарные приборы ((компл.)) | -1 | 381,16 |  | 381,16 | -381,16 |  |  | -381,16 |  |  |
| 46 | СЦМ-300-1521 | Унитаз-компакт (комплект) | 1 | 332,76 |  | 332,76 | 332,76 |  |  | 332,76 |  |  |
| 47 | ТЕРр65-06-24 | Смена санитарных приборов: умывальников (100 шт. приборов) НР (62,62 руб.): 103% от ФОТ (60,8 руб.) СП (36,48 руб.): 60% от ФОТ (60,8 руб.) | 0,01 | 48196,54 6058,96 | 179,65 21,19 | 41957,93 | 481,97 | 60,59 | 1,8 0,21 | 419,58 | 212 | 2,12 |
| 48 | СЦМ - 300 - 9400 | Санитарные приборы ((компл.)) | -1 | 381,16 |  | 381,16 | -381,16 |  |  | -381,16 |  |  |
| 49 | СЦМ-300-9400-017 | Умывальник овальный с отверстием (шт.) | 1 | 180,01 |  | 180,01 | 180,01 |  |  | 180,01 |  |  |
| 50 | ТЕРр65-05-06 | Смена арматуры смесителей: с душевой сеткой (100 шт.) НР (78,61 руб.): 103% от ФОТ (76,32 руб.) СП (45,79 руб.): 60% от ФОТ (76,32 руб.) | 0,01 | 27296,44 7622,29 | 23,64 9,64 | 19650,51 | 272,96 | 76,22 | 0,24 0,10 | 196,5 | 266,7 | 2,67 |
| 51 | ТЕРр65-06-18 | Смена санитарных приборов: ванн стальных (100 шт. приборов) НР (160,13 руб.): 103% от ФОТ (155,47 руб.) СП (93,28 руб.): 60% от ФОТ (155,47 руб.) | 0,01 | 54958,8 15210,28 | 872,61 337,11 | 38875,91 | 549,59 | 152,1 | 8,73 3,37 | 388,76 | 532,2 | 5,32 |
| 52 | СЦМ - 300 - 9400 | Санитарные приборы ((компл.)) | -1 | 381,16 |  | 381,16 | -381,16 |  |  | -381,16 |  |  |
| 53 | СЦМ-300-0043 | Ванны купальные прямобортные стальные эмалированные с 2-мя стальными подставками, с прокладками, уравнителем электрических потенциалов, с пластмассовыми выпуском, сифоном, переливной трубой и переливом, размером 1500х700х560 мм (комплект) | 1 | 1263,25 |  | 1263,25 | 1263,25 |  |  | 1263,25 |  |  |
| 54 | ТЕРр65-06-15 | Смена санитарных приборов: моек на 1 отделение (100 шт. приборов) НР (96,59 руб.): 103% от ФОТ (93,78 руб.) СП (56,27 руб.): 60% от ФОТ (93,78 руб.) | 0,01 | 51392,66 9357,09 | 179,65 21,19 | 41855,92 | 513,93 | 93,57 | 1,8 0,21 | 418,56 | 327,4 | 3,27 |
| 55 | СЦМ - 300 - 9400 | Санитарные приборы ((компл.)) | -1 | 381,16 |  | 381,16 | -381,16 |  |  | -381,16 |  |  |
| 56 | СЦМ-300-0500 | Мойки стальные эмалированные унифицированные на одно отделение с одной чашей для установки на подстолье со смесителем, сифоном бутылочным пластмассовым с латунным выпуском (комплект) | 1 | 524,19 |  | 524,19 | 524,19 |  |  | 524,19 |  |  |
| 57 | ТЕРр65-02-01 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм (100 м трубопровода с фасонными частями) НР (32,64 руб.): 74% от ФОТ (44,11 руб.) СП (22,06 руб.): 50% от ФОТ (44,11 руб.) | 0,024 | 1846,87 1832,83 | 14,04 4,84 |  | 44,32 | 43,99 | 0,33 0,12 |  | 68,8 | 1,65 |
| 58 | ТЕР16-04-001-01 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм (100 м трубопровода) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (63,69 руб.): 128%*0,9 от ФОТ (55,29 руб.) СП (39,01 руб.): 83%*0,85 от ФОТ (55,29 руб.) | 0,024 | 4846,12 2002,36 | 22,37 0,82 | 2821,39 | 123,65 | 55,27 | 0,67 0,02 | 67,71 | 73,876 | 1,77 |
| 59 | ТЕРр65-05-07 | Смена арматуры смесителей: без душевой сетки (100 шт.) НР (58,94 руб.): 103% от ФОТ (57,22 руб.) СП (34,33 руб.): 60% от ФОТ (57,22 руб.) | 0,01 | 25381,71 5716,00 | 15,2 6,20 | 19650,51 | 253,82 | 57,16 | 0,15 0,06 | 196,51 | 200 | 2 |
| Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | ТЕРр67-03-01 | Демонтаж кабеля (100 м) НР (74 руб.): 85% от ФОТ (87,06 руб.) СП (56,59 руб.): 65% от ФОТ (87,06 руб.) | 0,368 | 237,16 236,28 | 0,88 0,30 |  | 87,27 | 86,95 | 0,32 0,11 |  | 9,64 | 3,55 |
| 61 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок. Кабель двух-четырехжильный: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) НР (226,37 руб.): 95% от ФОТ (238,28 руб.) СП (154,88 руб.): 65% от ФОТ (238,28 руб.) | 0,368 | 1824,48 452,73 | 1140,81 194,79 | 230,94 | 671,41 | 166,6 | 419,82 71,68 | 84,99 | 15,3 | 5,63 |
| 62 | СЦМ-501-0622 | Кабель силовой ВВГ 3х 1,5 мм2 0,66КВ (1000 м) | 0,0368 | 5817,26 |  | 5817,26 | 214,08 |  |  | 214,08 |  |  |
| 63 | СЦМ-500-9097-001 | Разветвительная коробка (шт) | 5 | 27,26 |  | 27,26 | 136,3 |  |  | 136,3 |  |  |
| 64 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток (100 шт.) НР (17,56 руб.): 85% от ФОТ (20,66 руб.) СП (13,43 руб.): 65% от ФОТ (20,66 руб.) | 0,03 | 967,78 688,78 |  | 279 | 29,03 | 20,66 |  | 8,37 | 24,1 | 0,72 |
| 65 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей (100 шт.) НР (23,42 руб.): 85% от ФОТ (27,55 руб.) СП (17,91 руб.): 65% от ФОТ (27,55 руб.) | 0,04 | 4873,78 688,78 |  | 4185 | 194,95 | 27,55 |  | 167,4 | 24,1 | 0,96 |
| 66 | ТЕРр67-11-01 | Смена патронов (100 шт.) НР (33 руб.): 85% от ФОТ (38,82 руб.) СП (25,23 руб.): 65% от ФОТ (38,82 руб.) | 0,04 | 10270,6 970,60 |  | 9300 | 410,82 | 38,82 |  | 372 | 39,6 | 1,58 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 42702,29 | 6602,44 | 1229,25 194,47 | 34870,6 |  | 228,68 |
|  | ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на | Ремонт квартиры №9 жилого дома №7 "Б" по ул.Павла Буряка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (наименование работ и затрат, наименование объекта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена в ценах 2001 г |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
|  |  |  |  | всего | эксплуатации машин | материалы | Всего | оплаты труда | эксплуатация машин | материалы |  |  |
|  |  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Окна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР12-01-008-02 Применительно. | Устройство сливов на окна - Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб (100 м2 фасадов без вычета проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (3,52 руб.): 120%*0,9 от ФОТ (3,26 руб.) СП (1,8 руб.): 65%*0,85 от ФОТ (3,26 руб.) | 0,0216 | 614,77 131,32 | 1,69 | 481,76 | 13,71 | 3,26 | 0,05 | 10,4 | 5,635 | 0,12 |
| 2 | СЦМ-101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) | -0,0004968 | 20069,5 |  | 20069,5 | -9,97 |  |  | -9,97 |  |  |
| 3 | СЦМ-201-9463-002 | Отливы из оцинкованной стали с полиэстерным покрытием шириной 150 мм (белый,коричневый) (м) | 14,4 | 193,68 |  | 193,68 | 2788,99 |  |  | 2788,99 |  |  |
| 4 | ТЕРр56-01-01 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 шт. коробок) НР (82,98 руб.): 82% от ФОТ (101,2 руб.) СП (62,74 руб.): 62% от ФОТ (101,2 руб.) | 0,03 | 3601,08 3308,36 | 292,72 65,08 |  | 108,03 | 99,25 | 8,78 1,95 |  | 128,73 | 3,86 |
| 5 | ТЕРр56-02-02 | Снятие оконных переплетов: остекленных (100 м2 оконных переплетов) НР (61,53 руб.): 82% от ФОТ (75,04 руб.) СП (46,52 руб.): 62% от ФОТ (75,04 руб.) | 0,063 | 1244,53 1162,89 | 81,64 28,15 |  | 78,41 | 73,27 | 5,14 1,77 |  | 46,11 | 2,9 |
| 6 | ТЕРр56-03-02 | Снятие подоконных досок деревянных в зданиях: каменных (100 м2) НР (56,56 руб.): 82% от ФОТ (68,98 руб.) СП (42,77 руб.): 62% от ФОТ (68,98 руб.) | 0,0288 | 2395,14 2395,14 |  |  | 68,98 | 68,98 |  |  | 94,97 | 2,74 |
| 7 | ТЕР10-09-001-07 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотно-откидных двухстворчатых с площадью проема: до 2 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (402,17 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (378,69 руб.) СП (202,79 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (378,69 руб.) | 0,063 | 33142,62 5168,88 | 850,59 53,28 | 27123,15 | 2150,23 | 374,49 | 66,98 4,20 | 1708,76 | 215,6825 | 13,59 |
| 8 | СЦМ-207-9095-013 | Блоки оконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - прямоугольные двухстворчатые (открывается две створки в 2-х направлениях) (м2) | 6,3 | 4083,66 |  | 4083,66 | 25727,06 |  |  | 25727,06 |  |  |
| 9 | ТЕР10-09-002-02 | Установка подоконных досок из ПВХ-профиля в каменных стенах с заведением в паз оконного блока и с высотой подъема: до 2 м (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (21,1 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (19,87 руб.) СП (10,64 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (19,87 руб.) | 0,0288 | 1353,6 594,11 | 49,02 5,15 | 710,47 | 41,9 | 19,68 | 1,76 0,19 | 20,46 | 24,1937 | 0,7 |
| 10 | СЦМ-206-1704 | Заглушки для пластиковой подоконной доски (шт.) | 6 | 32,94 |  | 32,94 | 197,64 |  |  | 197,64 |  |  |
| 11 | СЦМ-207-9130-020 | Подоконники из ПВХ (белый,мрамор), шириной 600 мм (м) | 4,8 | 968,39 |  | 968,39 | 4648,27 |  |  | 4648,27 |  |  |
| 12 | ТЕР10-09-004-01 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных: в каменных стенах (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (125,55 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (118,22 руб.) СП (63,31 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (118,22 руб.) | 0,0168 | 38849,88 6064,30 | 847,92 50,25 | 31937,66 | 671,52 | 117,16 | 17,81 1,06 | 536,55 | 253,046 | 4,25 |
| 13 | СЦМ-207-9122-009 | Блоки дверные балконные металлопластиковые ПВХ с герметичным стеклопакетом и приборами - одностворчатая с филенкой (м2) | 1,68 | 6778,74 |  | 6778,74 | 11388,28 |  |  | 11388,28 |  |  |
| 14 | ТЕР15-01-050-04 Применительно. | Облицовка оконных и дверных откосов ГВЛ - Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (448,1 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (474,18 руб.) СП (221,68 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (474,18 руб.) | 0,0856 | 6442,06 4814,31 | 91,83 2,42 | 1535,92 | 615,22 | 473,92 | 9,83 0,26 | 131,47 | 191,4405 | 16,39 |
| 15 | СЦМ-101-9154 | Листы гипсокартонные толщиной 12 мм или плиты гипсоволокнистые толщиной 10 мм (м2) | 8,988 | 77,06 |  | 77,06 | 692,62 |  |  | 692,62 |  |  |
| 16 | ТЕР15-04-005-01 Применительно. | Окраска водоэмульсионными составами оконных и дверных откосов - Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску: стен (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (39,91 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (42,23 руб.) СП (19,74 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (42,23 руб.) | 0,0856 | 1132,94 428,68 | 14,39 0,30 | 689,87 | 102,79 | 42,2 | 1,54 0,03 | 59,05 | 17,457 | 1,49 |
| Двери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр56-09-01 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с: отбивкой штукатурки откосов (100 шт. коробок) НР (152,27 руб.): 82% от ФОТ (185,69 руб.) СП (115,13 руб.): 62% от ФОТ (185,69 руб.) | 0,04 | 5155,24 4521,95 | 633,29 120,17 |  | 206,21 | 180,88 | 25,33 4,81 |  | 179,3 | 7,17 |
| 18 | ТЕРр56-10-01 | Снятие дверных полотен (100 м2 дверных полотен) НР (56,18 руб.): 82% от ФОТ (68,51 руб.) СП (42,48 руб.): 62% от ФОТ (68,51 руб.) | 0,0756 | 906,27 906,27 |  |  | 68,51 | 68,51 |  |  | 36,28 | 2,74 |
| 19 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 (100 м2 проемов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (324,76 руб.): 118%*0,9 от ФОТ (305,8 руб.) СП (163,76 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (305,8 руб.) | 0,0756 | 10298,46 3015,78 | 2417,07 461,49 | 4865,61 | 858,45 | 262,19 | 228,41 43,61 | 367,85 | 119,922 | 9,07 |
| 20 | СЦМ-101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных (комплект) | 4 | 164,57 |  | 164,57 | 658,28 |  |  | 658,28 |  |  |
| 21 | СЦМ-203-0199 | Блоки дверные однопольные с полотном глухим ДГ 21-9, пл.1.80 м2; ДГ 21-10, пл.2.01 м2 (ламинированные) (м2) | 7,56 | 598,95 |  | 598,95 | 4528,06 |  |  | 4528,06 |  |  |
| Полы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕРр57-03-01 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов (100 м плинтусов) НР (33,41 руб.): 80% от ФОТ (41,76 руб.) СП (28,4 руб.): 68% от ФОТ (41,76 руб.) | 0,452 | 92,4 92,40 |  |  | 41,76 | 41,76 |  |  | 3,77 | 1,7 |
| 23 | ТЕРр57-02-01 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина (100 м2 покрытий) НР (84,94 руб.): 80% от ФОТ (106,17 руб.) СП (72,2 руб.): 68% от ФОТ (106,17 руб.) | 0,375 | 290,58 279,17 | 11,41 3,94 |  | 108,97 | 104,69 | 4,28 1,48 |  | 11,39 | 4,27 |
| 24 | ТЕР11-01-036-01 | Устройство покрытий из линолеума на клее: бустилат (100 м2 покрытия) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (535,21 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (483,48 руб.) СП (308,22 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (483,48 руб.) | 0,375 | 12611,95 1109,61 | 115,16 10,59 | 11387,18 | 4802,69 | 478,52 | 53,98 4,96 | 4270,19 | 48,76 | 18,29 |
| 25 | ТЕР11-01-039-01 | Устройство плинтусов: деревянных (100 м плинтусов) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (117,97 руб.): 123%*0,9 от ФОТ (106,57 руб.) СП (67,94 руб.): 75%*0,85 от ФОТ (106,57 руб.) | 0,452 | 1573,41 205,02 | 13,51 | 1354,88 | 726,61 | 106,57 | 7,63 | 612,41 | 8,7975 | 3,98 |
| 26 | ТЕР15-04-024-03 Применительно. | Масляная окраска по дереву: плинтусов. Простая окраска масляными составами по дереву: полов (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (22,71 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (24,03 руб.) СП (11,23 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (24,03 руб.) | 0,0316 | 1507,89 660,89 | 7,63 0,30 | 839,37 | 50,84 | 24,02 | 0,3 0,01 | 26,52 | 27,577 | 0,87 |
| Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРр61-02-07 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2: толщиной слоя до 20 мм (100 м2 отремонтированной поверхности) НР (65,63 руб.): 79% от ФОТ (83,08 руб.) СП (41,54 руб.): 50% от ФОТ (83,08 руб.) | 0,013 | 7823,65 6370,97 | 58,81 20,28 | 1393,87 | 101,71 | 82,82 | 0,76 0,26 | 18,13 | 228,35 | 2,97 |
| 28 | ТЕРр62-60-02 | Шпатлевка по подготовленной поверхности выравнивающимися смесями толщиной слоя 1 мм: потолков (100 м2) НР (208,92 руб.): 80% от ФОТ (261,15 руб.) СП (130,58 руб.): 50% от ФОТ (261,15 руб.) | 0,419 | 2667,05 618,46 | 14,51 4,82 | 2034,08 | 1117,49 | 259,13 | 6,08 2,02 | 852,28 | 21,9 | 9,18 |
| 29 | ТЕРр63-06-02 | Смена обоев: улучшенных (100 м2 оклеенной поверхности) НР (1458,19 руб.): 77% от ФОТ (1893,75 руб.) СП (946,88 руб.): 50% от ФОТ (1893,75 руб.) | 1,2473 | 1810,4 1508,36 | 25,67 9,92 | 276,37 | 2258,11 | 1881,38 | 32,02 12,37 | 344,71 | 54,73 | 68,26 |
| 30 | ТЕР15-04-005-04 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков (100 м2 окрашиваемой поверхности) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (693,4 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (733,76 руб.) СП (343,03 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (733,76 руб.) | 0,419 | 2827,72 1522,14 | 28,77 0,61 | 1276,81 | 1283,49 | 733,44 | 15,07 0,32 | 534,98 | 61,985 | 25,97 |
| 31 | ТЕР15-01-019-05 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону (100 м2 поверхности облицовки) КОЭФ. К ПОЗИЦИИ: ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 НР (1112,93 руб.): 105%*0,9 от ФОТ (1177,7 руб.) СП (550,57 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (1177,7 руб.) | 0,2192 | 20662,97 4617,66 | 120,05 49,94 | 15925,26 | 4687,73 | 1164,02 | 32,89 13,68 | 3490,82 | 183,6205 | 40,25 |
| 32 | ТЕРр62-33-02 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления за: 2 раза (100 м2 окрашиваемой поверхности) НР (66,9 руб.): 80% от ФОТ (83,63 руб.) СП (41,82 руб.): 50% от ФОТ (83,63 руб.) | 0,046 | 2529,01 1817,31 | 1,69 0,69 | 710,01 | 116,33 | 83,6 | 0,08 0,03 | 32,65 | 65,94 | 3,03 |
| Внутр.э/монт.работы.эл/оборуд. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ТЕРр67-09-01 | Смена выключателей (100 шт.) НР (29,27 руб.): 85% от ФОТ (34,44 руб.) СП (22,39 руб.): 65% от ФОТ (34,44 руб.) | 0,05 | 4873,78 688,78 |  | 4185 | 243,69 | 34,44 |  | 209,25 | 24,1 | 1,21 |
| 34 | ТЕРр67-09-02 | Смена розеток (100 шт.) НР (40,98 руб.): 85% от ФОТ (48,21 руб.) СП (31,34 руб.): 65% от ФОТ (48,21 руб.) | 0,07 | 967,78 688,78 |  | 279 | 67,74 | 48,21 |  | 19,53 | 24,1 | 1,69 |
| 35 | ТЕРр67-11-01 | Смена патронов (100 шт.) НР (41,25 руб.): 85% от ФОТ (48,53 руб.) СП (31,54 руб.): 65% от ФОТ (48,53 руб.) | 0,05 | 10270,6 970,60 |  | 9300 | 513,53 | 48,53 |  | 465 | 39,6 | 1,98 |
| Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г. |  |  |  |  |  |  | 71723,88 | 6874,92 | 518,72 93,01 | 64330,24 |  | 248,67 |

Часть III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

# Муниципальный контракт № __

на выполнение  работ по  капитальному ремонту квартир в городе Югорске

«__»____________ 2011 года			                        	г. Югорск ул. Механизаторов, 22

Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, именуемый в дальнейшем «Муниципальный заказчик» в лице ____________, действующего на основании положения, с одной стороны, и______________________________________, Открытое акционерное общество «Служба заказчика», именуемое в дальнейшем «Управляющая организация», в лице  ________________________, действующего на основании  устава  со второй стороны  и

__________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _______________________________, действующего на основании _____, с третьей стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее «Контракт») о нижеследующем:

1. Предмет контракта.

1.1. Муниципальный заказчик и Управляющая организация поручают Подрядчику, а Подрядчик принимает на себя обязательство:

- выполнить работы по капитальному ремонту квартир в городе Югорске, в соответствии с техническим заданием документации об аукционе.

- сдать результат выполненных работ, Управляющая организация обязуется принять качественно выполненные работы, а Муниципальный заказчик – оплатить обусловленную настоящим контрактом цену.

1.2. Место выполнения работ: Ханты - Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск, ул. Железнодорожная, д.49 кв.8; ул. Павла Буряка, д. 7«Б» кв. 9.

1.3. Настоящий муниципальный контракт  заключен на основании решения единой  комиссии по размещению заказов в соответствии с протоколом  № ___ от __________г.

1.4. Финансирование объекта осуществляется за счет средств бюджета города Югорска на 2011 год.

2.Стоимость работ и порядок расчетов.

2.1. Стоимость подлежащих выполнению работ составляет  ____________ (сумма прописью).

Цена контракта является фиксированной на весь период действия контракта, за исключением условий предусмотренных пунктом 2.3.

2.2. Стоимость работ включает в себя: затраты на весь перечень работ, стоимость материалов, затраты механизмов, транспортные расходы, расходы на уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи.

2.3. Цена  муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения, предусмотренного контрактом объема работ  и иных условий исполнения настоящего контракта.

2.4. Оплата выполненных Подрядчиком работ производится Муниципальным заказчиком по факту выполненных работ в течение 90 календарных дней, после подписания акта выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, но не более объема соответствующих лимитов бюджетных обязательств.

2.5. Стоимость услуг оказываемых Управляющей организацией не входит в стоимость, указанную в пункте 2.1 настоящего контракта.

3. Сроки выполнения работ.

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:

- начало выполнения работ:  с даты заключения муниципального контракта;

- окончание работ: до 31 октября  2011 года.

3.2. Дата окончания работ, определенная в пункте 3.1., является согласованной точкой отсчета при определении размера санкций при нарушении определенных контрактом сроков выполнения работ.

4. Обязательства и права сторон.

4.1. Обязательства Муниципального заказчика

4.1.1. Обеспечивает финансирование работ Управляющей организации и Подрядчика в соответствии с условиями настоящего контракта.

4.2.     Права Муниципального заказчика

4.2.1 Осуществлять контроль на любом этапе работ за ходом их проведения и их качеством, привлекая для этих целей собственных специалистов или специалистов со стороны.

4.2.2 Работу, не выполненную в установленный срок или не отвечающую обусловленным сторонами требованиям, Муниципальный заказчик вправе  не оплачивать (полностью или частично).

4.2.3. Расторгнуть контракт при невыполнении условий контракта.

4.3. Обязательства Управляющей  организации

4.3.1. Передает Подрядчику объект, в состоянии пригодном для проведения работ.

Назначает специалиста из аппарата службы Управляющей организации и лиц его заменяющих, наделяет их необходимыми полномочиями для осуществления технического надзора.

4.3.2. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком необходимых для выполнения работ материалов, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики, а в случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

4.3.3. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, а также учет всех выявленных нарушений и отступлений от технической части документации об аукционе.

4.3.4 Определяет с Подрядчиком  порядок приемки выполненных работ.

4.3.5 Контролирует сроки выполнения работ.

4.3.6 Выполняет в полном объеме обязательства  Управляющей организации, предусмотренные другими частями контракта.

4.4     Права Управляющей организации

4.4.1. В любое время проверяет ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2. Отдавать распоряжения: о запрещении применения технологий и материалов, не обеспечивающих установленный уровень качества; отдавать распоряжения о приостановке работ по причине возникновения неблагоприятных условий для производства работ.

4.4.3. При обнаружении дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком, а также использования материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, в течение предусмотренного гарантийного срока эксплуатации объекта  Муниципальный заказчик и Управляющая организация с привлечением представителя Подрядчика составляют акт выявленных дефектов и устанавливает сроки их устранения.

4.4.4. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных строительными нормами и правилами; отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией, Управляющая организация  дает предписание Подрядчику о приостановке работ до устранения выявленных дефектов.

4.4.5. Производить любые измерения, испытания, отборы образцов и взвешивания для контроля качества работ.

4.5 Обязательства Подрядчика

4.5.1 Подрядчик обязан выполнить работы предусмотренные техническим заданием документации об аукционе.

4.5.2. Подрядчик обязан выполнить работы  из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами, своими или привлеченными силами,  в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим контрактом. Выполненные работы  Подрядчик сдает Управляющей организации, а Управляющая организация передает Муниципальному заказчику.

4.5.3. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

4.5.4. Организовать в процессе производства работ бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей, площадок для складирования материалов открытого хранения. Осуществлять своевременную очистку строительной площадки от строительного мусора.

4.5.5. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП, технической части документации об аукционе и условий настоящего контракта.

4.5.6. Представлять Управляющей организации акты приемки выполненных работ в соответствии с унифицированной формой КС-2 в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны. В случае приемки выполненных работ Управляющая организация и Подрядчик представляют Муниципальному заказчику справку о стоимости выполненных работ и затрат в соответствии с унифицированной формой КС-3 не позднее 25 числа текущего месяца. Наличие в  указанных документах  исправлений и подчисток влечет их недействительность. В случае, если Подрядчик является плательщиком налога на добавленную стоимость, он отражает данную информацию в акте приемки выполненных работ КС-2 и справке о стоимости выполненных работ и затрат КС-3.

4.5.7. В течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта Подрядчик предоставляет Заказчику  расчет стоимости работ по контракту с указанием  базовой стоимости работ, индекса пересчета сметной стоимости строительства и суммы налога на добавленную стоимость (в случае если Подрядчик является плательщиком данного налога).

4.5.8. В своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

4.5.9. Следовать указаниям Управляющей организации о ходе и качестве выполнения работ.

4.5.10. Нести всю ответственность за ущерб, причиненный в ходе работ людям,  зданию или находящемуся в здании оборудованию.

4.5.11. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ против запланированного, или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно ставить об этом в известность  Управляющую организацию и Муниципального заказчика.

4.5.12. Устранить в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантийного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями Муниципального заказчика, Управляющей организации, органов надзора и инспектирующих служб.

4.5.13. По завершении работ передать Управляющей организации перечень всех имевших место при выполнении работ отступлений от технического задания документации об аукционе.

4.5.14. Выполняет иные обязательства предусмотренные другими разделами настоящего контракта.

4.5.15. Подрядчик обязан сообщить Муниципальному заказчику банковские реквизиты для перечисления денежных средств по настоящему контракту путем направления письменного уведомления, в котором должно быть указано: номер и дата контракта,   стороны контракта, предмет контракта, банковские реквизиты Подрядчика, подпись уполномоченного лица Подрядчика, печать Подрядчика (при наличии).

4.6  Права Подрядчика

4.6.1. Подрядчик имеет право потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с производством работ по контракту. Указания и разъяснения должны быть даны Муниципальным заказчиком  в трехдневный срок в письменной форме.

4.6.2. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего контракта, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

4.6.3. Подрядчик имеет право привлечь для выполнения работ по контракту  третьих лиц, при этом Подрядчик несет перед Муниципальным заказчиком всю ответственность за выполнение третьим лицом условий настоящего контракта.

4.6.4. Подрядчик имеет право завершить выполнение работ в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим контрактом по согласованию с Муниципальным заказчиком и Управляющей организацией.

5. Ответственность сторон

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему контракту      стороны несут ответственность в соответствии с действующим на территории Российской Федерации законодательством.

5.2.  В случае нарушения сроков выполнения работ Подрядчиком или нарушения сроков приемки работ Управляющей организацией без уважительных причин, Муниципальный заказчик вправе взыскать с виновной стороны неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки или неисполнения принятых на себя обязательств от суммы неисполненного обязательства.

5.3. В случае неисполнения принятых на себя обязательств Муниципальным заказчиком, Подрядчик и Управляющая организация имеют право взыскать с Муниципального заказчика неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, неисполненного обязательства Муниципальным заказчиком по настоящему контракту каждой стороне соответственно. Ответственность для Муниципального заказчика наступает только в том случае, если надлежащее целевое финансирование из бюджета было произведено, а финансовые потоки не направлены на оплату выполненных работ и оказанных услуг, предусмотренных контрактом.

5.4. Муниципальный заказчик и Управляющая организация не несут ответственности за нарушение действующих норм и правил при выполнении работ, предусмотренных настоящим контрактом.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения контракта в результате событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить.

6. Порядок сдачи результата работ и их приемка.

6.1. На следующий день после окончания работ Подрядчик уведомляет об этом Управляющую организацию и Муниципального заказчика.

6.2. Управляющая организация обязана в течении 3 дней после заявления Подрядчика об окончании работ произвести проверку результата работ. В случае согласия Управляющей организации на прием результата работ, сторонами составляется и подписывается акт  выполненных работ.

6.3. Сдача полностью выполненных работ Подрядчиком и приемка работ Управляющей организацией  производится в течение 5 дней после получения Управляющей  организацией письменного извещения Подрядчика о его готовности к сдаче работ, путем подписания всеми сторонами акта выполненных работ.  До подписания указанного акта  Управляющая организация проверяет  соответствие принимаемого результата работ утвержденной документации, строительным и отраслевым нормам и правилам, действующим на территории РФ. В случае отказа одной из сторон подписать акт, в нем делается пометка об этом и акт подписывается  другой стороной.

6.4. В случае обнаружения отступлений от условий контракта, ухудшающих результат работы или иные недостатки в работе,  Управляющая организация немедленно заявляет об этом Подрядчику и сообщает Муниципальному заказчику. В этом случае Муниципальный заказчик вправе по своему выбору потребовать от Подрядчика:

- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;

-соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

6.5.Если отступления в работе от условий контракта или иные недостатки результата работ не были устранены в оговоренные сроки либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе принять меры к расторжению контракта  без оплаты выполненной работы Подрядчиком и соответственно за отсутствие контроля со стороны Управляющей  организации без оплаты выполненной работы Управляющей организации.

6.6. Муниципальный заказчик при обнаружении недостатков или отступлений от контрактных условий  после приемки работ, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки  (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, извещает об этом Подрядчика и устанавливает разумный срок для их устранения на безвозмездной основе. В случае отказа Подрядчика от их устранения Муниципальный заказчик оставляет за собой право обращения в судебную инстанцию.

6.7.Управляющая организация, принявшая работу без проверки, лишившая тем самым права Муниципального заказчика ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки) несет полную имущественную ответственность в объеме соразмерном причиненному Муниципальному заказчику ущербу.

6.8. При возникновении спора между сторонами по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений настоящего контракта  Подрядчиком или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами- все стороны поровну.

7. Гарантии  по выполненным работам

7.1. Подрядчик гарантирует соответствие результата  работ в соответствии с действующими СНиП, ВСН 58-88 (р), возможность эксплуатации на протяжении гарантийного срока, предусмотренного Законом и контрактом,  и несет ответственность за отступления от них.

7.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в 12 календарных месяцев со дня подписания сторонами акта выполненных работ после проведения  работ.

7.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной  эксплуатации, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Муниципальным заказчиком сроки.

7.4. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты и причины их появления, а также согласования порядка и сроков  устранения дефектов Подрядчик обязан направить своего представителя.

7.5. Если Подрядчик не участвует в создании комиссии и не обеспечивает явку своего представителя  на обследование объекта в целях выявления причин возникновения дефектов, то при наличии доказательств  надлежащего извещения о времени и месте работы комиссии, акт обследования составляется Муниципальным заказчиком  в одностороннем порядке с участием  привлеченных им специалистов.

В данном случае виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией, организуемой Муниципальным заказчиком.  Решение, выданное этой комиссией, считается окончательным и принимается сторонами к исполнению. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах, установленных в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в случае неустранения недостатков своими силами в установленный срок установленный Муниципальный заказчик и Управляющая организация вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию, при этом  Муниципальный заказчик вправе оплатить эти работы по действующим расценкам и предъявить Подрядчику сумму стоимости этих работ для возмещения своих расходов.

7.6. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, гарантийный срок продлевается на период проведения работ по  устранению выявленных дефектов.

8. Прекращение договорных отношений.

8.1. Настоящий контракт вступает в силу после подписания его сторонами.

8.2. Настоящий контракт прекращает свое действие по истечении гарантийного срока установленного пунктом 7.2. настоящего контракта.

9 . Заключительные положения.

9.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим на территории Российской Федерации законодательством.

9.2.  Заключение сделки на уступку прав требования и перевод долга стороны могут осуществить только с согласия другой стороны настоящего контракта.

9.3. После подписания контракта в электронном виде стороны обязуются зафиксировать заключенный контракт на бумажном носителе.

9.4. Настоящий контракт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон:

10.1. Муниципальный заказчик: Департамент жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска: 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Механизаторов, 22, тел./факс 8(34675) 7-30-81, ИНН 8622012310.

_______________________________________________________/_____         _ ______/

10.2. Управляющая организация:  ОАО «Служба заказчика», 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул.Ленина, 29, тел./факс 8(34675)  7-51-20,  ИНН 8622012408.

_______________________________________________________/                                   /

10.3. Подрядчик: ______________________________________/_______            ____/