Приложение к постановлению

администрации города Югорска

от 01.07.2013 № 1660

ДОРОЖНАЯ КАРТА

Организация системы мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства в городе Югорске (2013-2018 годы)

- 1. Общее описание «дорожной карты»

«Дорожная карта» является документом, отражающим систему мер, направленных на сокращение сроков, количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, на период с 2013 по 2018 год в муниципальном образовании город Югорск.

Реализация «дорожной карты» призвана упростить и усовершенствовать административные процедуры на всех стадиях осуществления строительства, начиная от стадии подготовки градостроительной документации и заканчивая вводом в эксплуатацию объектов капитального строительства.

- 1.1 Цели реализации плана мероприятий

Целями реализации «дорожной карты» в муниципальном образовании являются:

- Сокращение количества и совокупного времени прохождения административных процедур, необходимых для реализации инвестиционно - строительных проектов;

- Сокращение сроков формирования и предоставления земельных участков, предназначенных для строительства;

- Минимизация бумажного документооборота и перевод муниципальных услуг в области градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений преимущественно в электронный формат при условии сохранения качества и комфортных условий оказания данных услуг;

- Создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности;

- Снижение уровня рисков в области градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений;

- Улучшение инвестиционного климата;

- Развитие рынка аренды жилья.

- 1.2 Контрольные показатели

В целях оценки результатов реализации мероприятий «дорожной карты» вводится следующая система контрольных показателей.

| Контрольный показатель | Ед. изм. | 2013 г. | 2015 г. | 2018 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство | Ед. | 20 | 15 | 11 |
| - Совокупность времени прохождения всех стадий процедуры получения разрешения на строительство | Дней | 245 | 130 | 56 |
| - Средняя продолжительность периода с даты подачи заявки на предоставление земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) до даты принятия решения о предоставлении земельного участка в аренду для строительства (кроме жилищного) | Дней | 62 | 60 | 55 |

Примечание:

Данные в таблице приведены по средним значениям. Процедуры и сроки прохождения процедур для получения разрешения на строительство определяются Земельным и Градостроительными кодексами Российской Федерации. Контрольные показатели должны быть гармонизированы с актуальными на каждый период времени требованиями федерального законодательства.

- 1.3 Ожидаемые результаты реализации плана мероприятий

Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»:

- Функционирование системы управления градостроительным развитием территории муниципального образования;

- Передача сведений градостроительной документации, сведений о границах объектов недвижимости и земельных участков в соответствии с требованиями Росреестра в государственный кадастр недвижимости;

- Опережающее развитие энергетической инфраструктуры;

- Передача сведений из информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования (далее – ИСОГД муниципального образования) в автоматизированную информационную систему «Строительство, энергетика и жилищно-коммунальный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», являющуюся составной частью Территориальной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – ТИС Югры);

- Возможность использования сведений из автоматизированной информационной системы «Строительство, энергетика и жилищно-коммунальный комплекс Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Формирование и передача сведений о земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, свободных от прав третьих лиц, об арендной плате земельных участков, о кадастровой стоимости объектов недвижимости;

- Передача информации и возможность использования сведений из автоматизированной информационной системы «Обеспечение административных процедур в строительстве».

- 1.4 Контрольные сроки

Основные контрольные сроки исполнения мероприятий «дорожной карты» приняты в соответствии с контрольными сроками исполнения мероприятий ДК «Строительство» и ДК «Недвижимость»:

- Завершение разработки документации по планировке территории муниципального образования, на которой до 2020 года планируется осуществление строительства в соответствии с генеральным планом города Югорска, формирование земельных участков для строительства и подготовка планов проведения торгов по предоставлению прав на такие земельные участки. Срок – декабрь 2016 года;

- Установление запрета (без исключений) на распоряжение земельными участками, в отношении которых отсутствуют сведения о местоположении границ. Срок – с 01 января 2018 года;

- Предоставление в государственный кадастр недвижимости сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений. Срок – март 2018 года.

Реализация п. 3 предполагает наличие сведений о точных границах всех земельных участков и местоположении (координатах) всех зданий и сооружений, расположенных на территории муниципального образования.

- 2. План мероприятий

|  | Наименование мероприятия | Планируемый результат | Срок | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Мероприятия в целях обеспечения |  |  |  |
|  | Обеспечение завершения разработки документации по планировке территории и подготовка перечня сформированных земельных участков для строительства и планов проведения торгов по предоставлению прав на такие земельные участки | полное покрытие застроенной и планируемой к застройке территории муниципального образования проектами планировки; перечень земельных участков для строительства и планов проведения торгов по предоставлению прав на земельные участки размещенных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на портале органов местного самоуправления города Югорска | Декабрь 2016 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 2. | Разработка и утверждение документов территориального планирования – генерального плана города Югорска | определение: границы населённого пункта; функционального зонирования территории муниципального образования; направления развития различных типов жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий; характер развития сети транспортных и инженерных узлов и коммуникаций, социальной и производственной инфраструктур | Декабрь 2013 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 3. | Разработка и утверждение новой редакции правил землепользования и застройки муниципального образования на основании утвержденного документа территориального планирования – генрального плана города Югорска | определение границ территориальных зон и разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, жилищного строительства, производственной, социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, рационального использования природных ресурсов, обеспечение права и законные интересы физических и юридических лиц, для привлечения инвестиций | Декабрь 2013 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 4. | Разработка и утверждение долгосрочной программы по реализации документов территориального планирования, предусматривающей мероприятия по строительству транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры с определением источников их финансирования | управление реализацией документов территориального планирования в муниципальном образовании, доступность инженерной, в том числе энергетической, транспортной инфраструктуры | Декабрь 2014 | Департамент по жилищно-коммунальному и строительному комплексу |
| 5. | Предоставление в государственный кадастр недвижимости сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений: пересчет координат информационной базы (цифровой топографической основы) из условной местной системы координат в систему координат автономного округа МСК-86. | установление точных сведений о границах земельных участков и местоположений зданий и сооружений | Декабрь 2014 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 6. | Передача исходных данных (топографической основы) по муниципальному образованию для создания сети постоянно действующих референцных станций на территории автономного округа с целью обеспечения перехода к единой геоцентрической открытой системе координат ведения государственных, муниципальных и иных информационных ресурсов в области градостроительной деятельности и земельно-имущественных отношений, в том числе пересчета всех пространственных данных автономного округа в эту систему | единое информационное пространство на территории автономного округа для устойчивого обеспечения пользователей сети пространственными данными в режиме реального времени с применением космических навигационных систем ГЛОНАСС/ GPS | Декабрь 2013 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
|  | - Мероприятия в целях обеспечения реализации ДК «Недвижимость» |  |  |  |
| 7. | Обеспечение завершения передачи сведений в соответствии с требованиями Росреестра в государственный кадастр недвижимости об охранных и защитных зонах, иных зонах с особыми условиями использования территорий, установленных ограничениях прав на объекты недвижимости, границах муниципального образования и границах населенных пунктов | снижение рисков предпринимателей и граждан в части неизменяемости границ сформированных земельных участков и прав на объекты недвижимости, инвестиционная привлекательность муниципального образования | Декабрь 2014 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 8. | Обеспечение обязательного использования классификаторов объектов недвижимого имущества, права на которые подлежат государственной регистрации, видов прав и ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество, охранных и защитных зон, иных зон с особыми условиями использования территорий, видов разрешенного использования объектов недвижимости при внесении изменений в документы территориального планирования, правила землепользования и застройки, документацию по планировке территории | снижение рисков предпринимателей и граждан в части гарантий прав на объекты недвижимого имущества, инвестиционная привлекательность автономного округа | После принятия нормативного правового акта РФ. Март 2015 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 9. | Предоставление в государственный кадастр недвижимости сведений о точных границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений: 1. Импорт информации о точных границах земельных участков и местоположении задний и сооружений из органов Росреестра. - Корректировка информации в ИСОГД - 3. Передача при необходимости откорректированной информации в органы, ведущие государственный кадастр недвижимости 4. Производство топографической съемки тех районов, в которых она не проводилась или потеряла свою актуальность. 5. Разработка и внедрение модулей экспорта необходимой информации в государственный кадастр недвижимости в соответствии с утвержденными форматами передачи данных. | Получение точных сведений о границах земельных участков и местоположении зданий и сооружений | 2016 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 10. | Обеспечение завершения передачи сведений в соответствии с требованиями Росреестра о границах водных объектов в государственный водный реестр и государственный кадастр недвижимости | снижение рисков предпринимателей и граждан в части влияния границ водных объектов на неизменяемость границ сформированных земельных участков и прав на объекты недвижимости, инвестиционная привлекательность автономного округа | 2016 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 11. | Осуществление регистрации права собственности публично-правовыми образованиями на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности города Югорска в соответствии с федеральным законом «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации» | разграничение государственной собственности на земельные участки | Январь 2015 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 12. | Анализ ставок арендной платы за пользование земельными участками, разработка предложений по изменению размера ставок арендной платы за пользование земельными участками по видам разрешенного использования земельных участков | снижение финансовой нагрузки на предпринимателей и граждан, перераспределение финансовой нагрузки, инвестиционная привлекательность муниципального образования | Декабрь 2013 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 13. | Обеспечение доступности информации об арендной плате за земельные участки и о кадастровой стоимости объектов недвижимости | информирование предпринимателей и граждан об арендной плате за земельные участки и о кадастровой стоимости объектов недвижимости. | Декабрь 2014 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
| 14. | Осуществление регистрации права муниципального образования на земельные участки муниципальной собственности в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» | разграничение государственной собственности на земельные участки | Декабрь 2016 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |
|  | 3. Мероприятия по внесению изменений в план мероприятий («дорожную карту») по результатам выполненных работ |  |  |  |
| 15. | Внесение изменений в план детализация Срок мероприятий («дорожную карту») «дорожной карты» определить «Организация системы мер, по мере направленных на сокращение сроков, необходимо количества согласований (разрешений) в сфере строительства и сокращение сроков формирования предоставления земельных участков, предназначенных для строительства, в муниципальном образовании (2013 - 2018 годы)» по результатам работы ДК | детализация дорожной карты | 2018 | Департамент муниципальной собственности и градостроительства |