##### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### РЕШЕНИЕ

от 25 апреля 2023 года _										№37

Об улучшении жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся

в жилых помещениях по договору социального найма,

и о переселении граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,

за 2022 год и о планах на 2023 год

Заслушав информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2022 год и о планах на 2023 год,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска об улучшении жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, за 2022 год и о планах на 2023 год (приложение).

# 2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

Председатель Думы города Югорска			                   Е. Б. Комисаренко

«25» апреля 2023 года

(дата подписания)

Приложение

к решению Думы города Югорска

от 25 апреля 2023 года № 37

Информация администрации города Югорска

об улучшении жилищных условий граждан,

состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма, и о переселении граждан из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания,

за 2022 год и о планах на 2023 год

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 346-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие жилищной сферы», постановлением администрации города Югорска от 01.11.2019 № 2359 «О модельной муниципальной программе города Югорска, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Югорска, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития», в целях развития жилищного строительства в городе Югорске постановлением администрации города Югорска от 31.10.2018 № 3011 утверждена муниципальная программа города Югорска «Развитие жилищной сферы» (далее - муниципальная программа).

В подпрограмме II «Содействие развитию жилищного строительства» указанной муниципальной программы предусмотрено мероприятие «Приобретение жилых помещений».

В рамках указанного мероприятия в муниципальную собственность приобретаются жилые помещения для обеспечения граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма по городу Югорску, для переселения граждан из аварийных домов, для формирования манёвренного жилищного фонда.

Финансирование указанного мероприятия на начало 2022 года составляло 0,0 руб. из окружного бюджета и 20 000,0 тыс. руб. из городского бюджета. Денежные средства из городского бюджета запланированы как гарантия софинансирования дополнительной субсидии из окружного бюджета, так как денежные средства в рамках Порядка, определяющего правила и условия предоставления субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры бюджетам муниципальных образований для реализации полномочий в области градостроительной деятельности, строительства и жилищных отношений, были направлены на строительство сетей канализации микрорайонов индивидуальной застройки мкр. 5,7 в г. Югорске в рамках муниципальной программы.

Во втором и четвертом кварталах 2022 года в бюджет города Югорска поступили дополнительные денежные средства в размере 158 780,1 тыс. руб. из окружного бюджета в рамках вышеуказанной субсидии. С учетом софинансирования из местного бюджета сумма составила 170 731,3 тыс. руб. Все дополнительные денежные средства были направлены на приобретение жилых помещений, что позволило приобрести в муниципальную собственность 49 жилых помещений, из которых 40 квартир для переселения граждан из аварийного фонда, 4 – для очередников по социальному найму, 5 жилых помещений переведены в манёвренный жилой фонд.

1 квартира была приобретена во вновь введённом 31.10.2022 доме №51 по улице Мира в городе Югорске у застройщика ООО «Ремком».

48 жилых помещений были приобретены во вновь введенном 24.11.2022 доме №33А по улице Менделеева в городе Югорске у застройщика ООО «Дружба Н».

Указанные жилые помещения зарегистрированы в муниципальную собственность в декабре 2022 года. Передача гражданам (оформление сделок мены, заключение договоров найма) проводится с января 2023 года.

Приобретение жилых помещений в декабре 2022 года позволит полностью расселить и подготовить к сносу аварийный многоквартирный дом № 59А по улице Мира в городе Югорске, состоящий из 24 квартир общей площадью 1 158,0 кв. м., а также приступить к расселению 24-х квартирного аварийного дома № 73А по улице Мира общей площадью 1 174,2 кв. м.

В 2022 году были снесены дома, расселенные в 2021 году:

1. ул. Мира, 48А

2. ул. Мира, 65

3. ул. Таежная, 17

Кроме этого, переселение граждан в жилые помещения, приобретенные в декабре 2021 года, позволило полностью расселить и снести следующие аварийные дома:

1. ул. Мира, 42

2. ул. Мира, 55А

3. ул. Таежная, 20

4. ул. Садовая, 62А

5. ул. Мира, 65А

6. ул. Железнодорожная, 39А

Общее количество снесенных аварийных домов – 9 (140 жилых помещений, в которых проживало 264 человека). Общая площадь снесенных аварийных жилых домов составила 6 975,6 кв. метра.

За 2022 год в городе Югорске 18 многоквартирных домов признаны аварийными и подлежащими сносу.

На 01.01.2023 в реестре домов (таблица 1), признанных аварийными, состоит 56 многоквартирных домов (38 273 кв. метров, 917 жилых помещений).

На 01.01.2023 в городе состоит 85 домов (17 086,4 кв. метра, 324 жилых помещений), жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания. Дома аварийными не признаны (таблица 2).

Реестр указанных домов состоит из 10 многоквартирных домов (166 жилых помещений), 75 дома, это трехквартирные, двухквартирные дома, и индивидуальные жилые дома, а также жилые помещения, признанные непригодными по одному в 13 двухквартирных домах, в связи с ветхим состоянием.

В целях выявления оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, в обязательном порядке, представляется заключение специализированной организации, имеющей лицензию на выполнение работ по детальному обследованию строительных конструкций жилого дома.

В 2022 году из городского бюджета для обследования жилых домов на предмет признания их аварийными выделены 375,0 тыс. рублей. Проведены обследования 8 многоквартирных домов, которые в дальнейшем были признаны аварийными и подлежащие сносу.

В 2023 году на эти цели выделено 699,0 тыс. руб. Запланировано заказать обследование 12 многоквартирных домов, жилые помещения в которых ранее были признаны непригодными для проживания.

По итогам проведенной работы на территории города полностью расселен и снесен жилой фонд, признанный аварийным до 01.01.2017 года. В 2023 году будет полностью расселен один многоквартирный дом по улице Мира, 59А (26 квартир общей площадью 1 158 кв. м.), частично приступим к расселению 24-х квартирного аварийного дома по улице Мира, 73А. Оба дома признаны аварийными в 2018 году.

В отношении граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, администрация города Югорска ежегодно по итогам перерегистрации, проводимой с 01 февраля по 01апреля, утверждает списки очередности.

- На 01.01.2022 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма состоят 500 семей (1 388 человек).

- На 01.01.2023 на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма состояли 453 семьи (1 270 человек).

Для сведения:

- В 2011 году в списках граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договору социального найма по городу Югорску, состояли 1 092 семьи, то есть очередность уменьшилась на 58,5%.

В течение 2022 года приняты на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма 25 семей (74 человека).

За указанный период исключено из списков очередности 72 семьи (191 человек), из них:

- в связи с предоставлением жилого помещения по договору социального найма в порядке очередности – 3 семьи;

- в связи с переселением из непригодного жилья, в рамках муниципальной программы – 6 семей;

- в связи с самостоятельным улучшением жилищных условий (приобретение, вступление в наследство и т.п.) – 25 семей;

- по личному заявлению – 1 семья;

- в связи со смертью – 1 заявитель;

- в связи с наличие у заявителя и членов её семьи дохода, превышающего среднемесячный размер дохода, установленного в целях признания граждан малоимущими - 36 семей;

- в связи с выявлением фактов, свидетельствующих об отсутствии оснований принятия на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий – 1 семья.

На сегодняшний день закончилась перерегистрация граждан, состоящих на учете для получения социального жилья. Готовятся списки очередности на 2023 год. Перерегистрацию в текущем году прошли 182 заявителя.

По итогам перерегистрации уже в 2023 году исключены 3 семьи, в связи с приобретением в собственность заявителей и (или) членов их семьи жилых помещений в городе Югорске и других территориях Российской Федерации и, соответственно, утратой оснований, дающих право на получение жилого помещения по договору социального найма.

На 2023 год для реализации мероприятия по приобретению жилых помещений не запланированы денежные средства.

В 2023 году будут обеспечены 4 семьи жилыми помещениями по договорам социального найма, из числа квартир приобретенных в декабре 2022 года.

На 01.03.2023 с правом внеочередного получения жилого помещения по договору социального найма состоят 4 семьи. На сегодняшний день одна семья обеспечена жилым помещением по договору социального найма во внеочередном порядке.

Ежемесячно в адрес Правительства автономного округа и в Департамент строительства и жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направляется информация о необходимости дополнительного финансирования для приобретения жилых помещений у застройщиков города в целях переселения граждан из аварийного жилого фонда, обеспечения жильем граждан состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

С учетом жилищного строительства в городе Югорске, администрация города направила заявки на дополнительное финансирование, с учетом плана ввода в эксплуатацию многоквартирных жилых домов, на предварительную общую сумму 2 141 471,65 тыс. руб. (окружной бюджет 1 991 568,63 тыс. руб.) для приобретения 467 жилых помещений. Отдельно направлены заявки на приобретение жилых помещений в домах, введенных в эксплуатацию в 2022 году, на общую сумму 201 693,13 тыс. руб. (из них окружной бюджет – 187 574,61 тыс. руб.)

Без дополнительного финансирования мероприятия «Приобретение жилых помещений» муниципальной программы города Югорска «Развитие жилищной сферы» администрация города Югорска не достигнет роста показателей по обеспечению жильем жителей города Югорска, которые имели тенденцию к росту в последние 12 лет.

Продолжаем проводить работу по консультации граждан о возможных мерах государственной поддержки населения в целях улучшения жилищных условий, что способствует увеличению процентного соотношения граждан, улучшивших жилищные условия по соотношению к количеству граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях по договорам социального найма.

Таблица 1

Реестр аварийных домов в городе Югорске по состоянию на 01.01.2023

| № п/п | Адрес объекта | Год постройки | % износа | Кол-во жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях или коммунальных квартирах) | Площадь жилых помещений, кв.м. | Количество проживающих, чел. | Дата, номер документа о признании непригодным для проживания | Произведено расселение, передано в муниципальную собственность | Планируемое расселение дома |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Очередность сноса | Улица, переулок, проспект | № дома |  |  | Всего | Соц найм | В собственности | Всего | Соц найм | В собственности | Всего | Соц найм | В собственности |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 1 | Мира | 59а | 1985 | 76,10% | 24 | 7 | 17 | 1 146,4 | 461,2 | 696,8 | 48 | 13 | 35 | Постановление от 27.12.2018 № 3605 | 1 | до 31.12.2023 |
| 2 | 2 | Спортивная | 12 | 1972 | 72,30% | 2 | 1 | 1 | 121,5 | 65,4 | 56,1 | 6 | 4 | 2 | Постановление от 27.12.2018 № 3606 |  | до 31.12.2023 |
| 3 | 3 | Мира | 73а | 1986 | 78,35% | 24 | 10 | 14 | 1 174,2 | 622 | 552,2 | 52 | 24 | 28 | Постановление от 27.12.2018 № 3607 |  | до 31.12.2023 |
| 4 | 4 | Таежная | 24 | 1977 | 82,12% | 12 | 7 | 5 | 491,0 | 283,8 | 202,2 | 26 | 17 | 9 | Постановление от 11.01.2019 № 18 | 2 | до 31.12.2023 |
| 5 | 5 | Мира | 75 | 1986 | 77,90% | 24 | 15 | 9 | 1 138,3 | 892,2 | 246,9 | 35 | 22 | 13 | Постановление от 11.01.2019 № 19 | 12 | до 31.12.2023 |
| 6 | 6 | Мира | 43а | 1981 | 81,00% | 12 | 2 | 10 | 765,0 | 203,8 | 561,2 | 38 | 8 | 30 | Постановление от 19.04.2019 № 813 |  | до 31.12.2024 |
| 7 | 7 | Монтажников | 3а | 1985 | 76,25% | 32 | 7 | 25 | 557,3 | 121,1 | 436,2 | 61 | 19 | 42 | Постановление от 16.05.2019 № 977 | 1 | до 31.12.2024 |
| 8 | 8 | Садовая | 78 | 1988 | 80,85% | 12 | 2 | 10 | 734,6 | 118,3 | 616,3 | 29 | 4 | 25 | Постановление от 24.07.2019 № 1648 |  | до 31.12.2025 |
| 9 | 9 | Таежная | 22А | 1983 | 79,73% | 12 |  | 12 | 765,0 | 154,2 | 610,8 | 20 |  | 20 | Постановление от 17.09.2019 № 2050 |  | до 31.12.2025 |
| 10 | 10 | Советская | 63 | 1980 | 77,15% | 2 |  | 2 | 140,1 | 47,2 | 92,9 | 4 |  | 4 | Постановление от 17.09.2019 № 2049 |  | до 31.12.2025 |
| 11 | 11 | Мира | 61 | 1986 | 81,00% | 6 | 3 | 3 | 389,0 | 144,5 | 244,5 | 13 | 6 | 7 | Постановление от 17.09.2019 № 2048 | 2 | до 31.12.2026 |
| 12 | 12 | Мира | 38 | 1978 | 82,23% | 8 | 3 | 5 | 473,1 | 104,3 | 368,8 | 19 | 5 | 14 | Постановление от 24.10.2019 № 2310 | 3 | до 31.12.2026 |
| 13 | 13 | Энтузиастов | 2 | 1987 | 77,65% | 32 | 6 | 26 | 1 544,0 | 388,8 | 1155,2 | 64 | 25 | 39 | Постановление от 24.10.2019 № 2311 | 1 | до 31.12.2026 |
| 14 | 14 | Мира | 53 | 1985 | 80,80% | 16 | 2 | 14 | 898,0 | 229,6 | 668,4 | 36 | 2 | 34 | Постановление от 05.12.2019 № 2574 |  | до 31.12.2026 |
| 15 | 15 | Калинина | 28 | 1976 | 82,50% | 12 | 1 | 11 | 490,0 | 49,7 | 440,3 | 23 | 5 | 18 | Постановление от 09.12.2019 № 2619 |  | до 31.12.2027 |
| 16 | 16 | Мира | 58 | 1987 | 83,50% | 16 | 5 | 11 | 786,6 | 326,4 | 460,2 | 33 | 8 | 25 | Постановление от 20.12.2019 № 2735 |  | до 31.12.2027 |
| 17 | 17 | Мира | 49 | 1983 | 80,45% | 16 | 6 | 10 | 764,0 | 188,4 | 575,6 | 44 | 11 | 33 | Постановление от 20.12.2019 № 2736 | 6 | до 31.12.2027 |
| 18 | 18 | Таежная | 14 | 1980 | 77,82% | 12 | 2 | 10 | 718,2 | 133,7 | 584,5 | 37 | 6 | 31 | Постановление от 23.03.2020 № 454 | 1 | до 31.12.2027 |
| 19 | 19 | Калинина | 32 | 1975 | 79,98% | 12 | 2 | 10 | 490,0 | 80,2 | 409,8 | 20 | 3 | 17 | Постановление от 09.04.2020 № 530 |  | до 31.12.2028 |
| 20 | 20 | Садовая | 56 | 1983 | 70,00% | 11 | 9 | 2 | 163,1 | 119,4 | 43,7 | 21 | 14 | 7 | Постановление от 10.06.2020 № 758 | 5 | до 31.12.2028 |
| 21 | 21 | Таежная | 22б | 1984 | 80,10% | 12 | 2 | 10 | 724,8 | 123,7 | 601,1 | 33 | 9 | 24 | Постановление от 11.06.2020 № 768 |  | до 31.12.2028 |
| 22 | 22 | Таежная | 22г | 1985 | 80,35% | 12 | 3 | 9 | 736,8 | 179,4 | 557,4 | 30 | 6 | 24 | Постановление от 13.08.2020 № 1108 |  | до 31.12.2028 |
| 23 | 23 | Таежная | 8 | 1990 | 80,65% | 20 | 2 | 18 | 781,6 | 94,7 | 686,9 | 42 | 7 | 35 | Постановление от 04.03.2021 № 254-п |  | до 31.12.2028 |
| 24 | 24 | пер. Спортивный | 1 | 1987 | 76,50% | 4 |  | 4 | 298,8 | 0,0 | 298,8 | 10 |  | 10 | Постановление от 04.03.2021 № 253-п |  | до 31.12.2029 |
| 25 | 25 | Мира | 48Б | 1991 | 85,60% | 28 | 12 | 16 | 1 014,3 | 322,6 | 691,7 | 44 | 17 | 27 | Постановление от 23.06.2021 № 1135-п | 4 | до 31.12.2029 |
| 26 | 26 | Спортивная | 24 | 1987 | 80,35% | 32 | 27 | 5 | 1 534,0 | 1330,0 | 204,0 | 58 | 48 | 10 | Постановление от 23.06.2021 № 1136-п | 24 | до 31.12.2029 |
| 27 | 27 | Садовая | 46 | 1983 | 81,14% | 13 | 10 | 3 | 162,8 | 126,9 | 35,9 | 23 | 16 | 7 | Постановление от 28.07.2021 № 1387-п | 5 | до 31.12.2029 |
| 28 | 28 | Таежная | 21 | 1977 | 84,00% | 12 | 4 | 8 | 500,4 | 164,5 | 335,9 | 32 | 15 | 17 | Постановление от 25.08.2021 № 1548-п |  | до 31.12.2029 |
| 29 | 29 | Калинина | 53 | 1973 | 82,90% | 2 | 1 | 1 | 100,5 | 58,5 | 42,0 | 3 | 2 | 1 | Постановление от 16.09.2021 № 1744-п |  | до 31.12.2029 |
| 30 | 30 | Мира | 60 | 1985 | 91,00% | 24 | 7 | 17 | 1 180,2 | 333,2 | 847,0 | 50 | 19 | 31 | Постановление от 04.10.2021 № 1839-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 31 | 31 | Таежная | 11 | 1976 | 80,62% | 12 | 2 | 10 | 489,2 | 61,2 | 428,0 | 39 | 4 | 35 | Постановление от 04.10.2021 № 1840-п | 2 | до 31.12.2030 |
| 32 | 32 | Калинина | 23 | 1974 | 91,00% | 12 | 5 | 7 | 492,3 | 221,7 | 270,6 | 27 | 16 | 11 | Постановление от 09.11.2021 № 2109-п |  | до 31.12.2030 |
| 33 | 33 | Мира | 58а | 1987 | 91,00% | 18 | 4 | 14 | 974,3 | 252,6 | 721,7 | 40 | 6 | 34 | Постановление от 27.12.2021 № 2519-п | 3 | до 31.12.2030 |
| 34 | 34 | Таежная | 25 | 1979 | 91,00% | 24 | 9 | 15 | 1 446,8 | 559,9 | 886,9 | 52 | 23 | 29 | Постановление от 27.12.2021 № 2516-п | 2 | до 31.12.2030 |
| 35 | 35 | Мира | 45 | 1981 | 91,00% | 12 | 1 | 11 | 728,1 | 54,7 | 673,4 | 30 | 4 | 26 | Постановление от 27.12.2021 № 2518-п |  | до 31.12.2030 |
| 36 | 36 | Таежная | 16А | 1982 | 81,20% | 32 | 7 | 25 | 1 742,2 | 333,1 | 1409,1 | 88 | 20 | 68 | Постановление от 27.12.2021 № 2521-п | 4 | до 31.12.2030 |
| 37 | 37 | Мира | 56 | 1986 | 91,00% | 12 | 6 | 6 | 748,5 | 363,0 | 385,5 | 35 | 21 | 14 | Постановление от 27.12.2021 № 2520-п | 2 | до 31.12.2030 |
| 38 | 38 | Таежная | 13 | 1976 | 74,00% | 12 | 1 | 11 | 551,1 | 31,3 | 519,8 | 26 | 1 | 25 | Постановление от 27.12.2021 № 2517-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 39 | 39 | Таежная | 30 | 1974 | 91,00% | 12 | 5 | 7 | 507,9 | 220,9 | 287,0 | 31 | 12 | 19 | Постановление от 09.02.2022 № 214-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 40 | 40 | Таежная | 28 | 1977 | 91,00% | 12 | 6 | 6 | 517,0 | 253,3 | 263,7 | 21 | 10 | 11 | Постановление от 09.02.2022 № 212-п | 2 | до 31.12.2030 |
| 41 | 41 | Мира | 43 | 1979 | 80,45% | 22 | 14 | 8 | 958,0 | 722,4 | 235,6 | 42 | 24 | 18 | Постановление от 01.03.2022 № 362-п | 10 | до 31.12.2030 |
| 42 | 42 | Садовая | 58 | 1987 | 74,00% | 23 | 4 | 19 | 785,9 | 133,4 | 652,5 | 40 | 6 | 34 | Постановление от 29.03.2022 № 579-п |  | до 31.12.2030 |
| 43 | 43 | Монтажников | 1а | 1984 | 77,20% | 40 | 14 | 26 | 537,8 | 414,2 | 123,6 | 62 | 27 | 35 | Постановление от 27.06.2022 № 1383-п | 3 | до 31.12.2030 |
| 44 | 44 | Энтузиастов | 3 | 1988 | 80,70% | 24 | 13 | 11 | 570,5 | 270,1 | 300,4 | 47 | 22 | 25 | Постановление от 27.06.2022 № 1384-п | 6 | до 31.12.2030 |
| 45 | 45 | Энтузиастов | 7 | 1986 | 90,00% | 14 | 1 | 13 | 775,8 | 65,0 | 710,8 | 36 | 4 | 32 | Постановление от 07.07.2022 № 1489-п |  | до 31.12.2030 |
| 46 | 46 | Попова | 62 | 1970 | 73,88% | 8 | 4 | 4 | 340,7 | 180,2 | 160,5 | 18 | 8 | 10 | Постановление от 02.09.2022 № 1897-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 47 | 47 | Мира | 47 | 1982 | 76,82% | 12 | 1 | 11 | 725,9 | 67,2 | 658,7 | 24 | 2 | 22 | Постановление от 09.09.2022 № 1943-п |  | до 31.12.2030 |
| 48 | 48 | Садовая | 48 | 1983 | 81,02% | 9 | 6 | 3 | 158,7 | 111,8 | 46,9 | 18 | 12 | 6 | Постановление от 15.09.2022 № 1973-п | 3 | до 31.12.2030 |
| 49 | 49 | Садовая | 54 | 1986 | 74,3% | 13 | 10 | 3 | 163,4 | 127,6 | 35,8 | 26 | 20 | 6 | Постановление от 31.10.2022 № 2276-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 50 | 50 | Садовая | 60 | 1983 | 74,42% | 42 | 24 | 18 | 653,8 | 328,1 | 325,7 | 101 | 50 | 51 | Постановление от 09.12.2022 № 2597-п | 4 | до 31.12.2030 |
| 51 | 51 | Садовая | 50 | 1983 | 74,0% | 12 | 11 | 1 | 162,9 | 131,7 | 31,2 | 24 | 22 | 2 | Постановление от 09.12.2022 № 2596-п | 1 | до 31.12.2030 |
| 52 | 52 | Энтузиастов | 3а | 1987 | 73,63% | 26 | 15 | 11 | 568,1 | 336,1 | 232,0 | 52 | 30 | 22 | Постановление от 09.12.2022 № 2592-п | 4 | до 31.12.2030 |
| 53 | 53 | Спортивная | 35 | 1989 | 73,48% | 18 | 12 | 6 | 980,6 | 711,6 | 269,0 | 37 | 24 | 13 | Постановление от 09.12.2022 № 2594-п | 9 | до 31.12.2030 |
| 54 | 54 | Калинина | 30 | 1975 | 72,86% | 12 | 3 | 9 | 486,6 | 114,5 | 372,1 | 24 | 6 | 18 | Постановление от 09.12.2022 № 2591-п | 2 | до 31.12.2030 |
| 55 | 55 | Калинина | 24 | 1976 | 72,62% | 12 | 2 | 10 | 498,6 | 94,5 | 404,1 | 25 | 4 | 21 | Постановление от 09.12.2022 № 2593-п |  | до 31.12.2030 |
| 56 | 56 | Мира | 53а | 1991 | 72,56% | 16 | 3 | 13 | 924,5 | 150,0 | 774,5 | 32 | 6 | 26 | Постановление от 09.12.2022 № 2595-п |  | до 31.12.2030 |
| итого |  |  | 56 |  |  | 917 | 341 | 576 | 38 273,00 | 13 778 | 24 502 | 1 951 | 719 | 1 232 |  | 132 |  |

Всего - 56 аварийных домов, общей площадью 38 273,00 кв. м.; 917 жилых помещений; 1951 человек.

Таблица 2

Реестр домов, жилые помещения в которых признаны непригодными для проживания, в городе Югорске

по состоянию на 01.01.2023

| № п/п |  | Год постройки | % износа | Кол-во жилых помещений (квартир, комнат в общежитиях или коммунальных квартирах) | Площадь жилых помещений, кв.м. | Количество проживающих, чел. | Дата, номер документа о признании непригодным для проживания | Произведено расселение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улица, переулок, проспект | № дома |  |  | Всего | Соц. найм | В собственности | Всего | Соц. найм | В собственности | Всего | Соц. найм | В собственности |  |  |  |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Вавилова | 6 | 1984 | 65 | 2 | 1 | 1 | 106,4 | 53,3 | 53,1 | 5 | 2 | 3 | заключение МК от 31.08.12 | 1 |  |
| 2 | Гастелло | 11 | 1973 | 62 | 2 |  | 2 | 112,3 |  | 112,3 | 5 |  | 5 | протокол комиссии № 4 от 29.12.2006 |  |  |
| 3 | Дружбы народов | 1а | 1987 |  | 1 |  | 1 | 76,5 |  | 76,5 | 4 |  | 4 | Постановление от 13.08.2020 № 1107 |  |  |
| 4 | Дружбы народов | 2 | 1990 | 65 | 2 | 1 | 1 | 108,2 | 69,3 | 38,9 | 9 | 5 | 4 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 5 | Дружбы народов | 12 | 1972 | 65 | 2 | 1 | 1 | 134,8 | 71,2 | 63,6 | 2 | 1 | 1 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 6 | Дружбы народов | 3,кв.1 | 1972 | 70 | 1 |  | 1 | 59,7 |  | 59,7 | 3 |  | 3 | Постановление от 27.12.2017 № 3305 |  |  |
| 7 | Есенина | 1 | 1980 | 61 | 2 |  | 2 | 94,4 |  | 94,4 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 8 | Заводская | 20 | 1982 | 65 | 2 |  | 2 | 142,7 |  | 142,7 | 3 |  | 3 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 9 | Калинина | 43 | 1970 | 64 | 2 |  | 2 | 109,3 |  | 109,3 | 7 |  | 7 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 10 | Калинина | 31 | 1969 | 64 | 2 |  | 2 | 105,0 |  | 105,0 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 11 | Калинина | 37 | 1970 | 61 | 2 |  | 2 | 86,0 | 45,8 | 40,2 | 2 | 1 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 12 | Калинина | 41 | 1968 | 63 | 2 |  | 2 | 121,0 | 60,2 | 60,8 | 3 | 2 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 13 | Калинина | 9 | 1970 | 62 | 4 |  | 4 | 111,4 |  | 111,4 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 14 | Калинина | 13 | 1970 | 64 | 3 | 1 | 2 | 137,1 | 62,9 | 74,2 | 8 | 3 | 5 | протокол комиссии № 5 от 25.12.2006 |  |  |
| 15 | Калинина | 17 | 1970 | 62 | 2 |  | 2 | 155,7 |  | 155,7 | 4 |  | 4 | протокол комиссии № 5 от 25.12.2006 |  |  |
| 16 | Калинина | 47 | 1970 | 63 | 3 |  | 3 | 169,3 |  | 169,3 | 9 |  | 9 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 17 | Калинина | 35 | 1970 | 65 | 2 | 1 | 1 | 82,9 | 42,1 | 40,8 | 10 | 7 | 3 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 18 | Калинина | 49 | 1970 | 62 | 2 | 1 | 1 | 107,5 | 50,1 | 57,4 | 3 | 1 | 2 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 19 | Калинина | 3, кв. 2 | 1976 | 68 | 1 |  | 1 | 88,1 |  | 88,1 | 2 |  | 2 | заключение МК от 16.04.2015 |  |  |
| 20 | Калинина | 20 | 1970 | 63 | 2 |  | 2 | 95,0 |  | 95,0 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 21 | Калинина | 22, кв.1 | 1968 | 65 | 1 | 1 |  | 57,9 |  | 57,9 | 2 | 2 |  | Постановление от 22.11.2016 № 2873 |  |  |
| 22 | Клары Цеткин | 10 | 1978 | 67 | 2 | 1 | 1 | 194,3 | 97,1 | 97,2 | 5 | 1 | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 1 |  |
| 23 | Клары Цеткин | 14 | 1981 | 70 | 2 |  | 2 | 120,3 |  | 120,3 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 1 |  |
| 24 | Клары Цеткин | 3 | 1977 | 63 | 3 |  | 3 | 185,9 |  | 185,9 | 4 |  | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 25 | Клары Цеткин | 5 | 1978 | 67 | 2 | 1 | 1 | 120,2 | 72,9 | 47,3 | 9 | 4 | 5 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 26 | Клары Цеткин | 8, кв. 1 | 1978 | 94 | 1 |  | 1 | 77,8 |  | 77,8 | 5 |  | 5 | Постановление от 05.02.2020 № 205 |  |  |
| 27 | Ленина | 32 | 1984 | 65 | 16 |  | 16 | 899,3 |  | 899,3 | 53 |  | 53 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 28 | Ленина | 5 | 1999 |  | 1 |  | 1 | 115,0 |  | 115,0 | 1 |  | 1 | Постановление от 19.05.2020 № 665 |  |  |
| 29 | Лесная | 18 | 1970 | 68 | 4 | 3 | 1 | 210,3 | 153,1 | 57,2 | 8 | 3 | 5 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 30 | Лесная | 15 | 1970 | 63 | 2 | 1 | 1 | 129,9 | 92,0 | 37,9 | 2 | 1 | 1 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 31 | Лесная | 16, кв.2 | 1973 | 66 | 1 |  | 1 | 54,4 | 0,0 | 54,4 | 2 |  | 2 | заключение МК от 2015 |  |  |
| 32 | Лесная | 1,кв.2 | 1985 | 68 | 1 |  | 1 | 56,5 | 0,0 | 56,5 | 2 |  | 2 | Постановление от 07.03.2017 № 492 |  |  |
| 33 | Лесозаготовителей | 4, кв.1 | 1966 | 62 | 1 |  | 1 | 51,0 | 0,0 | 51,0 | 1 |  | 1 | Постановление от 09.02.2017 № 352 |  |  |
| 34 | Лесозаготовителей | 14 | 1966 | 68 | 1 |  | 1 | 72,3 |  | 72,3 | 1 |  | 1 | Постановление от 12.09.2017 № 2175 |  |  |
| 35 | Лесозаготовителей | 38 | 1966 | 80 | 1 |  | 1 | 49,4 |  | 49,4 | 1 |  | 1 | Постановление от 18.07.2018 № 2000 |  |  |
| 36 | Лесозаготовителей | 42 | 1979 | 73 | 1 |  | 1 | 36,2 |  | 36,2 | 1 |  | 1 | Постановление от 23.03.2020 № 453 |  |  |
| 37 | Лесозаготовителей | 50 | 1980 | 74 | 1 |  | 1 | 34,4 |  | 34,4 | 1 |  | 1 | Постановление № 1179-п от 29.06.2021 |  |  |
| 38 | Лесозаготовителей | 52 | 1964 |  | 1 |  | 1 | 52,9 |  | 52,9 | 3 |  | 3 | Постановление от 30.09.2020 № 1413 |  |  |
| 39 | Мира | 62 | 1986 |  | 32 | 14 | 18 | 1 532,9 | 695,2 | 837,7 | 70 | 23 | 47 | протокол комиссии № 4 от 23.11.2006 | 7 |  |
| 40 | Мира | 37 | 1970 | 64 | 2 | 1 | 1 | 101,2 | 56,0 | 45,2 | 7 | 3 | 4 | протокол комиссии № 5 от 25.12.2006 |  |  |
| 41 | Мира | 39 | 1970 | 62,3 | 2 |  | 2 | 123,9 |  | 123,9 | 6 |  | 6 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 42 | Мира | 79 | 1984 | 65 | 4 |  | 4 | 246,4 | 0,0 | 246,4 | 9 |  | 9 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 43 | Мичурина | 7 | 1982 |  | 3 |  | 3 | 197,0 |  | 197,0 | 9 |  | 9 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 44 | Мичурина | 9 | 1982 |  | 2 | 1 | 1 | 137,4 | 71,1 | 66,3 | 5 | 1 | 4 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 45 | Мичурина | 4,кв.3 | 1982 |  | 1 | 1 |  | 65,9 | 0,0 | 65,9 | 3 | 3 |  | Постановление от 07.03.2017 № 490 |  |  |
| 46 | Никольская | 9А-2 |  |  | 1 |  | 1 | 49,4 |  | 49,4 | 4 |  | 4 | Постановление от 14.11.2018 № 3152 |  |  |
| 47 | Новая | 4\1 | 1979 |  | 2 | 1 | 1 | 150,9 | 67,9 | 83,0 | 7 | 3 | 4 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 48 | Октябрьская | 4а | 1981 |  | 3 | 1 | 2 | 185,6 | 61,9 | 123,7 | 9 | 4 | 5 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 49 | Октябрьская | 7 | 1974 |  | 2 | 1 | 1 | 130,0 | 62,3 | 67,7 | 3 | 1 | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 1 |  |
| 50 | Октябрьская | 8 | 1974 |  | 2 | 1 | 1 | 130,0 | 66,6 | 63,4 | 2 | 1 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 51 | Октябрьская | 37 | 1980 |  | 3 | 1 | 2 | 155,6 | 36,2 | 119,4 | 10 | 6 | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 52 | Октябрьская | 13,кв.2 | 1968 |  | 1 |  | 1 | 40,4 |  | 40,4 | 1 |  | 1 | Постановление от 25.04.2017 № 902 |  |  |
| 53 | пер. Северный | 3 | 1977 |  | 3 |  | 3 | 154,0 |  | 154,0 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 54 | пер. Северный | 7 | 1983 |  | 3 |  | 3 | 151,3 |  | 151,3 | 4 |  | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 55 | пер. Северный | 17 | 1985 |  | 3 | 1 | 2 | 151,5 | 35,3 | 116,2 | 10 | 6 | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 56 | пер. Титова | 1 | 1990 |  | 20 | 1 | 19 | 1 214,6 | 67,6 | 1147,0 | 41 | 3 | 38 | заключение МК от 30.08.12 |  |  |
| 57 | Попова | 23 | 1966 |  | 2 |  | 2 | 124,0 |  | 124,0 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 58 | Попова | 27 | 1966 |  | 2 |  | 2 | 126,0 |  | 126,0 | 1 |  | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 59 | Снежная | 2 | 1984 |  | 1 |  | 1 | 80,0 |  | 80,0 | 3 |  | 3 | Постановление от 27.12.2017 № 3303 |  |  |
| 60 | Советская | 11 | 1978 |  | 2 | 2 |  | 94,2 | 94,2 |  | 3 | 3 |  | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 61 | Советская | 55 | 1981 |  | 4 |  | 4 | 223,0 |  | 223,0 | 6 |  | 6 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 62 | Советская | 57а | 1985 |  | 3 |  | 3 | 300,0 |  | 300,0 | 6 |  | 6 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 63 | Советская | 61,кв.3 | 1981 |  | 1 | 1 |  | 54,4 | 54,4 |  | 2 | 2 |  | Постановление от 25.04.2017 № 901 |  |  |
| 64 | Сосновая | 2,кв.2 | 1992 | 62% | 1 | 1 |  | 80,3 | 80,3 |  | 7 | 7 |  | Постановление от 07.09.2022 № 1922-п |  |  |
| 65 | Спортивная | 43 | 1987 |  | 24 | 11 | 13 | 1 145,7 | 535,3 | 610,4 | 44 | 18 | 26 | протокол комиссии № 4 от 23.11.2006 | 9 |  |
| 66 | Спортивная | 45 | 1988 |  | 16 | 8 | 8 | 768,9 | 429,0 | 339,9 | 21 | 11 | 10 | протокол комиссии № 2 от 06.10.2006 | 6 |  |
| 67 | Спортивная | 19 | 1976 |  | 2 |  | 2 | 120,5 |  | 120,5 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 68 | Спортивная | 49 | 1985 |  | 26 | 10 | 16 | 566,2 | 195,3 | 370,9 | 38 | 14 | 24 | заключение МК от 31.08.12 | 3 |  |
| 69 | Строителей | 29 | 1980 |  | 1 |  | 1 | 39,7 |  | 39,7 | 1 |  | 1 | Постановление от 30.07.2021 № 1410-п |  |  |
| 70 | Строителей | 37 | 1989 |  | 1 |  | 1 | 46,2 |  | 46,2 | 3 |  | 3 | Постановление от 25.04.2017 № 904 |  |  |
| 71 | Строителей | 43 | 1967 |  | 1 |  | 1 | 51,6 |  | 51,6 | 1 |  | 1 | Постановление от 07.06.2017 № 1336 |  |  |
| 72 | Студенческая | 13 | 1966 |  | 1 | 1 |  | 36,9 | 36,9 | 0,0 | 6 | 6 |  | заключение МК от 31.08.12 |  |  |
| 73 | Таежная | 39 | 1970 |  | 2 | 1 | 1 | 140,1 | 40,1 | 100,0 | 5 | 4 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 74 | Таежная | 41 | 1970 |  | 2 |  | 2 | 141,0 |  | 141,0 | 2 |  | 2 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 75 | Таежная | 45 | 1970 |  | 3 | 1 | 2 | 188,1 | 50,0 | 138,1 | 7 | 2 | 5 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 76 | Таежная | 47 | 1970 |  | 2 |  | 2 | 140,0 |  | 140,0 | 3 |  | 3 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 77 | Таежная | 61 | 1987 |  | 2 |  | 2 | 166,8 |  | 166,8 | 4 |  | 4 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 78 | Таежная | 72 | 1970 |  | 2 | 1 | 1 | 110,0 | 51,7 | 58,3 | 2 | 1 | 1 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 79 | Таежная | 18 | 1978 |  | 12 | 5 | 7 | 747,4 | 306,3 | 441,1 | 44 | 19 | 25 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 1 |  |
| 80 | Таежная | 22 | 1977 |  | 12 | 4 | 8 | 488,6 | 162,5 | 326,1 | 25 | 6 | 19 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 3 |  |
| 81 | Таежная | 22В | 1984 |  | 12 | 2 | 10 | 732,1 | 123,5 | 608,6 | 34 | 6 | 28 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 |  |  |
| 82 | Таежная | 23 | 1975 |  | 12 | 3 | 9 | 490,1 | 129,8 | 360,3 | 24 | 6 | 18 | протокол комиссии № 6 от 29.12.2006 | 1 |  |
| 83 | Таежная | 3, кв.1 | 1974 |  | 1 |  | 1 | 40,1 |  | 40,1 | 1 |  | 1 | Постановление от 26.11.2018 № 3247 |  |  |
| 84 | Транспортная | 3 | 1982 |  | 1 | 1 |  | 66,8 | 66,8 |  | 5 | 5 |  | заключение МКот 31.08.12 |  |  |
| 85 | Транспортная | 17 | 1983 |  | 1 |  | 1 | 78,4 |  | 78,4 | 3 |  | 3 | Заключение от 2015 |  |  |
| итого |  |  |  | 324 | 89 | 235 | 17 026,40 | 4 446,20 | 15 580,20 | 701 | 197 | 504 |  | 34 |  |

Всего - 85 дома, в них - 324 жилых помещений, общей площадью – 17 026,40 кв. м.; 701 - человек.