

### ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

**от 23 июня 2023 года № 54**

**О планах по обустройству освещения улиц**

**и пешеходных переходов города**

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о планах по обустройству освещения улиц и пешеходных переходов города

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию о планах по обустройству освещения улиц и пешеходных переходов города (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

#### Председатель Думы города Югорска Е.Б. Комисаренко

**«23» июня 2023 года**

**(дата подписания)**

**Приложение**

**к решению Думы города Югорска**

 **от 23 июня 2023 года № 54**

**О планах по обустройству освещения улиц и**

 **пешеходных переходов города**

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация в границах городского округа электроснабжения относится к вопросам местного значения, в том числе организация уличного освещения.

Организация наружного освещения дорог так же тесно взаимосвязана с вопросом местного значения, предусмотренного пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», об организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

**Уличное освещение** представляет собой средства увеличения видимости в ночное время на улице искусственным путем.

Ocнoвнoe нaзнaчeниe нapужнoгo ocвeщeния – oбecпeчeниe удoбcтвa пepeмeщeния и бeзoпacнocти людeй в вeчepнee и нoчнoe вpeмя. Ocвeщeннocть нoчью тaкжe выcтупaeт cпocoбoм дeкopaтивнoгo oфopмлeния пpocтpaнcтвa.

Нормы наружного освещения городских поселений изложены в разделе 7.5 СП 52.13330.2016 и зависят от категории, класса, основного назначения объекта, транспортной характеристики, расчетной скорости транспорта, числа полос движения в обоих направлениях, а также пропускной способности дорог.

Согласно пункта 8.3 Правил благоустройства территории города Югорска, утверждённых Решением Думы города Югорска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.08.2018 № 56, строительство зданий, сооружений и их частей, а также реконструкция и капитальный ремонт, затрагивающие их внешнее оформление (колористическое решение) и оборудование, могут осуществляться только в соответствии с архитектурным решением объекта, разработанным с учетом [пунктов 8.4](https://internet.garant.ru/#/document/45268916/entry/1084) и [8.5](https://internet.garant.ru/#/document/45268916/entry/1085) настоящей статьи и согласованным с управлением архитектуры и градостроительства Департамента муниципальной собственности и градостроительства администрации города Югорска (за исключением объектов индивидуального жилищного строительства).

При выполнении работ по текущему содержанию объекта недвижимости (многоквартирного жилого дома), в части вопроса по подсветке фасада дома собственники принимают и реализуют данное решение самостоятельно согласно нормам ЖК РФ.

В 2023 году в целях исполнения норм законодательства в сфере безопасности дорожного движения, а так же судебных актов (решение суда от 10.11.2021) принято решение об организации освещения: на участках автомобильных дорог общего пользования по ул. Арантурская (на участке от 7 до 9 км Зеленой зоны), ул. Южная (на участке от ул. Гоголя до ул. Декабристов), ул. Сахарова (на участке от ул. Декабристов до ул. Цветной бульвар), ул. Торговая (на участке от ул. Железнодорожная до ул. Славянская), ул. Агиришская (на участке от ул. Мраморная до ул. Кольцевая), ул. Лермонтова (на участке от ул. Советская до ул. Кольцевая), ул. Монтажников (на участке от ул. Спортивная до ул. Мира), ул. Попова (на участке от ул. Гастелло до дома № 2А «АЗС»), ул. Кирова (на участке от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей) в границах города Югорска в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего пользования. Элементы обустройства. Общие требования.» протяженностью 6,01 км на сумму 16,32 млн. рублей (таблица 1).

Также дополнительно запланировано обустройство уличного освещения в 2023 году на участке улиц Рождественская, в мкр. ПММК, 14 мкр., по ул. Мира (от СОШ № 2 до ул. Кольцевая), ул. Мичурина (от ул. Калинина до Советская), по ул. Чкалова (от ул. Декабристов до ул. Цветной Бульвар), по переулку Школьный (от ул. Ермака до ул. Менделеева), по ул. Титова (от ул. Мира до ул. Спортивная), Геологов (от ул. Попова до ул. Кирова), проезд между ж/д по ул. Газовиков 4-8, тротуар по ул. Толстого (от подземного перехода до соц. защиты), ул. Советская (от ул. Спортивная до ж/д №5 по ул. Советская), ул. Энтузиастов (от ул. Мира до магазина Селена), тротуар по ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого), Шаумяна (от ул. Декабристов до ул. Арантурская), ул. Петровская (от ул. Широкая до ул. Арантурская), проезд возле магазина «Хлебный мир», тротуар за СОШ №5, протяженностью 11,3 км на сумму 30,68 млн. рублей (таблица 2).

Участки дорог, на которых планируется обустройство освещения в 2023 году указаны на план-схеме наружного освещения.

На сегодняшний день заключены муниципальные контракты на выполнение работ по устройству уличного освещения на участках улиц Торговая, Монтажников, Кирова, Сахарова, Южная. Срок выполнения работ: июль 2023 года.

По остальным участкам проводится конкурсный отбор подрядных организаций на выполнение работ по устройству уличного освещения. Срок выполнения работ: август – ноябрь 2023 года.

В рамках выделенных средств, в том числе запланировано выполнение работ по устройству уличного освещения на пешеходных переходах города. На территории города Югорска 252 пешеходных перехода, из них - на 9 освещение отсутствует по ул. Арантурская (Нива-Тополя, Зелёный бор, Зелёный луг, Тихая, 7 км, Котлован-Озёрный, Морошка, Уж и Еж, 1 км).

Также в настоящий момент прорабатывается вопрос заключения энергосервисного контракта по модернизации объектов наружного освещения. Контракт будет предусматривать замену 4 тыс. натриевых светильников на светодиодные, в том числе и на пешеходных переходах города, что обеспечит 65 % экономии электрической энергии с сохранением требуемого уровня освещенности.

В соответствии с действующим муниципальным контрактом на выполнение работ, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения, заключенным администрацией города Югорска с ПАО «Ростелеком» 17.04.2017, достигнута экономия электрической энергии с декабря 2017 года по ноябрь 2022 года - 8,1 млн. кВт\*ч или 51,5 млн. рублей (41 % экономии), произведена замена почти 4 тыс. неэффективных светильников на современные, менее энергоемкие светильники (натриевые City WG). Условиями муниципального контракта предусмотрено достижение экономии на дату срока окончания действия контракта электрической энергии не менее 8,7 млн. кВт\*ч (44 % от базового потребления). Ориентировочный срок достижения, предусмотренного муниципальным контрактом размера экономии в натуральном выражении, февраль 2023 года (точные данные будут после получения от исполнителя акта об определении экономии энергетических ресурсов в июне 2023 года (за декабрь 2022 года - февраль 2023 года).

Оплата услуг на поставку энергоснабжения по уличному освещению осуществляется в соответствии с муниципальным контрактом с АО «Газпром энергосбыт Тюмень» от 27.12.2022 № 112.2022-Э по 97 объектам на сумму 14,0 млн. рублей.

График работы уличного освещения формируется на основе светового календаря и устанавливается на год вперед. Документ содержит информацию о посуточном на протяжении всего года времени включения-отключения светильников. График предусматривает включение освещения вечером через 10-15 минут после захода солнца, но до наступления навигационных сумерек, и отключение примерно за 20 минут до рассвета. На протяжении месяца время работы наружного освещения корректируется ежедневно на 10-12 минут.

Все фонари уличного освещения включаются и отключаются в соответствии с графиком уличного освещения автоматически. Если уличное освещение работает в другое время, то возможно на участке проводят ремонтные работы.

В период с 21 мая по 19 июля (включительно) уличное освещение не работает. При возобновлении освещения в данный период (от захода до восхода солнца) на оплату электрической энергии потребуется дополнительно 1,2 млн. рублей ежегодно.

Выполнение работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения города Югорска в 2023 году осуществляется в рамках муниципального контракта от 19.12.2022 № 93.2022-Э с АО «Югорская территориальная энергетическая компания - Конда».

В перечень работ подрядной организации входит обслуживание воздушных и кабельных линий электропередач протяженностью 161,44 км, обслуживание светильников наружного освещения в количестве 5 244 единицы, световых консолей, новогодних перетяжек, техническое обслуживание 95 электросчетчиков, 4 586 опор освещения, выполнение восстановительных работ.

На сегодняшний день основными проблемами уличного освещения являются прокладка линий электропередач открытым (воздушным) способом, наличие старых опор освещения (по данному вопросу проведены переговоры с собственниками данных объектов об их демонтаже. Часть опор включена в план демонтажа на этот год), провисы проводов по городу (по данному вопросу также проводится работа с собственниками сетей ООО «Домашние сети», ПАО «Ростелеком», АО «ЮРЭСК»). Полное исключение воздушного перехода кабельных линий на улицах города не представляется возможным, в связи с отсутствуем технической возможности и необходимого финансирования.

Контроль за качеством выполнения работ по содержанию и обслуживанию уличного освещения городских улиц и внутридворового освещения осуществляется экспертами МКУ «СООМС» и специалистами департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска.

Перспективным планированием на ближайшие годы является развитие территории 19 микрорайона. Проектом «Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне № 19 индивидуальной жилой застройки города Югорска» предусмотрено строительство автомобильных дорог 4 категории и уличного освещения протяженностью 8,04 км. Общая стоимость проекта составляет 1 348,24 млн. рублей, в том числе обустройство уличного освещения на сумму 211, 54 млн. рублей.

Реализация проекта позволит удовлетворить потребность жителей в дорогах, освещении, надлежащего качества, обеспечит связь 19 микрорайона с прилегающей улично-дорожной сети и обеспечит доступ жителей данного микрорайона в центр города.

Проблемным фактором при реализации проекта «Строительство улично-дорожной сети в микрорайоне № 19 индивидуальной жилой застройки города Югорска» является низкий уровень бюджетной обеспеченности города Югорска и невозможность реализации проекта без привлечения средств федерального бюджета и бюджета автономного округа.

Возможным путем решения является включение данного мероприятия в государственные программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

**Таблица 1**

**Перечень объектов наружного освещения, планируемых к строительству в 2023 году в целях исполнения судебных актов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улицы** | **Протяженность линии наружного освещения, м.** | **Кол-во опор,****шт.** | **Кол-во светильников, шт.** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Причины включения в перечень** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Арантурская (от остановки 7 километр до остановки 9 километр) | 1000 | 0 | 17 | 1 983 423,02 | Отсутствие освещения | Приведение в соответствие требованиям ГОСТ Р 52766-2007 |
| 2 | Южная (от ул. Гоголя до ул. Декабристов) | 235 | 9 | 9 | 567 093,42 |
| 3 | Сахарова (от ул. Декабристов до ул. Цветной Бульвар) | 450 | 15 | 15 | 1 153 502,58 |
| 4 | Торговая (от ул. Железнодорожная до ул. Славянская) | 860 | 28 | 28 | 2 497 091,56 |
| 5 | Агиришская (от ул. Мраморная до ул. Кольцевая) | 1 330 | 43 | 43 | 4 779 202,8 |
| 6 | Лермонтова (от ул. Советская до ул. Кольцевая) | 1180 | 10 | 24 | 1 158 172,22 |
| 7 | Монтажников (от ул. Спортивная до ул. Мира) | 250 | 10 | 9 | 1 239 841,11 |
| 8 | Попова (от ул. Гастелло до дома №2А «АЗС») | 430 | 14 | 14 | 1 857 233,92 |
| 9 | Кирова (от ул. Мира до ул. Лесозаготовителей) | 276 | 9 | 9 | 1 087 479,71 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **16 323 040,34** |  |  |

**Таблица 2**

**Перечень объектов наружного освещения, планируемых к строительству в 2023 году**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование улицы** | **Протяженность линии наружного освещения, м.** | **Кол-во опор,****шт.** | **Кол-во светильников, шт.** | **Ориентировочная стоимость, руб.** | **Причины включения в перечень** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Рождественская | 1200 |  | 20 | 2 680 012,17 | Отсутствие освещения | Приведение в соответствие требованиям ГОСТ Р 52766-2007 |
| 2 | ПММК (Нововятская, Родниковая, Красный переулок, Красная, Горького, Столыпина, Некрасова, Васильковая, Полевая) | 2890 | 4 | 34 | 1 714 408,37 |
| 3 | 14 мкр. (Гранитная, Валентины Лопатиной, Мраморная, Лазурная, Малахитовая, Нововятская, Самоцветная, Лунная) | 2230 | 10 | 35 | 1 967 452,78 |
| 4 | Мира (от СОШ №2 до ул. Кольцевая) | 485 | 20 | 20 | 2 685 590,7 |
| 5 | Мичурина (от ул. Калинина до ул. Советская) | 210 | 2 | 2 | 271 329,47 |
| 6 | Чкалова (от ул. Декабристов до ул. Цветной Бульвар) | 395 | 16 | 16 | 2 703 590,7 |
| 7 | Переулок Школьный (от ул. Ермака до ул. Менделеева) | 215 |  | 4 | 362 540,87 |
| 8 | Титова (от ул. Мира до ул. Спортивная) | 265 | 10 | 10 | 2 201 090,68 |
| 9 | Геологов (от ул. Попова до ул. Кирова) | 560 | 16 | 16 | 2 695 590,72 |
| 10 | Проезд между ж/д по ул. Газовиков 4-8 | 110 | 5 | 5 | 692 498,21 |
| 11 | Тротуар по ул. Толстого (от подземного перехода до соц. защиты) | 90 | 5 | 5 | 648 920,5 |
| 12 | Советская (от ул. Спортивная до ж/д №5 по ул. Советская) | 170 | 7 | 7 | 883 504,11 |
| 13 | Энтузиастов (от ул. Мира до магазина Селена) | 130 | 3 | 5 | 437 947,57 |
| 14 | Тротуар по ул. Газовиков (от ул. Никольская до ул. Толстого) | 560 | 23 | 23 | 3 246 990,7 |
| 15 | Шаумяна (от ул. Декабристов до ул. Арантурская) | 900 | 31 | 37 | 2 315 167,06 |
| 16 | Петровская (от ул. Широкая до ул. Арантурская) | 540 | 22 | 22 | 3 226 589,68 |
| 17 | Проезд возле магазина «Хлебный мир» | 185 | 7 | 7 | 974 283,26 |
| 18 | Тротуар за СОШ №5 | 175 | 7 | 7 | 969 452,11 |
|  | **Итого:** |  |  |  | **30 676 959,66** |  |  |

