

* + - 1. ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА

Ханты — Мансийского автономного округа — Югры

РЕШЕНИЕ

**от 25 февраля 2022 года № 18**

**О планах по капитальному**

**и текущему ремонту**

**объектов бюджетной сферы**

 Рассмотрев информацию администрации города Югорска о планах по капитальному и текущему ремонту объектов бюджетной сферы,

**ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:**

1. Принять к сведению информацию Управления образования администрации города Югорска о планах по капитальному и текущему ремонту в муниципальных образовательных учреждениях в 2022 году (приложение 1).

 2. Принять к сведению информацию Управления культуры администрации города Югорска о планах по капитальному и текущему ремонту в муниципальных учреждениях культуры в 2022 году (приложение 2).

 3. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

**Председатель Думы города Югорска А.Ю. Харлов**

**«25» февраля 2022 года**

 **(дата подписания)**

**Приложение 1**

**к решению Думы города Югорска**

**от 25 февраля 2022 года № 18**

**Информация**

**о планах по капитальному и текущему ремонту**

**муниципальных образовательных учреждений**

Управлению образования администрации города Югорска подведомственны 9 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 5 средних общеобразовательных учреждений, 3 автономных дошкольных образовательных учреждения и 1 учреждение дополнительного образования.

В целях выполнения требований санитарных норм и правил в 2022 году из муниципального бюджета на проведение ремонтных работ капитального и текущего характера выделено 28 172,0 тыс. рублей, в том числе:

на проведение капитального ремонта – 22 956,2 тыс. рублей;

на проведение текущего ремонта – 5 215,8 тыс. рублей.

Организация проведения ремонтных работ капитального характера будет осуществлена Департаментом жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, текущего ремонта - образовательными учреждениями.

В рамках доведенных бюджетных ассигнований запланированы следующие мероприятия по текущему ремонту зданий образовательных учреждений.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение (далее - МБОУ) «Лицей им. Г.Ф. Атякшева (269,9 тыс. рублей):

- окрашивание поверхностей стен и потолков группы № 5 в здании дошкольных группах (74,4 тыс. рублей);

- ремонт запасных тамбуров из групповых ячеек и тамбура пищеблока с заменой дверей в здании дошкольных групп (195,5 тыс. рублей).

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (200 тыс. рублей) - ремонт крылец группы №1 в здании дошкольных групп.

МБОУ «Гимназия» (354,8 тыс. рублей):

- ремонт полового покрытия в помещениях двух групп (№ 2, № 5) здания дошкольных групп (114,3 тыс. рублей);

- ремонт навеса над запасным выходом, включая демонтаж старого кровельного покрытия в здании школы (240,5 тыс. рублей).

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (696,8 тыс. рублей):

- в здании дошкольных групп (Югорск-2) косметический ремонт помещений трех групп (127,9 тыс. рублей);

- в здании дошкольных групп (ул. Свердлова, д.12) замена линолеума и окрашивание стен и потолков в групповых помещениях групп №4, №5 (320,6 тыс. рублей);

- в здании школы (ул. Садовая, 1Б) ремонт туалетных комнат (248,3 тыс. рублей).

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6» (580,1 тыс. рублей):

- ремонт (шпаклевка, покраска стен и потолков) в 10 учебных кабинетах (178,3 тыс. рублей);

- ремонт (шпаклевка, покраска стен и потолков) раздевалок плавательного бассейна для девочек и мальчиков (401,8 тыс. рублей).

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение (далее – МАДОУ) «Детский сад комбинированного вида «Радуга» (789,0 тыс. рублей):

- ремонт крыльца и пандуса на центральном входе в здание (ул. Мира, 18/4) (320,0 тыс. рублей);

- ремонт группы № 12 с заменой линолеума (ул. Мира, 18/4) (171,7 тыс. рублей);

- ремонт крыльца главного входа и восьми крылец групповых ячеек (ул. В. Лопатиной, 4) (297,3 тыс. рублей).

Запланированы мероприятия по укреплению санитарно-эпидемиологической безопасности на сумму 2 325,2 тыс. рублей:

- МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» - замена кафельной плитки в цехах и складах школьной столовой (1 425,2 тыс. рублей);

- МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей «Снегурочка» - замена линолеума в группах 8, 9, 11, 12 (ул. Спортивная, 40) (900,0 тыс. рублей).

Кроме того, образовательными учреждениями запланировано проведение косметических ремонтов зданий на сумму 379,1 тыс. рублей за счет внебюджетных источников, в том числе:

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида «Радуга» - 200,0 тыс. рублей;

МАДОУ «Детский сад развивающего вида «Гусельки» - 100,0 тыс. рублей;

МБОУ «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» - 25,1 тыс. рублей;

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» - 54,0 тыс. рублей.

В 2022 году планируется завершить работы по замене оконных блоков в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5»(ул. Садовая, 1Б) на сумму 1 956,2 тыс. рублей и проведение капитального ремонта системы электроснабжения в здании МАДОУ «Детский сад «Снегурочка», на который предусмотрено 21 000,0 тыс. рублей.

Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 17.01.2022 №10-П-27 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», «Средняя общеобразовательная школа № 5» и «Средняя общеобразовательная школа № 6» (ремонт кровли бассейна) включены в перечень зданий общеобразовательных организаций, по которым выдано заключение, содержащее выводы о необходимости проведения капитальных ремонтов. Данный перечень определен в соответствии с региональным проектом «Модернизация школьной системы образования Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Региональный проект), утвержденным постановлением Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 года № 634-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

Финансовое обеспечение реализация Регионального проекта осуществляется за счет федерального, регионального и местного бюджетов.

Для участия в отборе по предоставлению субсидии (из регионального и федерального бюджетов) на проведение капитального ремонта необходимо подготовить проектно-сметную документацию на капитальный ремонт образовательных учреждений с заключением государственной экспертизы о достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта, содержащего итоговую стоимостную оценку запланированных видов работ.

В 2022 году при условии выделения финансовых средств планируется подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5».

Осуществление перечисленных мероприятий обеспечит соблюдение обязательных требований санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности в муниципальных образовательных учреждениях.

 **Приложение 2**

**к решению Думы города Югорска**

**от 25 февраля 2022 года №18**

**Информация**

**о планах по капитальному и текущему ремонту**

**муниципальных учреждений культуры в 2022 году**

В ведомственном подчинении Управления культуры администрации города Югорска находятся три учреждения культуры и одно учреждение дополнительного образования в сфере культуры:

- муниципальное автономное учреждение «Центр культуры «Югра – презент» (далее «МАУ «Центр культуры «Югра-презент»), в состав которого входят две сетевых единицы, расположенных по адресу г. Югорск, ул. Спортивная, д.6; г. Югорск, микрорайон Югорск – 2, дом 11;

- муниципальное бюджетное учреждение «Музей истории и этнографии» (далее – МБУ «Музей истории и этнографии») также состоит из двух объектов: музей, расположенный по адресу г. Югорск, ул. Мира, д. 9 и музейная экспозиция под открытым небом «Суеват пауль»;

- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система г.Югорска» (далее МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска») объединяет Библиотечно – информационный центр (г. Югорск, ул. Механизаторов, д.6), отдел дополнительного обслуживания, расположенный по адресу г. Югорск, ул. Чкалова д. 7 корп. 3, пом. 173 и отдел дополнительного обслуживания в микрорайоне Югорск – 2, д. 1;

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств города Югорска» (далее - МБУ ДО «Детская школа искусств г. Югорска»: музыкальное отделение (г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д. 12), художественное отделение (г. Югорск, ул. Никольская, д. 7А).

В 2022 году в подведомственных учреждениях запланированы следующие виды работ:

1. **Информация о планируемых в 2022 году текущих ремонтах:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение/объект | Виды работ, сроки проведения | Объем запланированных бюджетных средств, тыс. руб. |
| **МАУ «Центр культуры «Югра – презент»** |
| г. Югорск, ул. Спортивная, д.6 | Текущий ремонт атриума (1 этаж)Виды работ: Замена устройства стяжки пола и керамической плитки 142 кв. м.Срок: июль 2022  | 598,0  |
|  мкр. Югорск-2, д.11Дом культуры «МиГ» | Ремонт кровли и потолков входной группы зданияВиды работ:1.Замена кровельного покрытия 87,5 кв. м. (демонтаж старого профнастила, установка нового профнастила, пароизоляция кровли, установка капельников)2. Внутренние работы 158,3 кв. м. (зачистка потолков от старой краски, грунтовка шпатлевка, окрашивание потолков)Срок: июнь 2022 | 468,6  |
| **Итого по МАУ «Центр культуры «Югра - презент»**  |  | **1 066,6**  |
| **МБУ «Музей истории и этнографии»** |
| г. Югорск, ул. Мира, д.9 | Ремонт выставочных заловВиды работ: покраска стен, потолка, ремонт электропроводкиСрок: апрель 2022 | 100,0  |
| **Итого по МБУ «Музей истории и этнографии»** |  | **100,0**  |
| **МБУ ДО «Детская школа искусств»** |
| г. Югорск, ул. Никольская, д.7А | Текущий ремонт учебных кабинетов Виды работ: оштукатуривание и покраска стенСрок: июнь 2022 | 100,0  |
| г. Югорск, ул. 40 лет Победы, д.12 |
| **Итого по МБУ ДО «Детская школа искусств»** |  | **100,0** |
| **МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска»** |
| Библиотечно-информационный центрг. Югорск, ул. Механизаторов, д.6 | Текущий ремонт кровли крыши здания Виды работ: ремонт кровли крыши для предотвращения протекания кровли, затопления чердака и протекания потолка 3 этажа здания (восстановление 2-х секций снегозадержателей) Срок: февраль 2022 | 70,5 |
| **Итого по МБУ «Централизованная библиотечная система г.Югорска»** |  | **70,5**  |
| **Итого по подведомственным учреждениям на ремонтные работы в 2022 году** | **1 337,1** |

В 2022 году проведение капитального ремонта не планируется.

 При формировании проекта бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 год Управлением культуры администрации города Югорска будет сформирована заявка о выделении дополнительного финансирования на следующие виды работ:

1) Ремонт кровли МАУ «Центр культуры «Югра-презент» по адресу: г. Югорск, ул. Спортивная, д.6, на сумму 6 640,2 тыс. рублей (2 этап ремонта кровли учреждения, 1 этап проведен в 2019 году).

2) Ремонт здания МАУ «Центр культуры «Югра – презент» по адресу: г.Югорск, мкр. Югорск – 2, д. 11, на сумму 646,9 тыс. рублей.

3) Ремонт кровли художественного отделения МБУ ДО «Детская школа искусств города Югорска» по адресу: г.Югорск, ул. Никольская, д.7А, на сумму 2 167,2 тыс. рублей (2 этап ремонта кровли учреждения, 1 этап проведен в 2021 году).

**Реконструкция здания музыкального отделения**

**Детской школы искусств города Югорска**

В 2021 году разработана проектная и рабочая документация по реконструкции здания музыкального отделения Детской школы искусств в городе Югорске, получено положительное заключение государственной экспертизы. Площадь объекта после реконструкции увеличится с 908,3 кв.м. до 4 733,26 кв.м., мощность объекта 350 посадочных мест, а контингент учащихся возрастет до 590 человек, по сравнению с 302.

В целях внесения данного объекта в государственную программу Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» и привлечения средств из федерального и окружного бюджета, документы проекта направлены в Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры (письма администрации города Югорска: от 17.12.2021 № 01-02-Исх-5392, от 14.01.2022 № 01-02-Исх-97).

В случае положительного рассмотрения вопроса по реконструкции объекта и выделения денежных средств из окружного и федерального бюджета, реконструкцию здания планируется осуществить в период с 2023 по 2024 годы.