##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 ноября 2012                                                                                                  № 3008

О внесении изменений в постановление

администрации города Югорска

от 10.01.2012 № 5

В связи с уточнением объемов финансирования мероприятий, в соответствии с постановлением администрации города Югорска от 10.10.2012 № 2560 «О долгосрочных целевых программах города Югорска и ведомственных целевых программах»

1. Внести в постановление администрации города Югорска от 10.01.2012 № 5                            «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012-2020 годы» (с изменениями от 30.07.2012                      № 1882) следующие изменения:

1.1. В паспорте долгосрочной целевой программы раздел «Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы» изложить в новой редакции                 (приложение 1).

1.2. Приложение 1 к Программе «Система показателей, характеризующих результаты реализации программы» изложить в новой редакции (приложение 2).

1.3. Приложение 2 к Программе «Мероприятия программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска на 2012 – 2020 годы» изложить в новой редакции (приложение 3).

2. Опубликовать постановление в газете «Югорский вестник» и разместить на официальном сайте администрации города Югорска.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в газете «Югорский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Югорска – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска В.К. Бандурина.

Исполняющий обязанности

главы администрации

города Югорска                                                                                                                   С.Д. Голин

Приложение 1

к постановлению

администрации города Югорска

от 21 ноября 2012 № 3008

| Объемы и источники финансирования долгосрочной целевой программы | на реализацию Программы планируется направить 486 691,8 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 56 152,1 тыс. руб. 2013 год – 154 479 тыс. руб. 2014 год – 142 196 тыс. руб. 2015 год – 67 801 тыс. руб. 2016 год – 13 154,7тыс. руб. 2017 год – 16 140 тыс. руб. 2018 год – 11 623 тыс. руб. 2019 год – 13 606 тыс. руб. 2020 год – 11 540 тыс. руб. Из бюджета автономного округа – 139 917,5 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 46 444,5 тыс. руб. 2013 год – 26 248 тыс. руб. 2014 год – 21 814 тыс. руб. 2015 год – 45 411 тыс. руб. Из бюджета города Югорска – 147 540,3 тыс. руб., в том числе: 2012 год – 9 707,6 тыс. руб. 2013 год – 28 231 тыс. руб. 2014 год – 21 148 тыс. руб. 2015 год – 22 390 тыс. руб. 2016 год – 13 154,7тыс. руб. 2017 год – 16 140 тыс. руб. 2018 год – 11 623 тыс. руб. 2019 год – 13 606 тыс. руб. 2020 год – 11 540 тыс. руб. Средства ООО «Газпром трансгаз Югорск» 199 234 тыс. руб., в том числе: 2013 год – 100 000 тыс. руб. 2014 год – 99 234 тыс. руб. |
| --- | --- |

Приложение 2

к постановлению

администрации города Югорска

от 21 ноября 2012 № 3008

Приложение 1

Система показателей,

характеризующих результаты реализации программы

| № п/п | Наименование показателей результатов | Базовый показатель на начало реализации программы | Значение показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Показатели непосредственных результатов |
| 1 | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, м | 67 410 | 67 410 | 67 410 | 67 410 | 67 410 | 69 820 | 73 190 | 75 292 | 75 701 | 75 701 | 75 701 |
| 2 | Совершенствование твердого покрытия, м | 0 | 1 919 | 0 | 855 | 0 | 890 | 380 | 480 | 1 119 | 1 280 | 6 923 |
| 3 | Пешеходные дорожки (тротуары), м | 34 092 | 36 011 | 36 011 | 36 866 | 36 866 | 40 166 | 45 860 | 46 676 | 48 204 | 48 384 | 48 384 |
| Показатели конечных результатов |
| 1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, приходящейся на 1000 чел. населения, м/на 1000 чел. | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 1 971 | 2 041 | 2 140 | 2 201 | 2 213 | 2 213 | 2 213 |
| 2 | Протяженность тротуаров на 1000 чел. населения, м/на 1000 чел. | 997 | 1 053 | 1 053 | 1 078 | 1 078 | 1 174 | 1 341 | 1 365 | 1 409 | 1 415 | 1 415 |

Приложение 3

к постановлению

администрации города Югорска

от 21 ноября 2012 № 3008

Мероприятия программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог города Югорска 
на 2012 - 2020 годы»

| № п/п | Мероприятия программы | Срок исполнения | Финансовые затраты на реализацию (тыс. руб.) | Источники финансирования | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего, с учетом потребности | в том числе утверждено в бюджете города Югорска | потребность в финансировании |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| Задача 1. Развитие сети автомобильных дорог (строительство) |
| 1.1. | Транспортная развязка в двух уровнях в г. Югорске (2 этап) | 2018-2020 | 15 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 5 250 | 5 153 |  | Ввод в эксплуатацию объекта |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 15 403 |  |  |  |  |  |  | 5 000 | 5 250 | 5 153 | бюджет МО |  |
| 1.2. | Объездная дорога Югорск-2 | 2017-2018 | 4 832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 332 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1766 м |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 4 832 |  |  |  |  |  | 2 500 | 2 332 |  |  | бюджет МО |  |
|  | ИТОГО по строительству |  | 20 235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 7 332 | 5 250 | 5 153 |  |  |
| Задача 2. Совершенствование сети автомобильных дорог (реконструкция) |
| 2.1. | Реконструкция ул. Менделеева в г. Югорске (участок от ул. Магистральная до ул. Студенческая) | 2012-2016 | 81 230,2 | 12 006,2 | 17 044,0 | 16 962,0 | 29 801,0 | 5 417,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 890 м ( в т.ч. тротуар 890 м) |
|  |  |  | 59 673,2 | 11 406,2 | 13 342,0 | 11 364,0 | 23 561,0 |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 21 557,0 | 600,0 | 3 702,0 | 5 598,0 | 6 240,0 | 5 417,0 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.2. | Реконструкция ул. Магистральная в г. Югорске | 2016-2018 | 5 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 2 800 | 1 791 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1373 м |
| 2.2.1. | в т.ч. участок от ул. Садовая до ул. Киевская | 2017-2018 | 2 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 1 791 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 336 м ( в т.ч. тротуар 336 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 2 791 |  |  |  |  |  | 1 000 | 1 791 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.2.2. | участок от ул. Сибирский бульвар до ул. Южная | 2016 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 365 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 330 м ( в т.ч. тротуар 330 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 365 |  |  |  |  | 1 365 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.2.3. | участок от ул. Киевская до путепровода | 2017 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 707 м ( в т.ч. тротуар 707 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 800 |  |  |  |  |  | 1 800 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.3. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Никольская (от ул. Газовиков до ул. Промышленная) в г. Югорске | 2012-2017 | 4 839,4 | 3 678,4 | 0 | 0 | 0 | 500 | 661 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 400 м ( в т.ч. тротуар 400 м) |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 4 839,4 | 3 678,4 |  |  |  | 500 | 661 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.4. | Реконструкция ул. Механизаторов (от ул. Ленина до ул. Калинина) в г. Югорске | 2012 | 6 262,2 | 6 262,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) |
|  |  |  | 5 925,4 | 5 925,4 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 336,8 | 336,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.5. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Калинина (от ул. Механизаторов до ул. Славянская) в г. Югорске | 2012 | 4 640,3 | 4 640,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 779 м ( в т.ч. тротуар 779 м) |
|  |  |  | 4 384,1 | 4 384,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 256,2 | 256,2 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Мира ( от ул. Калинина до ул. Ленина) в г. Югорске | 2013-2014 | 205 234,0 | 0,0 | 106 000 | 99 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 855 м ( в т.ч. тротуар 855 м) |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 6 000,0 |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО (6000 тыс. руб. исполитель ДМСиГ) |  |
|  |  |  | 199 234,0 |  | 100 000,0 | 99 234 |  |  |  |  |  |  | ООО "ГТЮ" |  |
| 2.7. | Реконструкция автомобильной дороги улиц Защитников Отечества-Солнечная-Покровская в г. Югорске | 2012-2016 | 73 821,2 | 14 346,7 | 13 938,5 | 16 000,0 | 28 000,0 | 1 536,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 2080 м ( в т.ч. тротуар 2080 м) |
|  |  |  | 55 476,8 | 12 726,8 | 10 450,0 | 10 450,0 | 21 850,0 |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 18 344,4 | 1 619,9 | 3 488,5 | 5 550,0 | 6 150,0 | 1 536,0 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.8. | Реконструкция автомобильной дороги ул. Мичурина-ул. Лунная в г. Югорске | 2013-2017 | 36 754 | 0 | 12 000 | 10 000 | 10 000 | 2 000 | 2 754 | 0 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 1623 м ( в т.ч. тротуар 1623 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 36 754 |  | 12000 | 10000 | 10000 | 2000 | 2754 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.9. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Свердлова (от детского сада "Брусничка" до ул. Студенческая) | 2018-2019 | 2 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2 210 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 409 м ( в т.ч. тротуар 409 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 2 460 |  |  |  |  |  |  | 250 | 2210 |  | бюджет МО |  |
| 2.10. | Реконструкция ул. Ленина | 2019-2018 | 3 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м |
| 2.10.1. | в т.ч. участок от здания по ул. Ленина, 29 до здания по ул. Ленина, 31 | 2016-2018 | 3 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 |  | Ввод в эксплуатацию 480 м ( в т.ч. тротуар 480 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 050 |  |  |  |  | 50 | 1500 | 1500 |  |  | бюджет МО |  |
| 2.10.2. | участок от ул. Лесозаготовителей до ул. Геологов | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.10.3. | участок от ул. Механизаторов до ул. Клары Цеткин | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.11. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова в г. Югорске | ПИР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | бюджет МО |  |
| 2.12. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Таежная (от ул.Мира до ул.Гастелло) в г. Югорске | ПИР | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 60 | бюджет МО |  |
| 2.13. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лесная в г. Югорске | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | бюджет МО |  |
| 2.14. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Лермонтова в г. Югорске | ПИР | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | бюджет МО |  |
| 2.15. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Цветной бульвар в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.16. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Чкалова в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.17. | Реконструкция ул. Арантурская в г. Югорске | 2013-2017 | 1 976,3 | 0,0 | 755 | 0 | 0 | 0 | 1 221 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию тротуара 1544 м |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 976,3 |  | 755,3 |  |  |  | 1 221 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.18. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Вавилова (от ул. Покровская до ул. Ермака) | 2013-2017 | 3 417,9 | 0,0 | 1 306 | 0 | 0 | 1 111,7 | 1 000,0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 500 м (тротуар) |
|  |  |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 417,9 |  | 1 306,2 |  |  | 1 111,7 | 1 000,0 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.19. | Реконструкция ул. Кутузова в г. Югорске | 2014-2015 | 1 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 250 | 0 | 0 | 0 |  | ввод в эксплуатацию 640 м ( в т.ч. тротуар 640 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 300 |  |  |  |  | 50 | 1 250 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 2.20. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Шаумяна в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.21. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гоголя в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.22. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Пихтовая в г. Югорске | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 2.23. | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Сахарова в г. Югорске | ПИР | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | 150 | бюджет МО |  |
|  | ИТОГО по реконструкции: |  | 431 761,5 | 40 933,8 | 151 044 | 142 196 | 67 801 | 12 130 | 11 186 | 3 541 | 2 210 | 720 |  |  |
| Задача 3. Приведение транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог общего пользования в соответствие с требованиями норм и технических регламентов (капитальный ремонт) |
| 3.1. | Благоустройство ул. Попова (от ул. Гастелло до Западной объездной автодороги) в г. Югорске | 2019-2020 | 5 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 772 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1100 м |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 5 272 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 | 2 772 | бюджет МО |  |
| 3.2. | Капитальный ремонт ул. Толстого (от ГИБДД до светофора) | ПИР | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | бюджет МО |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт ул. Мира (от ул. Таежная до ул. Калинина) | 2016-2017 | 461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 436 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 100 м |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 461 |  |  |  |  | 25 | 436 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 3.4. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Южная (участок от ул. Декабристов до ул. Арантурской) | 2018-2019 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 1 146 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 1119 м ( в т.ч. тротуар 1119 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 1 896 |  |  |  |  |  |  | 750 | 1 146 |  | бюджет МО |  |
| 3.5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от кольца до ул. Садовая) в . Югорске. | 2012-2013 | 15 218,3 | 15 218,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 570 м ( в т.ч. тротуар 570 м) |
|  |  |  | 12 002,0 | 12 002,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 216,3 | 3 216,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 3.6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Студенческая (от ул. Садовая до ул. Менделеева) в г. Югорске | 2019-2020 | 5 345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 2 845 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 180 м ( в т.ч. тротуар 180 м) |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 5 345 |  |  |  |  |  |  |  | 2 500 | 2 845 | бюджет МО |  |
| 3.7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. 40 лет Победы в г. Югорске | 2016-2017 | 5 603 | 0 | 2 585 | 0 | 0 | 1 000 | 2 018 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение ремонтных работ на участке 280 м ( в т.ч. тротуар 280 м) |
|  |  |  | 2 456 |  | 2 456 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 3 147 |  | 129 |  |  | 1 000 | 2 018 |  |  |  | бюджет МО |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Калинина от ул. Октябрьской до ул. Есенина в г. Югорске | ПИР | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 400 |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
| 3.9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Широкая в г. Югорске | ПИР | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выполнение проектных работ |
|  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет АО |  |
|  |  |  | 450 |  | 450 |  |  |  |  |  |  |  | бюджет МО |  |
|  | Итого по капитальному ремонту: |  | 34 695 | 15 218 | 3 435 | 0 | 0 | 1 025 | 2 454 | 750 | 6 146 | 5 667 |  |  |
|  | ВСЕГО: |  | 486 691,8 | 56 152,1 | 154 479,0 | 142 196,0 | 67 801,0 | 13 154,7 | 16 140,0 | 11 623,0 | 13 606,0 | 11 540,0 |  |  |
|  | в т.ч. Бюджет АО |  | 139 917,5 | 46 444,5 | 26 248,0 | 21 814,0 | 45 411,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Бюджет МО |  | 147 540,3 | 9 707,6 | 28 231,0 | 21 148,0 | 22 390,0 | 13 154,7 | 16 140,0 | 11 623,0 | 13 606,0 | 11 540,0 |  |  |
|  | ООО "Газпром трансгаз Югорск" |  | 199 234,0 | 0,0 | 100 000,0 | 99 234,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Text boxes

«В регистр»