

##### АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮГОРСКА

# Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06 ноября 2019 года № 2401

Об утверждении краткосрочного плана

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах, расположенных

на территории города Югорска, на 2020-2022 годы

*(с изменениями от 31.01.2020 № 147, от 30.06.2020 № 850, от 16.10.2020 № 1516)*

В соответствии с пунктом 7 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 01.07.2013 № 54 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты–Мансийского автономного округа–Югры», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 26.04.2019 № 136-п «О краткосрочном плане реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, на 2020-2022 годы»:

1. Утвердить краткосрочный план капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска на 2020-2022 годы (приложение 1,2).

2. Опубликовать постановление в официальном печатном издании города Югорска и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления города Югорска.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города – директора департамента жилищно-коммунального и строительного комплекса В.К. Бандурина.

**Глава города Югорска А.В. Бородкин**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 06.11.2019 № 2401  (в редакции от 16.10.2020 № 1516) |

**Краткосрочный план реализации программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2020-2022 годы**

| № п/п | Адрес МКД | Год  ввода в эксплуатацию | Способ формирования фонда капитального ремонта | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Стоимость капитального ремонта | | | | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего: | в том числе: | | |
| за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |
| кв.м | кв.м | чел. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1976 | счет РО | Иной | 5 | 4 | 3 461,90 | 3 285,30 | 116 | 1 062 925,97 | 0,00 | 0,00 | 1 062 925,97 | 323,54 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 2 | ул. Газовиков, д. 2 | 1994 | счет РО | Иной | 5 | 5 | 5 284,60 | 4 898,80 | 199 | 359 989,90 | 35 998,99 | 0,00 | 323 990,91 | 73,49 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 3 | ул. Газовиков, д. 3 | 1994 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 100,40 | 1 936,90 | 70 | 210 578,72 | 21 057,87 | 0,00 | 189 520,85 | 108,72 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 4 | ул. Газовиков, д. 4 | 1996 | счет РО | Иной | 5 | 5 | 5 338,70 | 4 863,90 | 192 | 187 998,09 | 0,00 | 0,00 | 187 998,09 | 38,65 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 5 | ул. Газовиков, д. 5 | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 083,50 | 1 918,10 | 76 | 181 579,65 | 0,00 | 0,00 | 181 579,65 | 94,67 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 6 | ул. Геологов, д. 13 | 1978 | счет РО | Иной | 3 | 3 | 1 470,50 | 1 350,30 | 45 | 526 879,00 | 52 687,90 | 26 564,23 | 447 626,87 | 390,19 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 7 | ул. Железнодорожная, д. 31 | 1996 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 116,10 | 1 950,50 | 82 | 12 715 990,77 | 0,00 | 0,00 | 12 715 990,77 | 6 519,35 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д. 37 | 1995 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 3 774,60 | 3 350,10 | 124 | 2 660 826,79 | 266 082,68 | 805 631,33 | 1 589 112,78 | 794,25 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 9 | ул. Менделеева, д. 32/1 | 1997 | счет РО | Иной | 2 | 3 | 767,00 | 648,80 | 32 | 136 751,54 | 0,00 | 0,00 | 136 751,54 | 210,78 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 10 | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 2 359,70 | 2 180,90 | 107 | 186 175,74 | 0,00 | 0,00 | 186 175,74 | 85,37 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 11 | ул. Мира, д. 18 | 1990 | счет РО | Иной | 5 | 6 | 4 982,36 | 4 602,46 | 204 | 18 984 591,83 | 0,00 | 0,00 | 18 984 591,83 | 4 124,88 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 12 | ул. Таежная, д. 12/2 | 1987 | счет РО | Иной | 3 | 3 | 1 409,60 | 1 290,90 | 65 | 5 221 378,30 | 0,00 | 0,00 | 5 221 378,30 | 4 044,76 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 13 | ул. Толстого, д. 12 | 1998 | счет РО | Иной | 5 | 6 | 6 178,60 | 5 747,90 | 269 | 118 695,12 | 0,00 | 0,00 | 118 695,12 | 20,65 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 14 | ул. Толстого, д. 14 | 1996 | счет РО | Иной | 5 | 5 | 5 354,60 | 4 861,40 | 209 | 13 612 935,12 | 0,00 | 0,00 | 13 612 935,12 | 2 800,21 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 15 | ул. Толстого, д. 16 | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 3 163,40 | 2 916,00 | 132 | 196 488,49 | 0,00 | 0,00 | 196 488,49 | 67,38 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 16 | ул. Толстого, д. 2 | 1992 | счет РО | Иной | 5 | 4 | 3 754,75 | 3 233,95 | 132 | 3 833 380,43 | 0,00 | 0,00 | 3 833 380,43 | 1 185,36 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 17 | ул. Толстого, д. 4 | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 4 | 3 495,80 | 3 237,00 | 165 | 201 955,57 | 20 195,56 | 0,00 | 181 760,01 | 62,39 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 18 | ул. Толстого, д. 6 | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 241,30 | 1 947,70 | 82 | 182 186,44 | 18 218,64 | 0,00 | 163 967,80 | 93,54 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
| 19 | ул. Энтузиастов, д. 3Б | 1995 | счет РО | Иной | 4 | 1 | 678,30 | 634,20 | 30 | 116 978,81 | 11 697,88 | 0,00 | 105 280,93 | 184,45 | 18 760,49 | 31.12.2020 |
|  | **Итого по городу Югорску** | |  |  |  |  | **60 015,71** | **54 855,11** | **2 331,00** | **60 698 286,28** | **425 939,52** | **832 195,56** | **59 440 151,20** | **1 106,52** |  |  |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Газовиков, д. 2 | 1994 | счет РО | Иной | 5 | 5 | 5 284,60 | 4 898,80 | 199 | 20 847 742,47 | 0,00 | 833 909,70 | 20 013 832,77 | 4 255,68 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 2 | ул. Газовиков, д. 3 | 1994 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 100,40 | 1 936,90 | 70 | 12 153 615,01 | 0,00 | 486 144,60 | 11 667 470,41 | 6 274,78 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 3 | ул. Газовиков, д. 4 | 1996 | счет РО | Иной | 5 | 5 | 5 338,70 | 4 863,90 | 192 | 25 427 600,54 | 0,00 | 0,00 | 25 427 600,54 | 5 227,82 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 4 | ул. Газовиков, д. 5 | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 083,50 | 1 918,10 | 76 | 12 273 548,71 | 0,00 | 0,00 | 12 273 548,71 | 6 398,81 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 5 | ул. Дружбы Народов, д. 1 | 1995 | счет РО | Иной | 4 | 6 | 3 786,30 | 3 636,70 | 164 | 1 020 188,90 | 0,00 | 0,00 | 1 020 188,90 | 280,53 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 6 | ул. Железнодорожная, д. 29 | 1996 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 109,40 | 1 944,80 | 61 | 609 183,32 | 0,00 | 0,00 | 609 183,32 | 313,24 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 7 | ул. Калинина, д. 23/1 | 1998 | счет РО | Панельный | 2 | 1 | 1 226,30 | 1 089,30 | 41 | 214 293,09 | 0,00 | 0,00 | 214 293,09 | 196,73 | 16 342,37 | 31.12.2021 |
| 8 | ул. Кирова, д. 8 | 1995 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 099,30 | 1 940,90 | 79 | 496 704,45 | 0,00 | 0,00 | 496 704,45 | 255,91 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 9 | ул. Кирова, д. 8А | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 1 | 1 747,90 | 1 630,80 | 37 | 510 826,90 | 0,00 | 0,00 | 510 826,90 | 313,24 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 10 | ул. Ленина, д. 14 | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 4 | 4 295,90 | 3 957,70 | 123 | 1 012 832,82 | 0,00 | 0,00 | 1 012 832,82 | 255,91 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 11 | ул. Менделеева, д. 32/1 | 1997 | счет РО | Иной | 2 | 3 | 767,00 | 648,80 | 32 | 3 718 003,64 | 0,00 | 0,00 | 3 718 003,64 | 5 730,59 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 10 | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 2 359,70 | 2 180,90 | 107 | 13 955 154,78 | 0,00 | 0,00 | 13 955 154,78 | 6 398,81 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 13 | ул. Садовая, д. 3А | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 6 | 5 145,10 | 4 733,80 | 211 | 1 482 801,31 | 0,00 | 0,00 | 1 482 801,31 | 313,24 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 14 | ул. Свердлова, д. 10 | 1995 | счет РО | Иной | 5 | 5 | 5 245,40 | 4 839,00 | 217 | 1 486 373,87 | 0,00 | 0,00 | 1 486 373,87 | 307,17 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 15 | ул. Свердлова, д. 2 | 1995 | счет РО | Иной | 4 | 2 | 1 725,50 | 1 517,30 | 51 | 238 329,90 | 23 832,99 | 0,00 | 214 496,91 | 157,08 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 16 | ул. Свердлова, д. 3 | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 3 121,35 | 2 898,20 | 121 | 603 770,40 | 0,00 | 0,00 | 603 770,40 | 208,33 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 17 | ул. Свердлова, д. 4 | 1994 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 3 230,67 | 2 989,77 | 130 | 936 506,59 | 0,00 | 0,00 | 936 506,59 | 313,24 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 18 | ул. Толстого, д. 12 | 1998 | счет РО | Иной | 5 | 6 | 6 178,60 | 5 747,90 | 269 | 14 495 382,01 | 0,00 | 0,00 | 14 495 382,01 | 2 521,86 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 19 | ул. Толстого, д. 16 | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 3 163,40 | 2 916,00 | 132 | 18 658 916,65 | 0,00 | 0,00 | 18 658 916,65 | 6 398,81 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 20 | ул. Толстого, д. 4 | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 4 | 3 495,80 | 3 237,00 | 165 | 20 712 933,20 | 0,00 | 828 517,33 | 19 884 415,87 | 6 398,81 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 21 | ул. Толстого, д. 6 | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 241,30 | 1 947,70 | 82 | 12 264 154,52 | 0,00 | 490 566,18 | 11 773 588,34 | 6 296,74 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
| 22 | ул. Энтузиастов, д. 3Б | 1995 | счет РО | Иной | 4 | 1 | 678,30 | 634,20 | 30 | 4 058 122,40 | 0,00 | 162 324,90 | 3 895 797,50 | 6 398,81 | 19 673,62 | 31.12.2021 |
|  | **Итого по городу Югорску** | |  |  |  |  | **67 424,42** | **62 108,47** | **2 589,00** | **167 176 985,48** | **23 832,99** | **2 801 462,71** | **164 351 689,78** | **2 691,69** |  |  |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Дружбы Народов, д. 1 | 1995 | счет РО | Иной | 4 | 6 | 3 786,30 | 3 636,70 | 164 | 20 891 333,85 |  |  |  | 5 744,59 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 2 | ул. Железнодорожная, д. 29 | 1996 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 109,40 | 1 944,80 | 61 | 12 444 396,82 |  |  |  | 6 398,81 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 3 | ул. Калинина, д. 23/1 | 1998 | счет РО | Панельный | 2 | 1 | 1 226,30 | 1 089,30 | 41 | 4 377 579,18 |  |  |  | 4 018,71 | 17 159,49 | 31.12.2022 |
| 4 | ул. Кирова, д. 8 | 1995 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 2 099,30 | 1 940,90 | 79 | 10 146 678,57 |  |  |  | 5 227,82 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 5 | ул. Кирова, д. 8А | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 1 | 1 747,90 | 1 630,80 | 37 | 10 435 171,91 |  |  |  | 6 398,81 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 6 | ул. Ленина, д. 14 | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 4 | 4 295,90 | 3 957,70 | 123 | 20 690 148,78 |  |  |  | 5 227,82 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 7 | ул. Мира, д. 56А | 1997 | счет РО | Иной | 5 | 2 | 1 648,20 | 1 541,20 | 36 | 482 760,86 |  |  |  | 313,24 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 8 | ул. Садовая, д. 3А | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 6 | 5 145,10 | 4 733,80 | 211 | 30 290 665,18 |  |  |  | 6 398,81 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 9 | ул. Свердлова, д. 10 | 1995 | счет РО | Иной | 5 | 5 | 5 245,40 | 4 839,00 | 217 | 30 363 645,32 |  |  |  | 6 274,78 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 10 | ул. Свердлова, д. 2 | 1995 | счет РО | Иной | 4 | 2 | 1 725,50 | 1 517,30 | 51 | 4 868 603,20 |  |  |  | 3 208,73 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 11 | ул. Свердлова, д. 3 | 1993 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 3 121,35 | 2 898,20 | 121 | 12 333 821,73 |  |  |  | 4 255,68 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 12 | ул. Свердлова, д. 4 | 1994 | счет РО | Иной | 5 | 3 | 3 230,67 | 2 989,77 | 130 | 19 130 956,53 |  |  |  | 6 398,81 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 13 | ул. Свердлова, д. 8 | 1995 | спецсчет ТСЖ | Иной | 5 | 3 | 3 181,56 | 2 910,96 | 110 | 3 575 551,19 |  |  |  | 1 228,31 | 20 657,30 | 31.12.2022 |
| 14 | **Итого по городу Югорску** | |  |  |  |  | **38 562,88** | **35 630,43** | **1 381,00** | **180 031 313,12** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5 052,74** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к постановлению администрации города Югорска |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от 06.11.2019 № 2401  (в редакции от 16.10.2020 № 1516) |

**Виды работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, выполняемых в рамках краткосрочного плана реализации Программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Югорска, на 2020-2022 годы**

| № п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Строительный контроль | Проектные работы | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ремонт инженерных систем | | | | | ремонт крыши | | ремонт подвальных помещений | ремонт фасада с утеплением |
| теплоснабжение | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение | водоотведение | газоснабжение |
| руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | тип | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **2020 год** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. 40 лет Победы, д. 1 | 1 062 925,97 | 22 270,04 |  |  |  |  |  | 1 040 655,93 |  |  |  |  |
| 2 | ул. Газовиков, д. 2 | 359 989,90 |  | 359 989,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Газовиков, д. 3 | 210 578,72 |  | 210 578,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Газовиков, д. 4 | 187 998,09 |  | 187 998,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Газовиков, д. 5 | 181 579,65 |  | 181 579,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Геологов, д. 13 | 526 879,00 | 9 630,00 | 67 249,00 |  |  |  |  | 450 000,00 |  |  |  |  |
| 7 | ул. Железнодорожная, д. 31 | 12 715 990,77 | 261 489,79 | 235 351,79 | 4 542 823,51 |  |  |  |  |  |  |  | 7 676 325,68 |
| 8 | ул. Железнодорожная, д. 37 | 2 660 826,79 | 52 430,00 | 158 396,79 |  | 1 300 000,00 | 500 000,00 | 650 000,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Менделеева, д. 32/1 | 136 751,54 |  | 136 751,54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Механизаторов, д. 10 | 186 175,74 |  | 186 175,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Мира, д. 18 | 18 984 591,83 | 397 758,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 586 833,59 |
| 12 | ул. Таежная, д. 12/2 | 5 221 378,30 | 107 000,00 | 114 378,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 000 000,00 |
| 13 | ул. Толстого, д. 12 | 118 695,12 |  | 118 695,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Толстого, д. 14 | 13 612 935,12 | 279 047,95 | 294 263,32 | 3 000 723,46 | 2 178 150,27 | 1 041 640,03 | 1 245 758,06 |  |  |  | 5 573 352,03 |  |
| 15 | ул. Толстого, д. 16 | 196 488,49 |  | 196 488,49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Толстого, д. 2 | 3 833 380,43 | 79 341,83 | 46 476,62 |  |  |  |  |  |  |  | 3 707 561,98 |  |
| 17 | ул. Толстого, д. 4 | 201 955,57 |  | 201 955,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Толстого, д. 6 | 182 186,44 |  | 182 186,44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Энтузиастов, д. 3Б | 116 978,81 |  | 116 978,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по городу Югорску** | | **60 698 286,28** | **1208967,85** | **2995493,89** | **7543546,97** | **3478150,27** | **1541640,03** | **1895758,06** | **1490655,93** | **0,00** | **0,00** | **9280914,01** | **31263159,27** |
| **2021 год** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Газовиков, д. 2 | 20 847 742,47 | 436 794,29 |  |  |  |  | 5 021 367,98 |  | скатная | 15 389 580,20 |  |  |
| 2 | ул. Газовиков, д. 3 | 12 153 615,01 | 254 638,11 |  | 4 782 244,84 | 3 471 312,18 | 1 660 058,88 | 1 985 361,00 |  |  |  |  |  |
| 3 | ул. Газовиков, д. 4 | 25 427 600,54 | 532 749,81 |  | 12 009 066,38 | 8 717 081,58 | 4 168 702,77 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Газовиков, д. 5 | 12 273 548,71 | 257 150,91 |  | 4 735 827,26 | 3 437 618,82 | 1 643 945,97 |  |  |  |  | 2 199 005,75 |  |
| 5 | ул. Дружбы Народов, д. 1 | 1 020 188,90 |  | 1 020 188,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ул. Железнодорожная, д. 29 | 609 183,32 |  | 609 183,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Калинина, д. 23/1 | 214 293,09 |  | 214 293,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Кирова, д. 8 | 496 704,45 |  | 496 704,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ул. Кирова, д. 8А | 510 826,90 |  | 510 826,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Ленина, д. 14 | 1 012 832,82 |  | 1 012 832,82 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Менделеева, д. 32/1 | 3 718 003,64 | 77 898,26 |  | 1 601 900,18 |  |  |  |  | скатная | 2 038 205,20 |  |  |
| 12 | ул. Механизаторов, д. 10 | 13 955 154,78 | 292 383,31 |  | 5 384 685,72 | 3 908 608,98 | 1 869 183,96 |  |  |  |  | 2 500 292,81 |  |
| 13 | ул. Садовая, д. 3А | 1 482 801,31 |  | 1 482 801,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Свердлова, д. 10 | 1 486 373,87 |  | 1 486 373,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Свердлова, д. 2 | 238 329,90 |  | 238 329,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ул. Свердлова, д. 3 | 603 770,40 |  | 603 770,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ул. Свердлова, д. 4 | 936 506,59 |  | 936 506,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ул. Толстого, д. 12 | 14 495 382,01 | 303 701,95 |  | 14 191 680,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ул. Толстого, д. 16 | 18 658 916,65 | 390 934,81 |  | 7 199 662,32 | 5 226 055,20 | 2 499 216,12 |  |  |  |  | 3 343 048,20 |  |
| 20 | ул. Толстого, д. 4 | 20 712 933,20 | 433 969,82 |  | 7 992 217,74 | 5 801 351,40 | 2 774 335,59 |  |  |  |  | 3 711 058,65 |  |
| 21 | ул. Толстого, д. 6 | 12 264 154,52 | 256 954,09 |  | 4 808 910,25 | 3 490 667,94 | 1 669 315,24 | 2 038 307,00 |  |  |  |  |  |
| 22 | ул. Энтузиастов, д. 3Б | 4 058 122,40 | 85 024,30 |  | 1 565 852,48 | 1 136 613,24 | 543 553,79 |  |  |  |  | 727 078,59 |  |
| **Итого по городу Югорску** | | **167 176 985,48** | **3 322 199,66** | **8 611 811,55** | **64 272 047,23** | **35 189 309,34** | **16 828 312,32** | **9 045 035,98** | **0,00** | **-** | **17 427 785,40** | **12 480 484,00** | **0,00** |
| **2022 год** | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ул. Дружбы Народов, д. 1 | 20 891 333,85 | 487 555,77 |  | 8 979 085,03 |  |  |  |  | скатная | 11 424 693,05 |  |  |
| 2 | ул. Железнодорожная, д. 29 | 12 444 396,82 | 260 730,46 |  | 4 801 750,10 | 3 485 470,56 | 1 666 829,74 |  |  |  |  | 2 229 615,96 |  |
| 3 | ул. Калинина, д. 23/1 | 4 377 579,18 | 91 717,44 |  | 2 067 469,61 | 1 500 728,61 | 717 663,52 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ул. Кирова, д. 8 | 10 146 678,57 | 212 589,51 |  | 4 792 120,92 | 3 478 480,98 | 1 663 487,16 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ул. Кирова, д. 8А | 10 435 171,91 | 218 633,91 |  | 4 026 477,82 | 2 922 719,76 | 1 397 709,76 |  |  |  |  | 1 869 630,66 |  |
| 6 | ул. Ленина, д. 14 | 20 690 148,78 | 433 492,45 |  | 9 771 640,45 | 7 092 989,94 | 3 392 025,94 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ул. Мира, д. 56А | 482 760,86 |  | 482 760,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ул. Садовая, д. 3А | 30 290 665,18 | 634 638,96 |  | 11 687 846,88 | 8 483 916,36 | 4 057 197,97 |  |  |  |  | 5 427 065,01 |  |
| 9 | ул. Свердлова, д. 10 | 30 363 645,32 | 636 168,01 |  | 11 947 587,78 | 8 672 455,80 | 4 147 361,73 | 4 960 072,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | ул. Свердлова, д. 2 | 4 868 603,20 | 102 005,20 |  |  |  |  |  |  | скатная | 4 766 598,00 |  |  |
| 11 | ул. Свердлова, д. 3 | 12 333 821,73 | 258 413,73 |  |  |  |  | 2 970 713,00 |  | скатная | 9 104 695,00 |  |  |
| 12 | ул. Свердлова, д. 4 | 19 130 956,53 | 400 824,82 |  | 7 381 801,93 | 5 358 265,79 | 2 562 442,17 |  |  |  |  | 3 427 621,82 |  |
| 13 | ул. Свердлова, д. 8\* | 3 575 551,19 | 71 417,58 | 166 863,51 |  |  |  |  |  |  |  | 3 337 270,10 |  |
| **Итого по городу Югорску** | | **180 031 313,12** | **3 808 187,84** | **649 624,37** | **65 455 780,52** | **40 995 027,80** | **19 604 717,99** | **7 930 785,00** | **0,00** | **-** | **25 295 986,05** | **16 291 203,55** | **0,00** |