  - ДУМА  ГОРОДА  ЮГОРСКА

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

РЕШЕНИЕ

от 26 марта 2015 года                                   					                         № 18

О комплексном плане по благоустройству и

озеленению города Югорска на 2015 год

Рассмотрев информацию администрации города Югорска о комплексном плане по благоустройству и озеленению города Югорска на 2015 год,

ДУМА ГОРОДА ЮГОРСКА РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию администрации города Югорска о комплексном плане по благоустройству и озеленению города Югорска на 2015 год (приложение).

            - 2. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.

###### Глава города Югорска								       Р.З. Салахов

«26» марта 2015 года

(дата подписания)

Приложение

к  решению Думы города Югорска

от 26 марта 2015 года № 18

Комплексный план по благоустройству и озеленению города Югорска на 2015 год

Мероприятия

| № п.п. | Наименование мероприятия | Адрес выполнения работ | Планируемые сроки выполнения работ | Исполнитель работ | Объем | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Посадка деревьев и кустарников |  |  |
|  |  | Монумент «Воинская слава», сквер «Аттракцион» | Апрель - август | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Ель голубая – 16 шт., яблоня – 56 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома по улице Свердлова, 6 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Ель колючая – 7 шт., береза бородавчатая – 29 штук |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Газовиков, 1, улице Толстого, 2, 4, 6 улице Свердлова, 1, 3 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая – 24 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Мира, 16, 18, 18/1, 18/2, Ленина, 10, 12,14 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 60 шт., ель колючая – 20 шт., |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Мира, 9, 11, Ленина, 8 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 80 шт., ель колючая – 20 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Геологов, 7, 9, 13 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 66 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Попова, 4, 6, 8, магазин | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 28 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Ленина, 1/1, Лесозаготовителей, 25 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 65 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Кирова, 10, Железнодорожная, 17, 27, 29, 31, 33, 35, 40 лет Победы, 1, Кирова, 10 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 100 шт., ель колючая – 20 шт., шиповник – 20 шт., рябина обыкновенная – 52 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улице Буряка, 1, 3, 3а, 3б, 3г, 5, 7, 7а, 7б, 12, 14 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 90 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Механизаторов 10, 12, 14 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 35 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Механизаторов 19а, 19б, 19в, 22, 24, 28, Попова, 60а, 60б, 66 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 100 шт., шиповник – 20 шт., рябина обыкновенная – 30 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улице Таежная, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 16, 16/1, 18а | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая 43 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Мира, 57, Советская, 5, Калинина, 23 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 75 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Мичурина | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 32 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Газовиков, 2, 2/1, Свердлова, 4, 4/2, 6 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 60 шт., рябина обыкновенная – 40 шт. |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улицам Газовиков, 4, Свердлова, 3, 5, 8, 10 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 60 шт., рябина обыкновенная – 40 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Газовиков, 6, Никольская, 1, 1а, 3, 5, 5а, 7, 7а, 9, 9а | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 100 шт. шиповник – 20 шт., рябина обыкновенная – 30 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улице Никольская, 11, 13, 15 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 70 шт. шиповник – 34 шт., рябина обыкновенная – 30 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Студенческая, 16, 20 Свердлова, 14 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая 100 шт., шиповник – 35 шт., рябина обыкновенная – 30 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Сахарова, 2а, 2б, Декабристов, 2 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая 100 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Садовая, 80а, 76, 53, Менделеева, 59, 61, 39а, 37а, 43 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая - 60 шт., рябина обыкновенная – 40 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улицам Магистральная, 23, Ермака, 5, Менделеева, 43 | Май - сентябрь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | Береза бородавчатая 78 шт. |  |
|  |  | Дворовые территории многоквартирных жилых домов по улице Чкалова, 7 | Май - сентябрь | Управляющая компания «Авалон +» | Береза бородавчатая 100 шт. шиповник – 50 шт., рябина обыкновенная – 50 шт. |  |
| 2 | Благоустройство территории |
|  |  | Югорск - 2 | Июнь - сентябрь | Администрация города | Устройство площадки из брусчатки перед зданием МУК «Миг», ремонт проезда у жилого дома № 3 |  |
|  |  | Жилой дом по улице Садовая, 3 а | Июнь - октябрь | Администрация города | Продолжение работ в соответствии с проектом асфальтирование автомобильной стоянки -1053 кв.м |  |
|  |  | Ул. Попова | Июнь - октябрь | Администрация города | Продолжение работ по устройству автомобильной стоянки (озеленение 860 кв. м и ограждение- 117 п. м) |  |
| 3 | Установка детских городков |
|  |  | 16 микрорайон | Июнь - сентябрь | Администрация города | Игровой комплекс |  |
| 4 | Посадка цветов |
|  |  |  | Июнь | Администрация города, МАУ «Городское лесничество» | 239690 штук |  |
| 5 | Устройство спортивных площадок |  |  |
|  |  | Лыжная база | июнь | ООО «Газпром трансгаз Югорск» | Тренажерный комплекс |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по ул. Менделеева, 39а, 41, 43, 45 | август |  | Турниковый комплекс | По инициативе депутата Харлова А.Ю. |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Чкалова 7 корпус 1 | Май - июнь | Управляющая компания «Авалон +» | Турниковые комплексы |  |

Мероприятия по наказам избирателей

| № п.п. | Наименование мероприятия | Адрес выполнения работ | Планируемые сроки выполнения работ | Исполнитель работ | Объем* | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий |
|  |  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома по ул. Кирова, 10 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 831 кв.м, устройство проездов и автостоянок - 2217 кв. м., устройство волейбольной площадки -364 кв. м и площадки для тренажеров – 82 кв. м | Выполнена проектно-сметная документация в 2014 году |
|  |  | Территория возле городской бани |  | Администрация города | Устройство тротуара - 982 кв.м., устройство проездов и автостоянок - 142 кв. м | Выполнена проектно-сметная документация в 2014 году |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Гастелло, 7, 7а |  | Администрация города | Устройство тротуара - 734,2 кв. м, устройство проездов и автостоянок - 1502 кв. м., устройство детской площадки | Выполнена проектно-сметная документация в 2014 году |
|  |  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома по улице Свердлова, 6 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 157 кв. м., устройство проездов и автостоянок - 1433 кв. м., устройство детской площадки – 289 кв. м | Выполнена проектно-сметная документация в 2013 году |
|  |  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома по улице Газовиков, 6 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 197 кв. м., устройство проездов и автостоянок - 1411 кв. м., устройство детской площадки – 358 кв. м с установкой игрового комплекса | Выполнена проектно-сметная документация в 2013 году |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Таежная, 12/3, 12/4 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 1802 кв. м устройство детской площадки – 240 кв. м | Выполнена проектно-сметная документация в 2013 году |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Газовиков, 1, улице Толстого, 2, 4, 6 улице Свердлова, 1, 3 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 1240 кв. м., устройство проездов и автостоянок - 4009 кв. м., устройство детской площадки –1017 кв. м и волейбольной площадки – 360 кв. м | Выполнена проектно-сметная документация в 2008 году |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Никольская, 3, 5, 5а, 7, 9, 9а |  | Администрация города | Устройство тротуара - 116 кв. м., устройство проездов и автостоянок - 420 кв. м., устройство спортивной площадки – 538 кв. м., устройство детской площадки – 235 кв. м., установка скамеек– 5 шт., установка декоративного ограждения – 286 м | Исполнение наказов избирателей по благоустройству |
|  |  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома по улице Мира, 16 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 18,5 кв. м., устройство детской площадки – 324 кв. м с установкой игрового городка | Исполнение наказов избирателей по благоустройству |
|  |  | Дворовая территория многоквартирных жилых домов по улице Мира, 18/1, 18/2, 18/3 |  | Администрация города | Устройство тротуара – 747 кв. м., устройство проездов и автостоянок - 193 кв. м | Исполнение наказов избирателей по благоустройству |
|  |  | Благоустройство территории улицы Мичурина от улицы Калинина до улицы Советская |  | Администрация города | Устройство тротуара - 323 кв. м., устройство проездов и автостоянок - 1481 кв. м | Исполнение наказов избирателей по благоустройству |
|  |  | Благоустройство переулка Поперечный |  | Администрация города | Устройство тротуара - 401,34 кв. м | Исполнение наказов избирателей по благоустройству |
|  |  | Территория между многоквартирным жилым домом по улице Таежная, 20 а и территорией детского сада «Золотой ключик» |  | Администрация города | Устройство тротуара - 761кв. м | Исполнение наказов избирателей по благоустройству |
|  |  | Территория по улице Калинина, 25 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 110 кв. м., устройство автостоянки - 64 кв. м |  |
|  |  | Территория по улице Попова, 3 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 11 кв. м., устройство автостоянки - 64 кв. м |  |
|  |  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома по улице Механизаторов, 14 |  | Администрация города | Устройство тротуара - 180 кв. м., устройство проездов и автостоянок - 571 кв. м., устройство волейбольной площадки -162 кв. м., устройство детской площадки – 217 кв. м | Исполнение наказов избирателей по благоустройству |
|  |  | Дворовая территория многоквартирного жилого дома по улице Садовая, 72 |  | Администрация города | Устройство проездов и автостоянок - 107 кв. м., устройство спортивной площадки– 585 кв. м., устройство детской площадки – 235 кв. м | Исполнение наказов избирателей по благоустройству |

*Объемы и сроки выполнения работ будут определены после выездных совещаний администрации города Югорска и депутатов Думы города Югорска.